МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

ОТЧЕТ

ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ

към 31 декември 2022 г.

м. Март, 2023 г.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

Всяка политика намира конкретен израз на постигането на целите и ползите основно чрез изпълнението на заложените в нея програми, но също така и с редица действия от административен, нормативен, организационен или публичен характер. Изпълнението на програмите е разгледано в отделни точки, затова в този раздел ще се отчетат стратегическите документи и дейностите, които са пряко свързани с политиката, но не са обвързани с една конкретна програма, а подпомагат тяхното изпълнение и постигане на целите на политиката.

Изпълнение на проектите по ОП „Транспорт транспортна инфраструктура”

- Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2

- Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец

- Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево – граница с Република Северна Македония”

- Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции – Варна и Разград и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA

- Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – граница със Сърбия, участък Волуяк – Драгоман, фаза 1

- Автомагистрала „Струма”

- Подготовка на проект Автомагистрала „Русе – Велико Търново”

- Проект за разширение на метрото в София – трети метродиаметър

- Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър, Казичене, Карнобат, Стара Загора и Нова Загора

- Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване

- Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4

- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение

- Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) на метростанциите от I-ви и II-ри метродиаметър

- Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в НК ЖИ, включително система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение

Проекти, финансирани по Механизма за свързване на Европа

- Развитие на железопътен възел София – железопътен участък София – Волуяк

- Модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин

- Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември

- Развитие на железопътен възел Пловдив

- „FAIRway Danube“ – Координирано изпълнение на Генералния план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по р. Дунав и плавателните ѝ притоци

Ефективно използване на механизмите на публично-частното партньорство

За строителството на модерна транспортна инфраструктура се изисква време, дългосрочен подход и осигуряване на стабилни финансови потоци. Необходимо е и да се създадат условия за засилване ролята на частния сектор в развитието на инфраструктурата, включително и чрез различни форми на публично-частно партньорство.

МТС организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии върху обектите на железопътната инфраструктура, цели или технологично обособени части от пристанища за обществен транспорт с национално значение и граждански летища за обществено ползване, както и организира и осъществява контрол върху сключените договори за предоставяне на концесии.

Ангажираността на държавата към бъдещото развитие на устойчив транспорт е съобразена с нарастващата загриженост за опазване на околната среда, като се насърчава развитието на екологосъобразни видове транспорт в противовес най-вече на автомобилните превози. От значение е стимулиране използването на обществените видове транспорт и програми за промяна в разпределението по видове транспорт с цел намаляване на вредното въздействие на автомобилния транспорт преди всичко върху околната среда, но също така и върху безопасността на движението и намаляване на задръстванията.

Подобряване на организацията и управлението на транспорта

През отчетния период продължи работата по политиката на МТС за постоянно повишаване на изискванията и контрола при обучението и провеждането на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

Достъпност и регионална обвързаност

С предоставените средства за компенсации се осигурява възможност за ценови облекчения за около 3 млн. души от населението на страната, по-голям достъп до транспортната услуга и решаване на социални проблеми. Чрез средствата за субсидии се разширява общественият транспорт в изоставащи слабонаселени региони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване.

Програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт”

При денонощен режим на работа ГД ГВА заедно с ИА МА поддържа сили и средства в съвместния авиационен и морски Координационен център за търсене и спасяване. В случаите на авиационни произшествия ръководи и координира операции по търсене и спасяване на човешки живот и оказва помощ на търпящи бедствие въздухоплавателни средства и хора във въздушното пространство на Р. България и на нейната сухоземна територия, както и в българския морски отговорен район за търсене и спасяване при авиационни произшествия и във вътрешните водни пътища на Р. България.

Програма „Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт”

През отчетния период в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт са разследвани и в процес на разследване следните събития:

- Авиационни произшествия с чужди ВС на българска територия – 1 бр.

- Авиационни произшествия с български ВС в страната и чужбина – 1 бр.

- Сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия – 4 бр.

- Сериозни инциденти с български ВС в страната и чужбина – 2 бр.

- Много тежки морски произшествия – 2 бр.

- Железопътни произшествия – 4 бр.

- Тежко железопътно произшествие – 1 бр.

Информацията за разследваните събития е на разположение в министерството, като в частта за авиационни събития данните са въведени в единната европейска програма ECCAIRS, в частта за морските произшествия – в система EMCIP, а в частта за железопътните произшествия са въведени в системата ERAIL.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ

СЪОБЩЕНИЯ

Стратегическата цел в областта на електронните съобщения е задоволяване на нуждите на бизнеса и населението от съвременни, ефективни и качествени съобщителни и информационни услуги, като необходимо условие за израстването на Република България в технологичен и технически аспект и основен лост за създаване на дългосрочни условия за растеж.

ПОЩЕНСКИ СЕКТОР

Стратегическата цел в област „Устойчиво развитие на пощенския сектор” е осигуряване на устойчиво развитие на националния пощенския сектор чрез създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенските услуги и предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги за обществото в съответствие с европейските и световните изисквания.

ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

Цифровата свързаност е от стратегическо значение за растежа и иновациите във всички сектори на икономиката и за социалното и териториалното сближаване. Тя поддържа ефективността на бизнеса, гарантира конкурентоспособността на икономиката и дава възможност на гражданите да подобрят уменията си и да се възползват от онлайн услуги и предложения, включително ключови обществени услуги.

Гарантирането на гигабитова свързаност ще улесни достъпа и използването на публични ресурси и ще подобри взаимодействието и координацията между различните сектори чрез иновативни приложения.

Основен приоритет ще продължи да бъде пълното разгръщане на опорна мрежа, покриваща максимална част от територията на страната. Това се предвижда да се осъществи чрез изграждане на мрежи, осигуряващи ултра високи скорости и използване на цифрови технологии с гарантирана висока степен на сигурност, като ключов фактор за осигуряване на функционирането на цифровото управление.

# ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ

### 2300.01.01. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА  „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

На основание на Договора между Pепублика България и НКЖИ и одобрената от министъра на транспорта и съобщенията Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 г., (обн. ДВ, бр.18 от 04.03.2022 г.) и ПМС №31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на ДБ (обн. ДВ, бр.23 от 22.03.2022 г.) на предприятието са предоставени 140 000 000 лв. средства за капиталов трансфер, които след промените на средства по ПМС № 164/11.07.2022 г. и ПМС № 290/27.09.2022 г. са увеличени до размер на 163 122 174 лв.

За 2022 г. на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД са одобрени средства от бюджета като капиталов трансфер в размер на 49 000 000 лв.

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Изпълнението на инвестиционната програма за обектите финансирани с капиталови трансфери, включени в годишната ивестиционна програма на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата по чл. 106а от ЗМПВВППБР и речните пристанища за обществен транспорт – държавна собственост към 31.12.2022 г. е 52 885 916 лв.

### РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ:  „Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“

ПРОЕКТ:  „Подготовка на проект АМ „Русе – Велико Търново“

### 2300.01.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ,  СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

### РЕГУЛИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА И ПРОФЕСИЯТА

През 2022 г. са прекратени 48 бр. административнонаказателни преписки.

На основание чл. 34, ал. 3 от ЗАНН са прекратени 9 бр., на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗАНН – 27 бр., на основание чл. 33, ал. 1 – 2 бр., 5 бр. на основание чл. 34, ал. 1, буква „а“ от ЗАНН, 4 бр. които не са получавани в Дирекция „Автомобилна инспекция“ и 1 бр. АУАН, съставен от РПУ Нова Загора, който е качен погрешно в информационната система.

Връчени са 11 805 бр. наказателни постановления, като са получени 1294 жалби (11,36 %). От тях 113 са потвърдени, 135 са отменени, 14 са изменени и 1032 са в съдебна фаза.

### ОБЩОДОСТЪПЕН ТРАНСПОРТ

Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ), обн. ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г., са приети субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони в размер на 55 000 000 лв. /за всички общини в страната без Столична община/

С приетите промени в ЗДБРБ от 01.07.2022 г. са отпуснати допълнително средства за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони в размер на 16 500 000 лв. /за всички общини в страната без Столична община/

Общо определените средства за субсидии, предвидени за цялата 2022 г. са 71 500 000 лв. /за всички общини в страната без Столична община/, които са разпределени по реда на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата).

Субсидии и компенсации в железопътния транспорт

За 2022 г. субсидията за превоз на пътници с железопътен транспорт по дългосрочния договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България - администрирани разходи по бюджета на МТС е в размер на 196 190 000 лв.

За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, имащи право на намалени или безплатни пътувания с железопътния транспорт, от централния бюджет се предоставят до 13 000 000 лв.

Към 31.12.2022 г. усвоените средствата са както следва:

- от субсидия 196 190 000 лв.;

- от компенсации – 9 641 488 лв.

Субсидии от централния бюджет за ДП „НК Железопътна инфраструктура”

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., (обн. ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.) и ПМС № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на ДБ за 2022 г., ﴾обн. ДВ, бр. 23 от 22.03.2022 г.﴿ на ДП НКЖИ са планирани да се предоставят през 2022 г. 278 810 000 лв. средства за субсидия.

КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

„ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Издадени удостоверения за одобрение на превозни средства, превозващи определени опасни товари – 1160 бр.;

- Издадени удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани ППС – 3469 бр.;

- Издадени удостоверения за индивидуално одобряване на нови ППС – 1947 бр.;

- Издадени разрешения за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, промяна във вписаните обстоятелства на издадено разрешение и промяна в списъка към издадено разрешение – 975 бр.;

- Издадени и заверени сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета – 3957 бр.;

- Издадени удостоверения за индивидуално одобряване на ППС,  регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация „Швейцария“ – 8128 бр.;

- Брой проверени работни дни на водачи на пътя и в предприятията – 2 178 895 бр.

„ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Издадени нови и преразгледани лицензии за превоз на пътници и товари с железопътен транспорт – 4бр.;

- Проверки на железопътната инфраструктура в индустриални жп клонове – 31бр.;

- Издадени предписания във връзка извършени контролни проверки от НОБ – 54бр.;

- Издадени наказателни постановления във връзка извършени контролни проверки на НОБ – 26бр.;

- Лицата, заемащи длъжност от железопътния транспорт в ДП НКЖИ, превозвачите и индустриалните жп клонове, която е свързана с безопасността на превозите – 9 182 бр.;

- Извършване на надзор на технически разследвания на причините за железопътни произшествия и инциденти, проведени от районните разследващи комисии на ДП НКЖИ и жп предприятия – 399бр.;

- Извършени проверки за употреба на алкохол или други упойващи вещества – 629бр.

„ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Издадени удостоверения за регистриране на въздухоплавателни средства – 93 бр.

- Издаване Удостоверение за летателна годност (EASA Form 25) - 40 бр.

- Издаване Удостоверение за преглед на летателна годност - Форма 15a / в  – 68 бр.

- Издаване Удостоверение за преглед на летателна годност (по препоръка) Форма 15 а/b 102бр.

- Издаване Разрешение за полет – 21 бр.

- Издаване Удостоверение за съответствие с нормите за шум - 42 бр.

- Издаване Разрешително за радиостанции - 71 бр.

- Разглеждане / Одобрение на договори за лизинг –разгледани 63 бр. / одобрени 51 бр.

- Надзор на организации за техническо обслужване съгласно Приложение II (Част-145) на Регламент 1321/2014 – 35 бр.

- Програма (план) за техническо обслужване – първоначално/ изменение – 109 бр.

- Описание на Организация за управление поддържането на постоянна летателна годност съгласно (Част-САМО) на Регламент 1321/2014 – начално/изменение –  53 бр.

„ ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Прегледани  морски кораби- 2 108 бр.;

- Издадени/заверени  документи на морски кораби- 2 716 бр.;

- Издадени/заверени корабни документи на кораби по река Дунав – 994 бр.;

- Издадени свидетелства за регистрация на кораби – 1 552 бр.;

- Издадени моряшки паспорти – 2 124 бр.;

- Проверки на кораби по МАРПОЛ – 811 бр.;

- Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища – 1 356 бр.;

### ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА

- Извършени хидрографни измервания по корабоплавателния път, акваториите и пристанищата с помощта на система за позициониране и ехолот и водни снимки с ехолотни галсове- 31 822 х.кв.м

- Ежедневно издаван и разпространяван "Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав", съдържащ и прогноза за речните нива- 365 бр.;

- Водни снимки- 97 бр.;

- Извършени метеонаблюдения – 24 090 бр.;

- Извършени наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи – 180бр.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА

Усвоените средства за финансово осигуряване на дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 г., са извършени разходи за поддържане на основния пункт за управление на МТС на обща стойност  38 901 лева

За дейност „Други дейности по отбраната” – КАС за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 г., са изразходвани  474 473 лв.

### ПОЛЕТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР (ДАО)

- Проведени тренажорни подготовки- 10 бр.;

- Извършени проверки на самолет- 9 бр.;

- Извършени инспекции/одити- 130 бр.;

- Изпълнени полети – 330 бр.;

- Общо пролетени часове са 534:16 часа

2300.01.03 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ВЪВ ВОДНИЯ И ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

- Обработени сигнали за бедствие – 100 %

- Проведени планови учения и тренировки- 57 бр.

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА  ГД „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

- Самостоятелни тренировки на участниците в системата за ТС при АП- 4 бр.;

- Съвместни учения – 2 бр.

2300.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ ВЪВ ВЪЗДУШНИ, ВОДНИЯ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

- авиационни произшествия с чужди ВС на българска територия – 1;

- авиационни произшествия с български ВС в страната и чужбина – 1;

- сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия – 4;

- сериозни инциденти с български ВС в страната и чужбина – 2;

- много тежки морски произшествия – 2;

- железопътни произшествия – 4;

- тежко железопътно произшествие – 1.

2300.02.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ“

СЪОБЩЕНИЯ

- Координирано изготвяне на позициите на Република България за заседанията на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Телекомуникации“) – 3 бр.;

- Подготовка и участие в заседания на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС) – 2 бр.;

- Организиране и координиране на работата на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейските въпроси: изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”, в областта на електронните съобщения – 106 бр.

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ:

- Получени и съхранени пощенски марки за представителни цели и за международен обмен – 19 250 бр.;

- Обработени и заприходени пощенски марки, получени от МБ на ВПС – 3 448 бр.;

- Заседания на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване – 13 бр.;

- Подготовка за участие и участие в работни групи „Политика“ и „Всемирен пощенски съюз“ към Европейския комитет по пощенско регламентиране – 2 бр.

# ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

# Участие в РГ за широколентов достъп към ЕК и в заседания на Broadband Competence Office – BCO и работата по Connectivity Toolbox – 14 бр.;

- Участие в работата на международни организации в сектора – МСД; ООН; ОИСР и др. – 11 бр.;

- Предоставени консултации от експерти от дирекцията в качеството им на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея.- 32 бр.;

- Изготвяне на указания за заседанията на КОРЕПЕР, както и за заседанията на РГ „Телекомуникации и информационни технологии“ към Съвета на ЕС. – 7 бр.

# „ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА ПО СМИСЪЛА НА ЗЕСМФИ“

- Участие в работата на РГ за широколентов достъп към ЕК -4 бр.;

- Предоставени консултации от Националната компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) – 32 бр.;

- Участие в работата на международни организации в сектора – МСД; ООН; ОИСР и др. – 11 бр.

# “ПОДПОМАГАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВИЗАЦИЯТА И СВЪРЗАНОСТТА”

- Одобрено финансиране за български участници по програмите  на ЕС- 20 389 хил.евро

- Проведени консултации с потенциални участници по Европейските програми - програма „Цифрова Европа“, Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа”, Механизъм за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор – 70 бр.

### 2300.03.00 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

Експертни болнични прегледи – 99 853 бр.;

Преминали болни за стационарно лечение – 7 105 бр.;

Психологически прегледи – 7 152 бр.;

Среден болничен престой – 7,46 дни