МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

ОТЧЕТ

ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ

към 30 юни 2023 г.

м. Септември, 2023 г.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

Всяка политика намира конкретен израз на постигането на целите и ползите основно чрез изпълнението на заложените в нея програми, но също така и с редица действия от административен, нормативен, организационен или публичен характер. Изпълнението на програмите е разгледано в отделни точки, затова в този раздел ще се отчетат стратегическите документи и дейностите, които са пряко свързани с политиката, но не са обвързани с една конкретна програма, а подпомагат тяхното изпълнение и постигане на целите на политиката.

Изпълнение на проектите по ОП „Транспорт транспортна инфраструктура”

- Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2

- Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец, Фаза 1

- Проект „От изток към Запад – 2. Достъп до Коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспортна мрежа“

- Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции – Варна и Разград и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA

- Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – граница със Сърбия, участък Волуяк – Драгоман, Фаза 1

- Автомагистрала „Струма”

- Подготовка на проект Автомагистрала „Русе – Велико Търново”

- Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър, Казичене, Карнобат, Стара Загора и Нова Загора

- Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в НК ЖИ, включително система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение

Проекти, финансирани по Механизма за свързване на Европа

- Развитие на железопътен възел София – железопътен участък София – Волуяк

- Модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин

- Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември

- Развитие на железопътен възел Пловдив

Ефективно използване на механизмите на публично-частното партньорство

За строителството на модерна транспортна инфраструктура се изисква време, дългосрочен подход и осигуряване на стабилни финансови потоци. Необходимо е и да се създадат условия за засилване ролята на частния сектор в развитието на инфраструктурата, включително и чрез различни форми на публично-частно партньорство.

МТС организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии върху обектите на железопътната инфраструктура, цели или технологично обособени части от пристанища за обществен транспорт с национално значение и граждански летища за обществено ползване, както и организира и осъществява контрол върху сключените договори за предоставяне на концесии.

Ангажираността на държавата към бъдещото развитие на устойчив транспорт е съобразена с нарастващата загриженост за опазване на околната среда, като се насърчава развитието на екологосъобразни видове транспорт в противовес най-вече на автомобилните превози. От значение е стимулиране използването на обществените видове транспорт и програми за промяна в разпределението по видове транспорт с цел намаляване на вредното въздействие на автомобилния транспорт преди всичко върху околната среда, но също така и върху безопасността на движението и намаляване на задръстванията.

Подобряване на организацията и управлението на транспорта

През отчетния период продължи работата по политиката на МТС за постоянно повишаване на изискванията и контрола при обучението и провеждането на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

Достъпност и регионална обвързаност

С предоставените средства за компенсации през 2023 г. се осигурява възможност за ценови облекчения за около 3 млн. души от населението на страната, по-голям достъп до транспортната услуга и решаване на социални проблеми. Чрез средствата за субсидии се разширява общественият транспорт в изоставащи слабонаселени региони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване.

Програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт”

При денонощен режим на работа ГД ГВА заедно с ИА МА поддържа сили и средства в съвместния авиационен и морски Координационен център за търсене и спасяване. В случаите на авиационни произшествия ръководи и координира операции по търсене и спасяване на човешки живот и оказва помощ на търпящи бедствие въздухоплавателни средства и хора във въздушното пространство на Р. България и на нейната сухоземна територия, както и в българския морски отговорен район за търсене и спасяване при авиационни произшествия и във вътрешните водни пътища на Р. България.

Програма „Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт”

През отчетния период в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт са разследвани и са в процес на разследване следните събития:

- Авиационни произшествия с ВС на българска територия – 3 бр.

- Сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия – 2 бр.

- Сериозни инциденти с български ВС в страната и чужбина – 3 бр.

- Тежки и много тежки морски произшествия – 2 бр.

- Железопътни произшествия – 4 бр.

Информацията за разследваните събития е на разположение в министерството, като в частта за авиационни събития данните са въведени в единната европейска програма ECCAIRS, в частта за морските произшествия – в система EMCIP, а в частта за железопътните произшествия са въведени в системата ERAIL.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ

СЪОБЩЕНИЯ

Стратегическата цел в областта на електронните съобщения е задоволяване на нуждите на бизнеса и населението от съвременни, ефективни и качествени съобщителни и информационни услуги, като необходимо условие за израстването на Република България в технологичен и технически аспект и основен лост за създаване на дългосрочни условия за растеж.

ПОЩЕНСКИ СЕКТОР

Стратегическата цел в област „Устойчиво развитие на пощенския сектор” е осигуряване на устойчиво развитие на националния пощенския сектор чрез създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенските услуги и предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги за обществото в съответствие с европейските и световните изисквания.

ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

Цифровата свързаност е от стратегическо значение за растежа и иновациите във всички сектори на икономиката и за социалното и териториалното сближаване. Тя поддържа ефективността на бизнеса, гарантира конкурентоспособността на икономиката и дава възможност на гражданите да подобрят уменията си и да се възползват от онлайн услуги и предложения, включително ключови обществени услуги.

Гарантирането на гигабитова свързаност ще улесни достъпа и използването на публични ресурси и ще подобри взаимодействието и координацията между различните сектори чрез иновативни приложения.

Основен приоритет ще продължи да бъде пълното разгръщане на опорна мрежа, покриваща максимална част от територията на страната. Това се предвижда да се осъществи чрез изграждане на мрежи, осигуряващи ултра високи скорости и използване на цифрови технологии с гарантирана висока степен на сигурност, като ключов фактор за осигуряване на функционирането на цифровото управление.

# IV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ

### 2300.01.01. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА  „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

На основание Договора между Република България и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (обн. ДВ, бр.66 от 01.08.2023 г.) и ПМС №108/09.08.2023 г. за изпълнението му (обн. ДВ, бр. 69 от 11.08.2023 г.), на Компанията ще се предоставят 152 234 000 лв. средства за капиталови трансфери.

За 2023 г. на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД са одобрени средства от бюджета като капиталов трансфер в размер на 49 000 000 лв., към 30.06.2023 г. са предоставени и са изразходвани 8 084 528 лв.

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

В съответствие с предмета на дейност на ДП „Пристанищна инфраструктура“, а именно: изграждане на пристанища и пристанищни терминали - държавна собственост, както и реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищните терминали - държавна собственост, от пристанищата за обществен транспорт; обезпечаване на достъп до пристанищата по чл. 93, т. 1 - 4 от ЗМПВВППБР; поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения, мрежи и съоръжения на общата техническа инфраструктура, включително инфраструктура за достъп, в пристанищата по чл. 106а и в пристанищата за обществен транспорт; осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването в териториалното море, вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата, съгласно чл. 25, ал. 1 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., приет на 28 юли 2023 г., на ДП „Пристанищна инфраструктура“ са предоставени 29 247 000,00 лв. за финансиране с капиталови трансфери на обекти - публична държавна собственост. Към 30.06.2023 г. МТС е предоставило на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за капиталови трансфери 19 105 460 лв., от които 12 526 869 лв. са усвоени.

### РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ:  „Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“

ПРОЕКТ:  „АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“

### 2300.01.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ,  СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

### РЕГУЛИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА И ПРОФЕСИЯТА

За първото полугодие на 2023 г. в система АНД са отразени 14 бр. административнонаказателни преписки, от които 10 бр. са прекратени на основание чл. 54 от ЗАНН, 1 бр. на основание чл. 34, ал. 3 от ЗАНН, 2 бр. на основание чл. 33, ал. 1 от ЗАНН и 1 бр. на основание чл. 34, ал. 1, буква „а“ от ЗАНН.

Връчени са 4047 бр. наказателни постановления, като има получени 294 бр. жалби, като от тях 1 бр. е потвърдено, 22 бр. са отменени и 271 бр. са в съдебна фаза.

### ОБЩОДОСТЪПЕН ТРАНСПОРТ

Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (ЗДБРБ), обн. ДВ, бр. 66 от 01.08.2023 г., са приети субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони в размер на 72 000 000 лв. /за всички общини в страната без Столична община/.

Разпределените към момента средства за субсидии по общини – 69 000 000 лв., са разделени в процентно отношение: 83,2 на сто – 57 408 422 лв. за вътрешноградски превози и 16,8 на сто – 11 591 578 лв. за междуселищни превози. Посоченото процентно съотношение на разделяне на средствата е с цел подпомагане на губещите линии, свързващи слабонаселени планински и други райони, тъй като предвидените за разпределение средства в началото на 2023 г. и разделени процентно по този начин осигуряват възможност за покриване на отчетения от общините и коригиран в съответствие с утвърдения за субсидиране пробег за 2022 г. нетен финансов ефект, съобразен с предложения за субсидиране пробег за 2023 г. в размер на 100 на сто по междуселищни превози и 87,2 на сто по вътрешноградски превози.

В съответствие с чл. 9 от Постановление № 7 на Министерския съвет от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 година (ПМС № 7), обн., ДВ, бр. 7 от 2023 г., в сила от 01.01.2023 г. са разпределени определените с чл. 12, ал. 1, т. 2 от Постановление № 31 на Министерския съвет от 17 март 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ПМС № 31), обн. ДВ, бр. 23 от 2022 г., в сила от 1.01.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г., средства за компенсации за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт – в размер до 64 000 000 лв.

Първоначално определените средства за компенсации в размер на 64 000 000 лв. за 2023 г. са разпределени на 265 общини.

в т. ч.

а) за ветерани, военноинвалиди и военнопострадали

1 600 000 лв.

б) за деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години

16 000 000 лв.

в) за ученици в дневна форма на обучение и студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение (учащи се):

20 000 000 лв.

г) за лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс (възрастни граждани):

26 400 000 лв.

В държавния бюджет са предвидени допълнителни 73 млн. лв. за компенсации (към първоначално отпуснатите 64 млн. лв.), които са разпределени по общини за покриване на разликите в цените на издаваните от превозвачите превозни документи по намалени цени спрямо тези по редовна тарифа.

Субсидии и компенсации в железопътния транспорт

За 2023 г. субсидията за превоз на пътници с железопътен транспорт по дългосрочния договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България - администрирани разходи по бюджета на МТС е в размер на 196 190 000 лв.

За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, имащи право на намалени или безплатни пътувания с железопътния транспорт, от централния бюджет се предоставят до 13 000 000 лв.

Към 30.06.2023 г. усвоените средствата са както следва:

- от субсидия 98 094 000 лв.;

- от компенсации – 3 315 043 лв.

Субсидии от централния бюджет за ДП „НК Железопътна инфраструктура”

На основание Договора между Република България и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (обн. ДВ, бр.66 от 01.08.2023 г.) и ПМС №108/09.08.2023 г. за изпълнението му (обн. ДВ, бр. 69 от 11.08.2023 г.), на Компанията ще се предоставят 272 300 000 лв. субсидия.

Към 30.06.2023 г. на Компанията са предоставени средства за субсидия в размер на 130 660 271 лв. Усвоената в размер на 124 430 633,16 лв. субсидия е насочена към дейностите по текущо поддържане, изплащане на възнаграждения и осигуровки на персонала и експлоатация на железопътната инфраструктура, които не се покриват от реализираните приходи от дейността.

КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

„КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Издадени удостоверения за одобрение на превозни средства, превозващи определени опасни товари -660 бр.

- Издадени удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани ППС -1 780 бр.

- Издадени удостоверения за индивидуално одобряване на нови ППС – 962 бр.

- Издадени разрешения за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, промяна във вписаните обстоятелства на издадено разрешение и промяна в списъка към издадено разрешение - 1 773 бр.

- Издадени и заверени сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета- 1 113 бр.

- Издадени удостоверения за индивидуално одобряване на ППС,  регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация „Швейцария“ - 4 772 бр.

- Създадени проекти на нормативни актове, въвеждащи изискванията на европейското право в областта на автомобилния транспорт – 5 бр.

- Извършени оценка, повторни оценки на техническа служба, издадени удостоверения за определяне на техническа служба и последващ надзор – 1 бр.

- Брой проверени работни дни на водачи на пътя и в предприятията - 1 345 753 бр.

„ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Проверки на железопътната инфраструктура в индустриални жп клонове – 81бр.;

- Издадени предписания във връзка извършени контролни проверки от НОБ – 47бр.;

- Издадени наказателни постановления във връзка извършени контролни проверки на НОБ – 44бр.;

- Лицата, заемащи длъжност от железопътния транспорт в ДП НКЖИ, превозвачите и индустриалните жп клонове, която е свързана с безопасността на превозите – 658 бр.;

- Извършване на надзор на технически разследвания на причините за железопътни произшествия и инциденти, проведени от районните разследващи комисии на ДП НКЖИ и жп предприятия – 209 бр.;

- Извършени проверки за употреба на алкохол или други упойващи вещества – 330 бр.

„ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Издадени удостоверения за регистриране на въздухоплавателни средства – 10 бр.

- Издаване на свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на самолети и хеликоптери – 248 бр.

- Издаване на удостоверение за регистрация на ВС – 32 бр.

- Издаване Удостоверение за летателна годност (EASA Form 25) - 26 бр.

- Издаване и промяна на удостоверение за одобрение на организация за управление на постоянна летателна годност- 4 бр.

- Издаване Разрешение за полет – 7 бр.

- Издаване на удостоверение за съответствие с нормите за авиационен шум на гражданско въздухоплавателно средство- 14 бр.

- Издаване на Разрешително за ползване на радиостанция на въздухоплавателно средство- 24 бр.

- Издаване и промяна на сертификат за организация за летателна годност с комбинирани функции (EASA Form 3-САО)- 1 бр.

- Изготвени доклади от препоръки по Част-САМО (включващи надзор на одобрение организации по Част-САМО / описания на ОУППЛГ / ТБД / Програми за техническо обслужване / оценяване на номиниран персонал) – 66 бр.

„ ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Прегледани  морски кораби- 1 014бр.

- Издадени/заверени  документи на морски кораби- 1 120бр.;

- Издадени/заверени корабни документи на кораби по река Дунав- 581бр.;

- Издадени свидетелства за регистрация на кораби -945бр.;

- Издадени моряшки паспорти- 1 363бр.;

- Проверки на кораби по МАРПОЛ – 345бр.;

- Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища – 539бр.

### ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА

- Хидрографски проучвания на критичните за корабоплаване райони, на потънали съдове, котвени стоянки, мостове и др. хидротехнически съоръжения, кариери за изземване на наносни отложения, островни канали и естествени зимни убежища – 47 кв.км

- Издаване и разпространяване на хидрологичен и навигационен бюлетин- 182 бр.

- Измерване на водни строежи- 1 825 бр.;

- Извършени наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи – 180бр.

- Извършване и разпространяване на метеорологични наблюдения- 12 045 бр.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА

Усвоените средства за финансово осигуряване на дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" за периода 01.01.2022 - 30.06.2023 г., са извършени разходи за поддържане на основния пункт за управление на МТС на обща стойност 21 409 лева.

### ПОЛЕТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР (ДАО)

- Проведени тренажорни подготовки- 6 бр.;

- Извършени проверки на самолет- 4 бр.;

- Извършени инспекции/одити- 53 бр.;

- Изпълнени полети – 131 бр.;

- Общо пролетени часове са 241:22 часа

2300.01.03 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ВЪВ ВОДНИЯ И ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

- Обработени сигнали за бедствие – 100 %

- Проведени планови учения и тренировки- 7 бр.

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА  ГД „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

- Самостоятелни тренировки на участниците в системата за ТС при АП- 2 бр.;

- Съвместни учения – 1 бр.

2300.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ ВЪВ ВЪЗДУШНИ, ВОДНИЯ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

- авиационни произшествия с ВС на българска територия – 3;

- сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия – 2;

- сериозни инциденти с български ВС в страната и чужбина – 3;

- тежки и много тежки морски произшествия – 2;

- железопътни произшествия – 4.

2300.02.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ“

СЪОБЩЕНИЯ

- Координирано изготвяне на позициите на Република България за заседанията на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Телекомуникации“) – 1 бр.;

- Подготовка и участие в заседания на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС) – 2 бр.;

- Организиране и координиране на работата на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейските въпроси: изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”, в областта на електронните съобщения – 42 бр.

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ:

- Участие в работата на Групата за подготовка на Световната конференция по радиосъобщения на МСД (CPG-23)- 2 бр.

- Участие в дейността на работни структури към Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT)- 2 бр.

- Участие в дейността на работни структури към Международната организация за спътникови комуникации (МОСК „Интерспутник”), Междуправителствената организация за спътникови комуникации (EUTELSAT IGO) и др.- 1бр.

# ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

# Участие в РГ за широколентов достъп към ЕК и в заседания на Broadband Competence Office – BCO и работата по Connectivity Toolbox – 10 бр.;

- Участие в работата на международни организации в сектора – МСД; ООН; ОИСР и др. – 4 бр.;

- Предоставени консултации от експерти от дирекцията в качеството им на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея.- 10 бр.;

- Изготвяне на указания за заседанията на КОРЕПЕР, както и за заседанията на РГ „Телекомуникации и информационни технологии“ към Съвета на ЕС. – 7 бр.

# „ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА ПО СМИСЪЛА НА ЗЕСМФИ“

- Предоставени консултации от Националната компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея- 32 бр.

- Участие в работата на международни организации в сектора – МСД; ООН; ОИСР и др.- 11бр.

- Участие в групата Connectivity Special Group- 3бр.

# Направление “ПОДПОМАГАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВИЗАЦИЯТА И СВЪРЗАНОСТТА”

- Одобрено финансиране за български участници по програмите  на ЕС- 11 580 хил.евро

- Проведени консултации с потенциални участници по Европейските програми - програма „Цифрова Европа“, Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа”, Механизъм за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор – 50 бр.

### 2300.03.00 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

- Експертни болнични прегледи – 44 034 бр.;

- Преминали болни за стационарно лечение – 4 217 бр.;

- Психологически прегледи – 3 001 бр.;

- Среден болничен престой – 7,26 дни.