МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

ОТЧЕТ

ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ

към 30 юни 2023 г.

м. Септември, 2023 г.

# I. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА

Отчет на приходите по бюджета на Министерство на транспорта и съобщенията  (МТС)

| ПРИХОДИ | Закон 2023 г. | Уточнен план 30.06.2023 г. | Отчет 30.06.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо приходи: | 37 924 500 | 37 924 500 | 20 392 226 |
| Данъчни приходи |  |  |  |
| Неданъчни приходи | 37 924 500 | 37 924 500 | 20 389 097 |
| Приходи и доходи от собственост | 807 000 | 807 000 | 1 445 959 |
| Държавни такси | 25 757 700 | 25 757 700 | 9 315 000 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 4 169 000 | 4 169 000 | 3 368 162 |
| Приходи от концесии | 10 316 200 | 10 316 200 | 7 038 510 |
| Други | -3 125 400 | -3 125 400 | -778 534 |
| Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми |  |  | 3 129 |

Собствените приходи на МТС към 30.06.2023 г. са генерирани предимно от концесии и държавни такси, събирани в системата на министерството и включват:

- такси за лицензии, разрешения и други документи, издавани от ИА „Автомобилна администрация”;

- такси за свидетелства, удостоверения, лицензии и други документи, издавани от ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”;

- такси за право на ползване на акваторията, за издаване на удостоверения за експлоатационна годност и вписване на промени в Регистъра на пристанищата;

- такси за дейности по технически надзор върху съоръженията с повишена опасност;

- такси, събирани от български и чуждестранни кораби и лица в морски и речни пристанища.

Справка за разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2022 г. към 30 юни 2023 г. по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията

| № | Наименование на областта на политика/функционалната област/бюджетната програма | Разходи (в хил.лв.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закон | Уточнен | Отчет |
|  |  |  | план |  |
| 1 | Политика в областта на транспорта | 767 805,3 | 767 805,3 | 370 476,6 |
| 2 | Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност" | 62 909,4 | 62 909,4 | 30 431,3 |
| 3 | Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза” | 28 294,7 | 28 294,7 | 14 863,4 |
|  | ОБЩО: | 859 009,4 | 859 009,4 | 415 771,3 |

Отчет на разходите по бюджета на ПРБ по области на политики/функционални области и бюджетни програми

| Класификационен код* | РАЗХОДИ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
|  | Общо разходи по бюджета на ПРБ | 859 009 400 | 859 009 400 | 415 771 332 |
| 2300.01.00 | Политика в областта на транспорта | 767 805 300 | 767 805 300 | 370 476 624 |
| 2300.01.01. | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" | 230 481 000 | 230 481 000 | 116 646 283 |
| 2300.01.02. | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | 530 350 000 | 530 350 000 | 252 484 942 |
| 2300.01.03. | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | 6 174 500 | 6 174 500 | 1 120 454 |
| 2300.01.04. | Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | 799 800 | 799 800 | 224 945 |
| 2300.02.00 | Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност | 62 909 400 | 62 909 400 | 30 431 345 |
| 2300.02.01. | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" | 62 909 400 | 62 909 400 | 30 431 345 |
| 2300.03.00 | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | 28 294 700 | 28 294 700 | 14 863 363 |

| Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на съответните области на политики/функционални области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА | Консолидирани разходи |  |  | Ведомствени разходи |  |  | Администрирани разходи |  |  |
| Класификационен код | (в лева) | Общо разходи | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо ведомствени | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо администрирани | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |
|  | Общо разходи | 787 255 586 | 415 771 332 | 371 484 254 | 45 257 713 | 41 255 148 | 4 002 565 | 741 997 873 | 374 516 184 | 367 481 689 |
| 2300.01.00 | Политика в областта на транспорта | 738 623 524 | 370 476 624 | 368 146 900 | 27 057 023 | 25 816 480 | 1 240 543 | 711 566 501 | 344 660 144 | 366 906 357 |
| 2300.01.01. | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" | 383 714 410 | 116 646 283 | 267 068 127 | 100 277 | 91 464 | 8 813 | 383 614 133 | 116 554 819 | 267 059 314 |
| 2300.01.02. | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | 352 969 508 | 252 484 942 | 100 484 566 | 25 017 140 | 24 379 617 | 637 523 | 327 952 368 | 228 105 325 | 99 847 043 |
| 2300.01.03. | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | 1 714 661 | 1 120 454 | 594 207 | 1 714 661 | 1 120 454 | 594 207 | 0 |  |  |
| 2300.01.04. | Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | 224 945 | 224 945 | 0 | 224 945 | 224 945 |  | 0 |  |  |
| 2300.02.00 | Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност | 30 431 345 | 30 431 345 | 0 | 575 305 | 575 305 | 0 | 29 856 040 | 29 856 040 | 0 |
| 2300.02.01. | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" | 30 431 345 | 30 431 345 | 0 | 575 305 | 575 305 | 0 | 29 856 040 | 29 856 040 | 0 |
| 2300.03.00 | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | 18 200 717 | 14 863 363 | 3 337 354 | 17 625 385 | 14 863 363 | 2 762 022 | 575 332 | 0 | 575 332 |

Източници на финансиране н консолидираните разходи

| Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет | Закон | Уточнен план | Отчет 30.06.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо консолидирани разходи: | 1 919 687 258 | 1 992 687 258 | 787 255 586 |
| Общо финансиране: | 1 919 687 258 | 1 992 687 258 | 787 255 586 |
| Бюджет на ПРБ | 859 009 400 | 859 009 400 | 415 771 332 |
| Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: | 1 060 677 858 | 1 133 677 858 | 371 484 254 |
| Централен бюджет, в т.ч.: | 44 927 700 | 44 927 700 | 20 193 873 |
| Държавни инвестиционни заеми | 44 927 700 | 44 927 700 | 20 193 873 |
| Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ), в т.ч.: | 722 889 167 | 722 889 167 | 228 600 425 |
| ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" | 722 889 167 | 722 889 167 | 228 600 425 |
| ОП "Иновации и конкурентоспособност" |  |  |  |
| ОП "Добро управление" |  |  |  |
| ОП "Развитие на човешките ресурси" |  |  |  |
| Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор |  |  |  |
| Други програми и други донори по бюджета на ПРБ | 143 860 991 | 143 860 991 | 22 842 913 |
| Механизъм за свързване на Европа | 143 682 527 | 143 682 527 | 22 787 580 |
| Проект InBulMars -„Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение, базирано на обща среда за обмен на информация за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ |  |  | 22 421 |
| Проект DANUBE SAFETY NET | 963 | 963 | 963 |
| Проект "По-добро управление и изпълнение на TEN-T в България" |  |  | 8 813 |
| Проект „CISE-ALERT“ - CISE’s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test | 149 387 | 149 387 | 17 288 |
| Проект ECODALLI "Управление базирано на екосистеми, чрез Дунавски фар за устойчиви иновационни процеси" | 28 114 | 28 114 | 5 848 |
| Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на ПРБ | 149 000 000 | 222 000 000 | 99 847 043 |
| Субсидии и компенсации | 149 000 000 | 222 000 000 | 99 847 043 |

Проследяване на настъпилите през периода 01.01.2023 – 30.06.2023 г. промени на показателите по бюджета

Няма настъпили промени на показателите по бюджета

# II. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ

Транспортният сектор на България е призван да съдейства за икономическото и социално развитие на страната. В тази връзка, мисията на Министерството на транспорта и съобщенията е постигането на устойчива и високоефективна транспортна система, която да съчетава по един балансиран начин всички видове транспорт и да подпомага регионалното развитие.

Ефективните транспортни системи са важни за просперитета на Европа и оказват голямо влияние върху икономическия растеж, социалното развитие и околната среда. Целта на устойчивата транспортна политика на ЕС е транспортната система на Съюза да отговаря на икономическите, социални и екологични нужди на обществото.

Като цяло през последните години нуждите от транспортни услуги – товарни и пътнически се увеличават, като успоредно с това се повишават изискванията към тяхното качество. В този смисъл целта на държавната администрация в лицето на Министерството на транспорта и съобщенията е да създаде законови и икономически условия за предоставянето на обществени транспортни услуги и съответната инфраструктура, които да отговорят на очакванията на потребителите.

През отчетния период МТС концентрира усилията си към провеждане на една целенасочена, мотивирана и съобразена с европейските принципи транспортна политика. Опитахме се да постигнем по-добра координация в действията си и да обезпечим ефективната връзка между дейността на министерството и предварително дефинираните приоритети, която да гарантира развитието на транспортната система на Република България. Стремим се да продължим политиката на стриктен контрол върху разходите на дружествата от системата на МТС, както и да насърчаваме инвестиционната активност на бизнеса в транспорта, включително и чрез развитие на нормативната уредба.

Стратегическите цели на политиката в транспортния сектор са 3, които включват 9 стратегически приоритети:

- Повишаване на ефективността и конкурентоспособността на транспортния сектор

  - Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура

  - Подобряване на управлението на транспортната система

  - Развитие на интермодален транспорт

  - Подобряване на условията за прилагане на принципите на либерализация на транспортния пазар

  - Намаляване на потреблението на горива и повишаване на енергийната ефективност на транспорта

- Подобряване на транспортната свързаност и достъпност (вътрешна и външна)

  - Подобряване на свързаността на българската транспортна система с единното европейско транспортно пространство

  - Осигуряване на качествен и достъпен транспорт във всички райони на страната

- Ограничаване на отрицателните ефекти от развитие на транспортния сектор

  - Ограничаване на негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората

  - Повишаване на сигурността и безопасността на транспортната система.

Визията за развитие на транспортния сектор e към 2030 г. България да притежава модерна, безопасна и сигурна транспортна система, която да удовлетворява потребностите за екологосъобразен и безопасен транспорт.

Стратегическата цел на МТС за изграждане на устойчива транспортна система се постига посредством провеждането на Политика в областта на транспорта в компетентностите и отговорностите на министъра на транспорта и съобщенията.

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ

Всяка политика намира конкретен израз на постигането на целите и ползите основно чрез изпълнението на заложените в нея програми, но също така и с редица действия от административен, нормативен, организационен или публичен характер. Изпълнението на програмите е разгледано в отделни точки, затова в този раздел ще се отчетат стратегическите документи и дейностите, които са пряко свързани с политиката, но не са обвързани с една конкретна програма, а подпомагат тяхното изпълнение и постигане на целите на политиката.

С Протокол № 67 на Министерския съвет от 02.12.2020 г. е приета Националната програма за развитие: България 2030. Програмата е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, определя визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения.

В областта на сектор „Транспорт” МТС в сътрудничество с всички заинтересовани страни, разработи детайлното описание на Приоритет 7 „Транспортна свързаност”, който включва следните подприоритети: железопътен; автомобилен; воден и въздушен, както и комбиниран транспорт и през следващите години ще следи за неговото отчитане. Определени са мерки към отделните области на въздействие на приоритета, които са включени в Плана за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2030 през периода 2022-2024 г., приет с Решение № 671/15.09.2022 г. на Министерския съвет.

Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.

С Решение № 336/23.06.2017 г. на Министерския съвет бе одобрена Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. С писмо от Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика” към Европейската комисия от 03.08.2017 г. България беше уведомена, че Предварителните условия в сектор „Транспорт” са изпълнени.

В рамките на стратегическия документ в отделни раздели е включена подробна информация за развитието на видовете транспорт – железопътен, автомобилен, вътрешноводен, морски и въздушен транспорт, както и мултимодални връзки. Стратегията съдържа цялостен анализ на проблемите за всеки вид транспорт. За разрешаването им са определени мерки от инфраструктурен, организационен и оперативен характер.

Провеждане на политика за стимулиране на екологичните видове транспорт

Основен приоритет на Европейската зелена сделка по отношение на сектор „Транспорт“ е прехвърлянето на 75% от вътрешните товари, превозвани с автомобилен транспорт към железопътния и вътрешноводния транспорт. Това налага въвеждането на силни стимули за развитие на екологичните видове транспорт. За постигането на тези цели, а и за да се повиши ефективността на транспортната система, МТС разработи Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г., в който са изготвени анализи на инфраструктурата за комбиниран транспорт, товарния трафик и нормативната база. Разгледани са добри практики в други страни членки на ЕС. На основата на анализите е съставен списък от мерки, които да спомогнат за повишаване на дела на комбинираните превози.

Националният план за развитие на комбинирания транспорт на Република България до 2030 г. е одобрен с Решение № 504/21.07.2022 г. на Министерския съвет. Документът включва пакет от мерки за стимулиране на комбинирания транспорт, индикативен бюджет и потенциални източници за финансиране на заложените политики. Планът ще подпомага МТС при реализацията на проекти за развитие на мрежа от съвременни интермодални терминали и определянето на стимули към бизнеса за прилагане на по-ефективни и екологични транспортни решения и вериги. В плановете до 2030 г. е заложено изграждане на интермодални терминали в София и Северна България, както и проучване на необходимостта от изграждане на терминал във Видин. Включени са и мерки за развитие на логистични центрове у нас и за подобряване на довеждащата жп инфраструктура до съществуващи пристанищни и железопътно-пътни терминали.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

Тази политика е насочена към развитие на базисната транспортна инфраструктура, която е важно условие за поддържането на устойчив икономически растеж. Наред с основните приоритети на транспортната политика, МТС работи и за повишаването на качеството на предлаганите транспортни услуги и устойчивото развитие на транспорта.

Основните цели на министерството за постигане на по-горе цитираните стратегически цели на транспортната политика са:

- Интегриране на българската транспортна система в европейската и утвърждаване на приоритетната ѝ роля в региона

- Повишаване на икономическата ефективност

- Повишаване на конкурентоспособността на българската транспортна система

- Осигуряване на транспортни услуги на населението на достъпни цени

- Подобряване на условията за лоялна конкуренция между и в различните видове транспорт

- Устойчив ръст на вътрешните и международните превози

- Постигане на високо ниво на енергийна ефективност на транспортния сектор

- Постигане и поддържане висока степен на безопасност и сигурност

- Висока надеждност на експлоатацията

- Намаляване на негативното влияние на транспортната дейност върху околната среда

- Намаляване броя и щетите от произшествията

- Постигане на високо ниво на професионална компетентност.

Очакваните ползи от изпълнението на политиката са свързани с:

- Увеличен капацитет на транспортната инфраструктура и подобрено качество на предлагания капацитет

- Намалени средства за поддържане и експлоатация на транспортна инфраструктура

- Свободен и равнопоставен достъп до различните инфраструктурни мрежи и обекти

- Повишено качеството на транспортното обслужване – по-висока скорост, по-късо времепътуване и по-висок комфорт

- Повишена безопасност

- Нови работни места

- Общо подобряване на условията за търговия и туризъм в страната

- Повишаване конкурентоспособността на българските транспортни субекти и съхраняване, респективно увеличаване на пазарния им дял в Европа и в света

- Повишена ефективност на административното обслужване и съкратено време за обслужване

- Свободно придвижване на хора и стоки във вътрешно и международно съобщение при достъпни цени, съобразени с тяхната покупателна способност

- Устойчив транспортен сектор

- Намалено негативно влияние на транспорта върху околната среда

- Повишена енергийна ефективност на транспортния сектор

- Осигурена висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система.

В обхвата на Политика в областта на транспорта попадат следните бюджетни програми:

- Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура

- Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност

- Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт

- Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

Програма „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура”

В качеството си на Управляващ орган (УО) на ОПТТИ 2014 – 2020 г. МТС е отговорно за осигуряване на ефективност, ефикасност и коректност при управлението и изпълнението на операции по програмата, съфинансирана от Кохезионния фонд (КФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), в съответствие с изискванията на Регламентите на Европейския съюз за Кохезионния и Структурните фондове.

За да се почувстват осезаемо ефектите от инвестициите в железопътната инфраструктура е необходимо да приключат строителните дейности по целите направления. По оперативната програма продължава да се инвестира в оставащите отсечки, които допълват започнатите жп участъци през първия програмен период.

С въвеждането в експлоатация на пътните проекти има всички предпоставки да се очаква облекчаване на трафика, увеличаване на средната скорост, респективно съкращаване на времето за пътуване и намаляване на вредните газове, което ще осигури сигурност и комфорт на движение по пътищата, както и значително оптимизиране на разходите за транспорт.

Развитието на метрото в София значително улеснява ежедневието на жителите на столицата с оглед на спестеното време и средства. В допълнение се подобряват и сигурността, надеждността и комфорта при пътуване в градски условия и се насърчава употребата на екологосъобразни видове транспорт, което води до по-чиста околна среда.

В експлоатация са въведени и бреговите центрове за управление на морския и речния трафик във Варна, Бургас и Русе, които осигуряват наблюдението на цялата акватория на България с най-модерната информационна система в света. По този начин се цели повишаване на безопасността, сигурността и ефикасността на водния транспорт, както и намаляване на екологичните последствия от замърсяване, причинено от корабите в морските пространства на Общността.

С Решение № 553/29.07.2022 г. на Министерския съвет е одобрена Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г. (ПТС). В началото на м. октомври 2022 г. Европейската комисия също одобри програмата, което я превърна в първата приета инфраструктурна програма за периода 2021 – 2027 г. Средствата ще бъдат инвестирани в едни от най-големите пътни и железопътни проекти у нас, в закупуването на специализирано оборудване във водния транспорт, както и за намаляване на вредните емисии от транспорта.

Общият планиран бюджет на програмата е в размер на 3,72 млрд. лв., като приоритетите са:

- Приоритет 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „широкообхватната” Трансевропейска транспортна мрежа”

- Приоритет 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки”

- Приоритет 3 „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта”

- Приоритет 4 „Интермодалност в градски условия”

- Приоритет 5 „Техническа помощ“.

Като отговор на кризата, предизвикана от COVID-19, и с цел да се подпомогне икономическото и социално възстановяване на европейските държави, беше създаден нов европейски фонд – Механизъм за възстановяване и устойчивост. Усвояването на средствата ще се извършва съгласно одобрените национални планове за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на компонент „Транспортна свързаност“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) е намаляване на въглеродния отпечатък на транспортния сектор чрез инвестиции в модернизацията и цифровизацията на железопътния сегмент. Очакваните ефекти от интервенциите предвиждат принос към зеления и цифров преход, повишаване на безопасността, както и към териториалната балансираност на растежа. Предложенията в компонент „Транспортна свързаност“ са в синхрон с приоритетите за развитие на екологосъобразните видове транспорт.

Във връзка с изпълнението на инвестициите и реформите, заложени в компонент „Транспортна свързаност“ от ПВУ, в МТС бяха подготвени процедури за възлагане на обществени поръчки – за закупуване на подвижен жп състав, за доставка и пускане в експлоатация на бордово оборудване, за провеждане на анализ на законодателството в областта на обществения транспорт, за извършване на пазарна оценка за железопътния сектор, определяща обхвата на задължението за извършване на обществена услуга съгласно новия договор за обществена услуга за железопътен превоз, както и за извършване на независим одит на административния капацитет за управление и координация на дейности по подготовката и изпълнението на железопътни проекти за развитие на ТЕN-Т мрежата.

На 27.02.2023 г. е сключен договор с избрания изпълнител – „Грант Торнтон“ ООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Извършване на независим одит на капацитета на Министерството на транспорта и съобщенията и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за управление и координация на дейности, във връзка с подготовка и изпълнение на железопътни проекти за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа“. Договорът е изпълнен и на 26.04.2023 г. е одобрен Окончателният доклад за извършения одит.

По поръчките за провеждане на анализ на законодателството в областта на обществения транспорт и за извършване на пазарна оценка за железопътния сектор, определяща обхвата на задължението за извършване на обществена услуга съгласно новия договор за обществена услуга за железопътен превоз вече са избрани изпълнители и са сключени договори, като работата по изпълнението на анализа се очаква да приключи през м. ноември 2023 г., а за пазарната оценка до края на годината.

В периода м. октомври 2022 г. – м. април 2023 г. бяха изготвени документациите за възлагане на 4 обществени поръчки за закупуване на нов подвижен състав по линия на ПВУ. Обществените поръчки бяха обявени на 25.04.2023 г., но след това бяха спрени и преработени. Три от четирите обществени поръчки бяха обявени на 04.09.2023 г., а четвъртата на 06.09.2023 г.

Изпълнение на проектите по ОП „Транспорт транспортна инфраструктура”

Към 30.06.2023 г., 103,54% от финансовия ресурс по ОПТТИ 2014 – 2020 г. е предоставен под формата на БФП, като 71,00% от бюджета на Програмата е разплатен. Верифицираните разходи са 65,94%, а сертифицираните разходи – 62,99%.

Въпреки сложната ситуация и благодарение на мерките, които УО предприе за включване на допълнителни проекти (Разширение на Линия 3 на метрото в участъка ул. „Шипка“ – бул. „Цариградско шосе“, Обход на Бургас, Рехабилитация на инфраструктурата на пристанищен терминал Фериботен комплекс Варна и Капитално драгиране на басейна между Терминал „Бургас Запад“ и Терминал „Бургас Изток 2/2А/“) съществува възможност за сертифициране на 96,07% от общия бюджет на програмата. Това включва и прилагане на индексация по строителните договори на проектите в програмата.

Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа”

- Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2

Този проект е продължение на проекта „Рехабилитация на участъци от железопътната инфраструктура по жп линия Пловдив – Бургас”. По проекта се предвижда изпълнение на системи за сигнализация по цялата жп линия Пловдив – Бургас, премахване на прелези чрез надлези, рехабилитация/модернизация, включително на контактната мрежа на жп участъци: Скутаре – Оризово, Оризово – Михайлово, Ямбол – Зимница и Стралджа – Церковски.

Изпълняват се строително-ремонтни дейности по изграждането на системите за сигнализация и телекомуникации, както и пътни надлези. В ход е и модернизацията на участък Оризово – Михайлово. През м. април 2023 г. са открити официално два пътни надлеза в жп участък Хан Аспарух – Нова Загора и е даден старт на дейностите по обект „Проектиране, модернизация, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на тягова подстанция Чирпан и интегриране към SCADA“ и по обект „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“. Във връзка с прилагане на Методика за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация и с цел компенсиране на натрупаната инфлация по договорите за СМР, в отчетния период са извършени изменения в договора за предоставяне на БФП, в т.ч.: преразпределение на предоставената БФП между категориите разходи, без да се изменя нейния размер.

Физически напредък към 30.06.2023 г. – 50,20%.

- Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец, Фаза 1

Напредва строителството по Обособена позиция 1 (ОП) Елин Пелин – междугарие след гара Вакарел от най-големия жп проект, финансиран от ЕСИФ в България, който ще се изпълнява фазирано. Проектът включва изграждането на два тунела, единият от които е най-дългият двутръбен жп тунел, строен до момента на Балканите. Прокопани са 4 300 м от общата дължина на двата тунела. Физическият напредък по ОП 1 е към 30%, за ОП 2 е към 10%, а за ОП 3 е 15%.

Обхватът на Фаза 1 ще бъде съобразен с постигнатия напредък, така че дейностите по нея да бъдат изпълнени до края на 2023 г., което е допустимия срок на програмата.

Общ физически напредък към 30.06.2023 г. – 22,64%.

- Проект „От изток към Запад – 2. Достъп до Коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспортна мрежа“

Подписан е Договор № 11622/11.03.2022 г., с предмет „Строителен надзор и управление на договора за рехабилитация на жп коловоз от стрелка № 103 (Пристанище Бургас) до стрелка № 20 (гара Владимир Павлов). Стойността на договора е 217 800,00 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение – до 490 дни.

На 19.09.2022 г. е открита строителната площадка. На 01.02.2023 г. е даден старт на дейностите по рехабилитация на жп коловоза.

Общ физически напредък към 30.06.2023 г. – 43,70%.

- Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции – Варна и Разград и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA

Дейностите за ТПС Варна и Разград са в изпълнение (издадено е Разрешение за строеж за ТПС Разград и са стартирали строителните работи). Сключен е договор с изпълнител за „Изграждане на нова тягова подстанция Русе, включване в системата за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“. В ход е изработването на технически и работен проект.

Физически напредък към 30.06.2023 г. – 24,92%.

- Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – граница със Сърбия, участък Волуяк – Драгоман, Фаза 1

Фаза I обхваща модернизация на жп линия с всички физически работи, касаещи трасето и проектните параметри, като финансирането е по линия на ОПТТИ 2014 – 2020 г. С Решение № 295/09.05.2022 г. на Министерския съвет е дадено съгласие УО на ОПТТИ да подпише договор за предоставяне на БФП за Фаза 1, преди одобрение на проекта от страна на ЕК. На 12.05.2022 г. е отпусната БФП в максимален размер до 166 208 229,41 лв. Формулярът за кандидатстване е одобрен от ЕК на 13.07.2022 г. и проектът е в изпълнение.

Физически напредък към 30.06.2023 г. – 6,10%.

Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа”

- Автомагистрала „Струма”

Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница”

Строителството по проекта за АМ „Струма“, Лот 3.1, 3.3 и тунел „Железница“ е практически в заключителен етап. За участъка от км 370+400 до км 373+100 в Подучастък 2 (от км 370+400 до км 376+000) на АМ „Струма“, Лот 3.1 е издаден Акт Образец 16 и Разрешение за ползване и е пуснат в експлоатация на 30.09.2022 г. Тунел „Железница“ е завършен, в т.ч. системите за безопасност и хеликоптерната площадка.

Общ физически напредък за проект Автомагистрала „Струма“ – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“ към 30.06.2023 г. е над 97%, като физическият напредък за Лот 3.3 е 100%, за Лот 3.1 – 75% (до км 376+000) и 91% (до км 373+100 ) и за тунел „Железница“ е над 93%.

- Подготовка на проект Автомагистрала „Русе – Велико Търново”

За обекта има издадено решение по ОВОС № 1-1/2018, което е влязло в сила, считано от 15.07.2019 г. Изработен е идейният проект за АМ „Русе – Велико Търново”, който е разгледан и приет от експертен съвет към АПИ. Изготвени са доклади за геодезически, геоложки, хидрогеоложки и други проучвания. Приключил е етапът за издирване на археологически обекти и е представен научен доклад от извършените теренни проучвания.

Физически напредък към 30.06.2023 г. – 98%.

Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”

- Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър, Казичене, Карнобат, Стара Загора и Нова Загора

Постигнат е значителен напредък при реконструкцията на шестте гарови комплекса. Договорите за всички гарови комплекси са сключени и се изпълняват, като физическият напредък за Искър, Подуяне и Казичене към 30.06.2023 г. е 98,52%. За гарови комплекси Подуяне и Казичене, строително-ремонтните работи са приключили и са издадени разрешения за ползване, а за гаров комплекс Искър все още са в изпълнение. За гаров комплекс Карнобат – физическият напредък е 100%, като е открит официално през 2021 г., а за Стара Загора и Нова Загора – 80%.

Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”

- Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в НК ЖИ, включително система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение

С Анекс № 2 рег. № АДОПТТИ-3/18.04.2022 г., срокът на договора за предоставяне на БФП е удължен до 31.12.2023 г., като също така са прехвърлени средства между разходните категории на бюджета, без промяна на общо предоставената БФП.

Сключен е Договор № 11742/13.10.2022 г., с предмет „Подпомагане на НКЖИ чрез извършване на консултантски услуги за изготвяне на анализ, оценка, техническо предложение и интеграция на СУВР с внедрената Система за планиране и управление на ресурсите”. Проведени са встъпителна и технически работни срещи. Изготвени са: Анализ на възможностите за интеграция на внедрената СПУР със СУВР; Оценка на възможностите за интеграция на внедрената СПУР със СУВР и Техническо предложение за интеграция на внедрената СПУР със СУВР. Успешно са проведени тестове за интеграция в тестовите среди на двете системи СПУР и СУВР. На 22.03.2023 г. е предаден доклад за изпълнение на услугите по договора, който е приключил.

Физически напредък към 30.06.2023 г. – 68,18%.

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”

По приоритетната ос се финансират дейности по укрепване и повишаване на административния капацитет на УО и бенефициентите в програмен период 2014 – 2020 г., дейности за ефективна подготовка, изпълнение, мониторинг, контрол, оценка и популяризиране на инвестициите в транспорта, дейности по подготовка на програмен период 2021 – 2027 г.

Проекти, финансирани по Механизма за свързване на Европа

МТС активно използва и възможностите за финансиране със средства от МСЕ. Основният принцип при избор на проекти за финансиране по МСЕ е те да отговарят на зададените изисквания, да имат трансграничен ефект и да бъдат съпроводени с поети ангажименти за подходящи инвестиции от съответната съседна страна.

- Развитие на железопътен възел София – железопътен участък София – Волуяк

Проектът включва модернизация и обновяване на съществуващия 9,925 километров двоен железопътен участък от София до Волуяк – строителни дейности, сигнализация и телекомуникации и внедряване на ERTMS. Модернизацията в жп участъка ще бъде в съответствие с изискванията на ЕС, а именно: 22,5 т. натоварване на колоос, пълно внедряване на ERTMS системи, най-малко 750 м. линии, позволяващи преминаване на влакове с дължина 740 м. със скорост най-малко 100 скорост км/ч.

Стойност на проекта – 286 146 183,13 лв. без ДДС, стойност по Споразумение за БФП – 203 819 092,05 лв. без ДДС. Допълнително финансиране съгласно РМС № 451/03.07.2020 г. – 126 612 169,00 лв. без ДДС (наддоговаряне по проекта в размер на 82 327 091,00 лв. и гарантирани средства в размер на 44 285 078,00 лв.).

Разплатени средства по проекта за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 6 414 923,83 лв. без ДДС, от които: разплатени/възстановени средства от МСЕ – 3 785 980,24 лв. без ДДС; разплатени/възстановени средства от НС – 2 569 627,93 лв. без ДДС; разплатени собствени средства по проекта – 59 315,66 лв.

- Модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин

Проектът включва модернизацията и реконструкцията на железопътен участък с дължина 22 км. от коридора Ориент/Източно – Средиземноморски от основната мрежа.

Стойност на проекта – 132 966 320,22 лв. без ДДС, стойност по Споразумение за БФП – 132 966 320,22 лв. без ДДС.

Разплатени средства по проекта за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 9 690,29 лв. без ДДС, от които: разплатени/възстановени средства по МСЕ – 7 006,71 лв. без ДДС; разплатени средства от НС – 0,00 лв. без ДДС; разплатени собствени средства по проекта – 2 683,58 лв. без ДДС.

- Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември

Издадени са 4 разрешения за строеж за около 22 км. от общо 25 км. (2 от тях са издадени през 2022 г.). На 01.02.2023 г. е подписан Акт 2А за участък от км 74+664 (нова гара Костенец) до км 88+256. Извършват се отчуждителни процедури. Всички договори са в процес на изпълнение. Изпълнителят е стартирал дейности по премахване пресичанията на едно ниво и изграждане на пътни надлези, изграждане на железопътната линия и електрификация. Строителните работи за жп гара Белово са 97% завършени.

Стойност на проекта – 443 448 445,08 лв. без ДДС, стойност по Споразумение за БФП – 300 251 198,28 лв. без ДДС. Допълнително финансиране съгласно РМС № 492/09.08.2019 г. – 123 689 728,00 лв. без ДДС. Допълнително финансиране НК ЖИ – 19 507 518,80 лв. без ДДС.

Разплатени средства по проекта за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 3 334 138,73 лв. без ДДС, от които: разплатени/възстановени средства от МСЕ – 0,00 лв. без ДДС; разплатени средства от Капиталов трансфер – 168 700,00 лв. без ДДС; разплатени средства от РМС № 492/09.08.2019 г. – 2 876 749,49 лв. без ДДС; разплатени средства със собствени средства по проекта – 288 689,24 лв. без ДДС.

- Развитие на железопътен възел Пловдив

Подписани са строителни договори за модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в железопътни участъци Пловдив – Крумово и Пловдив – Скутаре, включително в гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия, както и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив. Приключили са строителните дейности по път 1 в участъка Пловдив Разпределителна – Крумово, по път 2 на участъка Пловдив Разпределителна – Тракия, по път 1 и път 2 в участъка Пловдив Разпределителна – Пловдив. Предстоят строителни дейности по път 2 на участък Пловдив Разпределителна – Крумово и гара Тракия.

Стойност на проекта – 243 881 878,57 лв. без ДДС, стойност по Споразумение за БФП – 202 383 878,57 лв. без ДДС. Допълнително финансиране съгласно РМС № 452/03.07.2020 г. – 41 498 000,00 лв. без ДДС.

Разплатени средства по проекта за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 10 130 251,54 лв. без ДДС, от които: разплатени/възстановени средства от МСЕ – 6 848 080,46 лв. без ДДС; разплатени средства с НС – 3 255 000,64 лв.; разплатени средства от Капиталов трансфер по проекта – 0,00 лв. без ДДС; разплатени собствени средства по проекта – 27 170,44 лв. без ДДС.

Ефективно използване на механизмите на публично-частното партньорство

За строителството на модерна транспортна инфраструктура се изисква време, дългосрочен подход и осигуряване на стабилни финансови потоци. Необходимо е и да се създадат условия за засилване ролята на частния сектор в развитието на инфраструктурата, включително и чрез различни форми на публично-частно партньорство.

МТС организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии върху обектите на железопътната инфраструктура, цели или технологично обособени части от пристанища за обществен транспорт с национално значение и граждански летища за обществено ползване, както и организира и осъществява контрол върху сключените договори за предоставяне на концесии.

Друга основна програма, която изпълнява МТС, в обхвата на Политика в областта на транспорта е „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”.

Транспортният сектор е ключов за българската (и всяка друга) икономика, както поради неговата свързваща роля по отношение на останалите сектори в икономиката, така и заради собствения му принос в брутната добавена стойност и заетостта.

Политиката в сферата на повишаване качеството на предлаганите транспортни услуги и устойчиво развитие на обществения транспорт обхваща решаването на широк кръг от социални, финансови, технологични и инфраструктурни проблеми на местно, национално и международно равнище.

Намаляването на негативното влияние на различните видове транспорт върху околната среда, както и осигуряването на високо ниво на безопасност и сигурност са сред основните изпълнявани приоритети на министерството.

Ангажираността на държавата към бъдещото развитие на устойчив транспорт е съобразена с нарастващата загриженост за опазване на околната среда, като се насърчава развитието на екологосъобразни видове транспорт в противовес най-вече на автомобилните превози. От значение е стимулиране използването на обществените видове транспорт и програми за промяна в разпределението по видове транспорт с цел намаляване на вредното въздействие на автомобилния транспорт преди всичко върху околната среда, но също така и върху безопасността на движението и намаляване на задръстванията.

Подобряване на организацията и управлението на транспорта

През отчетния период продължи работата по политиката на МТС за постоянно повишаване на изискванията и контрола при обучението и провеждането на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

През 2023 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” (ИА АА) продължава да осъществява контролните си функции, предвидени в: Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата, Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ИНТЕРБУС), Европейската спогодба за превоз на лесноразваляеми хранителни продукти и за специалните транспортни средства, които се ползват при тези превози (ATP), Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR) и др.

За осъществяване на политиката за регулиране на достъпа до пазара на обществените автомобилни превози на пътници в страната ИА АА извършва актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема (PTC) с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението и повишаване ефективността и безопасността на превозите.

Извършени са проверки на 191 бр. маршрутни разписания по автобусни линии от РТС и междуобластната транспортна схема (МоТС) във връзка с чл. 19, ал. 6 от Закона за автомобилните превози за съответствие с нормативното изискване на чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Наредба № 2).

Към 01.03.2023 г. е актуализиран списъкът с категоризираните автогари в страната, който е публикуван на интернет страницата на ИА АА. Актуализира се и се поддържа база данни на справките за фактическото състояние по възлагане на превозите по автобусни линии от РТС и МоТС, изпратени от общини-възложители на превози.

С цел предоставяне на възможност, както на преподавателите, така и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС за запознаване в максимална степен с всички аспекти на обстановката по време на практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС, беше създадено приложение за мобилен телефон, което дава възможност за генериране на маршрути. Използването на приложението е по преценка и желание на преподавателя и обучаемия кандидат.

По своя характер приложението представлява карта за навигация, като предлаганите маршрути са съобразени с нормативните изисквания за проверка на поведението на кандидата за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Също така са включени и стрелки, които указват посоката на двете следващи маневри.

Подобряване състоянието на железопътния транспорт

Като управител на железопътната инфраструктура в България, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НК ЖИ) организира дейността си в съответствие с 5-годишен Договор между Държавата, представлявана от министъра на финансите и от министъра на транспорта и съобщенията, от една страна, и НКЖИ, от друга страна по чл. 25 (1) от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ), 10-годишна програма за развитието на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура и нейната безопасна и надеждна експлоатация, включително при бедствия, терористични действия и военни конфликти по чл. 27 от ЗЖТ, бизнес-програма за пет годишен период, годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура по чл. 28 от ЗЖТ.

Компанията продължава да прилага одобрената от Управителния съвет „Система за финансово управление и контрол, за смекчаване и контролиране на рисковете в НК ЖИ”.

Предоставяните по реда на Закона за държавния бюджет средства на НК ЖИ под формата на субсидия за текуща дейност и капиталови трансфери за ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) покриват само разходи, свързани с изпълнението на възложените от Държавата дейности.

Изграждат се и усъвършенстват системите на осигурителната техника за междугарие и телекомуникации, в изпълнение на Националния план за внедряване на ERTMS (Европейска система за управление на железопътния трафик) в пълен обхват (подсистеми за сигнализация ETCS и за телекомуникации GSM-R) по протежение на основните направления, по които се реализират инвестиционните проекти, съфинансирани по линия на ОПТТИ и МСЕ, с цел постигане на оперативна съвместимост с жп администрациите на страните от ЕС.

Внедрени са и се поддържат:

- RNE Train Information System (TIS, бивш EUROPTIRAILS) – международна система за следене движението на международните влакове в реално време, при която ежедневно се запълва базата данни с актуалните разписания на влаковете

- Система „Симулиране на наклони и криви“, която служи за уеднаквяване на административните разстояния, получени на база първоначалното репериране на мрежата и реалните разстояния, получени след реконструкциите на жп линиите

- Поддържа се процес на съгласуване на международните разписания във внедрената международна система RNE Path Coordination System (PCS, бивш Pathfinder) – за изготвяне на международен график

- Постоянно се актуализират базата данни във вътрешните системи за планиране, съгласуване и отчитане на влаковата работа (График генератор, Ръководене и отчитане на влаковата работа) със съответните им модули.

Превози, обект на Задължението за обществена услуга

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД получава субсидии от Държавния бюджет на основата на сключен дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България. Субсидията е предназначена за компенсиране на разликата между реализираните приходи и направените разходи за осъществяване на превозната услуга. Субсидията се предоставя по утвърден месечен график.

Графикът за движение на влаковете 2022/2023 г. (ГДВ), обект на Задължението за обществена услуга (ЗОУ), е в сила от 11.12.2023 г. и се осъществява с 86 бързи, 362 крайградски и 127 пътнически влака или общо 575 влака. От бързите влакове ежедневно се движат 78 бързи влака, 2 влака в определени дни от седмицата и 6 влака в определен период от годината. От общо 489 пътнически влака ежедневно се движат 434, в определени дни от седмицата – 53 влака, а в определени периоди от годината – 2 влака.

Транспортната схема за 2023 г. е съгласувана от Възложителя по договора за извършване на обществени превозни услуги на основание т. 4.2. и т. 6.1. от същия с писмо № 10-21-258/28.02.2023 г. при обем на превозите 21.433 млн. влаккилометри.

Обемът на превозите за първото полугодие на 2023 г. е 10.530 млн. влаккилометри, от които с бързи влакове са реализирани 4.580 млн. влаккилометри, а с пътническите влакове 5.799 млн. влаккилометри (в отчетените влаккилометри са включени и тези, извършени от резервен и извънреден автобусен транспорт – 0.095 млн. влаккилометри).

Средната участъкова скорост на влак е 49.63 км/ч (59.16 км/ч за бързите влакове и 43.09 км/ч за пътническите) и е в рамките на допустимите отклонения. По-ниската скорост е в резултат на закъсненията, породени от повреди на тяговия подвижен състав по време на пътуванията, както и намаленията от ремонтите по железния път.

Финансовият резултат на дейността по ЗОУ за полугодието на 2023 г. е загуба в размер на 21 260 хил. лв., при отчетена печалба от 2 182 хил. лв. за отчетния период на 2022 г., влошаване на резултата с 23 442 хил. лв. Това са дължи на получените приходи с еднократен характер по съдебно определение и спечелено дело с ПИБ, на увеличението на приходите от превоз на пътници и на други финансирания (държавната помощ за небитови клиенти във връзка с увеличението на цената на ел. енергията) и на намалението на разходите за външни услуги (за инфраструктурни такси) през 2022 г.

Основни изводи за резултатите от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ по отчет за отчетния период:

- Изпълнението на графика за движение на влакове по отношение точност на услугата е 94.6% при 95.5% спрямо същия период на 2022 г. През 2022 г. броят на закъснелите влакове с над 5 минути в крайна гара е 5409, а през 2023 г. e 5559 бр.

- Увеличение на нетните приходи от продажби за шестте месеца на 2023 г. с 2 623 хил. лв., което представлява повишение с 13% спрямо отчетените за същия период на 2022 г., в следствие на увеличението на превозените пътници.

Повишаване нивото на безопасността, сигурността и качеството на предоставяните транспортни услуги

Усъвършенства се координацията на МТС, изпълнителните агенции, държавните предприятия и търговски дружества от системата на транспорта и съобщенията за превенция и реагиране при бедствия, терористични актове и инциденти. Поддържат се в актуално състояние плановете за защита при бедствия и терористични заплахи.

Извършват се проверки за установяване на състоянието на съоръженията с повишена опасност, монтирани и експлоатирани на територията на пристанищните комплекси. В резултат на превенцията не се допуска работа със съоръжения с повишена опасност, които не отговорят на изискванията.

НК ЖИ работи по приета и одобрена от ИА „Железопътна администрация” „Система за управление на безопасността”, която включва комплекс от дейности и отговорности на различни структури от предприятието, отговорности на длъжностни лица и взаимодействие помежду им с цел постигане безопасност при железопътните превози. Тази система е част от необходимите условия за издаването и поддържането на Удостоверение за безопасност съгласно изискванията на Директива 2004/49/ЕО за това, че управителят на железопътната инфраструктура отговаря на специфичните изисквания за безопасно проектиране, поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура.

Изпълнителна агенция „Морска администрация” работи за поддържане на високо ниво на държавен пристанищен контрол, съизмерим със стандартите на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол (ДПК).

Ползата/ефектът за обществото от постигането на целите в изпълнение на Политиката в областта на транспорта се изразява и в осигуряването на високи стандарти във водния транспорт, намаляването на риска от аварии с български кораби и нещастните случаи с хора, загуба на човешки живот.

Показател за полза/ефект, отразяващ извършените проверки по реда на ДПК в български пристанища на чужди кораби с приоритет І, с висок рисков профил, е % проверени кораби, който за отчетния период е 100% (при изискване минимум 95%). По този показател Република България е на водещо място в Европейския съюз.

Ограничаване вредното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората

През отчетния период в МТС беше разработен и представен през м. февруари 2023 г. на Изпълнителната агенция по околна среда раздел „Транспорт” на Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2021 г.

В изпълнение на изискванията на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в министерството беше подготвен втори национален доклад. През м. декември 2022 г. документът беше изпратен за съгласуване в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика“, а през м. януари 2023 г. след отразяване на всички бележки докладът беше изпратен на ЕК. През м. март 2023 г. беше предоставена и по-кратка таблична форма на докладване на ЕК след постъпило искане от тяхна страна.

Инспекция „Екология” в НК ЖИ осъществява функции и задължения, произтичащи от екологичното законодателство. Инспекцията осъществява контрол като извършва проверки самостоятелно или съвместно с други контролни органи в поделенията на компанията по отношение на спазването и изпълнението на законови и подзаконови нормативни актове в областта на околната среда. Издава предписания на длъжностни лица от НК ЖИ и определя срокове за отстраняване на констатирани при проверките нередности и нарушения.

За подпомагане процеса на управление и в изпълнение на екологичното законодателство към 30.06.2023 г. дейността на Инспекцията е насочена и към предоставяне на информация на други институции (МТС, МОСВ, ИАОС, РИОСВ, НСИ, Общини и др.). В тази връзка бяха изготвени следните отчети за 2022 г.: Годишен отчет относно количества SF6 (елегаз), съдържащи се в комутационна апаратура за високо напрежение за 2022 г.; „Източници на емисии“; „Разходи за опазване и възстановяване на околната среда“; „Движение на дълготрайни материални активи с екологично предназначение“; „Водопотребление“, „Отчет за отпадъците от дейността през 2022 година“ и „Екологични стоки и услуги“.

Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците в поделенията на НК ЖИ са обособени 144 бр. площадки за временно съхраняване на отпадъците. През първото полугодие на 2023 г. са извършени 44 бр. проверки и при констатирани нередности са направени съответните предписания.

Компетентните органи по смисъла на Закона за опазване на околната среда извършват проверки в поделенията на НК ЖИ. От компетентните органи не са установени административни нарушения, компанията няма наложени имуществени санкции и не са съставяни наказателни постановления.

Достъпност и регионална обвързаност

Съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 1 от Постановление № 7 на Министерския съвет от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 г. (ПМС № 7), до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. средствата за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за Столична община – вътрешноградски транспорт, са в размер до 25 на сто на тримесечна база от годишните размери, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

С Постановление № 10 на Министерския съвет от 25.01.2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ПМС № 10), обн. ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 01.02.2023 г., за времето от 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г. са определени нови, по-високи минимални размери на намаленията на цените на пътуване от тези по редовна тарифа по основни градски линии и междуселищния автомобилен транспорт.

С приложената от държавата мярка следва да се облекчат най-уязвимите групи граждани каквито са децата, учащите и пенсионерите. В държавния бюджет са предвидени допълнителни 73 млн. лв. за компенсации (към първоначално отпуснатите 64 млн. лв.), които са разпределени по общини за покриване на разликите в цените на издаваните от превозвачите превозни документи по намалени цени спрямо тези по редовна тарифа.

Абонаментните карти за ветерани, военноинвалиди и военнопострадали и деца до 7 навършени години се компенсират на 10%, в съответствие с нормативната уредба. За другите две категории учащи и възрастни граждани нормативно определеният процент на намалението е 40 – 70% от цената на абонаментната карта.

Децата от 7 до 10 навършени години ползват намаление с 50% от цената по редовна тарифа на билетите по междуселищния автомобилен транспорт през януари 2023 г., а за периода от 1 февруари до 31 декември 2023 г. пътуват безплатно, т.е. ползват 100% намаление от цената по редовна тарифа на издаваните им превозни документи.

Компенсациите се разпределят по категории правоимащи и по общини в страната, съобразно броя на лицата, ползващи преференции, подлежащи на компенсиране и категорията на общината, като за целта се ползва информация от Министерството на образованието и науката, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националния статистически институт. Отчетните данни за броя и стойността на издадените безплатни и по намалени цени превозни документи се обобщават по постъпила информация от всички общини в страната.

Субсидиите се разпределят на база получена от общините информация за финансовите резултати във вътрешноградски пътнически превози и междуселищни пътнически превози и предложен пробег по двата вида превози.

С предоставените средства за компенсации през 2023 г. се осигурява възможност за ценови облекчения за около 3 млн. души от населението на страната, по-голям достъп до транспортната услуга и решаване на социални проблеми. Чрез средствата за субсидии се разширява общественият транспорт в изоставащи слабонаселени региони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване.

Програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт”

През отчетния период Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД ГВА) заедно с Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИА МА) продължиха да работят за осъществяването на следните заложени цели:

- Усъвършенстване дейността по „Търсене и спасяване” и привеждането ѝ в съответствие с международните договори и стандарти за опазване на човешкия живот

- Създаване и поддържане на организация, материално-техническата база и осигуряване на ресурси за осъществяване на операции по търсене и спасяване.

Изграждането на системата за търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт произтича от изискванията на Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, Международната конвенция за търсене и спасяване по море и Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, вменяващи задължения за всяка от договарящите се държави за координиране на действията и оказване на помощ на въздухоплавателните средства и корабите търпящи бедствие на територията на страната или в отговорния район на Р. България за търсене и спасяване в акваторията на Черно море.

Чрез системата за търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт се създава единна централизирана организация за управление на дейностите по координация на национално ниво, а при необходимост – за взаимодействие със съседни страни. Намиращата се в денонощен режим на готовност за действие и ефективно функционираща система е задължително условие за гарантиране на надеждна и своевременна реакция за спасяване на пострадали хора в екстремални ситуации във водния и въздушен транспорт.

При денонощен режим на работа ГД ГВА заедно с ИА МА поддържа сили и средства в съвместния авиационен и морски Координационен център за търсене и спасяване. В случаите на авиационни произшествия ръководи и координира операции по търсене и спасяване на човешки живот и оказва помощ на търпящи бедствие въздухоплавателни средства и хора във въздушното пространство на Р. България и на нейната сухоземна територия, както и в българския морски отговорен район за търсене и спасяване при авиационни произшествия и във вътрешните водни пътища на Р. България.

Съвместно с Румънската морска администрация (RNA), ИА МА изпълни проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” – Dаnube Safety Net. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие – 85% и национално съфинансиране – 15%.

Основната цел на Danube Safety Net е да повиши нивото на транспортната безопасност по протежението на общия българо-румънски участък от р. Дунав.

В резултат на сключените в рамките на проекта договори, бяха доставени две специализирани несамоходни плавателни средства (баржи) за нуждите на ИА МА, снабдени със специализирано оборудване за реакция в извънредни ситуации.

В изпълнение на проекта бяха създадени Аварийно-спасителни центрове (Emergency Response Centers) в градовете Русе, Лом и Констанца. Центровете ще подпомагат двете партниращи си институции в изпълнението на техните отговорности, свързани с аварийно-спасителната дейност на реката и при необходимост от съвместни действия в общия българо-румънски участък на р. Дунав, осигурявайки необходимите информационни ресурси, техническа готовност и оборудване.

Изготвен и приет е План за действие за провеждане на съвместни операции по търсене и спасяване на ИА МА и Румънската морска администрация в общия българо-румънски участък на река Дунав. Планът за действие включва ясно установени правила, принципи, срокове, условия, правомощия и методи за реакция на всеки от партньорите, които ще бъдат спазвани в случай на възникнала необходимост от съвместни действия на отговорните институции по търсене и спасяване в общия българо-румънски участък на р. Дунав.

Проектът адресира проблемите на речния транспорт в трансграничния българо-румънски район, чрез предоставяне на съвместни решения за подобряването на транспортната безопасност по р. Дунав. Проект Danube Safety Net е добър пример за ефективно сътрудничество, насочено към постигането на националните и европейски приоритети в областта на вътрешните водни пътища и допринася за изграждането на един по-надежден, устойчив и безопасен речен транспорт.

Проектът приключи изпълнението си през м. ноември 2022 г. През първото полугодие на 2023 г. са изготвени финалните отчети за техническото и финансово изпълнение на проекта.

ИА МА участва като партньор по проект „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMars), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment – CISE) за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ (InBulMars 2). Финансирането е от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство – 75% и национално съфинансиране – 25%.

Основната цел на проекта е изграждане на национална инфраструктура и доставка, инсталация и персонализация на графичен потребителски интерфейс за интегрирано морско наблюдение, позволяващи трансграничен и транссекторен обмен на информация, в рамките на Република България и Европейския съюз, базирана на модела за данни на CISE.

Към настоящия момент всички проектни дейности са приключили. Чрез изпълнението им са постигнати следните резултати: информационно свързване на национално ниво, както и на ниво Европейски съюз на публичните органи в Република България, участващи в морското наблюдение, които представляват седемте потребителски общности, както са дефинирани в CISE; подобряване на междусекторения обмен и постигане на оперативна съвместимост между тях; възможност за надежден обмен на необходимата информация, свързана с морското наблюдение и изграждане на системно неутрална мрежа на национално ниво.

На 16.02.2023 г. в гр. Варна се проведе Закриваща среща по проекта.

Показател за полза/ефект от изпълнението на Политиката в областта на транспорта, пряко отчитащ ползата и ефекта на програмата „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт” е % на обработени сигнали за бедствие. За отчетния период този показател е 100%, при целева стойност 100%. Показателят включва действителните и недействителните (но проверени) сигнали за бедствие.

Програма „Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт”

С Постановление № 6/22.01.2020 г. на Министерския съвет е създаден Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ), който изпълнява дейностите по програмата.

Целта на програмата по отношение на дейностите, свързани с въздушния транспорт, е повишаване на нивото на безопасност на въздушния транспорт посредством разследване на авиационни произшествия, сериозни инциденти, контрол върху разследваните от ГД ГВА и авиационните оператори инциденти, определяне на мерки за безопасност и осъществяване на превантивна дейност.

По отношение на дейностите, свързани с морския транспорт, целта е повишаване на нивото на безопасност чрез извършване на разследване в съответствие с Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за установяване на обстоятелствата, при които е възникнало и протекло произшествието, установяване на причините и последствията от него, както и за предприемане на мерки за предотвратяване на подобно произшествие в бъдеще.

Целта на програмата по отношение на дейностите, свързани с железопътния транспорт е подобряване на безопасността чрез извършване на разследване за установяване на причините довели до възникване на произшествия и инциденти в съответствие със Закона за железопътния транспорт и Наредба № 59, и даване на препоръки за безопасност с цел недопускане на други произшествия в бъдеще.

През отчетния период в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт са разследвани и са в процес на разследване следните събития:

- Авиационни произшествия с ВС на българска територия – 3 бр.

- Сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия – 2 бр.

- Сериозни инциденти с български ВС в страната и чужбина – 3 бр.

- Тежки и много тежки морски произшествия – 2 бр.

- Железопътни произшествия – 4 бр.

Информацията за разследваните събития е на разположение в министерството, като в частта за авиационни събития данните са въведени в единната европейска програма ECCAIRS, в частта за морските произшествия – в система EMCIP, а в частта за железопътните произшествия са въведени в системата ERAIL.

На 17.05.2023 г. НБРПВВЖТ премина одит от предварително назначен одиторски екип от Международната морска организация (IMO), като част от общия мониторинг на Република България по линия на Международния кодекс за прилагане на задължителните инструмент на IMO. Одиторският екип не констатира никакви несъответствия и пропуски в организацията и работата на Борда, което е показател за цялостната работа и професионални качества на служителите.

Предвид извършените разследвания на събития в трите видове транспорт и излъчените препоръки за безопасност за завършените разследвания, може да бъде направен изводът, че за отчетния период на 2023 г. целите по изпълнението на програмата в областта на разследването на транспортни събития са постигнати.

Програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза”

Политиката на държавата чрез дейността на транспортните болници е осигуряване на здравословни условия на труд в системата на транспорта по отношение на човешкия фактор – добро здраве и превенция на заболявания и състояния, пречещи за сигурността на движението. Това е естествено продължение на създадената още миналия век система за сигурност в транспорта – „човешки фактор”, „техническа изправност” и „организация на движението в транспорта”.

Дейности, допринасящи за предоставените по програмата продукти/услуги:

- Профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания и състояния, пречещи на изпълнението на професионалните задължения в сферата на транспорта, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението в автомобилния, железопътния, водния и въздушния транспорт

- Медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа и кандидатите при прием в учебните заведения и на работещите в сферата на транспорта

- Превантивен медицински контрол

- Освидетелстване, преосвидетелстване и издаване на решения по спорните случаи на преценка по медицински показатели на годността на кандидатите за работа.

Дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в НК ЖИ се осъществява системно, като процес на постоянно подобряване на работната среда. Осъществява се политика на преминаване от ниво на безопасност съответстващо на минималните изисквания към по-високи нива на защита, които водят до минимизиране и ограничаване на рисковете, оптимизиране условията на труд, създаване на предпоставки за удовлетвореност от труда.

Съгласно Наредба № 3/25.01.2008 г. Службата по трудова медицина изготви 13 бр. годишни анализи за здравното състояние на работещите в обособените поделения на НК ЖИ за предходната година, въз основа на периодични медицински прегледи и болнични листове, и се изпратиха в законоустановения срок към Регионалните здравни инспекции и към работодателите.

Независимо от факта, че МТС отговаря за осъществяването на политиката в областта на транспорта, с някои проблеми са ангажирани и други институции, като централни и териториални органи на изпълнителната власт и техните структури; държавни агенции, държавни комисии, други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет; Национално сдружение на общините в Република България; синдикални, браншови и други обществени организации; европейски и международни институции.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ

- СЪОБЩЕНИЯ

Политиката в областта на съобщенията отразява необходимостта от установяване на подходящ баланс между интересите на всички участници на пазара както на електронните съобщителни мрежи и услуги, така и на пощенските услуги от една страна и от друга – процесите на хармонизация на законодателството в съответствие с европейската регулаторна рамка в областта на съобщенията при отчитане на националните особености.

Държавната политика в областта на съобщенията за периода е насочена към изпълнението на следните приоритети:

- Осигуряване на условия за свободна, лоялна и ефективна конкуренция както на пазара на електронните съобщения, така и на пазара на пощенските услуги, като част от единния пазар в Европейския съюз (ЕС);

- Насърчаване на устойчива конкуренция при предоставяне на електронни съобщителни мрежи и прилежащи съоръжения (включително, ефективната конкуренция по отношение на инфраструктурата, както и създаване на условия за облекчаване на споделянето на инфраструктура) и при предоставяне на електронни съобщителни услуги и прилежащи услуги;

- Създаване на условия за разгръщане и използване на мрежи с много голям капацитет;

- Съблюдаване политиката на ЕС в областта на електронните съобщения с оглед прехода към гигабитовото общество;

- Осигуряване на високо ниво на защита на крайните ползватели, като се вземат предвид нуждите на специфични социални групи като хората с увреждания, възрастните хора и хората със специални социални потребности;

- Привеждане на националните документи по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в съответствие с актовете на Световната конференция по радиосъобщения от 2019 г. и решенията и препоръките на СЕРТ;

- Организиране и координиране на подготовката и участието в Асамблеята по радиосъобщения на Международния съюз по далекосъобщения (RA-2023) и за Световната конференция по радиосъобщения (WRC-2023);

- Съблюдаване политиката на ЕС в областта на радиочестотния спектър с оглед развитие на цифровия единен пазар;

- Създаване на предпоставки за постигане на ефективно и ефикасно използване на честотния ресурс чрез хармонизирано разпределение на радиочестотния спектър за задоволяване на нарастващото търсене;

- Ефективно използване на ограничените ресурси и създаване на условия за изграждане и развитие на мрежи и услуги от пето поколение;

- Неутралност по отношение на използваните технологии и предоставяните услуги;

- Осигуряване предоставянето на достъпна, надеждна и ефективна универсалната пощенска услуга (УПУ) и нейното съхранение в условията на либерализиран пазар на пощенски услуги и силно разрастване на ползването на достиженията на цифровите технологии за сметка на традиционните пощенски услуги;

- Създаване на условия за предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги, включително развитие на услугите по доставка на стоки, закупени онлайн, като пощенски пратки;

- Оптимизиране и модернизиране на националната пощенска мрежа;

- Защита на правата на потребителите.

Приоритетите на политиката се изпълняват чрез постигането на целите в областта на:

►„Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения ”;

►„Устойчиво развитие на пощенския сектор”.

Преглед на изпълнението в област „Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения”

Целите на провежданата Политика в областта на електронните съобщения се постигат чрез:

- Актуалната политика в областта на електронните съобщения на Република България, очертаваща визията, целите и насоките за развитието на електронните съобщения;

- Актуалната държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, гарантираща по-голяма ефикасност в управлението и използването на радиочестотния спектър;

- Закон за електронните съобщения, уреждащ обществените отношения, свързани с осъществяването на електронни съобщения;

- Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, уреждащ обществените отношения, свързани с условията за разполагането, ползването, поддържането и развитието на електронните съобщителни мрежи, както и осигуряването на достъп до и ползването на съществуваща физическа инфраструктура, включително такава инфраструктура, обслужваща други видове мрежи; съвместното планиране и ползване на физическата инфраструктура;

- Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, хармонизиран с радиочестотното разпределение на Международния съюз по далекосъобщенията (МСД) и съобразен с европейското разпределение на радиочестотите;

- Подзаконови нормативни актове, свързани с управлението и регулирането на електронните съобщения, гарантиращи развитието на сектора;

- Директиви, регламенти, решения, препоръки и други документи на ЕС в областта на електронните съобщения;

- Ратифицирани заключителни актове на МСД.

Степен на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели

Стратегическата цел в областта на електронните съобщения е задоволяване на нуждите на бизнеса и населението от съвременни, ефективни и качествени съобщителни и информационни услуги, като необходимо условие за израстването на Република България в технологичен и технически аспект и основен лост за създаване на дългосрочни условия за растеж. Тя се осъществява чрез следните оперативни цели:

- Усъвършенстване на нормативната уредба на сектора въз основа на постигнатите резултати, на създадените национални условия и на настъпващите промени в европейското и световното законодателство в областта на електронните съобщения;

- Поддържане на условия за свободна и ефективна конкуренция;

- Улесняване и стимулиране на инвестициите в разполагането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, чрез насърчаване на съвместното изграждане и съвместното използване на съществуващата физическа инфраструктура;

- Насърчаване на иновациите и инвестициите чрез прилагане на способи за повишена гъвкавост при използване на радиочестотния спектър, както и неговото споделено и съвместно използване;

- Освобождаване на хармонизиран в ЕС радиочестотен спектър за нови перспективни технологии;

- Стратегическо планиране и хармонизиране на радиочестотния спектър за осигуряване на достатъчен и подходящ спектър, отговарящ на търсенето на пазара;

- Ефективно използване на ограничените ресурси и създаване на условия за развитие на мрежи и услуги от пето поколение;

- Насърчаване на неутралността по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги;

- Защита на интересите на потребителите при техните отношения с предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, включително повишаване на тяхната информираност относно правата им.

Степен на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел

Резултатите от изпълнението в област „Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения” са:

- Създадени по-добри условия за дългосрочно устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения и за развитие на цифровите услуги;

- Създадени по-добри условия за развитие на ефективен и конкурентен пазар на електронни съобщителни услуги с възможности за навлизане на нови услуги и участници на пазара;

- Създадени по-добри условия за изграждане и развитие на модерна, високоскоростна електронна съобщителна инфраструктура;

- Осигурен достъп до съвременни, ефективни, качествени и сигурни електронни съобщителни услуги;

- Осигурена неутралност по отношение на технологиите и услугите при управлението на радиочестотния спектър, както и гъвкаво и ефективно използване на ограничените ресурси;

- Създадени условия за изграждане и развитие на мрежи и услуги от пето поколение;

- Създадени условия за засилена защита на интересите и на правата на потребителите;

- Усъвършенствана нормативна уредба, хармонизирана с правото на ЕС.

Отчет на показателите полза/ефект

| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Осигурявано устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения чрез създаване на условия за развитие на икономически стабилен пазар на електронни съобщения, както и на условия за изграждане и развитие на цифрови мрежи, с цел предоставяне на съвременни, ефективни и качествени услуги за обществото в съответствие с европейските и световни изисквания в дългосрочен план | % | 100 | 100 |
| 2. Прилагани европейски и световни изисквания, свързани с предоставянето на електронни съобщителни услуги, чрез установяване на подходящ баланс между интересите на всички участници на пазара, при отчитане на националните особености | % | 100 | 100 |
| 3. Изпълнени ангажименти в областта на електронните съобщения, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и участие в дейността на структурите на Европейския съюз и други международни организации в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър | % | 100 | 100 |

Кратко описание на показателите полза/ефект

- Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 58 от 07.07.2023 г.) за привеждане в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2022/612 на Европейския парламент и на Съвета от 6 април 2022 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (Регламент (ЕС) 2022/612);

- Наредба № 4 от 21.03.2023 г. за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 29 от 31.03.2023 г.);

- Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга (Oбн., ДВ, бр. 24 от 17.03.2023 г.);

- Постановление № 47 от 31.03.2023 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г. (Oбн., ДВ, бр. 30 от 4.04.2023 г.);

- Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България (Oбн., ДВ, бр. 41 от 9.05.2023 г.);

- Решение № 188 на Министерския съвет от 16.03.2023 г. за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (Oбн., ДВ, бр. 25 от 17.03.2023 г.);

- Постановление № 90 на Министерския съвет от 2 юни 2023 г. за приемане на  Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (Обн., ДВ, бр. 50 от 9.06.2023 г.);

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” на Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър;

- Участие в дейността на институциите на ЕС и на техните работни структури, компетентни в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър - Комитета по съобщенията (СОСОМ), Комитета по радиочестотния спектър (RSC) и Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) към ЕК;

- Участие в международното сътрудничество на регионално и световно ниво: в рамките на МСД, Международната организация за спътникови комуникации (МОСК „Интерспутник”), Междуправителствената организация за спътникови комуникации (EUTELSAT IGO), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС), както и със страните от Западните Балкани, Източното партньорство и др.

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

За постигане на стратегическата цел е осъществена активна и целенасочена работа, както и обединяване усилията на всички заинтересовани за изпълнението й ведомства, като: Комисия за регулиране на съобщенията; Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на иновациите и растежа, Министерство на енергетиката, Министерство на културата, Съвет за електронни медии, Държавна агенция „Национална сигурност”, Национална служба за охрана, Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция „Технически операции“, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”, ИА „Морска администрация”, НК „Железопътна инфраструктура”, Български институт за стандартизация чрез Техническите комитети, Обществени и неправителствени организации, Предприятия, осъществяващи електронни съобщения, Европейски и международни институции.

Отговорност за изпълнение на целите

В изпълнението на политиката в област „Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения” са ангажирани експерти от отдел „Развитие на електронните съобщения” и отдел „Управление на радиосъобщенията и развитие на пощенските услуги”.

За цялостното изпълнение в тази област отговарят ресорният заместник-министър на транспорта и съобщенията и директорът на дирекция „Съобщения”.

Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период

През отчетния период са приети и обнародвани Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 58 от 07.07.2023 г.); Наредба № 4 от 21.03.2023 г. за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 29 от 31.03.2023 г.); Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга (Oбн., ДВ, бр. 24 от 17.03.2023 г.); Постановление № 47 от 31.03.2023 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г. (Oбн., ДВ, бр. 30 от 4.04.2023 г.); Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България (Oбн., ДВ, бр. 41 от 9.05.2023 г.); Решение № 188 на Министерския съвет от 16.03.2023 г. за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (Oбн., ДВ, бр. 25 от 17.03.2023 г.); Постановление № 90 на Министерския съвет от 2 юни 2023 г. за приемане на  Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (Обн., ДВ, бр. 50 от 9.06.2023 г.).

- ПОЩЕНСКИ СЕКТОР

Преглед на изпълнението в област „Устойчиво развитие на пощенския сектор”

Целите на провежданата политика в областта на пощенския сектор се постигат чрез:

- Актуалната Секторна пощенска политика на Република България за насоките за развитие на националния пощенски сектор;

- Закона за пощенските услуги, уреждащ обществените отношения, свързвани с извършването на пощенски услуги в Република България;

- Подзаконовите нормативни актове, свързани с държавното управление и регулирането на пощенските услуги, гарантиращи развитието на сектора;

- Директиви, регламенти, решения, препоръки и други документи на ЕС в областта на пощенските услуги;

- Ратифицираните актове на Всемирния пощенски съюз (ВПС);

- Годишния тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати.

Степента на изпълнение на заложените стратегическа и оперативни цели

Стратегическата цел в област „Устойчиво развитие на пощенския сектор” е осигуряване на устойчиво развитие на националния пощенския сектор чрез създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенските услуги и предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги за обществото в съответствие с европейските и световните изисквания.

Стратегическата цел през отчетния период се осъществяваше чрез изпълнение на следните оперативни подцели:

- Провеждане на държавната политика в областта на пощенските услуги;

- Поддържане на условията за функциониране на конкурентен пазар на пощенски услуги;

- Осигуряване предоставянето на достъпна, надеждна и ефективна УПУ;

- Защита на правата на потребителите, гарантиране на техния равнопоставен достъп до предоставяните пощенски услуги и до информацията относно характеристиките им;

- Изпълнение на задълженията в областта на пощенските услуги, произтичащи от членството на Република България в ЕС;

- Осъществяване на представителството и взаимодействието на страната с ВПС, както и с европейските организации и структури в областта на регламентирането на пощенските услуги;

- Изпълнение на действащите актове на ВПС;

- Изпълнение и усъвършенстване на дейностите както в областта на издаването на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати, така и в областта на маркосъхранението.

Степен на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел

Резултатите от изпълнението на област „Устойчиво развитие на пощенския сектор” са:

- Устойчиво развитие на националния пощенския сектор чрез изпълнение на Актуализираната секторна пощенска политика на Република България и на нормативната уредба в областта на пощенските услуги;

- Гарантирана дългосрочна жизнеспособност на пощенския сектор;

- Икономически стабилен пазар на пощенските услуги, отворен за конкуренция;

- Лоялна конкуренция и равнопоставеност на участниците на пазара на пощенски услуги;

- Устойчиво предоставяне УПУ и гарантиран равнопоставен достъп на потребителите й на територията на цялата страна и на достъпни цени;

- Подобрено обслужване на потребителите на пощенски услуги чрез предоставяне на съвременни, качествени и разнообразни пощенски услуги, включително развитие на услугите по доставка на стоки, закупени онлайн, като пощенски пратки, и ориентирано към потребителите пощенско обслужване;

- Изпълнение на ангажиментите в областта на пощенските услуги, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и участието в дейността на структурите на ЕС, ВПС и други международни организации;

- Изпълнение на Годишния тематичен план за издаване на български пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати;

- Изпълнение на дейностите, свързани с маркосъхранението.

Отчет на показателите полза/ефект

| Област „Устойчиво развитие на пощенския сектор” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2023 г. |
| 1. Осигуряване на устойчиво развитие на пощенския сектор чрез създаване на условия за развитие на икономически стабилен пазар на пощенските услуги с цел предоставяне на съвременни, ефективни и качествени услуги за обществото в съответствие с европейските и световни изисквания в дългосрочен план. | % | 100 | 100 |
| 2. Прилагане на европейските и на световните изисквания, свързани с предоставянето на пощенски услуги чрез установяване на подходящ баланс между интересите на всички участници на пазара, при отчитане на националните особености. | % | 100 | 100 |
| 3. Изпълнение на ангажиментите в областта на пощенските услуги, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и участие в дейността на структурите на Европейския съюз и други международни организации в областта на пощенските услуги. | % | 100 | 100 |
| 4. Изпълнение дейностите в областта на маркоиздаването и маркосъхранението. | % | 100 | 60 |
| 5. Осигуряване изпълнението на възложеното задължение за извършване на обществената услуга „изплащане на пенсии“ чрез пощенските станции посредством изпълнение на дейностите, свързани с определяне на размера на компенсацията за извършване на тази услуга. | % | 100 | 30 |
| 6. Осигуряване изпълнението на възложеното задължение за извършване на услугата от общ икономически интерес по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България, посредством изпълнение на дейностите, свързани с определяне на размера на компенсацията за извършване на тази услуга. | % | 100 | 30 |

Кратко описание на показателите за полза/ефект

- Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги за привеждане в съответствие с изискванията на Доклад на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (MONEYVAL) към Съвета на Европа;

- Изготвен е проект на Актуализирана секторна пощенска политика на Република България. Предстои публикуването на проекта на обществено обсъждане;

- Изготвен е комплекта документи за одобрение от МС, с оглед ратифициране от Народното събрание на актовете, приети от 27 конгрес на ВПС;

- Изготвен е комплекта документи за участие на Република България в четвъртия извънреден конгрес на ВПС;

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на работна група „Пощенски услуги“ към Съвета на Европейския съюз;

- Участие в дейността на институциите на ЕС и на техните работни структури, компетентни в областта на пощенските услуги;

- Участие в международното сътрудничество на регионално ниво: подготовка и участие в дейността на Европейския комитет по пощенско регламентиране и неговите работни групи;

- Участие в международното сътрудничество на световно ниво: подготовка и участие в дейността на Административния съвет на ВПС и в четвъртия извънреден конгрес на ВПС;

- Изпълнение на Тематичния план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати за 2023 г. – задоволяване на нуждите на потребителите на пощенски услуги и на филателните колекционери от пощенски марки и пощенски продукти;

- Изпълнение на дейностите, свързани с маркосъхранението – запазване на националното богатство от пощенско-филателни издания;

- Изпълнение на дейностите, свързани с определяне на размера на компенсацията на „Български пощи“ ЕАД за извършване на услугата от обществен интерес по изплащането на пенсии чрез пощенските станции;

- Изпълнение на дейностите, свързани с определяне на размера на компенсацията на „Български пощи“ ЕАД за извършване на услугата от общ икономически интерес по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България.

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

За постигане на стратегическата цел е осъществена активна и целенасочена работа, взаимодействие и обединяване на усилията на всички ведомства, юридически и физически лица, свързани с нейното изпълнение, като:

Комисията за регулиране на съобщенията; Пощенските оператори; Потребителите на пощенски услуги; Министерството на финансите; Министерството на вътрешните работи; Министерство на външните работи; Държавната агенция „Национална сигурност”; Държавна агенция „Технически операции“; Комисията за защита на конкуренцията; Комисията за защита на потребителите; Българския институт по стандартизация; Европейски и международни институции; Обществени организации, съюзи и др.; Европейски и международни институции.

Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект

Информацията е набирана от актове (директиви, регламенти, решения), доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз, Всемирния пощенски съюз, Европейския комитет по пощенско регламентиране, Министерството на финансите, Националния статистически институт, Комисията за регулиране на съобщенията, пощенските оператори и др.

Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика

За изпълнението в област „Устойчиво развитие на пощенския сектор” са ангажирани експерти от отдел „Управление на радиосъобщенията и развитие на пощенските услуги ”.

За цялостното изпълнение на тази част отговарят ресорният заместник-министър на транспорта и съобщенията и директорът на дирекция „Съобщения”.

Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период:

През отчетния период с Постановление № 244 от 11 август 2022 г. за определяне на орган по чл. 10 от Закона за пощенските услуги и за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн. ДВ. бр. 66 от 2022 г.), заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията е определен за орган, който провежда държавната политика в пощенския сектор.

- ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

Визия за развитието на политиката

Цифровата свързаност е от стратегическо значение за растежа и иновациите във всички сектори на икономиката и за социалното и териториалното сближаване. Тя поддържа ефективността на бизнеса, гарантира конкурентоспособността на икономиката и дава възможност на гражданите да подобрят уменията си и да се възползват от онлайн услуги и предложения, включително ключови обществени услуги.

Гарантирането на гигабитова ще улесни достъпа и използването на публични ресурси и ще подобри взаимодействието и координацията между различните сектори чрез иновативни приложения.

Основен приоритет ще продължи да бъде пълното разгръщане на опорна мрежа, покриваща максимална част от територията на страната. Това се предвижда да се осъществи чрез изграждане на мрежи, осигуряващи ултра високи скорости и използване на цифрови технологии с гарантирана висока степен на сигурност, като ключов фактор за осигуряване на функционирането на цифровото управление.

Стратегическа цел

До 2030 г. България трябва да бъде снабдена със симетрични гигабитови мрежи за достъп в цялата страна. Устойчивата оптична мрежа, комбинирана с универсално достъпна мобилна мрежа, ще позволи на всеки гражданин, всеки бизнес и всяка публична институция да използва възможностите за цифровизация при равни условия в цялата страна.

Ще се преодолее в максимална степен цифровото разделение чрез разгръщане на цифрова свързаност в отдалечените и слабонаселени райони и повишаване на цифровите компетентности на населението, достигайки средноевропейските стойности на показателя Свързаност от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). В резултат на това България ще играе съществена роля в европейския цифров пазар и ще осигури и разшири позицията си на доверен партньор, утвърждаващ европейските ценности на Западните Балкани.

Оперативни цели:

- Разработване и координиране на ефективна политика за развитие на цифровата свързаност и широколентовия достъп в Република България;

- Разработване на национални документи за развитие на цифровата свързаност и определяне на националните приоритети;

- Създаване на среда за изграждане на съвременна, сигурна и широко достъпна цифрова инфраструктура и развитие на широколентовия достъп, и насърчаване споделянето на инфраструктура и спомагане за изграждането на допълваща инфраструктура;

- Осигуряване на условия за изграждане на сигурна високоскоростна свързаност, която ще стимулира изграждането на центрове за данни, както и изчисленията в облак, с цел гарантиране сигурността на данните;

- Създаване на предпоставки за изграждане на мрежи с много голям капацитет (ММГК), което ще осигури платформа за предоставяне на разнообразни цифрови услуги с добавена стойност;

- Създаване на  благоприятни условия за изграждането на мрежи с много голям капацитет в отдалечени, слабо населени и селски райони;

- Дейности по управление и изпълнение на проектно предложение „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ от Плана за възстановяване и устойчивост;

- Предоставяне на експертна подкрепа за български организации, кандидатстващи по  европейските програми в областта на цифровите технологии;

- Изпълнение на дейности като Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея;

- Изпълнение на функциите на Единна информационна точка по смисъла на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ) чрез поддържането и администриране на информационния портал, и дейности по надграждане на функционалностите.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Европа има за цел да предостави повече възможности за предприятията и хората в едно ориентирано към човека, устойчиво и изпълнено с по-голям просперитет цифрово бъдеще. Политическата програма „Цифрово десетилетие“ с конкретни цели за 2030 г. ще служи като насока за цифровата трансформация на Европа. С програмата се определя годишен цикъл на сътрудничество за постигане на общите цели. Тази рамка за управление се основава на годишен механизъм за сътрудничество между Комисията и държавите членки. Механизмът за сътрудничество ще се състои от   структурирана, прозрачна и споделена система за мониторинг въз основа на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), чрез която ще се измерва напредъкът по всяка от целите за 2030 г.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Ключов показател: DESI

Определение: Индексът DESI (Digital Economy and Society Index) измерва степента на навлизане на цифровизацията в икономиката и обществото. Той е съставен индекс, който обобщава съответните показатели за цифровизацията в Европа като цяло и държавите членки на ЕС поотделно. Индексът DESI се изчислява като средна стойност на дименсиите на 4 тегловни части:

Тегловни части на DESI измеренията

| Измерение | тегло |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Човешки капитал |  |  | 25% |
| 2. Свързаност |  |  | 25% |
| 3. Внедряване на цифрови технологии |  |  | 25% |
| 4. Цифрови обществени услуги |  |  | 25% |

И през първото полугодие на 2023 г. дейностите за реализиране на стратегическата цел са подчинени на разбирането, че развитието на цифровата свързаност е споделена цел, т.е. изпълнението на стратегическата цел е функция за постигане на национален консенсус по въпроса как се изгражда цифрова свързаност в условия на силна децентрализация и неравномерно разпределен експертен потенциал между всички заинтересовани страни.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Покритие с високоскоростен достъп от следващо поколение | % дом., DESI | 94 | 93 |
| 2. Покритие на фиксираните мрежи с много голям капацитет | % дом., DESI | 86 | 86 |
| 3. 5G покритие | % населени територии, DESI | 45 | 67 |
| 4. Разпространение на фиксиран широколентов достъп до интернет със скорост поне 100 Mbps | % дом., DESI | 24 | 39 |

*Посочените индикатори се изчисляват на годишна база.

България отбелязва много добър напредък в областта на фиксираната широколентова свързаност. Страната се представя добре по отношение на покритието с мрежи с много голям капацитет, което достига 86% и е над средното за ЕС ниво от 73%. Покритието на FTTP също е  86% и е значително над средното за ЕС ниво от 56%. В това отношение България може да допринесе значително за постигането на съответната цел на Цифровото десетилетие. Въпреки впечатляващото покритие, България трябва да положи допълнителни усилия, за да увеличи потреблението, което остава особено ниско, най-вече при гигабитовите скорости - 0,8% в сравнение със средното за ЕС ниво от 13,5%.

Покритието с мобилни 5G мрежи се е увеличило през 2022 г., но България има по-ниски резултати от средните за ЕС по отношение на цялостното покритие на 5G (67% спрямо 81%).  Разширението на мобилния широколентов достъп остава на ниво 73% под средното за ЕС от 87%. През отчетния период Националният регулаторен орган издаде временни разрешения на трима големи мобилни мрежови оператори за останалите неразпределени 5G честотни ленти, с изключение на честотната лента 3,6 GHz, която е разпределена още през 2021 г. По-конкретно, в подгигахерцовите ленти бяха разпределени 3х20 MHz в обхвата 700 MHz и 3х20 MHz в обхвата 800 MHz. В рамките на Плана за възстановяване и устойчивост българските публични органи са подписали споразумение с Военновъздушните сили за провеждане на тестови изпитания през 2023 г. в обхватите 700 MHz и 800 MHz, за да се установи въздействието на предаванията върху наземните военни радионавигационни системи. България участва в многонационални проекти като проекта за изграждане на  непрекъсваема 5G и роуминг свързаност за трансграничния коридор Гърция - България (5G SEAGUL) и проект за идентифициране и анализ на техническите спецификации на модерна подводна кабелна система за акустиране по българското черноморско крайбрежие. И двата проекта се финансират по линия на Механизма за свързване на Европа – цифров сектор, като за първия са предвидени  безвъзмездни средства в размер на 11 млн. евро и се очаква да бъде завършен до 2025 г.

Информация за наличността и качеството на данните

Изготвянето и провеждането на ефективна и ефикасна политика в областта на цифровата свързаност и широколентовия достъп зависи в много голяма степен от качеството и наличието на информация по конкретни показатели за оценка.

# IV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ

### 2300.01.01. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА  „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

Цели

- Ускорено изграждане, ефективно поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура;

- Интегриране на железопътната система на Република България с Европейската;

- Изграждане и развитие на ключови транспортни връзки от национално, трансгранично и европейско значение;

- Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа;

- Изпълнение на проекти, разположени по трасетата на общоевропейските транспортни коридори;

- Подобряване на управлението и реализацията на проекти, финансирани от ЕСИФ;

- Развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на публично-частното партньорство;

- Развитие на интермодалния транспорт

Дейностите в ДП НКЖИ са регламентирани от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ), подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, международните споразумения за железопътни превози, по които Република България е страна и са съобразени с изискванията на директивите и Регламентите на Европейската комисия. Съгласно действащото законодателство на Компанията е възложено стопанисването и управлението на предоставените ѝ активи (публична и частна държавна собственост) и изпълнението на посочените дейности.

Като управител на железопътната инфраструктура в България, НКЖИ организира дейността си в съответствие с 5-годишен договор между държавата, представлявана от министъра на финансите и от министъра на транспорта и съобщенията, от една страна, и НКЖИ, от друга страна по чл. 25 (1) от ЗЖТ, 10-годишна програма за развитието на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура и нейната безопасна и надеждна експлоатация, включително при бедствия, терористични действия и военни конфликти по чл. 27 от ЗЖТ, бизнес-програма за пет годишен период, годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура по чл. 28 от ЗЖТ.

Предоставяните по реда на Закона за държавния бюджет средства на ДП НКЖИ под формата на капиталов трансфер за ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и субсидия за текуща дейност покриват само разходи, свързани с изпълнението на възложените от държавата дейности.

С предоставените средства като капиталов трансфер към 30.06.2023 г. се осигурява изпълнението и съответното финансиране на проекти от инвестиционната програма на предприятието за ремонт, рехабилитация и изграждане на обекти от железопътната инфраструктура.

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на ЕС имат решаваща роля във финансирането на транспортните и екологични инфраструктурни проекти. През 2023 г. ДП НКЖИ подготвя и реализира проекти по:

- Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., която осигурява приемственост и последователност на инвестициите и гарантира завършването на направленията, в които вече се инвестира. ДП НКЖИ е Бенефициент по Приоритетна ос I - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа, Приоритетна ос ІІІ - Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт, Приоритетна ос IV - Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта и Приоритетна ос V - Техническа помощ на ОПТТИ 2014-2020 г.

- Механизъм за свързване на Европа, който действа в периода 2014-2020 г. и осигурява финансиране на проекти с висока добавена стойност за целия ЕС с цел усъвършенстване на енергийната, транспортната и цифрова инфраструктура.

Програмен период 2021-2027 г.

Периодът 2021 г. - 2023 г. е с изключително голяма важност за НКЖИ като Бенефициент на средства от ЕСИФ. От една страна, това е времето, в което ще приключи програмният период 2014-2020 г., а от друга ще стартира следващият такъв - 2021-2027 г., като в същото време започва и изпълнението на новия Механизъм за възстановяване и устойчивост, чиято цел е преодоляване на последиците от разпространението на COVID-19. В този период ще се изпълняват проекти по ОПТТИ 2014-2020 г. и МСЕ, както и ще стартира изпълнението на проекти по Програма “Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., МСЕ-2 и Механизма за възстановяване и устойчивост. Изграденият вече добър опит и практика от предходния програмен период дават увереност, че и в настоящия етап НКЖИ ще посрещне успешно и тези предизвикателства.

- Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) НКЖИ ще е Бенефициент по Приоритет I – „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа“, Приоритет ІІІ – „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“, Приоритет IV – „Интермодалност в градска среда“ и Приоритет V – Техническа помощ.

- Механизъм за свързване на Европа-2 (МСЕ-2). Общите цели на МСЕ-2 са да се изграждат, развиват, модернизират и завършат трансевропейските мрежи в транспортния, енергийния и цифровия сектор.

- Национален план за възстановяване и устойчивост. Механизмът за възстановяване и устойчивост е нов инструмент, създаден по предложение на Европейската комисия и целящ устойчиво, съгласувано и справедливо възстановяване на държавите-членки на ЕС от кризата, породена от пандемията от COVID-19. В тази връзка, България е в процедура по договаряне и одобрение от ЕК на Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Организационни структури участващи в изпълнението

В изпълнението участват Министерство на транспорта и съобщенията, ИА ”Железопътна администрация”, НК „Железопътна инфраструктура”, „БДЖ Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ Товарни превози” ЕООД и всички лицензирани превозвачи.

Отговорност за изпълнението

Отговорността за изпълнението е на ръководителите на железопътните предприятия, изпълнителният директор на ИА „Железопътна администрация” и ресорният заместник-министър на транспорта и съобщенията.

Продукти/услуги, предоставяни по програмата

- Разработване на политика за развитие на железопътната инфраструктура

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Провеждане на държавна политика в съответствие с общоевропейските норми и изисквания;

- Подготовка за изпълнение на проекти, заложени в приоритетни оси: ос I - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа, ос ІІІ - „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“, ос IV - Интермодалност в градска среда и ос V - Техническа помощ, както и проекти по линия на Механизъм за свързване на Европа;

- Контрол по изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Контрол на изпълнението на Програмата за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за периода 2020-2024 г.;

- Контрол, мониторинг и оценка на подготовката и изпълнението на проекти по ОПТТИ и МСЕ

- Контрол на изпълнението на Годишната програма за изграждането, поддържането, ремонта и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2023 г.;

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| - Индекс на точност на пътническите влакове | - % | - 95,00 | - 96,68 |
| Индекс на точност на товарните влакове | % | 97,00 | 97,38 |
| - Качество на железопътната инфраструктура, измерено чрез бална оценка | - % | - 51,30 | - 52,17 |
| Брой на произшествията и инцидентите по причина на НКЖИ | брой | 101 | 38 |
| Ефективно използване на инфраструктурния капацитет | часове | 105 526 | 80 367 |
| Среднoпретеглена скорост на движение по железопътната инфраструктура | км/ч | 78,4 | 78,3 |

Постигнатите резултати са част от изпълнението на основните цели на ДП НКЖИ за:

- модернизиране и привеждане на железопътната инфраструктура в съответствие с европейските стандарти за безопасност, сигурност и висока надеждност на експлоатация;

- развитие и внедряване на високо технологични системи за ефективно управление на влаковото движение, гарантиращи висока степен на безопасност и оперативна съвместимост по правилата и стандартите на ЕС;

- ефективно поддържане, модернизация и развитие на железопътната инфраструктура;

- намаляване броя и щетите от произшествията;

- намаляване на негативното въздействие на транспортната дейност върху околната среда;

- постигане на високо ниво на професионална компетентност;

- въвеждане на иновативни техники и технологии за функциониране на Компанията.

Проекти, изпълнявани от НК „Железопътна инфраструктура“, финансирани със средства от държавния бюджет

На основание Договора между Република България и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (обн. ДВ, бр.66 от 01.08.2023 г.) и ПМС №108/09.08.2023 г. за изпълнението му (обн. ДВ, бр. 69 от 11.08.2023 г.), на Компанията ще се предоставят 152 234 000 лв. средства за капиталови трансфери.

Към 30.06.2023 г. на Компанията са предоставени средства за капиталови трансфери в размер на 70 000 000 лв. С усвоените капиталови трансфери в размер на 40 790 837,25 лв. се осигурява изпълнението и съответното финансиране на проекти от инвестиционната програма на предприятието за ремонт, рехабилитация и изграждане на обекти от железопътната инфраструктура.

Подробната информация за изпълнението по проектите е посочена в Приложение № 1.

Капиталов трансфер за „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД

За 2023 г. на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД са одобрени средства от бюджета като капиталов трансфер в размер на 49 000 000 лв., към 30.06.2023 г. са предоставени и са изразходвани 8 084 528 лв.

Проекти, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”, с отчетени разходи към 30.06.2023 г.

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ:  „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“

ПРОЕКТ:  „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман-сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман-фаза 1"

ПРОЕКТ: „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“

ПРОЕКТ: „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции - Варна и Разград  и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация -  SCADA“

ПРОЕКТ: „От изток към Запад -2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспортна мрежа“

ПРОЕКТ: „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ, включително система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение“

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ:  „Развитие на железопътен възел София-железопътен участък София-Волуяк”

ПРОЕКТ:  „Модернизация на железопътния участък София – Елин Пелин“

ПРОЕКТ:  „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“

ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел Пловдив“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за проект „Удвояване на участъци от жп линията Пловдив – Свиленград-граница с Република Турция“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Мездра-Медковец“

ПРОЕКТ: „Достъп от коридора Ориент/Източно-Средиземноморски до летище Бургас. Изграждане на връзка между железопътната инфраструктура и летище Бургас“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Драгоман-граница с Република Сърбия“

ПРОЕКТ: „Модернизация на Тягови подстанции Враца и Перник“

ПРОЕКТ: „Модернизация на ж.п. линия Видин-София: жп участък Медковец-Страцимир“

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 2.

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

### Цел

Постигане на значително подобряване на транспортната инфраструктура, в частта „Инфраструктура във водния транспорт”.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

За рехабилитация на съществуващата инфраструктура и строителството на нови обекти са необходими значителни инвестиции. Финансовите средства отпускани в рамките на програмите на Европейския съюз са от съществено значение за изграждането на важни транспортни инфраструктурни проекти и пристанищни терминали.

Проекти, финансирани с КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, предоставен на ДП ”Пристанищна инфраструктура”

В съответствие с предмета на дейност на ДП „Пристанищна инфраструктура“, а именно: изграждане на пристанища и пристанищни терминали - държавна собственост, както и реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищните терминали - държавна собственост, от пристанищата за обществен транспорт; обезпечаване на достъп до пристанищата по чл. 93, т. 1 - 4 от ЗМПВВППБР; поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения, мрежи и съоръжения на общата техническа инфраструктура, включително инфраструктура за достъп, в пристанищата по чл. 106а и в пристанищата за обществен транспорт; осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването в териториалното море, вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата, съгласно чл. 25, ал. 1 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., приет на 28 юли 2023 г., на ДП „Пристанищна инфраструктура“ са предоставени 29 247 000,00 (двадесет и девет милиона двеста четиридесет и седем хиляди) лв. за финансиране с капиталови трансфери на обекти - публична държавна собственост.

Изпълнението на инвестиционната програма за обектите финансирани с капиталови трансфери, включени в годишната ивестиционна програма на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата по чл. 106а от ЗМПВВППБР и речните пристанища за обществен транспорт – държавна собственост към 30.06.2023 г. е 12 528 869 лв.

| ОБЕКТ | УТОЧНЕН ПЛАН | ОТЧЕТ 30.06.2023 г. |
| --- | --- | --- |
|  | 2022 г. |  |
| Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна - инженеринг | 14 575 507 | 8 874 323 |
| Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап | 1 886 400 | 402 114 |
| Комплексно обслужване и експлоатация на съоръженията за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в морските и речни пристанища за обществен транспорт, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Комплексно обслужване и експлоатация на СПРЕАЗ в морските пристанища за обществен транспорт с национално значение ”; Обособена позиция № 2: „Комплексно обслужване и експлоатация на СПРЕАЗ в речните пристанища за обществен транспорт с национално значение" | 869 962 | 434 981 |
| Разширяване на обхвата и извън гаранционна поддръжка на техническите системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища | 236 071 | 116 071 |
| Рехабилитация на пристанищна рампа- Подемно преходен мост № 2 (ППМ2),жп подход и прелез към него и полагане на европейско коловозното развитие на пристанищен терминал Фериботен комлекс Варна | 1 587 600 | 1 012 791 |
| Рехабилитация на 3 жп коловоза - №№ 7, 9, 10 в предфериботен парк (ПФП), пристанищен терминал Фериботен комплекс - Варна | 817 200 | 736 816 |
| Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт Русе, в съответствие с изискванията на Наредба № 10/31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието | 392 700 | 392 700 |
| Ремонт есови връзки между стрелки: № 133 - № 137; № 132- № 135; № 135- № 138; № 145- № 150; Ремонт стрелки: № 135; № 138; № 133; № 150; № 116;№ 118; № 144; Ремонт коловози: №№ 16, 22; Ремонт подкранов път "Военна рампа" | 1 440 000 | 431 913 |
| Изготвяне на Генерален план на пристанищен терминал за обществен транспорт Видин-център | 125 160 | 125 160 |

Подробната информация по проектите, в т.ч. за размера на усвоените средства е представена в Приложение № 3.

Проекти,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти” по които са усвоени средства към 30.06.2023 г.

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ:  EALING

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 4.

### РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Министерството на транспорта и съобщенията осъществява държавната политика в областта на изграждане и развитие на пътната инфраструктура.

Проекти, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”, по които са усвоени средства към 30.06.2023 г.

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ:  „Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“

ПРОЕКТ:  „АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 5.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.01 Бюджетна програма “Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура” | Закон 2023 г. | Уточнен план 30.06.2023 г. | Отчет 30.06.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 0 | 0 | 100 277 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Издръжка | 0 | 0 | 8 813 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 91 464 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 0 | 0 | 91 464 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Издръжка | 0 | 0 | 0 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 91 464 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 8 813 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Издръжка | 0 | 0 | 8 813 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1. Проект "По-добро управление и изпълнение на TEN-T в България"- издръжка |  |  | 8 813 |
| 2.2 | 2. ……………………………. |  |  |  |
| 2.3 | 3. …………………………….. |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 230 481 000 | 230 481 000 | 116 554 819 |
|  | 1. Лихви по заеми | 0 | 0 | 2 315 038 |
|  | 2. Капиталов трансфер за доставка на нов подвижен състав и ремонт на съществуващия | 49 000 000 | 49 000 000 | 25 134 321 |
|  | 3. Капиталови трансфери за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение | 29 247 000 | 29 247 000 | 19 105 460 |
|  | 4. Капиталови трансфери за поддържане на техническото и експлоатационно състояние на съществуващата железопътна инфраструктура и съоръженията по сигнализация и безопасно управление на превозната дейност | 152 234 000 | 152 234 000 | 70 000 000 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 900 475 670 | 900 475 670 | 267 059 314 |
|  | 1. Капиталови разходи | 855 547 970 | 855 547 970 | 246 865 441 |
|  | 2. Лихви | 4 792 300 | 4 792 300 | 0 |
|  | 4. Погашения | 40 135 400 | 40 135 400 | 20 193 873 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 1 130 956 670 | 1 130 956 670 | 383 614 133 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 230 481 000 | 230 481 000 | 116 646 283 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 1 130 956 670 | 1 130 956 670 | 383 714 410 |
|  | Численост на щатния персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 |

### 2300.01.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ,  СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

### РЕГУЛИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА И ПРОФЕСИЯТА

Степен на изпълнение на заложените цели

- Осигуряване на благоприятни условия за навлизане на частни конкурентноспособни и финансово стабилни автомобилни превозвачи в съвременния и либерализиран европейски транспортен пазар, чрез хармонизиране с европейските изисквания и стандарти;

- Осигуряване на по-голям достъп до обществените превози по автобусни линии;

- Улесняване на извършването на превозите на товари;

- Устойчив ръст на вътрешните и международни превози;

- Постигане на по-голяма гъвкавост при организиране на транспортния процес;

- Подпомагане на стокооборота на Република България с други държави;

- Разработване на политика чрез изготвяне, изменение и допълнение на нормативни актове, регламентиращи реда и условията за осъществяване на обществените автомобилни превозир, чрез създаване на нормативни предпоставки и условия за повишаване ефективността на превозите;

- Подобряване на условията за лоялна конкуренция между участниците в превозния процес;

- Актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението, като по този начин се повишава и  ефективността на превозите;

- Повишаване качеството на изпитите за проверка на знанията и уменията на: кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство; водачи, извършващи превоз на опасни товари; консултанти по безопасността при превоз на опасни товари; ръководители на транспортна дейност за автомобилен превоз на пътници и товари;

- Осигуряване на обективни изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за повишаване квалификацията на водачите и придобиване на правоспособност;

- Осигуряване на обективни проверки на психологическата годност на водачите;

- Повишаване на контрола върху контролно-техническите пунктове с цел гарантиране на качество при извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

Като резултат от ратифицирането на Спогодбата Интербус и либерализиране на съществена част от случайните превози са отпаднали значителен брой еднократни разрешителни. Това води до облекчаване на режима на пътуване и увеличава броя на извършените туристически превози;

Предоставяни продукти/услуги – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне:

А. Регулиране достъпа до пазара

1. Обществени автомобилни превози на пътници в страната

- Актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема (PTC), с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението, като по този начин се повишава ефективността и безопасността на превозите;

- Разработване на политика чрез изготвяне, изменение и допълнение на нормативни актове, регламентиращи реда и условията за осъществяване на обществените автомобилни превози;

- Категоризиране на автогарите в Република България съгласно нормативно установения ред.

През отчетния период:

- Извършени са проверки на 191 броя маршрутни разписания по автобусни линии от РТС и МOТС във връзка с чл. 19, ал. 6 от Закона за автомобилните превози за съответствие с нормативното изискване на чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Наредба № 2);

- Изготвена е заповед за прекратяване на категория на автогара;

- Актуализиран е към 01.03.2023 г. списъкът с категоризираните автогари в страната, който е публикуван на интернет страницата на ИААА в Рубриката „Регистри“ – дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ със заглавие – „Списък на автогарите на територията на Република България в съответствие с Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.“;

- Актуализация и поддръжка на базата данни на справките за фактическото състояние по възлагане на превозите по автобусни линии от РТС и МоТС, изпратени от общини-възложители на превози;

- Извършен е преглед на постъпилите в хода на междуведомственото съгласуване на ЗИД на ЗАП бележки и коментари, касаещи дейността на дирекцията и същите са отразени в законопроекта, а за неприетите са изложени мотиви;

- В ДВ бр. 51 от 13.06.2023 г. са обнародвани промени в Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

2. Международни автомобилни превози на пътници

- Издаване на разрешителни на български превозвачи за откриване на нови или продължаване действието на съществуващи международни автобусни линии, след разглеждане и съгласуване със съответните държави – 23 броя;

- Издаване на разрешителни на чуждестранни превозвачи за откриване на нови или продължаване действието на съществуващи международни автобусни линии – 13 броя;

- Изготвяне на становища по нови редовни автобусни линии, обслужвани от превозвачи от страни членки на ЕС – 5 броя;

- Обработване на заявления на чуждестранни превозвачи за издаване на разрешителни за транзитно преминаване през територията на Република България по редовни автобусни линии. Издаване на транзитни разрешителни на чуждестранни превозвачи при опериране по 21 броя редовни международни автобусни линии. Изготвяне на съгласувателни писма по редовни автобусни линии – 4 броя;

- Издаване на разрешителни за совалков превоз на пътници на български превозвачи 241 броя, в т.ч. 50 български, 9 молдовски, 10 белоруски и 22 турски разрешителни;

- Обработване на заявления и издаване на сертификати за извършване на превози на пътници с автобус за собствена сметка – 12 броя;

- Издаване на книжки с пътнически ведомости Интербус – 357 броя;

- Издаване на книжки с пътни формуляри – 202 броя.

3. Международни автомобилни превози на товари

- Издаване на разрешително по реда на чл. 26 от Наредба № 11 – обработени  са 1036 броя заявления за издаване на разрешителни по чл. 26 Н-11;

- Издаване на разрешително за собствена сметка съгласно Наредба Н-8; обработени ни са 10 броя заявления за издаване на разрешителни;

- Издаване на еднократни разрешителни; предоставени са 31 760 броя еднократни разрешителни на ГКПП;

- Разглеждане на подадени заявления за преразпределяне на годишни и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни. В съответствие със заповед № РД-08-628/24.11.2022 г. на министъра на транспорта и съобщенията относно разпределението и контрола по използването и отчитането на многостранните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за международен автомобилен превоз по шосе, работната група разгледа 93 броя заявления и извърши преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2023 г.;

4. Международно сътрудничество

- Кореспонденция със съответните компетентни органи на други държави с цел оказване на съдействие на българските превозвачи в случаите на задържани техни товарни автомобили на гранични контролно-пропускателни пунктове;

- Кореспонденция с Агенция „Митници“ с цел оказване на съдействие на чужди превозвачи в случаите на задържани техни товарни автомобили на гранични контролно-пропускателни пунктове на Република България, както и с цел предоставяне на справки относно използвани български разрешителни за международен автомобилен превоз от страна на чуждестранни превозвачи във връзка с предстоящи официални посещения на висши държавни служители и двустранни консултации на  ниво външни министри, както и във връзка със заседания на Смесени комисии по международен автомобилен транспорт и видеоконферентни експертни срещи по въпроси, свързани с автомобилния транспорт;

- Кореспонденция със сдруженията на българските автомобилни превозвачи по въпроси, касаещи международната дейност;

- Проучване на законодателството на Европейския съюз във връзка с дейността на дирекцията;

- Осъществяване на връзките на агенцията с международните организации и структурите на Европейския съюз;

- Международна кореспонденция по въпроси, свързани с дейността на агенцията;

- Участия в междуведомствени експертни групи;

- Участие в съгласуването на директиви и регламенти на Европейския съюз;

- Превод на официална кореспонденция, проучвания и др. документи, свързани с дейността на дирекцията, както и с дейността на другите дирекции на агенцията;

- Кореспонденция и изготвяне на отчети за изпълнението на мерките от Плана за действие за 2023 г., произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;

- Участие в изготвянето и съгласуването на проект на контролен документ за извършване на автомобилен превоз на пътници за собствена сметка до или през териториите на Република България и Република Турция;

- Участие в изготвянето и съгласуването на проект на актуализирана нотификация от страна на Република България до Европейската комисия на националните изисквания, заложени в чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 г. относно електронната информация за товарни превози;

- Участие в подготовката и съгласуването на указания по ПМС № 85 от 2007 г. за координация на въпросите на Европейския съюз;

- Участие в подготовката на проект на Рамкова позиция по Предложение на Комисията за Регламент за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1242 по отношение на засилване на стандартите за емисии на CO₂ за нови тежкотоварни превозни средства и интегриране на задължения за докладване и за отмяна на Регламент 2018/956 (CO2 HDV);

- Изготвяне на проект на Рамкова позиция по Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за минимални почивки и периоди на дневна и седмична почивка в сектора на случайния превоз на пътници;

- Подготовка на документ с писмени коментари и предложения от България по досието за Евро 7.

Изготвени становища, предоставена информация и справки:

- Изготвени справки за двустранното сътрудничество в областта на автомобилния транспорт между Република България и Република Сърбия, Черна гора, Република Казахстан, Република Узбекистан, Република Азербайджан, Босна и Херцеговина, Република Хърватия, Република Финландия, Федерална република Германия, Република Словения, Ислямска република Иран, Грузия, Украйна, Кралство Испания, Република Косово, Република Молдова и Монголия.

- Изготвен доклад до Европейската комисия съгласно чл. 17, т. 1 и т. 2 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари и чл. 28, т. 1, т. 2 и т. 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози.

- Изготвен доклад до Европейската комисия съгласно чл. 24, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт.

- Изготвен доклад до Секретариата на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) относно използването на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от българските превозвачи за периода 01 юли – 31 декември 2022 г.

- Изготвен актуализиран доклад до Секретариата на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) относно прилагането на Хартата за качество на многостранната квотна система на ЕКМТ в Република България.

- Попълнен въпросник и предоставена информация на Международния транспортен форум (ITF) във връзка с проучване относно обучението на ръководители на транспортната дейност и водачи, и издаването на удостоверения за професионална компетентност на ръководители на транспортната дейност и водачи в съответствие с изискванията на Хартата за качество в страните-членки на многостранната квотна система на EКMT.

- Предоставени на Международния транспортен форум (ITF) копия от 3 броя бордови дневници към годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и 2 броя бордови дневници към краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни съгласно изискванията на процедурата за мониторинг на използването на многостранната квотна система на ЕКМТ.

- Изготвен доклад до Европейската комисия съгласно чл. 29 от Регламент (ЕС) № 181/2011 относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004.

- Публикувана информация на официалната интернет страница на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” относно:

- промени в правилата за достъп до територията на Обединеното кралство за международен автомобилен превоз на товари, влезли в сила от 24 декември 2022 г. и от началото на 2023 г.;

- обмена на квотата от разрешителни за международен автомобилен превоз на пътници и товари за 2023 г. с Руската федерация и удължаване на срока на валидност на еднократните разрешителни за превоз на товари за 2022 г. до 1 април 2023 г.;

- ситуацията на граничните контролно-пропускателни пунктове на Беларус със съседните държави от Европейския съюз;

- извършен обмен на част от квотата разрешителни за международен автомобилен превоз на пътници и товари за 2023 г. с Руската федерация;

- преустановяване на издаването на разрешителни на превозвачите, извършващи международен автомобилен превоз на товари на граничните контролно-пропускателни пунктове на Република Азербайджан в съответствие с новоприетото законодателство;

- постигната договореност с Република Армения за увеличение на годишната квота от разрешителни и квотния принцип на тяхното предоставяне на ГКПП на Република България;

- нови пунктове в Република Беларус за претоварване и смяна на ремаркета на товарни транспортни средства, регистрирани в ЕС;

- планирани протестни действия и затваряне на ключови пътни артерии в Република Сърбия;

- дейността на ИААА в качеството ѝ на национален орган по прилагането за Република България на Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и във връзка със задължението й по чл. 29 от същия за периода 01 януари 2021 г. – 31 декември 2022 г.;

- въведени от Полша ограничения на трафика за товарни автомобили на граничните пунктове с Република Беларус;

- изчерпване на квотата от универсални грузински разрешителни за 2023 г.

5. Технически прегледи и одобряване на пътни превозни следства:

5.1. Във връзка с изпълнението на мярка № 77 Плана за действие за 2023 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз – Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата в дирекция „Пътни превозни средства“ е разработен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, в който са включени мерки за осигуряване прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1916, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/349 и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/621, както и за въвеждане на изисквания на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716. В законопроекта са включени и мерки за осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2018/858 (мярка № 3 от плана за действие). През 2022 г. беше проведено обществено обсъждане на законопроекта. На 13 април 2023 г. проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата и документите към него са изпратени до Министерство на икономиката и индустрията за съгласуване на финансовата обосновка към законопроекта, тъй като законопроекта в частта за осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2018/858 оказва влияние върху бюджета на Комисията за защита на потребителите. Към 30.06.2023 г. не е постъпило становище от Министерството на икономиката и индустрията. След получаване на съгласуваната финансова обосновка проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване.

5.2. Във връзка с изпълнението на мярка № 100 от Плана за действие за 2023 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз - Проект на нова Наредба за определяне на изискванията към чистите и енергийно ефективни превозни средства в Дирекция „Пътни превозни средства“ е разработен първоначален проект на Наредба за определяне на изискванията към чистите и енергийно ефективни превозни средства, който се очаква да бъде приет в двумесечен срок след приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (мярка № 80 от плана за действие).

5.3. Във връзка с изпълнението на мярка № 101 от Плана за действие за 2023 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз – Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства в в Дирекция „Пътни превозни средства“ е разработен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32. Проектът на наредба е съгласуван повторно в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика“. На 19 май 2023 г. в Министерството на транспорта и съобщенията е постъпило писмо от Министерството на вътрешните работи, с което съгласуват без бележки и предложения представения им за предварително съгласуване проект на наредба. На 5 юни 2023 г. проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 беше публикуван за обществено обсъждане за срок от 14 дни до 19 юни 2023 г. Към 30.06.2023 г. се отразяват бележките и предложенията от общественото обсъждане.

5.4. Във връзка с изпълнението на мярка № 102 от Плана за действие за 2023 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз – Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари по шосе в дирекция „Пътни превозни средства“ е разработен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40, с който се въвеждат изисквания на Делегирана директива (ЕС) 2022/2407, касаещи превоза на опасни товари по шосе. На 22.06.2023 г. с писмо рег. № 10-03-82/22.06.2023 г. на Министерство на транспорта и съобщенията проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 е изпратен за предварително съгласуване до Министерство на вътрешните работи и Министерство на околната среда и водите, след което проектът на наредба ще бъде публикуван за обществено обсъждане.

6. Определяне и нотифициране на технически служби

През месец януари 2023 г. приключи процедурата по извършване на оценка на техническата компетентност на „ТИАТ“ АД за целите на оправомощаването на дружеството за техническа служба на Република България по Регламент (ЕС) 2018/858.

7. Участие в заседания и работни срещи

През отчетния период служители от дирекция „Пътни превозни средства“ взеха участие в следните заседания и работни срещи:

- Обучение на инспектори относно извършването на проверки в контролно-технически пункт, в които са извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства за превоз на опасни товари.

Б. Регулиране на достъпа до професията

1.  Автомобилни превози:

- Издаване, продължаване срока на валидност и промяна в обстоятелствата в лицензи на Общността за международни превози на пътници и товари, съгласно Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11).

- Издаване, продължаване срока на валидност и промяна в обстоятелствата влицензи за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, съгласно Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (Наредба № 33).

- Обработване на справки за доказване на финансова стабилност на превозвачите, съгласно Наредби № 11 и № 33.

- Откриване на процедури по прекратяване на правата, произтичащи от лицензите, съгласно Закона за автомобилните превози, Наредби № 11 и № 33.

2. Водачи на моторни превозни средства

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (Наредба № Н-3).

В изпълнение на Заповед № РД-01-87/06.03.2023 г. беше сформирана работна група, която изготви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3.

Проектът на наредба бешее публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет за срок от 30 дни в периода 14.06.2023 г. – 14.07.2023 г. и впоследствие обнародван в Държавен вестник, бр. 68 от 08.08.2023 г.

- Иницииране на нормативни промени в Наредба № 3 от 11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на МПС и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории

Във връзка с проведена среща с представители на Дружеството на кардиолозите в България на 20.03.2023 г. е предложено сформиране на междуведомствена работна група за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на МПС и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории. Целта е подобряване на безопасността на движението по пътищата, намаляване на пътния травматизъм чрез ясно разграничаване на заболяванията и прецизиране на условията и изискванията за лица, подлежащи на освидетелстване от транспортните областни лекарски експертни комисии или от Транспортната централна лекарска експертна комисия. От страна на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са определени двама служители от дирекция „Водачи на МПС“, които ще бъдат включени в състава на междуведомствената работна група.

- Във връзка с писмо от Комисията за защита на личните данни относно привеждане на националното законодателство в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) бяха изготвени:

  - Проект на наредба за изменение на Наредба № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация;

  - Проект на наредба за изменение на Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания.

Проектите бяха публикувани за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации на 30.03.2023 г. и впоследствие измененията са обнародвани в Държавен вестник, бр. 48 от 02.06.2023 г.

- Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци и Наредба за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ участва в междуведомствена работна група за изготвяне на проект на Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци чрез представител в работната група и проект на Наредба за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях – служител на дирекция „Водачи на МПС“. Към настоящия момент продължава регулярното провеждане на срещи на работната група.

- Участие на служители от дирекция „Водачи на МПС“ в работна група за изготвяне на проекти на нова учебна документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, определена със Заповед № РД09-523/02.03.2023 г. на Министъра на образованието и науката. Към настоящия момент продължава регулярното провеждане на срещи на работната група.

- Провеждане на теоретични и практически изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, съгласно разпоредбите на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (Наредба № 38):

В „Държавен вестник“, бр. 55 от 15.07.2022 г. беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38.

С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 38 са регламентирани изисквания относно маршрутът на движение по време на практическите изпити, както и   изискването изпитните тестове да съдържат, освен текстови въпроси и статични изображения, и интерактивни видеоклипове.

Във връзка с необходимостта от разработване на изпитни въпроси за провеждане на теоретични изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС, съдържащи интерактивни видеоклипове беше изготвена техническа спецификация с участието на служители от дирекция ВМПС. След проведена обществена поръчка, с предмет: „Създаване на изпитни въпроси, онагледени с компютърно генерирани видеоклипове, за изготвянето на тестовете за провеждане на теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории АМ, А1, А2, В, В1, Ттм и Ткт“, за изпълнител беше избран Русенски университет „Ангел Кънчев“. Разработени са 60 бр. интерактивни видеоклипове. Текстът на въпросите към интерактивните клипове е, както на български език, така и на английски език.

Проектът за изменение и допълнение на масивът с изпитни въпроси, съдържащи интерактивни видеоклипове беше публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на ИААА за период от 19.05.2023 г. до 19.06.2023 г. Постъпилите предложения по време на общественото обсъждане са отразени, като е издадена Заповед № РД-01-317/22.06.2023 г., с която е утвърден масивът с изпитни въпроси.

Считано от 01.07.2023 г. изпитните въпроси, онагледени с компютърно генерирани видеоклипове, за изготвянето на тестовете за провеждане на теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории АМ, А1, А2, В, В1, Ттм и Ткт са въведени в реална среда.

Всички интерактивни видеоклипове са с продължителност 15 секунди (продължителността на показване на ситуацията е 15 секунди).

Всеки изпитен тест ще съдържа по 2 въпроса, онагледени с интерактивни видеоклипове. При генерирането на теста, на две от позициите, вместо текстови изпитни въпроси или въпроси със стационарни графични изображения, ще се визуализират изпитни въпроси онагледени с видеоклипове.

Всеки от включените в конкретен тест видеоклипове ще може да се гледа от кандидата за придобиване на правоспособност за управление на МПС до 3 /три/ пъти, след което той ще трябва да отговори на въпрос във връзка с представената на видеоклипа ситуация. Въпросът няма да бъде видим по време на показването на видеоклипа, а след като кандидатът избере да види въпроса, видеоклипът няма да може да бъде гледан повече (без значение дали кандидатът го е гледал максималния брой от три пъти или не), а ще се вижда като статично изображение само последния кадър от него.

Времето определено за решаване на теста по време на теоретичния изпит не се променя – преглеждането на видеоклиповете отнеме не повече от една минута.

Изпитните въпроси онагледени с видеоклипове може да имат повече от един верен отговор.

Оценяването на решените изпитни въпроси онагледени с видеоклипове - тест за възприемане на опасност, е по същия начин, както се оценяват въпросите със стационарни изображения - (всеки въпрос носи определен брой точки от 1 т. до 3 т.).

- С цел предоставяне на възможност, както на преподавателите, така и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС за запознаване в максимална степен с всички аспекти на обстановката по време на практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС, беше създадено приложение за мобилен телефон, което дава възможност за създаване на маршрути при същите условия, при които същите ще бъдат създавани и по време на практическия изпит, провеждан от служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Използването на приложението е по преценка и желание на преподавателя и обучаемия кандидат.

Приложението се казва „Навигатор“ и под това име може да бъде намерено и свалено от PlayStore® на Google® или от следния линк:

https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.rta.navigator.

Достъпът до приложението е свободен – без нужда от регистрация и е безплатен. 	На този етап приложението работи само с мобилни телефони с операционна система Android® и е тестова версия.

По своя характер приложението представлява карта за навигация, като предлаганите маршрути са съобразени с нормативните изисквания за проверка на поведението на кандидата за придобиване на правоспособност за управление на МПС по време на управление. Това означава, че не се генерира най-краткият маршрут от една точка до друга, а този маршрут, който включва нормативно определените елементи. Също така са включени и стрелки, които указват посоката на двете следващи маневри. Работата с навигацията е интуитивна и не изисква специални познания или умения. Приложението има и гласова навигация.

Към настоящия момент приложението е все още в тестова версия, с цел изчистване на всички неточности или проблеми свързани с него и последващото им отстраняване или коригиране, като същото постоянно се актуализира от разработчика. Планирано е приложението да влезе в сила от 04.09.2023 г.

Психологически изследвания:

- Дейности по подготовка за извършване на административни услуги по Наредба № 36 на МТ -  разглеждане на заявления и документите към тях; оценка на съответствието им на нормативните изисквания; организиране на огледи на психологически лаборатории за съответствие с нормативните изисквания; изготвяне на доклади с предложения за издаване на удостоверения за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП, за извършване на промени в издадени удостоверения за регистрация, промяна в списъка на психологическите лаборатории и/или списъка на психолозите или за мотивиран отказ за извършване на административната услуга - при констатирани несъответствия с изискванията.

- Издаване на удостоверения за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване (в това число и дубликати на удостоверения за регистрация).

- Извършване на промени в списъка на психологическите лаборатории и/или на психолозите към съответно удостоверение за регистрация.

- Водене на регистъра по чл. 153в от Закона за движението по пътищата - на лицата, получили удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване, психологическите лаборатории и психолозите към тях.

- Администриране на информационната система на ИА „Автомобилна администрация“ за поддържане на централизирана база данни за проведените психологически изследвания, дадените заключения и издадените удостоверения за психологическа годност на водачите в страната – регистрация или заличаване на регистрацията и предоставяне или отнемане на достъпа на лицата с удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване и на психолозите към тях.

- Методическо обезпечаване на провежданите психологически изследвания. Предоставяне на методика и методически указания за работа на психолозите към лицата, притежаващи  удостоверения за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания и перманентно консултиране на психолозите към тях.

- Обработка на заявки за предоставяне на личен идентификационен код за записване и явяване на психологическо изследване на чужденци без уседналост (ЛНЧ).

- Обработка на заявки за корекции на данни в централизираната база данни за проведените психологически изследвания и приложените към тях документи.

- Извършване на трето психологическо изследване в съответствие с методическите и нормативните изисквания.

- Издаване на удостоверения за психологическа годност от трето психологическо изследване и на дубликати на удостоверения за психологическа годност.

- Извършване на контрол върху дейността по провеждане на психологическите изследвания за съответствие на нормативните и методически изисквания посредством анализ на получените от психологическите лаборатории документи за проведени психологически изследвания във връзка със записване на лица за трето психологическо изследване и с подадени заявки за корекция в централизираната база данни за проведените психологически изследвания.

- Извършване на контрол върху дейността по провеждане на психологическите изследвания за съответствие на нормативните и методически изисквания -по утвърдения напоследък модел на проверки на място в психологическите лаборатории съвместно със служители на отдел „Икономическа полиция“ към ГД „Национална полиция“ и на Националната агенция по приходите. Установена е тенденция лицата, които извършват нарушения при организирането и провеждането на психологически изследвания, да извършват също и нарушения на данъчното законодателство.

- Изготвяне на доклади с предложения за търсене на административнонаказателна дейност от психолози и лица, притежаващи удостоверение за регистрация – съставяне на актове за установяване на административни нарушения, изготвяне на заповеди за налагане на принудителна административна мярка временно спиране на дейността на лицата, получили удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания; изготвяне на заповеди за заличаване на регистрацията на лица, притежаващи удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания.

- Изготвяне на актуализирани справки за функциониращите психологически лаборатории по области след добавяне или заличаване на психологически лаборатории от списъците към удостоверенията за регистрация и от регистъра по чл. 153в от ЗДвП - с цел публикуване на информацията в сайта на ИА „Автомобилна администрация“.

- Изготвяне на справки и отговори за психологическите изследвания и за явяванията на отделни лица по искане на органите на МВР и на Министерството на правосъдието, както и за издадени карти за квалификация и за придобита правоспособност на водачи на МПС - по искане на страни от Европейския съюз.

- Изготвяне на експертни становища и участие в работни групи по проекти за нормативни актове, свързани с психологическите изследвания.

- Разработване на по-прецизни критерии за допускане на психолози до правото да извършват психологически подбор в автомобилния транспорт и са направени предложения за повишаване на нормативните изисквания към образователния им ценз, включително обучение за работа с психологически тестове и за добавяне на изискване за стаж по специалността.

- Изготвяне на справки и сравнителни анализи за заключенията за психологическа годност при извършване на дейността от структури на държавната администрация и след предоставянето на това право на лечебни заведения, които по същество са търговци. Всички анализи сочат, че е наложително законодателно да се реши въпросът за ефективността на психологическите изследвания, като експертната оценка трябва да стане независима от търговския интерес и от намесата на заинтересовани, но експертно некомпетентни лица (транспортни фирми, учебни форми), които към момента пряко се намесват в процеса по организиране и провеждане на изследванията, независимо че това им участие не е регламентирано и допустимо от закона.

3. Контролна дейност, АНД и Мониторинг.

3.1.Обобщени резултати от извършените проверки в табличен вид за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.:

| РД АА | Брой проверени МПС |
| --- | --- |
| РД АА – Враца | 3 002 |
| РД АА – Русе | 3 226 |
| РД АА – София | 11 414 |
| РДАА– Ст. Загора | 3 656 |
| РД АА – Варна | 1 346 |
| РД АА – Бургас | 2 519 |
| РД АА – Плевен | 3 177 |
| РД АА – Пловдив | 1 339 |
| ОБЩО: | 29 678 |

Aдминистративнонаказателната дейност на ИААА.

Система АНД разполага с няколко справки, които извеждат информация за състоянието на административнонаказателната дейност.

Справка № 3 – Обобщена справка.

Справка № 28 – Състояние на преписки.

Към момента са въведени за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. общо 7259 бр. АУАН, което е с 432 по-малко в сравнение със същия период на 2022 г. (7691 бр.)

По регионални дирекции „Автомобилна администрация“ броя на съставените АУАН за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. и 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. от двете справки е както следва:

| РД АА | Брой АУАН през 2023 г. | Брой АУАН през 2022 г. |
| --- | --- | --- |
| ИААА | 36 | 10 |
| Бургас | 275 | 310 |
| Варна | 667 | 714 |
| Враца | 428 | 520 |
| Плевен | 617 | 652 |
| Пловдив | 422 | 495 |
| Русе | 1589 | 1964 |
| София | 2429 | 2299 |
| Стара Загора | 796 | 727 |
| общо | 7259 | 7691 |

За съставените към тези АУАН са издадени съответно следния брой НП и са наложени санкции както следва (справка № 28):

| РД АА | Брой НП към съставените АУАН за периода 01.01.-30.06. 2023 г. | Сума по НП | Брой НП към съставените АУАН за периода 01.01.-30.06. 2022 г. |  | Сума по НП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИААА | 34 | 30110 | 20 |  | 19800 |
| Бургас | 235 | 115610 | 309 |  | 244310 |
| Варна | 507 | 343740 | 714 |  | 480820 |
| Враца | 401 | 285540 | 515 |  | 315730 |
| Плевен | 586 | 227530 | 652 |  | 252050 |
| Пловдив | 349 | 218890 | 488 |  | 305580 |
| Русе | 1373 | 1130860 | 1953 |  | 1120790 |
| София | 2173 | 1433560 | 2287 |  | 2003460 |
| Стара Загора | 697 | 180000 | 717 |  | 247260 |
| общо | 6355 | 3965840 | 7655 |  | 4989800 |

Забележка: За 2023 г. има неиздадени 904 бр. НП

За първото полугодие на 2023 г. в система АНД са отразени 14 бр. административнонаказателни преписки, от които 10 бр. са прекратени на основание чл. 54 от ЗАНН, 1 бр. на основание чл. 34, ал. 3 от ЗАНН, 2 бр. на основание чл. 33, ал. 1 от ЗАНН и 1 бр. на основание чл. 34, ал. 1, буква „а“ от ЗАНН.

Връчени са 4047 бр. наказателни постановления, като има получени 294 бр. жалби, като от тях 1 бр. е потвърдено, 22 бр. са отменени и 271 бр. са в съдебна фаза.

Като цяло издадените наказателни постановления в посочените периоди и наложените с тях глоби (справка № 3) са както следва:

| РД АА | Брой НП издадени в периода 01.01.-30.06. 2023 г. | Сума по НП издадени в периода 01.01.-30.06. 2023 г. | Брой НП издадени в периода 01.01.-30.06. 2022 г. |  | Сума по НП издадени в периода 01.01.-30.06. 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИААА | 40 | 32110 | 8 |  | 3200 |
| Бургас | 254 | 112920 | 302 |  | 219320 |
| Варна | 515 | 322070 | 512 |  | 302490 |
| Враца | 389 | 232540 | 514 |  | 242480 |
| Плевен | 585 | 187720 | 614 |  | 144710 |
| Пловдив | 438 | 245780 | 408 |  | 174980 |
| Русе | 1899 | 1225920 | 1492 |  | 683640 |
| София | 2431 | 1555340 | 1831 |  | 1372240 |
| Стара Загора | 657 | 154050 | 705 |  | 211940 |
| общо | 7208 | 4068450 | 6386 |  | 3355000 |

Забележка: Издадените НП са и за АУАН извън периода.

Със съставените АУАН са констатирани 8934 нарушения, от които:

- на Закона за автомобилните превози – 594

- на Закона за движението по пътищата - 2644

- на Регламент № 561/2006 – 411

- на Регламент № 165/2014 – 1122

- на AETR – 1388

- на Наредба № 2 – 32

- на Наредба № Н-3 – 163

- на Наредба № 7 – 2

- на Наредба № Н-8 - 187

- на Наредба № 11 – 1164

- на Наредба № Н-14 - 14

- на Наредба № Н-32 – 175

- на Наредба № 33 - 615

- на Наредба № 34 – 211

- на Наредба № 35 – 24

- на Наредба № 36 – 20

- на Наредба № 37 – 19

- на Наредба № 38 - няма

- на Наредба № 40 – 24

- на Наредба № 41 – 125

Като цяло, данните от началото на 2023 г. до 30.06.2023 г. спрямо същия период на 2022 г, може да се обобщят както следва:

|  | 01.01.-30.06.2023 | 01.01.-30.06.2022 |
| --- | --- | --- |
| Брой съставени АУАН | 7259 | 7691 |
| Брой НП | 6355 | 7655 |
| Сума по НП | 3 965 840 | 4 989 800 |
| Връчени НП | 4047 | 7352 |
| Обжалвани | 294 | 1196 |

За първото полугодие на 2023 г. по данни, получени в отдел „АНД“ са издадени 99 бр. заповеди за прилагане на принудителни административни мерки по чл. 106а, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози, както следва:

- на леки автомобили – 54 бр.

- на автобуси – 3 бр.

- товарни – 42 бр.

За същия период на 2022 г. са издадени 100 бр. заповеди за прилагане на принудителни административни мерки по чл. 106а, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози, както следва:

- на леки автомобили – 39 бр.

- на автобуси – 1 бр.

- товарни – 60 бр.

За периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е изпратила за принудително събиране на суми, чрез служители притежаващи квалифициран електронен подпис общо 1780 бр. наказателни постановления на обща стойност 1 536 660 лв., като от тях:

1 бр. НП от 2017 г. на стойност 5000 лв.

2 бр. НП от 2018 г. на стойност 710 лв.

5 бр. НП от 2019 г. на стойност 7220 лв.

18 бр. НП от 2020 г. на стойност 23 740 лв.

111 бр. НП от 2021 г. на стойност 175 880 лв.

1264 бр. НП от 2022 г. на стойност 1 073 060 лв.

379 бр. НП от 2023 г. на стойност 251 050 лв.

На основание чл. 20, т. 19 и т. 20 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. служителите от отдел „Координация и мониторинг“ са осъществили следната дейност:

За първото шестмесечие в Националния координационен център за „Безопасно движение по пътищата“ при ГДНП, МВР чрез електронната информационна система са извършени общо 990 броя проверки за:

- За технически прегледи

- За наличие и валидност на карта квалификация

- За наличие на Удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

- За наличие на Удостоверение за психологическа годност при управление на МПС от кат. N2, N3, M2 и M3, на водачи, участвали в ПТП

- За свидетелство за правоспособност за управление на МПС на ИААА и на водачите придобили свидетелство за управление след 2012 г., където се води електронен регистър

- На водачи със стаж до две години, участвали в ПТП (Автошкола, къде е  придобил правоспособност, председател на изпитна комисия, в кой Областен отдел „Автомобилна администрация“ се явява на изпит (теория/практика), за кой пореден път) и други.

- Проверени водачи , участвали в ПТП

За периода са регистрирани 2 997 бр. ТПТП, 11 865 ЛПТП с 3 975 ранени и 216 загинали, по данни на МВР.

Центровете работят по предварително утвърдени графици, от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация. Промените са отразени  в окончателни такива.

За периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. служителите на отдел „Координация и мониторинг“, изпълняващи дейности в НКЦБДП – ГДНП са оказали съдействие по искане на МВР общо по 14 случая.

В хода на извършените проверки, проверяващите екипи  са съставили 2 АУАН.

Служителите, изпълняващи дейности в „Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари“ при ГДБОП-МВР (МКЦПККДРСТ при ГДБОП – МВР) са на сменен режим по утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ месечен график.

В изпълнение на функционалните си задължения в МКЦПККДРСТ при ГДБОП – МВР за упоменатия период  са извършили :

- 5 732 броя справки чрез информационните системи на ИААА с цел проверка на икономически субекти, опериращи в транспортния сектор.

- 1 598 случая, чрез системите за видеонаблюдение, изведени в МКЦПККДРСТ е осъществен селективен контрол на товарни превозни средства, преминаващи през ГКПП на Република България.

- гледани 15 видеозаписи ЦУ на ул. „Гурко“ № 5, документиращи преминат преглед за техническа изправност на МПС в КТП.

- извършени са 1 595 проверки на товарни автомобили с българска и чужда регистрация, управлявани от български и чужди гражданин.

-  извършени са 1 552 проверки на търговски дружества на които е издаден лиценз на Общността за извършване на автомобилен превоз на пътници (проверката е относно наличие на професионално компетентно лице и справка за доказана в срок финансова стабилност, отговаряща на изискванията на чл. 7 ал. 2 т. 2 и т. 3 от Закона за автомобилните превози).

- 919 проверени водачи за наличие на валидна Карта квалификация

В хода на проверките са констатирани нарушения (водача управлява МПС без валиден ГТП, без валидно Удостоверение за психологическа годност, без валидна Карта за квалификация на водача, без ПКЛ, без доказана в срок финансова стабилност и други), като за това са изготвени писма за извършване на тематични/комплексни проверки в дружествата.

За посочения период двата центъра (НКЦБДП – ГДНП и МКЦ – ГДБОП) са изготвени общо 154 писма за проверки, от тях:

-  39 броя писма за извършване на тематична проверка на учебни центрове;

-  115 броя писма за извършване на тематична проверка на търговски дружества, които извършват различни по вид превози;

- постъпили са общо 118 доклада за резултати от извършени тематични/комплексни проверки, разпоредени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

- в резултат на извършените проверки са издадени 92 броя АУАН;

- 767 броя отчетни доклади за дежурствата в НКЦБДП и МКЦ-ГДБОП и ЦУ на ул. „Гурко“ № 5;

- няма изготвени писма до други институции.

Служителите на ИААА, определени със Заповед № РД-01-230/21.06.2022 г. на изпълнителния директор, за изпълнение на функционални задължение в Мониторинг центъра на ИААА са извършвали видеонаблюдение на теоретични изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, изпити за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност за превоз на пътници/товари на територията на Република България и за международен автомобилен превоз на пътници/товари, изпити за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, изпити за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и изпити за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

За периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. на теоретични изпити са се явили кандидати, както следва:

- за придобиване на правоспособност за управление на МПС от различни категории: теоретични изпити общо – 49 089, практически изпити общо – 56 077;

- за придобиване на „Удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил“ – 2 153;

- за изпити за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари общо записалите се са 2 285 кандидата, от тях явилите се са 1 998.

- за периода са провеждани изпити за „Удостоверение за професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност“ по утвърден график, явилите се са 841.

- за периода са проведени изпити за придобиване или удължаване на срока на валидност на Удостоверение за консултант по безопасността. Общо заявени кандидата -265, от тях 230 са се явили на изпит.

Служителите, изпълняващи  функционалните си  задължения в Мониторинг центъра на ИААА, извършват наблюдение по утвърден график от директор на дирекция „Автомобилна инспекция“.

Служителите от звеното, в своята работа, извършват изборно наблюдение на графично разпределените изпитни зали на дейността на квесторите и на изпитваните. Постоянно поддържат връзка по телефона с квесторите и служителите от „Демакс“ АД. Оказват съдействие при възникнали технически и от друго естество проблеми. При постъпване на заявки за одобряване чрез електрона „Система за наблюдение на събития възникнали по време на теоретични изпити“ на ИААА се предприемат съответните действия.

За извършеното по време на работа, служителите на звеното изготвят ежедневен отчет, съдържащ наблюдавана изпитна зала на ИААА и изпитни зали на ООАА, период на видеонаблюдението, вид на провеждания изпит и информация за името на кандидата с описание на ситуацията.

За периода от 01.01.2023 до 30.06.2023 г.  са регистрирани постъпили заявки за одобрение за допускане до теоретичен изпит - 554 бр. и недопуснати до теоретичен изпит поради нередовни документи или други нарушения - 272 бр.

Ежемесечно се изготвя доклад, относно извършения мониторинг върху проведените теоретични изпити в залите на ООАА в страната и изпитната зала, находяща се в сградата на ЦУ, ул. „Ген. Й. Гурко“ № 5, гр. София.

Други институции, допринесли за постигането на целите

Министерски съвет, Министерство на икономиката, Министерство на туризма, Министерство на околната среда и водите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на финансите, браншови организации в автомобилния транспорт, Български институт за стандартизация, Национално сдружение на общините в Република България.

Върху постигането на целите на програмата в частта на международните автомобилни превози влияние оказват чуждестранните компетентни органи, отговарящи за издаването и предоставянето на разрешителни за превози на пътници и товари.

Преобладаващата част от промените в маршрутните разписания се извършва по предложение на областните администрации. Външен фактор, който оказва въздействие върху постигането на целите на програмата по отношение на дейностите по актуализиране на републиканската транспортна схема, е размерът на тези предложения, от които ще зависи и броят на фактически изготвените разписания.

Успешното разработване и прилагане на програмата зависи от възможностите за финансиране, от достатъчния административен капацитет и необходимостта от координация с други министерства и бюджетни ведомства, както и разпределение на отговорностите по съответната политика между тях.

V. Отговорност за изпълнение на целите

Отговорността е на Министерството на транспорта и съобщенията – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съвместно с Министерство на финансите и общините.

Отчет на показателите за изпълнение

| ### Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност за 2023 г. | Отчет 30.06.2023 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия за българска фирма. | брой | 40 | 23 |  |  |  |
| 2. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия до територията на Република България за чуждестранна фирма. | брой | 20 | 13 |  |  |  |
| 3. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия, транзитираща територията на Република България за чуждестранна фирма. | брой | 15 | 21 |  |  |  |
| 4. Издаване на разрешително за извършване на совалков превоз на пътници. | брой | 70 | 50 |  |  |  |
| 5. Издаване на разрешително за извършване на случаен превоз на пътници. | брой | 500 | 225 |  |  |  |
| 6. Издаване на еднократно разрешително за извършване на превоз на товари. | брой | 140 707 | 32 796 |  |  |  |
| 7. Издаване на книжки с пътнически ведомости Интербус. | брой | 200 | 357 |  |  |  |
| 8. Издаване на книжки с пътни формуляри. | брой | 100 | 202 |  |  |  |
| 9. Издаване на многократно ЕКМТ/СЕМТ разрешително за превоз на товари. | брой | 2 000 | 93 |  |  |  |
| 10. Издаване на лиценз на Общността. | брой | 1 000 | 817 |  |  |  |
| 11. Издаване на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. | брой | 120 | 77 |  |  |  |
| 12. Маршрутни разписания. | брой | 200 | 191 |  |  |  |
| 13. Нормативни актове. | брой | 0 | 3 |  |  |  |
| 14. Издаване на разрешения за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | брой | 50 | 47 |  |  |  |
| 15. Удължаване на срока на валидност на разрешения за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | брой | 200 | 175 |  |  |  |
| 16. Промяна на обстоятелствата, вписани в разрешението за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за включване в списъка към него, и за издаване на дубликат на разрешението за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | брой | 800 | 512 |  |  |  |
| 17. Провеждане на теоретични и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | брой | 200 000 | 105 658 |  |  |  |
| 18. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност | брой | 2 000 | 937 |  |  |  |
| 19. Издаване и продължаване срока на разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари | брой | 15 | 12 |  |  |  |
| 20. Промени в обстоятелствата, вписани в разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари | брой | 15 | 12 |  |  |  |
| 21. Извършване на регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача | брой | 6 | 2 |  |  |  |
| 22. Изменение и допълнение в регистъра и удостоверението за регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача | брой | 15 | 55 |  |  |  |
| 23. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване/удължаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари | брой | 300 | 230 |  |  |  |
| 24. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари | брой | 7 000 | 3 344 |  |  |  |
| 25. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил | брой | 2 000 | 2 468 |  |  |  |
| 26. Издаване на карта за квалификация на водача | брой | 28 000 | 19 981 |  |  |  |
| 27. Издаване на карти за дигитални тахографи - за водач, за превозвач, за монтаж и настройки, за контрол | брой | 22 000 | 17 031 |  |  |  |
| 28. Издаване на свидетелство на водач на МПС за превоз на опасни товари | брой | 2 000 | 2 888 |  |  |  |
| 29. Издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превози на опасни товари | брой | 90 | 129 |  |  |  |
| 30. Издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство, гражданин на държава, която не е член на ЕС | брой | 300 | 316 |  |  |  |
| 31. Издаване на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата | Брой | 10 | 1 |  |  |  |
| 32. Промяна на данни, вписани в удостоверението за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване и промяна на данни в списъка на психологическите лаборатории и списъка на психолозите към удостоверение за регистрация | Брой | 70 | 42 |  |  |  |
| 33. Провеждане на трето изследване за психологическа годност по чл.153б, ал.1, т.2 от ЗДвП | брой | 10 | 2 |  |  |  |
| 34. Издаване на удостоверения за психологическа годност от трето психологическо изследване и дубликати на удостоверения за психологическа годност, издадени от ИА "АА" или от закрити лаборатории | брой | 5 | 2 |  |  |  |
| 35. Регистрация/заличаване и предоставяне/отнемане на достъп до информационната система за поддържане на централизирана база данни за психологическите изследвания | брой | 65 | 60 |  |  |  |
| 36. Предоставяне на методика и методически указания за работа на психолозите към лицата с удостоверение за регистрация, съгласно чл. 11д от Наредба № 36 | брой | 50 | 15 |  |  |  |
| 37. Обработване на заявки за корекции на данни в централизираната база данни, съгласно чл. 36, ал. 6 от Наредба № 36 | брой | 100 | 15 |  |  |  |
| 38. Методическо обезпечаване на психологическите изследвания съгласно Наредба № 36 | брой | 50 000 | 20 375 |  |  |  |
| 39. Контрол на извършваните психологически изследвания по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП чрез проверки на място и чрез проверки по документи | брой | 20 | 4 |  |  |  |
| 40. Предоставяне на личен идентификационен код за записване и явяване на психологическо изследване на чужденци без уседналост | брой | 200 | 40 |  |  |  |

### ОБЩОДОСТЪПЕН ТРАНСПОРТ

1. Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт

Цели

Целта е преодоляване на регионалната изолация и осигуряване на по-голям достъп на населението до транспортните услуги. За нейното постигане със средства от държавния бюджет се покрива нетният финансов ефект от извършване на вътрешноградски и междуселищни превози в слабонаселени планински и други райони и се компенсират превозвачите от намалените им приходи от прилагането на преференциални цени за пътуване по автомобилния транспорт за някои групи граждани, както следва:

- ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали;

- деца до 7 навършени години;

- деца от 7 до 10 навършени години;

- учащи се;

- възрастни граждани;

Двата основни инструмента за постигане целите са определените в държавния бюджет средства за преки компенсации и субсидии.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Изпълнението се осъществява на две нива: от централната изпълнителна власт в лицето на МТС – ИА “Автомобилна администрация” и Министерство на финансите, и местната власт - общините.

Описание на предоставените през отчетния период продукти/услуги

Съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 1 от Постановление № 7 на Министерския съвет от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 г. (ПМС № 7), до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. средствата за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за Столична община – вътрешноградски транспорт, са в размер до 25 на сто на тримесечна база от годишните размери, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ), обн. ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г., са приети субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони в размер на 55 000 000 лв. /за всички общини в страната без Столична община/.

С приетите промени в ЗДБРБ от 01.07.2022 г. са отпуснати допълнително средства за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони в размер на 16 500 000 лв. /за всички общини в страната без Столична община/.

Общо определените средства за субсидии за цялата 2022 г. /за всички общини в страната без Столична община/ са 71 500 000 лв.

Предвид горното в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е изготвеното разпределение на субсидиите по видове превози и общини в съответствие с чл. 7, ал. 1 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата), по принципно еднакъв начин за всички общини, с изключение на описаните по-горе, на база нетния финансов ефект от приложените справки за деветте месеца на 2022 г., предложените за субсидиране пробези по двата вида превози за 2023 г., придружени с маршрутни разписания и информация относно тяхното възлагане.

Във връзка с възможна промяна през годината на фактическото състояние по възлагане на превози по автобусни линии, подлежащи на субсидиране е извършено разпределение на 96,5 % от средствата за субсидии – в размер на 69 000 000 лв. и е предвиден резерв от 3,5 % – в размер на 2 500 000 лв. Резервът ще бъде разпределен в четвърто тримесечие, след получаване от общините на актуалните справки за финансовите резултати от извършената дейност за деветте месеца на 2023 г., когато в съответствие с чл. 14 от Наредбата се извършват промени в годишното разпределение на средствата за субсидии.

Разпределените към момента средства за субсидии по общини – 69 000 000 лв., са разделени в процентно отношение: 83,2 на сто – 57 408 422 лв. за вътрешноградски превози и 16,8 на сто – 11 591 578 лв. за междуселищни превози. Посоченото процентно съотношение на разделяне на средствата е с цел подпомагане на губещите линии, свързващи слабонаселени планински и други райони, тъй като предвидените за разпределение средства в началото на 2023 г. и разделени процентно по този начин осигуряват възможност за покриване на отчетения от общините и коригиран в съответствие с утвърдения за субсидиране пробег за 2022 г. нетен финансов ефект, съобразен с предложения за субсидиране пробег за 2023 г. в размер на 100 на сто по междуселищни превози и 87,2 на сто по вътрешноградски превози.

За първото полугодие на 2023 г. на 157 общини в страната са преведени по 25 на сто от посочените средства за всяко едно от първите две тримесечия.

В съответствие с чл. 9 от Постановление № 7 на Министерския съвет от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 година (ПМС № 7), обн., ДВ, бр. 7 от 2023 г., в сила от 01.01.2023 г. са разпределени определените с чл. 12, ал. 1, т. 2 от Постановление № 31 на Министерския съвет от 17 март 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ПМС № 31), обн. ДВ, бр. 23 от 2022 г., в сила от 1.01.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г., средства за компенсации за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт – в размер до 64 000 000 лв.

Първоначално определените средства за компенсации в размер на 64 000 000 лв. за 2023 г. са разпределени на 265 общини.

в т. ч.

а) за ветерани, военноинвалиди и военнопострадали

1 600 000 лв.

б) за деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години

16 000 000 лв.

в) за ученици в дневна форма на обучение и студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение (учащи се):

20 000 000 лв.

г) за лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс (възрастни граждани):

26 400 000 лв.

С Постановление № 10 на Министерския съвет от 25.01.2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ПМС № 10), обн. ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 1.02.2023 г., за времето от 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г. са определени нови, по-високи минимални размери на намаленията на цените на пътуване от тези по редовна тарифа по основни градски линии и междуселищния автомобилен транспорт, а именно:

- за учениците в дневна форма на обучение и студентите редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение (учащи се) – със 70 на сто на абонаментните карти за пътуване по вътрешноградския транспорт и по междуселищни автобусни линии от общински и областни транспортни схеми (до 01.02.2023 г. задължителните намаления в абонаментните карти бяха 30 на сто по вътрешноградския транспорт и 20 на сто по междуселищни автобусни линии от общински и областни транспортни схеми),

- за лица, получаващи пенсия при условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс (пенсионери) – 40 на сто на абонаментните карти за пътуване по вътрешноградския транспорт и по междуселищни автобусни линии от общински и областни транспортни схеми (до 01.02.2023 г. задължителните намаления в абонаментните карти бяха 20 на сто по вътрешноградския транспорт и по междуселищни автобусни линии от общински и областни транспортни схеми),

- безплатно пътуване на децата до 10 навършени години (до 01.02.2023 г. тази категория ползваше 30 на сто отстъпка в абонаментните карти по вътрешноградския транспорт, 20 на сто отстъпка в абонаментните карти по междуселищни автобусни линии от общински и областни транспортни схеми и 50 на сто отстъпка в билетите по междуселищни автобусни линии от всички транспортни схеми).

С приложената от държавата мярка следва да се облекчат най-уязвимите групи граждани каквито са децата, учащите и пенсионерите, а не облагодетелстване на превозвачи.

В държавния бюджет са предвидени допълнителни 73 млн. лв. за компенсации (към първоначално отпуснатите 64 млн. лв.), които са разпределени по общини за покриване на разликите в цените на издаваните от превозвачите превозни документи по намалени цени спрямо тези по редовна тарифа.

Определените за 2023 г. средства за компенсации по § 5, ал. 1 от ПМС № 10 в размер на 73 000 000 лв. са разпределени на 265 общини.

в т. ч.

а) за деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години

20 000 000 лв.

б) за учащи се:

23 000 000 лв.

в) за възрастни граждани:

30 000 000 лв.

Разпределянето на компенсациите по ПМС № 7 и ПМС № 10 за отделните групи правоимащи по общини е извършено съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Наредбата, а именно пропорционално на броя на правоимащите лица и в зависимост от категорията на общината.

Броят на правоимащите лица по общини е по предоставена информация от Министерството на образованието и науката – за учащите се, Министерството на регионалното развитие и благоустройството – за децата до 7 навършени години и децата от 7 до 10 навършени години и Националния осигурителен институт – за ветераните от войните, военноинвалидите, военнопострадалите и възрастните граждани.

Разпределените за първо тримесечие на 2023 г. средства за компенсации са в размер на 34 250 211 лв., т.е. 25 на сто от годишните средства за компенсации, в съответствие с чл. 4, ал. 3 от Наредбата.

На основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата през месец април 2023 г. на 162 общини в страната бе спрян трансферът на средства за компенсации за второ тримесечие на 2023 г., тъй като на база отчетените от тях реално издадени безплатни и по намалени цени превозни документи за периода от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г., са усвоили под 65 на сто от първоначално разчетените им годишни лимити.

В съответствие с чл. 10, ал. 2 от Наредбата, в срок до 10 юни 2023 г., тези 162 общини имаха задължение да предоставят едновременно по електронен път и на хартиен носител в Министерството на транспорта и съобщенията, респективно Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ справка по образец – приложение № 1 от същата наредба за действително издадените абонаментни карти по категории правоимащи пътници и дължимите суми на превозвачите за петте месеца на 2023 г., с оглед доказване на необходимост от средства за компенсации, които да бъдат заложени в трето тримесечие на годината.

Извършеното през първото полугодие на 2023 г. е в съответствие с разписаното в нормативната уредба и с цел оптималното и ефективно използване на предоставяните от централния бюджет средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.

С предоставените средства за компенсации през 2023 г. се осигурява възможност за ценови облекчения при пътувания по автомобилния транспорт за около 3,2 млн. души от населението на страната, по-голям достъп до транспортната услуга и решаване на социални проблеми. Чрез средствата за субсидии се разширява обществения транспорт в изоставащи слабонаселени региони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване.

Отчет  по показателите за изпълнение

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | План 2023 г. | Отчет 30.06.2023 г. | % на изпълнение 4:3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Средства за компенсации в т. ч. а) за ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали б) деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години в) за учащи се г) за възрастни граждани | хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. | 137 000 1 600 36 000 43 000 56 400 | 62 032 695 16 212 19 870 25 255 | 45,3 43,4 45,03 46,2 44,8 |
| 2. Част на покриване от редовната тарифа на картата за безплатно пътуване и по намалени цени общо за всички категории | % | 78 | 78 | 100 |
| 3. Средства за субсидии в т. ч. градски превози междуселищни превози резерв | хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. | 72 000 57 408 11 592 3 000 | 34 500 28 704 5 796 | 50 50 50 |
| 4. Покриване на загубата със субсидии – общо: градски превози междуселищни превози | % % % | 93,5 87 100 | 93,5 87 100 | 100 100 100 |

Кратко описание на показателите

Средствата за компенсации на безплатните и по намалени цени пътувания се определят всяка година в рамките на утвърдения държавен бюджет.

Те покриват част от редовната тарифа на издаваните карти за безплатно пътуване и по намалени цени.

Абонаментните карти за ветерани, военноинвалиди и военнопострадали и деца до 7 навършени години се компенсират на 100 %, в съответствие с нормативната уредба.

За другите две категории учащи и възрастни граждани нормативно определеният процент на намалението е 40 – 70 % от цената на абонаментната карта.

Децата от 7 до 10 навършени години ползват намаление с 50 % от цената по редовна тарифа на билетите по междуселищния автомобилен транспорт през януари 2023 г., а за периода от 1 февруари до 31 декември 2023 г. пътуват безплатно, т. е. ползват 100 % намаление от цената по редовна тарифа на издаваните им превозни документи.

Средствата за субсидии покриват част от размера на нетния финансов ефект от вътрешноградските и от междуселищните превози в слабонаселени планински и други райони.

- Източници на информация за данните по показателите за изпълнение

Компенсациите се разпределят по категории правоимащи и по общини в страната, съобразно броя на лицата, ползващи преференции, подлежащи на компенсиране и категорията на общината, като за целта се ползва информация от Министерството на образованието и науката, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националния статистически институт. Отчетните данни за броя и стойността на издадените безплатни и по намалени цени превозни документи се обобщават по постъпила информация от всички общини в страната.

Субсидиите се разпределят на база получена от общините информация за финансовите резултати във вътрешноградски пътнически превози и междуселищни пътнически превози и предложен пробег по двата вида превози.

2.  Субсидии и компенсации в железопътния транспорт

С Решение № 486 от 22 юни 2009 г. Министерският съвет определя „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за превозвач, на който възлага задължението за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт и упълномощава министъра на транспорта да сключи договор за възлагане на извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България. Договорът е за срок от 15 години и включва периода 2010 -2024 г.

За 2023 г. субсидията за превоз на пътници с железопътен транспорт по дългосрочния договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България - администрирани разходи по бюджета на МТС е в размер на 196 190 000 лв.

За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, имащи право на намалени или безплатни пътувания с железопътния транспорт, от централния бюджет се предоставят до 13 000 000 лв.

Към 30.06.2023 г. усвоените средствата са както следва:

- от субсидия 98 094 000 лв.;

- от компенсации – 3 315 043 лв.

Субсидии от централния бюджет за ДП „НК Железопътна инфраструктура”

На основание Договора между Република България и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (обн. ДВ, бр.66 от 01.08.2023 г.) и ПМС №108/09.08.2023 г. за изпълнението му (обн. ДВ, бр. 69 от 11.08.2023 г.), на Компанията ще се предоставят 272 300 000 лв. субсидия.

Към 30.06.2023 г. на Компанията са предоставени средства за субсидия в размер на 130 660 271 лв. Усвоената в размер на 124 430 633,16 лв. субсидия е насочена към дейностите по текущо поддържане, изплащане на възнаграждения и осигуровки на персонала и експлоатация на железопътната инфраструктура, които не се покриват от реализираните приходи от дейността.

КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ“

Степен на изпълнение на заложените цели

Осигуряване на висока степен на безопасност, сигурност на транспортната система и намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда чрез:

- Повишаване на професионалната квалификация на водачите на МПС, на изискванията към лицата извършващи технически прегледи;

- Намаляване на шума и замърсяванията на околната среда в резултат на вредните емисии от отработилите газове от автомобилите, повишаване чистотата на атмосферния въздух, чрез въвеждането в българското законодателство изискванията на Европейския съюз (Директиви, стандарти и Правила на ИКЕ/ ООН) в автомобилния транспорт;

- Гарантиране на лоялна конкуренция в автомобилния транспорт чрез контрол на използването на дигитален тахограф;

- Предотвратяване  на вредното въздействие върху околната среда при превоз от опасни товари(химически вещества и препарати) по шосе (произтича от задължението на Република България, като страна по Спогодба ADR за превоз на опасни товари по шосе). Осигуряване на безопасни превози, опазване здравето и живота на хората, предотвратяване на материални щети;

- Допускане до движение по пътищата на безопасни и сигурни превозни средства посредством процедури по одобряване на типа на непрекъснато увеличаващото се разнообразие от пътни превозни средства (ППС);

- Контрол върху определянето и нотифицирането на технически служби, които извършват проверки и изпитване на превозни средства и гарантират безопасното им използване чрез издаване на документи за съответствие на тези превозни средства с приложими регулаторни актове;

- Подобряване качеството на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Отчет на показателите за изпълнение

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност за 2023 г. | Отчет 30.06.2023 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Издадени удостоверения за одобрение на превозни средства, превозващи определени опасни товари | брой | 700 | 660 |  |  |  |
| 2. Издадени удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани ППС | брой | 2 500 | 1 780 |  |  |  |
| 3. Издадени удостоверения за индивидуално одобряване на нови ППС | брой | 2 500 | 962 |  |  |  |
| 4. Издадени разрешения за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, промяна във вписаните обстоятелства на издадено разрешение и промяна в списъка към издадено разрешение | брой | 1 500 | 1 773 |  |  |  |
| 5. Издадени и заверени сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета | брой | 2 500 | 1 113 |  |  |  |
| 6. Издадени сертификати за одобряване или изменение на типа на нови превозни средства, компоненти и отделни технически възли | брой | 1 | 0 |  |  |  |
| 7. Издадени удостоверения за индивидуално одобряване на ППС, регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация „Швейцария“ | брой | 5 000 | 4 772 |  |  |  |
| 8. Създадени проекти на нормативни актове, въвеждащи изискванията на европейското право в областта на автомобилния транспорт | брой | 3 | 5 |  |  |  |
| 9. Извършени оценка, повторни оценки на техническа служба, издадени удостоверения за определяне на техническа служба и последващ надзор | брой | 2 | 1 |  |  |  |
| 10. Брой проверени работни дни на водачи на пътя и в предприятията | брой | 4 032 805 | 1 345 753 |  |  |  |

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цели

Осигуряване на условия за устойчиво развитие и безопасносна експлоатация на жп транспорт в България;

Насърчаване на конкуренцията в областта на управлението на железопътните услуги по отношение на превоза на товари и подобряването на удобствата и обслужването на пътниците.

Оперативни цели:

- Осъществяване на ефективен контрол за спазване на националните правила за безопасност и националните технически правила от железопътните превозвачи, Управителя на жп инфраструктура и железопътните предприятия;

- Създаване и внедряване на нови работни стандарти осигуряващи:

- прозрачни и недискриминационни процедури по предоставяне, поддържане и изменение на лицензите на жп предприятия, сертификатите/удостоверенията за безопасност, сертификатите на лицата, отговорни за поддръжката на подвижния железопътен състав;

- въвеждане на общи критерии за безопасност (ОКБ) и общи методи за безопасност (ОМБ) за да се гарантира поддържането на високи нива на безопасност в железопътния транспорт;

- поддържане на изградената система за управление на качеството на ИА ЖА, която да гарантира постигане на целите на отделните дирекции и на агенцията като цяло.

- Ефективен контрол относно спазване на правата и задълженията на пътниците ползващи железопътен транспорт

Организационни структури, участващи в изпълнението

ИА ”Железопътна администрация” с двете си специализирани дирекции – ГД „Железопътна инспекция“ вкл. три териториални звена в София, Пловдив и Горна Оряховица и дирекция „Регулиране“, както и една дирекция – обща администрация – „Административно-правно и финансово стопанско управление“.

Предоставяни продукти/услуги

- Разработване на политика за осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в железопътния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Въвеждане на европейските стандарти за безопасност и екологосъобразност;

- Сертифициране на жп превозвачи по отношение изградена система за управление на безопасността в структурите им;

- Внедряване на европейски технически изисквания за постигане на оперативна съвместимост на националната жп система с европейската;

- Контрол за осигуряване на безопасност и екологосъобразност в жп транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Контролна дейност върху функционирането и техническата експлоатация на жп транспорт;

- Контрол на техническата експлоатация на подвижния жп състав по отношение на безопасността на превозите на пътници и товари;

- Контрол на работата на персонала на НК „Железопътна инфраструктура” и превозвачите, свързана с безопасността на превозите и техническата експлоатация;

- Контрол за спазване на графика за движение на влаковете с цел осигуряване на надеждност и безопасност на превозите.

- Провеждане на изпити на работещи в жп транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Провеждане на периодични изпити на персонала от жп транспорт за правилата за безопасност и техническа експлоатация.

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Издадени нови и преразгледани лицензии за превоз на пътници и товари с железопътен транспорт | бр. | 6 | 0 |
| 2. Издадено Приложение № 1 към лицензионния документ на железопътен превозвач относно финансовото покритие на гражданската отговорност | бр. | 11 | 5 |
| 3. Издадени удостоверения за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт | бр. | 20 | 19 |
| 4. Издаден, подновен, изменен или отменен Единен сертификат за безопасност (ЕСБ) на железопътно предприятие и удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура | бр. | 5 | 3 |
| 5. Извършени одити по надзор на системите за управление на безопасността на железопътните превозвачи и управителя на железопътната инфраструктура | бр. | 10 | 3 |
| 6. Проверки на железопътната инфраструктура в индустриални жп клонове | бр. | - | 81 |
| 7. Издадени нови, подновени и изменени европейски Сертификати за структура, която отговаря за поддръжка в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/779 | бр. | 6 | 7 |
| 8. Издадени нови, подновени и изменени европейски Сертификати за функция по поддръжка на заводи за ремонт на ПЖПС в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/779 | бр. | 4 | 2 |
| 9. Извършени одити по надзор на сертифицираните структури отговорни за поддръжка и заводите за ремонт на подвижен железопътен състав | бр. | 10 | 3 |
| 10. Издадени Разрешения за допуск до пазара на тягов подвижен състав /ТПС/ | бр. | 8 | 2 |
| 11. Издадени Разрешения за допуск до пазара на нетягов подвижен състав /НТПС/ (товарни вагони и пътнически вагони) | бр. | 5 | 0 |
| 12. Оценка на документи по заявления подадени в OSS с издаващ орган Агенцията за железопътен таранспорт на Европейския съюз за превозни средства с достъп до жп инфраструктурата на Република България | бр. | 5 | 2 |
| 13. Въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми | бр. | - | 0 |
| 14. Извършени контролни проверки по изграждането, ремонта, поддръжката и експлоатацията на железопътната инфраструктура, безопасността на движението и на превозите и техническото състояние на подвижния състав. | бр. | 400 | 552 |
| 15. Издадени предписания във връзка извършени контролни проверки от НОБ | бр. | 20 | 47 |
| 16. Издадени предписания във връзка извършени контролни проверки от Регулаторния орган | бр. | 10 | 0 |
| 17. Издадени наказателни постановления във връзка извършени контролни проверки на НОБ | бр. | 20 | 44 |
| 18. Провеждане на изпити на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за дейности, свързани с безопасността на превозите в железопътния транспорт, подготвяне и издаване на свидетелствата за правоспособност на лицата, издържали изпита: | бр. | 400 | 496 |
| 19. Изпити по правилата за работа в железопътен граничен преход Свиленград - Капъ Куле, Република Турция | бр. | - | 73 |
| 20. Проведени проверовъчни изпити за проверка на знанията на лицата, заемащи длъжност от железопътния транспорт в ДП НКЖИ, превозвачите и индустриалните жп клонове, която е свързана с безопасността на превозите | бр. | 600 | 658 |
| 21. Извършване на надзор на технически разследвания на причините за железопътни произшествия и инциденти, проведени от районните разследващи комисии на ДП НКЖИ и жп предприятия | бр. | 150 | 209 |
| 22. Извършени проверки за употреба на алкохол или други упойващи вещества | бр. | 110 | 330 |
| 23. Участие в заседания на Управителния съвет на Европейската железопътна агенция и специализирани работни групи в ЕЖА, на Националните органи по безопасност, Регистър на подвижния състав, както и в Комитет по оперативна съвместимост и безопасност към Европейската комисия, Комитета за единно железопътно пространство SERAC към ЕК, и заседания на Регулаторните органи към ЕК | бр. | 11 | 0 |
| 24. Изготвяне на проекти на нормативни актове в областта на железопътния транспорт за привеждане на националното законодателство в областта на железопътния транспорт в съответствие с правото на Европейския съюз | бр. | 5 | 2 |
| 25. Съгласуване проекти за пресичане на железопътните линии с пътищата от републиканската пътна мрежа, местните пътища, улици и тръбопроводи, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии, електрическата мрежа и други, както и проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура | бр. | 50 | 115 |
| 26. Участие в Комисии за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми на общините, областите и републиканска транспортна схема и за осъществяване на обществени превози на пътници | бр. | 10 | 17 |
| 27. Разглеждане на жалби и сигнали на железопътни превозвачи, ДП НКЖИ и трети лица | бр. | 10 | 5 |
| 28. Извършени проверки и разследвани жалби в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт. | бр. | 20 | 23 |
| 29. Извършени прегледи на Референтния документ на мрежата | бр. | 2 | 4 |

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за наличността и качеството на данните е резултат от обобщаване на изходни данни, получени от агенцията, входни данни от анализи и статистически данни относно показателите за безопасност.

Отговорност за изпълнението

Отговорност за изпълнението носи ИА „Железопътна администрация”, в качеството си Регулаторен орган, Национален орган по безопасност и Надзорен орган в железопътния транспорт, под ръководството на изпълнителния директор и ресорния заместник-министър. Ръководството на агенцията отговаря за изпълнение на целите на организацията, чрез идентифициране на рисковете за постигането им и за въвеждане на адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол.

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цел

Постигане и поддържане на висока степен на безопасност и сигурност в съответствие с международните стандарти във въздушния транспорт.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД “ГВА”) със своите дирекции и летищните администрации по места.

Предоставяни продукти/услуги

  - Мониторингова дейност

  - Сертифициране на персонала по сигурността

  - Лицензиране на авиационен персонал

  - Обучение

  - Международна дейност

Показатели за изпълнение

- За дейности, свързани с летателната годност (ЛГ) на граждански въздухоплавателни средства (ВС)

- Издадени удостоверения за регистриране на въздухоплавателни средства – 10 бр.

- Издаване Удостоверение за летателна годност (EASA Form 25) - 26 бр.

- Издаване Разрешение за полет – 7 бр.

- Назначаване на S-mode код – 22 бр.

- Изпълнени АСАМ инспекции – 2 бр.

- Одит за установяване на съответствие на оператор на БЛС Ник Електроникс с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 – 02.06.2023.

- Регистрация на оператори на БЛС – 617 бр.

- Издадени свидетелства за дистанционно управляващи пилоти за А1/А3 и А2 – 411

- Обработване на заявления за извършване на полети в забранени зони на БЛС или резервиране на ВП – 72 бр.

- Одобряване на публикации на поправки и/или добавки към Сборника за Аеронавигационна информация и публикация на Република България – 8бр.

- Изготвени доклади от препоръки по Част-САМО (включващи надзор на одобрение организации по Част-САМО / описания на ОУППЛГ / ТБД / Програми за техническо обслужване / оценяване на номиниран персонал) – 66 бр.

- Изготвени доклади от препоръки по Част-145, Част-147 и Наредба № 145  - 41 броя;

- Изпълнени инспекции на ВС по АСАМ програма – 2 броя.

- Участие на експерти от отдел МС в 8 заседания на работна група по Заповед на МТС № РД-08-499/29.09.2022 г., изменена със Заповед № РД-08-2/ 03.01.2023 г.  (U-space); изготвени проекти на протоколите от проведените заседания.

- Изпратени 11 нотификации в отговор на писма на ICAO до държавите членки (ICAO State Letter) съгласно ПК-06;

- Изпълнение на дейности по заявени административни услуги за въздухоплавателни средства, вписани в Регистъра на Р. България. Извършване на инспекции и надзорни дейности на ВС.

- Своевременна и ежедневна обработка на постъпила информация за вписване / заличаване на тежести (залози / запори) на ВС, изготвяне и предоставяне на справки от водения Регистър на гражданските въздухоплавателни средства до граждани и институции.

- Изпълнение на дейности по заявени административни услуги за одобрени организации, в областта на летателната годност и техническото обслужване. Извършване на инспекции и надзорни дейности;

- Разглеждане и оценяване на входираните заявления за първоначално издаване/ изменение/ подновяване/ преиздаване/ конвертиране на свидетелства за правоспособност  за извършване на техническо обслужване.

- Участие в работни срещи, включително международни, в сферата на летателната годност.

- Ежедневно обучение и въвеждане в дейността на отдела на последно назначените инспектори. За отчетния период на служители от отдела са проведени 9 бр. външни курсове за повишаване на квалификацията.

2. За дейности свързани с летателната експлоатация и лицензиране на авиационния персонал

2.1. Заявления бр.(теми на заявленията) - 414

- САО – Изменения, Продължаване, Първоначално бр. - 25

- Одобрения на ревизии на ръководства бр. – 191

-Други- 198

2.2. Доклади бр.(теми на докладите) – 223 бр.

Заповеди – 62 бр. Предложени и подготвени от отдела – за комисии, за проверки, за отнемане на САО и ОЛ – и др.

2.3. Заведени бр. Факс/Мейл(теми) Авиационни събития, нальот, заповеди на МТС и МЗ , и др – 167 бр.

2.4. Издадени бр. документи по видове теми към заявления:

- за САО – 15 бр;

- за одобрени ревизии – 15 бр.

2.5.Други

a/ - планови инспекции на оператори бр. – 15;

б/ - планови инспекции на организации за обучение бр. – 4;

в/ - планови проверки АМЕ бр. – 1;

г/ - планови проверки АеМЕ – 1 бр.;

д/ - RAMP инспекции бр. – 17;

е/ - ENR – 5;

ж/ - SAFA – 1;

з/ - SANA – 8.

и/ - SACA – 8 бр.

- За дейности, свързани с лицензиране на оператори

- Становища и съгласуване на Инвестиционни проекти, ПУП, ограничения във връзка с безопасност на въздухоплаването при застрояване на сгради.

- Становища и съгласуване на Общи устройствени планове на общини.

- Преглед и съгласуване на Генерални Планове на летища.

- Преглед, становище и съгласуване на Ръководства за управление и експлоатация на летищни оператори и оператори по наземно обслужване.

- Актуализиране на регистри.

- Извършване на планови и извънредни инспекционни проверки на летища, оператори по наземно обслужване, авиационни учебни центрове и светотехнически системи на летищата.

- Провеждане на работни срещи на групата по безопасност.

- Обработка на доклади по безопасност във връзка с настъпили събития, застрашаващи безопасността на операциите по летищата.

- Инспекторски комисии и проверка на съответствия за регистрация на нови летища и оператори по наземно обслужване.

- Изготвяне на становища във връзка с проекти на ЕК, свързани с екологичните норми, зелена сделка и т.п.

- Участие в специализирани обучителни курсове за повишаване на квалификацията на служителите.

- Работни групи и работни срещи във връзка с изпълнение на предписанията на Европейската Агенция по Авиационна Безопасност (ЕААБ), вследствие на проведения одит през месец Декември 2022г.

- Участие в заседания на комисии за проверка на изпълнението на задълженията на концесионерите на летищата София, Варна, Бургас и Горна Оряховица, във връзка с концесионните договори.

- Участие в междуведомствени срещи и уебинари, форуми и заседания  – национални и международни.

- Проверка на годишни финансови отчети.

- Извършване на верификации относно изпълнението на инспекторски предписания.

- Одобрения за базирания на въздухоплавателни средства на летища.

- Извършване на преглед и одобрение/корекции на „Учебни програми и спецификации“ на авиационни учебни центрове.

- Обща кореспонденция и отговор на въпросници (национални и международни институции) и външни организации по проблемни казуси.

- Преглед и обобщаване на анализите по безопасност на операциите на авиационните субекти.

- Изготвяне на Свидетелство за ресертификация на Авиационен учебен център FRAPORT Bulgaria.

- Извънредни проверки на летищни оператори и оператори по наземно обслужване във връзка с подадени сигнали и проблеми с безопасността при обслужване на полетите.

- Провеждане на годишен форум „Безопасност на операциите“ с летищни оператори и оператори по наземно обслужване.

- Провеждане две работни срещи-форуми с представители на здравните заведения и на МТС, във връзка с проект за болнични вертолетни летища (БВЛ) за нуждите на HEMS.

- Регулярно участие на работни срещи и сесии в МРРБ и МЗ, във връзка с проектиране на БВЛ за нуждите на HEMS.

- Извършване на анализ на информацията за изпълнение на задълженията на концесионера на Гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица по чл. 2.5. от Концесионния договор за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

- Извършване на анализ на информацията за изпълнение на задълженията на концесионера на Фрапорт, гражданско летище за обществено ползване Варна и гражданско летище за обществено ползване Бургас.

- Становища и преглед на документация относно изграждане на оперативни бази за HEMS с хангари за медицински хеликоптери за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух.

- Извършване на годишни инспекционни проверки и огледи на потенциални вертолетни площадки.

- Извършване на извънредна проверка на провеждане на курс от АУЦ Соф Кънект първоначално обучение по „Безопасен превоз на опасни товари по въздуха“.

- Участие в държавно приемателни комисии.

- Съгласуване и становища относно политиката на Р. България по въпросите за алтернативните горива и Зелената сделка.

- Съгласуване и попълване на въпросници.

- Съгласуване и одобрения на Ръководства за управление и експлоатация на летища, ръководства по наземно обслужване и учебни програми на АУЦ.

- Участие в семинари и работни форуми.

- Изработване на нови инспекторски карти към Наръчника на инспектора.

- Участие в работни групи по промяна на национални нормативни документи.

- Участие в работни групи по актуализиране на Национална програма по безопасност в гражданското въздухоплаване и Национален план по безопасност в гражданското въздухоплаване.

- За дейности, свързани с осигуряване на авиационна сигурност

Контрол на достъпа

- Преглед и оценка на съответствието на подадени документи за издаване на постоянни пропуски и ИК – 1118 броя документи от различни субекти.

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Показател Брой на самолетни движения | Бр. | 64 457 | 41 002 |
| 2. Показател Обслужени пътници | Бр. | 5 244 473 | 4 755 272 |
| 3. Показател Обработени товари и поща | Т. | 174 020 | 10 813 |
| 4. Показател Проведени комплексни проверки | Бр. | 787 | 267 |
| 5. Показател Проведени курсове за повишаване на квалификацията | Бр. | 293 | 71 |
| 6. Показател Издадени удостоверения по нормативни актове | Бр. | 3 695 | 5 650 |

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е от водените в ГД ГВА регистри.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението се реализира от ГД “ГВА” под ръководството на ресорния заместник-министър.

Изпълнението е в отговорностите на главения директор на ГД „ГВА”, директорите на дирекции в ГД „ГВА” и директорите на летищата за гражданско въздухоплаване.

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цели

- Повишаване на безопасността във водния транспорт чрез въвеждането и ефективното прилагане на европейските норми и стандарти;

- Обезпечаване сигурността на водния транспорт;

- Усъвършенстване дейността по обучението, квалификацията и освидетелстването на морските лица, така че да се разширява признаването на правоспособностите на българските морски лица в други страни;

- Усъвършенстване на дейността по държавен пристанищен контрол чрез прилагане инструментите на Парижкия меморандум. Утвърждаване на ефикасно сътрудничество и обмен на информация в рамките на меморандума;

- Усъвършенстване на дейностите, гарантиращи опазването на морската и речната среда и предотвратяване на замърсявания от кораби, както и минимизиране на щетите при инцидентни разливи;

- Постигане на високо ниво на годност на пристанищната инфраструктура и на пристанищните съоръжения за експлоатация, на сигурност на пристанищата, безопасност и екологосъобразност при експлоатацията им;

- Организиране, контролиране и осъществяване на финансовата дейност, счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол и правно съдействие на ръководството на агенцията.

За постигане на посочените цели са предоставяни следните услуги:

- Осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност в областта на корабоплаването

Дейности за предоставяне на услугата:

- участие в разработването на проекти на нормативни актове;

- разработване на проекти на нормативни актове, въвеждащи правото на Европейския съюз в областта на корабоплаването;

- участие в работата на специализираните органи на ИМО, Европейската комисия за безопасност на корабоплаването, ИКЕ на ООН, Дунавска комисия, както и други международни организации, в които членува Р. България, във връзка с разработването на изисквания и стандарти по безопасност в корабоплаването;

- разработване на предложения за присъединяване на Р. България към международни договори в областта на корабоплаването, взаимно признаване на сертификати на морски лица и кораби.

- Преглед, освидетелстване, регистрация на кораби и корабопритежатели

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- преглед на кораби и издаване/заверка на корабни документи;

- извършване на вписвания в регистъра на корабите на Р. България, извлечения от регистъра на корабите и отписване от регистъра на корабите;

- издаване на свидетелства за регистрация, временни свидетелства за регистрация и временни свидетелства за плаване под знамето на Р. България и др.

- Квалификация и регистрация на морските лица

Дейности за предоставяне на услугата:

- оценка на учебни заведения и центрове за допускане да извършват обучение;

- одобряване на курсове и учебни програми;

- разработване на национални стандарти;

- издаване на моряшки паспорт;

- издаване на моряшки/служебни книжки;

- провеждане на изпити за придобиване или повишаване на правоспособност, отменяне на ограничения, или за потвърждаване на правоспособност;

- издаване/преиздаване на свидетелства за правоспособност и на потвърждение на свидетелства за правоспособност;

- издаване на свидетелства за завършени курсове за специална и допълнителна подготовка, изисквани по международни конвенции и др.

- Държавен пристанищен контрол

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- извършване на проверки по линия на държавния пристанищен контрол на корабите, посещаващи българските пристанища;

- оформяне пристигането и заминаването на кораби в пристанищата по р. Дунав;

- заверка на товарни планове и др.

- Контрол и опазване на морската среда

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- текущ контрол на корабите, по отношение спазване на изискванията за опазване на морската среда;

- наблюдение на акваториите на пристанищата и териториалното море за несанкционирано замърсяване от кораби;

- контрол по предаването на отпадъци от корабоплавателна дейност и корабни товари в пристанищата за обществен транспорт и  др.

- Контрол на корабоплаването по корабоплавателния път (река Дунав)

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- контрол на навигационната обстановка;

- спазването на границите на полигоните за добив на инертни материали и др.

- Обезпечаване на сигурност в морските пристанища за обществен транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- обезпечаване на сигурност в морските пристанища за обществен транспорт;

- създаване на условия за екологосъобразност при експлоатацията на пристанищата на Република България;

- осигуряване на безопасно приемане, обслужване и обработване на кораби, пътници, товари и поща в съответствие с изискванията на Наредба № 9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти.

- Административно обслужване

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- поддържане на системата за качеството и сертифициране на всички дейности от независима организация, съгласно европейските изисквания;

- техническо осигуряване на дейността на изпълнителния директор и специализираната администрация;

- осигуряване на дейностите по административното обслужване на физически и юридически лица;

- организиране, контролиране и осъществяване на финансовата дейност, счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол и правно съдействие на ръководството на aгенцията;

- организация и контрол по точното и срочното изпълнение на конкретни задачи при осъществяване на функциите на изпълнителния директор, зам.-изпълнителния директор, главния секретар и директорите на дирекции.

Отчет по показателите за изпълнение на контролните дейности

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Прегледани морски кораби | Брой | 2 500 | 1 014 |
| 2. Издадени/заверени документи на морски кораби | Брой | 2 700 | 1 120 |
| 3. Прегледани кораби по рeка Дунав | Брой | 900 | 512 |
| 4. Издадени/заверени корабни документи на кораби по река Дунав | Брой | 1 100 | 581 |
| 5. Издадени свидетелства за регистрация на кораби | Брой | 1 100 | 945 |
| 6. Изпитани лица за придобиване на правоспособност | Брой | 3 000 | 1 096 |
| 7. Издадени/преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на свидетелства за правоспособност на морски лица | Брой | 22 000 | 10 284 |
| 8. Издадени моряшки паспорти | Брой | 1 800 | 1 363 |
| 9. Издадени моряшки/служебни книжки | Брой | 1 200 | 1 487 |
| 10. Извършвани проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища | Брой | 350 | 196 |
| 11. Проверки на кораби по МАРПОЛ | Брой | 900 | 345 |
| 12. Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища | Брой | 1 200 | 539 |
| 13. Издадени/преиздадени удостоверения за експлоатационна годност (УЕГ) | Брой | 12 | 10 |
| 14. Проверки на експлоатационната годност на пристанищата/пристанищните терминали | Брой | 170 | 105 |
| 15. Съгласувани технологични карти за обработване на опасни, замърсяващи или твърди насипни товари | Брой | 10 | 4 |
| 16. Изготвени оценки на сигурността на пристанищата | Брой | 5 | 3 |
| 17. Курсове за повишаване на квалификацията | Брой | 24 | 4 |
| 18. Служители, преминали обучение | Брой | 60 | 41 |

#### Описание на показателите за изпълнение:

- Броят прегледани, освидетелствани и регистрирани морски кораби е сума от прегледаните морски кораби извършващи задгранично плаване, крайбрежно плаване и малките морски кораби до 40 БТ;

- -Броят на издадените/заверени документи на морски кораби е сума от издадените документи на корабите извършващи задгранично плаване, крайбрежно плаване и малките морски кораби до 40 БТ;

- -Броят прегледаните кораби по река Дунав е сума от прегледаните големи кораби по река Дунав и плаващи устройства и малките кораби с дължина до 20 м.;

- -Броят издадени/заверени корабни документи на кораби по река Дунав от е сума от издадените документи на големи кораби по река Дунав и плаващи устройства и малките кораби с дължина до 20 м.;

- -Броят издадени свидетелства за регистрация на кораби включва в себе си издадените свидетелства на кораби с големина до/над 40 БТ и до/по-голяма от 20 м.;

- -Броят изпитаните лица за придобиване/потвърждаване на правоспособност е сума от изпитаните лица във всички дирекции на агенцията, които провеждат изпити;

- -Броят издадени/преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на  свидетелства за правоспособност на морски лица включва в себе си и свидетелствата за специална и допълнителна подготовка и свидетелствата за „Водач на кораб до 40 БТ на море” и „Водач на малък кораб по река Дунав”;

- -Броят издадени моряшки паспорти и моряшки служебни книжки е сумарен от бройките на дирекциите, които издават съответните документи;

- -Броят извършвани проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища е сума от броят проверени кораби от дирекциите „Морска администрация” във Варна и в Бургас;

- -Броят на извършените проверки на кораби по МАРПОЛ включва в себе си броят проверени кораби по отношение на опазването на морската среда;

- -Броят проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища е сумарен от бройките на дирекции „Морска администрация” във Варна и Бургас и дирекциите „Речен надзор” във Русе и Лом;

- -Броят издадени/преиздадени удостоверения за експлоатационна годност е сумарен от бройките на дирекции „Морска администрация” във Варна и Бургас и дирекциите „Речен надзор” във Русе и Лом;

- -Броят проверки на експлоатационната годност на пристанищата/пристанищни терминали е сума от извършените планови, текущи и целеви проверки;

- Съгласувани технологични карти за обработване на опасни, замърсяващи или твърди насипни товари;

- -Броят на курсовете за повишаване на квалификацията е сумарен от всички дирекции в агенцията;

- -Броят на служители, преминали обучение е сумарен от всички дирекции в агенцията.

Информация за наличността и качеството на данните

Информация за наличността и качеството на данните се извлича от месечните отчети на дирекциите и на агенцията.

Отговорност за изпълнение

Изпълнението се реализира от ИА „Морска администрация“ и нейните териториални структури под ръководството на ресорния заместник-министър.

Изпълнението е в отговорностите на ръководството на агенцията и всички нейни служители.

Проекти, по които ИА „Морска администрация” е бенефициент

ПРОЕКТ „Управление базирано на екосистеми, чрез Дунавски фар за устойчиви иновационни процеси“ (ECODALLI): 101093908

На 01 януари 2023 г., започна изпълнението на проект „ECODALLI“ Управление базирано на екосистеми, чрез Дунавски фар за устойчиви иновационни процеси“, номер на проекта: 101093908. Той се реализира с финансиране по Програма „Хоризонт Европа 2021-2027“ на Европейския съюз. Неговата продължителност ще е 42 месеца и в него участват 17 партньори от Германия, Австрия, Унгария, Хърватска, Сърбия, Румъния, България, Франция и Грузия. Координатор на проекта е STEINBEIS 2i – Германия (SEZ). Общият бюджет на проекта е в размер на 2 864 875,00 евро, а бюджетът на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ възлиза на 91 875,00 евро, от които 100 % се предоставят от Европейския съюз.

Основна цел: централизиране структурите за управление на река Дунав по отношение на иновативни решения за подобрено екологично възстановяване, защита и опазване на басейна на река Дунав, чрез насърчаване на по-силна иновационна екосистема в рамките на добре свързана „жива лаборатория“.

В рамките на отчетния период работата по проект „ECODALLI“ продължава съгласно предварителния работен план по него.

ПРОЕКТ „CISE-ALERT“ (CISE’s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test) номер на проекта: 101092633.

На 01 ноември 2022 г., започна изпълнението на проект „CISE-ALERT“ (CISE’s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test) номер на проекта: 101092633. Той се реализира с финансиране от Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) по покана за проектни предложения EMFAF-2021-PIA-CISE. Неговата продължителност ще е 24 месеца и в него участват 13 партньори, от които 2 партньора със статут на наблюдатели и включва представители на митниците, военноморските сили, службите, ангажирани с морската безопасност, органи на бреговата охрана, доставчици на данни и хидрографски служби от Франция, Италия, Гърция, Португалия, България, Словения, Финландия и Нидерландия. Координатор на проекта е Генерален секретариат за море – Франция (SGMer). Общият бюджет на проекта е в размер на 2 868 321,55 евро, а бюджетът на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ възлиза на 124 120,00 евро, от които 85 % се предоставят от Европейския съюз чрез и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА), а 15 % са собствен принос.

Основна цел: Проект CISE-ALERT възнамерява да стартира Общата среда за обмен на информация за морската област в ЕС (CISE), като инструмент за повишаване на оперативната съвместимост и сътрудничество на участниците от ЕС, ангажирани в мисии за морско наблюдение, чрез засилване на споделянето на информация.

Специфична цел на CISE-ALERT е да тества CISE в работна среда с цел да се гарантира, че има обмен и информация на достатъчно данни, услуги и участници, които действително използват CISE, когато тя е вече оперативна.

В рамките на отчетния период, работата по проект „CISE-ALERT“ продължава, съгласно предварителния работен план по него. Изпълнението на проекта е разделено в три фази: аналитична фаза, в която ще бъдат дефинирани/и създадени услугите, които ще са обект на тестване от проекта (ноември, 2022 г. – април, 2023 г.); подготвителна фаза, в която ще се извърши подготовка за тестването на разглежданите сценарии (май, 2023 г. – април, 2024 г.) и тестова фаза, в рамките на която ще бъдат проведени шестмесечни изпитания и ще бъде направена демонстрация на осъществявания обмен на данни. Последната фаза на проекта ще съвпадне и с преминаването на CISE в оперативен режим.

### ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА

Цели

- Подобряване на свързаността на българската транспортна система с единното европейско транспортно пространство;

- Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура;

- Подобряване и поддържане на параметрите на корабоплавателния път, като воден път с международно значение кл. VІІ (съгл. Резолюция 22, 29, и 30 на Работната група по вътрешен воден транспорт към ЕИК на ООН и препоръките на Дунавската комисия) с отчитане на новите технологии във вътрешния воден транспорт;

- Качествено целогодишно поддържане, профилактика и оборудване със знаково имущество;

- Текущо осигуряване на актуални водни снимки на критичните участъци и извършване на корекции по фарватера;

- Осигуряване на оперативна информация за габаритите на корабоплавателния път – своевременно известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка за всички изменения, вида и разположението на знаците

- Навременно оповестяване на критичните за корабоплаването участъци (речни прагове) и предприемане на съответни мерки;

- Непрекъснато изучаване на хидроложкия и хидроморфоложкия режим на река Дунав;

- Удовлетворяване на потребностите на заинтересованите чрез издаване и разпространяване на хидрологични прогнози, хидрометеорологичен и навигационен бюлетин;

- Качествено и в срок разглеждане на подадените заявления за издаване на разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав;

- Опазване на околната среда  от замърсяване с нефтопродукти;

- Подобряване на информацията, предоставяна чрез ЕНК, тяхното актуализиране и своевременно публикуване;

Организационни структури, участващи в изпълнението

По подпрограмата работят всички дирекции на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав”.

Отговорност за изпълнението на дейностите

Отговорността за изпълнението на дейностите е на изпълнителния директор на ИА ППД и директорите на дирекции, под ръководството на ресорния заместник-министър.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата

- неблагоприятни природни явления /необичайно високи/ниски води, нефтени замърсявания и разливи, наводнения и др./.

Информация за наличността и качеството на данните

ИА ППД ежедневно издава и разпространява „Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав“ до заинтересованите страни /корабоплаватели, корабособственици и др./ Същият се публикува на интернет страницата на Агенцията.

- На сайта на ИА ППД www.appd-bg.org ежедневно се публикува актуална навигационна и хидроложка информация за българския и чуждестранния участък на р. Дунав, в т. ч. за водни стоежи, критични участъци, известия до корабоплавателите, препоръчителен фарватер, естествени укрития, опасност от заливане, ледови явления, щормови известия и др. Също там напълно безплатно се предоставят електронни навигационни карти за българския участък на река Дунав, както и линкове за достъп до електронните навигационни карти за целия корабоплавателен участък на реката;

- На интернет страницата на Агенцията се поддържа публичен регистър за издадените разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав.

- Агенцията поддържа база данни от всички хидрологични и метеорологични параметри на р. Дунав, като информацията се предоставя на всички корабоплаватели и други заинтересовани лица чрез сайта на Агенцията, използва се от специализирани РИС и FIS портали, както и от БУЛРИС, които ги разпространяват. Хидрологичните и геодезични данни се използват при съгласуване на всички проекти за строителни дейности по река Дунав или в близост до реката.

Предоставяни продукти/услуги

Осигуряване на данни за навигационно-пътевата обстановка по река Дунав

Постигане и поддържане на параметрите на корабоплавателния път съгласно препоръките на Дунавската комисия в българския участък от ркм 610.00 (гр. Сомовит) до ркм 374.100 (гр. Силистра):

Поради тенденцията за спадане на водните нива, в периода 09-29 юни поддържащо драгиране беше извършено в района на о. Батин, където бяха издрагирани около 20 000 м2, като са постигнати необходимите дълбочини и ширина на варватера.

За поддържането и обезпечаването на корабоплавателния път е извършено:

- преместени знаци по НПО – 158 бр.;

- подменени аварирали фигури - 3 бр.;

- прибрани аварирали знаци – 80 бр.;

- почистени навигационни знаци – 102 бр.;

- преместени плаващи навигационни знаци – 52 бр.

Между Силистра и Сомовит бяха направени 76 броя актуални снимки на критични участъци. След извършени обстойни хидрографски проучвания трайно е променена траекторията на фарватера в района на:

- км. 531-529 от дата 25.01.2023 г.

- км. 395-392 от дата 15.02.2023 г.

- км. 463-460 от дата 07.03.2023 г.

- км. 458-454 от дата 07.03.2023 г.

- км. 407-404 от дата 08.03.2023 г.

- км. 530-527 от дата 14.03.2023 г.

- км. 423-421 от дата 21.03.2023 г.

- km 565–563 от дата 31.05.2023 г.

- km 546–544 и 543– 540 – отпадат като критични участъци и се появява нов критичен участък 544.000 – 542.000

Направени са 34 броя корекции на фарватера. На интернет страницата на Агенцията своевременно са публикувани 76 броя водни снимки. Ежедневно е осигурявана оперативна информация за габаритите на корабоплавателния път. Издадени са 47 броя известия до корабоплавателите.

Осигуряване на необходимото финансиране за развитие и поддържане на корабоплавателния път в българския участък на р. Дунав, международно сътрудничество:

През отчетния период за финансиране от МСЕ бе одобрен проект FAIRway Danube 2. В тази връзка бяха извършени действия по подготовка на споразумение за финансиране с CINEA.

По проект FAST Danube продължи сътрудничеството с МТС и МОСВ във връзка с подготовката на доклад по ОВОС, както и по конституирането на Европейска група за териториално сътрудничество, която да управлява инвестиционния проект. В тази връзка бяха проведени няколко онлайн срещи с румънските партньори и водена съответната кореспонденция.

По ОПТТИ бе подписан административен договор за предоставяне на БФП за проект „Подобряване на навигационната обстановка по р. Дунав чрез доставка на хидрографско оборудване”, както и договор за доставка на оборудването с избрания изпълнител. По Плана за възстановяване и устойчивост Агенцията кандидатства за финансиране проект за енергийно обновяване на административната сграда на Агенцията в гр. Русе.

Извършени са пред-проектни дейности във връзка с подготовка на проектно предложение за рехабилитация на кейова стена на ркм. 491, което да кандидатства за финансиране по Програма „Транспортна свързаност“.

Агенцията бе домакин на работна среща между зам.-министъра на транспорта и съобщенията А. Натова, румънският държавен секретар на транспорта и инфраструктурата Б. Миндреску, генералния директор на Дунавската комисия, представител на ГД Мобилност и транспорт, румънската Дунавска речна администрация. На срещата бяха обсъдени текущи въпроси по изпълнение на проект FAST Danube, подготовката на инвестиционния проект, напредъка по изграждането на втори мост на д реката при Русе-Гюргево, въвеждането в експлоатация на ферибота в същия участък.

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| Измерване на водни количества при основните хидрометрични профили, измерване на скорости и водни количества в ръкави на острови, в районите на мостовете при Русе - Гюргево и Видин - Калафат | бр. | 33 | 18 |
| Измерване на водни стоежи | бр. | 3650 | 1 825 |
| Хидрографски проучвания на критичните за корабоплаване райони, на потънали съдове, котвени стоянки, мостове и др. хидротехнически съоръжения, кариери за изземване на наносни отложения, островни канали и естествени зимни убежища | кв.км | 40 | 47 |
| Заснемане на очертанията на брегове, острови и хидротехнически съоръжения в българския участък на река Дунав | км | 10 | 0 |
| Вземане на дънни проби за зърнометрия от критични участъци | бр. | 9 | 0 |
| Издаване и разпространяване на седмични хидрологични прогнози | бр. | 365 | 182 |
| Издаване и разпространяване на хидрологичен и навигационен бюлетин | бр. | 365 | 182 |
| Извършване и разпространяване на метеорологични наблюдения | бр. | 24156 | 12045 |
| Поддържане и обезпечаване габаритите на корабоплавателния път - плаващи навигационни знаци | бр. | 160 | 145 |
| Измерване на дълбочини и направа на актуални водни снимки на критичните участъци между Силистра и Сомовит - брой на плаване | бр. | 8 | 3 |
| Извършване на корекции по фарватера | бр. | 50 | 34 |
| Публикуване в реално време на интернет страницата на Агенцията на актуални водни снимки на критичните участъци (речни прагове) между Силистра и Сомовит | бр. | 30 | 76 |
| Своевременно известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка (НПО) за всички изменения, вида и разположението на знаците чрез изготвяне на Известия за промяна на НПО и НПО бюлетин и публикуването им на интернет страницата на Агенцията | бр. | 70 | 47 |
| Изготвяне на техническа спецификация за WAMOS 2.0 | бр. | 1 | 0 |
| Провеждане на процедура по ОВОС и ОС за Натура 2000 зоните, подготовка на инвестиционен проект, създаване на съвместна с румънската страна структура за управление на инвестиционния проект, подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител на СМР по Проект FAST Danube | бр. решения и структура | 3 | 0 |
| Провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет - проектантска услуга за изготвяне на инвестиционен проект за ремонт на кейова стена | бр. | 1 | 0 |
| Измерване на водни количества при основните хидрометрични профили, измерване на скорости и водни количества в ръкави на острови, в районите на мостовете при Русе - Гюргево и Видин - Калафат | бр. | 33 | 18 |
| Измерване на водни стоежи | бр. | 3650 | 1 825 |
| Хидрографски проучвания на критичните за корабоплаване райони, на потънали съдове, котвени стоянки, мостове и др. хидротехнически съоръжения, кариери за изземване на наносни отложения, островни канали и естествени зимни убежища | кв.км | 40 | 47 |

Проекти, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”, по които има отчетени разходи към 30 юни 2023 г.

ПРОЕКТИ ПО ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ПРОЕКТ: „Подобряване на навигационната обстановка по р. Дунав чрез доставка на хидрографско оборудване“

Подробната информация за проектите е представена в Приложение № 6.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА

Цели

- Изграждане на способности в транспорта и съобщенията за действия при кризи;

- Подготовка на транспортната и съобщителната система за работа при режими „военно положение” и „положение на война”;

- Превенция на инциденти в железопътния транспорт чрез отстраняване на ключови причини за аварии на подвижен жп състав;

- Премахване на предпоставките за допускане на произшествия;

Показатели за полза/ефект

Показател за полза/ефект за дейността е Степен на готовност за привеждане за работа в условията на криза или военно време. Показателят е качествен и се установява при учения, тренировки или в реални действия.

Ефектът се постига със съдействието на Министерство на отбраната, Щаба на отбраната, Министерство на вътрешните работи – ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, областните администрации, общините и юридическите лица.

Организационни структури, участващи в изпълнението

- Дирекция “ Безопасност, технически надзор  и управление при кризи” на МТС;

- ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав“;

- „ТСВ“ ЕАД и „ССВ“ ЕАД.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението на дейностите, свързани със защитата при бедствия и управлението в условията на кризисни ситуации от военен и невоенен характер е в отговорностите на дирекция “Безопасност, технически надзор и управление при кризи”.

- Изпълнение  в отговорностите на дирекция „Безопасност, технически надзор  и управление при кризи“ -  част „ОМП и управление при кризи“

Предоставяни продукти/услуги

  - Поддържане на бази данни за:

- силите за реагиране;

- обектите и системите от критичната инфраструктура и на потенциално опасните обекти и дейности;

- произшествията в сектор „Транспорт” и сектор „Съобщения“;

  - Използване на материално-техническата база и комуникационно-информационни система на транспортната система и съобщенията за работа при бедствия, кризисни ситуации от военен и невоенен характер.

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите

- Разработване на планове за транспортно и съобщително осигуряване на дейностите при бедствия и кризисни ситуации и организиране на изпълнението им;

- Денонощно дежурство, обобщаване и анализ на информация за възникнали аварии, бедствия, катастрофи и заплахи, свързани с националната сигурност;

- Разработване и експлоатация на ВАСУ „Транспорт и съобщения“ от КАС;

- Уведомяване на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за необходимите финансови средства за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи по транспортната и съобщителната инфраструктура.

- Изпълнение в отговорностите на дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи“ -  част „Безопасност, технически надзор“

Предоставяни продукти/услуги

- Регулярен технически надзор върху съоръжения с повишена опасност (СПО) за осигуряване на безопасност и избягване на инциденти

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите

- Извършване на първоначални, периодични и внезапни прегледи, проверки и изпитвания на СПО, както и проверки на предприятията, сградите и другите обекти, в които съоръженията се произвеждат, монтират, поддържат, ремонтират и експлоатират;

- Издаване на задължителни писмени предписания на собственици или ползватели, длъжностни и други лица при работа с повдигателни съоръжения с жп подвижен състав, в случаи на  установен риск за възникване на  инцидент/нараняване на хора;

- Издаване на писмено разпореждане за спиране от експлоатация на СПО.

Усвоените средства за финансово осигуряване на дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" за периода 01.01.2023 - 30.06.2023 г., са извършени разходи за поддържане на основния пункт за управление на МТС на обща стойност  21 409 лева, в това число:

- за материали -                                      454 лв.;

- за  вода, горива и енергия -            20 655 лв.;

- текущ ремонт                                       300 лв.;

За дейност „Други дейности по отбраната” – КАС

С решение на Междуведомствения съвет по КАС през тази година за МТС са одобрени финансови средства, но поради факта, че държавният бюджет за календарната година е приет от Народното събрание на 28 юли, до този момент  няма получено писмо от Министерство на финансите за промени по бюджета на МТС. Поради тази причина за първото шестмесечие на 2023 г. не са извършени разходи по тази дейност.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

Изпълнението на целите зависи както от наличието и качеството на нормативните (Закона за отбраната и въоръжените сили, Закона за защита при бедствия и др.) и поднормативните актове, така и от наличния административен капацитет.

Информация за наличността и качеството на данните

Информация за дейността и степента за готовност за работа на МТС, центровете за управление и силите за реагиране в условията на криза или военно положение се събира, анализира и обобщава в  дирекция „БТНУК”. За целта се събира информация за:

- силите за реагиране;

- обектите и системите от критичната инфраструктура и на потенциално опасните обекти и дейности;

- произшествията в сектори „Транспорт“ и „Съобщения“.

3. Изпълнение в отговорностите на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав”

Цели

- Намаляване на негативното влияние на транспортната дейност върху околната среда и поддържане чистотата на река Дунав /екология на корабоплаването/;

- Планиране и организиране подготовката на личния състав и техническите средства при управление на кризи и мобилизационна подготовка;

- Поддържане на непрекъсната готовност за своевременно локализиране и ликвидиране на евентуални нефтени разливи;

- Създаване на оптимална организация за своевременно прогнозиране характера и последствията при възникване на бедствия, аварии и катастрофи

Предоставяни продукти/услуги

- Аварийно - спасителна и аварийно-възстановителна дейност. Поддържане чистотата на река Дунав;

Основните задачи, изпълнени от ИА ППД за осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност и екологосъобразност в българския участък на река Дунав са:

- Ежедневни наблюдения на водната повърхност за наличие на нефтени разливи и приемане на нефтоводни смеси от преминаващи кораби;

- Съдоподемна и аварийно-възстановителна дейност;

- Планиране и организиране подготовката на личния състав и техническите средства при управление на кризи и мобилизационна подготовка;

- Създаване на оптимална организация за своевременно прогнозиране характера и последствията при възникване на бедствия, аварии и катастрофи – издадени са 583 щормови оповестявания.

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| Изпълнение на поддържащо драгиране в критични за корабоплаването участъци | куб.м | 350 000 | 20 000 |
| Изработка на проекти за изпълнение на драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав от ркм 610 до ркм 374.100 | бр. | 6 | 1 |
| Подобряване на информацията, представена в електронните навигационни карти (ЕНК), брой актуализации | бр. | 30 | 18 |
| Щормови оповестявания и предупреждения | бр. | 1500 | 635 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

При ниски водни стоежи и поява на критични участъци се увеличава вероятността за възникване на кризи, породени от: засядане на плавателни съдове в плитковини; риск от нефтени замърсявания от корабоплаване, необозначени потънали предмети, представляващи опасност за корабоплаването.

Рисковете за възникване на критична ситуация за корабоплаването налагат непрекъснато наблюдение и коригиране габаритите на корабоплавателния път, както и осъществяване на съвместни действия с ИА „Морска администрация” за превенция на подобни събития.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението е в отговорностите на директора на ИА „ППД” и се осъществява под ръководството на ресорния заместник-министър.

### ПОЛЕТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР (ДАО)

### С § 46 Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (изм. и доп. ДВ, бр.16 от 23 февруари 2021 г.) Авиоотряд 28 се преименува на Държавен авиационен оператор.

### С Решение № 330 от 9 април 2021 на Министерски съвет на Република България на ДАО се предоставят за безвъзмездно управление имоти–публична държавна собственост - Правителствена сграда ВИП А и площадки за паркиране.

Цели на дейността

- Предоставяне на висококачествено и ефективно авиационно обслужване на държавното ръководство;

- Осигуряване на срочен, качествен и гарантиращ най-високо ниво на безопасност въздушен транспорт;

- Предотвратяване на авиационни произшествия и сериозни инциденти;

- Дейности по обслужване на официални лица и делегации, които преминават през ВИП „А“.

Целевата група, към която са насочени предоставяните продукти/услуги включва:

- президента на Република България;

- председателя на Народното събрание на Република България;

- министър-председателя на Република България;

- вицепрезидента на Република България;

- чуждестранни и държавни ръководители, съответни по ранг на посочените по-горе;

Със средствата по бюджета на ДАО се финансират всички нормативно определени разходи в т. ч. за:

- полети със специално предназначение и за летателната дейност за обучение;

- повишаване и поддържане на професионалната квалификация на авиационния персонал;

- техническо обслужване  и поддържане на въздухоплавателните средства;

- застраховане на въздухоплавателните средства и сградния фонд, прилежащите територии, авиационната и самолетообслужваща техника;

- застраховане на авиационния персонал и заплащане на таксите при периодични заверки на документите, лицензиращи летателната дейност; медицинска профилактика на авиационния персонал.

Организационни структури, участващи в изпълнението

ДАО осъществява подготовката, организацията и изпълнението на полетите, съвместно със съответните звена, по заявка на дирекция "Държавен протокол" на Министерството на външните работи или на службите, отговарящи за протокола в администрацията на Президента, Народното събрание, Министерския съвет, министерствата и ведомствата, Националната служба за охрана при Президента на Република България.

Предвид спецификата в дейността на ДАО, числеността на персонала е определена на допустимия минимум за изпълнение на функциите на авиационен оператор. Повечето от необходимите за авиационен оператор  длъжности са съвместени, с цел оптимизиране на числеността.

Отговорност за изпълнението

Отговорност за поддържането на професионалната квалификация и правоспособност на авиационния персонал носи Главният пилот на ДАО.

За спазване на изискванията за безопасност и сигурност на полетите отговорност носи Ръководител безопасност полети, подпомаган от служителите на специализираната администрация.

За поддържане на експлоатационната годност на ВС отговорността е на Главния авиоинженер на ДАО.

Предоставяни по направлението продукти/услуги

Полети със специално предназначение, извършвани със:

- самолети:

- тип Ербъс А-319, рег. LZ-AOB – 92 пътнически места;

- тип Фалкон 2000, рег. LZ-OOI – 9 пътнически места;

- вертолети:

- тип МИ-8 ПС, рег. LZ-CAT – 9 пътнически места;

- тип МИ-8 ПС, рег.LZ-CAN – 14 пътнически места;

ДАО, съгласно Свидетелство за авиационен оператор № BG.SPO.N-28/01.09.2021 г. - SPO 9 - изпълнява полети за калибриране на средства за навигация по заявка на ДП РВД.

За отчетния период ДАО изпълнява полети за нуждите на ДП РВД за облитане на радиорелейни съоръжения в България. Възстановените разходи за тази дейност възлизат на 175 534 лв.

Изпълнението на полетите със специално предназначение е придружено със завишени мерки за безопасност и сигурност. ДАО осигурява денонощна готовност на екипажи, обслужващ състав и въздухоплавателни средства за изпълнение на полети със специално предназначение, както и постоянен контрол на организацията, подготовката и провеждането на полетите.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Проведени тренажорни подготовки | брой | 23 | 6 |
| 2. Извършени проверки на самолет | брой | 8 | 4 |
| 3. Извършени инспекции/одити | брой | 105 | 53 |
| 4. Изпълнени полети | брой | 320 | 131 |

През отчетния период са изпълнени общо 241,22 бр. полети, в т.ч.:

- 24 бр.  - със самолет AIRBUS 319 А

- 80 бр.  - със самолет Фалкон 2000

- 27 бр.  - с вертолет МИ – 8

- Общо пролетени часове са 241:22 часа

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

Негативно влияние за постигане на целите оказва недостатъчното финансово осигуряване на дейността. Недостатъчното финансиране затруднява поддържането в добро техническо състояние на въздухоплавателните средства и професионалната подготовка на летателния и технически състав, забавя плащанията по вече извършени услуги.

В утвърденият бюджет за 2022 година бяха увеличени средствата за персонал, тъй като през 2021 г. бяха прехвърлени служителите на ВИП А към Държавен авиационен оператор. Въпреки увеличението на заплатите на служителите през предходните години все още има незаети щатни бройки.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.02 Бюджетна програма “Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност” | Закон | Уточнен план 30.06.2023 г. | Отчет 30.06.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 57 565 001 | 57 565 001 | 25 017 140 |
|  | Персонал | 35 433 159 | 35 433 159 | 16 648 448 |
|  | Издръжка | 20 454 542 | 20 454 542 | 7 410 261 |
|  | Капиталови разходи | 1 677 300 | 1 677 300 | 958 431 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 57 387 500 | 57 387 500 | 24 379 617 |
|  | Персонал | 35 377 600 | 35 377 600 | 16 626 667 |
|  | Издръжка | 20 332 600 | 20 332 600 | 7 390 319 |
|  | Капиталови разходи | 1 677 300 | 1 677 300 | 362 631 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 177 501 | 177 501 | 637 523 |
|  | Персонал | 55 559 | 55 559 | 21 781 |
|  | Издръжка | 121 942 | 121 942 | 19 942 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 595 800 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1. | 1. Проект „CISE-ALERT“ - CISE’s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test - персонал | 41 545 | 41 545 | 16 092 |
| 2.2. | 2. Проект „CISE-ALERT“ - CISE’s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test - издръжка | 107 842 | 107 842 | 1 196 |
| 2.3. | 3. ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект "Подобряване на навигационната обстановка по р.Дунав чрез доставка на хидрографско оборудване" - персонал |  |  | 587 |
| 2.4. | 4. ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект "Подобряване на навигационната обстановка по р.Дунав чрез доставка на хидрографско оборудване " - издръжка |  |  | 18 000 |
| 2.5. | 5. ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект " Подобряване на навигационната обстановка по р.Дунав чрез доставка на хидрографско оборудване " - капиталови разходи |  |  | 595 800 |
| 2.6. | 6. Проект ECODALLI "Управление базирано на екосистеми, чрез Дунавски фар за устойчиви иновационни процеси" - персонал | 14 014 | 14 014 | 5 102 |
| 2.7. | 7. Проект ECODALLI "Управление базирано на екосистеми, чрез Дунавски фар за устойчиви иновационни процеси" - издръжка | 14 100 | 14 100 | 746 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 472 962 500 | 472 962 500 | 228 105 325 |
|  | 1. Субсидии за превоз на пътници по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България | 196 190 000 | 196 190 000 | 97 445 054 |
|  | 2. Субсидии за осигуряване на текущото поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура | 272 300 000 | 272 300 000 | 130 660 271 |
|  | 3. Полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата | 4 472 500 | 4 472 500 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 149 000 000 | 222 000 000 | 99 847 043 |
|  | 1. Субсидии и компенсации | 149 000 000 | 222 000 000 | 99 847 043 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 621 962 500 | 621 962 500 | 327 952 368 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 530 350 000 | 530 350 000 | 252 484 942 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 679 527 501 | 752 527 501 | 352 969 508 |
|  | Численост на щатния персонал | 1 112 | 1 112 | 975 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 87 | 87 | 83 |

2300.01.03 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ВЪВ ВОДНИЯ И ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Цел

- Усъвършенстване дейността по „Търсене и спасяване” и привеждането й в съответствие с международните договори и стандарти за опазване на човешкия живот;

- Създаване и поддържане на организация, материално-техническата база и осигуряване на ресурси за осъществяване на операции по търсене и спасяване;

Предоставяни продукти/ услуги

- Търсене и спасяване във водния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- оказване на помощ на бедстващи хора, кораби и самолети, провлачване на плавателни съдове;

- поддържане на постоянна готовност за организиране, координиране и оказване помощ при бедствие по море и река;

- прилагане на оперативни аварийни планове за управление при кризи в областта на корабоплаването по море и река;

- поддържане на практическа натренираност за действие при бедствия, аварии и катастрофи в отговорния район (море) и по корабоплавателния път (река) и за премахване на последствията от тях;

- поддържане на ресурси (инфраструктура и персонал) и на готовност за осъществяване на операции по търсене и спасяване.

Показатели за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Обработени сигнали за бедствие | % | 100 | 100 |
| 2. Проведени планови учения и тренировки | Брой | 15 | 7 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Броят на обработени сигнали за бедствие включва в себе си сумата на действителните и недействителните (но проверени)  сигнали.

- Броят на проведени планови учения и тренировки е сума от проведените такива.

Източници на информация за данните по показателите за полза/ефект

Използват се данни от месечните отчети на дирекциите и на агенцията.

Фактори и причини, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности – няма непостигнати цели.

Отговорност за постигане на целите на бюджетната програма носят ръководството на ИА „Морска администрация“ и всички нейни служители.

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА  ГД „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Въздушно пространство, търсене и спасяване

Предоставяни продукти/услуги – описание на изпълнените дейности и постигнатите резултати

По основни направления на дейност:

- Надзорни дейности за текущо съответствие на доставчиците на услуги с приложимите регулаторни изисквания при предоставяне на УВД/АНО

- Одит за текущо съответствие с регулаторните изисквания на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373, приложения IX и X в дирекция УВД на ДП РВД (28.02.2023г.).

- 2. Oдит за текущо съответствие на ДП РВД с регулаторните изисквания на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373, Приложениe V – Специфични изисквания за доставчици на метеорологично обслужване (07.04.2023г.).

- 3. Oдит за текущо съответствие на ЛЦ за ОВД Варна с приложимите регулаторни изисквания на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373, Приложениe IV-част ATS, Приложение V - Част МЕТ, Приложение VIII – Част CNS, Приложение XIII – Част PERS, Регламент (ЕС)2015/340 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 (03-04.05.2023г.).

- 4. Oдит за текущо съответствие на ЛЦ за ОВД Горна Оряховица с приложимите регулаторни изисквания на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373, Приложениe IV-част ATS, Приложение VIII – Част CNS, Приложение XIII – Част PERS, Регламент (ЕС)2015/340 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 (30.06.2023г.).

- 5. Анализ и оценка на постъпили уведомления за промени във функционалната система и/или системата за управление на доставчиците на услуги – 11 броя;

- 6. Надзор на изпълнението на плановете с коригиращи действия на ДАНО за отстраняване на несъответствия от одити на EASA и ГД ГВА и закриване на несъответствия.

- Дейности по сертифициране на съоръжения на ДАНО

- Обработени са документи за издаване/подновяване на Удостоверения за експлоатационна годност на системи и съоръжения, съгласно изискванията на Наредба № 141/2002 за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане – 34 бр.;

- Дейности по лицензиране на оперативния и техническия персонал на ДАНО

- Издаване, потвърждаване, подновяване на свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения на Ръководители на полети и Координатори по УВД:

Обработени са общо 198 броя заявления, които се разпределят както следва:

- свидетелства на РП – ATCL -154 бр.

- свидетелства на ученик-РП – SATCL - 2 бр.

- свидетелства на Координатор по УВД и Асистент-координатор на полети – CATML – 42 бр.

Обобщената обработката на подадените заявления е както следва:

- Потвърдени квалификации за ниво на владеене на aнгл. език – 33 бр.

- Потвърдени и издадени разрешения към СП на РП (ATCL) – 122 бр.

- Потвърдени и издадени други разрешения (OJTI, Assessor, STDI) – 19 бр.

- Корекции по данните в СП и отстраняване на технически грешки – 8 бр.

- Новоиздадени СП – 12 бр.

- Обработка на документи и преиздаване на свидетелства за правоспособност (СП) на инженерно-техническия персонал, извършващ техническо обслужване на системи и съоръжения за УВД:

•	Вписвания/потвърждавания на разрешения в СП – 1 бр.

•	Новоиздадени – 6 бр.

•	Дейности по промени във формата на лицензите и заявлението на персонала за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при УВД.

- Сертифициране и осъществяване на надзор за съответствие с регулаторните изисквания на организациите за обучение.

- Преглед, оценка и обработка на уведомления за промяна от ДП РВД, свързани с курсове за обучение, планове за обучение, схеми за компетентност и процедури – 14 бр.

- Дейности във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 376/2014 за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване

1. За отчетния период са прегледани и анализирани общо 260 доклада за събития, подадени от ДП РВД.

2. Създадени са акаунти и е даден достъп до европейския портал за докладване на събития на 8 организации от България.

3. Изготвен актуализиран проект на план с коригиращи действия във връзка с инспекция на EASA SYS.BG.12.2022 относно Базовия регламент 2018/1139 и Регламент 376/2014.

- Дейности и координация, произтичащи от изисквания на международното и европейското законодателство

Дейности по установяване на ВП U-space, свързани с прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/644 за U-space

•Участие в уебинари, касаещи експлоатацията на безпилотни летателни системи.

VII.  Дейности по привеждане на националното законодателство в съответствие с регулаторните изисквания

•Съгласуване с дирекция „Правна“ на МТС и с МО на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 19 - анализ на получените през отчетния период бележки и предложения и изпратен пакет документи за подпис към министъра на МТС.

VIII. Дейности, свързани със системата за търсене и спасяване при авиационни произшествия

•Провеждане на съвместни учения по търсене и спасяване при авиационни произшествия – участие на служители на ВПТС в подготовката и провеждането на национално учение по търсене и спасяване в Смолян в периода 20-23.03.2023 г.

•Предприета инициатива и проведени срещи с участието на експерти от отдел ВПТС и МС за подписване на двустранно споразумение между координационните центрове за търсене и спасяване при авиационни произшествия на България и Гърция;

•Финализиране на проекта на споразумение за взаимодействие за целите на търсене и спасяване при авиационни произшествия между ГД ГВА и Командването на ВВС;

•Подготовка и подписване на договор за предоставяне на алпийско оборудване между ГД ГВА и ГД ПБЗН;

•Предоставяне на алпийско оборудване за извършване на височинно търсене и спасяване при авиационни произшествия на ГД ПБЗН;

•Предоставяне на алпийско оборудване за извършване на височинно търсене и спасяване при авиационни произшествия на Авиобаза Крумово;

•Извършване на проучване и закупуване на спасителни плотове на ИАМА, необходими за оказване на помощ при инциденти с въздухоплавателни средства на море;

•Изготвяне на работни графици и сведения за работно време и справки за положен труд на главните специалисти в СКЦМАТС и членовете на морски екипажи към ГД ГВА;

•Посещение на служителите от отдел ВПТС, даващи дежурства в Съвместен координационен център за морско и авиационно търсене и спасяване (СКЦМАТС) – Варна;

•Изготвяне на индивидуална програма за първоначално обучение на главен специалист в отдел ВПТС - Ивайло Халов и проведен изпит;

•Участие в комисия по разработване на документация за процедура по ЗОП - „Покупка на геолокационна система за идентифициране на мобилни телефони за търсене и спасяване при авиационни произшествия“;

•Участие в работната среща на експертните групи на Регионалния консултативен комитет за търсене и спасяване при авиационни произшествия в гражданското въздухоплаване в периода 25-26.04.2023 г., гр. Скопие, Република Северна Македония;

•Участие като наблюдател в учение по търсене и спасяване при авиационни произшествия в гр. Ораховица, Република Хърватия на 04.06.2023 г.

- Дейности по привеждане на националното законодателство в съответствие с регулаторните изисквания.

- Изготвено становище за изменение и допълнение на ЗГВ.

- Одит за установяване на съответствие на оператор на БЛС Ник Електроникс с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 – 02.06.2023.

- Издадени свидетелства за дистанционно управляващи пилоти за А1/А3 и А2 – 411 бр.

- Одобряване на публикации на поправки и/или добавки към Сборника за Аеронавигационна информация и публикация на Република България – 8бр.

- Изготвяне на позиция на ГД ГВА за заседание на AVIA.

- Дейности свързани с опазване на околната среда.

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1.Курсове за повишаване на квалификацията | Бр. | 4 | 1 |
| 2.Самостоятелни тренировки на участниците в системата за ТС при АП | Бр. | 4 | 2 |
| 3.Съвместни учения | Бр. | 1 | 1 |

Проекти, по които ИА „Морска администрация” е бенефициент

ПРОЕКТ: „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” – Danube Safety Net/ROBG-522, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г., Проектът приключи изпълнението си през ноември 2022 г.

През отчетния период са изготвени финалните отчети за техническото и финансово изпълнение на проекта.

ПРОЕКТ: „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMars), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment- CISE) за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ (InBulMars 2), финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (EMFF) и национално съфинансиране по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 по приоритет 6 “Интегрирана морска политика” (ИМП), мярка 6.1- насърчаване на изпълнението на ИМП (в съответствие с Индикативната годишна работна програма за 2019 г. за ПМДР), На 16.02.2023 г. в гр. Варна се проведе Закриваща среща по проекта. Към настоящия момент всички проекти дейности са изпълнени.

ПРОЕКТ: „Изготвяне на документация  за избор на изпълнител на проект „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“ и подпомагане на ИА „Морска администрация“ при възлагане на обществената поръчка“

ПРОЕКТ: „Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби“. Проектът се реализира чрез приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-20202г.

Основна цел на проекта е: Осигуряване на специализирана консултантска помощ на ИА „Морска администрация“ (ИАМА) за холистична оценка на съответствието с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби, по които Република България е страна. Оценка на нуждите и подготовка на предложения за актуализация на нормативната уредба, стратегически документи, организация и оперативни процедури и планове за инвестиции в средства за борба с бедствия и аварии на море. Целта е да се постигне подобряване и устойчиво изпълнение на задълженията на Република България като страна по международни конвенции, с фокус върху тези, регламентиращи отговорности на бреговата държава, като: търсене и спасяване на човешки живот, борба с разливи и предотвратяване замърсяването на морската околна среда, спасяване на имущество на море. Отчетените разходи към 30.06.2023 г. са 614 708 лв.

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 7.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.03 Бюджетна програма “Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт” | Закон 2022 г. | Уточнен план 30.06.2023 г. | Отчет 30.06.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 6 175 463 | 6 175 463 | 1 714 661 |
|  | Персонал | 1 999 100 | 1 999 100 | 693 564 |
|  | Издръжка | 3 240 163 | 3 240 163 | 1 006 103 |
|  | Капиталови разходи | 936 200 | 936 200 | 14 994 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 6 174 500 | 6 174 500 | 1 120 454 |
|  | Персонал | 1 999 100 | 1 999 100 | 661 543 |
|  | Издръжка | 3 239 200 | 3 239 200 | 443 917 |
|  | Капиталови разходи | 936 200 | 936 200 | 14 994 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 963 | 963 | 594 207 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 32 021 |
|  | Издръжка | 963 | 963 | 562 186 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1. Проект DANUBE SAFETY NET - издръжка | 963 | 963 | 963 |
| 2.2 | 2. InBulMars -„Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение, базирано на обща среда за обмен на информация за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ - персонал |  |  | 10 132 |
| 2.3 | 3. InBulMars -„Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение, базирано на обща среда за обмен на информация за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ -издръжка |  |  | 12 289 |
| 2.4 | 4. ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект "Изготвяне на документация за избор на изпълнител на проект "Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителен кораб" и подпомагане на ИА "Морска администрация" при възлагането на обществената поръчка" и проект "Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби" - персонал |  |  | 21 889 |
| 2.5 | 5. ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект "Изготвяне на документация за избор на изпълнител на проект "Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителен кораб" и подпомагане на ИА "Морска администрация" при възлагането на обществената поръчка" и проект "Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби" - издръжка |  |  | 548 934 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 6 174 500 | 6 174 500 | 1 120 454 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 6 175 463 | 6 175 463 | 1 714 661 |
|  | Численост на щатния персонал | 57 | 57 | 53 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 |

2300.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ ВЪВ ВЪЗДУШНИ, ВОДНИЯ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цели

- Подобряване на безопасността във въздушния транспорт посредством разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти, контрол върху разследваните от ГД „ГВА” и авиационните оператори инциденти, определяне на мерки за безопасност  и осъществяване на превантивна дейност;

- Подобряване на безопасността на морския транспорт чрез извършване на разследване в съответствие с Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за установяване на обстоятелствата, при които е възникнало и протекло произшествието, установяване на причините и последствията от него, както и за предприемане на мерки за предотвратяване на подобно произшествие в бъдеще;

- Подобряване на безопасността на железопътния транспорт чрез извършване на разследване на произшествия и инциденти за установяване на обстоятелствата и причините, довели до тяхното възникване, в съответствие със Закона за железопътния транспорт и Наредба № 59, и когато е целесъобразно формулиране на препоръки за безопасност с цел предотвратяване на тежки  произшествия.

Организационни структури, участващи в програмата

Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт. Председателят на борда е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта и съобщенията.

Предоставяни продукти/услуги – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

През отчетния период НБРПВВЖТ е извършил дейности в съответствие с изискванията на следните нормативни актове:

- В направление разследване на авиационни събития: Анекс 13 (Разследване на авиационни произшествия и инциденти), Анекс 19 (Управление на безопасността) на конвенцията за международна гражданска авиация, Регламент 996/2010 на ЕП и на Съвета от 20.10.2010 за разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване, Регламент 376/2014 на  ЕП и на Съвета от 03.04.2014 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, Закон за гражданското въздухоплаване,  Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия;

- В направление разследване на морски произшествия: чл. 79 на Кодекс на търговското корабоплаване, Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за докладване и разследване на морски произшествия и инциденти, Регламент (ЕС) № 1286/2011 на Комисията от 09.12.2011 г. за приемане на обща методика за разследване на морски произшествия и инциденти, разработена съгласно чл. 5, параграф 4 от Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Кодекс за международните стандарти и препоръчителни практики за разследване на безопасността при морски произшествия и инциденти, приет с резолюция MSC.255(84) на Морската комисия по безопасност към Международната морска организация, в сила от 01.01.2010 г.;

- В направление разследване на железопътни произшествия: Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11.05.2016 г. относно безопасността на железопътния транспорт, Закон за железопътния транспорт, Наредба № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт.

А) В областта на разследването на авиационни събития:

1. Организиране и осъществяване на разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти и контрол върху разследваните от въздухоплавателните организации инциденти

През отчетния период са разследвани общо 8 авиационни събития, включително са завършени разследването на 1 произшествие реаизирано и на 1 сериозен инцидент, реализирани през 2022 г.; продължава разследването на 3 сериозни инцидента и е започнато разследването на 2 произшествия и на 1 сериозен инцидент реализиран през 2023 г.

Реализираните авиационни събития са както следва:

- Сериозен инцидент със самолет BOEING -737 – 400, регистрационни знаци LZ-CGU, експлоатиран от авиационен оператор „Карго Еър ООД“ реализиран 05.12.2020 на летище Варшава. Започнато е разследване във връзка с безопастността от разследващите органи на Р. Полша

- Сериозен инцидент реализиран н 20.05.2021 г., свързан с отказ на електрозахранване в в РЦ за ОВД София, което е довело до невъзможност за предоставяне на обслужване за управление на въздушното движение от ДП РВД. Започнато е разследване във връзка с безопастността.

- Сериозен инцидент реализиран на 21.02.2022 г. със самолет Falcon 2000EX, регистрационни знаци CS-DFG, експлоатиран от авиационен оператор „NetJets Europe“, свързан с прекратено излитане от пътека за рулиране на летище София. Разследването приключва на 24.04.2023 г. с разработване на окончателен доклад. Дадени са 3 препоръки за подобряване на безопасността на полетите.

- Авиационно произшествие, реаизирано на 08.08.2022 г., със самолет Partenavia P66C, с регистрационни знаци LZ-PTS експлоатиран от пилот собственик. Започнато е разследване във връзка с безопастността. Разследването приключва на 08.02.2023 г. с разработване на окончателен доклад. Дадени са 4 препоръки за подобряване на безопастността на полетите.

- Сериозен инцидент реаизиран на17.11.2022г. със самолет Airbus 319-111, регистрационни знаци  G-EZBV, експлоатиран от авиационен операто „EasyJet UK Limited“, свързан с разхерметизация на самолета. Започнато е разследване във връзка с безопастността.

- Авиационно произшествие, реализирано на 22.02.2023 г. със самолет VL-3TE-1, регистрационни знаци OK-ZUA29, експлоатиран от пилот собственик по време на кацане на летище Долна Баня. Започнато е разследване във връзка с безопасноостта.

- Авиационно произшествие, реализирано на 08.03.2023 г. със самолет Extra EA-200 регистрационни знаци D-ELOP, експлоатиран от пилот собственик по време на тренировъчен полет за фигурен пилотажна летище Лесново.

- Сериозен инцидент със самолет А320, регистрационни знаци LZ-FBE експлоатиран от авиацинен оператор „Бул Еър“ и А319, регистрационни знаци 9A-BTJ реализиран на 24.02.2023 г. във ВП на Косово. Запоючнато е разследване във връзка с безопасността от разследващите органи на Р. Косово.

Въздухоплавателните организации изпращат в НБРПВВЖТ копия от докладите на разследваните от тях инциденти. Инспекторите по разследване се запознават с докладите и при необходимост изискват доразследване на неизяснени обстоятелства в тях.

2. Поддържане на система за задължително и доброволно уведомяване на авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти

Част от превантивната дейност на НБРПВВЖТ в областта на въздушния транспорт е откриването на неблагоприятни тенденции, свързани с влошаване на безопасността на полетите и осигуряване на своевременно реагиране на тях. Основен елемент от тази дейност е поддържането, развитието и контролирането на Система за задължително и доброволно докладване на авиационни събития от НБРПВВЖТ. Системата за задължително докладване на авиационни събития се основава на единния европейски софтуер за събиране, съхранение, анализ и обмен на данни за авиационни събития (ECCAIRS), съгласно изискванията на Регламент 376/2014. Всички данни за разследваните от НБРПВВЖТ авиационни събития, се въвеждат в тази система и информацията от нея се обменя на европейско ниво.

3. Водене на архив за разследванията и поддържане на информационна база данни за авиационните събития

- За всички разследвани през отчетния период авиационни събития са заведени папки с дела, които се  съхраняват в архива на НБРПВВЖТ;

- В електронен вид се съхраняват уведомленията до чужди органи за разследване на авиационни събития;

- Всички авиационни събития, докладвани по системата за задължително докладване на авиационни събития, са заведени и се съхраняват в отделни папки.

4. Анализиране на състоянието на безопасността на полетите и изготвяне и разпространяване на информационни бюлетини и анализи.

Голяма част от превантивната дейност на НБРПВВЖТ през първото полугодие на 2023 г. бе насочена към популяризиране на обстоятелствата, свързани с авиационните събития и причините, довели до тяхното възникване.

На уеб страницата на НБРПВВЖТ са публикувани своевременно окончателни доклади от извършени разследвания на авиационни произшествия и сериозни инциденти. Докладите съдържат анализ на обстоятелствата, доказателствата и констатираните факти в процеса на разследването за определяне на причините за реализираните събития.

5. Превантивна дейност, насочена към подобряване на безопасността на полетите

Основен елемент в превантивната дейност, извършвана от НБРПВВЖТ в областта на въздушния транспорт през посочения период е излъчването на 7 препоръки за подобряване на безопасността в резултат на разследването на авиационни произшествия и сериозни инциденти. Тези препоръки са излъчвани на различни етапи от разследването с цел своевременно въздействие и отстраняване на причинните фактори, довели до или способствали за възникване на авиационните събития. Предприетите мерки в изпълнение на излъчените препоръки за безопасност се намират на различни етапи на въвеждане от страна на авиационните и летищните оператори, Главна дирекция  „Гражданска въздухоплавателна администрация” и ДП РВД.

6. Международно сътрудничество в областта на разследване на авиационните събития

Някои от планираните международни събития на ENCASIA и European Union Aviation Safety Agency (EASA) се преведоха онлайн, поради положените мерки за безопастност във връзка с пандемията от COOVID-19.

Б) В областта на разследването на морски произшествия и инциденти:

1. Организиране и осъществяване на разследване на произшествия в морския транспорт

През отчетния период са получени общо 27 уведомления за морски произшествия и инциденти, класифицирани както следва:

- 4 много тежки произшествия;

- 7 тежки произшествия;

- 16 морски събития.

Четирите много тежки морски произшествия са реализирани на речни кораби под български флаг, плаващи по река Дунав, с паднали зад борд и в неизвестност членове на екипажа, като три от тях, съгласно чл. 79 на Кодекса за търговското корабоплаване се разследва от съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция “Морска администрация“, в чийто район на действие е възникнало произшествието, а едно се разследва от Украйна.

Докладвани в EMCIP и неразследвани са 4 морски произшествия и инциденти, разследването на които не би довело до извличане на сериозни поуки или формулиране на препоръки за безопасност както следва:

      - Тежко морско произшествие- м/к SCOUT, IMO №7517351, кораб за генерални товари, плаващ под знамето на Камерун, на 14.01.2023 г. източно от н. Галата, подава сигнал за пострадал член на екипажа. Извършена медицинска евакуация с м/к „Спасител 5“.;

      - Тежко морско произшествие – м/к LAGOON PHOENIX, IMO 9047245, флаг Кюрасао, отказ  на главен двигател при извеждане от КРЗ Одесос на 07.02.2023 г.

      - Тежко морско произшествие – м/к SEA MERSY, IMO 7911595, флаг Палау, отказ на главен двигател и засядане в Канал 3 на 18.04.2023 г.

      - Тежко морско произшествие – м/к NAPOLI, IMO 9108568, флаг Панама, отказ на главен двигател при маневра във Варненско езеро на 03.06.2023 г.

Провеждани разследвания:

През отчетния период е приключено разследването на две морски произшествия:

- Много тежко морско произшествие - пожар в баластен танк при ремонтни дейности на м/к „BELLONA“, флаг Румъния в МТГ Делфин и смърт на работник на 14.12.2021 г. Поради удължаване на сроковете за приключване на пожарната експертиза, след изтичане на едногодишния срок от датата на произшествието е изготвен и публикуван междинен доклад. Разследването приключи на 16.05.2023 г. с публикуване на окончателен доклад. Отправени са 7 бр. препоръки за безопасност към ръководството на  фирма „Галера 07“ ЕООД..

- Тежко морско произшествие - засядане на м/к LOYGA, IMO 8004791, флаг Гвинея Бисау, в канал 1, в района на Аспарухов мост на 17.02.2023 г. Разследването приключи на 20.06.2023 г с публикуване на окончателен доклад. Отправени са 5 бр. препоръки за безопасност към корабния оператор.

Участие като значително заинтересована държава в разследването на две много тежки морски произшествия:

- Пожар на м/ф EUROFERRY OLYMPIA, IMO № 9010175, плаващ под знамето на Италия на 18.02.2022 г. край о-в Корфу. На борда загиват 7 български граждани, които официално се водят за безследно изчезнали, което превръща Република България в значително заинтересована държава. Водеща разследването държава е Гърция, като към момента на завършване на доклада същото не е приключило. Изготвен е междинен доклад.

- На 06.06.2022 г. в пристанище Елефсина, Пирея, Гърция, на м/т SEACROSS, IMO № 9297890, плаващ под знамето на Бахамските острови, при взрив на пожарогасител загива член на екипажа, гражданин на Република България. След обменена кореспонденция с разследващите органи на държавата на знамето, Бахамските морски власти поемат отговорността за разследването. Разследването е приключено с публикуване на окончателен доклад.

Изводи:

1. Разследваните произшествия като цяло са много тежки произшествия, имащи като резултат загуба на човешки живот или загуба на кораб.

2. Разследваните произшествия са сложни по характер и трудоемки за извършване.

3. Има разследвани произшествия, които са последвани от провеждане на операции по търсене и спасяване.

4. Повечето разследвани произшествия са с международен характер.

5. Разследвани са задължителните за разследване много тежки произшествия, съгласно чл. 5 на Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23.04.2009 г.

2. Водене на архив за разследванията и поддържане на информационна база данни за морските произшествия

За регистрираните произшествия през отчетния период са заведени дела, които се съхраняват в архива на НБРПВВЖТ.

Изготвен е анализ на морските произшествия и инциденти през 2022 г.

3. Докладване на морските произшествия и инциденти в Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) чрез Европейската информационна платформа за морски произшествия (EMCIP) за ползване от Европейската комисия

Всички произшествия са отразени в Информационната платформа за морски произшествия на Европейската агенция за морска безопасност. Много тежките морски произшествия се докладват в системата GISIS на Международната Морска Организация (IMO), на основание Res. MSC.255 (84).

4.Мониторинг на промените в националното и международно морско законодателство и поддържане на оперативна готовност за разследване, съгласно обсега на Наредба  № 23/2011г.

Направлението за разследване на морски произшествия редовно следи за промените в конвенциите и другите документи на Международната морска организация към ООН, касаещи безопасността на корабоплаването, както и за промени в международното, европейското и българското морско законодателство.

Подържа се незабавна готовност за стартиране на разследване.

Направлението за разследване на морски произшествия е в непрекъсната връзка с Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) и участва в работата на Групата за постоянно сътрудничество (ГПC) на държавите-членки, създадена с Регламент за изпълнение (ЕС) № 651/2011 на Комисията в съответствие с Директива 2009/18/ЕО. ГПС осигурява оперативна платформа за сътрудничество на органите на държавите-членки, разследващи морски произшествия, заедно и в тясно взаимодействие с Комисията и EMSA.

5. Международно сътрудничество в областта на разследване на морски произшествия, обучение и дейности по хармонизиране на националното законодателство за разследване на морски произшествия със законодателството на ЕС

През отчетния период е проведено обучение на служител от НБРПВВЖТ на 07.04.2023 г. в специализиран еднодневен семинар на тема „Нов закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“. Преминаването на обучението е част от нормативното задължения на НБРПВВЖТ за определяне на служител, натоварен с дейността по приемане на сигнали, регистрацията им и осигуряване на защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения.

В периода 26 до 30 юни 2023 г. представител на НБРПВВЖТ взе участие в Тринадесетото заседание на Групата за постоянно сътрудничество PCF 13 в гр. Лисабон, Португалия, организирано от EMSA. Изготвен бе отчетен доклад с рег. № 14-00-22 / 10.07.2023 г., в който са посочени основните точки от дневния ред, както и е приложена голям обем от информация на електронен носител. Активното участие на НБРПВВЖТ в заседанията на Групата за постоянно сътрудничество допринася за въвеждане на по-високи стандарти в разследването на морски произшествия в Република България.

На 17.05.2023 г. НБРПВВЖТ премина одит от предварително назначен одиторски екип от Международната морска организация (IMO), като част от общия мониторинг на Република България по линия на Международния кодекс за прилагане на задължителните инструмент на IMO. Одиторския екип не констатира никакви несъответствия и пропуски в организацията и работата на Борда, което е показател за цялостната работа и професионални качества на служителите.

В) В областта на разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт:

1. Организиране разследване на тежки произшествия, произшествия и инциденти, както и контрол на разследваните произшествия и инциденти от управителя на железопътната инфраструктура и железопътните предприятия

През разглеждания отчетен период са възникнали три значими железопътни произшествия, които се разследват:

- Железопътно произшествие – пожар в локомотив № 91520044169-8, обслужвал бърз влак № 2610 в гара Мездра юг на 06.01.2023 г. Произшествието към отчетния период е приключило на 13.04.2023 г. с окончателен доклад и 8 (осем) препоръки за безопасност.

- Железопътно произшествие – дерайлиране на вагони от МДТВ № 40832 в гара Баня на 26.02.2023 г. Произшествието е приключило на 01.08.2023 г. с окончателен доклад и 3 (три) препоръки за безопасност.

- Железопътно произшествие – пожар в локомотив № 91520044063-8, обслужвал пътнически влак № 80132 в гара Ямбол на 20.07.2023 г. Произшествието към отчетния период е в процес на разследване и не е приключило.

През разглеждания отчетен период се извърши разследване на значимо железопътно произшествие, възникнало в рамките на предишния отчетен период:

- Железопътно произшествие – пожар по време на движение в пътнически вагони от състава на бърз влак № 2613 в междугарието Каспичан и Провадия на 03.11.2022 г., движещ се по направление София – Горна Оряховица – Варна. Произшествието е приключило на 15.06.2023 г. с окончателен доклад и 5 (пет) препоръки за безопасност.

- Всяко от приключените разследвани железопътни произшествия е публикувано на интернет страницата на НБРПВВЖТ на български и английски език съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2020/572 на Комисията от 24 април 2020 г. е изпратено до Европейската железопътна агенция.

2. Поддържане на система за задължително и доброволно докладване на железопътни събития: тежки произшествия, произшествия и инциденти

Членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ за разследване на железопътни произшествия и инциденти е в система за задължително 24-ри часово докладване при възникване на тежки произшествия, произшествия и инциденти на националната железопътна инфраструктура и извън нея.

Членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ за разследване на железопътни произшествия и инциденти, поддържа система за задължително и доброволно докладване в Европейската система за въвеждане на база данни за възникнали железопътни събития (ERAIL). За всяко започнато разследване на произшествие през отчетния период са извършени уведомления (нотифициране) пред ЕЖА и докладване при завършване на разследването,  посредством интерфейс във формата на Единна европейска база данни за железопътни събития ERAIL на английски език.

3. Водене на архив за разследваните произшествия и поддържане на база данни за разследваните произшествия и инциденти

Направление разследване на железопътни произшествия и инциденти в НБРПВВЖТ води архив и поддържа база данни за  всички разследвания, извършени през 2023 г.

Всяко разследвано железопътно произшествие е регистрирано в единната европейска система за железопътни събития ERAIL към Европейската железопътна агенция (ЕЖА).

4. Участие във ведомствени и междуведомствени работни групи, свързани с безопасността на железопътния транспорт

Участие в съвместна дейност с дирекция „Правна“ и ИА ,,Железопътна администрация“ относно:

-	Изменение и допълнение на НИД на Наредба Н-32 от 19 септември 2007 г. за съгласуване на действията и обмяната на информация при разследване на железопътни произшествия и инциденти.

Изготвен и изпратен отговор на 03.05.2023 г. до ЕК ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ“ от Р. България по поставените от ЕК допълнителни въпроси във връзка с несъответствие с транспонирането на Директива (ЕС) 2016/798 относно безопасността на железопътния транспорт по процедура - EUP(2021) 9930.

5. Международна дейност

- В периода 14 ÷ 15.02.2023 г. – участие на заместник-председателя на УС на НБРПВВЖТ в 51-то пленарно заседание на Мрежата на Националните органи за разследване NIBs на страните-членки на ЕС;

- В периода 10 ÷ 11.05.2023 г. – участие на заместник-председателя на УС на НБРПВВЖТ в 52-то пленарно заседание на Мрежата на Националните органи за разследване NIBs на страните-членки на ЕС;

- В периода 21 ÷ 23.06.2023 г. онлайн срещи с комисията на ЕЖА, във връзка с предстоящият одит на ИА ,,Железопътна администрация“ проведен в периода 26 ÷ 30.06.2023 г.

6.Други дейности

Заместник-председателя на УС на НБРПВВЖТ извършва системно:

- Анализ на постъпилата информация по системата ERAIL от ЕЖА относно нотификацията на възникнали железопътни произшествия и инциденти на окончателните доклади от националните разследващи органи NIB на страните-членки на ЕС;

- Анализ на получената писмена информация от железопътните предприятия и управителя на железопътната инфраструктура, относно общите показатели за безопасност включително и информация относно изпълнените препоръки за безопасност и промени във ведомствените нормативни актове съгласно изискванията на чл. 11 и 12 от Наредба № 59;

Отчет на показателите за изпълнение по програмата

През отчетения период в направленията за разследване на произшествия и инциденти в НБРПВВЖТ са разследвани и в процес на разследване:

- авиационни произшествия с ВС на българска територия – 3;

- сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия – 2;

- сериозни инциденти с български ВС в страната и чужбина – 3;

- тежки и много тежки морски произшествия – 2;

- железопътни произшествия – 4.

Източници на информацията за данните по показателите на изпълнение

Информацията за горепосочените събития е достъпна в НБРПВВЖТ, като в частта авиационни събития данните са въведени в единната европейска система ECCAIRS, в частта на морските произшествия – в единната европейска система EMCIP, в частта на железопътните произшествия в единната европейска система ERAIL.

Отговорност за изпълнението

Отговорността за изпълнението на програмата е на НБРПВВЖТ.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.04 Бюджетна програма “Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт” | Закон 2022 г. | Уточнен план 30.06.2023 г. | Отчет 30.06.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 799 800 | 799 800 | 224 945 |
|  | Персонал | 463 100 | 463 100 | 188 093 |
|  | Издръжка | 296 700 | 296 700 | 28 475 |
|  | Капиталови разходи | 40 000 | 40 000 | 8 377 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 799 800 | 799 800 | 224 945 |
|  | Персонал | 463 100 | 463 100 | 188 093 |
|  | Издръжка | 296 700 | 296 700 | 28 475 |
|  | Капиталови разходи | 40 000 | 40 000 | 8 377 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1..................................... |  |  |  |
| 2.2 | 2.................................... |  |  |  |
|  | Администрирани разходни показатели ** |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 799 800 | 799 800 | 224 945 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 799 800 | 799 800 | 224 945 |
|  | Численост на щатния персонал | 11 | 11 | 10 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 1 | 1 | 1 |

2300.02.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ“

СЪОБЩЕНИЯ

Степен на изпълнение на заложените цели

- Електронни съобщения:

- Държавната политика в областта на електронните съобщения се осъществява в съответствие с Актуализираната политика в областта на електронните съобщения на Република България и с действащата нормативна уредба за сектора;

- Създадени са условия за развитие на пазара на електронните съобщителни мрежи и услуги с ясни правила за свободна и ефективна конкуренция;

- Създадени са условия за изграждане и развитие на модерна, високоскоростна електронна съобщителна инфраструктура и осигуряване на достъп до съвременни електронни съобщителни услуги;

- Създадени са по-добри условия за защита на правата на потребителите при техните отношения с предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги;

- Изпълняват се ангажиментите на Република България като държава членка на ЕС, на Международния съюз по далекосъобщения и други международни организации в областта на електронните съобщения.

- Управление на радиосъобщенията:

- Осъществява се Актуализираната държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър;

- Създадени са условия за ефективното и координирано използване на радиочестотния спектър и на позициите на геостационарна и негеостационарна орбита;

- Осигуряват се условия за развитие на безжичните широколентови услуги и спътниковите услуги;

- Създадени са условия за предоставяне на радиочестотен спектър за изграждане и развитие на безжични електронни съобщителни мрежи и услуги.

Пощенски услуги:

- Държавната политика в областта на пощенските услуги се осъществява в съответствие с актуалната Секторна пощенска политика на Република България и с действащата нормативна уредба за сектора;

- Създадени са условия за функциониране на конкурентен пазар на пощенски услуги с ясни правила за свободна и ефективна конкуренция;

- Създадени са условия за лоялна конкуренция на пазара на пощенски услуги чрез осигуряване на равнопоставеност на участниците на пазара;

- Осигурени са условия за предоставянето на УПУ на територията на цялата страна на достъпни цени и нейното съхранение в условията на либерализиран пазар на пощенските услуги;

- Създадени са условия за подобряване на обслужването на потребителите на пощенски услуги чрез предоставяне на съвременни, качествени и разнообразни пощенски услуги, включително предоставяне на услуги по доставка на стоки, закупени онлайн, като пощенски пратки;

- Създадени са условия за повишаване на нивото на пощенската сигурност;

- Изпълняват се задълженията на Република България като страна-членка на ЕС и на ВПС;

- Осигурено е издаването и пускането в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати, както и изваждането от употреба на пощенски марки, съгласно Тематичния план за 2023 г.;

- Изпълняват се дейностите, свързани с организирано и съхранението на пощенските марки, на пощенските продукти и на специалните пощенски печати в маркохранилището на МТС;

- Изпълняват се задълженията за международен обмен на пощенски марки, произтичащи от актовете на ВПС;

- Изпълняват се дейностите, свързани с използването на пощенски марки за международен обмен и за представителни цели;

- Изпълнени са дейностите, свързани с провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Одит на действително направените нетни разходи през предходната година“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2022 г.“ и Обособена позиция № 2 „Одит на нетните разходи за извършване на услуга от общ икономически интерес по разпространение на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпка на едро и дребно, директно или на абонаментна основа, на територията на Република България през 2022 г.“

- Определен е размерът на компенсацията за извършване на услугата по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа през 2021 г.;

- Определен е размерът на компенсацията за извършване на услугата по изплащане на пенсии чрез пощенските станции през 2021 г.;

Продукти/услуги, предоставяни по подпрограмата

- Електронни съобщения:

- Разработване на законова и подзаконова нормативна уредба в областта на електронните съобщения;

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”, в областта на електронните съобщения.

- Управление на радиосъобщенията:

- Управление на радиочестотния спектър;

- Съдействие при използването на спътниковите позиции на геостационарната орбита и негеостационарна орбита;

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”, в областта на радиочестотния спектър.

Пощенски услуги:

- Разработване подзаконова нормативна уредба в областта на пощенските услуги;

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на работна група „Пощенски услуги“ към Съвета на ЕС;

- Осъществяване на представителството и взаимодействието с ВПС;

- Пускане в употреба на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати и изваждане от употреба на пощенски марки;

- Маркосъхранение;

- Други – изпълнение на дейностите, свързани с определяне на размера на компенсацията за извършване на услугата по изплащане на пенсии и за извършване на  услугата по разпространението на периодични печатни издания.

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности:

- Електронни съобщения:

    - Изпълнява се Актуализираната политика в областта на електронните съобщения на Република България, очертаваща визията, целите и насоките за развитието на електронните съобщения, с оглед стимулиране на инвестициите в сектора, постигане на устойчив икономически растеж, заетост, конкурентоспособност и териториално сближаване;

    - Прилагат се разпоредбите на Закона за електронните съобщения и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, хармонизирани с изискванията в европейското и световното законодателство в областта на електронните съобщения;

    - Прилагат се изискванията на нормативните актове, произтичащи от Закона за електронните съобщения и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;

    - Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 58 от 07.07.2023 г.) за привеждане в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2022/612;

    - Приета е Наредба № 4 от 21.03.2023 г. за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 29 от 31.03.2023 г.);

    - Приета е Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга (Oбн., ДВ, бр. 24 от 17.03.2023 г.);

    - Прието е Постановление № 47 от 31.03.2023 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г. (Oбн., ДВ, бр. 30 от 4.04.2023 г.);

    - Разглеждат се по компетентност въпроси, свързани с предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги, както и с прилагането на националното законодателство, законодателството на ЕС и изискванията на международни договори в областта на електронните съобщения, като се оказва необходимото съдействие;

    - Продължава участието в заседанията и работата на комитети, работни групи и други работни органи на институциите на Европейския съюз във връзка с осъществяването на политиката в областта на електронните съобщения;

    - Продължава участието в координацията и работата по изпълнение на ангажиментите на Република България в областта на електронните съобщения, свързани с членството й в Европейския съюз и други международни организации;

    - Продължава участието в работата на Международния съюз по далекосъобщения.

- Управление на радиосъобщенията:

- Изпълнява се Актуализираната държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър;

- Приета е Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър (Oбн., ДВ, бр. 41 от 9.05.2023 г.);

- Продължава работата по освобождаването на радиочестотни обхвати 700 MHz и 800 MHz;

- Прието е изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (Oбн., ДВ, бр. 25 от 17.03.2023 г.);

- Изпълняват се дейностите, свързани с административното и информационно обслужване на Съвета по националния радиочестотен спектър;

- Приет е Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (Обн., ДВ, бр. 50 от 9.06.2023 г.);

- Продължава съгласуването със заинтересованите държавни органи на конкретното разпределение на радиочестотите и радиочестотните ленти, предвидени за съвместно ползване за граждански нужди и за нуждите на държавните органи и служби, свързани с националната сигурност;

- Продължава съгласуването със заинтересовани държавни органи и служби и приемането на решения за ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на Република България от други държави на основата на взаимност, както и от международни организации, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения;

- Продължава предварителното съгласуване на координираните радиочестоти и радиочестотни ленти, с цел защита на националната сигурност на страната, осигуряване безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и ефективното използване на радиочестотния спектър;

- Провеждат се дейности за осигуряване на възможност за определяне на условия за споделено ползване на радиочестотен спектър;

- Продължава съгласуването с държавни органи относно разрешаване за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от държавите - членки на НАТО, при провеждане на съвместни учения и операции на територията на Република България, когато е необходим допълнителен радиочестотен спектър, извън определения за Министерство на отбраната;

- Разглеждат се по компетентност въпроси, произтичащи от изисквания на международни договори и законодателството на ЕС;

- Разглеждат се и се решават въпроси свързани с електромагнитната съвместимост;

- Продължава участието в комитети, работни групи и други работни органи на институциите на Европейския съюз във връзка с осъществяването на политиката в областта на радиочестотния спектър, както и участието в работата на международните организации МСД и CEPT;

- Оказва се съдействие на българските предприятия, получили разрешение за ползване на спътниковите позиции на геостационарната орбита, определени с международни споразумения за Република България, при тяхното международно координиране.

Пощенски услуги:

- Изпълнява се Секторната пощенска политика на Република България, която определя насоките за развитие на пощенския сектор. Тя е основа за постигане на целите на провежданата политика в част „Устойчиво развитие на пощенския сектор“;

- Прилагат се разпоредбите на Закона за пощенските услуги, хармонизирани с изискванията в европейското и световно законодателство в областта на пощенските услуги;

- Прилагат се изискванията на нормативните актове, произтичащи от Закона за пощенските услуги;

- Продължава участието в дейността на институциите на ЕС и на техните структури в областта на пощенските услуги;

- Продължава участието в международното сътрудничество на регионално и световно ниво: подготовка за участие и участие в дейността на Европейския комитет по пощенско регламентиране и в дейността на Административния съвет на ВПС;

- Продължава участието в заседания, комитети и работни групи по изпълнение на ангажиментите на Република България в областта на пощенските услуги, свързани с членството ѝ в ЕС, ВПС и други международни организации;

- Изпълняват се дейностите, свързани с маркоиздаването и маркосъхранението, които включват:

- изпълнява се Тематичния план за 2023 г. за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати;

- осъществява се подготовка за изготвяне на Тематичен план за издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати през 2024 г.;

- изпълняват се дейностите, свързани с организиране на дейността на Специализирания съвет по маркоиздаване и се осъществява неговото ръководство;

- изпълняват се решенията на Специализирания съвет по маркоиздаване;

- организирани и осъществени са дейности, свързани със съхранението на пощенските марки, на пощенските продукти и на специалните пощенски печати в маркохранилището;

- осъществени са дейности по получаване, съхранение и контрол върху използването на пощенските марки за представителни цели и за международен обмен, както и по заприходяване на пощенските марки, получени от МБ на ВПС;

- Определен е размерът на компенсацията за извършване на услуга от общ икономически интерес на територията на Република България по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа през 2021 г.;

- Определен е размерът на компенсацията за извършване на услуга от общ икономически интерес по изплащане на пенсии чрез пощенските станции през 2021 г.;

- Изпълняват се дейностите, свързани с организиране и провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Одит на действително направените нетни през предходната година“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2022 година“ и Обособена позиция № 2 „Одит на нетните разходи от извършване на услуга от общ икономически интерес на територията на Република България по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа през 2022 г.“;

Отчет на показателите за изпълнение

| Бюджетна програма „Развитие на съобщенията и цифровата свързаност Подпрограма „Съобщения“” Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет за 30.06.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проект на ЗИД на Закона за електронните съобщения | бр. | 1 | 1 |
| 2. Подзаконови нормативни актове, произтичащи от Закона за електронните съобщения | бр. | 3 | 3 |
| 3. Преглед на нормативната уредба в областта на електронните съобщения и управлението на радиочестотния спектър, включително в контекста на промени в правото на ЕС и международното право | бр. | 1 | - |
| 4. Изготвяне на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България | бр. | 1 | 1 |
| 5. Изготвяне на изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър | бр. | 1 | 1 |
| 6. Изготвяне на Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър | бр. | 1 | 1 |
| 7. Подготовка и участие в заседания на Съвета по националния радиочестотен спектър | бр. | 4 | 2 |
| 8. Организиране и координиране на работата на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейските въпроси | бр. | 30 | 42 |
| 9. Изготвяне и съгласуване в рамките на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” на становища, указания и рамкови позиции на Република България в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър за заседания на комитети и работни групи към Съвета на ЕС и ЕК | бр. | 15 | 6 |
| 10. Координирано изготвяне на позиции на Република България за заседания на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика, формат „Телекомуникации“ | бр. | 2 | 1 |
| 11. Участие в работата на Комитета по съобщения (COCOM) към ЕК | бр. | 4 | 1 |
| 12. Участие в работата на Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) към ЕК | бр. | 3 | 2 |
| 13. Участие в работата на Комитета по радиочестотния спектър (RSC) към ЕК | бр. | 4 | 2 |
| 14. Участие в семинари, мероприятия и инициативи, организирани от ЕК | бр. | 2 | 1 |
| 15. Участие в работата, свързана с процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) | бр. | 5 | 4 |
| 16. Участие в работата на Консултативната група по развитие на далекосъобщенията (TDAG) към МСД | бр. | 1 | - |
| 17. Участие н работата на Консултативната група за стандартизация в телекомуникациите (TSAG) към МСД | бр. | 1 | 1 |
| 18. Участие в работата на Групата за подготовка на Световната конференция по радиосъобщения на МСД (CPG-23). | бр. | 3 | 2 |
| 19. Подготовка за участие и участие в Асамблеята по радиосъобщения (RA-2023) на МСД | бр. | 1 | - |
| 20. Подготовка за участие и участие в Световната конференция по радиосъобщения (WRC-2023) на МСД | бр. | 1 | - |
| 21. Участие в дейността на работни структури към Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT) | бр. | 2 | 2 |
| 22. Участие в семинари, мероприятия и инициативи, организирани от МСД | бр. | 2 | 2 |
| 23. Участие в дейността на работни структури към Международната организация за спътникови комуникации (МОСК „Интерспутник”), Междуправителствената организация за спътникови комуникации (EUTELSAT IGO) и др. | бр. | 2 | 1 |
| 24. Проект на закон за ратифициране на актовете на 27 Конгрес на ВПС | бр. | 1 | 1 |
| 25 Подготовка за участие и участие в четвъртия извънреден Конгрес на ВПС | бр. | 1 | 1 |
| 26. Изготвяне на Актуализирана Секторна пощенска политика на Република България | бр. | - | 1 |
| 27. Проект на ЗИД на Закона за пощенските услуги | бр. | - | 1 |
| 28. Подготовка за участие и участие в сесиите на Административния съвет на ВПС | бр. | 2 | 1 |
| 29. Подготовка за участие и участие в дейността на Комитет „Пощенска директива” към ЕК | бр. | 2 | 1 |
| 30. Подготовка за участие и участие в работна група „Пощенски услуги“ към Съвета на ЕС | бр. | 2 | 1 |
| 31. Подготовка за участие и участие в пленарните заседания на Европейския комитет по пощенско регламентиране | бр. | 1 | 1 |
| 32. Подготовка за участие и участие в работни групи „Политика“ и „Всемирен пощенски съюз“ към Европейския комитет по пощенско регламентиране | бр. | 4 | 2 |
| 33. Участие в семинари и кръгли маси, организирани от ЕК | бр. | 2 | 1 |
| 34. Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии чрез пощенските станции и определяне на размера на компенсацията за извършване на тази услуга | % | 100 | 30 |
| 35. Одит на нетните разходи от извършване на услугата от общ икономически интерес по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа) и определяне на размера на компенсацията за извършване на тази услуга | % | 100 | 30 |
| 36. Заседания на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване | бр. | 22 | 10 |
| 37. Пуснати в употреба пощенски марки | бр. | 36 | 28 |
| 38. Пуснати в употреба пощенски продукти | бр. | 10 | 3 |
| 39. Пуснати в употреба специални пощенски печати | бр. | 38 | 22 |
| 40. Получени и съхранени пощенски марки за представителни цели и за международен обмен | бр. | 19 800 | 15 400 |
| 41. Обработени и заприходени пощенски марки, получени от МБ на ВПС | бр. | 4 200 | 4 078 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Електронни съобщения:

    - Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 58 от 07.07.2023 г.) за привеждане в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2022/612;

    - Приета е Наредба № 4 от 21.03.2023 г. за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 29 от 31.03.2023 г.);

    - Приета е Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга (Oбн., ДВ, бр. 24 от 17.03.2023 г.);

    - Прието е Постановление № 47 от 31.03.2023 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г. (Oбн., ДВ, бр. 30 от 4.04.2023 г.);

- Продължава организирането и координирането на работата на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейските въпроси и изготвянето и съгласуването на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия в областта на електронните съобщения;

- Изготвен проект на позиция за заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Телекомуникации“), проведено на 2 юни  2023 г.;

- Продължава участието в работата и заседанията на комитети и работни групи във връзка с осъществяването на политиката в областта на електронните съобщения и в изпълнение на ангажиментите на Република България, свързани с членството й в Европейския съюз – участие в заседанието на Комитета по съобщенията (СОСОМ), проведено на 13 юни 2023 г.;

- Продължава участието в работата на международни организации, включително в мероприятия и инициативи на Международния съюз по далекосъобщения по въпросите на електронните съобщения – участие в работата на Консултативната група за стандартизация в далекосъобщенията (TSAG) към МСД в периода 30 май - 2 юни 2023 г.;

- Изпълнени са дейности във връзка с процеса на присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), включващи разглеждане на правните инструменти на ОИСР, предоставяне на информация по въпросници, както и участие в работни срещи (национални и международни) и провеждане на кореспонденция;

- Разгледани са въпроси, свързани с предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги, прилагането на националното законодателство, законодателството на ЕС и изискванията на международни договори в областта на електронните съобщения, както и с изготвянето на стратегически и други национални документи в областта на електронните съобщения в рамките на междуведомствени и вътрешно-ведомствени работни групи.

Управление на радиосъобщенията:

- Прието е изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (Oбн., ДВ, бр. 25 от 17.03.2023 г.);

- Приет е Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (Обн., ДВ, бр. 50 от 9.06.2023 г.);

- Разгледани са въпроси, свързани с конкретно предложение за изменение формата на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС) и процедурата по честотна координация на междуведомствено ниво и механизма на нейното изпълнение, както и проблемът за управлението на радиочестотния спектър в условия на криза и повишаване на готовността;

- Приета е Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър (Oбн., ДВ, бр. 41 от 9.05.2023 г.);

- Продължават дейностите по пълното освобождаване на обхвати 700 MHz и 800 MHz за граждански нужди,  като важен елемент за реализиране на цифровия единен пазар;

- Продължава участието в заседания, комитети и работни групи по изпълнение на ангажиментите на Република България в областта на радиочестотния спектър, свързани с членството й в Европейския съюз, както и в работата на международни организации – участие в заседанията на Комитета по радиочестотния спектър (RSC) – 15 март, 12 юли и 11 октомври 2023 г.; заседанията на Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) – 15 февруари, 14 юни и 25 октомври 2023 г.;

- Продължава подготовката за участието в Асамблеята по радиосъобщения (RA-2023) и Световната конференция по радиосъобщения (WRC-2023) на Международния съюз по далекосъобщения през 2023 г.;

- Разпространени са циркуляри на електронен носител на Радиобюрото към Международния съюз по далекосъобщения BR IFIC „Space Services” и „Terrestrial Services” от името на МТС, като легитимно призната от МСД българска администрация – 15 бр.;

- Изпълнени са задачи по текущи преписки, свързани с управлението на радиосъобщенията и спътниковите комуникации.

Пощенски услуги:

- Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги за привеждане в съответствие с изискванията на Доклад на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (MONEYVAL) към Съвета на Европа;

- Изготвен е проект на Актуализирана секторна пощенска политика на Република България. Предстои публикуването на проекта на обществено обсъждане;

- Изготвен е проект на Закон за ратифициране на актовете от 27 конгрес на ВПС-законопроектът е приет от 49-то Народно събрание на Република България (обн., ДВ, бр. 53 от 2023 г.);

- Изготвени са позиция и състав на делегацията за участието на Република България в четвъртия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз през м. октомври т.г. Съгласуването на комплекта документи по чл. 32 от УПМСНА ще се извърши след очакваното приемане на ЗИ на ЗПУ, с което министърът на транспорта и съобщенията ще бъде определен за орган, провеждащ държавната политика в пощенския сектор и осъществяващ представителството на държавата във ВПС;

- Изготвени и съгласувани са становища, позиции и указания на Република България по проекти на документи, свързани с работата на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в областта на пощенските услуги. Изготвени документи по оценката и бъдещата ревизия на Директивата за пощенските услуги. Синхронизирани позиции на европейско ниво, свързани с участието на държавите членки във форуми на международни организации, специализирани в областта на пощенските услуги - политически и регулаторни аспекти и др.;

- Продължава участието в заседания, комитети и работни групи по изпълнение на ангажиментите на Република България в областта на пощенските услуги, свързани с членството ѝ в Европейския съюз, Всемирния пощенски съюз и други международни организации;

- Изпълнява се Годишният тематичен план за 2023 г., както и решенията на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване. С изпълнението на плана се задоволяват нуждите на потребителите на пощенски услуги и на филателните колекционери от пощенски марки и пощенски продукти;

- Изпълняват се дейностите, свързани с изготвянето на Годишния тематичен план за 2024 г.;

- Изпълняват се дейностите, свързани с маркосъхранението, включващи:

  - Получени и съхранени са пощенски марки за представителни цели и за международен обмен;

  - Обработени и класирани са 6 броя пратки с пощенски марки, получени по линия на международния обмен чрез Международното бюро на ВПС;

  - Изпратени са издадените български пощенски марки за разпространение чрез ВПС до страните-членки на Съюза.

Организирана е и е в ход процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Одит на действително направените нетни през предходната година“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2022 година“ и Обособена позиция № 2 „Одит на нетните разходи от извършване на услуга от общ икономически интерес на територията на Република България по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа през 2022 г.“. След приключване на одита, въз основа на заключенията на одитора, ще бъде определен размерът на компенсацията от извършването на двете услуги от общ икономически интерес за 2022 г.

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Информацията се набира от актове (директиви, регламенти, решения), доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС, ВПС, Международния съюз по далекосъобщения, Европейския комитет по пощенско регламентиране (CERP), Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT), Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията (ETSI), Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт, Българския институт за стандартизация, предприятията, осъществяващи електронни съобщения, пощенските оператори и др.

Отговорност за изпълнение на подпрограмата

В изпълнението са ангажирани експертите от дирекция „Съобщения”.

За цялостното изпълнение отговарят ресорният заместник-министър на транспорта и съобщенията и директорът на дирекция „Съобщения”.

# ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

# Целеви стойности по показателите за изпълнение на бюджетната подпрограма

| ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма 2300.02.01 „Развитие на съобщенията и цифровата свързаност“ Подпрограма „Цифрова свързаност“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2023 г. |
| 1. Участие в работата на РГ 17, РГ 26, РГ 31, РГ 35 и др. към СЕВ | бр. раб. срещи | 8 | 9 |
| 2. Изготвени позиции, становища по досиетата, разглеждани в Работните групи към СЕВ | бр. раб. срещи | 10 | 10 |
| 3. Изготвени доклади, позиции, становища по въпросите на цифровата свързаност и широколентовия достъп | бр. раб. срещи | 5 | 7 |
| 4. Изготвяне на анализ на изградената и планирана електронна съобщителна инфраструктура | бр. раб. срещи | 1 | 0 |
| 5. Участие в работата на международни организации в сектора – МСД; ООН; ОИСР и др. | бр. раб. срещи | 5 | 4 |
| 6. Предоставени консултации от експерти от дирекцията в качеството им на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея. | бр. раб. срещи | 20 | 10 |
| 7. Участие в РГ за широколентов достъп към ЕК и в заседания на Broadband Competence Office – BCO и работата по Connectivity Toolbox | бр. раб. срещи | 15 | 10 |
| 8. Проведени консултации със заинтересовани страни, участващи в процеса на реализация на предстоящи инвестиционни инициативи в областта на широколентовия достъп | бр. раб. срещи | 10 | 26 |
| 9. Участие в РГ за изпълнение на предварителните условия за достъп до средствата от ЕС | бр. раб. срещи | 7 | 2 |
| 10. Изготвяне на указания за заседанията на КОРЕПЕР, както и за заседанията на РГ „Телекомуникации и информационни технологии“ към Съвета на ЕС. | бр. раб. срещи | 5 | 7 |

В рамките на отчетния период са постигнати следните резултати:

- Изпълнени дейности по изпълнението на проектно предложение П18 „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ в област Цифрова свързаност от Стълб 3: Свързана България от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ);

- Изпълнени дейностите по разработването и прилагането на политиката за широколентов достъп от следващо поколение, включително чрез изпълнението на функциите на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO), чрез подпомагане на всички заинтересовани страни, участващи в процеса на реализация на инвестиционни инициативи в областта на широколентовия достъп;

- Ежеседмично участие в онлайн срещи, организирани от Европейската мрежа на компетентните служби в областта на широколентовия достъп;

- Изпълнени дейности в рамките на междуведомствената работна група за изпълнение на задълженията на България при провеждане на техническия преглед от Комитета в областта на цифровата икономика към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в процеса на присъединяване на страната ни към ОИСР;

- Извършен преглед на изготвената от страна на МЕУ самооценка по инструмент по OECD/LEGAL/0366 - Declaration for the Future of the Internet Economy (The Seoul Declaration) в рамките на Комитета по политика в областта на цифровата икономика;

- Предоставена допълнителна информация, пояснения и отстраняване на бележки по правен инструмент в областта на широколентовия достъп, в компетенциите на Комитета по политика в областта на цифровата икономика;

- Участие в мисията на ОИСР, свързана с изпълнението на проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на публичните инвестиции“ през месец април 2023 г. в София;

- Преглед на доклада по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на публичните инвестиции“ ;

- Предоставени отговори на въпросник във връзка с извършване на технически преглед на политиката в областта на цифровата икономика в рамките на Комитета на ОИСР по политиката в областта на цифровата икономика;

- През месец юни участие в обучение, организирано от ОИСР във връзка с проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на публичните инвестиции“ ;

- Участие в преглед на проект на Национална пътна карта с дейности по сътрудничество с ОИСР за периода 2023-2025 г. и проект на Правила за участието на български представители в работните органи на ОИСР;

- Участие в прегледа на графика и структурата на Националната програма за реформи за 2023 г.;

- Участие в процеса по формулиране на ежегодните цели на администрацията за 2023 г., по искане на Администрацията на Министерския съвет;

- Участие в подготовката на отчетни материали по дейността на Българската служба за широколентов достъп за последното тримесечие на 2022 г. по искане на Европейската комисия и Европейската мрежа на службите за широколентов достъп;

- Извършена актуализация на Вътрешните правила на дирекция „Цифрова свързаност“;

- Участие в прегледа и актуализацията на информацията по СП за 2019, 2020 г. и добавяне на такава за 2022 г. в платформата CeSaR;

- Участие в процеса по контрол на изпълнението, отчитането и други съпътстващи дейности по Договор Д-29/22.08.2022 г. с предмет: „Следгаранционна техническа и системна поддръжка на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“. Срокът на договора изтече на 22 март 2023 г. и всички дейности по приемане на изпълнението бяха извършени;

- В рамките на отчетния период беше създадена комисия, назначена със Заповед РД-14-7/09.02.2023 г., със задача изготвяне на документация за обществена поръчка с предмет: „Следгаранционна техническа и системна поддръжка на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“. След изготвяне на документацията беше създадена и комисия за избор на изпълнител, назначена със Заповед РД-14-20/18.04.2023 г., като в резултат е слючен договор Д-22/05.06.2023 г. за период от три години. Изпълнени са дейности по проследяване изпълнението на договора;

- Дейности по подготовка и провеждане на обществена поръчка с предмет „Надграждане капацитета на ГИС базираната електронна платформа „Единна информационна точка“ и изграждане на функционалности за създаване на Национална точка за достъп до информационни услуги за мултимодални пътувания“. Целта на процедурата е надграждане капацитета на ЕИТ и изграждане на функционалности за създаване на Национална точка за достъп до информационни услуги за мултимодални пътувания, което ще осигури възможност за операторите на електронни съобщителни мрежи да подават по електронен път заявления до компетентните органи (местни и други), отговарящи за предоставянето/отказа на необходимите разрешения за разполагане на електронни съобщителни мрежи. - Със Заповед РД-14-3/18.01.2023 г., доп. със Заповед № РД-14-11/06.03.2023 г., е сформирана комисия за изготвяне на документация за възлагане на обществената поръчка, като изготвената техническа спецификация е утвърдена от минитъра на електронното управление съгласно изискванията на чл. 58а от ЗЕУ, а изготвената от членовете на комисията документация, заедно с проектите на решение и обявление са предоставени за утвърждаване съгласно Заповед № рд-08-52/31.01.2022 г. в средата на месец май;

- В изпълнение на разпоредбите на Закона за електронното управление и осъществявания контрол от МЕУ по целесъобразност на разходите на административните органи в областта на електронното управление и информационните и комуникационни технологии, подадена информация в Информационната система за извършване на предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии  на проектни предложения за обществени поръчки с предмет „Следгаранционна техническа и системна поддръжка на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“ и „Надграждане капацитета на ГИС базираната електронна платформа „Единна информационна точка“ и изграждане на функционалности за създаване на Национална точка за достъп до информационни услуги за мултимодални пътувания“, както и на Техническата спецификация за надграждането във връзка с разпоредбите на чл. 58а от ЗЕУ.

- Участие в работна среща с представители на Световната банка за обсъждане на поставени от тях въпроси от компетенцията на дирекция „Цифрова свързаност“;

- Участие в регулярна среща с представители на Европейската комисия за отчитане на постигнатото по целите и задачите на „Цифровото десетилетие“ в областта на цифровата свързаност;

- Изготвяне на обширен материал относно писмено интервю на министъра на транспорта и съобщенията в специалното издание на Международния съюз по далекосъобщения за цифровото бъдеще на страната и постигане на устойчива цифровизация;

- Изготвяне на материал за анализ на актуалното състояние на стратегическите цели, мерки и дейности в областта на цифровата трансформация;

- Изготвяне на позиция по Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на гигабитови електронни съобщителни мрежи и за отмяна на Директива 2014/61/ЕС (Законодателен акт за гигабитовата инфраструктура);

- Направен преглед на предварителните текстове на доклада за България за напредъка по Цифрвото десетилетие 2023 г.;

- Участие в работата на международна работна група „5G за интелигентни общности“ (5G for Smart Communities);

- Изготвен принос към обединен вариант на политическа програма на правителството;

- Изготвена подробна информация по запитване на Комисията за регулиране на съобщенията относно възможността за събиране на данни чрез Единната информационна точка за провеждане на географско проучване съгласно чл. 181а от Закона за електронните съобщения при надграждането на ЕИТ;

- Извършено отчитане в ИСУН на ключов етап 138 относно отдаването на спектър в обхвата 26 GHz по реформа „Ефективно използване на радиочестотния спектър“ от НПВУ;

- Предоставяне на информация по запитвания на народни представители за проекти „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ и „Дигитална трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни услуги“ от НПВУ;

- Преглед и изготвяне на становище по проекто документ Световната банка за текущо състояние на цифровата трансформация в България;

- Изготвено становище до МС относно проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет и за определянето на координатор по управлението, наблюдението, контрола и отчитането на Приоритет 8 „Цифрова свързаност“ от Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030;

- Участие в мрежа от експерти по стратегическо планиране към МС, целяща подобряване на стратегическото планиране, включително промени в нормативната уредба, създаване на адекватна методическа рамка, развиване на капацитет и др. В отчетния период е проведена среща в МС относно стратегическите документи на МТС и необходимостта от намаляване на броя им с дир. „Стратегическо планиране“. Изготвено подробно становище становище към МС по отношение на Насоки за подобряване на националната стратегическа рамка в част Цифрова свързаносъ и конкретно по отношение необходимостта от акуализиране на Плана за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“;

- Участие в дейността на работна група към МС за развитие на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) за целите на Плана за възстановяване и устойчивост;

- Участие в срещи по отношение изпълнението на Програма „Цифрово десетилетие“ с МЕУ относно необходимостта от изготвяне и предоставяне на национална стратегия с пътна карта, очертаваща пътя за постигане на определените цели, анализ на настоящата ситуация на национално ниво, прогнозни национални траектории на развитие и основните планирани, приети и прилагани политики, мерки и действия на национално ниво за достигане на общите и цифровите цели;

- Участие в онлайн обучение чрез дигитална платформа за обучения CybeRex Learning Centre относно мерки за превенция от кибератаки;

- Подготовка на номинационно писмо за определяне на участници в Орган за управление на езиково пространство за данни (CELT);

- Изготвяне на отчетен документ за изпълнение на инвестиции и реформи от Националния план за възстановяване и устойчивост във връзка с искане за плащане;

- Изготвяне на подробен документ за изпълнени дейности в част „Цифрова свързаност“ от НПВУ;

- Подготовка на материали за изказване на председателя на Народното събрание г-н Росен Желязков  в конференцията „Устойчивият преход като конкурентно предимство в страните от ЦЕИ“;

- Изпълнение дейности по финално отчитане на задачите, свързани с организиране и провеждане на Третия национален семинар за споделяне на езикови ресурси;

- Участие в срещи на международна работна група за изготвяне на Предложение за създаване на Европейски консорциум за цифрова инфраструктура за езикови технологии, с координатор Франция.

- Участие в годишната среща с представители на Европейската Комисия за представяне на постигнатите резултати в областта на цифровата свързаност;

- Изготвена информация за изпълнението на Регламент (ЕС) 2018/1807 относно рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз;

- Координиране на българското участие в европейски програми в областта на цифровите технологии  от програмен период 2021-2027 – Механизъм за свързване на Европа, програма „Цифрова Европа“ и програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“.

- Участие в 10 заседания на Комитетите към ЕК и експертните групи по европейските програми, на които са обсъдени: а) проектите на работни програми 2023-2024 (изготвени позиции, защитаване на тезата за оставане на темата за езиковите ресурси в работна програма 2023-2024 на програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“; б) сектори на интерес от държавите членки за съфинансиране на съоръжения за изпитване и експериментиране в областта на ИИ (AI TEFs; в) обсъждане на резултатите от оценките на предложенията за проекти и лобиране за българските участници в проектите);

- Извършен мониторинг на българското участие в конкурсите през 2022 по клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ от Рамковата програма „Хоризонт Европа“;

- Популяризиране на възможностите за участие в програма „Цифрова Европа“ (2021-2027),  Рамковата програма за научни изследвания и иновации  „Хоризонт Европа“ (2021-2027), клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“, както и на Механизма за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор.

- Участие с презентация и в панела с дискусиите в информационен ден по програма „Хоризонт Европа“, проведен в София Тех парк;

- Координация на текущите проекти по Механизма за свързване на Европа за програмен период 2014-2020;

- Участие в дейността на Европейския алианс за индустриални данни, периферни изчисления и облачни технологии, с цел укрепването на сътрудничеството с обществените органи на държавите членки по въпросите, свързани с облачните технологии. В тази връзка, Алиансът ще предостави платформа за структурирано сътрудничество между Европейската комисия и публичните органи на държавите членки.

- Участие в работата на Управляващия комитет на проект REFORM/SC2020/089 „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“, съвместно с членовете на ГД „Реформи“ на Еврпоейската комисия и Министерство на регионалното развитие и благоустройството – преглед и съгласуване на финалните версии  на „Стратегия за цифровата трансформация на строителния сектор и прилагане на СИМ в България“ и „Пътна карта за цифровата трансформация на строителния сектор и прилагане на СИМ в България, изготвени от изпълнителя KPMG;

- Участие в дейността на работна подгрупа „Средносрочен преглед и ревизия на Многогодишната финансова рамка за 2021-2027 г.“ към Работна група 28 „Финансови и бюджетни въпроси“ към Съвета по европейски въпроси;

- Участие в междуведомствената работна група за прилагане на Регламент 2022/2065 относно единния пазар за цифрови услуги;

- Участие в регулярни срещи с представители на телекомуникационния бизнес, Министерство на електронното управление и Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“, Комисия за регулиране на съобщенията, електроразпределителни дружества, други министерства и организации и др.;

- Поддържане в актуално състояние на рублика „Цифрова свързаност“ на официалната интернет страница на МТС, публикувани множество новини, информация, публични консултации и др.;

- Участие в междуведомствена работна група за изготвяне на мерки за определяне на списък с конкретни набори от данни с висока стойност и условията и реда за тяхното публикуване и повторно използване;

- Участие в работна група за координация на изпълнението и проследяване на напредъка по Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027;

- Участие н Наздорния съвет за наблюдение и контрол при изпълнението на националните научни програми;

- Във връзка с изпълнението на проект от Националния план за възстановяване и устойчивост е изготвено проучване за финансовите параметри за закупуване на готов продукт, необходим за изготвяне на картографиране във връзка с подготовка на нотификация за държавна помощ – изготвено запитване и събиране на индикатовни ценови оферти;

- Изготвени становища по документи в РГ на ниво СЕВ - РГ17, РГ31, РГ26, РГ35 и др;

- Доклад за състоянието на администрацията за 2022 г. – попълване на информацията за министерството в Раздел „Електронно управление“ на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА);

- Изготвена и предоставена информация във връзка с одит „Оптимизиране на организацията на регистрите на държавната администрация” за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2022 г., съгласно Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2022 г.

- Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата

Успешното реализиране на програмата е свързано с необходимостта от редовно участие в работните заседания на различни международни организации, както и в работните групи към ЕК.

- Организационни структури, участващи в подпрограмата

Подпрограмата се осъществява от звено в МТС, КРС и други заинтересовани страни.

- Отговорност за изпълнението на подпрограмата

Управлението на подпрограмата се осъществява от ресорен министър и заместник-министър, подпомагани от директор на дирекция и експерти.

# Направление „ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА ПО СМИСЪЛА НА ЗЕСМФИ“

Описание на степента на изпълнение на заложените цели

- Формиране и провеждане на държавната политика в областта на цифрова свързаност, в съответствие с европейските и национални стратегически и програмни документи;

- Преглед и ревизиране на нормативната рамка с цел създаване на благоприятни условия за рагръщането на мрежи с много голям капацитет;

- Насърчаване на инвестициите и намаляване на инвестиционните разходи, в т.ч. чрез използване на механизмите на ЕК;

- Засилване използването на европейско финансиране от оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Механизма за свързване на Европа;

- Разработване и усъвършенстване на програмни и стратегически документи с цел подобряване на бизнес средата в ИКТ сектора, иницииране и реализиране на проекти в тази насока;

- Изпълнение на функции на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея;

- Разширяване на капацитета и функционалностите на Единната информационна точка;

- Насърчаване на предоставянето и използването на данни;

- Изпълнение на консултативни дейности за бизнеса и администрацията за по-широкото използване на облачни технологии и услуги чрез повсеместно внедряване и използване на ММГК, което ще осигури база за нови бизнес модели и ще подпомогне на организациите да се възползват от т. нар. големи данни чрез подобряване на скоростта на предаване на данни, ще допринесе за развитието на иновативни технологии;

- Популяризиране на инициативи за внедряване на конкурентни, зелени и сигурни облачни инфраструктури и услуги чрез частни, национални и европейски инвестиции;

- Участие в европейски инициативи за създаване на Европейски облак от следващо поколение;

- Дейности по управление и изпълнение на проектно предложение „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ от Плана за възстановяване и устойчивост“;

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма 2300.02.01 „Развитие на съобщенията и цифровата свързаност“ Подпрограма „Цифрова свързаност“ Направление № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2023 г. |
| 1. Администриране на Единната информационна точка в изпълнение на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета | бр. | 1 | 1 |
| 2. Разширяване на капацитета и функционалностите на Единната информационна точка | бр. | 1 | 1 |
| 3. Дейности по следгаранционна поддръжка на Единната информационна точка | бр. | 1 | 1 |
| 4. Участие в работата на РГ към ЕК за ЕЦП | бр. | 3 | 3 |
| 5. Участие в работата на РГ за широколентов достъп към ЕК | бр. | 7 | 4 |
| 6. Предоставени консултации от Националната компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея | бр. | 20 | 32 |
| 7. Участие в РГ за изпълнение на предварителните условия за достъп до средствата от ЕС | бр. | 7 | 2 |
| 8. Участие в работата на международни организации в сектора – МСД; ООН; ОИСР и др. | бр. | 5 | 11 |
| 9. Участие в групата Connectivity Special Group | бр. | 2 | 3 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на направлението

Успешното реализиране на цифровата свързаност зависи не само от усилията на МТС, но и от административния и финансовия капацитет на заинтересованите страни, както и от тясната координация между тях и министерството. От особено значение за успеха на инициативите е и добрата организация и координация на дейностите на отделните ведомства, ангажирани с изпълнението на проектите в областта на цифровата свързаност и широколентовата инфраструктура в частност.

Доброто сътрудничество с представителните организации на бизнеса и неправителствените организации, както и с местните власти са от ключово значение за успешната реализация на инвестиционните проекти, в които голяма част от дейностите са насочени към тях или се изпълняват съвместно с тях.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Комисията за регулиране на съобщенията, НСИ и други. Вземат се предвид и становища на ГД „Регионална и градска политика“, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ и др.

- Координиране на изпълнението на дейностите, предвидени в Актуализирания национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“ (Плана).

Дейности/проекти:

- Ежегодно предоставяне на актуална информация относно наличност на инфраструктурата на операторите по региони“ от Плана;

- Провеждане на дейности за популяризиране на целите и очакваните резултати от изпълнението на Плана:

- осигуряване на адекватна свързаност за всеки;

- гигабитовата свързаност за населени места;

- предоставяне на разнообразни цифрови услуги с добавена стойност;

- улесняване на междусекторната координация;

- създаването на благоприятна за инвестиции правна рамка.

- Дейности по интегриране на местните общности в единния цифров пазар чрез възможностите, които предоставя широколентовия достъп за подобряване на социално-икономическите условия;

- Подготовка и участие в информационни събития, конференции и семинари;

- Популяризиране и стимулиране използването и внедряването на по-голям брой „зелени“ решения;

- Набелязване на допълнителни финансови източници и възможности за интеграция на усилията на всички ангажирани институции.

- Изпълнение на функции на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO)

Дейности/проекти:

- Прилагане на координационен механизъм за мониторинг, контрол и управление на процеса по изграждане на широколентова свързаност в съответствие с целите в Цифровата програма за Европа и на Съобщението на ЕК „Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар – към европейско общество на гигабитов интернет, 5G за Европа: план за действие“;

- Активно участие в дейностите на Мрежата на европейските компетентни служби в областта на широколентовия достъп;

- Консултиране и подпомагане на представителите на заинтересованите страни - общини и телекомуникационни оператори във връзка с възможностите да използват европейско финансиране, в т.ч. продължение на инициативата WiFi4EU – 5G for Smart Communities;

- Консултиране на заинтересованите страни за участие в проекти за изграждане на широколентова инфраструктура с различни източници на финансиране;

- Създаване на условия и реализация на проекти за стимулиране на търсенето и потреблението на широколентови услуги;

- Изготвяне на становища, приноси и други документи в областта на широколентовия достъп;

- Създаване на условия за изграждане на сигурна цифрова инфраструктура като платформа за предоставяне на електронни услуги.

- Администриране на Единната информационна точка, разработена в изпълнение на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

- Поддържане и администриране на Единната информационна точка, създадена в изпълнение на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, въвеждащ в националното законодателство изискванията на Директива 2014/61/ЕС;

- Дейности по надграждане на функционалностите на ЕИТ, вкл. за извършване на актуално картографиране на инфраструктура за широколентов достъп;

- Дейности по гаранционна поддръжка на ЕИТ;

- Организиране на интеграцията на ЕИТ с външни системи;

- Активна комуникация с всички заинтересовани страни за осигуряване безпроблемното функциониране на ЕИТ;

- Изготвяне на становища по приложението на ЗЕСМФИ, функционалностите на ЕИТ и разяснения за законовите задължения на различните заинтересовани страни;

- Предоставяне на електронни услуги; поддръжка на регистри;

- Разширяване на капацитета на Единната информационна точка;

- Контролна дейност по приложението на ЗЕСМФИ.

- Използване на потенциала на данните и насърчаване на използване от страна на бизнеса и администрацията на облачни технологии

- Изпълнение на консултативни дейности за бизнеса и администрацията за по-широкото използване на облачни технологии и услуги чрез повсеместно внедряване и използване на ММГК, което ще осигури база за нови бизнес модели и ще подпомогне организациите да се възползват от т. нар. големи данни чрез подобряване на скоростта на предаване на данни, ще допринесе за развитието на иновативни технологии;

- Популяризиране на инициативи за внедряване на конкурентни, зелени и сигурни облачни инфраструктури и услуги чрез частни, национални и европейски инвестиции;

- Използване и популяризиране на общ европейски подход за постигане на набор от съвместни технически решения и политически норми с цел насърчаване на оперативно съвместими облачни услуги на ниво ЕС;

- Участие в европейски инициативи за създаване на Европейски облак от следващо поколение;

- Анализ на българското участие в европейските програми в областта на цифровата свързаност;

- Своевременно въвеждане на изискванията на европейското законодателство относно създаване на условия за ефективно функциониращ цифров единен пазар и осигуряване на по-добър достъп на потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги.

Организационни структури, участващи в направлението

Направлението се осъществява от експерти в МТС.

Отговорност за изпълнението на направлението

За изпълнението на направлението са ангажирани заместник-министър на транспорта и съобщенията, директор на дирекцията и експерти от дирекцията.

# Направление “ПОДПОМАГАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВИЗАЦИЯТА И СВЪРЗАНОСТТА”

Цели на направлението

- Привличане на европейско финансиране в свързаността, технологичния трансфер и иновациите и насърчаване на междусекторната координация;

- Приоритетно насърчаване на технологичното развитие и иновациите в областта на цифровата свързаност;

- Прилагане на ефективен и ефикасен координационен механизъм за изпълнението на различни вертикални политики в областта на цифровата трансформация;

- Предоставяне на експертна подкрепа за организации от сектора на цифровите технологии, кандидатстващи по европейските програми;

- Разработване на нормативни, стратегически и програмни документи;

- Координация и подпомагане на участието на български организации в програми и финансови инструменти на ЕС, свързани с научно-изследователска и развойна дейност и иновациите;

- Участие в подготовката на работните програми по европейските програми – програма „Цифрова Европа“, програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“  и Механизъм за свързване на Европа (2021-2027)  и активизиране на потенциалните български участници;

- Анализ на българското участие в европейските програми;

- Своевременно въвеждане на изискванията на европейското законодателство относно създаване на условия за ефективно функциониращ цифров единен пазар и осигуряване на по-добър достъп на потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма 2300.02.01 „Развитие на съобщенията и цифровата свързаност” Подпрограма „Цифрова свързаност” Направление № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2023 г. |
| 1. Одобрено финансиране за български участници по програмите на ЕС | хил. евро | 1 000 | 11 580 |
| 2. Организирани информационни дни по Европейските програми – програма „Цифрова Европа“, Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа” (2021-2027 г.), Механизма за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор | бр. | 2 | 1 |
| 3. Проведени консултации с потенциални участници по Европейските програми - програма „Цифрова Европа“, Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа”, Механизъм за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор | бр. | 50 | 50 |
| 4. Участия в заседанията на управляващите комитети и националните контактни лица на Европейските програми: програма „Цифрова Европа“; Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“; Механизъм за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор, включително в Борд за координиране на европейски езикови ресурси | бр. | 18 | 10 |
| 5. Анализ на участието на български организации в конкурсите по европейските програми – програма „Цифрова Европа“, програма „Хоризонт Европа“ и Механизма за свързване на Европа, цифров сектор в областта на цифровите технологии | бр. | 1 | 1 |

* Част от посочените индикатори се изчисляват на годишна база.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове, доклади, проучвания, анализи, бази данни и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, ОИСР, Министерски съвет, МТС, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт и други.

Количествената информация за одобреното финансиране за български участници по Европейските програми се подготвя от експерти на МТС на база на информация от базите данни и докладите за изпълнение на конкурсите на Европейската комисия, които са достъпни за членовете на управляващите комитети и на секторните комитети по съответните програми на ЕС. Информация за показатели за изпълнение от 2 до 5 се събира от вътрешноведомствени източници.

Предоставяни по подпрограмата  продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Координация на участието на България в рамковите и редовните програми на ЕС -Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, програма „Цифрова Европа“ и Механизма за свързване на Европа 2 в областта на цифровата свързаност

Дейности/проекти:

- Координация и подпомагане на участието на български организации в програми и финансови инструменти на ЕС, свързани с цифровата свързаност;

- Участие в подготовката на  насоките и многогодишните работни програми на ЕС чрез представители в комитетите и експертните групи към Европейската комисия;

- Популяризиране на програмите и възможностите, които те предоставят чрез информационни събития, работни срещи и консултации със заинтересовани организации;

- Разпространение на текуща информация за Европейските програми;

- Консултиране на потенциалните участници по Европейските програми;

- Участие в работата на Управляващите комитети и в заседанията на националните контактни лица на програмите в Брюксел;

- Участие в подготовката на работни програми – определяне на тематиката на конкурсите;

- Участие в създаването на ефективна междуведомствена координация за осигуряване на активно българско участие в програмите;

- Събиране и анализ на информация за участието на български организации в Европейските програми;

- Подготовка на информационни материали за нуждите на потенциалните участници в програмите;

- Поддържане на актуална информация за Европейските програми в раздел „Цифрова свързаност“  на сайта на Министерство на транспорта и съобщенията.

- Подпомагане развитието на иновациите в областта на цифровата свързаност

Дейности/проекти:

- Популяризиране участието на българския бизнес в инициативи и проекти от общоевропейски интерес, напр. GAIA-X;

- Участие в Междуведомствена работна група към Министерство на икономиката за подготовка на позиции за редовните заседания на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия) по теми засягащи изграждането на Цифровия единен пазар на ЕС;

- Участие в дейността на Работна група 3 „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги;

- Участие в дейността на междуведомствена подгрупа към РГ № 3 „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги“ във връзка с предложение на ЕК за Законодателен акт за цифровите услуги (досие 2020/0361);

- Участие в Надзорния съвет за наблюдение и контрол при изпълнение на националните научни програми към МОН;

- Участие в междуведомствен екип в Управляващия комитет по проект REFORM/SC2020/089 „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“;

- Участие в работната група с национални представители на държавите членки за сътрудничество с Европейския алианс за индустриални данни, периферни изчисления и облачни технологии

Организационни структури, участващи в направлението

Направлението се осъществява от експерти в МТС.

Отговорност за изпълнението на направлението

За изпълнението на направлението са ангажирани заместник-министър на транспорта и съобщенията, директор на дирекцията и експерти от дирекцията.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.02.01 Бюджетна програма “Развитие на съобщенията и цифровата свързаност” | Закон 2023 г. | Уточнен план 30.06.2023 г. | Отчет 30.06.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 1 578 600 | 1 578 600 | 575 305 |
|  | Персонал | 1 233 100 | 1 233 100 | 465 369 |
|  | Издръжка | 345 500 | 345 500 | 109 936 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 1 578 600 | 1 578 600 | 575 305 |
|  | Персонал | 1 233 100 | 1 233 100 | 465 369 |
|  | Издръжка | 345 500 | 345 500 | 109 936 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1..................................... |  |  |  |
| 2.2 | 2.................................... |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 61 330 800 | 61 330 800 | 29 856 040 |
|  | 1. Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги | 33 693 000 | 33 693 000 | 17 617 640 |
|  | 2. Разпространение от "Български пощи" ЕАД на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпка на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България | 27 637 800 | 27 637 800 | 12 238 400 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 61 330 800 | 61 330 800 | 29 856 040 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 62 909 400 | 62 909 400 | 30 431 345 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 62 909 400 | 62 909 400 | 30 431 345 |
|  | Численост на щатния персонал | 38 | 26 | 19 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 |

### 2300.03.00 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

В програмата са включени дейности, които подпомагат изпълнението и постигането на стратегическите цели на МТС.

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Цели

- Осигуряване на качествено административно обслужване на физически и юридически лица;

- Ефективно организиране и осъществяване на документооборота, финансовата дейност, контрола, управлението на човешките ресурси;

- Иформационно обслужване за осигуряване на публичност и прозрачност на дейността

- Изпълнение на правомощията на ръководството и специализираната администрация чрез материално-техническо обезпечаване на дейността.

Организационни структури, участващи в изпълнението

В изпълнението са ангажирани експерти и служители от общата администрация на Централно управление на МТС.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението е под ръководството на главния секретар на МТС и директорите на дирекции от общата администрация.

Дейности

- Разработване на прогнози за човешките ресурси и проекти на вътрешни процедури за управлението им;

- Организиране на дейността по набиране на служители и провеждане на конкурси;

- Изготвяне на актове и документи, свързани с възникване, изменяне, прекратяване и регистриране на служебните и трудовите правоотношения със служители;

- Анализ на потребностите, планиране и организация на обучението на служители;

- Координация на дейностите по оценка на изпълнението на длъжностите на служителите;

- Доразвитие на елементите на СФУК;

- Осъществяване на предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол;

- Ефективно и законосъобразно администриране на приходите и разходването на бюджетните и целеви средства;

- Изготвяне на проект на годишен бюджет на МТС;

- Разпределение на утвърдения бюджет и отчитане изпълнението на бюджета

- Подпомагане на ръководството за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси;

- Организиране и осъществяване на цялостно финансово-счетоводно отчитане на дейността, изготвяне на ежемесечни и годишни оборотни ведомости, подготовка на годишния баланс;

- Поддържане на текущ финансово-счетоводен архив и база данни за капиталовите разходи;

- Организиране и осъществяване на общото ръководство на документооборота и деловодната дейност;

- Систематизиране и съхраняване на документите от учрежденския архив;

- Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";

- Изготвяне на отговори и становища по възникнали въпроси от физически и юридически лица;

- Приемна по постъпили жалби и писма на граждани;

- Дейности по осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на министерството;

- Поддържане страница в Интернет;

- Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;

- Поддържане автоматизираната информационна инфраструктура;

- Осъществяване на автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи;

- Организация и контрол за правилното, законосъобразно и ефективно ползване и управление на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени за управление на ведомството;

- Планиране, организация и осъществяване на цялостно материално-техническо снабдяване;

- Организиране поддръжката и ремонта на сграден фонд, съоръжения и други движими вещи;

- Правилна техническа експлоатация и поддръжка на транспортните средства;

- Планиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

- Осигуряване функционирането и поддръжката на системите за охранителен и пропускателен режим, пожароизвестяване и пожарогасене;

- Протоколна дейност на министерството.

Показатели за изпълнение

- Брой разработени проекти и прогнози;

- Проведени конкурси;

- Изготвени актове и документи;

- Планирани и организирани обучения;

- Изготвени отговори и становища;

- Систематизирани и съхранени документи

- Разработени и прилагани вътрешни правила;

- Изготвени месечни и периодични финансови отчети;

- Обработени документи;

- Архивирани единици.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

- Недостатъчна координация и взаимодействие с други министерства и ведомства;

- Предстоящи изменения в нормативната уредба.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове, доклади проучвания, анализи и документи на МТС.

### МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

В системата на МТС осъществяват дейността си две многопрофилни транспортни болници – Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III” - София и Многопрофилна транспортна болница в Пловдив, които изпълняват специфични функции в областта на превенцията на здравето и професионалната експертиза на работещите в сферата на транспорта.

Цели

Достигане на пълна реализация на “потенциалното здраве” за всички служители в системата на МТС като условие за постигане на високо ниво на безопасност във всички видове  транспорт;

Отговорност за изпълнението

Изпълнението е в отговорностите на директорите на болниците и се осъществява, под ръководството на главния секретар на МТС.

Отчет на показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2023 г. |

| 1.1. Експертни болнични прегледи - НМТБ София | бр. | 88 000 | 44 034 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.Медицинска експертиза и периодично освидетелстване на работещи в сигурността на движението – МТБ Пловдив | бр. | 45 000 | 21 002 |
| 2.1. Преминали болни за стационарно лечение – НМТБ София | бр. | 3 800 | 1 997 |
| 2.2. Преминали стационарно лечение – МТБ Пловдив | бр. | 4 000 | 2 220 |
| 3. Проведени леглодни – НМТБ София | дни | 14 200 | 7 619 |
| 4.1. Използваемост на легловия фонд – НМТБ София | % | 30,00 | 33,41 |
| 4.2. Използваемост на легловия фонд – МТБ Пловдив | % | 70 | 45,89 |
| 5. Оборот на леглата – НМТБ София | бр. | 30,16 | 15,85 |
| 6.1. Среден болничен престой – НМТБ София | дни | 4,00 | 3,82 |
| 6.2. Среден болничен престой – МТБ Пловдив | дни | 4 | 3,44 |
| 7. Профилактични прегледи – НМТБ София | бр. | 18 500 | 9 937 |
| 8.1. Психологически прегледи – НМТБ София | бр. | 3 500 | 2 031 |
| 8.2. Психологическа експертиза за профес. годност и подбор на кадри в системата на транспорта– МТБ Пловдив | бр. | 2 500 | 970 |
| 9. Медицинска експертиза на хора с увреждания, които са водачи на МПС – МТБ Пловдив | бр. | 3 000 | 1 913 |
| 10. Стационарна диагностика, лечение и експертиза на заболявания и състояния, пречещи на служебните задължения на работещите в двежението на транспорта – МТБ Пловдив | бр. | 1 000 | 183 |

НМТБ „Цар Борис III“

Преминалите болни през първо шестмесечие на  2023 г са 1997.

Проведените леглодни са синхронни с приема на болни -7619.

И двата показателя, „ Преминали болни” и „ Проведени леглодни” са  с добри стойности, доста оптимизирани в сравнение с миналата година същия период. Съответно преминали болни през 2022 г за първо шестмесечие са 1677 , с 320 по-малко от тазгодишните- 1677/1997 през 2023г. Проведените леглодни са в съотношение 6983/7619 през 2023 г.

Средният престой е  в рамките на препоръчителния 4,00 с тенденция леко снижение.  Показателят е благоприятен в синхрон с препоръките на СЗО за снижаване болничния престой, поради скъпото  болнично лечение.

Останалите показатели, зависещи от приетите болни и проведените леглодни са следствие от приетите болни и проведени за тях леглодни.

Оборотът на леглата е увеличен спрямо миналогодишния- 12,81/15,85.

Използваемостта  в процент  също е подобрена спрямо 2022 г – 33,41% /29,46%

Показателите са оптимизирани сравнимо с предходната година

Оперативната активност е 61,04%, при очаквани стойности около 50%. Средният за страната оперативен т се движи между 75-коефициент е 80% ,но за лечебно заведение обслужващо контингент на МТ и Съобщенията, показателят е очаквано по-нисък,предвид приоритетните специфични функции за поддържане в добро здраве чрез превантивно наблюдение и периодични профилактични прегледи. Оперативността се снижава също поради строго специфични изисквания на НЗОК за прием и хоспитализация по клинични пътеки и амбулаторни процедури, което ограничава нозологията на обслужване и задължава  пренасочване за хоспитализация в лечебни заведения, оказващи по-високо специализирана хирургична помощ. Леталитетът е процентното съотношение между  преминали/ починали болни и не може да се предвиди. Леталитетът е в ниски стойности, което е косвен показател за добро ниво на оказваните медицински услуги.

МТБ Пловдив

Към 30.06.2023г. МТБ-Пловдив няма спуснат бюджет за 2023 година от МТС. През 2022 година завърши изграждане на паркинг с най-малко 50 паркоместа за леки автомобили за пациенти на МТБ-Пловдив, предвид голямото затруднение с паркирането около болницата. С постановление № 290/27.09.2022г. на Министерския съвет е приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, на основание чл.117а от Закона за обществените поръчки. С методиката се регламентира начинът на изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са изменени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договори за строителство. В конкретния случай изпълнителят е изпълнил СМР по договора, които са приети през 4-то тримесечие на 2022г. със следния акт: № 4/06.12.2022г. Стойността на акта е заплатена от възложителя. Извърши се индексация на стойността на договора през месец февруари, съгласно разпоредбите на посочената Методика, след прилагане на индексите, посочени в чл.4 от Методиката и съобразно разписаното в чл.3 от същата. Увеличението на цената на договора е в размер на 13 764,10 лв. (тринадесет  хиляди седемстотин шестдесет и четири лева и десет стотинки) с вкл. ДДС, която сума е увеличената стойност на договора, индексирана за 4-то тримесечие на 2022г., в което са изпълнени съответните дейности. Стойността се отчита в пар.52-03. МТБ-Пловдив продължава с обновяване на медицинската апаратура с цел конкурентност на пазара. През м.юни са закупени за нуждите на ОФРМ 2 броя фарадееви клетки на стойност 10 800 лв., отчетени в пар.52-03. Поради констатирано изчерпване на лимита на съхранени данни в болничната информационна система, през м.юни се закупи SQL сървър на стойност 15 816 лв., без който не е възможно да работи БИСистема при запълване на капацитета на данните. През 2023 година се предвижда закупуване на нова медицинска апаратура и оборудване, които ще се отчетат в пар.52-03 и 52-05. Подготвят се процедурите за закупуването й. Също така се предвижда преустройство на ет.8 за нуждите на болницата.

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги

- Профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания и състояния, пречещи на изпълнението на професионалните задължения в сферата на транспорта, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението в автомобилния, железопътния, водния и въздушен транспорт;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Всички кабинети в отделенията по: експертиза на железопътен, воден, авто и авио транспорт, както са добре организирани, наблюдава се по-висока часова и среднодневна натовареност спрямо предходната година и в условията на ограничена дейност - карантина. Основно се извършени първични и повторни експертни прегледи; експертни прегледи във връзка с безопасността на движение; консултативни, функционални изследвания, профилактични непланови и планови прегледи; прегледи на работещите с вредности. При експертните прегледи при необходимост се хоспитализират лица с цел доуточняване и изясняване на здравословното им състояние.

- Медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа и кандидатите при прием в учебните заведения и на работещите в сферата на транспорта;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Експертизата за професионалната годност на наблюдавания персонал, извършвана от многопрофилните транспортни болници е качествено обусловена, навременна и в съответствие с правилата за добра медицинска практика.

- Превантивен медицински контрол;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Съществена част от дейността на многопрофилните транспортни болници е насочена към извършването на превантивен медицински контрол – извършване на профилактични прегледи по Наредба № 3 за автотранспорт, Наредба № 54 за медицинска и психологическа годност на работещите  в  жп транспорт,  Наредба № 11 за воден транспорт, Приложение № 2 към чл.1, ал.2 JAR-FSI, секция 1 и 2 към Наредба № 39/26.01.2009 г., както и по Наредба № 21/25.04.2007 г. за освидетелстване при определяне на медицинката годност на летателната работа и други видове авиационни дейности и гражданската авиация на Република България.

- Освидетелстване, преосвидетелстване и издаване на решения по спорните случаи на преценка по медицински показатели на годността на кандидатите за работа;

В експертните отделения се осъществяват специфични дейности - извършване на медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа, кандидатите за прием в учебна заведения и работещите в сферата на транспорта; извършване на превантивен медицински контрол и профилактика, диагностика, лечение на заболявания и състояния, пречещи на изпълнението на прфесионалните задължения в сферата на транспорта, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението.

Специфичните комисии ТОЛЕК, ТЦЛЕК и КАМО извършват експертни заключения, както и такива по спорни случаи.

- Подбор и реподбор на кандидатите за работа в сигурността на движението;

- Експертно освидетелстване на категория водачи на МПС -  лица-инвалиди.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху непостигането на целите на подпрограмата

- Неясноти в здравното законодателство;

Недостатъчно и ненавременно финансиране

Информация за наличността и качеството на данните

Данните са от болнични журнали: журнал за приемане на болни, журнал за изписани болни, амбулаторни дневници  и др.

Отговорност за изпълнение на подпрограмата

Отговорността за изпълнение на подпрограмата е на директорите на многопрофилните болници.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.03.00 Бюджетна програма “Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза” | Закон 2023 г. | Уточнен план 30.06.2023 г. | Отчет 30.06.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 28 294 700 | 28 294 700 | 17 625 385 |
|  | Персонал | 17 069 500 | 17 069 500 | 12 973 177 |
|  | Издръжка | 8 458 800 | 8 458 800 | 4 372 774 |
|  | Капиталови разходи | 2 766 400 | 2 766 400 | 279 434 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 28 294 700 | 28 294 700 | 14 863 363 |
|  | Персонал | 17 069 500 | 17 069 500 | 11 101 161 |
|  | Издръжка | 8 458 800 | 8 458 800 | 3 482 768 |
|  | Капиталови разходи | 2 766 400 | 2 766 400 | 279 434 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 2 762 022 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 1 872 016 |
|  | Издръжка | 0 | 0 | 890 006 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТТИ - персонал |  |  | 1 872 016 |
| 2.2 | 2. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТТИ - издръжка |  |  | 890 006 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета |  |  |  |
|  | - Обезщетения по концесионни договори |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 11 023 724 | 11 023 724 | 575 332 |
|  | 1. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТТИ | 11 023 724 | 11 023 724 | 575 332 |
|  | 2.................................... |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 11 023 724 | 11 023 724 | 575 332 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 28 294 700 | 28 294 700 | 14 863 363 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 39 318 424 | 39 318 424 | 18 200 717 |
|  | Численост на щатния персонал | 731 | 731 | 659 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 130 | 130 | 130 |

Описание на проектите, по които са извършени разходи към 30 юни 2023 г. управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ: „Специализирани обучения за повишаване на капацитета на служителите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ в качеството му на бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 г.”

- ПРОЕКТ: „Осигуряване на финансови средства за покриване на разходи за обучения и командировки в чужбина и провеждане на работни срещи в страната за служители от Агенция „Пътна инфраструктура”, чиито функции са пряко свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.“

ПРОЕКТ:  „Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби"

По подробна информация е предоставена в Приложение № 8.

Приложение № 1

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

- РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

Към 30.06.2023 г. на Компанията са предоставени средства за капиталови трансфери в размер на 70 000 000 лв. С усвоените капиталови трансфери в размер на 40 790 837,25 лв. се осигурява изпълнението и съответното финансиране на проекти от инвестиционната програма на предприятието за ремонт, рехабилитация и изграждане на обекти от железопътната инфраструктура.

Описание на проектите, изпълнявани от ДП НК „Железопътна инфраструктура”, финансирани с капиталов трансфер от държавния бюджет

ПРОЕКТ 3 „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости“.

Към 30.06.2023 година усвоените капиталови трансфери са в размер на 15 142 074,93 лв.

Обект № 1. „Реконструкция на гърловините и коловозното развитие на гара Своге, изграждане на нова маршрутно-компютърна централизация и преустройство на контактната мрежа“

Гара Своге е част от 2-ра главна железопътна линия, която в отсечката София-Мездра е с категория „Железопътна магистрала”.

Съгласно договор № Д-33 от 05.06.2017 година е изготвен идеен проект за реконструкцията на гара Своге от „Транс гео” ООД, като същият е приет на експертен съвет от ДП НКЖИ. Целта на идейния проект е:

  - уточняване на основните видове СМР;

  - уточняване на прогнозните разходи за финансиране;

  - увеличаване на експлоатационния срок и снижаване на експлоатационните разходи;

  - гарантиране на сигурността и безопасността на влаковото движение;

  - обезличено движение на влаковете в отсечката Курило-Бов;

  - облекчаване на експлоатационната дейност на гара Своге.

Гаровата платформа е пресечена от три съществуващи съоръжения: пешеходен подлез на км 33+212, пътен подлез на км 32+657 и водосток на км 32+528, които затрудняват надлъжното отвеждане на водите. Подлезите се нуждаят от ремонт на хидроизолацията и водоотводните съоръжения.

Съществуващото горно строене включва шест коловоза от които два глухи, обикновени стрелки тип-49 1:9 300 и 1:9 190 и едностранни и двустранни английски стрелки.

С идейния проект е взето решение:

  - СКД 16/18 се заменя със СО 1:9 R=190 /дясна/ тип 60 Е1;

  - СКЕ 6/8 и СО № 4 се заменят с бретелно кръстолиние тип 60 Е1 1:9 R=190 за двустранна връзка на 2-ри и 3-ти коловоз;

  - всички стрелки в гърловина страна Бов запазват съществуващото си положение, като СО № 1 се заменят с тип 60 Е1 1:9 дъгова симетрична двустранна, а СО № 3 се заменя с дъгова едностранна стрелка на бетонови траверси;

  - изграждане на нови перони между 1-ви и 2-ри и 2-ри и 3-ти коловози, 3-ти и 4-ти коловози както и нов челен /гаров/ перон от страна на приемното здание;

  - изместване по ос съществуващите 2-ри, 3-ти и 4-ти ПОК за осигуряване на необходимото междуколовозно разстояние за изграждане на новите перони;

  - демонтаж на съществуващия 5-ти коловоз, железния път между стрелки №№ 5 и 7, както и стрелки №№ 5, 22 и 24;

  - изграждане на нова есова връзка между 2-ри и 3-ти коловози в гърловината страна Бов.

Ефект от изпълнение на строително-монтажните работи:

  - облекчаване на експлоатационната дейност и поддръжка на гарата;

  - увеличаване на пропускателната способност;

  - подобряване на комфорта на пътуване;

  - осигуряване на безпрепятствено движение на возилата в района на гарата.

Изпълнява се Договор 11578 от 23.12.2021 г. с Обединение „КР СВОГЕ“ – София.

Разплатените средства към 31.12.2022 година с в размер на 11 694 784,79 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 2 157 477,51 лв.

През 2022 година започна изпълнението и на Договор 11516 от 05.10.2021 г. с „АЙ СИ ДЖИ – КСС“ ДЗЗД за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителния надзор и съставяне на технически паспорт на обект „Реконструкция на гърловините и коловозното развитие на гара Своге, изграждане на нова маршрутно-компютърна централизация и преустройство на контактната мрежа“.

Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 118 911,74 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 28 448,06 лв.

От 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са разплатени държавни такси в размер на 80,00 лв.

##### Обект № 2. „Механизирано подновяване на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Каспичан - Провадия път № 2 участък Каспичан-спирка Невша“

Дължината на подлежащия на ремонт железен път е 28 413 метра.

Километричното положение на ремонтирания участък е от км.459+1186 (край стрелка № 3 в гара Каспичан) до км.488+582 (начало стрелка № 2 в гара Провадия) с дължина 28 413 метра. Километър 460 е с дължина 1 355 метра.

В момента скоростта по книжка разписание е 80 км/час.

Проектна скорост 130 км/час.

Ефект от изпълнение на строително-монтажните работи:

С изпълнението на ремонта на железния път и стрелките в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като се осигурява:

  - управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

  - скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете. Запазване на скоростта по книжка разписание;

  - ще се завиши скоростта на движение на влаковете от 80 на 130 км/час и ще се намали времепътуването от 21,31 минути (21 минути и 19 секунди) на 13,11 минути (13 минути и 7 секунди) с 8,20 минути (8 минути и 12 секунди);

  - капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа;

  - комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти;

  - подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция;

  - понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията;

  - намаляване на времепътуването.

Изпълнява се Договор 11768 от 15.11.2022 г. с „ТСВ“ ЕАД – София. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 1 197 139,81 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 1 671 346,02 лв.

##### Обект № 4. „Изграждане на предпазна ограда и видеонаблюдение в междугарието Илиенци-Курило, в дясно на път № 1 (преди и след спирка Кумарица)“.

Изграждането на предпазната ограда е необходимо с цел недопускане на нерагламентирани пресичания на железния път от хора и животни. Предпазната ограда се разполага в дясно на път № 1 в междугарието Илиянци-Курило, от км 9+650 до км 10+270 и от км 10+435 до км 11+150, по нарастване на километража, в сервитута на железния път. За изпълнението на СМР има изготвен технически проект, приет на експертен съвет от ДП НКЖИ.

Изпълнява се договор 11752 от 26.10.2022 г. с фирма ДЗЗД „ЖП РЕМОНТСТРОЙ“ – София. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 872 887,50 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 250 061,72 лв.

Във връзка с наблюдение по време на изпълнение на строителството е сключен договор 11771 от 16.11.2022 година с фирма „БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД – София.  Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 11 400,00 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 11 400,00 лв.

Обект № 5. „Доставка и влагане на прелезни настилки“.

Железопътните прелези, като елемент от железния път представляват неговата пресечна точка с пътища и улици от Републиканската и общинска пътна мрежа. Те трябва да гарантират безопасно и безаварийно влаково движение и в същото време да позволяват безопасно, плавно и безконфликтно преминаване на пътни превозни средства.

Еластичните прелезни настилки монтирани през последните двадесетина години на някои от най-натоварените с автомобилно движение железопътни прелези по железопътната мрежа на България на практика доказват своите качества по отношение на високата износоустойчивост на контактната повърхност, здравина на отделните панели, нехлъзгаемост на гумите на ППС, висока издръжливост при големи транспортни натоварвания, лесен демонтаж и монтаж при извършване на ремонтни работи по железния път в зоната на прелеза и дълъг експлоатационен живот.

Всички тези качества правят еластичната прелезна настилка предпочитана при извършване на ремонт на железопътните прелези, като се осигурява, както плавно и безопасно преминаване на ППС през прелеза, така и безопасност на влаковото движение.

Изпълнява се договор № 11740 от 13.10.2022 г. със „Страйл България и Реластек“ ООД – гр. София за доставка и влагане на прелезни настилки. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 6 503 958,00 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 3 881 728,80 лв.

Във връзка и изпълнението на обекта „Доставка и влагане на прелезни настилки“ са извършени разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обекта.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. за държавни такси са в размер на 27 604,80 лв.

##### Обект № 6. „Подновяване на железния път и контактната мрежа в междугарието Дъбово-Гурково с дължина 15 810 м“.

Междугарието Дъбово – Гурково с обща дължина 15 810 м е по 3-та главна жп линия Илиянци – Карлово – Карнобат – Варна фериботна.

Железният път в междугарието е безнаставов с релси тип S49, на стоманобетонови траверси СТ-4 със скрепление ПАК-68И и е с нормално междурелсие 1435 мм. Състоянието на релсовото скрепление в кривите е силно компрометирано, което се изразява най-вече в множество счупени реброви подложки, посукани траверси, разбити изолационни и уплътнителни втулки. Вследствие на дългогодишна експлоатация и просрочени с години срокове за подновяване и механизиран среден ремонт на железния път в междугарието Дъбово –Гурково железният път е с влошено техническо състояние. През 1988 г. за последен път е извършвано подновяване на железния път в междугарието Дъбово – Гурково, а през 1999 г. за последно е извършен механизиран среден ремонт на железния път.

При извършеното измерване с пътеизмерителна лаборатория в периода 2019 – 2020 година, в изготвения доклад се посочва, че от гара Дъбово до гара Гурково състоянието на железния път е задоволително (средно-аритметичната стойност на балната оценка превишава граничната за съответната скорост и клас „С“ /QI a-b > QI lim/).

При измерването на 21.07.2020 г. в междугарието Дъбово – Гурково е констатирано общо влошаване на техническото състояние на железния път – влошаване на състоянието по ниво – надлъжно на релсовите нишки, напречно в хоризонталните криви, влошаване на нивото на база талига на вагон 1,8 м и на база вагон 9 м, както и на междурелсието в кривите.

Като най-сериозни се констатираните неизправности от висока степен, които могат да застрашат безопасността на движение и които се появяват периодично въпреки постоянния контрол и дейностите по отстраняването им със силите на текущото поддържане. Като такива се приемат отклоненията в междурелсието над граничната 20 мм за клас „С“ и скоростта на движение в междугарието.

През предходните години, за да се гарантира сигурността на влаковото движение, неколкократно се е налагало да бъдат въвеждани временни намаления на скоростта в междугарията и гара Дъбово. В следствие на усилена работа със силите на ЖП Секция Бургас скоростта е възстановявана, но общото състояние на железния път предполага постоянно възникване на неизправности.

Очакван ефект от изпълнението на поръчката:

С изпълнението на ремонта на железния път в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като се осигурява:

  - управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

  - скоростни условия, трайно възстановяване на проектната скорост 100 км/ч гарантиращо устойчив График на движение на влаковете;

  - капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа;

  - комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти;

  - подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция;

  - понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията.

Изпълнява се договор № 11910 от 04.04.2023 г. с ДЗЗД „Ви Рейл“ - София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 5 855 722,41 лв.

##### Обект № 8. „Механизирано подновяване на железния път и контактната мрежа в междугарието Гурково–Твърдица 8 623 м“.

Вследствие на дългогодишна експлоатация и просрочени с години срокове за подновяване и механизиран среден ремонт на железния път в междугарието железния път е с влошено техническо състояние. Железният път е безнаставов с релси тип S49, на стоманобетонови траверси СТ-4 (със скрепление ПАК-И) и е с нормално междурелсие 1435 мм. Състоянието на релсовото скрепление в кривите е силно компрометирано, което се изразява най-вече в множество счупени железни подложки, посукани траверси, разбити изолационни и уплътнителни втулки. В следствие на тези деформации се появяват постоянни неизправности основно по междурелсие. Железният път в междугарието е в такова състояние, че е невъзможно със силите на текущото поддържане да се възстановят и поддържат техническите му параметри в съответствие с нормативните документи и да се гарантира сигурността на влаковото движение. Отстраняването им изисква изключителен по обем материали и човешки ресурс, който не е по силите на текущото поддържане и същевременно не би довело до трайно стабилизиране на железния път, възстановяване и поддържане техническите му параметри в съответствие с нормативни-те документи и гарантиране сигурността на влаковото движение. Това се доказва и от извършеното измерване с пътеизмерителна лаборатория в периода месеци май и юни 2018 година. В изготвения доклад се посочва, че от гара Гурково до гара Твърдица състоянието на железния път е лошо (средно-аритметичната стойност на балната оценка превишава граничната за съответната скорост и клас „С“ /QI a-b > QI lim/).

Наблюдава се тенденция на влошаване. Достигането на пределните стойности на балната оценка означава многократно увеличаване на разходите за поддържане, от което следва да се приложи принципа за запазване нивото на енергията, което се постига по два начина: намаляване на скоростта и увеличаване на допустимите граници на геометричните параметри; запазване на скоростта, като се отстранят неизправностите превишаващи съответните гранични стойности, т.е. да се извършат необходимите ремонти.

Очакван ефект от изпълнението на поръчката:

С изпълнението на ремонта на железния път и стрелките в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като се осигурява:

  - управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

  - скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете. Запазване на скоростта по книжка разписание;

  - капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа;

  - комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти;

  - подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция;

  - понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията.

Изпълнява се договор № 11786 от 01.12.2022 г. с фирма ДЗЗД „ИНЖТРАНССТРОЙ“ – Варна. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 5 458 161,20 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 1 258 205,61 лв.

#### ПРОЕКТ 4: „Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства“.

Към 30.06.2023 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 3 407 021,07 лв.

Обект № 3. „Изграждане на 20 бр. автоматични прелезни устройства“ – по обособени позиции.

Обектът предвижда проектиране, изграждане и пресъоръжаване на 20 броя прелеза. За охраната на прелезите на междугарие, съоръжени с ръчни бариери, управлявани от прелезопазач се разчита единствено на субективния фактор. Подава се разпореждане от дежурния ръководител движение в една от съседните гари към прелезопазача за своевременно затваряне на прелеза преди изпращане на влака, като времето, през което прелезът е затворен е твърде голямо. Като резултат се обостря търпението на водачите на пътни превозни средства и често се стига до конфликти. Има и случаи на преминаване на ППС през прелез в междугарие с ръчни бариери при спуснати бариерни греди. Статистиката показва, че произшествията с най-много смъртни случаи са станали на такива прелези. Освен гореизложеното, разходите за охрана на тези прелези са от 5 до 8 пъти по-големи от разходите за прелезите, съоръжени с автоматични прелезни устройства /АПУ/.Тези неблагоприятни ситуации, с критично ниво на риск могат да бъдат избегнати с реализирането на обекта, както и с изпълнението на програмата за модернизация на процеса на управление на железопътния трафик. С изпълнението му ще се намалят около 70 служители на регионалните поделения ‏УДВГД – прелезопазачи.

3.1. Изпълнява се договор № 11124/17.06.2020 г. с фирма „ВДХ“ АД – София. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 8 543 219,86 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 287 361,35 лв.

3.2. Изпълнява се договор № 6507/07.08.2019 г. с фирма „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – Варна за технически надзор на обекта. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 93 127,81 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 4 690,13 лв.

3.3. Разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обекта.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 10 155,00 лв.

Обект № 4. „Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участъка София-Мездра-Червен бряг – по обособена позиция 1: „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък София-Мездра от 2-ра главна жп линия – етап 1“ и обособена позиция 2 „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък Мездра-Червен бряг от 2-ра главна жп линия – етап 2“.

Съществуващата телекомуникационна мрежа на ДП НКЖИ се базира на медни магистрални съобщителни кабели, които са с понижени параметри и множество повреди. В експлоатация са от над 40 години и реално са на границата на техният експлоатационен ресурс. Същите са без никакви възможности и капацитет за предоставяне на съвременни телекомуникационни услуги. Описание на обекта в частта Оптична кабелна мрежа – включва инсталиране на 141 км. оптичен кабел с 48 броя оптични влакна, въздушно на стълбовете на КМ; изграждане на отклонения до всички прелези, помещения на ОТ, ОСП, Подрайони, подстанции, и др. характерни точки. Изграждане на структурно окабеляване в гарите. Ремонт на помещения за осигуряване на бъдещо инсталиране на апаратури. Измервателна техника и уреди за ремонт и поддръжка на оптичният кабел и автомобили за екипите по поддръжка.

Описание на обекта в частта Енергетика - преустройство на стълбовната линия на КМ в съответствие с “Техническата спецификация“ (ТС-ЖИ 007-2006) и техническите изисквания при изпълнение на СМР за ремонт на контактната мрежа във всички закрити гари. Целта е отпадане на всички гъвкави напречници по бившите гари, изграждане на нова единична стълбовна линия за път 1 и 2. Боядисване на всички железорешетъчни стълбове в участъка. Основен ремонт и подмяна на всички секционни постове в участъка.

4.1. Обособена позиция 1 - „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък София-Мездра от 2-ра главна жп линия“ – етап 1 от строежа“.

Изпълнява се договор № 6673 от 30.12.2019 г. с „ТСВ“ ЕАД – София. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 3 296 831,96 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 160 092,42 лв.

4.2. Обособена позиция 2 - „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък Мездра-Червен бряг от 2-ра главна жп линия“ – етап 2 от строежа“.

Изпълнява се договор № 6674 от 30.12.2019 г. с „ТСВ“ ЕАД – София. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 2 395 722,94 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 222 929,33 лв.

4.3. Изпълнява се договор № 6581/25.10.2019 година с фирма „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – Варна за технически надзор на обекта. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 75 379,94 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 16 199,87 лв.

4.4. Разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обекта.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г. са в размер на 1 780,00 лв.

Обект № 5. „Доставка, инсталиране и конфигуриране на цифрова телекомуникационна апаратура за модернизация на съобщителната мрежа по 5-та главна жп линия в участъка Благоевград-Кулата“.

В участъка има изградена цифрова телекомуникационна мрежа през 2007 г. В експлоатация е от 11 години. Не се произвеждат и поддържат резервни части. Липсва софтуер за ъпдейт.

Цифровата телекомуникационна мрежа е морално и технически остаряла, но е необходимо да се осигурява непрекъсната и надеждна работа на ТК мрежа на ДП НКЖИ.

Подмяната ще даде възможност за въвеждане на нови IT и телематични приложения и програми. Предоставяне на свободен капацитет на МВР, ДА ЕУ и др.

Изпълнява се договор № 11755/28.10.2022 г. с ДЗЗД „Обединение Искра ИС“ – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 1 269 532,17 лв.

##### Обект № 7. „Доставка и инсталиране на апаратура в три броя гари: Бов, Плевен и Раднево, с цел модернизация и рехабилитация на системите на ОТ, ТК и ЕС по обособени позиции“.

Системите за сигнализация, телекомуникации и електроснабдяване са едни от най-важните елементи в осигуряването на безопасността на движението на влаковете. Осигуряването на непрекъсната им 24 часова работа е задължително и се извършва от служители на Поделение „Сигнализация и телекомуникации”. Голяма част от системите за сигнализация, телекомуникации и електроснабдяване са морално остарели и се нуждаят от рехабилитация и модернизация. Основно това са електромеханични централизации (ЕМЦ) и релейни уредби за ключови зависимости (РУКЗ) и телекомуникационни кабелни линии с влошени параметри.

Изпълнението на поръчката ще гарантира доставките, а при някои от позициите и монтажът на основните съоръжения, устройства и апаратура за изграждане на релейни централизации в гарите Бов, Плевен и Раднево, при което ще се заменят остарели системи за осигуряване влаковото движение със съвременни, по-надеждни такива, както и доставката на основните елементи, необходими за инсталирането на оптичен кабел.

Изпълнен договор 11847/13.02.2023 г. с „ГИГАСТРОЙ“ ООД – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 1 434 280,80 лв.

#### ПРОЕКТ 5: „Модернизация и реконструкция на тягови подстанции“.

Към  30.06.2023 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 41 522,40 лв.

Обект № 1. „Рехабилитация на контактната мрежа от км 363+500 до км 365+200 по ІІ-ра жп линия София-Горна Оряховица-Варна, спирка Караджата“.

В участъка от км. 363+500 до км. 365+200 по 2-ра главна жп линия София – Горна Оряховица – Варна се намира бивша гара Караджата, електрифицирана и пусната в редовна експлоатация през 1986 г., а през 2004 г. гарата е закрита, като статута ѝ е променен в жп спирка. Контактната мрежа в участъка не е преустроена, като стълбовете, изграждащи съществуващите напречниците са на голямо отстояние от оста на прилежащите коловози в експлоатация, което прави труден достъпа до тях с РССМ за контактна мрежа. При необходимост, достъп до стълба е възможен с автовишка или чрез изкачване по железорешетъчните стълбове. Предвиждат се следните мероприятия преустройство на стълбовната линия в единична самостоятелна за път 1 и 2, подмяна на контактен проводник, носещо въже струнни и струнни клеми, като и преустройство на съществуващата неутралната вставка. Подмяна на амортизирани траверси СТ-4 ПАК с нови траверси СТ-6 тип 49 с еластично безподложно скрепление SKL-14. Разрушаване на сградите на ПЗ, VC, магазията и пост 1 и 2 с извозване на отпадъци, доставка и поставяне на фургон с размери 300/600 см. оборудван с ел. инсталация. Изграждане на нова пътека към пероните, както и възстановяване на съществуващите перони. Изграждане на осветление и система за видеонаблюдение на спирката.

Очакван ефект:

След приключване на строително монтажните дейности в участъка от км 363+500 до км 365+200 по 2-ра главна жп линия София–Горна Оряховица–Варна, ще имаме преустроена контактна мрежа отговаряща на изискванията на Наредба № 58 от 02.08.2016 г. за правилата за техническа експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт и ТС-ЖИ 007-2006. Възстановяване нормалната експлоатация на железният път в участъка, както и една европейска спирка Караджата отговаряща на всички стандарти, като цялостно ще повишим качеството на предлаганата от нас услуга.

Изпълнява се договор 11759 от 01.11.2022 г. с „ТСВ“ ЕАД – София. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 910 789,63 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 41 522,40 лв.

#### ПРОЕКТ 7: „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат-Синдел“.

Към 30.06.2023 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 14 400,00 лв.

##### Обект № 1. „Жп участък Лозарево-Прилеп от км 18+663 до км 23+108, включително жп тунел № 1“.

Обектът е преходен от 2013 година. Строителните работи по изграждане на тунелната конструкция са преустановени.

С цел контрол на състоянието на тунелната конструкция, за 2023 година са предвидени геодезически измервания в жп тунел 1, с които се цели установяване на периодично наблюдаване на деформациите на тунелната изработка и своевременно предприемане на мерки в случай на необходимост. Плануваните измерванията са на всяко тримесечие. В рамките на авторския надзор и на основание данните от измерванията, в ДП „НКЖИ“ се внася обобщен годишен доклад за техническото състояние на изградената тунелна конструкция.

Тунел 1 в участъка Лозарево - Прилеп представлява двупътен железопътен тунел с дължина 2811 м, от които 2426 м се изграждат по тунелен способ (NATM с изпреварваща калота по взривен метод – ~ 2030 м, механичен способ ~ 396 м) и 385 м – по открит способ (Cut & Cover method). Към момента напълно завършени са 1749 м (~ 62%) – остават 1062 м, от които 777 м по тунелен способ и 285 м по открит способ. С изграждането му проектната скорост на участъка Лозарево – Прилеп се повишава до 130 км/ч, а дължината на железния път се намалява с 5 434,92 м, което е най-голямото скъсяване при реализацията на проекта за удвояване и електрификация на железопътната линия Карнобат - Синдел. На проведено заседание на Експертен технически съвет на ДП НКЖИ от 22.02.2008 г. е разгледано незадоволителното състояние на насипа пред тунел 1. Поради допуснати технически пропуски в процеса на изграждането му, насипът е непригоден да изпълнява функциите на долно строене на новата жп линия и е взето решение за премахването му, като от км 18+560 до км 19+450 на мястото на насипа ще да бъде изградена проектираната жп естакада. Към момента ДП НКЖИ притежава работен проект за изпълнение на естакадата от км 18+560 до км 19+450, като е належащо изграждането й за да бъде осъществена връзката между тунел 1 и гара Лозарево.

В изпълнение на Договор № 11706 от 12.08.2022 г. с „Крамп-инженеринг“ ООД са извършени 6 бр. посещения на подучастък „Жп тунел 1 в участъка Лозарево-Прилеп“. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 7 200,00 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 14 400,00 лв.

В изпълнение на Договор № 11753 от 26.10.2022 година с „Крамп-инженеринг“ ООД се извършва актуализация на проект „Жп тунел 1 в участъка Лозарево-Прилеп“. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 421 920,00 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 0,00 лв.

#### ПРОЕКТ 11: „Възстановяване на проектните параметри по железопътната линия Русе-Варна“.

Към 30.06.2023 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 13 087 336,54 лв.

Жп линията Русе – Варна е първата железопътна линия, построена на територията на Република България.

Железопътната линия е най-пряката жп връзка между Русе и Варна, респективно пристанище Русе на р. Дунав и черноморското пристанище Варна. В този аспект железопътната линия Русе – Варна осъществява транспортната комуникация между общоевропейски транспортни коридори №№ VІІ и VІІІ (при жп гара Синдел).

От Русе до Варна железопътната линия е с дължина 226 км, изградена от релси тип 49 кг/м върху стоманобетонни траверси. През 1983 г. е въведена в експлоатация електрификацията на железопътното трасе. Същото се състои от два участъка:

  - Русе- Каспичан - с дължина 141 км, еднопътна и електрифицирана; железопътна линия № 9 - първа категория в схемата на железопътната мрежа на Република България. Осигурителната техника, обезпечаваща влаковото движение е морално остаряла, в преобладаващата част на гарите е РУКЗ. В междугарията движението на влаковете се осигурява от ПАБ тип “Степанов”. В план и в профил състоянието на железопътното трасе се характеризира с минимален радиус на хоризонталните криви 320 м. Около 70 броя от хоризонталните криви са с радиус под 350 м. Сумарната дължина на тези криви е около 8 км. Съществуващите проектни скорости са 70- 95 км/ч.

  - Каспичан-Варна - с дължина 85 км, двупътна и електрифицирана, част от магистрална железопътна линия № 2 София- Мездра- Горна Оряховица- Каспичан- Синдел - Варна. Осигурителната техника в жп гарите е от типа МРЦ и ЕМЦ. В междугарията движението на влаковете се осигурява от ПАБ тип “Степанов” с обезличаване на пътищата на двойната линия. В участъка Каспичан – Варна трасето е относително благоприятно в ситуационно отношение. Около половината от трасето е в права. Независимо от това и тук има хоризонтални криви с малки радиуси. Минималният радиус на хоризонталните криви в този участък е 460 м, а около 30 броя от кривите са с радиус по-малък от 800 м. Съществуващите проектни скорости са 100- 130 км/ч.

  - Линията Русе-Варна е основна за товарния железопътен трафик по направлението от Турция през Румъния до страните от Централна и Западна Европа, като също е включена в „широкообхватната“ TEN-T мрежа на Европейския съюз. След завършването на строителните дейности по жп линията Русе-Варна, ще се подобри трансграничната връзка с Румъния и ще се увеличат товародателите, ползващи железопътната инфраструктура.

  - Възстановяването на проектните параметри, подобряване състоянието на железния път и железопътните съоръжения по трасето Русе- Каспичан - Варна е необходимост, която ще доведе до създаване на по-добри условия за транспортна комуникация в този регион на страната, ще доведе до увеличаване скоростите на движение, респективно намаляване на времепътуването по тази дестинация. Като краен резултат по-добрата железопътна инфраструктура ще способства за развитие на индустрията в региона, през който преминава железопътната линия, както и в национален аспект.

Основните цели за постигане с реализацията на инвестиционния проект са:

  - Подобряване на качеството на услугите на железопътния транспорт чрез намаляване на времето за транзитно преминаване, приспособяване на пропускателната способност на линията към атрактивната от търговска гледна точка честота на транспортните услуги, повишаване на експлоатационните параметри по отношение на надеждност, техническа готовност и ремонтопригодност, повишаване на безопасността на транспортните операции и намаляване на въздействието върху околната среда.

  - Стимулиране на икономическото развитие на регионално и национално ниво и подкрепа за по-изгодни в икономически план и надеждни транспортни услуги за превоз на пътници и товари в областите на взаимен интерес, като се обръща по-специално внимание на ефективността на железопътните оператори по международните коридори и оперативната съвместимост с останалите видове транспорт.

  - Намаление на разходите за железопътни транспортни услуги и рационализиране на използването на железопътната инфраструктура. Целта е да се получи съществено намаление на съществуващите инфраструктурни оперативни разходи и разходите по поддръжката, чрез прилагането на модерни строителни техники и използването на най-съвременни системи за контрол, мониторинг и надзор, които могат да обезпечат значително по-висока надеждност и техническа годност на инфраструктурните активи и управлението на движението.

  - Опазване на околната среда в близост до ж.п. линията и намаляване на опасностите при транспорт на опасни стоки.

Проектът има пряк принос към изпълнението на специфичните цели:

  - Интегриране на националната транспортна система в транспортната мрежа на Европейския съюз чрез постигне баланс и развитие на връзките между различните видове транспорт и така ще се съкрати времето за пътуване на гражданите и транспортирането на товарите. Това ще окаже благотворно влияние върху развитието на икономиката на района и на страната като цяло.

  - Постигане на баланс между отделните видове транспорт чрез даване на възможност за пренасочване на трафика към по-екологосъобразните видове транспорт, какъвто е железопътния, и съответно до по-равномерно натоварване на отделните видове транспорт.

  - В икономически план резултатът ще бъде осигурена техническа възможност за превозване на повече пътници и товари и икономически просперитет на региона и страната.

Проект № 11 ще бъде изпълнен в следните подпроекти:

ПРОЕКТ 11.1: „Възстановяване проектните параметри по железопътната линия Русе-Варна в междугарията“

Към 30.06.2023 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 1 732 637,93 лв.

##### Обект № 1. „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Самуил-Висока поляна от км 89+213 до км 95+220 по ІХ-та жп линия“.

Междугарието Самуил-Висока поляна е електрифициран участък и единична железопътна линия. Проектната скорост е 80 км/час, а по книжка разписание 60 км/час. Съществуват намаления на скоростта от км 92+600 до км 94+900 с дължина 2300 м със скорост 40 км/час. Междурелсието е 1435 мм, но в отделни криви достига 1460 мм. Разбит възел на скрепление ПАК-68 под двете релси, замърсена баластова призма с частици с размер по-малки от 25 мм, над 40% по тежест, наличие на „баластови чували“ /потъва в земното платно/. Съществуват заличени водоотводнителни съоръжения /отводнителни канавки/, Износването на релсите е хоризонтално и вертикално граничещо с допустимите стойности. Налице е намалена пропусквателна способност /капацитет/ на железопътната линия.

Недостатъчна и непостоянна дебелина на баластовата призма и наличие на баластови корита/чували. Заздравяване на земната основа, чрез изграждане на предпазен пласт и използване на геоматериали. Износени стрелкови части на стрелките, разположени на главния коловоз. Негабаритни по височина перони за пътници с разрушена асфалтобетонова и базалтова настилка. Отводняване на земната основна площадка чрез изграждане на дренажна система в гарата.

С възстановяване на проектните параметри на жп инфраструктурата в гара Сеново и междугарието Самуил-Висока поляна ще се постигне една цялостна оптимизация на железния път – достигане на проектна скорост, ефективно отводняване и опростяване на геометрията на железния път. Достигането на проектната скорост ще доведе до устойчив График на движение на влаковете, капацитет на трафика, безопасност, надеждност и сигурност на влаковата работа.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 3 900,00 лв. за държавни такси.

##### Обект № 2. „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Хитрино-Плиска от км 110+781 до км 129+161 с дължина 18 380 м“

Изчерпан е лимита на техническите характеристики на железния път, гарантиращ безопасно движение на влаковете с определената скорост. За достигане на проектна скорост, трябва да се отстранят неизправностите превишаващи съответните гранични стойности, т.е. да се извършат необходимите ремонти.

Изпълнението на обекта ще гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като осигурява:

  - управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

  - скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете;

  - капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по жп мрежата;

  - комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти;

  - увеличаване на срока на експлоатация.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 10 100,00 лв. за държавни такси.

##### Обект № 3. „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна-Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9 382 м“.

Участъците от км. 0+823 до км. 2+151 с дължина 1 328 метра, от км. 2+184 до км. 10+205 с дължина 8 021 метра, с обща дължина 9 349 метра и жп стрелка на РП Дунав Пост 1 от км. 2+151 до км. 2+184, с радиус 300 метра на стоманобетонни траверси са в междугарието Русе разпределителна – Образцов чифлик. Теренът през който преминава железния път е леко пресечен основно в насипи с височини до 3 м и двустранни траншеи. Широчината на земното платно е стандартна със сравнително добре оформени банкети, канавки и откоси, които е необходимо да се почистят от растителност и на места да се преоформят.

Железният път в междугарието е безнаставов с релси тип S49, на стоманобетонови траверси СТ-4 със скрепление ПАК-68И и е с нормално междурелсие 1435 мм. Състоянието на релсовото скрепление в кривите е силно компрометирано, което се изразява най-вече в множество счупени реброви подложки, посукани траверси, разбити изолационни и уплътнителни втулки. В следствие на тези дефекти се появяват постоянни неизправности основно по междурелсие. Отстраняването им изисква влагането на изключителни по обем материали и човешки ресурси, които не са по силите на текущото поддържане и същевременно не би довело до трайно стабилизиране на железния път, който да е в съответствие с нормативните документи и да гарантира сигурността на влаковото движение.

Скорост по книжка разписание 70 км/час.

Проектна скорост 85 км/час.

Очакван ефект от изпълнението на поръчката:

С изпълнението на ремонта на железния път и стрелките в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като се осигурява:

  - управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

  - скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете. Запазване на скоростта по книжка разписание;

  - капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа;

  - комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти;

  - подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция;

  - понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията.

Изпълнява се Договор 11513 от 31.12.2021 г. с „ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД - София. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 14 458 260,46 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 405 466,56 лв.

Изпълнява се Договор 11493 от 27.08.2021 година с фирма „ЕТЕ Инженеринг“ АД - София за извършване на технически надзор на обекта. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 228 665,11 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 0,00 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. за такси са размер на 4 000,00 лв.

##### Обект № 4 „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Образцов чифлик-Ястребово от км 11+064 до км 21+550 с дължина 10 486 м“.

В следствие дългогодишната експлоатация и просрочените с години срокове за подновяване и МСР железният път в междугарието Образцов чифлик - Ястребово от   км 11+064 до км 21+550 е с влошено техническо състояние: релсите са износени и с набити краища, траверсите са напукани и посукани с разбити ПАК болтове, скъсани тирфони и счупени подложки, а баластовата призма е силно замърсена.

Железният път в междугарието е наставов с релси тип S49, на стоманобетонови траверси СТ-4 със скрепление ПАК-68И и е с нормално междурелсие 1435 мм. Състоянието на релсовото скрепление в кривите е силно компрометирано, което се изразява най-вече в множество счупени реброви подложки, посукани траверси, разбити изолационни и уплътнителни втулки. В следствие на тези дефекти се появяват постоянни неизправности основно по междурелсие. Отстраняването им изисква влагането на изключителни по обем материали и човешки ресурси, които не са по силите на текущото поддържане и същевременно не би довело до трайно стабилизиране на железния път, който да е в съответствие с нормативните документи и да гарантира сигурността на влаковото движение.

Наблюдава се тенденция на влошаване.

Със силите на железопътната секция железния път се поддържа на гранични допустими стойности, чрез частично ръчно пресяване на баластовата призма, извършване на ръчна подбивка, добаластиране, заваряване на обтяжки. Извършва се смяна на дървени и стоманобетонови траверси с траверси втора употреба. Предприетите мерки са с временен характер и не решават трайно проблемите в посоченото междугарие.

Изпълнението на ремонта има за цел постигане на сигурност на влаковото движение и осигуряване на условия за безопасна експлоатационна работа, подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция, понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията и осигуряване на по-добър комфорт и сигурност на пътуване.

Очакван ефект от изпълнението на поръчката:

С изпълнението на ремонта на железния път в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като осигурява:

  - управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

  - скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете и задържане на скоростите по книжка разписание;

  - капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа.

Комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти.

Изпълнява се Договор № 11469 от 03.08.2021 г. с „ТСВ“ ЕАД – София. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 15 754 730,63 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 432 171,37 лв.

Изпълнява се Договор № 11494 от 27.08.2021 г. с фирма „ЕТЕ Инженеринг“ АД - София за извършване на технически надзор на обекта. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 294 188,38 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 0,00 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. за такси са размер на 4 400,00 лв.

##### Обект № 6 „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Висока поляна - Хитрино с дължина 13 520 м“.

Вследствие дългогодишната експлоатация и просрочените с години срокове за подновяване, железният път в междугарието Висока Поляна–Хитрино е с влошено техническо състояние: релсите са износени и с набити краища, траверсите са напукани и посукани с разбити ПАК болтове, скъсани тирфони и счупени подложки, а баластовата призма е замърсена.

Хоризонталните криви са с малък радиус, като кривите с R ≤ 350 м са с обща дължина 3 722 м. По-голямата част от отводнителните съоръжения са компрометирани и с намалена водопропускливост. Последният ремонт в междугарието е през 2013 г. – механизиран среден ремонт, а механизирано подновяване е извършено през 1981 г.

Вследствие на дългогодишна интензивна експлоатация и под влиянието на метеорологичните условия се наблюдава прогресиращо влошаване на параметрите на железния път, като сегашното им състояние се характеризира със закаляна баластова призма, деформации по ос и ниво и пропадания. Поради невъзможност за трайно стабилизиране на железния път този участък е с постоянно намаление на скоростта на движение на влаковете  V кн. р.=70 км/ч. Проектна скорост за междугарието е V пр.= 80 км/ч.

Със силите на железопътната секция железния път се поддържа на гранични допустими стойности, чрез частично ръчно пресяване на баластовата призма, извършване на ръчна подбивка, добаластиране, заваряване на обтяжки. Извършва се смяна на дървени и стоманобетонови траверси с траверси втора употреба. Предприетите мерки са с временен характер и не решават трайно проблемите в посоченото междугарие.

Изпълнението на ремонта има за цел постигане на сигурност на влаковото движение и осигуряване на условия за безопасна експлоатационна работа, подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция, понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията и осигуряване на по-добър комфорт и сигурност на пътуване.

Изпълнява се Договор № 11905 от 30.03.2023 г. с „Инфраструктурно строителство“ АД - София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 872 100,00 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. за такси са размер на 500,00 лв.

#### ПРОЕКТ 11.2: „Възстановяване проектните параметри по железопътната линия Русе-Варна в гари“

Към 30.06.2023 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 1 732 637,93 лв.

##### Обект № 3. „Възстановяване на проектните параметри в гара Разград от км 65+850 до км 66+950 с дължина 1 100 м по ІХ-та жп линия“.

Гара Разград е построена като междинна гара по девета жп линия Русе-Каспичан. Гара Разград с ос приемно здание на км 66+350 се намира между гарите Просторно и Самуил. В гарата има 6 коловоза.

Проектанта скорост е 80 км/ч, а скоростта в момента по книжка разписание е 60 км /ч.

Горното строене е тип 49 кг/м върху бетонови и дървени траверси.

Железният път е с просрочени междуремонтни срокове, силно замърсена баластова призма, траверсова скара с голям брой негодни дървени и стоманобетонови траверси, което води до ежегодно увеличение на разходите за текущо поддържане.

Отвеждането на повърхностните води с необлицовани земни канавки или с дренажи е в много лошо състояние; запълнени частично или почти напълно, силно обрасли.

Общото състояние на баластовата призма е лошо, почти по цялата дължина е с нарушено напречно сечение.

Релсотраверсовата скара е от релси тип 49 кг/м върху дървени и стоманобетонови траверси, напукани и усукани, скреплението е компрометирано и не отговаря на нормите. Не е добро и състоянието на железния път по ос и ниво. Не е полаган защитен пласт съгласно изискването на Наредба № 55.

Необходимо е цялостно подновяване на железния път с укрепване на земното платно, изграждане на отводнителни съоръжения и ремонт на изкуствените съоръжения.

В участъка на гара Разград контактната мрежа е в експлоатация повече от 45 години.

С изпълнението на обекта ще се постигне премахване на предпоставките за възникване на аварии и катастрофи, ще се повиши сигурността и безопасността на движението на возилата и ще се възстанови скоростта на движение на 80 км/ч.(проектна) в гарата.

Изпълнява се договор 11921 от 24.04.2023 г. с ДЗЗД „ГАРА РАЗГРАД“ – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 6 561 769,75 лв.

##### Обект № 5 „Възстановяване на проектните параметри в гара Плиска от км 129+100 до км 130+175 м с дължина 1 075 м по ІХ-та жп линия“.

Гара Плиска е построена като междинна гара с ос приемно здание на км 129+735.60 по девета жп линия Русе - Каспичан и се намира между гарите Хитрино и Каспичан. Гара Плиска има 6 коловоза, като главен е 3-ти коловоз. Отвеждането на повърхностните води е с необлицовани земни канавки в много лошо състояние; запълнени частично или почти напълно, силно обрасли. Общото състояние на баластовата призма е лошо, почти по цялата дължина е с нарушено напречно сечение. Релсотраверсовата скара е от релси тип 49 кг/м върху дървени и стоманобетонови траверси, напукани и усукани, скреплението е компрометирано и не отговаря на нормите. Не е добро и състоянието на железния път по ос и ниво. Не е полаган защитен пласт съгласно изискването на Наредба № 55. Контактната мрежа е изградена от твърди и гъвкави напречници, като фундаментите на стълбовете попадат извън отчуждението на ДП НКЖИ. Поради бракувани и демонтирани 4-ти и 5-ти коловози, е необходимо да се изгради нова стълбовна линия в отчуждението.

Изпълнява се договор № 11860 от 23.02.2023 г. с Обединение „Гара Плиска“ – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 3 586 809,86 лв.

##### Обект № 6. „Възстановяване на проектните параметри в гара Ястребово от км 21+553 до км 22+500 по ІХ-та жп линия“

Гара Ястребово е построена като междинна гара по девета жп линия Русе-Каспичан. Гара Ястребово се намира между гарите Образцов чифлик и Ветово. В гарата има 3 коловоза.

Проектната скорост е 80 км/ч, а скоростта в момента по книжка разписание е 60 км /ч.

Горното строене е тип 49 кг/м върху бетонови и дървени траверси.

Релсотраверсовата скара не отговаря на нормите за проектната скорост от 80 км/ч. Не е добро и състоянието на железния път по ос и ниво. Съгласно инженерно-геоложкото проучване на земното платно земната основа е изградена от льос като на места е мокра и водонаситена. Насипите са изпълнени от същия материал. В гара Ястребово няма изградена дренажна система. В гарата има перон с дължина 96 м между първи и втори коловоз.

В участъка на гара Ястребово контактната мрежа е в експлоатация повече от 45 години.

С изпълнението на ремонта на железния път в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и постигане на проектната скорост, като се осигурява една цялостна оптимизация на гарата чрез реализация на следните основни дейности:

  - по-дълги приемно-отправни коловози;

  - нов перон с осигурено съгласно нормативната уредба минимално междуосово разстояние от 6,00 м;

  - ефективно отводняване чрез канавки тип ЕКТ.

Изпълнява се договор 6719 от 21.02.2020 г. с „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД – София. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 7 943 281,82 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 1 202 519,00 лв.

Изпълнява се договор 11165 от 24.07.2020 г. с „НИКАН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД -за Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обекта. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 56 400,00 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 3 600,00 лв.

ПРОЕКТ 20: „Строителство и ремонт на сгради и съоръжения в съответствие с европейските изисквания“

Към 30.06.2023 година усвоените капиталови трансфери са в размер на 2 343 448,47 лв.

ДП „НК ЖИ”, като управител на железопътната инфраструктура, стопанисва гари, спирки, разделни постове, сгради на железопътни участъци и четни помещения, сгради на маршрутно-релейни централизации (МРЦ), трафопостове, тягови подстанции, стрелкови кабини и др. Голяма част от сградите са построени преди 1980 г. Необходимо е да се подобри обслужването, условията на труд, санитарно-хигиенните норми, да се осигури достъпност на лица с намалена подвижност, сградите да отговарят на изискванията за енергийна ефективност и привеждането им в съответствие с европейските директиви.

Строителството основно включва подмяна покривни покрития (керемиди, хидроизолация и др.), цялостна или частична подмяна на дограмата (алуминиева или PVC), възстановяване и пребоядисване на фасадите, направа на външни топлоизолации, подмяна на настилките, ремонт чакални, ремонт тоалетни, ремонт на вътрешните и външни инсталации (Електро, ВиК, ОиВ, съобщителни и комуникационни), вътрешни довършителни работи, вертикална планировка и околни пространства.

За 2023 година е предвидено изпълнението на следните обекти: „Ремонт сграда и вертикална планировка жп гара Ямбол“, „Ремонт сгради и вертикална планировка жп гара Айтос“, „Ремонт сгради и вертикална планировка жп гара Септември“, „Рехабилитация приемно здание гара Шумен“, „Изграждане на перони от двете страни на жп линията при спирка Товарна гара Русе“, „Ремонт на Цех производствен район София“, „Подмяна на съществуващи водогрейни котли и горелки с нови за отоплителната инсталация към сграда на ЖПС Пловдив, газификация и ремонт канализация“, „Проектиране и изграждане /инженеринг/ хале за ремонт на РССМ ремонтна работилница Шумен“, „Ремонт сграда РПЖПС Стара Загора“, „Ремонт сграда РПЖПС Бургас“, „Ремонт на гара Своге – приемно здание“, „Проектиране и изграждане на Единен Диспечерски Център – гара Горна Оряховица“ и „Подмяна на съществуваща паважна настилка с бетонова на площадката на Терминал Драгоман“. С извършване на ремонтните работи по сградния фонд се цели постигане на:

  - осигуряване на нормални условия за пътуващите и работещите в гаровите комплекси – голяма част от тях са без отопление, с течове, без нормални санитарни възли;

  - трайно отстраняване на течове върху съоръженията с високо напрежение за гарантиране безопасността на експлоатацията им;

  - осигуряване на изискванията за противопожарна безопасност и енергийна ефективност;

  - привеждане на гарите в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

ПРОЕКТ: „Доставка жп механизация“.

Към 30.06.2023 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 6 257 422,44 лв.

##### Обект № 1. „Доставка на два броя железопътен моторен влекач с товарна платформа и краново устройство за междурелсие 760 мм и свързаните с него допълнителни оборудвания, консумативи, специални инструменти, технически документи и документи за поддръжка и ремонтни работи“.

Железопътните моторни влекачи са движещи се по релси железопътни машини (On track machines - OTMs), предназначени за изграждане и поддръжка на железопътната инфраструктура.

Машините трябва да бъдат новопроизведени на базата на одобрен, стандартен модел и да бъдат предварително изпитани, сертифицирани, одобрени като тип, марка и модел. Да бъдат одобрен тип и въведени в експлоатация за Република България към датата на доставка на машините от производителя или изпълнителя, за негова сметка, съгласно Наредба 57 от 9.06.2004 и действащото в Република България законодателство и окомплектовани, съгласно изискванията на Техническа спецификация.

Влекачът трябва да:

  - тегли или бута подвижен железопътен състав композиран като влак (вагони, железопътни машини или платформени вагонетки) по железния път при всички скорости и режими на движение;

  - транспортира товари на платформата си;

  - извършва товаро-разтоварни дейности;

  - транспортира хора в кабината;

  - извършва снегопочистване (за 1 брой от влекачите), почистване на канавки, рязане на храсти и почистване на растителност, подаване на електрическо напрежение за външни консуматори.

Влекачът трябва да бъде оборудван с:

  - краново устройство и следните работни органи: грайферна кофа с ротатор; устройство за рязане и надробяване на храсти, челюстен грайфер с ротатор за единични товари, източник на променливо електрическо напрежение за захранване на външни консуматори, специално теглично-отбивачно съоръжение за теглене на вагонетки, релсозахватно устройство за товарене на релси;

  - влекачът трябва да може да се куплира по системата „много единици”, с най-малко още един от типа, модел и марка влекачи един към друг, така че да могат да се управляват в синхрон, от една кабина и да теглят заедно по голям товар.

Изпълнява се договор № 11918 от 13.04.2023 г. с фирма „РЕЗЕРВИМПЕКС“ ЕООД – Бургас. Даден аванс.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 1 821 600,00 лв.

##### Обект № 8. „Доставка и въвеждане в експлоатация на композиция от четири броя специализирани вагони за превоз на инертни материали и отсевки за междурелсие 1435 и свързаните с тях допълнителни оборудвания, консумативи, специални инструменти, технически документи и документи за поддръжка и ремонтни работи“.

За гарантиране безопасността на движение и спазване графика за движение на влаковете със заложените скорости е необходимо баластовото легло да бъде чисто с правилна форма. За поддържането на баластовото легло в необходимите норми е необходимо да се пресява и почиства периодично. При пресяването всички замърсявания (наречени отсевки) и нестандартният баласт (неотговарящ на изисквания на БДС EN 13450:2013 или еквивалентни ) да се изхвърлят извън железния път или на специализирани вагони за отсевки MFS, които да го отвозват и разтоварват на определени за целта места. В баластовото легло се връща само чист и стандартен баласт с необходимата зърнометрия.

Поделение „Железен път и съоръжения” извършва текущо поддържане и среден ремонт на железния път със специализирана железопътна техника в това число с 8 броя специализирани вагони за превоз на отсевки MFS 100D доставени преди 21 години. При средния ремонт на железния път стандартно се използват 4 последователно свързани специализирани вагони за отсевки MFS. При такова композиране и свързване на специализираните вагони е възможно да се извършва конвейерното прехвърляне на замърсения материал към транспортната лента за транспортиране, а оттам да се прехвърлят на следващия MFS вагон. Всеки един специализиран вагон MFS може да работи по отделно или свързан заедно с други. При запълване обема на вместимост на 4 броя MFS вагони те могат лесно да бъдат транспортирани до депо за изхвърляне и изпразване на вагоните.

Изпълнява се договор № 11870/01.03.2023 г. с фирма „Пласер и Тойрер“. Даден аванс.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 4 435 822,44 лв.

С цел изпълнение на разработения график от поделение ЖПС и плана за среден ремонт на железния път и съоръженията към него е необходимо да се достави един брой Комплект от специализирани машини за работа по железния път с междурелсие 1435 мм, състоящ се от баластопресевна машина, планировъчна машина и траверсоподбивна машина за укрепване на два броя траверси тип дуоматик с циклично движение по време на работния процес.

ПРОЕКТ: Съфинансиране на ДП НКЖИ за проект: "Модернизация на железопътната линия София-Пловдив - жп участъка Елин Пелин – Костенец, фаза 1"

Инвестиционна стойност на проекта – 1 179 682 010,75 лв. без ДДС.

Подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № ДОПТТИ-2/09.02.2018 г.

Проектът включва модернизация на около 51 км двойна железопътна линия за скорост 160 км/ч за пътнически транспорт и 120 км/ч за товарни влакове, подновени и новопостроени 24 моста и виадукта, изградени еднопътни (двутръбни) с обща дължина 15,4 км и 8 двупътни (еднотръбни) тунела с обща дължина 5,48 км.

С реализацията на проекта ще се модернизира един от най-проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, разположен на най-пряката връзка между Западна и Централна Европа с Близкия Изток и Азия. Ще се създаде възможност за качествена железопътна връзка на градовете Анкара, Истанбул и София с останалите страни- членки на ЕС. Железопътната линия София - Пловдив е и сред най-важните железопътни връзки в страната, с важно регионално, икономическо и стратегическо значение, като линия съединяваща едни от най-големите индустриални центрове - София с Пловдив, Бургас, Стара Загора и цяла югоизточна България.

Дейността „оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите“ е допустима за финансиране по ОПТТИ, но посочените дейности са по договор изпълняван по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013. Цитираните дейности не са включени в настоящия Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПТТИ. При подписване на ДБФП одобрената безвъзмездна финансова помощ е на по-ниска стойност от одобрените допустими разходи, тъй като по приоритетна ос 1 има наддоговаряне и разликата е необходимо да бъде осигурена от ДП НКЖИ.

Извършени са разплащания по следните договори:

  - Допълнително споразумение № 2 към Договор 4372 от 10.07.2013 година с „Нет-ИкюИ-УИГ“ за извършване на „Подготовка, координация и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на железопътен проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив - жп участъка Елин Пелин – Костенец, фаза 1" в размер на 171 000,00 лв;

  - Договор 11702 от 10.08.2022 г. с „СУПЕР ВИЖЪН КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД – София в размер на 35 340,00 лв.

ПРОЕКТ: „Съфинансиране на ДП НКЖИ за проект: "Модернизация на железопътния участък Костенец-Септември"

С реализацията на проекта ще се отстрани един от проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, който към настоящия момент не отговаря на техническите стандарти за пътнически и товарен транспорт. Проектът включва 5 дейности за извършване на строителни работи, управление на проекта, отчуждения на земя и надзор по време на строителството.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде модернизирана 24,4 км. двойна железопътна линия и поддържаща инфраструктура по направлението Костенец-Септември.

С цялостното реализиране на проекта ще се реши един от най-проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, разположен на най-пряката връзка между Западна и Централна Европа с Близкия Изток и Азия. Ще се създаде възможност за качествена железопътна връзка на градовете Анкара, Истанбул и София с останалите страни членки на Европейския съюз (ЕС). Железопътната линия София-Пловдив е и сред най-важните железопътни връзки в страната, с важно регионално икономическо и стратегическо значение, като линия съединяваща едни от най-големите индустриални центрове София с Пловдив, Бургас, Стара Загора и цялата югоизточна България.

Действието ще намали задръстванията и ще има положителен ефект върху модалното разделение и околната среда. Проекта ще допринесе за оперативната съвместимост на коридора, като по този начин ще се повиши качеството и безопасността на обслужването.

Изпълнява се Договор 6420 от 08.04.2019 г. и ДС 1 от 28.10.2022 година с ДЗЗД „ИВЕР“ – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 202 440,00 лв.

Изпълнява се Договор 11820/30.12.2022 г. с „НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ БАН“ – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 88 831,40 лв.

Приложение № 2

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

- РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси”

- ПРОЕКТ: „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2“

Стойност на проекта по ДБФП– 675 092 693,08 лв.

(осигурени средства от Безвъзмездна финансова помощ в размер на 563 158 135,86 лв.

и недостиг поради ограничение на бюджета по оста в размер на 111 934 557,22 лв.)

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. –  39 900 057,48 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- По договор № 5631/25.01.2017 г. с предмет „Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителство и координация на договори по проект “Рехабилитация на железопътна линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“. Извършени са регулярни плащания в размер на 1 406 493,36 лева

- По договор № 6611/07.11.2019 г. с предмет „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово“. Извършени е плащане в размер на 20 594 559,47 лева.

- Договор № 11409/29.04.2021 г. с предмет „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези в железопътния участък Безмер-Завой“ са изплатени средства в размер на 1 350 000,67 лева за административни дейности, проектиране, както и за изпълнение на мерки по информация и публичност.

- Разходи за публикуване на обяви в национални и местни ежедневници и държавен вестник за изпълнение на проекти с национално финансиране и средства по ОПТТИ в размер на 1 406,99 лева.

- По договор № 11434/ 15.6.2021 с предмет „Извършване на теренни археологически проучвания на обекти в обхвата на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ по три обособени позиции", за Обособена позиция 3: Извършване на археологически разкопки на обекти в обхвата на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ са направени плащания в размер на 782 283,08 лева.

- Договор № 11591/02.02.2022 с предмет „Проектиране и изграждане на 7 надлеза в гара Хан Аспарух и в железопътни участъци Нова Загора-Кермен и Завой-Церковски на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2”, по четири обособени позиции“ е направено авансово плащане в размер на 282 927 лева.

- Договор № 11833/25.01.2023 с Електроразпределение Юг ЕАД е направено плащане в размер на 2970 лева.

- Разходи за закупуване на земя в размер на 37 360,68 лева

- По договор № 6734/16.03.2020 с предмет „Проектиране и изграждане на 9 пътни надлези и един пешеходен надлез в железопътни участъци Хан Аспарух-Кермен и Черноград-Българово на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия “Пловдив – Бургас, Фаза 2” по пет обособени позиции“ са направени плащания в размер на 2 505 187,70 лева.

- По договор № 11432/15.06.2021 г. с предмет „Извършване на теренни археологически проучвания на обекти в обхвата на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ по три обособени позиции", за Обособена позиция 2: Извършване на археологически наблюдение на обекти в обхвата на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ е направено окончателно плащане в размер на 899,41 лева.

- По договор № 11202/12.08.2020 г. с предмет „Проектиране и изграждане на 9 пътни надлези и един пешеходен надлез в железопътни участъци Хан Аспарух – КЕРМЕН и Черноград – Българово на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия „Пловдив – Бургас, Фаза 2 по пет обособени позиции“, Обособена позиция 4 "Проектиране и изграждане на два нови пътни надлези на км 244+619 и на км 248+202 в междугарието Черноград-Айтос" са направени плащания в размер на 910 144,02 лева

- По договор № 6567/03.10.2019 г. с предмет „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по ж.п. линията Пловдив-Бургас“ са изплатени средства в размер на 7 996 639,52 лева за подготвителни работи, проектиране, СМР вкл. доставка на апаратура, оборудване и материали за системи за сигнализация и телекомуникации, както и за изпълнение на мерки по информация и публичност.

- По договор № 11592/08.02.2022 г. с предмет Проектиране и изграждане на 7 надлеза в гара Хан Аспарух и в железопътни участъци Нова Загора-Кермен и Завой-Церковски на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив Бургас, Фаза 2“ по четири обособени позиции, Обособена позиция номер 2 „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км.145+787 и на км. 151+770 в железопътния участък Нова Загора-Кермен“ е направено плащане с размер на 68 180,00 лева.

- Договор № 6728/10.03.2020 г. с предмет „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези в междугарието Хан Аспарух–Нова Загора“ Извършено е плащане в размер на 1 661 402,13 лева за подготвителни работи, проектиране, СМР и за изпълнение на мерки по информация и публичност.

- По договор № 11660/13.05.2022 г. с предмет „Доставка на горива за нуждите на НКЖИ” са извършени плащания в размер на 8 590,46 лева

- По договор № 11809/22.12.2022 г. с предмет „Извършване на пълно археологическо проучване на южната част от площта на подобект 219“ е направено първо плащане в размер на 220 127,60 лева.

- По договор № 11899/27.03.2023 г. с предмет „Извършване на предварително археологическо проучване на новооткрит обект от км 64+850 до км 65+000 в железопътен участък Оризово-Михайлово, землище на с. Свобода, общ. Чирпан“ е направено първо плащане в размер на 92 353,80 лева.

- По договор № 11857/16.02.2023 са направени разходи в размер на 350 000,00 лева.

- По договор № 11261/28.10.2020 с предмет „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договори за проектиране и строителство, по обособени позиции“ е направено плащане в размер на 34 680,33 лева.

- По договор № 11398/16.04.2021 с предмет „Проектиране и изграждане на 12 пътни надлези и един пътен подлез в междугарието Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово-Хан Аспарух и Безмер-Черноград на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2” по шест обособени позиции“ е направено плащане в размер на 80 058,46 лева.

- По Договор № 6564/30.09.2019 г. с предмет: „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в горите Зимница и Стралджа“. Извършено е плащане в размер на 1 286 512,73 лева, което касае извършена работа по подготвителни работи, проектиране, СМР и за изпълнение на мерки по информация и публичност.

- Разходи за възнаграждения и командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 210 203,83 лева

- Разходи за такси в размер на 17 076,19 лева

Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“

Стойност на проекта по ДБФП – 1 084 999 272,34 лв.

(средства за изпълнение на дейности по ОПТТИ в размер на 539 523 482 лв.

и необходими средства за изпълнение на дейности по ПТС в размер на 640 158 528 лв.)

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. –  51 413 040,11 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- Разходи за възнаграждения и командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 135 663,19 лева

- Разходи за публикуване на обяви в национални и местни ежедневници и държавен вестник за изпълнение на проекти с национално финансиране и средства по ОПТТИ в размер на 100 лева.

- Разходи за придобиване на земя в размер на 17 163,75 лева

- По Договор № 11154/16.07.2020 г. с предмет „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин- Костенец по обособени позиции, за обособена позиция 3: „Модернизация на железопътна отсечка от км 62+400 до км 73+598“- изплатени средства в размер на 15 432 604,59 лева, включващи разходи за извършени СМР.

- По Договор № 6645/27.11.2019 г. с предмет „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин- Костенец по обособени позиции, за обособена позиция 1: „Модернизация на железопътна отсечка от км 22+554 до км 42+200“- изплатени средства в размер на 32 990 939,71 лева

- По Договор № 11155/16.07.2020 г. с предмет „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин- Костенец по обособени позиции, за обособена позиция 2: „Модернизация на железопътна отсечка от км 42+200 до км 62+400“- изплатени средства в размер на 2 260 729,69 лева, включващи разходи за проектиране и доставки по работен център 2 „Железен път и съоръжения“ и работен център 3 „Осигурителна и телекомуникационна техника“.

- По Договор № 11376/29.03.2021 г. с предмет „Осъществяване на авторски надзор за реализацията на техническият проект в железопътен участък Ихтиман – Костенец“ са изплатени средства в размер на 72 818,18 лева  за първо и второ междинно регулярно плащане.

- По Договор № 11819/30.12.2022 с предмет „Извършване на археологически проучвания по три обособени позиции, за ОП2: Извършване на предварително археологическо проучване за обект № 4 в обхвата на проект Модернизация на ЖП линия София - Пловдив" е направено плащане в размер на 65 722,30 лева.

- По Договор № 11889/22.03.2023с предмет „Доставка на канцеларски материали, извън списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал.1, т. 1 от ЗОП (доставка на копирна хартия, пишещи и лепящи средства, компютърни аксесоари и други) за нуждите на звената за подготовка , управление и изпълнение на проекти в ДП НКЖИ - в пет обособени позиции, за Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали, извън списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал.1, т. 1 от ЗОП (доставка на копирна хартия, пишещи и лепящи средства, компютърни аксесоари и други) за нуждите на ЗПУИП София-Пловдив, за срок от две години" е направено плащане в размер на 5 064,80 лева.

- По Договор № 11818/30.12.2022 с предмет „Извършване на археологически проучвания по 3 ОП, за ОП1: Извършване на пълно археологическо проучване за Обект № 3 в обхвата на проект Модернизация на ЖП линия София – Пловдив“ е направено плащане в размер на 432 233,90 лева.

Проект "Модернизация на железопътна линия София – Драгоман-сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман-фаза 1"

Стойност на проекта по ДБФП – 166 208 229.41 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. –   11 087 496,81 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- Административни разходи:

- Разходи за юридически услуги и правна защина на ЗПУИП „Пловдив- Бургас, Фаза 2“ в размер на 5 700,00 лева

- По договор № 11440/28.06.2021 г. с предмет „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договорите за проектиране/строителство и строителство за проект "Модернизация на жп линия София – Драгоман – Сръбска граница, участък Волуяк – Драгоман – Сръбска граница". Разходите представляват авансово и междинни плащания по договора в размер на 192 825,33 лева.

- По договор № 11472/05.08.2021 г. с предмет „Спасителни археологически проучвания и археологически дейности/надзор по време на строит.дейности в жп участък Волуяк-Драгоман по проект "Модерн.на жп линия София-Драгоман-граница със Сърбия,участък Волуяк-Драгоман" са изплатени междинни плащания в размер на 73 217 лева.

- Разходи за закупуване на земя в размер на 690 лева

- Разходи за публикуване на обяви в национални и местни ежедневници и държавен вестник за изпълнение на проекти с национално финансиране и средства по ОПТТИ в размер на 318,39 лева.

- По договор № 11365/22.03.2021 г. с предмет „Строителство на железен път, контактна мрежа, съоръжения на участък Петърч – Драгоман, проектиране, строителство и авторски надзор на системи за сигнализация и телекомуникации на участък Волуяк – Драгоман“. Разходите представляват авансово плащане по договора в размер на 10 814 746,09 лева.

Проект "Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции - Варна и Разград, и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация - SCADA"

Стойност на проекта по ДБФП – 28 338 177.62 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. –   1 212 770,25 лв.

- Договор № 11758/31.10.2022 г. с предмет: „Изграждане на нова тягова подстанция Русе, включване в системата за телеуправление и телесигнализация SСАDА, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години" – възстановени средства в размер на 712 500,00 лв. за предварително плащане по ДКС № 2.1.5 „Завършена доставка на оборудване 110 kV и 25 kV“.

- Договор № 6732/13.12.2020 г. с предмет: „Модернизация на тягова постанция Разград, прилежащите и секционни постове Кривня и Самуил с изграждането и включването им в системата за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“ – извършено плащане в размер на 478 805,71 лв. за следните извършени работи:

- Дейност 3 СМР и доставка на съоръжения на съоръжения

- Дейност 7 Модернизация на секционен пост Кривня и

- Дейност 8 Модернизация на секционен пост Самуил

- Договор № 11223/03.09.2020 г. с предмет „Оценка на съответствието с основните изисквания, съгласно ЗУТ и осъществяване на строителен надзор по време на строителство и управление на договори за проектиране и строителство по Обособена позиция 2 “ Модернизация на Тягова подстанция Разград, прилежащите и секционни постове Кривня и Самуил и включването им в система за телеуправление и телесигнализация SCADA“ - извършени 2 /две/ регулярни плащания в размер на 13 454,54 лева.

- Договор № 11932/02.05.2023 г. с предмет: „Доставка на компютърно и периферно оборудване и софтуер за нуждите на ЗПУИП „София-Драгоман“ по проект „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции - Варна и Разград и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация - SCADA“ по обособени позиции“, за Обособена позиция 3: „Доставка на мултифункционално устройство А3 с допълнителни консумативи“ – извършено плащане в размер на 8 010,00 лв. за доставено мултифункционално устройство А3.

Проект "От изток към Запад - 2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспорта мрежа"

Стойност на проекта по ДБФП – 7 228 403,09 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 50 603,21 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- Разходи за възнаграждения и командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 11 787,83 лева

- По договор № 11707/15.08.2022 с предмет “Осъществяване на авторски надзор при рехабилитация на железопътен коловоз от стрелка №103 (пристанище Бургас) до стрелка №20 (гара Владимир Павлов) по проект „От изток към запад - 2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспортна мрежа” са извършени плащания в размер на 23 865,38 лв. за одобрени междини отчети №№ 1 и 2.

- По договор № 11767/14.11.2022 с предмет “Оценка на съответствието с изискванията на оперативна съвместимост при рехабилитация на железопътен коловоз от стрелка №103 (пристанище Бургас) до стрелка №20 (гара Владимир Павлов) по проект „От изток към запад - 2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспортна мрежа” са извършени плащания в размер на 14 950,00 лв. за приет Доклад за оценка на съответствието на работния проект с изискванията на ТСОС ИНФ за подсистема Инфраструктура.

Проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“

Стойност на проекта по ДБФП - 16 519 338,66 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 1 593 362,17 лева

Извършените дейности са както следва:

- По договор № 6582/25.10.2019 г. с предмет „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора -проектиране, строителство и на авторски надзор“ са изплатени средства в размер на 1 021 590,97 лева за за изпълнение на СМР: ЦР 3 Изпълнение на архитектурни работи; ЦР 4 Изпълнение на конструктивни работи; ЦР 6 Изпълнение на силнотокови инсталации.

- По договор № 11427/04.06.2021 г. за доставка и гаранционно обслужване на компютърно оборудване за нуждите на ЗПУИП е извършено гаранционно обслужване в размер на 316,86 лева.

- По договор № 6620/12,11,2019 с предмет „Консултантска услуга за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор и управление на изпълнението на договора за проектиране и строителство на обект Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“ са изплатени средства в размер на 159 555,74 лева.

- По договор № 11164/24.07.2020 с предмет „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора - проектиране, строителство и авторски надзор“ е извършено плащане в размер на 411 311,80 лева за изпълнение на СМР както следва: ЦР 6 Водоснабдяване и канализация; ЦР 12 Железен път и съоръжения; ЦР 14 Контактна мрежа и ЦР 16 Разрушаване на сгради.

- По договор № 11426/04.06.2021 г. за гаранционно обслужване на компютърно оборудване за нуждите на ЗПУИП за една година на обща стойност 586,80 лева.

Проект „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ, включително система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение”

Стойност на проекта по ДБФП – 6 012 000,00 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 3 017 547,75лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- По договор № 11520/14.10. с предмет: „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ по обособени позиции. Обособена позиция 1 „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ“ са докладвани разходи за проектиране на СУВР, за оборудване и Разходи за разработка, внедряване, тестване и обучение на СУВР в размер на 487 957,00 лв.

- Разходи за възнаграждения на служителите от екипа за управление на проекти в размер на 12 467,75 лв. за периода 04.2022 – 12.2022 г.

- Изплатени са редства за авансово финансиране и Искане за авансово финансиране № 1 чрез сметка в СЕБРА на Национален фонд, съгласно ДДС 06/03.09.2011 г.в размер на 2 517 123,00 лв.

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

- ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел София-железопътен участък София – Волуяк”

Стойност на проекта – 286 146 183,13 лв.

Стойност по Споразумение за БФП - 203 819 092,05 лв.

Разплатени/възстановени средства от МСЕ за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 6 817 778,29 лева без ДДС

Разплатени/възстановени средства от НС за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.-2 569 627,93 лв. без ДДС

В отчетния период изплатените разходи със средства от МСЕ/НС са, както следва:

По Договор №6174/24.07.2018 г. с предмет „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договорите за проектиране/строителство и строителство за проект Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк“ са извършени регулярни плащания в размер на 276 849,23 лв. със средства от МСЕ;

По Договор №11274/30.10.2020 г. с предмет „Проектиране и строителство за модернизация на коловозно развитие на Централна гара София и ж.п. участък Централна гара София-Волуяк за проект Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк“ са извършени плащания в размер на 7 897 342,09 лв., от които 6 217 342,09 лв. със средства от МСЕ и 1 680 000,00 със средства от НС;

По Договор №11275/30.10.2020 г. с предмет „Проектиране и строителство на системи за сигнализация и телекомуникации и Европейска система за управление на влаковете (ERTMS) са извършени плащания в размер на 757 805,98 лв. със средства от НС.

През отчетния период са извършени разходи свързани с отчуждения на имоти съгласно: РМС №225/14.04.2022 г. в размер на 314 229,88 лв. със средства от МСЕ.

Разходи за възнаграждения в размер на  131 821,95. със средства от НС и такси в размер на 9 357,09 лв. със средства от МСЕ.

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътен участък София-Елин Пелин“

Стойност на проекта – 132 966 320,22 лв. без ДДС

Стойност  по Споразумение за БФП – 132 966 320,22 лв. без ДДС

Разплатени / възстановени средства по МСЕ за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. –7 006,71 лева без ДДС.

Разплатени средства от НС за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 0,00 лева без ДДС.

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

Изплатени са разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 7 006,71 лв.

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътен участък Костенец-Септември“

Стойност на проекта – 443 448 445,08 лв. без ДДС

Стойност по Споразумение за БФП – 300 251 198,28 лв. без ДДС

Допълнително финансиране съгласно РМС № 492/09.08.2019 – 123 689 728,00 лв. без ДДС

Допълнително финансиране НК ЖИ – 19 507 518,80 лв. без ДДС

Разплатени / възстановени средства от МСЕ за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 0,00 лева без ДДС.

Разплатени средства от РМС № 492/09.08.2019 г. за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 2 876 749,49 лева без ДДС

В отчетния период няма изплатените разходи със средства от МСЕ.

В отчетния период са изплатени разходи със средства от РМС 492/09.08.2019 г., както следва:

По Договор № 6509/12.08.2019 с предмет „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“ са изплатени средства в размер на 2 249 667,04 лв. по АМП 11.

По РМС 914 от 17.11.2022 г. са изплатени средства в размер на общо 53 609,00 лв. по Списък 1 и Транш 2 за отчуждаване на имоти.

По Договор 11111/05.06.2020 г. с предмет „Изготвяне на ПУП, проектиране, изграждане, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на 2 броя тягови подстанции в жп участъка София – Костенец и интегрирането им към SCADA и проектиране, модернизация, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на тягова подстанция Белово“ са изплатени средства в размер на 175 380,00 лв. по АМП 1;

Разходи за публикуване на обяви в размер на 163,69 лв. по Договор № 11550/29.11.2021 с Изпълнител Рекламен Маркет ЕООД;

По Договор № 6420/08.04.2019 г. с предмет „Консултантска услуга по контрол, управление, оценка на съответствие, строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за железопътен участък Костенец – Септември“ са изплатени средства в размер на 359 330,58 лв. по 7-мо междинно регулярно плащане;

По Договор № 6197/08.08.2018 г. с предмет „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проектирането и изграждането на железопътната инфраструктура в железопътен участък Костенец – Септември“ са изплатени средства в размер на 38 599,15 лв. по МП 4;

ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел Пловдив“

Стойност на проекта – 243 881 878,57 лв. без ДДС

Стойност по Споразумение за БФП – 202 383 878,57 лв. без ДДС

Допълнително финансиране съгласно РМС № 452/03.07.2020 г. – 41 498 000,00 лв. без ДДС

Разплатени/възстановени средства от МСЕ за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 6 848 080,46 лева без ДДС

Разплатени средства с НС за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 3 255 000,64 лева

В отчетния период изплатените разходи със средства от МСЕ са, както следва:

Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта за периода м. Декември 2022 г. – м. Април 2023 г. в размер на 76 169,53 лв.;

Разходи за публикуване на обяви в размер на 222,53 лв. по Договор № 11550/29.11.2021 с Изпълнител Рекламен Маркет ЕООД;

Разходи по Транш 1, РМС 865/02.11.2022 г. в размер на 107,80 лв.

По Договор № 11283/10.11.2020 г. изплатени са средства в размер на 377 591,04 лв. към ДЗЗД Пловдив Рейлуей по МП 11 (ключово събитие № 4 към Дог.11163/23.07.2020 г. съгласно чл 9 ал.1 т.2 и МП 12 (регулярно междинно плащане);

По Договор № 11593/10.02.2022 г. изплатени са средства в размер на общо 5 700,00 лв. към Адвокатско дружество "Джелепов,  Митев и Белчева" по три междинни плащания, съгл. чл. (2) от Договора  и се отнасят за извършени юридически услуги;

По Договор № 11904/30.03.2023 г. към Адвокатско дружество "Джелепов,  Митев и Белчева" по две междинни плащания, съгл. чл. (2) от Договора са изплатени средства в размер на 3 800,00 лв. и се отнасят за извършени юридически услуги;

По Договор № 11766/10.11.2022 г. с НАИМ БАН са изплатени средства в размер на 663 760,30 лв. за извършване на теренни археологически проучвания по две обособени позиции: За обособена позиция 1: Извършване на  археологическо наблюдение в обхвата на проект "Развитие на жп възел Пловдив";

По Договор № 11179/30.07.2020 г. към Тинса ЕООД са изплатени средства в размер на 10 823,40 лв. по МП 5;

По Договор № 11163/23.07.2020 г. изплатени са средства в размер на 2 807 658,47 лв. към ДЗЗД Геострой Лантания. Изплатените средства касаят извършени и одобрени от Консултанта дейности по ЦР №№ 2, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 (АМП 10).

По Договор № 6739/20.03.2020 г. изплатени са средства в размер на общо 2 893 621,49 лв. към ДЗЗД Проект Пловдив. Изплатените средства касаят извършени и одобрени от Консултанта дейности по ЦР №№ 3, 4, 5, 6, и 7  (АМП 11) и непредвидени разходи № 1.

Разходи за такси и командировки в размер на 8 625,90 лв.

В отчетния период изплатените разходи със средства от НС са, както следва:

Договор № 11163/23.07.2020 г. изплатени са средства в размер на 2 171 285,30 лв. към ДЗЗД Геострой Лантания. Изплатените средства касаят извършени и одобрени от Консултанта дейности по ЦР №№ 3, 4, 6, 8, 9 и 10 (АМП 9).

Договор № 6739/20.03.2020 г. изплатени са средства в размер на общо 1 083 715,34 лв. към ДЗЗД Проект Пловдив. Изплатените средства касаят извършени и одобрени от Консултанта дейности по ЦР №№ 3, 5, 6, и 7  (АМП 10) .

Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на жп линията Мездра-Медковец“

Стойност на проекта – 11 291 221,73 лв. без ДДС

Стойност по Споразумение за БФП – 11 291 221,73 лв. без ДДС

Разплатени/възстановени средства по МСЕ за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. –64 811,70 лева без ДДС.

Разплатени средства от НС за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 0,00 лева без ДДС.

В отчетния период изплатените разходи по МСЕ, са както следва:

Разходи за възстановяване на възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 13 453,32 лв.

Разходи за такси в размер на 900 лв.

Разходи за публикуване на обяви в национални и местни ежедневници и държавен вестник за изпълнение на проекти с национално финансиране и средства по ОПТТИ в размер на 67,74 лева.

Договор № 11836/27.01.2023 г. с предмет: „Извършване на теренни археологически проучвания за издирване на археологически обекти в обхвата на проект „Модернизация на железопътния участък Мездра- Медковец“- изплатени средства в размер на 50 390,64 лв.

„Достъп от коридора Ориент/Източно-Средиземноморски до летище Бургас. Изграждане на връзка между железопътната инфраструктура и летище Бургас“

Стойност на проекта – 4 009 451,50 лв. без ДДС

Стойност по Споразумение за БФП – 4 009 451,50 лв. без ДДС.

Разплатени/възстановени средства по МСЕ за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. –  16 428,11  лева без ДДС.

Разплатени средства от НС за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023  г. – 0,00 лева без ДДС.

В отчетния период изплатените разходи по МСЕ, са както следва:

Разходи за възнаграждения в размер на 16 428,11 лв.

„Модернизация на Тягови подстанции Враца и Перник, част от основния мрежов коридор Ориент/Източно-Средиземноморски”

Стойност на проекта – 28 048 829,89 лв. без ДДС

Стойност по Споразумение за БФП – 28 048 829,89 лв. без ДДС

Разплатени/възстановени средства по МСЕ за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. –206 354,24 лева без ДДС

В отчетния период изплатените разходи по МСЕ, са както следва:

Разходи за възстановяване на възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 100 497,16 лв.

Разходи за такси в размер на 4 500,00 лв.

Разходи за канцеларски материали в размер на 7 362,61 лв.

Разходи в размер на 52 261,19 лв. по Договор № 11260/28.10.2020 г. във връзка с представени от Изпълнителят Тримесечни доклади № 5 и № 6 за напредък.

Разходи в размер на 41 046,55 лв. по Договор № 11259/28.10.2020 г. във връзка с представени от Изпълнителят Тримесечни доклади № 5 и № 6 за напредък.

Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Драгоман-граница с Република Сърбия“

Стойност на проекта – 5 542 380,20 лв. без ДДС

Стойност по Споразумение за БФП – 5 542 380,20 лв. без ДДС

Разплатени/възстановени средства от МСЕ  за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 14 660,64 лева без ДДС

Разплатени средства от НС  за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. - 0,00  лева без ДДС

В отчетния период изплатените разходи по МСЕ, са както следва:

Договор № 11550/29.11.2021г. с предмет: „Публикуване на обяви в национални и местни ежедневници и Държавен вестник за изпълнение на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове(ЕСИФ) и/или национални средства" за  публикации  във в. 24 часа и в.Труд  от 06.01.2023 г. в размер на 77,00 лв.

Договор № 11894/22.02.2023 г. с предмет: „Юридически услуги и правна защита на ЗПУИП София-Драгоман“ в хода на изпълнението на проект „Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътен участък Драгоман-граница с Република Сърбия" – изплатени срадстав в размер на 3 800,00 лв.

Възстановени средства в размер на 10 783,64 лв.

Техническа помощ за проект „Удвояване на участъци от жп линията Пловдив-Свиленград-граница с Република Турция“

Стойност на проекта – 20 529 688,40 лв. без ДДС

Стойност по Споразумение за БФП – 20 529 688,40 лв. без ДДС

Разплатени/възстановени средства от МСЕ за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023  г. – 105,00 лева без ДДС

Разплатени средства от НС за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023  г. – 14 148,64 лева без ДДС

В отчетния период изплатените разходи със средства от МСЕ/НС са, както следва:

Разходи за възнаграждения в размер на 10 018,64 лв. и разходи за такси в размер на 4 130,00 със средства от НС и 105,00 лв. със средста от МСЕ.

„Модернизация на жп линия Видин-София: жп участък Медковец – Срацимир“

Стойност на проекта – 568 215 997,45 лв. без ДДС ДДС (осигурени средства от безвъзмездна финансова помощ в размер на 516 740 445,09 лв. и недостиг в размер на 51 475 552,36 лв.)

Стойност по Споразумение за БФП – 516 740 445,09 лв. без ДДС

Разплатени/възстановени средства от МСЕ за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 71 224,32 лева без ДДС

Разплатени средства от НС за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 0,00 лева без ДДС

В отчетния период изплатените разходи по МСЕ, са както следва:

Разходи за възстановяване на възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 67 424,32 лв.

Договор № 11895/22.02.2023 г. с предмет: „Юридически услуги и правна защита на ЗПУИП Видин- София: железопътен участък Медковец- Срацимир“– изплатени средства в размер на 3 800,00 лв.

Приложение № 3

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

- РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Описание на проектите, изпълнявани от ДП „Пристанищна инфраструктура” (ДП ПИ), финансирани с капиталов трансфер чрез държавния бюджет

Изпълнението на обектите към 30.06.2023 г. само на тези, по които е отчетено усвояване на средства, е както следва:

ОБЕКТ: „Разширяване на обхвата и извън гаранционна поддръжка на техническите системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища“

Характеристика на обекта: Във връзка с осигуряването на устойчивост на проект № BG16M1OP001-4.001-0007 „Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища" е необходимо да се планират средства за разширяване на обхвата и извън гаранционно поддържане на работоспособността на системата и надеждна защита на критичната инфраструктура на пристанищата. Срокът на гаранционната поддръжка от Изпълнителя, завърши на 13.02.2021 год. Извън гаранционната поддръжка обхваща - 400 броя камери (Бурга-изток - 136 камери, Варна-изток - 225 камери и Варна-запад - 39 камери), сървъри, работни станции, резервирано ел. захранване, климатици, мрежова инфраструктура и активно оборудване. Разширяване на обхвата на системата е свързано с инсталиране на нови камери за видеонаблюдение за зони, които не са обхванати към момента, интегриране с други системи и тяхното свързване към изградените центрове за видеонаблюдение.

Отчет за изпълнение: След проведена процедура за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, на 04.04.2022 г. е сключен договор с избрания изпълнител - "Телелинк инфра сървисис" ЕАД на стойност 3 290 696,82 лв. Дейност 1 и Дейност 2 са изпълнени и изплатени. Договорът е в процес на изпълнение по отношение на Дейност 3, като по нея няма изплатени суми.

Усвоените средства от капиталов трансфер към 30.06.2023 г. са в размер на 116 071,00 л

ОБЕКТ: „Комплексно обслужване и експлоатация на съоръженията за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в морските и речни пристанища за обществен транспорт, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Комплексно обслужване и експлоатация на СПРЕАЗ в морските пристанища за обществен транспорт с национално значение”; Обособена позиция № 2: „Комплексно обслужване и експлоатация на СПРЕАЗ в речните пристанища за обществен транспорт с национално значение"

Характеристика на обекта: Изпълнението на обекта е във връзка със задълженията на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" разписани в чл. 115м, ал. 1, т. 19 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - поддържане на сили и средства за участие в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, извършвани в акваториите на пристанищата и на пристанищните райони в съответствие с Националния план за защита при бедствия. Съхранение, обслужване и експлоатация на съоръженията за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в морските и речни пристанища за обществен транспорт с национално значение. Изпълнение на дейностите по превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания в акваториите на пристанищата и бреговата линия, при два сценария „Аварийна ситуация“ и „Превантивно осигуряване“.

Отчет за изпълнение: Обектът е преходен. През 2021 г. след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки, на 14.10.2021 г. се сключиха договори с избрания изпълнител. И по двете обособени позиции изпълнението е възложено на „Поддържане чистотата на морските води“ АД. Сключените договори са за период 36 месеца, на обща стойност 2 174 904,00 лв. Изпълнението им започна през 2021 г. и продължава през 2022 и настоящата година. Плащанията се извършват чрез абонаментни равни месечни вноски в размер на 30 207 лв. по всеки договор, след представяне на доклад за предоставените услуги за съответния месец и подписан приемо-предавателен протокол за приемането им. През шестмесечието на 2023 г. бяха отчетени дейности и по двата договора.

Усвоените средства от капиталов трансфер към 30.06.2023 г. са в размер на 434 981,00 лв.

ОБЕКТ: „Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи но Вълнолом Варна - II етап“

Характеристика на обекта: Вълноломът е основно пристанищно съоръжение, което защитава акваторията на пристанището от вълнение, наноси и ледове. Вследствие на лошите метеорологични условия през зимата 2011-2012 г. и последните вълнови корозии, ремонтно възстановителните работи по съоръжението станаха крайно наложителни. За целта през 2015 г. беше изработен технически проект за възстановяване на съоръжението, който предвижда етапно изпълнение на СМР. През 2016 г. беше окончателно завършено изпълнението на първи етап от възстановителните работи. С настоящият обект се изпълняват проектните дейности от вторият етап, който обхваща участък от вълнолома с дължина 463 м., разположен от км 0+793 до км 0+330. Целта е да се възстановят проектните параметри на съоръжението и с укрепването му да се осигури конструктивна стабилност и безопасност на експлоатация.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта на 30 юни 2020 г. беше сключено споразумение с фирма „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД на стойност 13 999 760,50 лв. Към настоящия момент е достигнат км. 0+500, като на обекта са изпълнени пътния подход, подводното укрепване на дъното, ядрото на скалния насип и защитата от гетраподи. Във връзка с изискванията на чл. 15 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие, срокът за изпълнението на СМР за обекта е спрян за летния сезон до 01.10.2023 година.

Усвоените средства от капиталов трансфер към 30.06.2023 г. са в размер на 402 114,00 лв.

ОБЕКТ: „Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна - инженеринг“

Характеристика на обекта: Един от основните проблеми на пристанищата в района на град Варна, на фона на съвременните тенденции за увеличаване на големината на корабите, е съществуващото ограничение от недостатъчните дълбочини в плавателните Канал 1 и Канал 2. За разрешаване на проблемите за транспортната достъпност една от мерките в интегрираната транспортна стратегия е за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2. Цели се цялостно и дългосрочно решение на настоящите проблеми за подход и маневриране на корабите и бъдещите потребности от нови маневрени зони, съобразно инвестиционните проекти на пристанищните оператори на терминалите и пристанищата, разположени в района на пристанище Варна. В тази връзка през 2018 г. беше планиран настоящият обект.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта на 01.10.2019 г. беше сключено споразумение с „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД на стойност 417 847 138,73 лв. Обектът е в процес на изпълнение. Драгажните работи в различни зони от двата канала са достигнали проектните коти, а в големи други зони, удълбочаването вече е достигнало ниво от -14,00 м. -14,95 м. EVRS. До момента са изпълнени и въведени в експлоатация дюкер - канализация и дюкер - водопровод, в процес на изграждане са още два от предвидените 4 дюкера. Брегоукрепването в по-голямата част е изпълнено, предстоят брегоукрепителните дейности в зоната на Аспарухов мост. Усвоените средства от капиталов трансфер към 30.06.2023 г. са в размер на 8 874 323,00 лв.

ОБЕКТ: „Рехабилитация на пристанищна рампа - Подемно преходен мост № 2 (ППМ 2), жп подходи и прелез към него и полагане на европейско коловозното развитие на пристанищен терминал „Фериботен комплекс Варна“

Характеристика на обекта: Обектът е преходен. Включен е в актуализацията на инвестиционната програма на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за 2022 г, като част ог неотложните мерки, които следва да се извършат за привеждане на „Фериботен комплекс Варна“ в състояние, позволяващо обслужването на нови товаропотоци и увеличено количество товари във връзка с новата геополитическа и икономическа обстановка след 24.02.2022 г.

От построяването си през 1978 г. до момента основен ремонт на подемно-преходен мост № 2 (ППМ 2) не е извършван. С предписание № 2015/05/23 от 17.03.2015 г. на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ мостът е спрян от експлоатация. Нееднократно дерайлират вагони в частта на прелеза и на жп подходите към него. С ремонта ще се обезпечи безопасната експлоатация на съоръжението и ще бъде създадена възможност за достъп жп вагони с европейско междурелсие на тях.

Отчет за изпълнение: За изпълнението на обекта е сключено споразумение № 57/03.10.2022 г. с "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД , във връзка с чл. 4. ал. 4 от Рамков договор № 50/09.08.2019 г. между ДП "Пристанищна инфраструктура" и "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД. Обектът е в процес на изпълнение и се очаква да приключи до края на 2023 година.

За първото шестмесечие на 2023 г. усвоените средства от капиталов трансфер са 1 012 791,00 лв.

ОБЕКТ: „Рехабилитация на 3 жп коловоза - № 7, 9, 10 в пред фериботен парк (ПФП), пристанищен терминал „Фериботен комплекс - Варна“

Характеристика на обекта: Обектът е преходен. Включен е в актуализацията на инвестиционната програма на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за 2022 г, като част от неотложните мерки, които следва да се извършат за привеждане на „Фериботен комплекс Варна“ в състояние, позволяващо обслужването на нови товаропотоци и увеличено количество товари във връзка с новата геополитическа и икономическа обстановка след 24.02.2022 г. Към настоящия момент инфраструктурата на пристанищен терминал Фериботен комплекс - Варна е значително амортизирана и компрометирана. Вследствие на дългогодишна експлоатация са налице множество нарушения на проектните параметри на железния път и съоръженията. За целта е необходимо да се извърши ремонт на компрометирани коловози 7, 9 и 10, стрелките и съоръженията към тях. С ремонтните дейности се цели да се приведат неизправните съоръжения и части от железния път в състояние съответстващо на нормите за горно строене на железни пътища в Република България.

Отчет за изпълнение: За изпълнението на обекта е сключено споразумение № 54/16.09.2022 г. с "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД , във връзка с чл. 4. ал. 4 от Рамков договор № 50/09.08.2019 г. между ДП "Пристанищна инфраструктура" и "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД. Към момента са изпълнени над 95% от предвидените CMP. Предвижда се обектът да бъде изпълнен до края на месец август 2023 година.

За първото шестмесечие на 2023 г. усвоените средства от капиталов трансфер са 736 816,00 лв.

ОБЕКТ: „Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт е национално значение Бургас, свързаните е него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт“

Обектът е преходен. Сключен е договор № 114/04.11.2016 г. с Консорциум АИС- РХДХВ. Договорът се изпълнява. Заданието за проектиране на генерален план на пристанище за обществен транспорт по смисъла на чл. 106а Бургас е одобрено със Заповед №№ РД-08-553/20.10.2022 г. и РД-02-14-985/14.10.2022 г. на министър на транспорта и съобщенията и на министър на регионалното развитие и благоустройството. На 09.06.2023 г. е внесена проектната разработка и в момента технически съвет разглежда проекта.

За първото шестмесечие на 2023 г. усвоените средства от капиталов трансфер са 392 700,00 лв.

ОБЕКТ: „Ремонт на есови връзки между стрелки № 133-№137; № 132-№ 135; № 135- № 138; № 145- № 150; Ремонт на стрелки № 135; № 138; № 133; № 150; № 116; № 118; № 144; Ремонт на коловози № 16; № 22; Ремонт подкранов път „Военна рампа“ - пристанищен терминал Бургас-изток 1“

Характеристика на обекта: Обекта включва ремонт и подмяна коловози, ж. п. стрелки и подмяна на есови връзки между стрелките с цел повишаване на пропускателните капацитети и възможностите на пристанищен терминал "Бургас изток 1", пристанище Бургас

Отчет за изпълнение: На основание чл. 4, ал. 4 от сключен Рамков договор № 50/09.08.2019 г. между ДП "Пристанищна инфраструктура" и "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД е сключено споразумение № 36/26.05.2023 г., със срок за изпълнение 180 дни. Строителната площадка е открита с протокол от 26.06.2023 г. Обектът се изпълнява и се очаква се изпълнението да приключи в рамките на 2023 година.

За първото шестмесечие на 2023 г. усвоените средства от капиталов трансфер са 431 913,00 лв.

ОБЕКТ: „Изготвяне на Генерален план на пристанищен терминал за обществен транспорт Видин-център“

Характеристика на обекта: Действащият генерален план на пристанищен терминал Видин-център е от 1999 г, като предвижданията за развитие, заложени в него не са актуални. С разработване на нов Генерален план ще бъде направено ново функционално зониране на пристанищната територия с определяне режима на устройство на отделните зони и параметрите на застрояването им на база анализ на възможностите за бъдещо развитие, чрез обосновани решения на транспортните, технологичните, инфраструктурните и екологичните проблеми, свързани с осъществяване на пристанищните дейности и услуги и определяне на параметрите (граници и проектни дълбочини) за навигационното осигуряване на пристанищната акватория и на всяка от зоните в нея. При изготвяне на плана ще бъдат отчетени всички фактори, които влияят на развитието на пристанищния терминал, в съответствие с изискванията на Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт, промените в ЗУТ и ЗМПВВППРБ.

Отчет за изпълнение: Обектът е преходен. Сключен е договор № 7/27.10.2022 г. с "АРХИТЕКТУРНО ИНЖЕНЕРЕН СЪСТАВ" ЕООД. Договорът е в процес на изпълнение. Към настоящия момент с Протокол № 1 на Техническия съвет от 01.02.2023 г. е прието прединвестиционното проучване. Издадена е заповед № РД-08-283/05.06.2023 г. (МТС) и № РД-02 14.605/01.06.2023 г. (МРРБ) за разрешаване изработването на генерален план.

За първото шестмесечие на 2023 г. усвоените средства от капиталов трансфер са 125 160,00 лв.

Приложение  № 4

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

- РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

EALING - European flagship action for cold ironing in ports

Дейност 1 „Хармонизирана рамка за електрификация на участващите морски TEN-T пристанища“

До края на 2022 г. са изпълнени всички предвидени резултати от дейността, а именно:

- Проведен е семинар за техническата, правната и регулаторната рамка за прилагането на OPS в пристанищата на ЕС. Доклад за резултатите от семинара е одобрен от Управителния комитет;

- Извършен е подробен анализ на съществуващите национални/пристанищни разпоредби, пряко или косвено свързани с електроснабдяването от брега. Доклад за подробния анализ на съществуващата национална/пристанищна нормативна уредба, свързана с електроснабдяването от брега е одобрен от Управителния комитет;

- Завършени са окончателните препоръки за хармонизирана рамка за OPS в пристанищата на ЕС. Доклад за окончателните препоръки за хармонизирана рамка за OPS в пристанищата на ЕС е одобрен от Управителния комитет;

- Проведени са встъпителна среща, среща за проследяване на напредъка и заключителна среща по дейност 1. Протоколите от проведените срещи са одобрени от Управителния комитет.

- Дейността е изпълнена.

Дейност 2 „Адаптиране на морския флот“

- През м. януари 2023 г. е представен изготвения „Доклад за анализа на стандартите, отнасящи се до корабната инсталация за бреговото електрозахранване“  (Milestone 10);

- Изготвен е драфт на доклад за идентифицирането на съответните технически и регулаторни елементи за улесняване на адаптацията/ свързаността на корабите с електричество от брега.

Дейност 3 „Технически проучвания за инфраструктурата за електрификация на участващите морски TEN-T пристанища“

- Работа по Frond-end engineering design (FEED) проучванията на пристанищата от консорциума;

- През м. февруари и м. март е изпратена допълнителна, уточняваща информация за пристанищата Бургас и Варна на партньора HYDRUS, във връзка с  изготвянето на проучванията Frond-end engineering design (FEED);

- През м. април са получени Frond-end engineering design (FEED) проучванията за пристанищата Бургас и Варна, изготвени от партньора HYDRUS;

- През м. май техническите проекти/проучвания за необходимата инфраструктура за захранване на корабите с електричество от брега на пристанище Бургас и  на пристанище Варна, разработени по проект EALING са изпратени за становище до „Пристанище Варна“ ЕАД, „Пристанище Бургас“ ЕАД и „БМФ Порт Бургас“ АД. Получени са становища от „Пристанище Варна“ ЕАД, „Пристанище Бургас“ ЕАД и „БМФ Порт Бургас“ АД;

- През м. юни е изпратена допълнителна, уточняваща информация за пристанище Бургас на партньора HYDRUS, във връзка с  изготвянето на FEED проучванията;

- На 22.05.2023 г. е проведена среща за проследяване на напредъка по дейности 3, 4, 5 и 6 от проекта съвместно с Fundación Valenciaport.

Дейност 4 „Проучвания на околната среда“

- Проведена е процедура по ЗОП за избор на външен изпълнител за изготвяне на необходимите екологични проучвания, съгласно образеца, който включва минималните изисквания, които трябва да бъдат обхванати;

- С Решение на Възложителя от 30.03.2023 г. процедурата по Обособена позиция № 3 е прекратена и на 17.05.2023 г. обществената поръчка е обявена отново, чрез провеждане на открита процедура;

- На 22.05.2023 г. е проведена среща за проследяване на напредъка по дейности 3, 4, 5 и 6 от проекта съвместно с Fundación Valenciaport.

Дейност 5 „Планове за захранване с чиста енергия и тръжни документации“

- Проведена е процедура по ЗОП за избор на външен изпълнител за изготвяне на необходимите проучвания – Изготвяне на планове за чисто електрозахранване на Пристанище Варна и Пристанище Бургас и изготвяне на пълен пакет документация/и за обществена поръчка за проектиране и изграждане/поставяне или модернизиране на съответната инфраструктура за брегово електрическо захранване на Пристанище Варна и Пристанище Бургас;

- С Решение на Възложителя от 30.03.2023 г. процедурата по Обособена позиция № 3 е прекратена и на 17.05.2023 г. обществената поръчка е обявена отново, чрез провеждане на открита процедура;

- На 22.05.2023 г. е проведена среща за проследяване на напредъка по дейности 3, 4, 5 и 6 от проекта съвместно с Fundación Valenciaport.

Дейност 6 „Анализ на разходите и ползите и схеми за финансово смесване“

- Проведена е процедура по ЗОП за избор на външен изпълнител относно съдействие при изготвяне на Анализ „Разходи-ползи“ и финансови инвестиционни схеми за необходимата инфраструктура за брегово електрическо захранване на Пристанище Варна и Пристанище Бургас и Анализ за приложимия режим на държавни помощи;

- С Решение на Възложителя от 30.03.2023 г. процедурата по Обособена позиция № 3 е прекратена и на 17.05.2023 г. обществената поръчка е обявена отново, чрез провеждане на открита процедура;

- На 22.05.2023 г. е проведена среща за проследяване на напредъка по дейности 3, 4, 5 и 6 от проекта съвместно с Fundación Valenciaport.

Дейност 7 „Комуникация и разпространение“

- На 13.01.2023 г. е проведена работна среща с партньора по проекта Circle Group относно организирането от ДППИ на технически семинар със заинтересованите страни - EALING Black Sea Regional Stakeholder Workshop;

- Проект EALING е представен в първия брой за 2023 г. (ян./февр.) на списание Baltic Transport Journal;

- На 29.03.2023 г. проект EALING е представен по време на онлайн семинар, организиран от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Семинарът е фокусиран върху насърчаването на зелени пристанища за подобряване на сигурността, устойчивостта и свързаността на търговските потоци от Азия към Европа през региона на Каспийско море;

- Разпространение на бюлетин по проекта;

- В периода 16-28 май 2023 г. в Гданск, Полша, проект EALING e представен на Конференция „Baltic and Black Sea Ports & Shipping“;

- На 05.06.2023 г.  на хубрино събитие “Electrificación de los puertos: Proyectos en desarollo“ е представен проект EALING;

- На 7 юни 2023 г., проект EALING е представен на Международния логистичен конгрес в Барселона, Испания;

- В периода 5-9 юни 2023 г., проект EALING е представен на изложение „SEAFUTURE Green & Blue Innovation Hub“  и конференция с акцент върху синята икономика, алтернативните горива и енергия преход в морския транспорт по време на сесията „Different Paths to Decarbonize the Ports – The Future of Onshore Power Supply“ („Различни пътища за декарбонизиране на пристанищата – Бъдещето на бреговото електрозахранване“). Събитието предостави интересна възможност за среща с различни заинтересовани страни и обмен на идеи;

- На 21.06.2023 г. в Триест, Италия е проведена конференция “Decarbonization and digitalization of ports and freight transport. The contribution of EU territorial cooperation”, на която е представен проект EALING;

- Планиране, подготовка и организация на Работна среща на заинтересованите страни в Черноморския регион, на която ДППИ беше домакин (Black Sea Regional Stakeholder Workshop);

- На 27.06.2023 г. в гр. Бургас се проведе Black Sea Regional Stakeholder Workshop - „Onshore Power Supply - Step Closer for Green Ports in Europe“, който протече като технически семинар с избрани заинтересовани страни и експерти и представители от България, Испания, Гърция и Румъния за представяне на резултатите от проект EALING и възможните въздействия в района.

Дейност 8 „Управление на проекта“

- В рамките на отчетния период са извършвани регулярни дейности по управлението на проекта;

- Изготвяне на Доклад за напредък по проекта (ASR) за периода 01.01.2022 – 31.12.2022 г. във връзка с приключването на трети отчетен период по проекта;

- Проведена е среща с Ръководителя на проекта от страна на CINEA,  на която е поискано удължаване срока за изпълнение на дейности 3, 4, 5 и 6 от проекта – 31.12.2023 г. Във връзка с искането за удължаване на крайния срок за изпълнение на дейностите през м. март е изпратено официално писмо до CINEA  с искане за изменение на крайния срок на проекта - 31.12.2023 г. В ход е процедура по удължаване на срока на изпълнение на проекта до края на 2023 г. и подписване на анекс към Grand Agreement на проекта;

- На 23.03.2023 г. е проведена координационна среща на екипа за управление и изпълнение на проект EALING във връзка с Заповед № РД-08-4/13.03.2023 г. за изменение на екипа по проекта;

- В рамките на отчетния период са извършвани регулярни дейности по управлението на проекта;

- Изготвяне на тримесечен отчет за напредъка по проекта (28.04.2023 г.);

- Извършено е трето плащане на предварително финансиране към бенефициентите;

- На 18.05.2023 г. е получено одобрено Изменение № 2 на Споразумението за партньорство No INEA/CEF/TRAN/M2019/2089031 по проекта. С одобреното изменение е удължен крайния срок за изпълнение на проекта - 31.12.2023 г., както и срока за изпълнение на дейности 3, 4, 5 и 6 от проекта – 31.12.2023 г. Добавени са 4 нови „milestones“ – срещи за напредък за дейности 3, 4, 5 и 6. Направени са промени във финансовата част (финансови таблици) като са актуализирани и разходите за дейност 3 и дейност 4 от проекта;

- На 22.05.2023 г. е проведена среща за проследяване на напредъка по дейности 3, 4, 5 и 6 от проекта съвместно с Fundación Valenciaport;

- Подготовка за Общо събрание на проекта, което ще се проведе на 05.07.2022 г., и на което ще се представя напредъка на дейности 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от проекта, както и ще бъде заключителна среща по дейност 2.

Изразходваните средства по проекта за периода са както следва (в лв. без ДДС):

| Дейности | Изразходвани средства по проекта за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. |
| --- | --- |
| Дейност 1 | 0,00 |
| Дейност 2 | 252,69 |
| Дейност 3 | 2 363,67 |
| Дейност 4 | 0,00 |
| Дейност 5 | 0,00 |
| Дейност 6 | 404,61 |
| Дейност 7 | 16 778,78 |
| Дейност 8 | 5 804,32 |
| Общо: | 25 604,07 |

Приложение  № 5

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

- ПОЛИТИКА В ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси”

ПРОЕКТ:  Проект АМ "Струма" Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“

Стойност на проекта по ДБФП – 736 765 596.57 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. –   39 438,75 лв.

Проект „Автомагистрала „Струма” Лот 3 – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница”, включва изграждането на Лот 3.1, Лот 3.3 и участъкът на тунел „Железница”, който е разделен на три обособени позиции.  Строителните работи по Лот 3.3 „Кресна – Сандански” (23,6 км) са изцяло завършени през м. май 2019 г. В процес на изграждане са участък на Лот 3.1, както и две от трите обособени позиции. Общото физическо изпълнение за проект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“ е 97,80 %.

- Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 39 438,75 лева.

Проект „Автомагистрала Европа от км 15+500 до км 48+903”

Стойност на проекта по ДБФП –422 205 773,38 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. –  115 763 544,59 лв.

Проектът е одобрен от Европейската комисия на 01.02.2023 г.

Настоящият проект включва изграждането на последните два участъка от АМ Европа от км 15+500 до км 32+447,20 (дължина 16,947 км) и от км 32+447,20 до км 48+903 (16,456 км), с обща дължина 33,403 км.

- По договор № Д-33-17/21.12.2018 г. с предмет „Изготвяне на технически проект и строителство на обект „Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15 +500 до км 32+447,20 и етапни връзки“ – проектиране“ са направени разходи в размер на 90 350 260,08 лева.

- По договор № Д-37-28/22.12.2018 г. с предмет „Строителство на обект АМ „Европа“ от км 32 +447,20 до км 48+903“ са направени разходи в размер на 25 413 284,51 лева.

Приложение № 6

- Програма „ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

- ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Проект „Подобряване на навигационната обстановка по р. Дунав чрез доставка на хидрографско оборудване“

Стойност на проекта по ДБФП – 2 039 168,29 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 614 387,00 лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

По проекта е подписан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) ДОПТТИ-3/26.05.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 2 039 168.29 лв. Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 2 039 168.29 лв.

Съгласно т. 3.2.1 от ДБФП авансово плащане e в размер до 20 % от стойността на БФП по проекта. На 29.05.2023 г. е сключен договор с изпълнител Българска геоинформационна компания ООД на стойност 1 986 000,00 лева с ДДС.

Изплатено е авансово плащане в размер на 407 800,00 лева, представляващи 20% от стойността на ДБФП.

Приложение  № 7

Програма „ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ВЪВ ВОДНИЯ  И ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

Проекти, по които ИА „Морска администрация” е бенефициент

ПРОЕКТ: „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” – Danube Safety Net, e-MS № ROBG-522.

ИА „Морска администрация“ участва като партньор по проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” (DANUBE SAFETY NET).

Проектът се реализира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион”, Специфична цел 1.2 „Повишаване на безопасността на транспорта по вътрешните речни и морски пътища”. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF) - 85% и национално съфинансиране - 15%.

Проектът стартира през месец септември 2018 г., в него участват Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ЕАМА), която е водещ партньор, и Румънската морска администрация (RNA).

Общият бюджет на проект Danube Safety Net е 5 699 612,87 евро. Бюджетът на ИА МА е в размер на 3 053 726,94 евро, от които 85% се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF), а останалите 15% са национално съфинансиране.

Основната цел на проект Danube Safety Net е да повиши нивото на транспортната безопасност по протежението на общия българо-румънски участък от р. Дунав.

През 2022 г. изпълнението на проекта навлезе в заключителен етап. В резултат на сключените в рамките на проекта договори, бяха доставени две специализирани несамоходни плавателни средства (баржи) за нуждите на ИА „Морска администрация”, снабдени със специализирано оборудване за реакция в извънредни ситуации.

Баржите са предназначени за провеждане на аварийно-спасителни дейности на река Дунав, в случай на възникнали инциденти и бедствия и при операции по ограничаване и ликвидиране на разливи от нефтени продукти и опасни субстанции. Двата съда разполагат със специализирано оборудване и са базирани в пристанищата на Русе и Лом, откъдето ще могат да бъдат дислоцирани при необходимост в която и да е част на българския и румънския участък от реката.

През отчетния период приключи и работата по изготвянето на План за действие за провеждане на съвместни операции по търсене и спасяване на ИАМА и Румънската морска администрация в общия българо-румънски участък на река Дунав. Документът беше утвърден от ръководителите на двете администрации през месец октомври 2022 г.

На 6 и 7 октомври 2022 г. в гр. Русе ИАМА проведе заключителна среща и пресконференция по проекта, на която беше отчетено изпълнението на работните пакети и бяха представени постигнатите резултати, а именно:

В изпълнение на проекта бяха създадени Аварийно-спасителни центрове (Emergency Response Centers) в градовете Русе, Лом и Констанца. Центровете ще подпомагат двете партниращи си институции в изпълнението на техните отговорности, свързани с аварийно-спасителната дейност на реката и при необходимост от съвместни действия в общия българо-румънски участък на р. Дунав, осигурявайки необходимите информационни ресурси, техническа готовност и оборудване.

Изготвен и приет План за действие за провеждане на съвместни операции по търсене и спасяване на ИАМА и Румънската морска администрация в общия българо-румънски участък на река Дунав.

Планът за действие включва ясно установени правила, принципи, срокове, условия, правомощия и методи за реакция на всеки от партньорите, които ще бъдат спазвани в случай на възникнала необходимост от съвместни действия на отговорните институции по търсене и спасяване в общия българо-румънски участък на р. Дунав. общия участък на река Дунав.

Реализацията на проект Danube Safety Net допринася за постигане на по-високо ниво на транспортна безопасност по протежението на общия българо-румънски участък от р. Дунав, чрез постигне на по-добра синхронизация на действията при бедствени ситуации на двете отговорни институции, подобряване на капацитета на спасителните екипи и съкращаване на времето за реакция в случай на бедствие.

Проектът адресира проблемите на речния транспорт в трансграничния българо-румънски район, чрез предоставяне на съвместни решения за подобряването на транспортната безопасност по р. Дунав. Проект Danube Safety Net е добър пример за ефективно сътрудничество, насочено към постигането на националните и европейски приоритети в областта на вътрешните водни пътища и допринася за изграждането на един по-надежден, устойчив и безопасен речен транспорт.

Отчетени разходи към 30.06.2023 г. – 963 лв.

ПРОЕКТ: “Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС), базиранодона обща среда за обмен на информация (CISE) за наблюдение на морската територия на ЕС - с акроним ИнБулМарС 2”

ИА „Морска администрация“ участва като партньор по проект „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMars), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment- CISE) за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ (InBulMars 2).

Проектът се реализира по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 по приоритет 6 “Интегрирана морска политика” (ИМП), мярка 6.1- насърчаване на изпълнението на ИМП (в съответствие с Индикативната годишна работна програма за 2019 г. за ПМДР).

Финансирането е от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (EMFF) 75% (2 262 817,95 лв.) и национално съфинансиране 25% (754 272,66 лв.).

Проектът стартира на 04.08.2020 г. и е с продължителност 30 месеца.

Основната цел на проекта е изграждане на национална инфраструктура и доставка, инсталация и персонализация на графичен потребителски интерфейс за интегрирано морско наблюдение, позволяващи трансграничен и транссекторен обмен на информация, в рамките на Република България и Европейския съюз, базирана на модела за данни на CISE.

В рамките на отчетния период след проведена процедура по обществена поръчка с предмет: „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMarS ), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment - CISE) за наблюдение на морската територия на ЕС“, беше избран за изпълнител „Стемо“ ООД, с който беше подписан договор.

През отчетния период в изпълнение на дейностите по проекта Изпълнителят осъществи планираните процеси по реализация на доставка, инсталация и реализиране персонализациите на функционалните възможности на системата.

Всички дейности по договора бяха изпълнени в рамките на годината, като част от тях предсрочно. Бяха проведени и обучения за работа със системата, както за администратори, така и за потребители от всички партньорски организации.

С внедряването на системата в експлоатация и завършването на всички дейности, договорът с изпълнителя беше изпълнен успешно.

Отчетени разходи към 30.06.2023 г. –  22 421 лв.

ПРОЕКТ: „Изготвяне на документация  за избор на изпълнител на проект „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“ и подпомагане на ИА „Морска администрация“ при възлагане на обществената поръчка“

Проектът се реализира чрез приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020г.

Проектът стартира на 03.05.2022 г. със сключяването на Административния договор и се очаква да приключи до 31.12.2023 г.

Общият му бюджет (100% БФП) е в размер на 86 363.04 лв., от които 73 408.58 лв.- 85% от Европейската комисия чрез Европейски фонд за регионално развитие и 12 954.46 лв.- 15% национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител, който в рамките на договора, да представи следната услуга: „Изготвяне на документация за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“ и подпомагане на ИАМА при възлагане на обществената поръчка“.

Очакваните резултати в изпълнение на проекта включват изготвяне на анализ и оценка на потребностите; изготвена пълна документация, в т.ч. и техническа документация за обществена поръчка с предмет: „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“ и подпомагане на ИАМА при възлагане на обществената поръчка.

В рамките на отчетната година е представен доклад от изпълнителят за „Оценка и анализ на потребностите на ИАМА от придобиване на многоцелеви аварийно-спасителен кораб“. Предстои изготвянето на техническа спецификация и цялостна документация за обществена поръчка с предмет: „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителен кораб“.

ПРОЕКТ: „Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби“.

Проектът стартира на 27.05.2022 г. със сключването на Административен договор и се очаква да приключи до 31.12.2023 г. Общият му бюджет (100% БФП) е в размер на 1 393 478.81 лв., от които 1 045 109.11 лв.- 85% от Европейската комисия чрез Европейски фонд за регионално развитие и 209 021.82 лв.- 15% национално съфинансиране.

Основна цел на проекта е: Осигуряване на специализирана консултантска помощ на ИАМА за холистична оценка на съответствието с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби, по които Република България е страна. Оценка на нуждите и подготовка на предложения за актуализация на нормативната уредба, стратегически документи, организация и оперативни процедури и планове за инвестиции в средства за борба с бедствия и аварии на море. Целта е да се постигне подобряване и устойчиво изпълнение на задълженията на Република България като страна по международни конвенции, с фокус върху тези, регламентиращи отговорности на бреговата държава, като: търсене и спасяване на човешки живот, борба с разливи и предотвратяване замърсяването на морската околна среда, спасяване на имущество на море.

След проведена процедура за избор на изпълнител, на 06.12.2022 г. между ИАМА и ДЗЗД „Морска безопасност“ беше сключен договор за изпълнение на основните дейности по проекта.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват:

- Доклад от оценката на изпълнението на изискванията на Международния кодекс за прилагане на инструментите на ИМО с идентифициране на добрите практики, пропуските и нуждите от подобрение, по отношение на задълженията на бреговата държава, както и на други специфични инструменти на ИМО, касаещи борбата с бедствия и аварии на море;

- Предложение за актуализиране на националната стратегия за изпълнение на ангажиментите на Република България съгласно Международния кодекс за прилагане на инструментите на ИМО, като механизъм за мониторинг и оценка на ефикасността на изпълнение на задълженията, и за подобряване на резултатността и организационния капацитет;

- Доклад от проучването и анализа на текущото състояние на оперативно ниво, по отношение на организацията и ресурсното обезпечение на дейностите при бедствия и аварии в БМОРТС – добри постижения, пропуски и препоръки за подобрение;

- Доклад за предлаганите изменения с включени предложения и проекти за: Изменения на нормативната уредба; Актуализиране и хармонизиране на стратегически документи, национални и местни планове за действия при бедствия и аварии на море; Актуализиране и хармонизиране на оперативни процедури, инструкции и други документи, касаещи организацията на дейностите и управлението на ресурсите, съгласно актуализираните планове, в готовност за вътрешно въвеждане в ИАМА/МТС; Актуализирани нужди и изисквания към ресурсното обезпечение, за залагане в проекти за финансиране по програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. или с бюджетни средства.

Приложение № 8

- Програма “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”

### Проект „Специализирани обучения за повишаване капацитета на служителите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) в качеството му на бенефициент по ОПТТИ 2014 – 2020 г.“

Стойност на проекта по ДБФП – 973 700,00 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 424 703,84 лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- Разходите в размер на 395 324,11 лв. са свързани с провеждане на общи и специализирани обучения, работни срещи и учебни визити за служителите на ДППИ По договор № ДЕП-5/30.04.2020 г. с изпълнител ДЗЗД „ТРЕЙНИНГ ПРО“ с предмет „Провеждане на специализирани обучения за повишаване капацитета на служителите на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) в качеството му на Бенефициент по ОПТТИ 2014-2020г.“:

- Разходи за възнаграждения на ЕУП в размер на 29 379,73 лева съгласно одобрения бюджет по т. IV.12.1 Управление на проекта

Проект „Осигуряване на финансови средства за покриване на разходи за обучения и командировки в чужбина и провеждане на работни срещи в страната за служители от Агенция „Пътна инфраструктура”, чиито функции са пряко свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.“

Стойност на проекта по ДБФП –1 082 455,84 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 11 280,00 лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- Разходи в размер на 11 280,00 лева по договор Д-78/16.08.2019 с предмет „Организация и осигуряване на логистика при провеждането на работни срещи в страната за служители от АПИ, отговорни за управлението и изпълнението на дейностите по ЕФРР и КФ“ свързано с организиране и провеждане на работна среща в к.к. Боровец през м. декември 2022г.

Проект „Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби“

Стойност на проекта по ДБФП – 1 393 478,81 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 139 347,88 лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

Направено е авансово плащане в размер на 10% от стойността на БФП по проекта съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.