МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

ОТЧЕТ

ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ

към 30 юни 2025 г.

(РЕЗЮМЕ)

м. Август, 2025 г.

# ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ

Всяка политика намира конкретен израз на постигането на целите и ползите основно чрез изпълнението на заложените в нея програми, но също така и с редица действия от административен, нормативен, организационен или публичен характер. Изпълнението на програмите е разгледано в отделни точки, затова в този раздел ще се отчетат стратегическите документи и дейностите, които са пряко свързани с политиката, но не са обвързани с една конкретна програма, а подпомагат тяхното изпълнение и постигане на целите на политиката.

На 06.12.2024 г. МТС обяви процедура BG16FFPR001-3.003 „Зарядна инфраструктура за електрически превозни средства по пътищата“ със срок за кандидатстване до 06.08.2025 г. Средствата по процедурата ще бъдат предоставени при условията на Регламент (ЕС) № 651/2014. Тя ще се финансира от ПТС 2021-2027 г. и предвижда изграждането на зарядни станции за леки и товарни автомобили по Трансевропейската транспортна мрежа. Бюджетът за процедурата възлиза на 10 млн. лв. Това е първата процедура в областта на транспорта, даваща възможност за кандидатстване на конкурсен принцип на частни оператори. Целта на процедурата е да насърчи употребата на екологосъобразни видове транспорт и алтернативни горива, да подобри качеството на пътната инфраструктура и да допринесе за намаляване на вредното въздействие на транспорта върху околната среда. Предвидено е зарядните станции да се изграждат единствено в по-слабо развитите региони на страната (региони тип А) – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Южен централен.

На 26.03.2025 г. е публикувана процедурата по Приоритет 3 с № BG16FFPR001-3.002 и наименование „Подпомагане на интермодални оператори, включително развитие на съществуващи терминали“. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.09.2025 г. като допустимите бенефициенти са операторите на съществуващите интермодални терминали.

Ефективно използване на механизмите на публично-частното партньорство

За строителството на модерна транспортна инфраструктура се изисква време, дългосрочен подход и осигуряване на стабилни финансови потоци. Необходимо е и да се създадат условия за засилване ролята на частния сектор в развитието на инфраструктурата, включително и чрез различни форми на публично-частно партньорство.

МТС организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии върху обектите на железопътната инфраструктура, цели или технологично обособени части от пристанища за обществен транспорт с национално значение и граждански летища за обществено ползване, както и организира и осъществява контрол върху сключените договори за предоставяне на концесии.

Ангажираността на държавата към бъдещото развитие на устойчив транспорт е съобразена с нарастващата загриженост за опазване на околната среда, като се насърчава развитието на екологосъобразни видове транспорт в противовес най-вече на автомобилните превози. От значение е стимулиране използването на обществените видове транспорт и програми за промяна в разпределението по видове транспорт с цел намаляване на вредното въздействие на автомобилния транспорт преди всичко върху околната среда, но също така и върху безопасността на движението и намаляване на задръстванията.

Подобряване на организацията и управлението на транспорта

През отчетния период продължи работата по политиката на МТС за постоянно повишаване на изискванията и контрола при обучението и провеждането на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

Достъпност и регионална обвързаност

С предоставените средства за компенсации се осигурява възможност за ценови облекчения за около 3,5 млн. души от населението на страната, по-голям достъп до транспортната услуга и решаване на социални проблеми. Чрез средствата за субсидии се разширява общественият транспорт в изоставащи слабонаселени региони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване.

Програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт”

При денонощен режим на работа ГД ГВА заедно с ИА МА поддържа сили и средства в съвместния авиационен и морски Координационен център за търсене и спасяване. В случаите на авиационни произшествия ръководи и координира операции по търсене и спасяване на човешки живот и оказва помощ на търпящи бедствие въздухоплавателни средства и хора във въздушното пространство на Р. България и на нейната сухоземна територия, както и в българския морски отговорен район за търсене и спасяване при авиационни произшествия и във вътрешните водни пътища на Р. България.

Програма „Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт”

Информацията за разследваните събития е на разположение в министерството, като в частта за авиационни събития данните са въведени в единната европейска програма ECCAIRS, в частта за морските произшествия – в система EMCIP, а в частта за железопътните произшествия са въведени в системата ERAIL.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ

СЪОБЩЕНИЯ

Стратегическата цел на политиката в областта на електронните съобщения е задоволяване на нуждите на бизнеса и населението от разнообразни, съвременни, ефективни и качествени електронни съобщителни услуги, като необходимо условие за израстването на страната в технологичен и технически аспект, ключов фактор за реализацията на цифровата трансформация във всички сфери на обществения и стопански живот и основен лост за създаване на дългосрочни условия за иновации и икономически растеж.

ПОЩЕНСКИ СЕКТОР

Стратегическата цел на политиката в пощенския сектор е осигуряване на устойчиво развитие на националния пощенски сектор, чрез създаване на условия за функциониране на икономически стабилен и конкурентен пазар на пощенски услуги и предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги за обществото в съответствие с европейските и световните изисквания.

### 2300.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 г.

ПРОЕКТ:“Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 – Етап 2“

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец, Фаза 2”

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман-сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман-Фаза 2"

ПРОЕКТ: „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора – Фаза 2"

ПРОЕКТ: „Модернизация на тягова подстанция Бойчиновци”

ПРОЕКТ: „Доставка на пет броя едноетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака“

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ:  „Развитие на железопътен възел София-железопътен участък София-Волуяк”

ПРОЕКТ:  „Модернизация на железопътния участък София – Елин Пелин“

ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел Пловдив“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за проект „Удвояване на участъци от жп линията Пловдив – Свиленград-граница с Република Турция“

ПРОЕКТ: „Модернизация на Тягови подстанции Враца и Перник, част от основния мрежов коридор Ориент/Източно-Средиземноморски”

ПРОЕКТ: „Модернизация на ж.п. линия Видин-София: жп участък Медковец-Страцимир“

ПРОЕКТ: Проект „Модернизация на тягови подстанции Червена вода и Хитрино“

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ПРОЕКТ „П19“ - Извършване на реформа в обслужването на пътници с железопътен транспорт в крайградските и междурегионални направления, чрез закупуване на нов подвижен състав

- „Доставка на 9 броя електрически маневрени локомотиви за маневри в неелектрифицирани депа, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“

- „Доставка на 35 броя едноетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака, с капацитет от минимум 200 седящи места, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Изпълнението на инвестиционната програма за обектите финансирани с капиталови трансфери, включени в годишната ивестиционна програма на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата по чл. 106а от ЗМПВВППБР и речните пристанища за обществен транспорт – държавна собственост към 30.06.2025 г. е 32 067 175 лв.

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 г.

ПРОЕКТ: „Капитално драгиране - басейн между Терминал „Бургас Запад“ и Терминал „Бургас Изток 2/2А/" (Капитално драгиране в пристанище Бургас)“

### 2300.01.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ,  СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

### РЕГУЛИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА И ПРОФЕСИЯТА

За първото полугодие на 2025 г. са получени уведомителни писма за 44 бр. прекратени административнонаказателни преписки с мотивирани резолюции. Връчени са 5 474 бр. наказателни постановления, като са подадени 87 бр. жалби – от тях 6 отменени и 81 са в съдебна фаза. Със съставените АУАН са констатирани 10 658 нарушения.

### ОБЩОДОСТЪПЕН ТРАНСПОРТ

Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт

В съответствие с чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Постановление № 28 на Министерския съвет от 16.04.2025 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025 г. (ПМС № 28), обн., ДВ, бр. 33 от 17.04.2025 г., в сила от 1.01.2025 г. е извършено годишно разпределение на средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания на нормативно определени групи пътници в автомобилния транспорт по общини.

Определените с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС № 28 средства за компенсации за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт са в размер до 201 000 000 лв.

Във връзка с разписаното в т. 3 от част I. Компенсации на Методиката е извършено редуциране на получените по общото правило годишни лимити от средства за компенсации на общини с установена ниска усвояемост на тези средства, при което първоначалните годишни лимити на средствата за компенсации общо по групи правоимащи са следните:

1. Ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали – 1 147 459 лв.;

2. Деца до 7 навършени години и деца от 7 до 14 навършени години – 76 875 424 лв.;

3. Ученици в дневна форма на обучение и студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение (учащи се) – 37 770 924 лв.;

4. Лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс (възрастни граждани) – 63 388 234 лв.;

5. Хора с увреждания с намалена работоспособност над 70,99 на сто – 4 835 863 лв.

Общо т. 1, 2, 3, 4 и 5: 184 017 904 лв.

Субсидии и компенсации в железопътния транспорт

За 2025 г. субсидията за превоз на пътници с железопътен транспорт по дългосрочния договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България - администрирани разходи по бюджета на МТС е в размер на 227 890,0 хил. лв., като към 30.06.2025 г. са усвоени 113 497,8 хил. лв.

Усвоени са и 3 372,0 хил. лв. средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.

Субсидии от централния бюджет за ДП „НК Железопътна инфраструктура”

На основание Договора между Република България и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. и ПМС № 28/16.04.2025 г. за изпълнението му, на Компанията са утвърдени 353 210,0 хил. лв. субсидия.

Усвоената субсидия към 30.06.2025 г. е в размер на  189 407,0 хил. лв. и е насочена към дейностите по текущо поддържане, изплащане на възнаграждения и осигуровки на персонала и експлоатация на железопътната инфраструктура, които не се покриват от реализираните приходи от дейността.

КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

„КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превози на опасни товари - 88  бр.

- Издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство, гражданин на държава, която не е член на ЕС - 735 бр.

- Регистрация/заличаване и предоставяне/отнемане на достъп до информационната система за поддържане на централизирана база данни за психологическите изследвания- 28 бр.

- Проверени работни дни на пътя и в предприятията, извършващи обществен превоз на пътници и товари - 1 883 971 бр.

„КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Проверки на железопътната инфраструктура в индустриални жп клонове - 4 бр.

- Извършени контролни проверки по изграждането, ремонта, поддръжката и експлоатацията на железопътната инфраструктура, безопасността на движението и на превозите и техническото състояние на подвижния състав - 255 бр.

- Провеждане на изпити на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за дейности, свързани с безопасността на превозите в железопътния транспорт, подготвяне и издаване на свидетелствата за правоспособност на лицата, издържали изпита - 294 бр.

- Проведени проверовъчни изпити за проверка на знанията на лицата, заемащи длъжност от железопътния транспорт в ДП НКЖИ, превозвачите и индустриалните жп клонове, която е свързана с безопасността на превозите – 598 бр.

- Извършени проверки за употреба на алкохол или други упойващи вещества - 151 бр.

- Издадени свидетелства за управление на локомотив - 41 бр.

„КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

- За изменение по Наредба № 37, включително одобрение на нови издания и ревизии на ръководства на операторите – 206 бр.

- Извършени проверки в полет – 4 бр.

- Свидетелства за летателна правоспособност на пилоти – 277 бр.

- Свидетелства за правоспособност на бордни инженери, полетни диспечери, бордни съпроводители – 16 бр.

- Кореспонденция за издаване на медицински свидетелства, АМЕ, AMS –  75 бр.

„КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Прегледани  морски кораби – 1 140 бр.

- Издадени свидетелства за регистрация на кораби -  933 бр.

- Изпитани лица за придобиване на правоспособност – 1 907 бр.

- Издадени/преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на  свидетелства за правоспособност на морски лица – 9 334 бр.

- Издадени моряшки паспорти - 820 бр.

- Проверки на кораби по МАРПОЛ – 317 бр.

- Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища – 601 бр.

### ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА

- Измерване на водни стоежи- 1 820 бр.

- Хидрографски проучвания на критичните за корабоплаване райони, на потънали съдове, котвени стоянки, мостове и др. хидротехнически съоръжения, кариери за изземване на наносни отложения, островни канали и естествени зимни убежища – 16 кв.км.

- Издаване и разпространяване на хидрологичен и навигационен бюлетин - 182 бр.

- Извършване и разпространяване на метеорологични наблюдения- 12 012 бр.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА

Усвоените средства за финансово осигуряване на дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" за периода 01.01.2025 - 30.06.2025 г., са извършени разходи за поддържане на основния пункт за управление на МТС на обща стойност 80 700 лева.

### ПОЛЕТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР (ДАО)

- Проведени тренажорни подготовки - 16 бр.; Извършени проверки на самолет - 3 бр; Извършени инспекции/одити – 69 бр.; Изпълнени полети - 120 бр.; Полетни часове – 217,06 часа

"БЪЛГАРИЯ ХЕЛИ МЕД СЪРВИЗ" ЕАД

В периода от 01 януари 2025 г. до 30 Юни 2025 г. „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД е изпълнила 44 мисии за нуждите на спешната медицинска помощ, от които:

- 7 първични мисии

- 37 са вторични мисии, 35 изпълнени от ГОБ „София“ и 2 от РОБ „Сливен“

    - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ВЪВ ВОДНИЯ И ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

- Обработени сигнали за бедствие - 100 %; Проведени планови учения и тренировки - 7 бр.

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ГД „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

- Преглед, оценка и обработка на уведомления за промяна от ДП РВД, свързани с курсове за обучение, планове за обучение, схеми за компетентност и процедури – 13 бр.

2300.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ, ВОДНИЯ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

- авиационни произшествия на българска територия – 4;

- сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия – 1;

- сериозни инциденти с български ВС в страната и чужбина – 4;

- разследвано тежко железопътно произшествие – 1;

- в процес на разследване на тежко произшествие – 1;

- в процес на разследване на произшествие – 1.

2300.02.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ“

- СЪОБЩЕНИЯ

- Организиране и координиране на работата на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейските въпроси - 27 бр.

- Изготвяне и съгласуване в рамките на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” на становища, указания и рамкови позиции на Република България в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър за заседания на комитети и работни групи към Съвета на ЕС и ЕК - 7 бр.

- ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

- Пуснати в употреба пощенски марки – 22 бр.

- Получени и съхранени пощенски марки за представителни цели и за международен обмен – 12 000 бр.

- ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

- Участие в работата на международни организации в сектора – МСД; ООН; ОИСР и др. - 9 бр.

- Предоставени консултации от експерти от дирекцията в качеството им на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) – 55 бр.

- Изготвяне на указания за заседанията на КОРЕПЕР, както и за заседанията на РГ „Телекомуникации и информационни технологии“ към Съвета на ЕС - 7 бр.

# „ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА ПО СМИСЪЛА НА ЗЕСМФИ“

- Участие в работата на РГ за широколентов достъп към ЕК - 11 бр.

- Участие в РГ за изпълнение на етапите и целите от НПВУ- 29 бр. раб. срещи

- Участие в работата на международни организации в сектора – МСД; ООН; ОИСР и др.- 11 бр. раб. срещи

“ПОДПОМАГАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВИЗАЦИЯТА И СВЪРЗАНОСТТА”

- Одобрено финансиране за български участници по програмите на ЕС – 1299 хил. евро

- Проведени консултации с потенциални участници по Европейските програми - програма „Цифрова Европа“, Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа”, Механизъм за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор – 48 бр.

### 2300.03.00 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

- Експертни болнични прегледи  - НМТБ София – 41 141 бр.

- Преминали болни за стационарно лечение НМТБ София и МТБ Пловдив – 2 009 бр.

- Среден болничен престой НМТБ София и МТБ Пловдив – 3,46 дни

- Психологически прегледи НМТБ София и МТБ Пловдив – 3 227 бр.