МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

ОТЧЕТ

ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ

към 31 декември 2025 г.

(РЕЗЮМЕ)

м. Февруари, 2026 г.

# ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ

Всяка политика намира конкретен израз на постигането на целите и ползите основно чрез изпълнението на заложените в нея програми, но също така и с редица действия от административен, нормативен, организационен или публичен характер. Изпълнението на програмите е разгледано в отделни точки, затова в този раздел ще се отчетат стратегическите документи и дейностите, които са пряко свързани с политиката, но не са обвързани с една конкретна програма, а подпомагат тяхното изпълнение и постигане на целите на политиката.

На 06.12.2024 г. е обявена процедура № BG16FFPR001-3.003 „Зарядна инфраструктура за електрически превозни средства по пътищата“ на обща стойност 10 млн. лв. Процедурата е насочена към микро-, малки и средни предприятия. Средствата по процедурата ще бъдат предоставени при условията на Регламент (ЕС) № 651/2014. Към 31.12.2025 г. подадените проектни предложения са в процес на оценка. През м. януари 2026 г. са сключени 6 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените кандидати на обща стойност 2 741 655,47 лв. (близо 1,4 млн. евро). Това е първата процедура в областта на транспорта, даваща възможност за кандидатстване на конкурсен принцип на частни оператори. Целта на процедурата е да насърчи употребата на екологосъобразни видове транспорт и алтернативни горива, да подобри качеството на пътната инфраструктура и да допринесе за намаляване на вредното въздействие на транспорта върху околната среда. Предвидено е зарядните станции да се изграждат единствено в по-слабо развитите региони на страната (региони тип А) – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Южен централен.

На 26.03.2025 г. е обявена процедура № BG16FFPR001-3.002 „Подпомагане на интермодални оператори, включително развитие на съществуващи терминали“ на обща стойност 34,5 млн. лв. Средствата по процедурата ще бъдат предоставени при условията на нотифицирана пред ЕК държавна помощ SA.112954 (2024/N). Към 31.12.2025 г. подадените проектни предложения са в процес на оценка. Очаква се да бъдат сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените кандидати.

Разработена и публикувана за обществено обсъждане на 24.11.2025 г. е втора процедура BG16FFPR001-3.004 „Зарядна инфраструктура за електрически превозни средства по пътищата“ с общ бюджет приблизително 19,5 млн. лв. Средствата по процедурата ще бъдат предоставени при условията на Регламент (ЕС) № 651/2014. Насоките по процедурата са съгласувани с Министерството на финансите. Процедурата е отворена за кандидатстване на 16.01.2026 г. По тази процедура освен микро-, малки и средни са допустими и големи предприятия.

Ефективно използване на механизмите на публично-частното партньорство

За строителството на модерна транспортна инфраструктура се изисква време, дългосрочен подход и осигуряване на стабилни финансови потоци. Необходимо е и да се създадат условия за засилване ролята на частния сектор в развитието на инфраструктурата, включително и чрез различни форми на публично-частно партньорство.

МТС организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии върху обектите на железопътната инфраструктура, цели или технологично обособени части от пристанища за обществен транспорт с национално значение и граждански летища за обществено ползване, както и организира и осъществява контрол върху сключените договори за предоставяне на концесии.

Ангажираността на държавата към бъдещото развитие на устойчив транспорт е съобразена с нарастващата загриженост за опазване на околната среда, като се насърчава развитието на екологосъобразни видове транспорт в противовес най-вече на автомобилните превози. От значение е стимулиране използването на обществените видове транспорт и програми за промяна в разпределението по видове транспорт с цел намаляване на вредното въздействие на автомобилния транспорт преди всичко върху околната среда, но също така и върху безопасността на движението и намаляване на задръстванията.

Подобряване на организацията и управлението на транспорта

През отчетния период продължи работата по политиката на МТС за постоянно повишаване на изискванията и контрола при обучението и провеждането на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

Достъпност и регионална обвързаност

С предоставените средства за компенсации се осигурява възможност за ценови облекчения за около 3,5 млн. души от населението на страната, по-голям достъп до транспортната услуга и решаване на социални проблеми. Чрез средствата за субсидии се разширява общественият транспорт в изоставащи слабонаселени региони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване.

Програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт”

При денонощен режим на работа ГД ГВА заедно с ИА МА поддържа сили и средства в съвместния авиационен и морски Координационен център за търсене и спасяване. В случаите на авиационни произшествия ръководи и координира операции по търсене и спасяване на човешки живот и оказва помощ на търпящи бедствие въздухоплавателни средства и хора във въздушното пространство на Р. България и на нейната сухоземна територия, както и в българския морски отговорен район за търсене и спасяване при авиационни произшествия и във вътрешните водни пътища на Р. България.

Програма „Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт”

Информацията за разследваните събития е на разположение в министерството, като в частта за авиационни събития данните са въведени в единната европейска програма ECCAIRS, в частта за морските произшествия – в система EMCIP, а в частта за железопътните произшествия са въведени в системата ERAIL.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ

СЪОБЩЕНИЯ

Стратегическата цел на политиката в областта на електронните съобщения е задоволяване на нуждите на бизнеса и населението от разнообразни, съвременни, ефективни и качествени електронни съобщителни услуги, като необходимо условие за израстването на страната в технологичен и технически аспект, ключов фактор за реализацията на цифровата трансформация във всички сфери на обществения и стопански живот и основен лост за създаване на дългосрочни условия за иновации и икономически растеж.

ПОЩЕНСКИ СЕКТОР

Стратегическата цел на политиката в пощенския сектор е осигуряване на устойчиво развитие на националния пощенски сектор, чрез създаване на условия за функциониране на икономически стабилен и конкурентен пазар на пощенски услуги и предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги за обществото в съответствие с европейските и световните изисквания.

### 2300.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 г.

ПРОЕКТ:“Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 – Етап 2“

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец, Фаза 2”

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман-сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман-Фаза 2"

ПРОЕКТ: „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора – Фаза 2"

ПРОЕКТ: „Модернизация на тягова подстанция Бойчиновци”

ПРОЕКТ: „Възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции – Варна и Разград и изграждане на тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация - SCADA, Фаза 2”

ПРОЕКТ: „Доставка на пет броя едноетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака”

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за развитие на железопътен възел Пловдив, Етап 2“

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ:  „Развитие на железопътен възел София-железопътен участък София-Волуяк”

ПРОЕКТ:  „Модернизация на железопътния участък София – Елин Пелин“

ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел Пловдив“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Драгоман-граница с Република Сърбия“

ПРОЕКТ: „Модернизация на Тягови подстанции Враца и Перник, част от основния мрежов коридор Ориент/Източно-Средиземноморски”

ПРОЕКТ: „Модернизация на ж.п. линия Видин-София: жп участък Медковец-Страцимир“

ПРОЕКТ: Проект „Модернизация на тягови подстанции Червена вода и Хитрино“

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ПРОЕКТ „П19“ - Извършване на реформа в обслужването на пътници с железопътен транспорт в крайградските и междурегионални направления, чрез закупуване на нов подвижен състав

- „Доставка на 9 броя електрически маневрени локомотиви за маневри в неелектрифицирани депа, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“

- „Доставка на 35 броя едноетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака, с капацитет от минимум 200 седящи места, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“

- „Доставка на 20 броя едноетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака, с капацитет от минимум 300 седящи места, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“

Капиталов трансфер за НК „Железопътна инфраструктура“

На основание Договора между Република България и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. (обн. ДВ, бр. 26 от 27.03.2025 г.), ПМС №28/16.04.2025 г. за изпълнението му (обн. ДВ, бр. 33 от 17.04.2025 г.), и ПМС 67/22.05.2025 г. за финансиране на дейности по договори за строителство, монтажни дейности за проекти с европейско и национално финансиране на Компанията са предоставени 452 157 900 лв. средства за капиталови трансфери.

Капиталов трансфер за „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД са одобрени средства като капиталов трансфер в размер на 71 930 300 лв.

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Изпълнението на инвестиционната програма за обектите финансирани с капиталови трансфери, включени в годишната ивестиционна програма на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата по чл. 106а от ЗМПВВППБР и речните пристанища за обществен транспорт – държавна собственост към 31.12.2025 г. е 58 718 700 лв.

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 г.

ПРОЕКТ: „Капитално драгиране - басейн между Терминал „Бургас Запад“ и Терминал „Бургас Изток 2/2А/" (Капитално драгиране в пристанище Бургас)“

ПРОЕКТ: „Рехабилитация на вълнолом в пристанище Бургас”

### РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 г.

ПРОЕКТ: „Автомагистрала Русе – Велико Търново от км 0+400 до км 76+040“

ПРОЕКТ „Надграждане капацитета на ГИС базираната електронна платформа „Единна информационна точка“ и изграждане на функционалности за създаване на Национална точка за достъп до информационни услуги за мултимодални пътувания“

ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 2014-2020 г.

ПРОЕКТ:  „Автомагистрала „Европа“ от км 15+500 до км 48+903- Фаза 1“

ПРОЕКТ: „Обходен път на гр.Бургас“ („Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово-Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“)

### 2300.01.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ,  СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

### РЕГУЛИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА И ПРОФЕСИЯТА

За 2025 г. са получени уведомителни писма за 96 бр. прекратени административнонаказателни преписки с мотивирани резолюции. Връчени са 12 601 бр. наказателни постановления, като са подадени 345 бр. жалби – от тях 77 отменени и 211 са в съдебна фаза. Със съставените АУАН са констатирани 19 355 нарушения.

### ОБЩОДОСТЪПЕН ТРАНСПОРТ

Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт

В съответствие с чл. 12, ал. 1, т. 2 от Постановление № 28 на Министерския съвет от 16.04.2025 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025 г. (ПМС № 28), обн., ДВ, бр. 33 от 17.04.2025 г., в сила от 1.01.2025 г. е извършено годишно разпределение на средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания на нормативно определени групи пътници в автомобилния транспорт по общини.

Определените с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС № 28 средства за компенсации за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт са в размер до 201 000 000 лв.

Извършено е разпределението на средствата общо по групи правоимащи, както следва:

1. Ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали – 1 300 000 лв.;

2. Деца до 7 навършени години и деца от 7 до 14 навършени години –84 000 000 лв.;

3. Ученици в дневна форма на обучение и студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение (учащи се) – 40 300 000 лв.;

4. Лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс (възрастни граждани) – 70 000 000 лв.;

5. Хора с увреждания с намалена работоспособност над 70,99 на сто – 5 400 000 лв.

В съответствие с чл. 52, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. (ЗДБРБ), обн., ДВ, бр. 26 от 27.03.2025 г., в сила от 1.01.2025 г. и чл.  13, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 28 на Министерския съвет от 16.04.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025 г. (ПМС № 28), обн., ДВ, бр. 33 от 17.04.2025 г., в сила от 1.01.2025 г. бе подготвено годишно разпределение на средствата за субсидии за нефинансовите предприятия, предвидени в нормативни актове за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и гранични райони по общини и видове превози.

Провереният и одобрен пробег по междуселищни автобусни линии, свързващи малки населени места в планински и/или гранични райони, подлежащ на субсидиране за 2025 г. е в размер на 17 599 250 км.

Провереният и одобрен за субсидиране пробег по вътрешноградски пътнически превози за 2025 г. е в размер на 62 338 458 км. и същият е заложен за субсидиране.

Разпределението на средствата за субсидии по общини е общо в размер на 121 396 351 лв., както следва: 94 179 505 лв. за вътрешноградски пътнически превози и 27 216 846 лв. за междуселищни пътнически превози.

Субсидии и компенсации в железопътния транспорт

За 2025 г. субсидията за превоз на пътници с железопътен транспорт по дългосрочния договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България - администрирани разходи по бюджета на МТС е в размер на 227 890,0 хил. лв., като към 31.12.2025 г. са усвоени 226 915,4 хил. лв.

Усвоени са и 9 422,0 хил. лв. средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.

Субсидии от централния бюджет за ДП „НК Железопътна инфраструктура”

На основание Договора между Република България и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. и ПМС № 28/16.04.2025 г. за изпълнението му, на Компанията са утвърдени 353 210,0 хил. лв. субсидия.

Усвоената субсидия към 31.12.2025 г. е в размер на  353 210,0 хил. лв. и е насочена към дейностите по текущо поддържане, изплащане на възнаграждения и осигуровки на персонала и експлоатация на железопътната инфраструктура, които не се покриват от реализираните приходи от дейността.

КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

„КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превози на опасни товари - 166  бр.

- Издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство, гражданин на държава, която не е член на ЕС – 1 590 бр.

- Регистрация/заличаване и предоставяне/отнемане на достъп до информационната система за поддържане на централизирана база данни за психологическите изследвания - 66 бр.

- Проверени работни дни на пътя и в предприятията, извършващи обществен превоз на пътници и товари - 3 251 010 бр.

„КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Проверки на железопътната инфраструктура в индустриални жп клонове - 10 бр.

- Извършени контролни проверки по изграждането, ремонта, поддръжката и експлоатацията на железопътната инфраструктура, безопасността на движението и на превозите и техническото състояние на подвижния състав - 1488 бр.

- Провеждане на изпити на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за дейности, свързани с безопасността на превозите в железопътния транспорт, подготвяне и издаване на свидетелствата за правоспособност на лицата, издържали изпита - 717 бр.

- Проведени проверовъчни изпити за проверка на знанията на лицата, заемащи длъжност от железопътния транспорт в ДП НКЖИ, превозвачите и индустриалните жп клонове, която е свързана с безопасността на превозите – 1641 бр.

- Извършени проверки за употреба на алкохол или други упойващи вещества - 332 бр.

- Издадени свидетелства за управление на локомотив - 121 бр.

„КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

- За изменение по Наредба № 37, включително одобрение на нови издания и ревизии на ръководства на операторите – 348 бр.

- Извършени проверки в полет – 4 бр.

- Свидетелства за летателна правоспособност на пилоти – 549 бр.

- Свидетелства за правоспособност на бордни инженери, полетни диспечери, бордни съпроводители – 33 бр.

- Кореспонденция за издаване на медицински свидетелства, АМЕ, AMS –  351 бр.

„КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Прегледани  морски кораби – 2 092 бр.

- Издадени свидетелства за регистрация на кораби -  1 920 бр.

- Изпитани лица за придобиване на правоспособност – 4 047 бр.

- Издадени/преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на  свидетелства за правоспособност на морски лица – 18 514 бр.

- Издадени моряшки паспорти – 1 614 бр.

- Проверки на кораби по МАРПОЛ – 614 бр.

- Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища – 1 205 бр.

### ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА

- Измерване на водни стоежи - 3 650 бр.

- Хидрографски проучвания на критичните за корабоплаване райони, на потънали съдове, котвени стоянки, мостове и др. хидротехнически съоръжения, кариери за изземване на наносни отложения, островни канали и естествени зимни убежища – 47,4 кв.км.

- Издаване и разпространяване на хидрологичен и навигационен бюлетин - 365 бр.

- Извършване и разпространяване на метеорологични наблюдения - 24 090 бр.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА

Усвоените средства за финансово осигуряване на дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г., са извършени разходи за поддържане на основния пункт за управление на МТС на обща стойност 169 549 лева.

Усвоените средства за финансово осигуряване на дейност "Други дейности по отбраната" за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г., за осигуряване на приоритетни дейности за КАС за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война на ВАСУ „Транспорт и съобщения” са на обща стойност  30 663 лева за капиталови разходи.

### ПОЛЕТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР (ДАО)

- Проведени тренажорни подготовки - 32 бр.; Извършени проверки на самолет - 6 бр; Извършени инспекции/одити – 103 бр.; Изпълнени полети - 209 бр.; Пролетени часове – 372,21 часа

"БЪЛГАРИЯ ХЕЛИ МЕД СЪРВИЗ" ЕАД

С Постановление № 109/10.08.2023 г. МС възлага на „България Хели Мед Сървиз” ЕАД, да извършва услуга от общ икономически интерес - полети за осигуряване на въздушен транспорт с хеликоптери за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата. През 2025 г. са усвоени средства в размер на 9 520 600 лв.

В периода от 01 януари 2025 г. до 31 декември 2025 г. „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД е изпълнила 123 мисии за нуждите на спешната медицинска помощ, от които:

- 28 първични мисии - от мястото на инцидента до лечебно заведение с необходимото ниво на компетентност;

- 95 са вторични мисии - от типа hospital to hospital.

    - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ВЪВ ВОДНИЯ И ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

- Обработени сигнали за бедствие - 100 %; Проведени планови учения и тренировки - 8 бр.

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ГД „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

- Самостоятелни тренировки на участниците в системата за ТС при Авиационни произшествия – 219 бр.

2300.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ, ВОДНИЯ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

- авиационни произшествия на българска територия – 6;

- сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия – 1;

- сериозни инциденти с български ВС в страната и чужбина – 4;

- разследвани тежки железопътни произшествия – 2;

- разследвано железопътно произшествие – 1;

- в процес на разследване на тежко произшествие – 1.

2300.02.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ“

- СЪОБЩЕНИЯ

- Организиране и координиране на работата на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейските въпроси - 36 бр.

- Изготвяне и съгласуване в рамките на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” на становища, указания и рамкови позиции на Република България в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър за заседания на комитети и работни групи към Съвета на ЕС и ЕК- 17 бр.

- ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

- Пуснати в употреба пощенски марки – 46 бр.

- Получени и съхранени пощенски марки за представителни цели и за международен обмен – 25 300 бр.

- ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

- Участие в работата на международни организации в сектора – МСД; ООН; ОИСР и др. - 9 бр.

- Предоставени консултации от експерти от дирекцията в качеството им на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) – 55 бр.

- Изготвяне на указания за заседанията на КОРЕПЕР, както и за заседанията на РГ „Телекомуникации и информационни технологии“ към Съвета на ЕС - 7 бр.

# „ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА ПО СМИСЪЛА НА ЗЕСМФИ“

- Участие в работата на РГ за широколентов достъп към ЕК - 11 бр.

- Участие в РГ за изпълнение на етапите и целите от НПВУ- 29 бр. раб. срещи

- Участие в работата на международни организации в сектора – МСД; ООН; ОИСР и др.- 11 бр. раб. срещи

“ПОДПОМАГАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВИЗАЦИЯТА И СВЪРЗАНОСТТА”

- Одобрено финансиране за български участници по програмите на ЕС – 24 904 хил. евро

- Проведени консултации с потенциални участници по Европейските програми - програма „Цифрова Европа“, Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа”, Механизъм за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор – 70 бр.

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Към 31.12.2025 г. са отчетени средства в размер на 104 502,9 хил. лв. за следните разходи:

- 18 700,2 хил. лв. - за услуга от общ икономически интерес - посредничество при заявяване на административни и електронни административни услуги и получаване на резултата от тях чрез пощенски станции;

- 31 661,2 хил. лв. - за компенсиране извършването на услугата от общ икономически интерес по разпространение на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България;

- 31 099,9 хил. лв. – за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършването на универсалната пощенска услуга;

- 22 641,6 хил. лв. - за обмяна на каса на банкноти и монети от левове в евро, чрез пощенски станции на територията на Република България;

- 400,0 хил. лв. - комуникационни дейности, предвидени в Комуникационната стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозоната, чрез мрежата от пощенските станции на територията на страната.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Инвестиция C7.I1 „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“

### 2300.03.00 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

- Експертни болнични прегледи  - НМТБ София – 77 679 бр.

- Преминали болни за стационарно лечение НМТБ София и МТБ Пловдив – 8 270 бр.

- Среден болничен престой НМТБ София и МТБ Пловдив – 3,45 дни

- Психологически прегледи НМТБ София и МТБ Пловдив – 6 671 бр.