МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

ОТЧЕТ

ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ

към 30 юни 2022 г.

м. Август, 2022 г.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

Всяка политика намира конкретен израз на постигането на целите и ползите основно чрез изпълнението на заложените в нея програми, но също така и с редица действия от административен, нормативен, организационен или публичен характер. Изпълнението на програмите е разгледано в отделни точки, затова в този раздел ще се отчетат стратегическите документи и дейностите, които са пряко свързани с политиката, но не са обвързани с една конкретна програма, а подпомагат тяхното изпълнение и постигане на целите на политиката.

Изпълнение на проектите по ОП „Транспорт транспортна инфраструктура”

Прoекти:

- Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2

- Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец

- Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево – граница с Република Северна Македония”

- Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции – Варна и Разград и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA

- Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – граница със Сърбия, участък Волуяк – Драгоман, фаза 1

- Автомагистрала „Струма”

- Автомагистрала „Европа” от км 15+500 до км 48+903

- Подготовка на проект Автомагистрала „Русе – Велико Търново”

- Проект за разширение на метрото в София – трети метродиаметър

- Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър, Казичене, Карнобат, Стара Загора и Нова Загора

- Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване

- Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4

- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение

- Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) на метростанциите от I-ви и II-ри метродиаметър

- Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в НК ЖИ, включително система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение

Проекти, финансирани по Механизма за свързване на Европа

- Развитие на железопътен възел София – железопътен участък София – Волуяк

- Модернизация на железопътния участък София – Елин Пелин

- Модернизация на железопътния участък Костенец – Септември

- Развитие на железопътен възел Пловдив

- „FAIRway Danube“ – Координирано изпълнение на Генералния план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по р. Дунав и плавателните ѝ притоци

Ефективно използване на механизмите на публично-частното партньорство

За строителството на модерна транспортна инфраструктура се изисква време, дългосрочен подход и осигуряване на стабилни финансови потоци. Необходимо е и да се създадат условия за засилване ролята на частния сектор в развитието на инфраструктурата, включително и чрез различни форми на публично-частно партньорство.

МТС организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии върху обектите на железопътната инфраструктура, цели или технологично обособени части от пристанища за обществен транспорт с национално значение и граждански летища за обществено ползване, както и организира и осъществява контрол върху сключените договори за предоставяне на концесии.

Ангажираността на държавата към бъдещото развитие на устойчив транспорт е съобразена с нарастващата загриженост за опазване на околната среда, като се насърчава развитието на екологосъобразни видове транспорт в противовес най-вече на автомобилните превози. От значение е стимулиране използването на обществените видове транспорт и програми за промяна в разпределението по видове транспорт с цел намаляване на вредното въздействие на автомобилния транспорт преди всичко върху околната среда, но също така и върху безопасността на движението и намаляване на задръстванията.

Подобряване на организацията и управлението на транспорта

През отчетния период продължи работата по политиката на МТС за постоянно повишаване на изискванията и контрола при обучението и провеждането на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

Достъпност и регионална обвързаност

С предоставените средства за компенсации се осигурява възможност за ценови облекчения за около 3 млн. души от населението на страната, по-голям достъп до транспортната услуга и решаване на социални проблеми. Чрез средствата за субсидии се разширява общественият транспорт в изоставащи слабонаселени региони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване.

Програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт”

При денонощен режим на работа ГД ГВА заедно с ИА МА поддържа сили и средства в съвместния авиационен и морски Координационен център за търсене и спасяване. В случаите на авиационни произшествия ръководи и координира операции по търсене и спасяване на човешки живот и оказва помощ на търпящи бедствие въздухоплавателни средства и хора във въздушното пространство на Р. България и на нейната сухоземна територия, както и в българския морски отговорен район за търсене и спасяване при авиационни произшествия и във вътрешните водни пътища на Р. България.

Програма „Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт”

През отчетния период в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт са разследвани авиационни произшествия и сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия, железопътни произшествия, тежко железопътно произшестие. Проведени са разследвания на много тежки морски произшествия.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ

СЪОБЩЕНИЯ

Стратегическата цел в областта на електронните съобщения е задоволяване на нуждите на бизнеса и населението от съвременни, ефективни и качествени съобщителни и информационни услуги, като необходимо условие за израстването на Република България в технологичен и технически аспект и основен лост за създаване на дългосрочни условия за растеж.

ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

Широколентовата свързаност е от стратегическо значение за растежа и иновациите във всички сектори на икономиката и за социалното и териториалното сближаване. Тя поддържа ефективността на бизнеса, гарантира конкурентоспособността на икономиката и дава възможност на гражданите да подобрят уменията си и да се възползват от онлайн услуги и предложения, включително ключови обществени услуги.

Ще се гарантира гигабитовата свързаност за транспортни артерии и населени места, което да улесни достъпа и използването на публични ресурси и да подобри взаимодействието и координацията между различните сектори чрез иновативни приложения.

Основен приоритет ще продължи да бъде пълното разгръщане на опорна мрежа, покриваща максимална част от територията на страната. Това се предвижда да се осъществи чрез изграждане на мрежи, осигуряващи ултра високи скорости и използване на цифрови технологии с гарантирана висока степен на сигурност, като ключов фактор за осигуряване на функционирането на цифровото управление.

# ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ

### 2300.01.01. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА  „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

На основание на Договора между Pепублика България и НКЖИ и одобрената от министъра на транспорта и съобщенията Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 г., (обн. ДВ, бр.18 от 04.03.2022 г.) и ПМС №31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на ДБ (обн. ДВ, бр.23 от 22.03.2022 г.) на предприятието се предоставиха, 140 000 000 лв. капиталов трансфер, а реално са усвоени 11 213 575,62 лв.

За 2022 г. на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД са одобрени средства от централния бюджет като капиталов трансфер в размер на 49 000 000 лв. Към 30.06.2022 г. са усвоени 13 946 556 лв.

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Изпълнението на инвестиционната програма за обектите финансирани с капиталови трансфери, включени в годишната ивестиционна програма на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата по чл. 106а от ЗМПВВППБР и речните пристанища за обществен транспорт – държавна собственост към 30.06.2022 г. е 15 825 538 лв.

### РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ:  „Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“

ПРОЕКТ:  „Подготовка на проект АМ „Русе – Велико Търново“

### 2300.01.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ,  СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

### РЕГУЛИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА И ПРОФЕСИЯТА

През съответния отчетен период са издадени 28 бр. разрешителни на BG и 15 бр. разрешителни за чуждестранни превозвачи за откриване на нови или продължаване действието на съществуващи международни автобуски линии. Издадени са 59 бр. разрешителни за извършване на совалкови превози на пътници, 264 бр. книжки с пътнически ведомости Интербус, 50 бр. книжки с пътни формуляри. Предоставяне на еднократни разрешителни на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари – 35 885 броя. Издаване на многократно ЕКМТ/СЕМТ разрешително за превоз на товари – 75 бр.

### ОБЩОДОСТЪПЕН ТРАНСПОРТ

Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт

Съгласно чл. 13, ал. 1 от Постановление № 31 на Министерския съвет от 17 март 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. (Обн. ДВ, бр. 23 от 22 март 2022 г.)(ПМС № 31) министърът на транспорта и съобщенията в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ разпределя по общини средствата по чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. в размер на 55 000 000 лв. (без Столична община) и в едномесечен срок средствата по чл. 12, ал. 1, т. 2, ал. 4 и ал. 7 от ПМС № 31 в размер на 44 000 000 лв.

От общо определените средства за субсидии – 55 000 хил. лв. е отделен резерв от 3 000 хил. лв. и са разпределени средства за субсидиране общо по двата вида превози в размер на 52 000 хил. лв. (без Столична община). През първото полугодие на 2022 г. са предоставени на общините средства в размер на 26 000 хил. лв. или 50 % от 52 000 хил. лв.

От разпределените средства за компенсации за 2022 г. в размер на 44 000 хил. лв., през първото полугодие са предоставени на 265 общини – 19 152 хил. лв. или 43,5 %.

Субсидии и компенсации в железопътния транспорт

За 2022 г. субсидията за превоз на пътници с железопътен транспорт по дългосрочния договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България - администрирани разходи по бюджета на МТС е в размер на 196 190 000 лв.

За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, имащи право на намалени или безплатни пътувания с железопътния транспорт, от централния бюджет се предоставят до 13 000 000 лв.

Към 30.06.2022 г. усвоените средствата са както следва:

- от субсидия 98 094 000 лв.;

- от компенсации – 3 347 103 лв.

Субсидии от централния бюджет за ДП „НК Железопътна инфраструктура”

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., (обн. ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.) и ПМС № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на ДБ за 2022 г., ﴾обн. ДВ, бр. 23 от 22.03.2022 г.﴿ на ДП НКЖИ са планирани да се предоставят през 2022 г. 278 810 000 лв. средства за субсидия.

КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

„В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Издадени удостоверения за одобрение на превозни средства, превозващи определени опасни товари – 396 бр.;

- Издадени удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани ППС – 1 631 бр.;

- Издадени удостоверения за индивидуално одобряване на нови ППС – 904 бр.;

- Издадени разрешения за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, промяна във вписаните обстоятелства на издадено разрешение и промяна в списъка към издадено разрешение – 1 069 бр.;

- Издадени и заверени сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета – 1 020 бр.;

- Издадени удостоверения за индивидуално одобряване на ППС,  регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация „Швейцария“ – 3 868 бр.;

- Брой проверени работни дни на водачи на пътя и в предприятията – 1 864 844 бр.

„В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Издадени предписания във връзка извършени контролни проверки от НОБ – 17 бр.;

- Издадени наказателни постановления във връзка извършени контролни проверки на НОБ – 9 бр.;

- Проведени изпити на кандидати за придобиване или признаване на правоспособност за дейности, свързани с безопасността на превозите в железопътния транспорт, подготвяне и издаване на свидетелствата за правоспособност на лицата, издържали изпита – 120 бр.;

- Проведени тренировъчни изпити за проверка на знанията на лицата, заемащи длъжност от железопътния транспорт в ДП НКЖИ, превозвачите и индустриалните жп клонове, която е свързана с безопасността на превозите – 296 бр.;

- Извършен надзор на технически разследвания на причините за железопътни произшествия и инциденти, проведени от районните разследващи комисии на ДП НКЖИ и жп предприятия – 88 бр.;

- Извършени проверки за употреба на алкохол или други упойващи вещества – 80 бр.

„ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Издадени удостоверения за регистриране на въздухоплавателни средства – 44 бр.;

- Издаване Удостоверение за летателна годност (EASA Form 25) - 22 бр.;

- Издаване Удостоверение за преглед на летателна годност - Форма 15a / в  – 41 бр.;

- Издаване Разрешително за радиостанции - 37 бр.;

- Надзор на организации съгласно Приложение I (Част-М) на Регламент 1321/2014  - 9 бр.;

- Програма (план) за техническо обслужване – първоначално/ изменение – 57 бр.;

- Първоначално издаване/Изменение/Подновяване/Преиздаване/Конвертиране на свидетелства за правоспособност  за извършване на техническо обслужване –  вкл. Дейности по трансфер – общо  304 бр.;

- Одобрение на ръководен персонал (EASA Form 4) вкл. по Приложение № 8 от Наредба 145 –   50 броя;

- Издаване / заверка на Удостоверение за летателна годност Наредба № 8/14.01.1999 - УЛГ по национално закон. - 2 +3 = 5 бр.  издадени/ 11 + 21 = 32 бр. заверени; специално удостоверение за летателна годност – 1 бр.

„ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Прегледани  морски кораби – 1 112 бр.;

- Прегледани кораби по рeка Дунав – 556 бр.;

- Издадени/преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на  свидетелства за правоспособност на морски лица – 10 703 бр.;

- Издадени моряшки паспорти – 957 бр.;

- Проверки на кораби по МАРПОЛ – 365 бр.;

- Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища – 672 бр.;

- Проверки на експлоатационната годност на пристанищата/пристанищните терминали – 110 бр.

### „ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА“

- Извършени хидрографни измервания по корабоплавателния път, акваториите и пристанищата с помощта на система за позициониране и ехолот и водни снимки с ехолотни галсове – 12 636 х.кв.м;

- Ежедневно издаван и разпространяван "Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав", съдържащ и прогноза за речните нива – 181 бр.;

- Извършени метеонаблюдения – 12 012 бр.;

- Водни снимки – 59 бр.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА

Усвоените средства за финансово осигуряване на дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" за първото шестмесечие на 2022 г. са извършени разходи за поддържане на основния пункт за управление на МТС на обща стойност 19 432 лева.

Основните задачи, изпълнени от ИА ППД за осигуряване нависока степен на безопастност и сигурност и екологосъобразност в българския участък на река Дунав са:

- Отстранени и възстановени аварирали навигационни знаци – 268 бр.;

- Събиране и разпространяване информация за състоянието на корабопавателния път и за хидрометерологичната и навигационна обстановка по р. Дунав – 181 бр.;

- Уведомяване съответните органи, министерства и ведомства  за вземане на предохранителни мерки при евентуална опасност от наводнения, рушенена брега и др. – щормови оповестявания – 583 бр.

### ПОЛЕТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР (ДАО)

- Проведени тренажорни подготовки – 12 бр.;

- Извършени проверки на самолет – 14 бр.;

- Извършени инспекции/одити – 65 бр.;

- Изпълнени полети – 190 бр.;

- Пролетени часове – 313,29 часа

2300.01.03 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ВЪВ ВОДНИЯ И ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

- Обработени сигнали за бедствие – 100%

- Проведени планови учения и тренировки – 27 бр.

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА  ГД „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

- Самостоятелни тренировки на участниците в системата за ТС при АП – 2 бр.;

- Съвместни учения – 1 бр.

2300.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ ВЪВ ВЪЗДУШНИ, ВОДНИЯ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

- авиационни произшествия с чужди ВС на българска територия – 1 бр.;

- сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия – 3 бр.;

- сериозни инциденти с български ВС в страната и чужбина – 3 бр.;

- много тежки морски произшествия – 2 бр.;

- железопътни произшествия – 2 бр.;

- тежко железопътно произшествие – 1 бр.

2300.02.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ“

СЪОБЩЕНИЯ

- изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България на РГ № 17 – 18 бр.;

- Участие RSC, RSPG към ЕК, МОКС „Интерспутник”, CEPT – 2 бр.;

- Подготовка и участие в заседания на Съвета по национален радиочестотен спектър СНРЧС – 2бр.;

- Координирано изготвяне на позициите на Република България за заседанията на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Телекомуникации“) – 2 бр.

# ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

- Участие в РГ за широколентов достъп към ЕК и в заседания на Broadband Competence Office – BCO и работата по Connectivity Toolbox – 10 бр.;

- Проведени консултации със заинтересовани страни, участващи в процеса на реализация на предстоящи инвестиционни инициативи в областта на широколентовия достъп – 26 бр.;

- Изготвяне на указания за заседанията на КОРЕПЕР, както и за заседанията на РГ „Телекомуникации и информационни технологии“ към Съвета на ЕС. – 7 бр.

# „ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА ПО СМИСЪЛА НА ЗЕСМФИ“

- Участие в работата на РГ за широколентов достъп към ЕК – 4 бр.;

- Предоставени консултации от Националната компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) – 32 бр.;

# “ПОДПОМАГАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВИЗАЦИЯТА И СВЪРЗАНОСТТА”

- Одобрено финансиране за български участници по програмите  на ЕС – 9 400 бр.;

- Проведени консултации с потенциални участници по Европейските програми - програма „Цифрова Европа“, Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа”, Механизъм за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор  - 40 бр.

### 2300.03.00 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА  “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

- Експертни болнични прегледи  - 45 584 бр.;

- Преминали стационарно лечение – 3 376 бр.;

- Психологически прегледи – 3 805 бр.;

- Среден болничен престой – 7,39 дни