България@2015

План за действие

актуализация юни  2014г.

| Съдържание: |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| - Област на действие 1. | - Динамичен цифров единен пазар | 2 |
| - Мярка 1.1 | - Премахване на пречките за достъп до съдържание |  |
| - Мярка 1.2 | - Опростяване на онлайн транзакциите и на трансграничните сделки |  |
| - Мярка 1.3 | - Изграждане на доверие в цифровите технологии |  |
| - Мярка 1.4 | Укрепване на единния пазар на електронни съобщения |  |
| - Област на действие 2. | - Оперативна съвместимост и стандарти | 13 |
| - Мярка 2.1 | - Подобрено установяване на стандарти в областта на ИКТ |  |
| - Мярка 2.2 | - Насърчаване на по-доброто използване на стандартите |  |
| - Мярка 2.3 | - Подобрена оперативна съвместимост чрез координация |  |
| - Област на действие 3. | - Доверие и сигурност | 18 |
| - Област на действие 4. | - Високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет | 24 |
| - Мярка 4.1 | - Гарантирано покритие с широколентов достъп с повишаващи се скорости |  |
| - Мярка 4.2 | - Стимулиране на разгръщането на мрежи за достъп от следващо поколение |  |
| - Мярка 4.3 | - Отворен и неутрален интернет |  |
| - Област на действие 5. | - Научни изследвания и иновации | 33 |
| - Мярка 5.1 | Увеличаване на усилията и ефикасността |  |
| - Мярка 5.2 | - Стимулиране на ИКТ иновациите чрез използване на единния пазар |  |
| - Мярка 5.3 | - Промишлени инициативи за отворени иновации |  |
| - Област на действие 6. | Повишаване на грамотността относно цифровите технологии, на уменията за тяхното използване и на приобщаването към цифровото общество | 40 |
| - Мярка 6.1 | - Грамотност относно цифровите технологии и умения за тяхното използване |  |
| - Мярка 6.2 | - Приобщаващи цифрови услуги |  |
| - Област на действие 7. | - Ползи от ИКТ за обществото в ЕС | 49 |
| - Мярка 7.1 | - ИКТ за околна среда |  |
| - Мярка 7.2 | - Устойчиво здравеопазване и основаваща се на ИКТ подкрепа за достоен и самостоятелен начин на живот |  |
| - Мярка 7.3 | Насърчаване на културното многообразие и на творческото съдържание |  |
| - Мярка 7.4 | - Електронно управление |  |
| - Мярка 7.5 | - Интелигентни транспортни системи за ефикасен транспорт и подобрена мобилност |  |

| № | Задача | Към задача от Приложение 1 | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  | Степен на изпълнение в България към юни 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | текущи | целеви | водеща | партньор |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Динамичен цифров единен пазар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1.1 Премахване на пречките за достъп до съдържание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспониране на рамкова директива, приета от ЕК относно колективното управление на правата | 1 1 **** | Не се изисква | В срок от 2 години след приемането от ЕК | Подобряване на администрирането, прозрачността и паневропейското лицензиране за (онлайн) управлението на авторските права |  |  | МК |  | Директивата е приета през месец февруари 2014 год. Предстои въвеждане в националното законодателство до февруари 2016 год. |
|  | Транспониране на директива за „осиротелите“ произведения и диалог със заинтересованите страни | 2 2 | Не се изисква | В срок от 2 години след приемането от ЕК | създаване на правна рамка за улесняване на цифровизацията и разпространението на произведения на културата в Европа |  |  | МК |  | На 1.11.2012 бе приета Директивата за осиротелите произведения – срока за транспониране е 1.11.2014 г. След съгласувателна процедура, ЗИД на ЗАПСП е внесен за приемане от Народното събрание. |
|  | Обсъждане на мерки за насърчаване на трансграничното и паневропейското лицензиране | 3 3 | Не се изисква | В срок от 1 година от доклада на ЕК | Възползване на гражданите от пълния потенциал на цифровия вътрешен пазар |  |  | МК |  | След приемане на проекта на Директива за колективно управление на авторски и сродни права и мулти-териториално лицензиране на права на музикални произведения за онлайн цели на вътрешния пазар |
|  | Информиране на организациите, които работят в областта на аудио визията | 5 5 | Не се изисква | Средата на 2012 г. | По-добра информираност на гражданите относно разпространението на европейски аудио-визуални произведения и на друго творческо съдържание он-лайн |  |  | МК |  | В процес на изпълнение |
|  | Транспониране на Директива на ЕК относно упражняването на права върху интелектуалната собственост | 6 6 | Не се изискват | В срок от 2 години след приемането от ЕК | Подобряване на защитата на права върху интелектуална собственост в онлайн среда |  |  | МК | МТИТС | Очаква се приемане на директивата |
|  | *Преразглеждане на Директивата относно повторната употреба на информацията в обществения сектор и по-специално нейния обхват | 3 3 | Държавен бюджет ОП Добро управление | 2015г. | Създаване на правила за повторна употреба и отворени данни.Стимулиране на пазарите на съдържание, чрез предоставяне на информация за повторно ползване от публичния сектор при прозрачни, ефективни и недискриминационни условия. Въвеждане на принципите за заплащане за достъп и повторно използване |  | Въвеждане на директивата за повторна употреба на информацията в обществения сектор от 2013г. в Закона за достъп до обществена информация | МС | МТИТС | МС Включена е инициативата за отворени данни в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 -2020 (РМС № 140 от 2014 г.) и плана за изпълнение на стратегията (РМС№ 302 от 2014). МТИТС Приемането на ЗИД на ЗДОИ е включено в План за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС за 2014 г. Създадена РГ в МТИТС Проведено обществено обсъждане ,ноември 2013г. по темата : http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=668&id=7238 |
| Мярка 1.2 Опростяване на онлайн транзакциите и на трансграничните сделки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспониране до 2013 г. на Директивата за ДДС, осигуряваща равнопоставеност на електронните фактури спрямо хартиените. | 13 13 | Не се изисква | 31.12.2012 г. | Подобряване на бизнес средата, създаване на улеснения пред бизнеса при извършване на търговска дейност | Процесът на транспониране е в ход | Транспонирана директива – ЗИД на Закона за ДДС. Не са определени конкретни целеви индикатори за изпълнение | МФ, НАП |  | изпълнена приети изменения на ЗДДС, обнародван в ДВ. бр. 94 от 30 ноември 2012 година. транспониране на Директива.2010/45ЕС |
|  | Бързо и съгласувано прилагане на Рамковата директива за електронни съобщения в подкрепа на цифровия единен пазар | 11 11 | Не се изисква | Изпълнено | Осигуряване на предвидима, последователна и сигурна правна среда в сектора на електронните съобщения. Поддържане на условия за свободна и ефективна конкуренция. Развитие на съвременна електронна съобщителна инфраструктура. Ефективно управление на ограничените ресурси. Неутралност по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги и др. | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 2011 г.) |  | МТИТС | КРС | изпълнена |
| Мярка 1.3 Изграждане на доверие в цифровите технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преразглеждане на регулаторната рамка на ЕС за защита на данните с оглед да повиши доверието на гражданите и да увеличи техните права Забележка: Част от общата рамка за защита на личните данни в ЕС за сектора на електронните съобщения е Директива 2002/58/EО, изменена с Директива 2009/136/EО. Разпоредбите на Директива 2002/58/EО са въведени със ЗИД на ЗЕС, приет в края на 2011 г. | 14 14 | Не се изисква | Изпълнено | Постигане на по-високо ниво на защита на данните на гражданите в цифрова среда и модернизиране на правната рамка в тази област. Част от общата рамка за защита на личните данни в ЕС за сектора на електронните съобщения е Директива 2002/58/EО, изменена с Директива 2009/136/EО | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.) И Закона за защита на личните данни. ЗЕС е ограничен само до въвеждане на разпоредбите на Директива 2002/58/ЕО |  | МТИТС | КЗЛД | изпълнена |
| Мярка 1.4 Укрепване на единния пазар на електронни съобщителни услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мерки за повишено хармонизиране на номерационните ресурси за предоставяне на бизнес услуги в цяла Европа Забележка: Общественото обсъждане по този въпрос, проведено от ЕК е довело до заключението, че не е необходима допълнителна хармонизация на номерационните ресурси. Тази мярка е закрита | 20 20 | Не се изисква | Приключил | Установено е от ЕК, че на този етап няма нужда от допълнителни мерки за хармонизиране на номерационните ресурси |  |  | МТИТС КРС |  | Не е необходимо изпълнение на национално ниво |
|  | *Програма за европейска политика в областта на радиочестотния спектър. Една от мерките за постигане на целите по член 3 на политиката е осъществяването до 1 януари 2013 г на процеса по издаване на разрешения за ползване на радиочестотен спектър в радиочестотен обхват 800 MHz за електронни съобщителни услуги Държавите-членки следва също да осигурят и наличност на радиочестотната лента, обхваната от Решение 2008/477/ЕО (2500-2690 MHz) и до 31 декември 2012 г. да издадат разрешения за ползване на спектъра. | 21,56,61 21, 45, 50 | Изисква се | Предстои обсъждане | Установяване на политическите насоки и цели за стратегическо планиране и хармонизиране на използването на радиочестотния спектър. Поставяне на началото на процес за определяне на начините, по които използването на радиочестотния спектър може да допринесе за оптимизиране на социалните, икономическите и екологичните ползи | Осигурено хармонизирано ползване на радиочестотните ленти 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz и 3,4-3,8 GHz. | Освобождаване и хармонизиране на ползването и на радиочестотните ленти 790-862 MHz (обхват 800 MHz) и 2500-2690 MHz тъй като понастоящем ползватели на честотите в обхват 800 MHz и радиочестотната лента 2500-2690 MHz са съответно Министерството на отбраната и Националната служба за охрана (НСО). | МТИТС МО КРС МФ НСО |  | На основание член 1, параграф 3 от Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политика в областта на радиочестотния спектър, българската страна е уведомила Европейската комисия (писмо до г-жа Катрин Дей), че РЧЛ 800 MHz се използва в Р.България за нуждите на отбраната, като определени РЧЛ се използват за радиоразпръскване в отделни райони на страната, след съгласуване с МО. Посочената РЧЛ ще продължи да се използва за нуждите на отбраната до момента на излизане от експлоатация на действащите съобщителни системи. На 26 юни 2014 г. Министерски съвет прие Постановление № 175 за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г. С Постановление № 175 е изменено и Постановление № 90 на Министерския съвет от 15 април 2013 г. за предоставяне на средства по бюджета на Националната служба за охрана за прилагане на Решение 2008/477/ЕО. Съгласно Постановление № 175 радиочестотната лента 2500-2690 MHz следва да бъде освободена за граждански нужди в градове София, Бургас, Варна и Благоевград до 31 декември 2014 г., като цялостното й освобождаване на територията на цялата страна следва да се извърши до 31 август 2015 г. |
|  | Проучване относно цената на липсата на действително единен европейски пазар на електронни съобщителни услуги с оглед да се предприемат допълнителни мерки за увеличаване на ползите от единния пазар | 22 22 | Не се изисква | Изпълнено Забележка: Проучване публикувано на 28 февруари 2012 г. | Анализ на ЕК на ключови теми в областта на електронните съобщения. На базата на този анализ ЕК ще изготви Доклад от който ще произтекат различни законодателни инициативи от страна на ЕК Със законодателна резолюция от 3.04.2014 г. Европейският парламент прие на първо четене с изменения предложението на ЕК за Регламент за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО, представено на 11.09.2013 г. При евентуално одобрение на предложението и от Съвета, новият Регламент ще наложи съществени промени в Регулаторната рамка за регулиране на електронните съобщения. | Предприети действия, включително евентуални промени в нормативната уредба в областта на електронните съобщения. |  | МТИТС | КРС | Изпълнено |
|  | Регламент за роуминга за намаляване разликата в цените на разговорите в роуминг и междуселищните разговори в рамките на една държава членка на ЕС. | 22а 22а | Не се изисква | В процес на обсъждане | Въвеждане на съчетание от структурни решения, насочени както към търсенето, така и към предлагането на пазара за роуминг постепенно намаляване на актуалните тавани на цените на дребно за гласови повиквания и текстови съобщения, включително, въвеждане на таван на цените на дребно за мобилен пренос на данни | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения |  | МТИТС КРС |  | Създадена е междуведомствена РГ, която да изготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, въвеждащ в националното законодателство измененията от Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г., относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи. РГ е изготвила предложения за изменение и допълнение на съответните разпоредби на ЗЕС. Мобилните предприятия са публикували на страниците си в интернет типови предложения за роуминг достъп на едро, съгласно изискванията на чл.3 от Регламент №531/2012. В КРС е създадена работна група, която следи за изпълнението на задълженията на мобилните предприятия в това отношение. |
| 2. Оперативна съвместимост и стандарти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2.1 Подобрено установяване на стандарти в областта на ИКТ Мярка 2.2 Насърчаване на по-доброто използване на стандартите Мярка 2.3 Подобрена оперативна съвместимост чрез координация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Създаване на единна гео информационна система, обслужваща всички дейности свързани с гео пространствените данни в АГКК, които да се приведат в съответствие с изискванията на международните стандарти за създаване и обмен на гео пространствена информация |  | 30 млн. лева Заложено в прогнозен бюджет и по ОПАК | КАИС – пълно внедряване в началото на 2014 ИИСКИР – окончателно внедряване април 2014 г. Дейност 1 и 2 – в зависимост от датата на сключване на договор Дейност 3 и 4 – до юни 2014 | Интеграция на съществуващата информационна система на кадастъра и имотния регистър, която поддържа и съхранява кадастралната информация и чрез нея се предоставят услуги за гражданите, дружествата, общините и ведомствата, информационна система за специализирани данни на обектите по Закона за устройство на черноморското крайбрежие, информационна система за специализирани гео пространствени данни, гео портал на АГКК, посредством който агенцията да изпълни част от ангажиментите на България по директивата на ЕС INSPIRE | Брой обекти на кадастъра, включени в ИС; брой предоставени електронни услуги; брой данни за обекти по ЗУЧК; обем геодезическа информация, обработвана по електронен път; разработен формат за предоставяне на данни и др. |  | АГГК |  | Завършена и внедрена е система за електронни услуги от кадастъра КАИС. В етап на изпълнение е проект за развитие на ИИСКИР. Внедрена е нова версия за интеграция с КАИС. В етап на изпълнение е проект по ОПАК „Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване“ В процес на изпълнение са Дейност 1 „Надграждане на информационната система за специализирани данни и предоставяне на електронни административни услуги за охранителните зони “А” и “Б” на Черноморското крайбрежие” и Дейност 2 „Развитие на електронните административни услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд)” от проекта На финален етап от изпълнението са дейности 3 „Създаване на регистър на географските наименования“ и дейност 4 „Привеждане на наличните геоданни в АГКК, съгласно изискванията на Директива INSPIRE и |
|  | Разработване на унифицирани изисквания към центровете за съхранение на особено чувствителна информация в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност | 14,32 14,25 | 904 500 лева ОПАК | 30.3.2013 | Изготвен един анализ на добрите практики; Изготвена една методика и процедури за изграждане, сертифициране и поддръжка; Изготвен един одитен доклад за текущото състояние на един център; Пилотно внедрена методика за изграждане, сертифициране и поддържане в 1 администрация. |  | Изготвен един анализ; Изготвена една методика; Изготвен един одитен доклад; Внедрена методика в една пилотна администрация; | МТИТС |  | Приет и отчетен |
|  | Хармонизиране на националната рамка за оперативна съвместимост, в съответствие с Европейската рамка за оперативна съвместимост | 32,34 25,27 | 50 хил.лв.заложени в прогнозен бюджет 2013-2015г. | 30.12.2015 | Национална рамка за оперативна съвместимост, хармонизирана с европейската |  | Разработена една национална рамка за оперативна съвместимост, хармонизирана с европейската | МТИТС |  | Актуализацията е заложена в проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса” Предстои стартиране на тръжна процедура за избор на изпълнител |
|  | Разработване на национална стратегия за оперативна съвместимост, хармонизирана с Европейската стратегия за оперативна съвместимост | 32,34 25,27 | 50х.лв.заложени в прогнозен бюджет 2013-2015г. | 31.12.2015 | Национална стратегия за оперативна съвместимост, хармонизирана с европейската |  | Разработване на национална стратегия за оперативна съвместимост и хармонизиране на европейската . | МТИТС |  | Актуализацията е заложена в проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса” Предстои стартиране на тръжна процедура за избор на изпълнител |
| 3. Доверие и сигурност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Осъществяване на национално равнище на кампании за информиране относно безопасността на деца в онлайн пространството | 47 40 | Финансира се от ЕК |  | Защита на децата в интернет и развитие на сътрудничеството с други държави от ЕС по темата |  |  | МК | МТИТС ДАЗД МВР МП Национален център за безопасен интернет Фондация „Приложни изследвания и комуникации” и Асоциация „Родители” | Организирани са множество кампании, работата по дейността продължава |
|  | *Организиране на кампании и провеждане на обучение в училищата за повишаване на информираността относно безопасността на децата в онлайн пространството; насърчават доставчиците на онлайн услуги да прилагат конкретни мерки за защита | 49 42 | Финансира се от ЕК | Постоянен | Изградени мрежи от институции, организации, училища и др. за защита на децата в онлайн пространството |  |  | МК | МТИТС ДАЗД МВР МП Национален център за безопасен интернет Фондация „Приложни изследвания и комуникации” и Асоциация „Родители” | Постоянно. |
|  | Иницииране на законодателни промени по отношение на сексуалната злоупотреба и експлоатация на деца през компютърни системи | 47 | Не се изисква | 2013 г. | Засилване на превенционния ефект на наказателното законодателство в областта на сексуалната злоупотреба и експлоатация на деца през компютърни системи |  |  | МП | МВР ДАЗД Национален център за безопасен интернет | Изпълнено Въвеждане на директива 2011/92 за сексуално насилие в бг законодателство Законопроектът предстои да се разгледа в Пленарна зала |
|  | Подобряване на съгласуваността и правната сигурност на регулаторната рамка на ЕС за защита на личните данни. | 45 38 | Не се изисква | Изпълнено | Постигане на по-високо ниво на защита на данните на гражданите в цифрова среда и модернизиране на правната рамка в тази област. Част от общата рамка за защита на личните данни в ЕС за сектора на електронните съобщения е Директива 2002/58/EО, изменена с Директива 2009/136/EО. | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.) |  |  | МТИТС КЗЛД | Изпълнена в частта на МТИТС |
|  | Насоки за прилагането на новата рамка в областта на електронните съобщения по отношение на защитата на неприкосновеността на личния живот и на личните данни на отделните лица | 46 39 | Не се изисква | В процес на изпълнение | Повишаване на защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот, които са основни права на гражданите в ЕС. Осигуряване на тези права и в онлайн пространството. Изясняване на отговорностите на мрежовите оператори и на доставчиците на услуги и включването на задължение да уведомяват за пробиви в сигурността на лични данни | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.). В изпълнение на ЗЕС: КЗЛД има ангажимента да издаде инструкции за обстоятелствата, при които ще бъдат уведомявани потребителите за нарушения на сигурността на личните им данни, формата и начина на уведомяването КРС има ангажимент да предоставя веднъж годишно на ЕК и на ENISA обобщен доклад за получените уведомления при пробиви в сигурността или нарушаване на целостта на електронно съобщителните мрежи и услуги. |  |  | МТИТС КЗЛД КРС | Изпълнена в частта на МТИТС |
|  | Разработване на национална стратегия по киберсигурност | 34,43,12,5 27,36, 125 | 100х.лв. заложени в прогнозен бюджет 2013-2015г. | 31.12.2014 | Национална стратегия за киберсигурност, хармонизирана с европейските изисквания |  | Национална стратегия за киберсигурност, хармонизирана с европейските изисквания | МТИТС | МО,МВР | Създадена работна група Заповед № Р-124 от 27.05.2013 г. на Министър-председателя на Република България за създаване на междуведомствена работна група за разработване на стратегията по киберсигурност. Предложен първи драфт на Национална стратегия по киберсигурност. В процес на изпълнение |
|  | Разработване на национален план за действие при инциденти в критичната информационна инфраструктура | 34,43 27,36 | 100х.лв. заложени в прогнозен бюджет 2013-2015г. | 31.12.2014 | Национален план за действие при инциденти в критичната информационна инфраструктура. |  | Национален план за действие при инциденти в критичната информационна инфраструктура. | МТИТС | МО,МВР | Създадена работна група Заповед № Р-124 от 27.05.2013 г. на Министър-председателя на Република България за създаване на междуведомствена работна група за разработване на стратегията по киберсигурност. Предложен първи драфт на Национален план по киберсигурност. В процес на изпълнение |
| 4. Високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4.1 Гарантирано покритие с универсален широколентов достъп с растяща скорост Мярка 4.2 Стимулиране на разгръщането на мрежи за достъп от следващо поколение Мярка 4.3 Отворен и неутрален интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подобряване на достъпността и качеството на основните услуги и на инфраструктурата в селските райони | 60 49 | 14 668 725 лв. по ПРСР | 2015 г. | Изграждане и подобряване на центрове за ИКТ основни услуги (като здравни съвети, бизнес подкрепа, общински услуги, т.н.) вкл. мобилни ИКТ центрове | Брой проекти за развитие на услуги свързани с използва нето на ИКТ |  | МЗХ | ДФЗ-РА | Източник:МЗХ В периода 25 юни 2012 г. – 17 август 2012 г. е проведен прием на заявления по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР само за проекти, насочени към създаване и подобряване на ИКТ центрове с бюджет в размер на 7 420 722 евро. Сключени са 10 договора на стойност 3 900 000 евро. Към 31 декември 2012 г. са извършени авансови плащания по съответните договори в размер на 1 810 000 евро. |
| 25 a | Изграждане на широколентова инфраструктура до отдалечени и слабо-населени райони |  | Общата стойност на проекта е в размер на 39 123 029.84 лв. разпределени както следва: 33 254 575,36 лв. съставляващи 85% от общите допустими разходи, които са съфинансиране от ЕФРР и 5 868 454,48 лв. съставйяващи 15% от общите допустими разходи, които са съфинансиране от Националния бюджет. | 24 ти октомври 2014 г. | Изграждане на критична, защитена, сигурна и надеждна инфраструктура за широколентов достъп от следващо поколение (ДСП) за нуждите на електронното управление и създаване на предпоставки за развитие на широколентовите услуги за гражданите и бизнеса в необлагодетелствани райони на Р България на територията на 14 региона. | Изготвени и утвърдени идейни проекти за 14 области. | Свързани общински центрове - 29 Свързани отдалечени населени места - 43 | ИА “ЕСМИС“ |  | Източник: ИА ЕСМИС Подписан договор на 24.10.2012 г. по схема BG161PO001-2.2-01/2011 за безвъзмездна финансова помощ в размер 39 123 029 лв. по проект „ Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“, (Проекта). Срокът на договора е 24 месеца Актуална информация за изпълнението на проект BG161РО001/2.2-01/2011/001 за периода 01.12.2013 г. – 09.06.2014 г. - На 09.12.2013 г. с писмо SG-Greffe(2013)D/20665, ЕК предостави на ИА ЕСМИС положително решение относно съответствието на Проекта със законодателството на Общността в областта на държавните помощи при пълно съответствие с изискванията и условията, заложени в решението (C(2013) 8852 final / 09.12.2013). Подписани са договори с изпълнители за Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в региони Северна и Южна България и за надзор. - Утвърдени са идейните проекти за изграждане на Оптични кабелни трасета в регион Северна и в регион Южна България. - Стартирали са процедури по издаване на разрешения за строеж. В процес на изпълнение са процедурите за: * „Избор на изпълнител за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите“ * Доставка и пускане в експлоатация на комуникационно оборудване. Във фаза предварителен контрол от УО на ОПРР е процедурата -„Обновяване, преустройство и ремонт на технологичните помещения за нуждите на Проекта“. |
|  | Правни разпоредби за улесняване на инвестициите в широколентова инфраструктура | 56 44 | Не се изисква |  | Определянето на ясни правила за изграждане и ползване на мрежовата инфраструктура дава правна сигурност за развитие на съществуващите или изгражданите нови мрежи по справедлив, ефективен и съобразен с околната среда начин. Съвместното ползване на съоръжения е фактор за понижаване на разходите на предприятията за инфраструктурни дейности, особено при мрежи за достъп от следващо поколение, както и за развитие на конкуренцията | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.). Съвместно с МРРБ е разработена Наредба № 35 относно правилата и нормите при проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи |  | МТИТС МРР |  | изпълнена |
|  | Препоръка за насърчаване на инвестициите в конкурентни мрежи за достъп от следващо поколение чрез ясни и ефективни регулаторни мерки. | 57 46 | Не се изисква | Изпълнено | Даване на насоки на Националните регулаторни органи за прилагането на регулаторни мерки към предприятията със значително въздействие върху пазара по отношение на достъпа, като по този начин се стимулира конкуренцията на пазара и се подпомогне навлизането на нови играчи на пазара. Използване на унифицирани регулаторни подходи за да се намали различието при регулирането на мрежите изградени с оптични кабели в различните държави-членки с цел да се повиши ефикасността на управление на радиочестотния спектър и максимално да се увеличат ползите за потребителите и предприятията. | Прилагане на препоръката от КРС. |  | МТИТС КРС |  | Изпълнена В извършения пазарен анализ на пазари 4 и 5 (от Препоръка на ЕК 2007/879/ЕО от 17 декември 2007 г.) са наложени задължения за достъп до мрежи за достъп от следващо поколение на предприятието със значително пазарно въздействие. Един от заложените приоритети в дейността на КРС за 2014 г. е изготвянето на втори кръг анализ на пазари 4 и 5 (от Препоръка на ЕК 2007/879/ЕО от 17 декември 2007 г.). При изготвянето му КРС ще се съобрази с препоръките на ЕК за насърчаване на инвестициите в мрежите за достъп от следващо поколение. |
| 27a | Разработване на Национален план за широколентова електронна съобщителна инфраструктура за достъп от следващо поколение | 57 46 | 50 х.лв.от бюджета на МТИТС | Края на 2013 г. | Ще се стимулира процеса на изграждане на нови NGA мрежи и надграждат съществуващите мрежи за осигуряване на заложените в ЦПЕ параметри |  | Разработен план | МТИТС |  | приет план изпълнена |
|  | Продължаване на процеса на модернизация на комуникационните системи на МВР | 60 49 | 4 693 992 лева Финансиране по Фонд Външни граници | 2015 | Дейността предвижда модернизиране и подобряване на оборудването за пренос на глас и данни на външните сухоземни граници с Р Турция, Р Сърбия, Р. Македония и международните летища, заедно с подобряване на прилежащата инфраструктура. Предвижда се изграждане на нови радиорелейни трасета в района на Македонската, Сръбската и Турската граници и софтуерно надграждане на съществуващи в участъците София – Стара Загора – Карнобат и Стара Загора - Арбанаси, спомагайки преноса на информация в реално време. Добавяне на нови специализирани модули за разширение на възможностите на ТЕТРА базовите станции в участъците София – Сливница - Калотина и Харманли - Свиленград. Подобряване на ТЕТРА радио покритието чрез инсталиране на базова станция в района на Драгоман. Осигуряване на екипите за обслужване на оборудването с високо проходими автомобили със специално оборудване, за да се постигне максимално бърза реакция при аварийни ситуации. |  |  | МВР |  | Успешно приключил Етап 1 |
|  | Изграждане на резервирана свързаност до ГКПП и повишаване на скоростта на съществуващите линии | 60 49 | 1 369 081 лева Финансиране по Фонд Външни граници | 2015 | Да се разшири съществуващата виртуална инфраструктура, като се осигури и допълнителна функционалност за консолидирани десктоп виртуални решения за крайните потребители по външни граници. |  |  | МВР |  | Успешно приключил Етап 1 |
| 5. Научни изследвания и иновации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 5.1 Увеличаване на усилията и ефикасността Мярка 5.2 Стимулиране на ИКТ иновациите чрез използване на единния цифров пазар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Определяне на състава на Съвета за развитие по въпросите на образованието, науката и иновациите - Осигуряване на дейността на Националния иновационен фонд - Осигуряване на дейността на инициативата Еврика и програма Евростарс - Повишаване на административния капацитет по въпросите на иновационната политика | 69 51 | 39757 лв. (бюджетни средства) 34500 лв. (средства от други източници) | 2014 г. | - ускоряване внедряването на продуктови, процесни и организационни иновации; - повишаване на разходите на бизнеса за изследователска и развойна дейност; - увеличаване на броя на персонала, зает с научноизследователска и развойна дейност и иновации, и развитие на пазара на труда на висококвалифицирани кадри; - повишаване на взаимодействието в рамките на националната иновационна система | Дял на иновативни предприятия от общия брой предприятия, процент 27.1 Разходи за НИРД на бизнес сектора, хил. лв. 300067 Разходи за НИРД на държавния сектор, хил. лв. 148962 | Дял на иновативни предприятия от общия брой предприятия, процент 35.0 Разходи за НИРД на бизнес сектора, хил. лв. 380000 Разходи за НИРД на държавния сектор, хил. лв. 343872 | МИЕ |  | ●Изготвена е Иновационна стратегия за интелигентна специализация-проект ●Членският внос за 2013г. за участие в инициативата Еврика и програма Евростарс е платен |
|  | *Повишаване на качеството и ефикасността на предлаганите услуги чрез автоматизиране на процеса на измерване, въвеждане на софтуер за събиране, съхраняване и обработка на данни с цел съкращаване на времето за предоставяне на услугата калибриране за области на измерване: - дължина, - равнинен ъгъл, - химични измервания, - йонизиращи лъчения, - оптика, температура; |  | 100000 лв. (Източници на финансиране ще бъдат по Оперативни програми за периода след 2013 г.) | 2015 г. | Автоматизиране на процеса на измерване, чрез разработени софтуери за: - Дължина - Равнинен ъгъл; - Химични измервания; - Йонизиращи лъчения; - Оптични измервания; - Температурни измервания | 0 | 6 броя разработени специализирани програми | БИМ |  | 0 – разработени специализирани програми |
|  | *Разработка която да позволява визуализирането на часовник, с логото на БИМ (Български Институт по Метрология) и възможност на задаване на синхронизирането му със тайм сървъра на БИМ. С възможности за настройка и синхронизация и на други тайм сървъри. Както и модул за показване на точно време (hh:mm:ss и дата) в официалния сайт на БИМ - http://www.bim.government.bg / като информацията и синхронизирането да става с вече съществуващия тайм сървър на БИМ, както и да показва отклонения – до 100 ms. |  | 50000 лв. (Източници на финансиране ще бъдат по ОП) | 2015 | Създаване на единна скала за време на Р.България (UTCNMC) и осигуряване на втори метод на разпространение чрез Интернет | 0 | 1 | БИМ |  | 0 |
| - 33 | Процедура Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия изпълнявана от ИАНМСП по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” и на Оперативната програма „Конкурентоспособност” | 52 | Оперативнапрограма „Конкурентоспособност” | 2014 г. | •Предоставяне на специализирани услуги за облекчаване достъпа на българските предприятия до актуална и полезна информация за насърчаване на експорта. •Действащ инструмент за подпомагане навлизането и успешното позициониране на българските предприятия на чуждестранните пазари •Посредник при установяване на контакти между българските предприятия и чуждестранни компании, както и при предлагане на стоки и услуги. | •Увеличение на посещаемостта на Националния експортен портал •Увеличение на броя потребители, регистрирани на експортния портал •Увеличение на броя експортно ориентирани предприятия, регистрирани в базата данни | •Популяризиране и усъвършенстване на експортния портал •Увеличение на броя потребители, регистрирани на експортния портал •Увеличение на броя експортно ориентирани предприятия, регистрирани в базата данни | МИЕ (ИАНМСП) |  | Изпълнена |
| - 34 | Въвеждане на съвременни технологии и информационни системи с цел подобряване на информационното обслужване за малките и средните предприятия |  | Републикански бюджет 15 500 лв. | 2014 г. | •Интернет базирана национална информационна система за българските малки и средни предприятия •Повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия и насърчаване на тяхното развитие | •Увеличение на посещаемостта на интернет страницата на ИАНМСП •Свободен достъп до богата база данни и полезна информация за актуални бизнес предложения, събития, прояви | •Увеличение на информационната база данни за насърчаване на МСП •Актуална и полезна информация за насърчаване на експорта •Повишаване квалификацията на МСП в областта на външната търговия, организирани участия в бизнес – форуми, панаири, изложения и обмяна на добри европейски практики | ИАНМСП |  | Изпълнена |
|  | Национални абонаменти за достъп до световни дигитални библиотеки с научно съдържание от всички области на науката | 74 56 | 30 млн. лв. от бюджета на МОМН | 2012-2014 г. | Платен абонамент и осигурен достъп на 57 научни организации до световни реферативни бази данни ( Science Direct; In Cities; WoK; SCOPUS) | Брой ползватели. Брой търсения в световни дигитални библиотеки с научно съдържание от всички области | Брой публикации. Брой цитирания. Брой издания на България в списъка на дигиталните библиотеки | МОН |  | Бр. публ За 2011 г.:3 279 (SCOPUS (SC)) и 3688 (Web of Knowledge (WoK)) За 2012 г.: 3006 (SC) 3406 (WоК) За 2013 -2014 4 945 публикации WоК 5 120 SCOPUS Бр. цитирания: 2012 г. 1 910 (SC) 3 291 (WoK) 2013 г.-2014 г. 3 486 (SC) 2 974 (WoK) Специализирани издания индексирани в SC и WoK – 26 100% Сключени Абонаментни договори за Science Direct, Scopus, Web of Knowledge, In Cites Търсения в трите бази данни за 2013 – 2014 г. 2 100 000 бр. Чрез проект „Наука-бизнес”, съфинансиран от ОП РЧР е подкрепено едно специализирано българско списание за индексиране в международните бази данни и са подкрепени 25 специализирани публикации в областта на ИКТ и е-инфраструктурата |
| 6. Повишаване на грамотността относно цифровите технологии, на уменията за тяхното използване и на приобщаването към цифровото общество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 6.1 Грамотност относно цифровите технологии и умения за тяхното използване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осигуряване на високоскоростен достъп до интернет на училищата в България | 58 47 | До 1 млн. лв. годишно Национална Програма „ИКТ в училище”приета с РМС № 310/20.04.2012г. | постоянен | 100 % свързаност на всички училища в България към Интернет и международни образователни мрежи. | 100 % | 100 % | МОН |  | 100 % |
|  | Осигуряване на високоскоростна национална свързаност на училищата и международна свързаност към Пан-европейската изследователска и образователна мрежа и поддръжка на контролен център за управление на комуникациите | 58 47 | До 0,5 млн. лв. годишно Национална Програма „ИКТ в училище”приета с РМС № 310/20.04.2012г | постоянен | Осигуряване на агрегиран международен трафик от Паневропейската мрежа GEANT към центъра за управление на комуникациите на националната образователна мрежа | Осигурен минимум 1 Gbps международен трафик към Паневропейската мрежа | Осигурен минимум 1 Gbps международен трафик към Паневропейската мрежа | МОН |  | 100 % |
|  | *Изграждане на трайна оптична свързаност на национално ниво между МОН и регионалните инспекторати, чрез агрегиране със съществуващи държавни мрежи (ЕСМИС) | 58 47 | До 0,75 млн. лв. | 2012-2015г. | Изграден широколентов пръстен между РИО |  | 28 регионални инспектората | МОН | ИА ЕСМИС | ИА ЕСМИС е партньор Има проведени срещи между двете ведомства и виждане как да се изгради свързаността . Поради липса на финансиране от страна на МОН дейността е замразена. |
|  | ЕК ще предлага след 2011 г. мерки за „лесен и бърз“ достъп до средства на ЕС за финансиране на научни изследвания по ИКТ, така че те да станат по-привлекателни, особено за МСП и за млади изследователи, с оглед по-широко прилагане в преработената рамка на ЕС за научни изследвания и технологично развитие Подкрепа за развитието на е-инфраструктура | 71 53 | -До 25 % съфинансиране на научни проекти в областта на ИКТ, подкрепени по 7РП -50 % съфинансиране на научни е-инфраструктурни проекти от СФ за развитие на Grid, Cloud и HPC инфраструктури, по сключен Меморандум за разбирателство за е-инфраструктурата в Югоизточна Европа. | постоянен | Повишаване интереса съвместни изследователски колективи да участват в европейските научни програми, участие в една от съвместните технологични инициативи. Брой приоритетни направления в Оперативните програми | В момента се изпълняват около 120 проекта в областта на ИКТ Брой Виртуални Организации от потребители | 2020 – общо 5501 от които 35 % да са научни проекти, съфинансирани от МОН | МОН МТИТС | МИЕ | 12 проекта от 7РП в ИКТ, съ-финансирани от ФНИ за периода 2009-2012г. Договорени са 78 проекта с 89 български организации, по тема ИКТ в Седма рамкова програма |
|  | ЕК ще осигурява достатъчна финансова подкрепа за съвместни научноизследователски инфраструктури и иновационни клъстери в областта на ИКТ, развива по-нататъшни електронни инфраструктури и установява обща стратегия на ЕС относно изчисленията „в облак“ по-специално за правителствени и научни нужди | 72 54 | ~ 1 млн. лв. от средствата, предоставени по бюджета на МОМН за група „Наука“ | До 2014 г. |  | Брой инфраструктури в областта на ИКТ, в които България участва и има достъп. Брой участия на български организации в международни grid и cloud computing проекти. Брой свързани научни и образователни институции към Пан-европейската изследователска мрежа | Брой инфраструктури в областта на ИКТ, в които България участва и има достъп. Брой участия на български организации в международни grid и cloud computing проекти. Брой свързани научни и образователни институции към Пан-европейската изследователска мрежа | МОН | МИЕ, ИА ЕСМИС | Участие в проект PRACE-национално съфинасиране от 300 000 лева от бюджета на ФНИ Cloud computing съфинансиране от бюджета на МОМН - 100 000 лева Заплащане на членски внос (24 00 лева) за участие в европейската инфраструктура CLARIN –Е-инфраструктура за интегриране и развитие на електронните езикови ресурси, с уникални бази данни и бази знания за българския език, технологични софтуерни модули и компютърни мрежи |
|  | Осигуряване на достъп до обучение за придобиване на дигитални компетентности на безработни лица | 85 60 | ≈ 10 млн.лв. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” | до 2013 г | Повишени знания и умения за използване на информационни и комуникационни технологии | Брой безработни лица, включени в обучения за придобиване на цифрова компетентност -29 125 души | Брой на безработните лица, успешно придобили нови дигитални компетентности – 80 % от общия брой на включените | МТСП, АЗ |  | Източник: МТСП в процес на изпълнение |
|  | **Въвличане на младежи в ИКТ обучения и дейности | 85,86 60,61 | ≈ 20 млн.лв. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” | 2015 г. |  | Бр. младежи включени/успешно завършили в ИКТ обучения и дейности |  | МТСП, АЗ и МОН |  | Източник: МТСП в процес на изпълнение |
|  | **Прогнозиране на ИКТ нуждите на пазара на труда | 85,86 60,61 | ≈ 1 млн.лв. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” | 2013 г. | Изготвяне на анализ за нуждите на пазара на труда | Анализ за нуждите на ИКТ на пазара на труда | Изготвен анализ за нуждите на ИКТ на пазара на труда | МТСП |  | Източник: МТСП в процес на изпълнение |
| Мярка 6.2 Приобщаващи цифрови услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг, осъществяван от медийния регулатор, относно спазването на разпоредбите за услуги в полза на хората с увреждания | 94 69 | Не се изискват | Постоянен | Улеснен достъп до аудиовизуално съдържание за хората с увреждания |  |  | МК | СЕМ | Постоянно през 2013 год в изпълнение на ДАВМУ |
|  | Прилагане на съдържащите се в регулаторната рамка за електронни съобщения разпоредби в полза на хората с увреждания | 93 68 | Не се изисква | Изпълнено | Осигуряване на хората с увреждания на равнопоставен достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии. Осигуряване на възможност за избор равностоен на останалите потребители | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.). Актуализирана е и подзаконовата уредба – изменение и допълнение на Наредба № 6 от 9 октомври 2012 г. засягаща специалните мерки за хората с увреждания. | КРС Във връзка с прилагането на чл. 21 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, в Министерството на образованието и науката е създадена работна група, която следва да изработи концепция за промени в нормативната уредба. Крайните цели са създаване на условия за информационна достъпност, съобразена с вида на уврежданията и въвеждане на жестомимичния език. В КРС е създадена вътрешна работна група във връзка с първата цел. | МТИТС | КРС | изпълнена |
|  | Усъвършенстване на портала и доизграждане на системата на електронното правителство във връзка с административното обслужване; | 90 65 | 1 470 000 лева ОПАК | 30.3.2013 | Усъвършенстванни портали на централизирана та платформа; Един разработен вътрешен портал; Разработени и одобрени 4 инструкции; Разработен помощен софтуер за вписвани в регистрите 1 брой. |  | Брой внедрени вътрешни портали Брой разработени и одобрени инструкции Брой разработени помощни инструменти | МТИТС |  | Има приет усъвършенстван портал на електронното правителство. Изпълнено |
| 7. Ползи от ИКТ за обществото в ЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 7.1 ИКТ за околна среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Очертаване на приоритетите и усъвършенстване на координацията и планирането на взаимно свързаните дейности на отговорните институции в Европейския съюз по прилагането на Общата информационна система за околната среда за Европа (SEIS) | 114 88 | Национален бюджет- собствен ресурс | 31.12.2015 | - Подробно описание на дейностите, необходими да се извършат от страните-членки и институциите на ЕС по прилагането на SEIS | Приети са: Съобщение COM/2008/0046 FIN Съобщение COM(2012) 95 final „Подобряване на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда”, което подпомага и е етап от подготовката на нормативната уредба за реализирането на Общата информационна система за околна среда за Европа. Работен документ на Комисията SWD(2013) 18 final „Обща информационна система за околната среда – преглед на изпълнението” В него се анализира постигнатото до сега по отношение на докладванията и събирането на екологична информация по време на 6-та Рамкова програма за действие околната среда на ЕС. Изясняват се основните проблеми, възпрепятстващи прилагането на принципите на SEIS, посочват се начините за тяхото преодоляване и се очертават приоритетите при изпълнението на SEIS. | Приет План за изпълнение на SEIS | ЕК | МОСВ, ИАОС | Източник: ИАОС Задачата е в процес на изпълнение. Подготовката на Плана за прилагане на SEIS е отговорност на Европейската комисия. Степен на изпълнение в Бългрия: участие и прилагане на европейската инициатива – Обща система за информация за околната среда за Европа (SEIS). |
|  | * Подбор на необходимата за обмен информация в рамките на сформирана от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) работна група; - Разработване и инсталиране на необходимите софтуерни продукти в уеб сървърите на отговорните институции; - Въвеждане и обмен на информацията за състоянието на околната среда чрез внедрените софтуерни продукти. През 2013 г. започна нов проект по тази задача. | 114 88 | Национален бюджет- собствен ресурс | 2015 г. | - повишаване достъпността и качеството на информацията, необходима за изготвяне и прилагане на политиката за околната среда; - модернизиране предоставянето на информация за състоянието на околната среда и намаляване на административния товар | -Изпълняват се ангажиментите по изготвяне на национално представителна информация за околната среда. - Налични са съвместими с изискванията уеб сървър и система за управление на съдържанието. | - Определен набор от информация за обмен - Внедрени софтуерни продукти за автоматичен обмен - Въведена информация за състоянието на околната среда | ЕАОС | ИАОС | Източник: ИАОС: Задачата се изпълнява През 2013 г. България се включи в проекта – SENSE-3 под ръководството на ЕАОС. В неговите рамките е разработен механизъм за автоматичен обмен на информация за състоянието на околната среда с европейски портали. Вниманието е насочено към екологичните индикатори и докладване на материалите за част C на доклада на ЕАОС за състоянието и перспективите за околната среда в Европа (SOER 2015). |
|  | * Доразвиване на инфраструктурата за пространствени данни в сектора на околната среда съгласно прилагането на правилата на Директивата INSPIRE, което ще се превърне в гръбнака на SEIS; - Използване на приложения и услуги, свързани с дистанционен и наземен мониторинг и наблюдение на околната среда, като се използват данни от Европейска програма за наблюдение на Земята (Copernicus); - Подобряване на сайта на ИАОС като портал за предоставяне на навременна и приложима информация за околната среда | 114 88 | Национален бюджет – собствени ресурси Част от компонентите за пространствената инфраструктура (по Директива INSPIRE) се включват и в съответните технически задания за общи информационни системи по съответните компоненти на околната среда. | Съгласно европейското и национално законодателство, с хоризонт до 2020 г. | Актуализиране и опростяване на събирането, обменът и използването на данните и информацията, изисквани за изготвянето и прилагането на политиката за околна среда и повишаване на общественото съзнание. | - развита инфраструктура за пространствени данни - използвани приложения и услуги - -подобрен портал за предоставяне на информация за околната среда | Модернизирани национални системи, основаващи се на Общата информационна система за околна среда на ЕС (SEIS) | ЕК, ЕАОС | ИАОС, МОСВ, МТИТС | Източник: ИАОС: - Извършва се актуализация на уеб приложенията, предоставящи достъп до пространствени данни. През м. май 2014 г. е подадена в МТИТС актуализирана информация за наличните масиви и услуги с пространствени данни в структурите на МОСВ. - Внедрена е усъвършенствана платформа за публикуване на информация в Интернет – Система за управление на съдържанието. Разработват се нови раздели в интернет сайта на ИАОС. Оптимизира се потребителския интерфейс и публикуваната информация за околната среда се актуализира своевременно. |
|  | Разработване на стратегия за електронно управление в сектор „Опазване на околната среда“ на Република България 2011-2015 | 114 88 | Не се изисква | март 2012 г. | Ефективно и ефикасно електронното управление в сектор „Опазване на околната среда “ |  | Разработена стратегия | МОСВ |  | Изпълнена През месец декември 2012г. Стратегията за електронно управление в сектор Oпазване на околната среда на Република България 2012-2015 и Пътната карта към нея са приети от Съвета за «Електронно управление». |
| Мярка 7.3 Насърчаване на културното многообразие и на творческото съдържание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Създаване на национален съвет от експерти по въпросите на цифровизацията на културно съдържание; създаване на публично-частни партньорства | 107 81 | В процес на уточняване | Постоянен | По-високи темпове на развитие на цифровизацията на културното и историческото наследство |  |  | МК |  | Изпълнена Създаден национален съвет по дигитализация към фонд 13 века България. Чрез „Национален фонд 13 века България” бе уговорена и осъществена от INA (France) цялостна оценка на Българска национална филмотека по отношение: съхраняването, реставрацията, консервацията, движението на филмите, тяхната дигитализация и по отношение на нефилмовите материали. Извършената оценка е първият по рода си цялостен анализ на фактическото състояние на националното филмово наследство (фонда на БНФ) от съществуването на институцията. В него се съдържат и финансови параметри за бъдеща стратегия за дигитализация, на основата на които в момента се изработва цялостна стратегия за развитие на Филмотеката, за съхранение на филмовия ни фонд и за неговата дигитализация |
|  | *Създаване на национална стратегия и план за изпълнението й; формиране на експертен съвет по въпросите на културните и творческите индустрии | 108 82 | В процес на уточняване | Постоянен | Национална стратегия и работен план за развитие на творческите индустрии |  |  | МК | МИЕ Браншови организации | В процес на изпълнение |
|  | *План за постепенно възстановяване и цифровизиране на кината в читалищата; създаване на публично-частни партньорства | 109 83 | В процес на уточняване | Постоянен | План за действие за възстановяване на закритите киносалони в читалищата |  |  | МК |  | В процес на изпълнение |
|  | Мониторинг, осъществяван от медийния регулатор, относно спазването на разпоредбите във връзка с културното многообразие | 110 84 | Не се изискват | Постоянен | Балансирано показване на национално, европейско и световно аудиовизуално съдържание в медиите |  |  | МК | СЕМ | постоянен |
| Мярка 7.4 Електронно управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ на съществуващите административни процеси и настоящото състояние на предлаганите услуги. Препоръки за тяхното подобряване и предложения за промени в действащото законодателство в областта на услугите, предоставяни от БИМ, с оглед на намаляване на времето и разходите за изпълнението им и с отчитане на добрите практики, наложили се в Европейския съюз. Разработване на оптимизиран модел/алгоритми на административните процеси по предоставяне на услугите, позволяващ електронизирането им. Разработване и внедряване на интегрирана информационна система с възможност за предоставяне на електронни услуги |  | 450000 лв. (Осигурено финансиране по ОПАК) | 2013 г. | Пълна нормативна, организационна и технологична готовност за ефективно прилагане на принципа „Едно гише” и на изискванията на Закона за електронното управление Сертифицирана интегрирана информационна система Повишена удовлетвореност на гражданите и бизнеса от дейностите и услугите, извършвани от БИМ, мобилност и повишаване на неговия имидж и доверието към него сред обществеността | 30% | 100% | БИМ | н/п | Разработени са: - Обстойни доклади от анализите, включващи систематизирана информация по всяка от насоките за анализ, обобщения и изводи; насоки и препоръки; анализ на нуждите; - Извършени обстойни проучвания и анализи на силните и слабите страни на организационните процедури по заявяване и изпълнение на дейностите по метрологичен контрол (изпитване за одобряване на типа на средства за измерване /СИ/, първоначална и последващи проверки на СИ, експертиза на СИ), калибриране на СИ, оценяване на съответствието на СИ, изпитване и валидиране на метрологичен софтуер, справки от държавния регистър, контрол на игрални съоръжения и фискални устройства, изпитване на продукти съгласно Директивата за електромагнитна съвместимост; - Разработени подобрени модели/алгоритми за процесите на предоставяне на услугите с възможност за тяхното електронизиране - Разработено и сертифицирано е детайлно техническо задание за интегрирана информационна система на БИМ - Сертификат № 06-018/6.07.2012 г. - Нова функционалност на уебсайта, който съдържа електронна информационна база данни на български и на английски език. - Електронизирани документи - Разработена и внедрена интегрирана информационна система. - Разработени са дидактически материали за използване на системата. - Разработена и одобрена стратегия за ефективност, ефикасност и интеграция на административните процедури и услуги, базирана на обстойни проучвания, анализи и възприети добри практики в национални и външни организации с подобен род дейност. - Разработени, утвърдени и внедрени практически методики и процедурни наръчници за изпълнение на дейностите във всяко едно звено от организационните структури, отговорни за работа с външни клиенти и институции, обработка, съхранение на информацията и предоставяне на административни услуги. - Разработени вътрешни нормативни документи и при необходимост - проекти за изменение и допълнение на нормативни актове, правила, методики, наръчници, план за действие и технически спецификации. - Пълна нормативна и организационна готовност на БИМ за ефективно прилагане на принципа „Едно гише” и на изискванията на Закона за електронното управление. Общ резултат: Разработени са 19 електронни административни услуги. |
|  | *Осигуряване на Комуникационна свързаност на териториалните поделения на БИМ Пълноценна реализация на порталната инфраструктура с възможности за еднократно въвеждане и многократно използване на информацията, доставка на инструменти за лесна разработка и интеграция на нови електронни административни услуги |  | 150000 лв. (Източници на финансиране ще бъдат по ОП след 2015 г.) | 2015 г. | Възможност за комуникация между отделните работни станции в БИМ и тяхната свързаност към централна система. Уеднаквяване на възможността на хардуера да използва ресурсите на софтуера предоставян на Държавната администрация, в частност на БИМ | 20% | 95% | БИМ |  | Изградена е комуникация между отделните работни станции на БИМ и тяхната свързаност към централната система. Предстои усъвършенстване, съобразно изскванията на приложимите стандарти. |
|  | *Защита както от външни, така и от вътрешни заплахи, контрол на достъпа до уеб съдържане, според профила на всеки отделен потребител |  | 200000 лв. (Източници на финансиране ще бъдат по ОП или бюджет) | 2015 г. | Осигурена защита; Контрол на достъпа до уеб съдържание чрез общ интерфейс | 30 % | 85 % | БИМ |  | Няма изпълнение Остава за изпълнение след 2015 при участие в ОП г. |
|  | ** Надграждане на информационно-комуникационната среда на БИМ чрез по-нататъшна интеграция, разработка на нови и подобряване на съществуващи софтуерни модули Нова дек.13г. |  | 396 000 ((Източници на финансиране ще бъдат по ОПАК) | 2015 | - Извършен анализ на правното и текущо състояние на административните процеси, които ще се реализират в рамките на проекта; - Усъвършенствани съществуващи и разработени и внедрени на нови електронни административни услуги и регистри; - Надградена информационно-комуникационна среда чрез по-нататъшна интеграция на вътрешни софтуерни модули, електронни услуги и регистри; - Постигнато по-високо ниво на оперативна съвместимост на цялостната информационно-комуникационна среда на БИМ; | 60% | 85% | БИМ |  | В момента е процес на изпълнение на етап тръжни процедури. |
|  | „Подобряване на процеса по предоставяне на електронни административни услуги в Българския институт по метрология /БИМ/, чрез реализиране на нови електронни услуги и надграждане на част от съществуващите до ниво 4.“ |  | 774 717,74 лв, ((Източници на финансиране ще бъдат по ОПАК) | Октомври 2015 г. | - Подготвена документация за възлагане на обществена поръчка и успешно проведена такава за определяне на изпълнителите на посочените дейности; - Извършен комплексен анализ на правното и текущо състояние на административните процеси в обхвата на проекта; - Внедрени нови електронни административни услуги и усъвършенствани до ниво 4 на съществуващи вече електронни услуги, предоставяни по електронен път от БИМ в резултат на изпълнени успешни предходни проекти по ОПАК; - Повишена удовлетвореност на потребителите на услуги на БИМ; - Повишена електронизацията и имидж на БИМ за една модерна, съвременна и отворена администрация; Доставка на технологично оборудване и лицензи с цел осигуряване на Информационно-комуникационна среда – способна да поддържа надградената интегрирана система; | 60% | 90% | БИМ |  | В момента е процес на изпълнение на етап тръжни процедури. |
|  | *Развитие на системата за електронни обществени поръчки чрез въвеждане на следващи етапи от електронното възлагане | 115 89 | 3-5 млн. лв. (Източници на финансиране ще бъдат по ОП или бюджет) | поетапно | разработена техническа възможност за изцяло електронна комуникация в етапите преди оценка на офертите (Pre-awarding phase), включително подаване на електронна оферта | въведени елементи от цялостната система за електронно възлагане | разработена техническа възможност за изцяло електронна комуникация в етапите преди оценка на офертите | МИЕ? | АОП | Източник АОП Одобрен е Законопроект за ратифициране на Договор за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката и енергетиката и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). В рамките на този договор ЕБВР ще предостави на българската страна консултантска помощ в процеса на избор на национално решение за електронно възлагане на обществени поръчки. Към настоящият момент задачата е на етап Проект на доклад за преглед на система за електронно възлагане на 2/две/ страни-членки - Португалия и Кипър, в които има успешно приложена система за електронно възлагане на обществени поръчки, както и сравнителен анализ за предимства и недостатъци. |
|  | Разработване и поддръжка на корпоративен уеб портал на БАИ на три езика |  | 41 667 лв. Източници на финансиране са по ОПК | април 2013 г. | Корпоративен уеб портал на БАИ с превод на три езика |  | 1 брой разработен уеб портал на БАИ | БАИ |  | изпълнена |
|  | Разработване, внедряване и поддръжка на интегрирана информационна система |  | 236 000 лв. Източници на финансиране са по ОПК | Дек.2013 г. | Условия за системен анализ на информацията, необходима за привличане на инвестиции |  | 1 брой разработени и внедрени ИИС | БАИ |  | изпълнена |
|  | Внедряване на система за автоматизирана обработка на документи и материали и поддръжка |  | 50 000 лв. Източници на финансиране са по ОПК | Дек.2013 г. | Оптимизация на процеса на инвестиционното обслужване |  | 1 брой внедрена система за автоматизирана обработка на документи и материали | БАИ |  | изпълнена |
|  | **Smarter Cluster Policies for South East Europe (ClusterPoliSEE), проектпоОперативнапрограмаза транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013 (SEE) | 70 52 | Съвместно финансиране от Европейския фонд за регионално развитие(ЕФРР) на ЕС и националните бюджети. | 30.10.2014 г. | - Създаване на ИКТ базирана платформа за сътрудничество като механизъм и система за взаимно обучение и партниране между заинтересованите страни, както и за трансфер на политики и информация между тях. | Увеличаване посещаемостта на уеб сайта на българската клъстерна политика | - Повишаване на капацитета на национално и регионално равнище за разработване и прилагане на ефективни политики за развитие на клъстерите. - Увеличение на информационната база данни за клъстерните политики в България и по света | Marche Regional Authority | 25 институции и НПО от 11 държави: България-ИАНМСП, Австрия-2, Гърция -3, Унгария-2, Италия-4, Румъния-4, Словакия-3, Словения-2, Албания-1, Хърватия-1 и Сърбия-2 | Създадена българска версия на уеб-сайта и информационна база данни. |
|  | Създаване на условия за качествена информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост на ИАНМСП | 70 52 | ОПАК | 07 2015 | - Регистър на малките и средни предприятия - Разработена информационно-комуникационна система за вътрешно администриране и управление на процесите и предоставяне на административни услуги за бизнеса - Съпътстващи обучения за служителите на агенцията за работа с разработения софтуер - Извършен одит - Дейности за информация и публичност - Дейности за организация и управление на проекта | - Бброй регистрирни - Предприятия в регистъра на малките и средни предприятия | - Административни услуги, предоставяни онлайн - Регистър на МСП | ИАНМСП |  | Сключен договор с УО по ОПАК и изпълнение на проекта |
|  | Изграждане на мрежа с високоскоростен интернет |  | Програмен бюджет 45 000 лв. | 2011-2012 г. | Подобрена координация, между регионалните отдели в администрацията и гарантиране на достъп на гражданите и бизнеса до електронни услуги | Скорост от 5Mbps; | Скорост от 100 Mbps; Достъп до VPN мрежата на ДАМТН за общо споделените ресурси; | ДАМТН |  | изпълнена |
|  | Електронни административни услуги |  | Програмен бюджет (368 460, 07 лв.) | 2013 – Край юни 2015 г. | Електронни услуги за гражданите и бизнеса | Услуги на едно гише | Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса; | ДАМТН |  | Одобрен проект по ОПАК . Договор № 13-32-3/27.01.2014 г. |
|  | *Доразвиване, внедряване и поддръжка на Единната система за туристическа информация по смисъла на Закона за туризма |  | ОП „Регионално развитие ОП „Административен капацитет“ Републикански бюджет | 2013– 2015 г. | 1. Създаден единен, уеб базиран електронен туристически регистър; 2. Въведена информация в регистъра от всички общини, тур. сдружения и ТИЦ; 3. Създадени процедури за обмен на актуална статистическа информация с НСИ и др. компетентни институции и организации | Функциониращ първи модул на системата - Националeн туристически регистър | Създаване и въвеждане с информацията в модул статистическите данни за туризма; Създаване и въвеждане с информацията в модул туристическата информация | МИЕ | Областни администрации; Общини Тур. организаци и местен бизнес НСИ МРР МК МФ | По т. 1 и т. 2 – в процес на изпълнение. Дейностите по т. 3 се очакват да стартират. |
|  | *2. Доразвиване и поддържане на туристическия интернет портален сайт на България www.bulgariatravel.org и реклама на сайта в интернет сред съответните целеви аудитории |  | ОП „Регионално развитие Републикански бюджет Оперативни програми 2014-2020 | 2013-2015 г. | 1. Доразвит и усъвършенстван портален туристически сайт; 2. Добавени статии за обекти, атракции, маршрути, дестинации; културни събития; създадени, мултимедийни продукти, заснет снимков материал и др. в Мултимедийния каталог на туристически обекти в сайта www.bulgariatravel.org ; 3. Проведена широкомащабна рекламна кампания сред съответните целеви аудитории за популяризиране на портала | 1. Посещения на сайта; 2. Приходи от туризъм; 3. Реализирани нощувки; 4. Заетост на легловата база | 1. Повишена удовлетвореност от информацията и информационните услуги; 2. Кликове към портала в резултат на поместени рекламни банери и текстови линкове в търсещи машини; 3. Импресии към интернет страницата в резултата на поместена таргетирана реклама в социалните медии; 4. Импресии към интернет страницата в резултата на поместена информация в блогерски сайтове | МИЕ | Областни администрации; Общини Тур. Организации Местен бизнес ТИЦ МРР | Предстои да се реализира в следващия планов период. Посещаемост на националния туристически сайт- за периода януари 2013–юни 2014 г. - реализирани 1 126 222 уникални посещения и постигнат ръст от 20% спрямо предходния период.; За периода януари 2013 г.-април 2014 г. . приходите от туризъм в платежния баланс са 6 862.1 млн. лв. и ръст от 4.4% спрямо предходния период Реализираните нощувки за периода януари 2013-април 2014 г..(по данни на НСИ) - 23 122 507 и постигнат ръст от 10% спрямо предходния период.; Реализирана заетост на легловата база за периода януари 2013 г-април 2014 г. - 30% |
|  | *1. Въвеждане на съвременни технологии и информационни системи с цел подобряване на информационното обслужване, маркетинга и планирането на туристическите дестинации |  | ОП „Регионално развитие Републикански бюджет | 2015 г. | 1. Създаване, реконструкция/ремонт и/или оборудване на туристически информационни центрове (ТИЦ)- приоритет 3, операция 3.1 - ОП „Регионално развитие”2007-2013 г.- МРР; бенефициент: общини 2. Включване на ТИЦ в регионални или по-големи мрежи и информационни системи, интернет-базирани регионални системи за информация и разпространение (e-маркетинг), туристически бази данни, основани на ИТ и др.; |  | 1.% увеличение бр. на туристите получили информация от Интернет за продуктите и услугите; 2. Бр. рекламни кампании за насърчаване на въвеждането на нови технологии в туризма; 3. увеличение на информационната база данни за туристическите продукти и услуги; 4. Бр. ТИЦ въвели ИКТ | МИЕ | МРР | По т.1 в процес на изпълнение По т.2 дейността не е стартирала |
|  | *2. Въвеждане на съвременни информационни технологии за създаване и модернизиране на националните системи и мрежи за информация и разпространение |  | ОП „Регионално развитие Републикански бюджет | 2015 г. | 1. Създадена национална мрежа от туристическите информационни центрове в страната. 2. Интернет базирана национална туристическа информационна система; | Създадени са предпоставки за създаване на мрежата (Закон за туризма). Разработени единни стандарти за работата на ТИЦ-те в България - предпоставка за включване на ТИЦ-те в националната мрежа; Разработен Наръчник за работата на ТИЦ-те. | Функционираща национална мрежа от туристическите информационни центрове; Брой туристически информационни центрове, включени в системата; | МИЕ | Тур. организаци и местен бизнес ТИЦ МРР | По т.1 в процес на изпълнение По т.2 дейността не е стартирала |
|  | *3. Подкрепа на дейностите за обществено осведомяване и информационни услуги за местния бизнес и общности, |  | ОП „Регионално развитие Републикански бюджет | 2015 г. | 1. Реализирани комуникационни кампании за подобряване на осведомеността относно природното и културното наследство и приноса на туризма към развитието, 2. Разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в установяването и разрешаването на общи проблеми и др. | Бр. Рекламни кампании и информация в медиите относно природното и културното наследство; % увеличение на туристическия интерес към природното и културното наследство;Бр. проведени общи инициативи между частен бизнес, НПО и държава; % увеличение на информационните канали за реализация на туристическите стоки и услуги | % повишаване на нивото на информираност относно природното и културното наследство; | МИЕ | Тур. Организации Местен бизнес ТИЦове | Участие на България/МИЕ на национални туристически форуми, вкл. съпътстващи акции и реклама в регионални и продуктови изложения и семинари свързани с популяризиране природното и културно наследство – 20 бр.; Проведени журналистически турове на представители на авторитетни медии, посещения на снимачни екипи от целевите пазари, вкл.пазар България за повишаване информираността на потребителите за дестинация България – 20 бр.; Участия на международни туристически и специализирани изложения – 60 бр.; |
|  | *4. Подобряване на ефективността и повишаване на прозрачността на процедурите по предоставяне на услуги в туризма (регистрация на туристическите дейности, категоризация и сертифициране на туристическите обекти и професии, вписване на туристически сдружения и туристически информационни центрове) |  | ОП „Административен капацитет“ Републикански бюджет | 2015 г. | Въвеждане на електронни форми за регистрация на туристическите дейности и категоризация на туристическите обекти | Променена нормативна уредба на туризма, позволяваща провеждане на процедурите по регистрация и категоризация по електронен път | Функционираща система за регистрация на туристическите дейности и категоризация на туристическите обекти по електронен път Брой фирми/обекти, осъществили процедура по регистрация/категоризиране/сертифицир ане по електронен път | МИЕ | Тур. организации местен бизнес Общини ТИЦ-ове | Планирано е реализиране на проект по ОПАК за въвеждане на възможност за предоставяне на услуги в туризма по електронен път. |
|  | Изграждане на единна и централизирана комуникационна инфраструктура на Министерството на труда и социалната политика и структурните звена |  | 1 708 308 лв. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” | 2014 г. | Намаляване времето за обслужване на 1 клиент | Време за обслужване на 1 клиент | Намаляване времето за обслужване на 1 клиент в системата на МТСП – с 10 % | МТСП и ВРБК към министъра на труда и социалната политика |  | в процес на изпълнение |
|  | Анализ, идентифициране и вписване на първичните администратори на данни и техните услуги в регистрите на ЕП; | 12, 111 12, 85 | 2 394 000 лева ОПАК | 30.3.2013 | Един изготвен анализ и един доклад с предложения за изменение и допълнение на нормативна база, регламентираща предоставянето на административни услуги по електронен път. Всички предоставяни от първичните администратори услуги и данни вписани в регистрите на електронното правителство. |  | Брой анализи; доклади; дефинирани и вписани услуги на първични администратори на данни; | МТИТС |  | Завършена процедура по ЗОП. Подписан договор за изпълнение. Изготвен анализ и един доклад с предложения за изменение и допълнение на нормативна база, регламентираща предоставянето на административни услуги по електронен път Изпълнено и прието. |
|  | Анализ и избор на конкретни услуги за реализация по електронен път; | 117 91 | 80 870 лева ОПАК | 28.2.2011 | Избрани пилотни администрации и приоритетни административни услуги, които да бъдат предоставяни по електронен път. Определени 400 най-често използваните от бизнеса и гражданите административни услуги. Проведени 2 кръгли маси – дискусии Проведени 2 дискусионни форума 1 доклад с избрани пилотни администрации и приоритетни услуги | Разгледани 2143 услуги, приоритизирани 882 услуги, идентифицирани 415 услуги кандидати за реализация. Изготвен списък със 148 приоритетни регистри, класификации и служебни ЕАУ. Проведени 2 кръгли маси. Проведени 2 дискусионни форума Подготвен 1 доклад. |  | МТИТС |  | Разгледани 2143 услуги, приоритизирани 882 услуги, идентифицирани 415 услуги кандидати за реализация. Изготвен списък със 148 приоритетни регистри, класификации и служебни ЕАУ. Проведени 2 дискусионни форума и 2 кръгли маси и изготвен доклад. Изпълнено и прието. |
|  | Реализиране на приоритетни административни услуги за централна администрация; | 117 91 | 3 370 569 лева ОПАК | 30.3.2013 | Реализирани по електронен път до 50 приоритетни административни услуги. |  | Брой внедрени електронни административни услуги. | МТИТС |  | Завършена процедура по ЗОП. По договор № Д-29/05.07.2012 г. с „ТехноЛогика” ЕАД: изградени връзки между 34 регистъра, администрирани и поддържани от централната администрация; разработени и в процес на тестване 50 вътрешни електронни административни услуги и 4 електронни услуги за граждани Изпълнено и прието. Цвети |
|  | Реализиране на приоритетни административни услуги за общинска администрация; | 117 91 | 2 998 608 лева ОПАК | 30.3.2013 | Реализирани по електронен път до 50 приоритетни административни услуги. |  | Брой внедрени електронни административни услуги. | МТИТС |  | Завършена процедура по ЗОП. Подписан договор за изпълнение. По договор №Д-26/30.05.2012 г. с Консорциум „СИРМА-ИНТЕРКОНСУЛТ” са разработени 50 електронни административни услуги за Столична община и към настоящия момент са в процес на тестване Изпълнено и прието. |
|  | Разработване на референтен модел на архитектура за централните администрации и общинските администрации; | 32, 117 25, 91 | 4 180 800 лева ОПАК | 30.3.2013 | Една изградена архитектура на референтен модел за реализация на електронни услуги в централната и една в общинската администрации. Реализирани минимум 20 електронни административни услуги за тестване на моделите; Един приет и приложен референтен модел на архитектура и инструкции за използването му; Една разработена и внедрена система за управление на промяната и управление на риска; |  | Брой реализирани електронни , административни услуги по модела; Изградени архитектури на референтен модел на централни и общински администрации.. Приети и приложени референтни модели.. Разработени и внедрени системи за управление на промяната | МТИТС |  | Завършена процедура по ЗОП. Подписан договор за изпълнение. В процес на изпълнение. Изпълнено и прието. |
|  | (еУПД) Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги |  | 1 280 000 лева ОПАК | 07.9.2012 | Публикувани електрони услуги с пространствени данни в областта на ж.п. транспорта: Внедрено геобазирано софтуерно приложение за валидиране на метаданни за пространствените данни в държавната администрация |  | Анализ и оценка степента на готовност на администраторите за мрежови услуги с пространствени данни Брой закупени софтуерни лицензи Брой внедрени приложения Брой разработени електронни мрежови услуги за ж.п. инфраструктура | МТИТС |  | Изпълнена. 1.Публикувани 3 електрони услуги с пространствени данни в областта на ж.п. транспорта: 2. Внедрено геобазирано софтуерно приложение за валидиране на метаданни за пространствените данни в държавната администрация |
|  | Създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите | 111 85 | 2 427 280 лева ОПАК | 30.3.2013 | Изграден регистър за електронна идентичност на потребителите Реализирани минимум 5 електронни услуги чрез АИС на регистъра за електронна идентичност на потребителите Минимум 25 обучени служители. |  | Изграден единен център за електронна идентичност. Реализирани минимум 5 електронни услуги. Минимум 25 обучени служители от администрацията, от тях минимум 30% жени. Минимум 75% удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение | МТИТС | МВР, МРР | Изграден един регистър за електронна идентичност като предстои да бъдат реализирани минимум 5 електронни услуги. 26 обучени служители, от тях 58 % жени, 42 % мъже 100 % от обучените са удовлетворените, от тях 77 % напълно, 33 % частично Изпълнено и прието. |
|  | Надграждане на единната среда за обмен на електронни документи и внедряване на централна документооборотна система | 117 91 | 1 582 740 лева ОПАК | 30.3.2013 | Надградена ЕСОЕД със стандартните вградени функционалности; Изградена една платформа за създаване, съхранение, архивиране и управление на електронни документи, данни и съдържание; Изградено едно фронт офис приложение за ползване от организации на централната администрация; Интегрирано фронт офис приложение с минимум 5 организации от централната администрация; Минимум 25 обучени служители. |  | Изградена една платформа за създаване, съхранение, архивиране и управление на електронни документи, данни и съдържание в администрацията; Изградено едно фронт офис приложение за централна администрация; Интегрирани минимум 5 администрации; Минимум 25 обучени служители от администрацията, от тях минимум 30 % жени; Минимум 75% удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение; | МТИТС |  | Разработена тръжна документация, стартирана процедура по ЗОП. Изградена една платформа за създаване, съхранение, архивиране и управление на електронни документи, данни и съдържание в администрацията; Изградено едно фронт офис приложение за централна администрация; Предстои да бъдат интегрирани минимум 5 администрации. 10 обучени служители , от тях 60% жени, 40% мъже 100 % от обучените са удовлетворените, от тях 80 % напълно, 20 % частично Изпълнено и прието. |
|  | Изграждане на централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност и оперативна съвместимост. Надграждане на националния портал на електронното управление с функциите на Единното звено за контакт (ЕЗК) | 9, 42, 118 9, 35,92 | 2429014 лева ОПАК | 30.3.2013 | Разработена една централизирана система за мониторинг и управление на ОСИС; Разработени минимум 3 услуги, предоставяни от CERT-България; Разработено едно федерирано портално приложение за достъп до ЕЗК; Минимум 25 обучени служители. |  | Разработена една система за мониторинг и управление на ОСИС; Разработени минимум 3 услуги за CERT-България; Разработено едно портално приложение за достъп до ЕЗК; Минимум 25 обучени служители от администрацията, от тях минимум 30 % жени; Минимум 75% удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение. | МТИТС | МИЕТ, ИА ЕСМИС | Разработена тръжна документация, стартирана процедура по ЗОП. Разработена една система за мониторинг и управление на ОСИС; В процес на изпълнение са Разработването на минимум 3 услуги за CERT-България, както и разработването на едно портално приложение за достъп до ЕЗК; и Минимум 25 обучени служители от администрацията. Изпълнено и прието. |
|  | Изграждане на централизирана и интегрирана в администрациите система за демократично ориентирано вземане на решения с участието на гражданите и бизнеса |  | 1 769 640 лева ОПАК | 30.3.2013 | Изградена една система за демократично ориентирано вземане на решения Минимум 25 обучени служители. |  | Изградена една система за демократично ориентирано вземане на решения; Минимум 25 обучени служители от администрацията, от тях минимум 30 % жени; Минимум 75% удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение. | МТИТС |  | Разработена тръжна документация, стартирана процедура по ЗОП. В процес на изпълнение е изграждането на една система за демократично ориентирано вземане на решения; Предвижда се Минимум 25 обучени служители от администрацията Изпълнено и прието. Изпълнено |
|  | Централизирана система за управление на комуникационната и хардуерна инфраструктура посредством прилагане на съвременни технологии, платформи и консолидация чрез виртуализация |  | 929 540 лева ОПАК | 30.3.2013 | Една изградена централизирана система за управление на комуникационната и хардуерна инфраструктура; Изготвен един доклад за оценка на текущото състояние на инфраструктурата в КТЦЕП и анализ на алтернативни предложения за консолидация чрез виртуализация; Изготвен един доклад с практическите ползи от консолидация чрез виртуализация на база на предложен алтернативен вариант; Минимум 25 обучени служители. |  | Изградена една система за демократично ориентирано вземане на решения; Минимум 25 обучени служители от администрацията, от тях минимум 30 % жени; Минимум 75% удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение | МТИТС |  | Изпълнено и прието. |
|  | Е-валидиране и е-връчване на електронни документи и разпечатки на електронни документи |  | 3 480 000 лв. по ОПАК | 30.09.2015 | 1. Извършен анализ на нормативната уредба и изготвен доклад относно е-валидиране и е-връчване, включващ предложения за промяна в нормативната уредба 2. Проект на система за е-валидиране 3. Разработена система за е-валидиране. Извършени тестове на системата в работна среда. 4. Изготвени помощни материали за работа с инструментариума за е-валидиране. 5. Софтуерен проект на система за е-връчване 6. Софтуерна реализация на инструметнариума на е-връчване 7. Документиране и помощна информация за работа със системата 8. Обучение на 40 обучители на системни администратори и потребители на администрацията за работа с разработените продукти 9. Актуализирана Българска национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт. |  | 1 анализ на нормативната уредба и изготвен доклад относно е-валидиране и е-връчване, включващ предложения за промяна в нормативната уредба 1 Софтуерен проект на система за е-връчване 1 Софтуерен проект на система за е-валидиране 1 Проект на актуализирана Българска национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт. 40 обучени обучители на системните администратори и потребителите за работа с използваните продукти Минимум 75 % удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение | МТИТС |  | Предстои стартиране на тръжна процедура за избор на изпълнител |
|  | Публикуване за служебен достъп на регистри на държавната администрация и свързване на секторните информационни системи на държавната администрация с публикувани за служебен достъп регистри. |  | 2 711 000 лв. по ОПАК | 30.09.2015 | 1. Проектирани 30 софтуерни компонента, необходими за публикуването на всеки от избраните регистри за служебен достъп. Разработени и тествани 30 софтуерни компоненти. Въведени в експлоатация 30софтуерни компоненти 2. Проектирани 190 софтуерни компоненти, необходими за свързването на секторни информационни системи, към регистър публикуван за служебен достъп. Разработени и тествани 190 компоненти. Въведени в експлоатация разработените 190 компоненти 3. Подготвена документация за разработените продукти. 4. Обучение на 40 обучители на системни администратори и потребители на администрацията за работа с разработените продукти |  | Въведени в експлоатация 30 компоненти, необходими за публикуването на всекиот избраните регистри за служебен достъп 30 Електронни вътрешни услуги Въведени в експлоатация на 190 софтуерни компоненти, необходими за свързването на секторни информационни системи, към регистър публикуван за служебен достъп 190 Електронни вътрешни услуги Изготвена документация за разработените продукти 40 обучени обучители на системните администратори и потребителите за работа с използваните продукти Минимум 75 % удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение | МТИТС |  | Предстои стартиране на тръжна процедура за избор на изпълнител |
|  | Доизграждане на инструменталната среда на Електронното управление на Република България (БеУ) |  | 2 980 000 лв. по ОПАК | 30.09.2015 | 1. Изготвен обзор на съществуващото в момента решение 2. Разработени бизнес модел, софтуерна архитектура, дизайн модел, инфраструктурен модел и инструментална среда на новите компоненти и системи в БеУ 3. Разработен компонент на еднократна автентикация 4. Разработен компонент за електронна оторизация 5. Разработена система за генериране и обработка на бизнес събития 6. Обучени 10 обучителя от администрацията за работа с разработените продукти |  | 1 Изготвен обзор 5 Документации на документите и системата 1 Компонент за еднократна автентикация 1 Компонент за електронна оторизация 1 Система за генериране и обработка на бизнес събития 10 обучителя от администрацията за работа с разработените продукти Минимум 75 % удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение | МТИТС |  | Предстои стартиране на тръжна процедура за избор на изпълнител |
|  | Последващо развитие и усъвършенстване на Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) |  | 2 880 000 лв. по ОПАК | 30.09.2015 | - Създадени правила и методи за актуализиране на информацията на ЕПДЕАУ от централните и общински администрации, предоставящи електронни административни услуги и/или информация релевантна към обслужването на гражданите и бизнеса. - Осигурени и надлежно документирани възможности за технологична интеграция между ЕПДЕАУ и централните и общински администрации, предоставящи електронни административни услуги и/или информация, релевантна към обслужването на гражданите и бизнеса. - Създадени условия за консолидиране на сайтовете на централните и общински администрации чрез федерирани портали към ЕПДЕАУ. Изградени 5 федерирани портала към ЕПДЕАУ на централни и/или общински администрации. - Изградена и пусната в експлоатация мобилна версия на ЕПДЕАУ. - Публикувани и популяризирани 200 ЕУ - Обучени 10 обучители за работа със системата за управление на съдържанието и визията, администрирането на мобилната версия и принципите за работа с нея. - Обучени 10 администратори за управление на технологичната платформа на ЕПДЕАУ и изграждането и администрирането на федерирани портали към нея |  | 1 Ръководство с правила и методи за актуализиране на информацията на ЕПДЕАУ 1 Ръководство за интеграция между ЕПДЕАУ и централните и общински администрации 5 Федерирани портала към ЕПДЕАУ на централни и/или общински администрации 1 Мобилна версия на ЕПДЕАУ 200 Публикувани ЕУ 10 обучители за работа със системата за управление на съдържанието и визията, администрирането на мобилната версия и принципите за работа с нея Минимум 75 % удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение 10 администратори за управление на технологичната платформа на ЕПДЕАУ и изграждането и администрирането на федерирани портали към нея Минимум 75 % удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение | МТИТС |  | Предстои стартиране на тръжна процедура за избор на изпълнител |
|  | Доизграждане на Контролно-технически център на електронното управление до Център за данни на централната администрация |  | 3 700 000 лв. по ОПАК | 30.09.2015 | - Анализ на съществуващото в момента техническо решение в КТЦЕП - Разработен инфраструктурен модел на CSA.DC - Изградена среда за разработка (Development) на CSA.DC - Изградена тестова среда на CSA.DC - Изградена продукционна среда CSA.DC - Изградена среда за мониторинг в реално време на CSA.DC, среда за обмен на CSA.DC - Въведена в експлоатация среда за управление на CSA.DC - Обучени 40 системни администратори на CSA.DC за работа със системата |  | 1 Анализ 1 инфраструктурен модел на CSA.DC 1 среда за разработка (Development) на CSA.DC 1 тестова среда на CSA.DC за работа със системата 1 продукционна среда CSA.DC 1 Среда за мониторинг в реално време на CSA.DC 1 среда за управление на CSA.DC 40 Обучени системни администратори на CSA.DC Минимум 75 % удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение | МТИТС |  | Предстои стартиране на тръжна процедура за избор на изпълнител |
|  | Надграждане на системата за електронни разплащания към централната и местна администрация, чрез разработване на единна входна точка за използване на наличните инструменти за плащане в РБългария и разработване на услуга за удостоверяване на време |  | 2 468 000 лв. по ОПАК | 30.09.2015 | 1. Изготвен обзор на съществуващото в момента решение 2. Разработени бизнесмодел, софтуерна архитектура, дизайн модел, инфраструктурен модел и инструментална среда на единната входна точка за електронни разплащания в държавната и местна администрация 3. Разработен бизнес модел, софтуерна архитектура, дизайн модел, инфраструктурен модел и инструментална среда на услугата за удостоверяване на време 4. Разработена и внедрена единна входна точка за електронни разплащания в държавната и местна администрация 5. Разработена и внедрена услуга за удостоверяване на време 6. Обучени 10 служителя от администрацията , които ще вършат ролята на администратори на системата за работа с разработените продукти |  | 1 обзор на съществуващото в момента решение 1 Разработени бизнесмодел, софтуерна архитектура, дизайн модел, инфраструктурен модел и инструментална среда на единната входна точка за електронни разплащания в държавната и местна администрация 1 Разработен бизнес модел, софтуерна архитектура, дизайн модел, инфраструктурен модел и инструментална среда на услугата за удостоверяване на време 1 внедрена единна входна точка 1 и внедрена услуга за удостоверяване на време 10 обучени служители от администрацията , които ще вършат ролята на администратори на системата за работа с разработените продукти, от тях 30% жени Минимум 75 % удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение | МТИТС |  | Предстои стартиране на тръжна процедура за избор на изпълнител |
|  | Изграждане на национален портал за достъп до пространствени данни в съответствие с изискванията на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) за изграждане на инфраструктура на пространствената информация в ЕО и Закона за достъп до пространствени данни; - Реализиране на услуги за намиране, разглеждане, изтегляне и трансформиране на пространствени данни през националния портал за пространствени данни; - Осъществяване на обмен на данни и услуги с тях между държавни институции на национално ниво и връзка с европейския геопортал за достъп до пространствени данни |  | 2 034 458,21 лева по ОПАК | 2014 г. | 1. Работещ национален портал за достъп като елемент от националната инфраструктура на пространствената информация; 2. Поставяне на начало на процеса на комуникационна и технологична съвместимост за обмен на хармонизирани данни и предоставяне на услуги с тях; 3. Разработена стратегия за изграждане на националната инфраструктура на пространствените данни. 4. Изготвен анaлиз на състоянието на пространствената информация в държавата. 5. Повишаване на информираността на публичната администрация, бизнеса и гражданите на страната в областта на пространствените данни, свързани с различни сфери на икономическия и социален живот | 1.Изготвени технически задания за обявяване на обществени поръчки. 2.Проведени обществени поръчки за възлагане изпълнението на набелязаните дейности. 3.Проведени мероприятия за популяризиране на дейностите. . | 1.Създаден Национален портал за пространствени данни /НППД/ в съответствие с европейските и национални изисквания. 2.Създадени метаданни за национални пространствени данни, отговарящи на европейските изисквания, дефинирани в съответни регламенти на ЕК. 3.Реализирани мрежови услуги с масиви от пространствени данни. 4. Разработена стратегия за изграждане на националната инфраструктура на пространствените данни. 5.Изготвен анализ на състоянието на пространствената информация в държавата. | ИА ЕСМИС към МТИТС | Няма | Проведени три обществени поръчки. Избрани изпълнители за дейностите по информация и публичност и одит . |
|  | Създаване на модел на единна информационна среда и архитектура за реализиране и интегриране на електронни административни услуги в МОСВ. |  | 295 200 лв. с ДДС (ДБ) | Август 2014г. | Внедрен единен централизиран портал за електронни услуги на МОСВ-ЦА и ВРБ; Единна информационна среда и архитектура за реализиране и интегриране на електронни регистри и електронни услуги; Базова функционалност на ИС, реализираща по електронен път процеси и процедури, обслужващи вътрешни за Министерството и ВРБ дейности във връзка с изпълнение на услугите Осъществяване по електронен път на услугите: достъп до обществена информация и подаване на предложения и сигнали към МОСВ-ЦА и ВРБ | Проекта е в етап „Внедряване“ | 2 бр. Админ. услуги, предоставяни онлайн. Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса. | МОСВ | не | Приключил етап „Разработка“ |
|  | Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез разработване и внедряване на електронни административни услуги по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие в Министерство на околната среда и водите |  | 786 387,50 лв. с ДДС (100% финансиране по ОПАК, договор №13-31-31/17.04.2014г.) | Октомври 2015г. | Изготвен анализ на административния процес по предоставяне на 6 броя електронни административни услуги по ЗООС и ЗБР, в контекста на Закона за електронно управление. Изготвяне на препоръки в посока успешната електронизация на шестте услуги до ниво на развитие 4;. Осигурен по-широк електронен достъп на обществеността до информация, свързана със състоянието на околната среда; Разработени и внедрени 6 електронни административни услуги по ЗООС и ЗБР до ниво на развитие 4; Разработени вътрешни документи с оглед въвеждане принципите на електронно управление в МОСВ. Повишена удовлетвореност на потребителите чрез улесняване достъпа им доизползваните от тях административни услуги; Модернизирани и усъвършенствани административни процеси в МОСВ | Изпълнение на Дейност1 „ Подготовка и провежданенаобщественипоръчкипо ЗОП за избор на външни изпълнители“ | 6 бр. административни услуги, предоставяни онлайн. Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса. | МОСВ | не | Подготовка за възлаганена Дейност1 „ Подготовка и провеждане на обществени поръчкипо ЗОП за избор на външни изпълнители“ |
|  | проект по Договор № 13-31-7/23.04.2014 г., сключен между Министерство на икономиката и енергетиката и Министерство на финансите с наименование „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез предоставяне на електронни административни услуги от МИЕ в съответствие с принципите на Закона за електронното управление |  | по Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление" на Оперативна програма „Административен капацитет", бюджетна линия ВС051РО002/13/3.1-08. |  | Общата цел на проекта е свързана с осигуряването на по-качествено и лесно достъпно административно обслужване, ориентирано към нуждите и нагласите на гражданите и бизнеса, чрез въвеждане на принципите на електронното управление в МИЕ и предоставяне на електронни административни услуги. |  |  | МИЕ |  |  |
| Мярка 7.5 Интелигентни транспортни системи за ефикасен транспорт и подобрена мобилност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав - БУЛРИС | 122 96 | 37,43 млн. лева ОП „Транспорт“ 2007-2013 | 2015 г. | - Изградена система за информация и управление на корабния трафик за цялата брегова ивица на Република България; - Създадена интегрирана национална система „река-море“; - Интеграция в общоевропейските структури – Фаза 3 „Внедряване на нови технологии в съответствие с новоприетите регламенти на ЕК” няма да се изпълнява в този програмен период на ОП „Транспорт” 2007-2013, поради забавяне публикуването на новите Регламенти на ЕС |  |  | Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) |  | Източник: НТП Фаза 1 -„Създаване на речна информационна система” – на 03.01.2014 г. е подписан Окончателен приемо-предавателен протокол за приемане на Речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС. С подписването на протокола системата е въведена в експлоатация и e започнал да тече гаранционния срок от дванадесет месеца. Общият физически напредък в изпълнението на Фаза 1 за обектите от речната информационна система е 100% - изпълнена Фаза 2, Лот 1 – Дейност 4 „Изграждане на речно-информационен център Русе”. Общ физически напредък – 89%, срокът за завършване на обекта е м. октомври 2014 г. Фаза 2, Лот 2 – Дейност 6 „Разширяване на обхвата на услугите и системата” Сключен е Договор № ДЕП-20 от 14.11.2013 г. До този момент са извършени доставки на техническо оборудване и софтуер. Срокът за завършване е м. май 2015 г. Фаза 2, Лот 3 – Дейност 7 „Дейности по изпълнение”. Сключен е Договор № ДЕП-4 от 28.04.2014 г. с Изпълнител с предмет: „Внедряване на система за мониторинг и заснемане на състоянието на речното дъно”. Срокът за завършване е м. декември 2014 г. |
|  | Изграждане на система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS фаза 3) | 122 96 | 39,15 млн. лева ОП „Транспорт“ 2007-2013 | 2015 г. | - Изградена система за мониторинг и информационно обслужване на корабния трафик; - Създадени предпоставки за максимално ефективен морски бизнес; - Увеличен капацитета за противодействие на кризи; - Повишена ефективност при морско търсене и спасяване; - Опазване на морето и прилежащата територията от замърсяване |  |  | ДППИ |  | Източник: НТП Договорът за предоставяне на БФП по ОПТ е сключен на 26.06.2012 г. По дейности 1, 2 и 3 на 13.12.2013 г. е сключен договор за „Доставка и монтаж на оборудване и изпълнение на СМР за проект „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 3” По дейности 4 и 5 на 24.06.2013 г. е сключен договор за „Проектиране и изграждане (инженеринг) и обзавеждане на сгради за брегови центрове за управление и информационно обслужване на корабоплаването Бургас и Варна за проект: Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 3“. На 27.03.2014 г. е издадено разрешение за строеж за изграждане на брегови център Бургас. На 07.04.2014 г. е издадено разрешение за строеж за изграждане на брегови център Варна. Строителството на двата брегови центъра е стартирало в средата на април 2014 г. Всички строителни договори, предвидени за изпълнение на проекта са сключени и се изпълняват. Общият процент на физическо изпълнение по проекта е 17,66%. Планираният срок за завършване на проекта е м. юни 2015 г. |

* Забележка: Тези задачи  са съобразени с Цифрова програма за Европа (ЦПЕ), но ще бъдат изпълнени при условие, че се осигури финансиране при спазване на бюджетните ограничения и разходните тавани

** Забележка : Задачите са нови

Обща забележка за всички мерки: Мерките, свързани с разходване на публичен ресурс и средства от фондовете на ЕС, ще бъдат реализирани при съобразяване с националното и европейско законодателство в областта на държавните помощи.

**** в синьо е стара номерация към юни поради добавени 30 задачи от европейския скорборд