Отчет към юни 2014г. на напредъка в изпълнението на Цифровата програма   за Европа и Национална програма Цифрова България

http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=604&id=7536

http://daeimplementation.eu/dae_actions.php

В България задачите се изпълняват в съответствие със сроковете и в зависимост от изпълнението на ниво ЕК.

Приложение 1- Изпълнение на 133 задачи по ЦПЕ от ЕК- изпълнени 86, в процес на изпълнение -40, закъсняват 8.

Приложение 2- План с български  задачи- 97 общо, изпълнени -32, 10- с постоянен срок, 2 – ще продължат след 2015г. Останалите задачи са със срок за изпълнение 2015 година.

Идентифицирани проблеми по теми и ведомства

Подгрупата към РГ 31 е междуведомствена , в състав от 70 души. Задачите по Цифрова програма се изпълняват от ведомствата по закон, устройствен правилник или системата Инфрасолв. В съответсвие с това ведомствата  подават информация на подгрупата за отчетните кампании 2 пъти годишно.

Причината по някои теми, мерки и задачи да  няма информация в този отчет за изпълнение в България е че не е подадена информация от ведомствата. Идентифицирането може да стане по  закон, устройствен правилник или системата Инфрасолв .

Не сме получили информация от МС, МВнР, МВР, МРР, МЗХ, МИП , КЗЛД, КЗП.

Съществуват колизии между институциите изпълняващи проекти отразени в Плана, Приложение 2, например между МИЕ и МРР  - и двете ведомства отказват да са водещи. В друг случай не попълват надлежно таблицата в Плана.

Съществуват проблеми с индикатори за НИРД в ИКТ, намаляване на енергията за осветление, е-здравеопазване. НСИ не ги предлага.Същевременно ЕК получава информация от България. Необходима е координация.

Получава  се противоречива информация например по Единно звено за контакт, Директива за услуги от ведомствата и ЕК- извършени тествания с посочени сайтове.

Отчетната кампания трае на практика повече от 2 месеца, поради което е необходимо да се обсъди свеждането й до годишна база.

Дискусията по тези теми ще продължи по време на актуализацията на Програмата, която е в процес на подготовка , където ще намерят отражение получените от ведомствата материали по време на отчетната кампания.

Сравнителен анализ ЕС-България към юни 2014

|  | ЕС | БГ | Цел ЦПЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Широколентов достъп до интернет | 2014 г. |  |  |
| Основен широколентов интернет достъп за всички | 97% | 93% | 100% (2013 г.) |
| Цифров единен пазар |  |  |  |
| Граждани, пазаруващи по интернет | 47% | 12% | 50% (2015 г.) |
| Трансгранична електронна търговия | 12% | 6% | 20% (2015 г.) |
| МСП, които извършват онлайн продажби | 14% | 5% | 33% (2015 г.) |
| Електронно приобщаване |  |  |  |
| Редовно използване на интернет | 72% | 51% | 75% (2015 г.) |
| Редовно използване на интернет от хора в неравностойно положение | 57% | 31% | 60% (2015 г.) |
| Хора, които никога не са използвали интернет | 20% | 41% | 15% (2015 г.) |
| Обществени услуги |  |  |  |
| Граждани, които си взаимодействат онлайн с публични органи | 41% | 23% | 50% (2015 г.) |
| Граждани, които изпращат попълнени формуляри на публични органи по електронен път | 21% | 8% | 25% (2015 г.) |

- Широколентови пазари

В края на 2013 г., фиксирания широколентов интернет покри 93% от домовете в България (97% в ЕС). В селските райони, фиксираното  широколентово покритие е на 60% (90% в ЕС) от домовете. В същото време, достъпа от следващо поколение , в състояние да осигури най-малко 30 Mbps пренос към потребителя  е на разположение на 68% от домакинствата (62% в ЕС). 54% от домакинствата имат абонамент за широколентов достъп в края на 2013 г.,   (средната стойност за ЕС е 76%),  с 3 процентни пункта по-високо, отколкото в края на 2012 година. Делът на високоскоростни връзки (предоставяне на най-малко 30 Mbps), е значително по-висок от средния за ЕС (42% в сравнение с 21% в ЕС). Много бързите връзки (осигуряващи поне 100 Mbps) възлизат на 3% от всички абонаменти (5% в ЕС). Що се отнася до мобилната страна, четвърто поколение (LTE) не е на разположение. Потреблението  (абонаменти  на 100 души)  на мобилните широколентови услуги е 51%,   средното ниво за ЕС е 62%.

- Използване на интернет

През 2013 г. 51% от българите са използвали   интернет поне веднъж седмично (редовни потребители),  под средното за ЕС от 72%. България показва по-ниска ежедневна употреба на интернет ( чести потребители),  43% от населението е онлайн всеки ден, в сравнение със средната стойност за ЕС от 62%. През 2013 г. 41% от населението  все още никога не са използвали интернет; по-ниско, отколкото през 2012 г. и  по-високо от средното за ЕС от 20%.

- Цифрови умения

Резултатите, получени от новоразработен индикатор  показват, че през 2012 г., 81% от българите са имали ниски или никакви цифрови умения, в сравнение с 47%  средно за ЕС. Хората в неравностойно положение (т.е. лица, които са на възраст 55-74, ниско образовани и / или безработни, пенсионери или неактивни) в България са по-малко високо цифрово квалифицирани, отколкото е средното за ЕС. В рамките на работната сила, уменията са по-високи; 77% от работната сила, има ниски или никакви цифрови умения. Като цяло в ЕС, цифрата е 39%.  51% през 2013 г. от домакинствата без достъп до интернет отчитат  липсата на умения като причина за липса на достъп - по-високо от средното за ЕС от 37%. Според широко определение, делът на ИКТ специалисти в общата заетост в България е 1.7% през 2012 г.; под средната стойност от 2,8% в ЕС.

- е-търговия

През 2013 г. 12% от българите са закупили стоки или услуги онлайн в рамките на предходните 12 месеца, което означава, че възприемането на електронната търговия е  под средното за ЕС от 47%. България показва по-ниски проценти на трансграничната електронна търговия-  6% от населението, които са купували онлайн от други страни от ЕС през последните 12 месеца, в сравнение със средната стойност за ЕС от 12%. През 2013 г. 8% от големите предприятия са продавали он-лайн, повече, отколкото през 2012 г. и  по-малко от средната стойност за ЕС от 35%. 5% от МСП продават онлайн, по-малко от средната стойност за ЕС от 14%.

- е –управление

През 2013 г. 23% от българите са се възползвали от интернет за услуги на електронното управление,  спад от 27% през 2012 г. и  под средното ниво за ЕС от 41%. 8% от гражданите са изпратили попълнени формуляри , по-надолу от 11% през 2012 г., и  под средното за ЕС. От страна на предлагането, нововъведен индикатор за електронното правителство User-centric eGovernment Indicator  беше  60 през 2012-2013 г., което е под средната стойност за ЕС от 70 , а  индикаторът Transparent eGovernment Indicator  за електронното правителство беше 38,  под средното ниво за ЕС от 49.

- Научни изследвания и развитие , НИРД (R&D) в областта на ИКТ

През 2010 г. разходите за дейността  R & D (BЕRD)* в ИКТ сектора в България е в размер на € 7млн., почти същото като миналата година. BЕRD в сектора на ИКТ представлява 7% от общия BЕRD, което е под средното ниво за ЕС от 17%, което показва сравнително по-малко фокусиране върху  научните изследвания в областта на ИКТ. Общо BЕRD е 0.3% от БВП, което е под средното ниво за ЕС от 1,2%. През 2012 г. публичното  финансиране в R & D (GBAORD)   в ИКТ сектора е в размер на € 6 млн. представляващи 6,3%  от общото публично  финансиране в R & D (GBAORD),   малко под средното ниво за ЕС от 6,6%.

| индикатор | България |  |  |  | EС 27/28 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ICT BERD-Million € | 8 | 7 | - | - | 25368 | 25993 | - | - |
| ICT BERD - % of Total BERD | 14 | 7 | - | - | 17 | 17 | - | - |
| Total BERD -% GDP | 0.2 | 0.3 | - | - | 1.2 | 1.2 |  | - |
| ICT GBAORD-Million € | 4 | 5 | 5 | 6 | 5958 | 6044 | 6118 | 5962 |
| ICT GBAORD - % of Total GBAORD | 3.1 | 4.8 | 5.4 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 |

* Government budget appropriations or outlays for research and development – GBAORD

Държавните бюджетни кредити/  разходи за научноизследователска и развойна дейност

Business enterprise expenditure on R&D – BERD

Разходи на  бизнеса/предприятията  за научноизследователска и развойна дейност

ИКТ е вече на стойност половината от европейския растеж на производителността. Широколентов интернет достъп  означава растеж, производителност, заетост и ефективност във всички сфери. Утрешните правителства ще трябва да бъдат  е-правителства. На сцената излизат  изчислителни облаци, големи данни и 5G мрежи. Джон, Пол, Джордж и Ринго на нов бъдещ интернет. Непрекъсваем, мощен, бърз,повсеместен.

Бюлетин на ЦПЕ за 2013г., Европейска комисия , 28 май 2014 г.

Резултати за 2013 г. за напредъка в областта на цифровите технологии, ЕС

Според нови данни Комисията е на път да постигне 95 от своите 101 цели в областта на цифровите технологии до 2015 г., което свидетелства за добър напредък. Гражданите и предприятията в ЕС ползват интернет и пазаруват онлайн повече и имат по-голямо доверие и по-добри умения в областта на ИКТ. Често обаче, особено в селските райони, те нямат достъп до високоскоростни широколентови мрежи, за да задоволят своя интерес и потребности. Притеснителната разлика в цифровите умения също все още е голям проблем (вж. MEMO/14/383).

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус  заяви: „Животът на повечето европейци вече е обвързан с интернет и те очакват повече. Разрешихме проблема с достъпа до интернет, но разликите по отношение на цифровите умения се запазват. Ако всички ние не направим повече, рискуваме в Европа да се зароди класа от цифрово неграмотни лица.“

Вижте резултатите за вашата страна тук!

Добрите новини:

- Увеличаване на редовното използване на интернет: броят на хората, които използват интернет поне веднъж седмично се е покачил от 60% на 72% от 2010 г. насам. Най-голям напредък: Гърция, Румъния, Ирландия, Чешката република и Хърватия.

- Най-добри резултати (над 90% от хората използват интернет) имат Дания, Швеция, Нидерландия и Люксембург, докато 87% от възрастните в САЩ използват интернет.

- Голям напредък сред групите в неравностойно положение: употребата на интернет от безработни, нискообразовани хора и по-възрастни граждани се е покачила на 57% от 41% преди четири години.  С настоящия темп целта от 60% ще бъде постигната преди 2015 г.

- Броят на хората, които не използват интернет, е намалял с една трета: 20 % от хората в ЕС никога не са използвали интернет. Това е с една трета по-малко в сравнение с резултатите от преди 4 години. Ако се запази настоящата тенденция, целта на Програмата в областта на цифровите технологии за намаляване на този брой на 15% до 2015 г. ще бъде постигната.

- Много повече хора пазаруват онлайн: 47% от гражданите на ЕС вече пазаруват онлайн, което е с 10 пункта повече спрямо 2009 г. и означава, че целта от 50% до 2015 г. вероятно ще бъде постигната.

- Осигурен достъп: Всички европейци вече имат достъп до широколентов интернет, обикновено това включва няколко варианта (интернет оптичен кабел, кабелен интернет, ADSL интернет или 3G/4G мобилен интернет) или поне евтин достъп до сателитен широколентов интернет.

- Бързи широколентови технологии: Достъпът до мобилни широколентови 4G мрежи се е покачил рязко на 59% в сравнение с 26% преди една година. Достъп до фиксиран интернет със скорост поне 30 Mbps имат 62% от гражданите на ЕС в сравнение с 54% преди една година и 29% през 2010 г. 90% от домакинствата в Белгия, Дания, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия и Обединеното кралство вече имат достъп до високоскоростен широколентов интернет.

- Намаляването на  разходите  на енергия за осветление продължава. Преминаването към енергийно-ефективно осветление е бързо. Всъщност, стойността на пазарния дял на  осветлението   от  излъчващи светлина полупроводникови диоди (LED и OLED), които консумират по-малко енергия, се увеличи  от 14,4% през 2012 г. до 19% в 2013 г., което е единадесет пъти увеличение    в сравнение с отправната  точка от 1,7% през 2009 година на Цифровата програма.  Очаква, че този  растеж да продължи с бързи темпове в оставащите години на Цифровата програма, което  гарантира, че целта ще бъде постигната.

Оставащите предизвикателства:

- Малките предприятия пропускат възможности: Само 14% от предприятията с по-малко от 250 служители продават своите стоки или услуги онлайн. В целия ЕС нито една страна не се доближава до средната цел на ЕС от 33% до 2015 г.

- Селските райони на Европа са изложени на риск: само 18 % от домакинствата в селските райони имат достъп до високоскоростен широколентов интернет.

- Електронните административни услуги са в застой през 2013 г. Те са били използвани от едва 42% от гражданите на ЕС. Ако тази тенденция се запази, държавите членки няма да могат да постигнат целта от 50% за 2015 г.

- Публичните инвестиции в  НИРД /R & D за ИКТ са  спрели да растат. След увеличаване в продължение на няколко години, през  2011г. публичните разходи за  НИРД   в областта на ИКТ са се увеличили  въпреки спада  в общите публични разходи за  НИРД. През 2012 г. има общ спад  от 2,5%. Целта за удвояване на публичните разходи за  НИРД   в областта на ИКТ до 2020 г. изисква годишен ръст  от 5,5%. Още от миналата година действителното изпълнение е под необходимата траектория. Сега разликата за преодоляване е около 20%.

Комисията публикува  11-то издание на сравнителния анализ на електронното управление. От доклада става ясно, че гражданите са все още сравнително по-доволни от частните онлайн услуги (напр. електронно банкиране), отколкото от обществени онлайн услуги (напр. информация относно заетостта). Вече има повече електронни административни услуги онлайн, но те не винаги са лесни за използване, бързи или прозрачни. Това пречи на хората да използват по-често услугите на електронното управление.

Контекст

Европейската комисия се стреми да създаде регулаторен и бизнес климат, който да благоприятства конкуренцията и инвестициите на пазарите в областта на цифровите технологии в Европа.

През 2013 г. Комисията предложи конкретни мерки за изграждане на единен пазар на дълекосъобщенията с цел да бъдат преодолени много от потвърдените от данните днес проблеми.

В доклада за резултатите в областта на цифровите технологии за 2014 г. се оценява напредъка на европейско и национално равнище към постигане на горепосочената цел, измерен спрямо 13 ключови показателя. Докладът се базира на данни от 2013 г.

До момента Комисията е приключила 72 от 101 действия по програмата в областта на цифровите технологии за Европа. Още 23 действия се очаква да приключат в срок. Изпълнението на 6 е забавено или има риск да бъде забавено.

Полезни връзки

Резултати в областта на цифровите технологии

Данни по страни: разгледайте данните за широколентовите услуги, използването на интернет, електронното управление и тенденциите по отношение на научните изследвания и регулирането на далекосъобщенията за всяка страна от ЕС

MEMO/14/383 Цифровите технологии създават ли или унищожават работни места? Разполагат ли европейците с необходимите цифрови умения, за да си намерят работа или да запазят своя пост?

Програмата в областта на цифровите технологии

Изпълнение на мерките и задачите от областите на действие на ЦПЕ

Област на действие 1.Динамичен цифров единен пазар

Твърде много бариери все още блокират свободния поток на онлайн услуги и забавления отвъд националните граници. Цифровата програма ще актуализира правилата на ЕС за единния пазар за цифровата ера. Целите са да се даде тласък на бизнеса с  изтегляне/пренос към потребителя  на музика , създаване на единна зона за плащания онлайн, и допълнителна защита на потребителите в ЕС в киберпространството.

В област на действие 1 на Цифровата програма   за Европа „Динамичен цифров единен пазар” са заложени за изпълнение следните мерки:

Мярка 1.1 Премахване на пречките за достъп до съдържание

Мярка 1.2 Опростяване на онлайн транзакциите и на трансграничните сделки

Мярка 1.3 Изграждане на доверие в цифровите технологии

Мярка 1.4 Укрепване на единния пазар на електронни съобщения

В изпълнение на тези мерки се изпълняват следните 29 задачи, 5 за ДЧ и 24 за ЕК/ДЧ

Мярка 1.1 Премахване на пречките за достъп до съдържание

| Задачи | Описание на задачата, изпълнение от ЕК и България към юни 2014 |
| --- | --- |
| ЕК | Опростяване паневропейското лицензиране за онлайн управлението на авторските права. Директивата е приета през месец февруари 2014 год. БГПредстои въвеждане в българското законодателство до февруари 2016 год. |
| ЕК | Правна рамка за улесняване на цифровизацията и разпространението на произведения на културата в Европа На 1.11.2012 бе приета Директивата за осиротелите произведения – срока за транспониране е 1.11.2014 г. БГ След съгласувателна процедура, ЗИД на ЗАПСП е внесен за приемане от Народното събрание. |
| ЕК | Повторната употреба на информацията в обществения сектор. Директива 2013/37/ЕС от 26 юни 2013 БГ Инициативата за отворени данни е включена в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 -2020 (РМС № 140 от 2014 г.) и в плана за изпълнение на стратегията (РМС№ 302 от 2014). Въвеждане в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ ) на Директива 2013/37/ЕС– краен срок 18.07.2015 г. |
| ЕК | Предложения за укрепване на индустрията за данни в Европа Абзац 36 от актуализираната Директива за повторно използване на информацията от обществения сектор (PSI Директива ), която е част от по-обширната Стратегия за отворени данни, призовава Комисията да публикува Насоки, за да подпомогне държавите-членки при прилагането на правните разпоредби по подходящ начин. Насоките са публикувани през 2014 г. относно препоръчителните стандартни лицензи , масиви от данни и таксуване за повторно използване на документи, след допитване до заинтересованите страни. БГ Включена е инициативата за отворени данни в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 -2020 (РМС № 140 от 2014 г.) и в плана за изпълнение на стратегията (РМС№ 302 от 2014). Предприемане на транспониране на директива 2013/37 в българското законодателство Създадена междуведомствена РГ в МТИТС МРР РГ Открито управление Въвеждане в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ ) на Директива 2013/37/ЕС– краен срок 18.07.2015 г. |
| ЕК | Диалог със заинтересованите страни, относно нуждата от допълнителни мерки извън колективното управление на права, позволяващи на гражданите на ЕС, на доставчиците на онлайн услуги за съдържание и на носителите на права да се възползват от пълния потенциал на цифровия вътрешен пазар Директивата е приета през месец февруари 2014 год. БГ Предстои въвеждане в българското законодателство до февруари 2016 год. |
| ЕК | Зелена книга за онлайн разпространението на европейски аудио-визуални произведения и на друго творческо съдържание (приета на 13.07.2011 г.). БГ Постоянен мониторинг от СЕМ и ежегодно отчитане на процентите пред ЕК. |
| ЕК | Подобряване на защитата на права върху интелектуалната собственост в онлайн среда Очаква се приемане на директивата |
| ЕК | Завършване на прегледа на нормативната уредба относно авторското право чрез подготвяне на проект на решение през 2014 В процес на изпълнение в ЕК |
| ЕК | Зелена книга за конвергентен аудиовизуален свят.Свързана телевизия БГКонсултации по зелената книга със заинтересованите страни. |

Мярка 1.2 Опростяване на онлайн транзакциите и на трансграничните сделки

| Задачи | Описание на задачата, изпълнение от ЕК и България към юни 2014 |
| --- | --- |
| ЕК | Завършване на миграцията към Единната зона за плащане в евро (SEPA) (Съобщение за електронно фактуриране е прието на 2 декември 2010г.; Зелена книга за картови, интернет и мобилни плащания - приета на 11 януари 2012г.) По отношение на електронното фактуриране към този момент има създаден Европейски многостранен форум по електронно фактуриране, в който участват и представители от България, като предстои създаването на група към НСПС, работеща като национален форум по електронно фактуриране |
| ЕК | Оценка на Директивата за електронната търговия върху онлайн пазарите Прието съобщение на 11.01.2012 г. Не е необходима ревизия на Директивата 2000/31/ЕС за електронна търговия в тази част. ЕК ще предостави насоки за тълкуване (съобщение и действие).План за действие за е-търговия . Няма бг инфо |
| ДЧ | ДЧ да приложат основните директиви в подкрепа на цифровия единен пазар, Директивата за услугите БГ Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар е въведена в националното законодателство със Закона за дейностите по предоставяне на услуги (ЗДПУ), в сила от 23.02.2010 г. |
| ДЧ | ДЧ да приложат основните директиви в подкрепа на цифровия единен пазар, Директивата за нелоялни търговски практики БГ Директива 2005/29/ЕО за нелоялните търговски практики на търговци спрямо потребители е въведена в Закона за защита на потребителите през 2007 г., посл. изм. изм., бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г. |
| ДЧ | ДЧ да приложат основните директиви в подкрепа на цифровия единен пазар, ревизираната през 2009 г. Регулаторната рамка на ЕС в областта на електронните съобщения БГ Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 2011 г.) .), с който в българското законодателство са транспонирани измененията на Регулаторната рамка от 2009 г. Предвидените в ЗЕС подзаконови актове също са приведени в съответствие с измененията на ЗЕС |
| ДЧ | ДЧ да транспонират Директивата за ДДС, осигуряваща равнопоставеност на електронните фактури спрямо хартиените БГ Приети изменения на ЗДДС, обнародван в ДВ. бр. 94 от 30 ноември 2012 година.Транспониране на Директива 2010/45ЕС |
| ДЧ | ДЧ да приемат и изпълняват основните предложения за единния цифров пазар на ЦПЕ Комисията одобри основни правни предложения от ЦПЕ Рамкова директива за колективно управление на авторски права , Директива за осиротелите произведения , Регламент за Защита на данните . Комисията реши да не преразглежда Директивата за Електронната търговия, но прие поредица от мерки в контекста на Плана за действие относно електронната търговия, приет през януари 2012 г. Директивата за колективно управление на права е приета през месец февруари 2014 год. БГ Предстои въвеждане в националното законодателство до февруари 2016 год. Директива за осиротелите произведения На 1.11.2012 бе приета Директивата за осиротелите произведения – срока за транспониране е 1.11.2014 г. След съгласувателна процедура, ЗИД на ЗАПСП е внесен за приемане от Народното събрание. Регламент за Защита на данните На 25 януари 2012 г. Европейската комисия направи предложение за нова европейска правна рамка в областта на защитата на личните данни. Проектите на нормативни актове са два - Регламент, с който се установява обща рамка на ЕС за защита на данните и Директива за защитата на личните данни, обработвани за целите на предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на престъпления и свързаните с това съдебни дейности. Новите мерки имат за цел да актуализират и модернизират основните принципи на настоящата Директива 95/46/EO за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни като отговорят на развитието на технологиите и засилят защитата на правото на неприкосновеност и защитата на личните данни в интернет пространството. Проектът за регламент е приет на първо четене на 12.03.2014 г. с обикновена законодателна процедура (съвместно вземане на решение). |
| ЕК | Преработка на Директивата за електронния подпис с оглед да се предостави правна рамка за трансгранично признаване и оперативна съвместимост на системи за сигурно електронно установяване на автентичността Законодателното предложение е прието на 6.06.2012 г. и включва eID, в съответствие с Акта за единния пазар .Директива 1999/93/ЕС Предложение на ЕК за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар, СОМ(2012)0238 окончателно е прието на първо четене от Европейския парламент със законодателна резолюция от 3.04.2014 г. Няма бг инфо |
| ЕК | План за действие за е-търговия, Зелена книга за плащанията и Програмата за потребителите Зелена книга на Комисията относно интегриран европейски пазар за картови, интернет и мобилни разплащания (януари 2012 г.), стартирано бе обществено допитване. В Акта за единния пазар II (октомври 2012 г.), Комисията обяви законодателни действия като продължение на Зелената книга: Ревизиране на Директивата за платежните услуги (директива 2007/64/EC) и законодателна инициатива за многостранни обменни такси . Предложенията бяха публикувани през юли 2013г. В ход е законодателен процес. БГОчаква се тези предложения на Европейската комисия да бъдат разгледани от страните-членки и на по-късен етап – одобрени и приети. |
| ЕК | Насоки за изпълнение на правилата на ЕС за изисквания за потребителска информация През месец юни 2014 г. ЕК изготви Основни насоки за прилагане на Директива 2011/83/ЕО за правата на потребителите. Основните насоки ще се вземат предвид от правоприлагащият орган след приемане на ЗИД на ЗЗП, който въвежда изискванията на Директива 2011/83/ЕО за правата на потребителите. Директивата за правата на потребителите (Директива 2011/83/ЕС) ще замени, считано от 13 юни 2014 година, сегашната Директива 97/7/EО за защита на потребителите при договори от разстояние и Директива 85/577/EИО за защита на потребителите при договори, сключени извън търговския обект, Директива 1999/44/EО за някои аспекти на договорите за продажба и свързаните с тях гаранции, както и Директива 93/13/EИО за неравноправните клаузи в потребителските договори. Няма бг инфо |
| ЕК | ДДС реформа- изравняване на данъчни ставки за цифрово съдържание и подобни материални стоки Комисията ще разработи предложение за нова структура на ставките за ДДС. DG TAXUD работи върху оценката на въздействието която ще бъде готова през 2014г БГСледва да се има предвид, че към момента няма промяна на Директивата за ДДС в тази посока, т.е. не е налице задължение за изменение на българското законодателство. В допълнение на това посочваме, че България се придържа към прилагане на единна ставка на ДДС. В следствие на тази политика и към момента електронното съдържание се облага с ДДС по ставка, равна на установената за подобните материални стоки (20 на сто) като се осигурява равно третиране на доставките. |

Мярка 1.3 Изграждане на доверие в цифровите технологии

| Задачи | Описание на задачата, изпълнение от ЕК и България към юни 2014 |
| --- | --- |
| ЕК | Преглед на европейската регулаторната рамка за защита на данните с оглед да се повиши доверието на частните лица и да се увеличат техните права. БГ Част от общата рамка за защита на личните данни в ЕС за сектора на електронните съобщения е Директива 2002/58/EО, изменена с Директива 2009/136/EО. Разпоредбите на Директива 2002/58/EО са въведени със ЗИД на ЗЕС, приет в края на 2011 г. |
| ЕК | Незадължителен инструмент на договорното право, допълващ Директивата относно правата на потребителите, за преодоляване на разпокъсаността на договорното право по-специално по отношение на онлайн средата. Директивата относно правата на потребителите2011/83/ЕС ще замени старата Директива 97/7/ЕО, от 13 юни 2014 г., Разпоредбите на Директивата за правата на потребителите ще се прилагат за договори, сключени след 13-ти юни 2014. БГ ЕК предложи незадължителен инструмент за европейското договорно право. Предложеният от ЕК документ е спорен и не се приема еднозначно от значителна част от държавите членки. Към момента няма напредък по приемане на проекта на регламент за европейското договорно право |
| ЕК | Проучване чрез зелена книга на инициативи относно алтернативни способи за разрешаване на спорове с потребители в ЕС (система за онлайн разрешаване на спорове по сделки на електронната търговия; На 18 юни 2013 г. бе приет Регламент 524/2013 за онлайн решаване на потребителски спорове. Съгласно изискванията на регламента, ЕК трябва да създаде електронна платформа за разглеждане на потребителски жалби. Платформата трябва да започне работа през януари 2016 година. |
| ЕК | Проучвания в областта на колективната правна защита въз основа на консултация със заинтересованите страни . На 11 юни 2013г. ЕК постанови серия незадължителни принципи за механизми за колективна защита в ДЧ за да могат гражданите и фирмите да запазят правата си по европейското право при наказателна процедура. Няма бг инфо |
| ЕК | Кодекс на онлайн правата в ЕС, в който по ясен и достъпен начин се обобщават съществуващите права на ползвателите на цифрови технологии в ЕС, допълван от ежегодна проверка за пропуски в законодателството за защита на потребителите в онлайн среда и подходящи мерки за изпълнение, координирано с Европейската мрежа на агенциите за защита на потребителите (актуализиран в края на 2012 г.). Няма бг инфо |
| ЕК | Платформа за онлайн знак за доверие на ЕС по-специално за уебсайтове за търговия на дребно.(онлайн платформа за оплаквания от трансграничната електронна търговия .) Комисията създаде платформа на заинтересованите страни за дискусия за онлайн знаците за доверие.Финалният продукт на тази платформа беше проучване публикувано от ЕК през 2013 като база за следващи действия. Следващите действия се обмислят и знаците за доверие ще бъдат адресирани на срещата на потребителите през юни 2014г. |

Мярка 1.4 Укрепване на единния пазар на електронни съобщения

| Задачи | Описание на задачата, изпълнение от ЕК и България към юни 2014 |
| --- | --- |
| ЕК | Мерки за повишено хармонизиране на номерационните ресурси за предоставяне на бизнес услуги в цяла Европа (няма нужда от такава хармонизация).- БГ Не се налагат мерки на национално ниво |
| ЕК | План и програма за политиката в областта на радиочестотния спектър БГ В процес на изпълнение. Някои от разпоредбите на Програмата са приложени в България. |
| ЕК | Проучване относно загубите от липсата на действителен единен европейски пазар на електронни съобщителни услуги с оглед предприемане на допълнителни мерки за увеличаване на ползите от единния пазар. БГ-Предприети действия, включително евентуални промени в нормативната уредба в областта на електронните съобщения |
| ЕК | Разликата в цената между разговорите в роуминг и междуселищните разговори в рамките на една държава следва да се доближи до нула не по-късно от 2015 г. В съответствие с осигурения от КРС мониторинг, разпоредбите на Регламент № 531/2012 се изпълняват до момента от предприятията в България, предоставящи мобилни услуги. Роуминг на национални цени в бг 31% в ЕС 63 % към юни 14 |

Област на действие 2. Оперативна съвместимост и стандарти

Интернет е  чудесен пример за оперативна съвместимост - множество устройства и приложения, работещи заедно, навсякъде по света. Европа трябва да  гарантира, че новите ИТ устройства, приложения, хранилища на данни и услуги взаимодействат безпроблемно навсякъде - точно като в интернет. Цифровата програма идентифицира подобрени процедури за установяване  на стандарти и по-добра оперативна съвместимост, които са   ключови  за постигане на целите.

В област на действие 2 на Цифрова програма за Европа „ Оперативна съвместимост и стандарти” са заложени за изпълнение следните мерки:

Мярка 2.1 Подобрено установяване на стандарти в областта на ИКТ

Мярка 2.2 Насърчаване на по-доброто използване на стандартите

Мярка 2.3 Подобрена оперативна съвместимост чрез координация

В изпълнение на тези мерки се изпълняват следните 7 задачи, 2 за ДЧ и 5 за ЕК/ДЧ:

| Задачи | Описание на задачата, изпълнение от ЕК и България към юни 2014 |
| --- | --- |
| ДЧ | ДЧ да приложат Европейската рамка за оперативна съвместимост на национално ниво Комисията помага на Държавите членки при приемането на Европейската стратегия за оперативна съвместимост и Европейската рамка за оперативна съвместимост (EIF) чрез помощни дейности, включващи повишаване на осведомеността и обмена на информация относно националните рамки за оперативна съвместимост. БГ Българската рамка за оперативна съвместимост е изготвена през 2006 г. Същата предстои да бъде актуализирана по проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса”, финансиран по ОПАК. Проектът се изпълнява в момента и предстои да приключи през 2015 г. |
| ДЧ | ДЧ да изпълнят ангажиментите си относно оперативната съвместимост и стандартите, поети в декларациите от Малмьо и Гранада Това действие има широк обхват и се счита за продължаващо действие Комисията наблюдава текущия статус относно оперативната съвместимост в държавите членки и администрацията на ЕС чрез Националната обсерватория за оперативно съвместими рамки (NIFO) което се отнася до : Изпълнение на EIF и услуги на е-правителство, наличие на повторна употреба на информацията в обществения сектор, трансгранични услуги на е-управлението за свободното движение на бизнеса и гражданите , използване на IOP спецификкации Проследяване на изпълнението на дейностите от декларацията от Малмьо ще бъде включено в дейностите на NIFO. БГ Създадени са Национален Регистър на стандартите и Съвет по стандартите. До момента са вписани 39 стандарта.По проект на ОПАК – избор на изпълнител на ОП:т.5. Усъвършенстване на оперативната съвместимост и осигуряване на възможности за интеграция на европейско ниво |
| ЕК | ЕК предложи правни мерки относно оперативната съвместимост на ИКТ за реформа на правилата за прилагане на стандарти за ИКТ в Европа с оглед да се разреши използването на стандарти, разработени от определени световни форуми и консорциуми в областта на ИКТ ЕК прие реформаторски пакет за укрепване на системата за европейска стандартизация- Регламент (ЕС) No 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета за европейската стандартизация БГ Създадени са: 1. Национален Регистър на стандартите; 2. Съвет по стандартите. В изпълнение на Регламент 1025/2012, бяха направени променени в Устава на БИС и Правилата за работа по националната стандартизация с цел насърчаване на участиетото на малките и средни предприятия (МСП) в дейността по стандартизация |
| ЕК | ЕК да спомогне чрез издаване на съответни насоки за подходящи правила за съществени права върху интелектуалната собственост и условия за лицензиране при установяването на стандарти Съобщение на Комисията за правила за установяване на стандарти прието на 14 януари 2011 г. Няма бг инфо |
| ЕК | ЕК да издаде съобщение, с което да предостави насоки относно обвързването на стандартизацията на ИКТ с обществените поръчки, за да се подпомогнат публичните органи да използват стандартите за повишаване на ефикасността и намаляване на зависимостта от доставчиците. Комисията изготви насоки за ползване на ИКТ стандарти в тръжните спецификации . ЕК издаде съобщение през юни 2013 за стандартизация и обществени поръчки Няма бг инфо |
| ЕК | ЕК съдейства за оперативната съвместимост чрез приемане на Европейска стратегия за оперативна съвместимост и на Европейска рамка за оперативна съвместимост. Европейската стратегия и рамка за оперативна съвместимост е приета през 2010г. Допълнителната работа по тази дейност е както следва: - Европейска референтна архитектура за оперативна съвместимост и Европейска картография на решенията за оперативната съвместимост БГ Създаден е Портал на държавната администрация за оперативна съвместимост. Настоящият портал поддържа база данни от документи и материали, свързани с оперативната съвместимост, и е предназначен за разработчиците на информационни системи и специалисти в областта на информационни технологии. Връзка към портала: interoperability.egov.bg Всички заинтересовани лица ще имат акаунти. Предложението на ЕС до всички страни-членки е за включване в усилията за тестване на EU Cartography. От страна на България е заявено участие в тези тествания. |
| ЕК | ЕК да проучи осъществимостта на мерки, които могат да доведат до лицензирането от важни участници на пазара на информация за оперативната съвместимост на техните продукти и услуги Вследствие на обществено обсъждане за достъпа до информация за оперативна съвместимост на цифрови продукти и услуги, няма да бъдат предложени никакви законодателни действия през този мандат. Ще бъдат доразвити и изследвани меки мерки,фокусирани върху най-добрите лицензионни практики и модели на лицензии и насоки за оценка на оперативносъвместима информация Няма бг инфо |

Област на действие 3. Доверие и сигурност

Само 12% от европейските потребители на интернет се чувстват напълно безопасно при извършване  на онлайн транзакции. Заплахи като зловреден софтуер и онлайн измами объркват потребителите и подкопават усилията за насърчаване на онлайн икономиката. Цифровата програма  предлага редица практически решения, включително координиран европейски отговор на кибер-атаки и засилени правила за защита на личните данни.

В област на действие 3 на 	Цифровата програма   за Европа „Доверие и сигурност” са заложени за изпълнение 17 задачи, 4 за ДЧ и 13 за ЕК/ДЧ

| Задачи | Описание на задачата, изпълнение от ЕК и България към юни 2014 |
| --- | --- |
| ЕК | ЕК да представи мерки за засилена политика за мрежова и информационна сигурност на високо равнище, включващи законодателни инициативи като тази за модернизирана Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA), както и други мерки, позволяващи по-бързо реагиране в случаи на кибератаки, включително екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти в европейските институции. Регламент за удължаване мандата на ENISA за седем годишен период до 2020 г. е одобрен от Европейския парламент през април 2013 г. Стратегия за кибер-сигурност и предложение за Директива за мрежова и информационна сигурност приети през февруари 2013 БГ Създадена е работна група за изготвяне на Стратегия за киберсигурност. Разработен е вариант на Стратегията, който е внесен в МС за разглеждане. |
| ЕК | ЕК да представи мерки, включващи законодателни инициативи за борба с кибератаки срещу информационни системи и съответни правила на европейско и международно ниво относно юрисдикцията в киберпространството Приета от Европейския съвет Директива 2013/40/ЕС относно атаките срещу информационните системи на 22 юли 2013 г.и публикувана в Официален вестник на 12 август 2013 г. Директивата следва да бъде транспонирана в националните законодателства на държавите членки до 4.09.2015 г. БГ Действията в тази връзка ще бъдат включени в Стратегията за киберсигурност.Необходими законодателни инициативи за борба с кибератаки срещу информационни системи. |
| ЕК | ЕК да изгради до европейска платформа по киберпрестъпност Платформата е основен елемент от Европейския център по киберпрестъпност През януари 2013 ЕК стартира Европейски център за кибер престъпност (EC3) за да предостави на ДЧ по-ефективни канали за споделяне на киберинформация. Няма бг инфо |
| ЕК | ЕК да проучи до осъществимостта на създаването на Европейски център по киберпрестъпност. Съобщение за Европейски център за кибер престъпност (EC3) прието на 28.03.2012 г. Центърът стартира работа през януари 2013 г. Няма бг инфо |
| ЕК | ЕК да работи със заинтересовани страни в световен мащаб по-специално за подобряване на глобалното управление на риска в цифровата и физическата сфера и провежда международно координирани целенасочени действия срещу компютърната престъпност и атаките спрямо сигурността. ЕС и САЩ проведоха тестове за готовност за справяне с кибер атаки в "Cyber Atlantic 2011". Бъдещите насоки за Управлението на кибер-инциденти (CIM) ще се основават на резултатите от "Cyber Atlantic 2011", за да се създадат допълнителни съвместни кибер-практики ЕС и САЩ планират общо действие през 2014 (семинар или учение) като продължение на резултатите от тестовете за готовност през 2011 Няма бг инфо |
| ЕК | ЕК да подкрепя във всички държави от ЕС обучения за подготовка относно киберсигурността Комисията прие Съобщение относно защитата на критичната информационна инфраструктура „Постижения и следващи стъпки: към глобална кибер-сигурност” през март 2011 г. Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и Европейската комисия подкрепиха държавите-членки при организирането на второто общоевропейско кибер учение – Кибер Европа 2012 г Комисията ще продължи работата на ENISA по организиране на трето общоевропейско кибер учение Кибер Европа 2014 БГНа 28.04. 2014 г. представители от страна на България са взели участие в 3-тото учение на технологично ниво. Предстои да вземе участие и в оперативното ниво. |
| ЕК | ЕК да подобри съгласуваността и правната сигурност на регулаторната рамка на ЕС за защита на личните данни като част от нейната модернизация и проучи възможностите за разширяване на разпоредбите за уведомяване за пробиви в сигурността. На 25.01.2012 г. ЕК прие предложение за Директива относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции и относно свободното движение на такива данни. Със Законодателна резолюция от 12.03.2014 г. Европейският парламент прие предложението на първо четене с изменения. В процес на изпълнение в БГ Част от общата рамка за защита на личните данни в ЕС за сектора на електронните съобщения е Директива 2002/58/EО, изменена с Директива 2009/136/EО. Разпоредбите на Директива 2002/58/EО са въведени със ЗИД на ЗЕС, приет в края на 2011 г. Очаква се ЕК да направи общ преглед на рамката за защита на личните данни в ЕС в посока на нейното модернизиране. |
| ЕК | ЕК да предостави насоки за прилагането на новата рамка в областта на електронните съобщения по отношение на защитата на неприкосновеността на личния живот и на личните данни на отделните лица. През юни 2013 г. ЕС прие технически мерки , приложими за уведомяването за нарушения на личните данни съгласно Директива 2002/58/ЕО- директивата "е-неприкосновеност на личния живот" (ePrivacy) БГ Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от.2011 г.). В изпълнение на ЗЕС: КЗЛД има ангажимента да издаде инструкции за обстоятелствата, при които ще бъдат уведомявани потребителите за нарушения на сигурността на личните им данни, формата и начина на уведомяването . КРС има ангажимент да предоставя веднъж годишно на ЕК и на ENISA обобщен доклад за получените уведомления при пробиви в сигурността или нарушаване на целостта. |
| ЕК | ЕК подкрепя инициативи за съобщаване за незаконно съдържание в интернет („горещи“ линии) и осъществявани на национално равнище кампании за информиране относно безопасността на деца в онлайн . Съобщение на Комисията "Стратегия за по-добър Интернет за деца" е прието на 2 май 2012 г БГ Изпълнението е регулярно. В новата програмна рамка за периода 2014-2020 година Програмата за по- безопасен интернет става приоритет в рамките на програмата „Свързана Европа”.-виж по-долу ДЧ/БГ |
| ЕК | ЕК ще насърчава многостранния диалог със заинтересованите страни и саморегулирането на европейските и световните доставчици на услуги (например платформи за социални мрежи, доставчици на мобилна връзка) особено по отношение на използването на техните услуги от малолетни лица. На 1 декември 2011 г. е основано Обединение на топ-технологични и медийни компании, за да стане интернет по-добро място за деца. БГ Приети са общи процедури за работа на българската линия за онлайн безопасност |
| ЕК | Предложение за Директива за мрежова и информационна сигурност Предложение за Директива за засилване на мрежовата и информационна сигурност в Европейския съюз е прието на 7ми февруари 2013 г. България участва в разискванията и изготвя становище по предложението за Директива за мрежова и информационна сигурност. След приемането й, същата ще бъде транспонирана в българското законодателство |
| ЕК | Европейска стратегия за кибернетична сигурност Стратегия за киберсигурност на ЕС приета на 7ми февруари 2013 БГ Създадена е работна група за изготвяне на Стратегия за киберсигурност. Разработен е вариант на Стратегията, който е внесен в МС за разглеждане. |
| ЕК | Разширяване на Глобалния алианс срещу сексуалното насилие/злоупотреба над деца в интернет Създаване на Глобален съюз срещу сексуалните злоупотреби с деца онлайн в тясно сътрудничество с държавите-членки на ЕС и Съединените Щати, 5 декември 2012 г. Няма бг инфо |
| ДЧ | ДЧ следва да създадат добре функционираща мрежа на национално ниво от екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти, обхващаща цяла Европа Мрежата съществува и сътрудничеството между Държавите-членки ще бъде засилено след предложението на Комисията относно Стратегия за кибер-сигурност на ЕС прието на 7 февруари 2013 г. както и предложението за Директива за мрежова и информационна сигурност БГ Правителственият Център за реагиране при компютърни инциденти е създаден през 2008 г. Разширяването на неговите функции е непрекъснат и продължителен процес. Сериозното засилване на финансовия и институционалния капацитет на ИА “ЕСМИС” ще спомогне за чувствителното разширение на портфолиото от предлагани реактивни и проактивни услуги от Центъра за реагиране срещу компютърни инциденти |
| ДЧ | ДЧ в сътрудничество с Комисията да осъществят . симулиране на широко мащабни атаки и да изпробват стратегии за ограничаване на последствията БГ Участие в следните учения: 2012 г., България – организирано от IMPACT, Cyber drill в рамките на Регионален форум по киберсигурност 2014 г. – Cyber Europe, организирано от ENISA, 2014 г., Истанбул – Cyber Shield В администрациите периодично се извършват симулации на кибер атаки. Към момента е проведено едно учение в Министесрвтото на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В администрации като МВР и НАП, също са направени такива симулации |
| ДЧ | ДЧ да въведат изцяло в действие горещи линии за съобщаване на обидно или вредно онлайн съдържание, да организират кампании за повишаване на информираността относно безопасността на деца в онлайн пространството, да предложат обучение по онлайн безопасност в училищата и да насърчават доставчиците на онлайн услуги да прилагат мерки за саморегулиране във връзка с онлайн безопасността на децата В Република България е създаден Национален център за безопасен интернет, който е член на европейската мрежа от 30 центъра INSAFE, работи в България от 2005 г. с три компонента: - Гореща онлайн линия за борба с порнография и педофилия онлайн www.web112.net - Консултантивна линия 124 123 - www.helpline.bg Информационно обучителен център www.safenet.bg. Центърът и услугите му се поддържат от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и Асоциация "Родители".В съответствие с установената европейска практика българската гореща линия се администрира от неправителствена организация – Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, София. Процедурите за работа на Горещата линия са одобрени от Обществен съвет по въпросите на безопасното използване на Интернет в България, който е създаден през април 2006 г. и включва представители на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на вътрешните работи, Министерството на културата, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Държавната агенция за закрила на детето, Сдружението за електронни комуникации, Българската асоциация за информационни технологии, БТК, Мобилтел, Глобул и много неправителствени организацииГорещата линия поддържа оперативен канал за препращане на сигналите за незоканно и вредно за деца съдържание към МВР, с което има подписано Рамково споразумение за сътрудничество от 2006 г. |
| ДЧ | ДЧ да изградят или пригодят национални платформи за сигнализиране към платформата на Европол по киберпрестъпност Комисията помага на държавите-членки да интегрират националните платформи за сигнализиране в Центъра за кибер-престъпност (EC3). Центъра по кибер-престъпност е създаден през януари 2013 г. Няма бг инфо |

Област на действие 4.  Високоскоростен и свръх високоскоростен  интернет достъп

Нови услуги като телевизия с висока разделителна способност или видеоконферентна връзка се нуждаят от много по-бърз достъп до интернет, отколкото обикновено е на разположение в Европа. За да съответства на световни лидери като Южна Корея и Япония, Европа се нуждае от пренос към потребителя със скорост  от 30 Mbps за всички свои граждани и най-малко 50% от европейските домакинства да са абонирани за интернет връзка със скорост над 100 Mbps до 2020 г.. Цифровата програма за Европа  има за цел да превърне тази амбиция в реалност чрез стимулиране на инвестициите и предлагане на  цялостен план за радиочестотния спектър.

В област на действие 4 на 	Цифровата програма   за Европа „Високоскоростен и свръх високоскоростен  интернет достъп” са заложени за изпълнение следните мерки:

4.1 Гарантирано покритие с  широколентов достъп с повишаващи се  скорости

4.2 Стимулиране на разгръщането на мрежи за достъп от следващо поколение

4.3 Отворен и неутрален интернет

За изпълнение на тези мерки се изпълняват следните 15 задачи, 4 за ДЧ и 11 за ЕК/ДЧ

| Задачи | Описание на задачата, изпълнение от ЕК и България към юни 2014 |
| --- | --- |
| ЕК | ЕК приема съобщение относно широколентовия достъп, в което се излага обща рамка за действия на равнището на ЕС и на държавите-членки за постигане на целите на „Европа 2020 БГПриет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.). Съвместно с МРР е разработена Наредба № 35 относно правилата и нормите при проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи |
| ЕК | Проучване на начини за привличане на капитал за инвестиции в широколентова инфраструктура чрез кредитно подобрение(с финансовата подкрепа на ЕИБ и ЕС) Комисията е направила редица предложения за финансиране като част от преговорите за многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г.. Част от политиката на сближаване 2014-2020 и CEF предложенията. БГВ Механизма за свързване на Европа отпадна финансирането за широколентова инфраструктура, а остана финансирането за електронни услуги и то най-вече трансгранични електронни услуги |
| ЕК | ЕК приема съобщение относно широколентовия достъп, в което се излага обща рамка за действия на равнището на ЕС и на държавите-членки за постигане на целите на „Европа 2020“ в това направление, като предложи . амбициозна Програма за европейската политика в областта на радиочестотния спектър, В процес на изпълнение. Някои от разпоредбите на Програмата са приложени в България. Република България е транспонирала решения на ЕК, отнасящи се до използването на радиочестотния спектър |
| ЕК 3 задачи | ЕК издаде Препоръка за насърчаване на инвестициите в конкурентни мрежи за достъп от следващо поколение чрез ясни и ефективни регулаторни мерки. Трайни регулаторни мерки относно недискриминационно ценообразуване на едро за насърчаване на инвестициите и конкуренцията Регулаторни мерки за насърчаване на конкуренцията и подобряване на инвестиционната широколентова среда Препоръка 2013/466/ЕС на ЕК относно съгласувани задължения за недопускане на дискриминация и методологии за определяне на разходите с цел насърчаване на конкуренцията и подобряване на средата за инвестиции в широколентови структури., която беше приета от Комисията през септември 2013 г. в предложението "Cвързан континент БГ Прилагане на препоръката от КРС при определяне, анализ и оценка на съответните пазари и налагане на специфични задължения |
| ЕК | Препоръка за защита на отворения интернет за потребителите През април 2011 г, бе прието Съобщение за отворен Интернет достъп и неутралност на мрежата. Комисията включи разпоредби за запазване на достъпа до отворен интернет в регламент като част от предложението за Свързан континенг на 11 септември 2013. Със Законодателна резолюция от 3.04.2014 г.Европейският парламент прие на първо четене с изменения предложението на ЕК за Регламент за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО. През 2011 г. BEREC публикува Насоки за осигуряване на прозрачност в контекста на неутралност на мрежите: най-добри европейски практики. През 2014 г. BEREC ще се ангажира с провеждане на втори кръг изследване на въпросите, свързани с управлението на трафика. БГ През 2012 г. са направени изменения на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения, като в Раздел VІІІ са въведени разпоредби, с които се въвеждат задължения на предприятията по отношения на качеството на услугите, както и за публикуване на постигнатите стойности на параметрите за качество. КРС контролира изпълнението, като изисква във въпросниците за дейността на предприятията да бъде посочен актуален линк към публикуваната информация за постигнатите стойности на параметрите за качеството на предоставяните услуги. В приоритетите на КРС за 2014 г. е предвидено извършване на проучване и анализ на качеството на предоставяните услуги за широколентов достъп до Интернет и възможностите за измерване и контрол от страна на КРС на определен набор от съществени параметри за качество на услугите. |
| ЕК | Актуализиране на препоръката от 2007 г. за съответните пазари, подлежащи на ex ante (предварително) регулиране Комисията проведе обществено допитване относно актуализацията на Препоръката за съответните пазари.През 2014 г. се очаква предложението на ЕК за ревизираната препоръка да бъде прието. БГ Прилагане на препоръката от КРС при определяне, анализ и оценка на съответните пазари и налагане на специфични задължения. |
| ЕК | Регламент на Комисията относно намаляване на разходите за строителство, от началото на 2013г. Документът бе приет окончателно не като регламент, а като директива На 15 май 2014 г. Комисията прие Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи БГ Предстоящо изпълнение Директива 2014/61/ЕО следва да бъде транспонирана в българското законодателство до 01.01.2016 г., а разпоредбите й да се прилагат от 01.07.2016 г. |
| ЕК | Актуализиране на насоките за държавна помощ за широколентов достъп Насоки относно прилагането на държавна помощ за широколентов достъп през декември 2012 г. Те поставят акцент върху технологичната неутралност, свръхвисокоскоростни широколентови мрежи, поетапна промяна (помощ единствено за значителни подобрения на съществуващи мрежи), подкрепа на отворения достъп и прозрачността. България е дала становище по актуализиране на насоките за държавна помощ |
| ЕК | Пилотен проект за тестване на проектни облигации за разгръщане на широколентови мрежи Правна рамка за "Европа 2020 инициатива за проектни облигации " бе създадена с Регламент (ЕС) No 670/2012 на Европейския парламент и Съвета за изменение на Решение No 1639/2006/EC, чрез което се създава Рамкова програма Конкурентоспособност и иновации (2007-2013 г.), и Регламент (EC) No 680/2007 за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейски транспортни и енергийни мрежи, приет на 11 юли 2012 г. Тази задача ще бъде разгледана и в рамките на Механизма за свързване на Европа. Няма бг инфо |
| ДЧ | ДЧ да разработят и въведат в действие национални планове за широколентов достъп, които отговарят на определените в „Европа 2020“ цели относно покритието, скоростта и внедряването, като използват публично финансиране в съответствие с правилата на ЕС за конкуренцията и за държавните помощи. Комисията ще докладва ежегодно относно напредъка като част от управлението на Цифровата програма. БГ На 19.12.2012 г. на заседание на Министерски съвет е приета актуализирана и надградена Национална стратегия за развитие на широколентов достъп до 2015 г. с препратки до 2020 г. и Национален оперативен план за изпълнение на заложените стратегически цели. Приет е NGA план, който ще определи мерките за следващия програмен период 2014 – 2020 г., юни 2014 |
| ДЧ | ДЧ да вземат мерки, включително правни разпоредби, за улесняване на инвестициите в широколентова инфраструктура, като например гарантиране на систематичното включване на потенциални инвеститори в гражданското строителство, уреждане на права на преминаване, картографиране на наличните пасивни инфраструктури, подходящи за окабеляване, и модернизиране на съответното вътрешно окабеляване на сградите. БГ В процес на изпълнение (2012-2015). В Националния оперативен план са предвидени мерки и дейности за съгласуване усилията на отделните ведомства, ангажирани с инвестиционния процес при изграждане на широколентов достъп с цел улесняване на процеса и редуциране на инвестиционните разходи Част от разпоредбите които трябва да допринесат за изпълнението на това действие са включени в Глава 17 от проекта на ЗИД на ЗЕС, а друга част са в ЗУТ. Необходимо е да се предвиди подготовка за изменение на съответните нормативни документи с оглед прилагането на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи . Съгласно чл. 13 от Директивата срокът за транспониране в националното законодателство е 1 януари 2016 г., а за прилагане на мерките й – от 1 юли 2016 г. |
| ДЧ | ДЧ да използват в пълен размер средствата от структурните фондове и фондовете за развитие на селските райони, които вече са заделени за инвестиции в ИКТ инфраструктури и услуги. БГВ новата програма за развитие на селските райони са предвидени дейности за широколентова инфраструктура в отделни райони. Получено е одобрение от ЕК на 09.12.2013 г. относно разрешение на държавна помощ за изграждане на критична, защитена, сигурна и надеждна инфраструктура на широколентов достъп от следващо поколение. |
| ДЧ | ДЧ да изпълняват Програмата за европейската политика в областта на радиочестотния спектър, така че да гарантират координираното разпределение на спектъра, необходимо за постигане до 2020 г. на целта за 100 % покритие с достъп със скорост 30 Mbps до интернет и Препоръката за мрежи за достъп от следващо поколение. Комисията следи за сроковете за предоставяне на национален радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги, включително лентата 800 MHz, както и започването на административни процедури, когато това е целесъобразно. БГ В процес на изпълнение . Българската страна е предприела действия във връзка с препоръките на ЕК за гъвкаво управление на честотния спектър за улесняване на разпространението на мобилен широколентов достъп, но освобождаването на честоти, ангажирани понастоящем за обслужване на нуждите на сигурността и отбраната на страната за граждански цели в бъдеще може да стане до 2015 г. предвид необходимостта от осигуряване на оборудване за първите цели и пренастройването му, както и финансов ресурс за този процес |

Област на действие 5. Научни изследвания и иновации

За да се привлекат най-добрите умове в Европа за научни изследвания , от решаващо значение са инфраструктура от световна класа и достатъчно финансиране. Най-добрите идеи за научни изследвания трябва да се превърнат в продаваеми продукти и услуги. В момента инвестициите на ЕС в научни изследвания за ИКТ все още са  по-малко от половината от нивата в САЩ. Цифровата програма за Европа  се стреми да поддържа конкурентоспособността на Европа чрез увеличаване на координацията и елиминиране на фрагментираните  усилия в Европа.

В област на действие 5. „Научни изследвания и иновации „ на 	Цифровата програма   за Европа са заложени за изпълнение следните мерки

Мярка 5.1 Увеличаване на усилията и ефикасността

Мярка 5.2 Стимулиране на ИКТ иновациите чрез използване на единния пазар

Мярка 5.3 Промишлени инициативи за отворени иновации

В изпълнение на тези мерки се изпълняват следните 16 задачи, 2 за ДЧ и 14 за ЕК/ДЧ

| Задачи | Описание на задачата, изпълнение от ЕК и България към юни 2014 |
| --- | --- |
| ДЧ | ДЧ до 2020 г. да удвоят годишните общи публични разходи за научноизследователска и развойна дейност по ИКТ от 5,5 милиарда EUR на 11милиарда EUR (включително средствата по програми на ЕС) по начини, които да доведат до еквивалентно нарастване на разходите на частния сектор от 35 милиарда EUR на 70 милиарда EUR. Предложение на Комисията за Хоризонт 2020,прието през ноември 2011 г. Седма рамкова програма , Работна програма – ИКТ 2013 г (WP 2013), приета през юли 2012 .Пилотни проекти стартирани по Програмата за подпомагане на политики в сферата на ИКТ като част от рамкова програма Конкурентоспособност и иновации (CIP). Тези инициативи ще спомогнат за увеличаването на инвестициите за проучвания. Въпреки, че последните оценки за предходната година бяха леко подобрени, резултатът показва, че Проучванията и развитието в сферата на ИКТ продължават да се увеличават, но последните оценки показват, че те достигат до 3 % под необходимата траектория за да достигнат целите на Европа 2020 за научноизследователска и развойна дейност. БГ Планирането и осигуряването на финансиране за изпълнението на задачите следва да бъде в рамките на одобрените разходни тавани на отговорните за прилагането им министерства и ведомства |
| ДЧ | ДЧ да се включат в широкомащабни пилотни проекти за изпробване и разработване на иновативни и оперативно съвместими решения в области от обществен интерес, финансирани чрез Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ). Осем широкомащабни пилотни инициативи включващи държавите-членки са стартирани въз основа на Програмата за конкуренткоспособност и иновации – Програма за подпомагане на политиките в сферата на ИКТ БГ В процес на изпълнение За периода 2007 – юни 2013 по програма „Подкрепа за ИКТ политики” от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” са проведени общо 7 конкурса. Български държавни ведомства и общини участват в 2 широкомащабни пилотни проекти от тип А, които реализират пилотно общо решение за предоставяне на оперативно съвместими електронни услуги в страните от ЕС. |
| ЕК | ЕК да привлече повече частни инвестиции чрез стратегическото използване на поръчки за развойни продукти и публично-частни партньорства,чрез използването на структурни фондове за научни изследвания и иновации и чрез поддържането на темп от 20 % годишно увеличение на бюджета за НИРД по ИКТ поне за времетраенето на 7-ма рамкова програма Разгледано в предложението на Комисията „Хоризонт 2020”, прието на 30 ноември 2011 г. от Комисията и прието от Съвета на 3 декември 2013 Няма бг инфо |
| ЕК | ЕК да засилва координирането и обединяването на ресурси с държавите-членки и промишлеността и да набляга повече върху направлявани от пазарното търсене и потребителите партньорства в рамките на подкрепата на ЕС за изследвания и иновации в областта на ИКТ. Разгледано в предложението на Комисията „Хоризонт 2020”, прието на 30 ноември 2011 г. от Комисията и прието от Съвета на 3 декември 2013 ИКТ предлагат уникални решения за предизвикателствата на обществото по отношение на нарастващите нужди за устойчиво здравеопазване и достойно остаряване, за по-добра сигурност и неприкосновеност на личния живот, за ниско въглеродна икономика и за интелигентен транспорт. Инвестициите на ЕС ще подкрепят научните изследвания за ИКТ и иновации, които могат най-добре да дадат решения, въз основа на най-новите технологии. По-специално, в областта на ИКТ Horizon 2020 г. ще подкрепи развитието на ИКТ в областта на науката, ИКТ в промишленото лидерство и ИКТ в обществените предизвикателства. Няма бг инфо |
| ЕК | ЕК да мерки за „лесен и бърз“ достъп до средства на ЕС за финансиране на научни изследвания по ИКТ, така че те да станат по-привлекателни, особено за МСП и за млади изследователи, с оглед по-широко прилагане в преработената рамка на ЕС за научни изследвания и технологично развитие. Разгледано в предложението на Комисията „Хоризонт 2020”, прието на 30 ноември 2011 г. от Комисията и прието от Съвета на 3 декември 2013 Няма бг инфо |
| ЕК | ЕК ще осигурява достатъчна финансова подкрепа за съвместни научноизследователски инфраструктури и иновационни клъстери в областта на ИКТ, развива по-нататъшни електронни инфраструктури и установява обща стратегия на ЕС относно изчисленията „в облак“ по-специално за правителствени и научни нужди Разгледано в предложението на Комисията „Хоризонт 2020”, прието на 30 ноември 2011 г. от Комисията и прието от Съвета на 3 декември 2013 Съобщение на Комисията „Високопроизводителните изчислителни технологии: мястото на Европа в световната надпревара“ БГ МОН осигурява подкрепа и съфнинасиране чрез Фонд „Научни изследвания” за участието на Националния център за суперкомпютърни приложения в пан-европейската инфраструктура PRACE. Разработен е проект Grid за участие в научна инфраструктура и партнъорства с паневропейски проект EGI. По 7РП, Тема “ИКТ” 89 български организации в 78 проекта на са получили финасиране в размер на 16 983 786 Евро. |
| ЕК | ЕК ще работи със заинтересованите страни за развитието на ново поколение основаващи се на системата WWW приложения и услуги, включително за многоезични услуги и съдържание, чрез подкрепа за стандарти и отворени платформи посредством програми, финансирани от ЕС. Комисията стартира през 2013 г. план за действие Web предприемачеството. Работен документ на службите на Комисията, прави преглед на европейската среда за уеб предприемачи, както и допълнителни подробности относно предприетите мерки за подпомагане, публикуван през април 2013 година. Няма бг инфо |
| ЕК | Създаване на Европейско облачно партньорсво за обвързване на покупателната способност на обществото с ускоряване на развитието на пазара за изчислителни облаци Европейско партньорство за изграждане на облак, стартирано ноември 2012 г. Няма бг инфо |
| ЕК | Европейската стратегия за изчислителни облаци През септември 2012 г., Комисията публикува Стратегия за изчислителни облаци. Няма бг инфо |
| ЕК | Да се предприеме пилотно проучване на ефективността от преминаване на обществените услуги в облак Работната програма относно (ИКТ PSP) - Програма за подкрепа на политиката в областта на ИКТ през 2013 г. финансира няколко пилотни проекта на стойност до 18M€ от общия принос на ЕС. Надграждайки върху предходни проекти по Програмата за конкурентоспособност и иновации, пилотните проекти за тази цел ще тестват и валидират набор от услуги базирани на облак, с оглед на по-широкото развитие на подобни обществени услуги и по специално подготвянето на преминаването на обществените институции към решения основаващи се на облак за предоставяне на обществени услуги онлайн. Няма бг инфо |
| ЕК | Създаване на по-добри условия за стартиращ бизнес Изследователските програми, включително Horizon 2020, насърчава устойчива европейска мрежа бързо растящи ИКТ стартиращи фирми. Приоритети за ИКТ предприемачи - включително уеб предприемачи - са: - Подкрепа за достъп до финансиране (развиване на информираност и опит на рисков капитал и бизнес ангели); - Насърчаване на обучението по предприемачество (училищни конкурси по ИКТ предприемачество и ИКТ предприемачеството летни училища), и култура (кампания за насърчаване на поемане на риск нагласи в Европа). Няма бг инфо |
| ЕК | План за действие за интернет предприемачество Мерки за уеб-предприемачи бяха обявени в Съобщението на Комисията относно Плана за действие "Предприемачество 2020 " и прегледа на ЦПЕ , декември 2012 г. , както и в Плана за действие в областта на Web предприемачество, публикуван през април 2013 година. Манифест за стартиране в Европа , написан от клуба на лидерите , съдържа 22 препоръки, които да направят Европа приятелска към предприемачеството Няма бг инфо |
| ЕК | Обединяване на европейските обществени и частни ресурси за микро- и нано-електроника в рамките на обща индустриална стратегия в Съвместно предприятие на ЕС-ниво като основен вектор за подкрепа на научните изследвания и иновациите Предложението за нов Регламент на Съвета за Електронните компоненти и системи за съвместни предприятия за европейско лидерство беше прието от ЕК през юли и се дискутира в Европейския съвет и Парламента. Очаква се Регламента на съвета да бъде приет през 2014 Няма бг инфо |
| ЕК | Развитие на публично-частното партньорство в областта на фотониката, роботиката и интернет на бъдещето През май 2013 г. Европейската комисия стартира стратегия за координирани публични инвестиции в микро-и нано-електроника (като полупроводници и компютърни чипове), проектирани за разширяване на напреднала производствена база в Европа. Пет големи проекти бяха започнати за да се повиши конкурентоспособността на производството в Европа, като приближат научните изследвания до промишлените нужди. В рамките на РП7, редица стратегически проекти също са започнати за да подготвят основите за смела инициатива в 5G мрежова инфраструктура, област , която представлява научната страна на стратегията на Комисията за насърчаване на сектора на телекомуникациите чрез пакета TSM. Няма бг инфо |
| ЕК | План за действие за електронната индустрия в Европа следващ Стратегията за ключови базови технологии (КЕТ) от 2012г. Комиисията създаде стратегия за координирани обществени инвестиции в микро- и нано-електрониката (като например полупроводници и компютърни чипове), проектирани с цел разширяване на европейската база за модерно производство през май 2013 г., бяха стартирани пет основни проекта за повишаване производствената конкурентоспособност в Европа като се приближат научните изследвания до индустриялните нужди. Няма бг инфо |
| ЕК | Инвестиране във високопроизводителни изчисления (НРС) Изчисления с висока производителност (НРС): През 2013 г. Комисията подготвя ПЧП (очаква се да стартира в 2014) в сътрудничество със заинтересованите лица в областта на НРС които в момента са групирани в Европейска технологична платформа - ETP4HPC http://www.etp4hpc.eu/ Няма бг инфо |

Област на действие 6. Повишаване на  цифровите грамотност , умения и  приобщаване към цифровото общество

70% от европейците използват интернет ежедневно - но 20% никога не са го използвали! Освен това, хората с увреждания се сблъскват с особени трудности при използване  на  новото електронно съдържание и услуги. Понеже  повечето  ежедневни задачи се извършват онлайн, всеки се нуждае от усъвършенствани цифрови умения, за да участва пълноценно в обществото. Цифровата програма за Европа  се занимава с цифровото разделение.

В област на действие 6. „Повишаване на  цифровите грамотност , умения и  приобщаване към цифровото общество „ са заложени за изпълнение следните мерки:

Мярка 6.1 Грамотност относно цифровите технологии и умения за тяхното използване

Мярка 6.2 Приобщаващи цифрови услуги

В изпълнение на тези мерки се изпълняват следните 14 задачи, 5 за ДЧ и 9 за ЕК/ДЧ

| Задачи | Описание на задачата, изпълнение от ЕК и България към юни 2014 |
| --- | --- |
| ДЧ | ЕК да спомогне в сътрудничество с държавите-членки и съответните заинтересовани страни за изготвяне на меморандум за разбирателство относно достъпа на хора с увреждания до цифрови технологии в съответствие с Конвенцията на ООН Меморандумът за разбирателство е подписан на 14 септември 2010 г. от: Федерацията на европейските издатели, Европейския съюз на слепите, Европейския съвет на писателите, Европейската асоциация по дислексия, Международната федерация на организациите за правата на възпроизводството и Международната асоциация за издателите в областта на науката, техниката и медицината. Няма бг инфо |
| ДЧ | ДЧ да започнат прилагането на дългосрочни политики за електронни умения и цифрова грамотност и да въведат съответни стимули за МСП и групите в неравностойно положение Наблюдава се различен напредък сред държавите-членки. През октомври 2011 г. в Гданск е разработена и разпространена Пътна карта за цифрово приобщаване чрез консултиране на заинтересованите страни. Има връзка със задача 85/58. През 2012 ЕК направи проучване за изпълнение на задачите на ЦПЕ за политика за е-умения и цифрова грамотност което включва мониторинг на тази задача БГ Брой лица от групите в неравностойно положение, включени в обучителни курсове за придобиване на цифрови компетенции до момента 2965 души |
| ДЧ | ДЧ да приложат до 2011 г. съдържащите се в регулаторната рамка за далекосъобщенията разпоредби в полза на хората с увреждания. Ревизираната регулаторна рамка на ЕС за електронните съобщения, съдържащи засилени мерки за крайни потребители с увреждания е транспонирана от държавите-членки и Комисията следи за прилагането на тези правила на ЕС на национално равнище. На 4 ноември 2013 г. Комисията публикува изследване за оценка и насърчаване на е-достъпност , анализиране на ситуацията на електронната достъпност за ЕС-27 държави и някои трети страни, както и усилията на политиката в областта на електронната достъпност с особен акцент в три основни области - уеб, телекоми и телевизия. БГ КРС е приела „Правила за реда за осигуряване на достъп до електронни съобщителни услуги чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване и за осигуряване на електронни съобщителни услуги, предназначени за лица със слухови и зрителни увреждания чрез тези мрежи”. Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от.2011 г.). Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за изискванията и параметрите на качеството за универсалната услуга, специалните мерки за хора с увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга (обн. в ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г.) |
| ДЧ | ДЧ да приложат съдържащите се в Директивата за аудио-визуалните медийни услуги разпоредби в полза на хората с увреждания. Първи доклад относно прилагането от ДЧ на Директива за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ), приета от Комисията на 7 май 2012 г. Ревизираната регулаторна рамка на ЕС за електронните комуникации, съдържащи засилени мерки за крайни потребители с увреждания е транспонирана от държавите-членки и Комисията следи за прилагането на тези правила на ЕС на национално равнище. На 4 ноември 2013 г. Комисията публикува изследване за оценка и насърчаване на е-достъпност , анализиране на ситуацията на електронната достъпност за ЕС-27 държави и някои трети страни, както и усилията на политиката в областта на електронната достъпност с особен акцент в три основни области - уеб, телекоми и телевизия. БГ Отразено е в българското законодателство , ЗРТ Регулярен мониторинг от СЕМ за изпълненията на разпорежданията в Директивата. |
| ДЧ | ДЧ да отредят водеща роля на електронното обучение в националната политика за модернизация на образованието и обучението, включително в учебните програми, оценяването на резултатите от обучението и професионалното развитие на преподавателите През 2013 г., Комисията публикува Съобщение за "Отваряне на образованието" посветено на развитие на иновациите и цифровите умения в училищата и университетите БГ Заложено в Пътната карта. Идеята е да се включат активно МОН и ИПА През 2014 г. е публикуван проекта на Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката на Р България за 2014-2020 г., където основен акцент е даден на електронното обучение – чака се приемане от МС Приблизително 60 % от учебните помагала са в електронен вид |
| ЕК | ЕК да предложи цифровата грамотност и уменията за ползване на цифрови технологии за приоритет в регламента за Европейския социален фонд (2014 -2020 г.). Предложението на Комисията за регламент на новия Европейския социален фонд (ESF 2014-2020) е прието на 6 октомври 2011 г. Старт на новата програма се очаква през 2014г. Няма бг инфо |
| ЕК | ЕК да разработи инструменти за установяване и признаване на квалификацията по ИКТ на специалисти и потребители, обвързано с Европейската квалификационна рамка и EUROPASS50, и създаде европейска рамка за професионализъм по ИКТ, за да повиши квалификацията и мобилността на специалистите по ИКТ в цяла Европа. Някои от темите описани в тази задача са разгледани в новата задача за създаване на Голямата коалиция през март 2013 г. Няма бг инфо |
| ЕК | ЕК да отдаде на цифровата грамотност и съответните умения приоритет в новата водеща инициатива „Нови умения за нови работни места“, която стартира през 2010 г., включително създаването с участието на множество заинтересовани страни на секторен съвет за умения и заетост в областта на ИКТ за разглеждане на въпроси на търсенето и предлагането. В процес на изпълнение Увеличаването на дела на лицата, участващи във форми за учене за целия живот, в т.ч. за придобиване на дигитална компетентност, е приоритет на програмите за обучение на възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд Няма бг инфо |
| ЕК | ЕК да насърчава нарастването на дела на младите жени и на връщащите се на работа жени в броя на заетите в ИКТ сектора чрез подкрепа за уеб-базирани ресурси за обучение, основаващо се на игри електронно обучение и социални мрежи. " Ден на момичетата в ИКТ 2013" се проведе през април 2013 г. за да импулсира политически тласък за напредък на жените и ИКТ. Комисията също така подкрепя цифрови организации на момичета / жени / с конкурентно цифрово влияние за изключителни жени от Европа в цифровия сектор В процес на изпълнение Няма бг инфо |
| ЕК | ЕК да разработи онлайн инструмент за образоване на потребителите относно новите медийни технологии (например права на потребителите в интернет, електронна търговия, защита на данните, медийна грамотност, социални мрежи и др.). Този инструмент ще предоставя специализирана информация и образователни материали за потребителите, преподавателите и други разпространители на информация в ДЧ. Уеб-сайт на общността за обучение на потребителите, насочен към учителите на 12-18 годишните, бе създаден на 15 март 2013 г.; допълнителното развитие на сайта ще продължи през 2014 г. В актуализирания кодекс за онлайн правата в ЕС (задача 18) от декември 2012 са взети под внимание най-новите законодателни промени. БГ Онлайн инструментът се използва от някои училища в България за предоставяне на информация на 12-18 годишни ученици на теми за защита на потребителите. |
| ЕК | ЕК да предложи валидни за целия ЕС показатели за цифрови умения и медийна грамотност. Изготвя се документ подчертаващ концептуалната рамка за идентифициране на подходящите индикатори за измерване на цифровата грамотност През април 2013 г. Комисията публикува проучване относно "Изследване на училищата: ИКТ в образованието", с цел да се събере актуална информация за наличието и използването на ИКТ в училищата за целите на обучението. Акцента на проучването е поставен върху разработване на индикатори, събиране и анализиране на данни относно използването, компетенциите и отношението на учениците към ИКТ. Задачата закъснява за да се интегрира работата с усилията заедно с Евростат да се актуализира и усъвършенства бъдещото събиране на данни за индикатори за цифрови умения Няма бг инфо |
| ЕК | ЕК систематично ще преценява доколко преработките на правни актове, предприети по линия на Цифрова програма за Европа - например относно електронната търговия, електронната самоличност и електронния подпис, гарантират достъпност за ползване, като се съблюдава Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Конвенцията за правата на хората с увреждания (2011 г.), подписана от всички държави-членки на ЕС, насърчава достъпността като право за всички, включително и до цифровите технологии. Освен това, самите помощни технологии са от съществено значение за достъпността. Комисията подготвя предложение относно Европейски закон за достъпността БГ Във връзка с прилагането на чл. 21 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, в Министерството на образованието и науката е създадена работна група, която следва да изработи концепция за промени в нормативната уредба. Крайните цели са създаване на условия за информационна достъпност, съобразена с вида на уврежданията и въвеждане на жестомимичния език. В КРС е създадена вътрешна работна група във връзка с първата цел. |
| ЕК | ЕК въз основа на преглед на различните варианти да направи предложения за гарантиране, че уебсайтовете на публичния сектор (и уебсайтовете, предоставящи основни услуги на гражданите) са напълно достъпни не по-късно от 2015 г. На 3 декември 2012г. Европейската комисия прие предложение за Директива относно достъпността до уебсайтовете на органите от обществения сектор. В ход е процедура за съвместно вземане на решение.Комитетът за вътрешен пазар и потребителски въпроси гласува проекто-доклада на 27 ноември 2013 В рамките на възложения от Европейската комисия мандат 376 е разработен хармонизиран Европейски стандарт, който обхваща и достъпността на уебсайтовете в съответствие с посочените насоки, приет през месец февруари 2014 г. Повечето държави-членки са разработили въз основа на WAI WCAG на W3C собствени политики и спецификации за достъпност на уебсайтовете, което води до разпокъсване на пазара за създатели на уебсайтове. Като се хармонизират спецификациите за достъпност на уебсайтовете за набор от основни услуги на органите от обществения сектор, ще се направи важна крачка напред в решаването на проблема с фрагментирането и несигурността на пазара, което ще породи ползи за правителствата и гражданите, както и по-голям и подобрен пазар във връзка с достъпността на уебсайтовете. Няма бг инфо |
| ЕК | Голяма/широка коалиция за ИКТ и работни места Голямата коалиция за цифрови работни места бе създадена през март 2013 г. Няма бг инфо |

Област на действие 7. Ползи от ИКТ за обществото в ЕС

Цифровите технологии имат огромен потенциал за да се възползваме в нашето ежедневие и да се справим със социалните предизвикателства. Цифровата програма за Европа се фокусира върху ИКТ възможностите  за намаляване на потреблението на енергия, за подкрепа на  живота на застаряващите граждани, революционизиране  в здравните услуги и по-добри публични/обществени услуги. ИКТ могат също така да постигнат напредък по цифровизацията на културното наследство на Европа и да предоставят онлайн достъп за всички

Ползи от ИКТ за обществото в ЕС

В област на действие 7. „Ползи от ИКТ за обществото в ЕС „ са заложени за изпълнение следните мерки:

7.1 ИКТ за околна среда

7.2 Устойчиво здравеопазване и основаваща се на ИКТ подкрепа за достоен и самостоятелен начин на живот

7.3 Насърчаване на културното многообразие и на творческото съдържание

7.4 Електронно управление

7.5 Интелигентни транспортни системи за ефикасен транспорт и подобрена мобилност

В изпълнение на тези мерки се изпълняват следните 31 задачи, 6 за ДЧ и 25 за ЕК/ДЧ

Мярка 7.1 ИКТ за околна среда

| Задачи | Описание на задачата, изпълнение от ЕК и България към юни 2014 |
| --- | --- |
| ДЧ | ДЧ да се споразумеят относно общите допълнителни функционални възможности на интелигентните уреди за отчитане на консумацията Комисията представи набор от съгласувани от 11 държави членки функционални възможности през октомври 2011г. Препоръка на Комисията към Държавите-членки, приета през февруари 2012 г., в момента се прилага и наблюдава БГ В действащия Закон за енергийната ефективност е разписано, че търговците на енергия могат да предоставят като енергийна услуга при конкурентни цени с цел осигуряване проследимост на разходите за енергия от крайните потребители подмяната на съществуващите уреди (средства за търговско измерване) с интелигентни системи за измерване и контрол. |
| ДЧ | ДЧ да включат спецификации за разходите за целия жизнен цикъл (а не само за първоначалните разходи за закупуване) за всички обществени поръчки за осветителни инсталации Директива за обществени поръчки и критерии за зелени обществени поръчки за осветителни инсталации (2012). БГ С Протокол № 38 от 13.10.2011 г. Министерският съвет прие Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012 – 2014 г.Като една от общите цели на Плана е намаляване на разходите за придобиване на продукти и услуги, като се отчита целия жизнен цикъл на продуктите Една от дейностите, залегнали в Плана е изготвяне на методически указания за възлагането на зелени обществени поръчки със срок 2012 – 2014 г. Има издадени Указания от АОП и АЕЕ (настояща АУЕР) за прилагане на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания, при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства, с цел минимизиране на разходите за срока на експлоатацията им. |
| ЕК | ЕК да прецени дали секторът на ИКТ е спазил срока за приемане на обща измервателна методика за своята собствена енергийна ефективност и на емисиите си на парникови газове, като предложи при необходимост правни мерки. Водещите ИКТ компании проучиха различните налични методики и тестваха тяхната съгласуваност и съвместимост и заключиха, че методиките формират съгласувана рамка; МСД (Международния съюз по далекосъобщения ), ЕИСД (Европейския институт по стандартизация на далекосъобщенията) и ЕЕК (Европейската електротехническа комисия) работиха в активно сътрудничество, за да гарантират съгласуваност и съвместимост между стандартите за използване на енергия и измерване на емисии. Препоръка на Комисията беше приет през лятото на 2013 г., а три годишно пилотно тестване започна през октомври 2013 при завършване на което могат да бъдат предложени съответни мерки (включително законодателни) Нямам бг инфо |
| ЕК | ЕК да подкрепя партньорствата между ИКТ сектора и секторите с най-големи емисии (например сгради и строителство, транспорт и логистика, енергоразпределение) за подобряване на енергийната ефективност на тези сектори и намаляване на емисиите на парникови газове от тях до 2013 г. Комисията стартира европейско иновационно партньорство за умни градове и общности на 10 юли 2012г. за улесняване на интегрираните подходи в различни сектори като строителство, транспорт и енергетика. БГ С приетия през месец март 2013 г. ЗИД на Закона за енергийната ефективност се транспонират разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите. Във връзка с транспониране изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, е разработен проект на нов Закон за енергийната ефективност, който премина през процедура по обществени консултации. Към настоящия момент е в ход процедурата по междуведомствено съгласуване на законопроект Целта на ЗИД на ЗЕЕ от 2013 г. е намаляване потреблението на енергия, подобряване на енергийните характеристики на сградите, насърчаване изграждането на сгради с близко до нулевото потребление на енергия. С новия законопроект се цели съществено да се допринесе за постигането на националните цели за енергийна ефективност, като по този начин страната ще се включи активно в усилията на ЕС за изпълнение на общата цел на общността за 2020 г. |
| ЕК | ЕК да направи оценка на потенциалния принос на интелигентните електроразпределителни мрежи за декарбонизация на енергоснабдяването в Европа и определи минимален набор от функции за повишаване на оперативната съвместимост на интелигентните електроразпределителни мрежи на европейско равнище до края на 2010 г. Първи пакет стандарти изготвен в края на 2012г. БГ Със Закона за енергията от възобновяеми източници се регламентира въвеждането на схеми за подпомагане, свързани с развитието на преносната и разпределителните електрически мрежи, включително междусистемни връзки, на интелигентни мрежи, както и изграждането на регулиращи и акумулиращи съоръжения, свързани със сигурното функциониране на електроенергийната система при развитие на производството на енергия от възобновяеми източници |
| ЕК | ЕК да публикува зелена книга относно светодиодното осветление (SSL) за проучване на пречките и за представяне на предложения от политическо естество; успоредно с това подкрепя демонстрационни проекти, като използва за целта Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации Зелена книга на Комисията: „Светлина за бъдещето”, приета на 15 декември 2011 г. БГ Изискванията към енергийните характеристики на техническите сградни инсталации, в това число: системите за отопление, вентилация и охлаждане на сградите, системите за гореща вода и осветление, се определят с наредби на министъра на регионалното развитие |
| ЕК | Фокус , развитие и изпълнение, където е уместно на инициативите в публично-частно партньорство: умни градове, активно и здравословно остаряване, зелени коли , енергийно ефективни сгради Комисията продължава да увеличава усилията си свързани с интелигентните градове като обяви европейско партнъорство за иновации относно интелигентните градове и общности .Стратегически план за изпълнение приет през октомври 2013 Няма бг инфо |

7.2 Устойчиво здравеопазване и основаваща се на ИКТ подкрепа за достоен и самостоятелен начин на живот

| Задачи | Описание на задачата, изпълнение от ЕК и България към юни 2014 |
| --- | --- |
| ЕК | Предприемане на пилотни мерки, за да се предостави на европейците сигурен онлайн достъп до медицинските данни за тяхното здравно състояние не по-късно от 2015 г., а до 2020 г. да се постигне широко разпространение на телемедицинските услуги. Планът за действие във връзка с електронното здравеопазване 2012-2020 г. бе създаден през декември 2012 г. за справяне с бариерите стоящи пред развитието на телемедицината. Финансирани са два пилотни проекта по CIP програмата за предоставяне на европейците на сигурен онлайн достъп до техните медицински здравни данни включително 20 региона в различни ДЧ Няма бг инфо |
| ЕК | Предложение за препоръка, определяща минимален общ набор от данни за пациентите, за да се гарантира не по-късно от 2012 г. оперативната съвместимост на медицинските досиета на пациентите при достъпа до тях или обмена им по електронен път между държавите-членки. Държавите-членки подкрепиха предложението на Комисията да бъде включен неизчерпателен списък от данни в досиетата на пациентите, по време на заседание относно мрежата за електронно здравеопазване през май 2013 г. Приемането на този набор от данни, стана на 19-ти ноември 2013 г. от мрежата за е-здравеопазване на ДЧ БГ С Постановление №19 от 7 Февруари 2014 г. МС одобри изпълнението на публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. В рамките на тази програма за изграждане на Национална здравно-информационна мрежа са одобрени 12 милиона лева. Подготвена и обявена обществена поръчка, публикувана на сайта на МЗ на 13.06.2014 г. за изграждане на национална здравно-информационна система на стойност 12 милиона лева. http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true&categoryid=1004&articleid=6929 |
| ЕК | Да се подпомогне въвеждането до 2015 г. на общи за целия ЕС стандарти, изпитания за оперативна съвместимост и сертифициране на системите за електронно здравеопазване чрез диалог със заинтересованите страни. През 2014 г., Комисията ще: насочва развитието на Европейска рамка за оперативна съвместимост на електронното здравеопазване на семантично и техническо ниво за одобрение от мрежата за електронно здравеопазване; Ще предложи спецификации за разпознаване от платформата за ИКТ стандарти на множество заинтересовани страни с цел приемането им от мрежата за електронно здравеопазване и включването им в Рамката за оперативна съвместимост (периодична дейност). БГ С Постановление №19 от 7 Февруари 2014 г. МС одобри изпълнението на публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. В рамките на тази програма за изграждане на Национална здравно-информационна мрежа са одобрени 12 милиона лева. Подготвена и обявена обществена поръчка, публикувана на сайта на МЗ на 13.06.2014 г. за изграждане на национална здравно-информационна система на стойност 12 милиона лева. http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true&categoryid=1004&articleid=6929 |
| ЕК | Да се доразвие съвместната програма за интелигентна заобикаляща среда (AAL) с оглед да се създадат възможности и за хората в по-напреднала възраст и лицата с увреждания да водят самостоятелен начин на живот и да играят активна роля в обществото Окончателна оценка на Ambient Assisted Living AAL JP е публикувана, предложението предоставено за съвместно решение и последна покана за конкурс стартирала Няма бг инфо |

7.3 Насърчаване на културното многообразие и на творческото съдържание

| Задачи | Описание на задачата, изпълнение от ЕК и България към юни 2014 |
| --- | --- |
| ЕК | ЕК да предложи устойчив модел за финансиране на Europeana — цифровата публична библиотека на ЕС, и на цифровизацията на съдържание Препоръка на Комисията за цифровизация и цифрово съхранение е приета на 27 октомври 2011 г. Европеана е част от предложението за Механизма за свързване на Европа (CEF). В България е създаден обществен съвет по цифровизация, който провежда редовни заседания. Европеана е определена за приоритетна област в новата програма “Механизъм за свързване на Европа”. Търсят се нови възможности за финансиране и самофинасиране, както от Структурни програми, От Хоризонт 2020, така и от публично- частни партньорства. |
| ЕК | ЕК предложи мерки вследствие на резултатите от консултацията по своята зелена книга относно оползотворяването на потенциала на секторите с културен и творчески характер. Съобщение на Комисията „Насърчаване на културния и творческия сектори като източник на растеж и работни места в ЕС” е прието на 26 септември 2012 г., което представя стратегия за отключване на пълния потенциал на културните и творески сектори в ЕС, с цел да се увеличат работните места и растежа. В тази стратегия се поставя акцент върху подобряването на съвременната регулаторна среда и по-силно партньорство между различните политики, по специално що се отнася до културни, образователни, индустриални, икономически въпроси, туризъм, градско и регионално развитие и териториално планиране. Тя предлага €1.8 милиарда по програма „Творческа Европа” за периода 2014-2020 г. Няма бг инфо |
| ЕК | ЕК да издаде препоръка относно насърчаването на цифровизацията на европейските кина. Проектопредложението за препоръка заедно със съобщението на Комисията относно "Насърчаване на аудитории за европейските филми" е било обсъждано между службите Европейската Комисия EAC, CNECT и MARKT . Приемането на тези документи е планирано за първото тримесечие на 2014 година. Няма бг инфо |
| ЕК | ЕК да осигури прилагането на разпоредбите относно културното многообразие на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги — при необходимост чрез мерки за съвместно регулиране и саморегулиране, както и с изискване на информация от държавите-членки за тяхното прилагане Първи доклад относно прилагането на Директива за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ), приет от Комисията на 7 май 2012 г. БГ Отразено е в националното законодателство чрез ЗРТ |

Мярка 7.4 Електронно управление

| Задачи No | Описание |
| --- | --- |
| ДЧ | ДЧ да направят услугите на електронното управление напълно оперативно съвместими, като преодолеят организационните, техническите или семантичните пречки и осигурят функционирането им по протокола IPv6. Комисията предприе стъпки, с които да гарантира, че Държавите-членки привеждат своите национални рамки за оперативна съвместимост в съответствие с приложимите европейски рамки, и че разработват по-ефективни и ефикасни оперативно съвместими обществени услуги, както е договорено в Декларациите от Малмьо и Гранада. Този въпрос е разгледан и в Механизма за свързване на Европа. БГ Управлението и активите на Националната мрежа на държавната администрация (НМДА) са предадени на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ЕСМИС) от администрацията на Министерски съвет: http://www.esmis.government.bg/page.php?c=3&d=221 |
| ДЧ | ДЧ да гарантират, че единичните звена за контакт функционират като напълно развити центрове за електронно управление отвъд изискванията и областите, обхванати от Директивата за услугите Харта за единните звена за контакт (ЕЗК), въз основа на това, което беше обявено през юни 2012 г., беше представена на държавите-членки за одобрение през юни 2013 година. Държавите-членки бяха приканени да поставят ЕЗК в следващото поколение портали на електронното правителство и да се абонират за принципите за оценка на ЕЗК на регулярна основа в съответствие с критериите на Хартата. БГ Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител по проект на ОПАК, която включва: „т.4. Надграждане на националния портал на електронното управление с функциите на Единното звено за контакт (ЕЗК)” Разработена тръжна документация, стартирана процедура по ЗОП. Разработена една система за мониторинг и управление на ОСИС; В процес на изпълнение са : Разработването на минимум 3 услуги за CERT-България, както и разработването на едно портално приложение за достъп до ЕЗК; и Минимум 25 обучени служители от администрацията. Изпълнено и прието е ЕЗК. CERT е в процес на изпълнение. |
| ДЧ | ДЧ да се споразумеят относно общ списък на основни трансгранични публични услуги, които отговарят на добре определени потребности даващи възможност на предприемачи да започнат и да извършват стопанска дейност навсякъде в Европа независимо от първоначалното им местонахождение и позволяващи на гражданите да учат, работят, пребивават и излязат в пенсия навсякъде в Европейския съюз. Тези основни услуги следва да са на разположение онлайн не по-късно от 2015 г. На министерска кръгла маса в Познан през ноември 2011 г. бяха идентифицирани пет транс-гранични услуги. Споразумение с Държавите-членки е постигнато през 2013 г БГ ЕЗК ще бъде доразвит с включването на нови електронни услуги. |
| ЕК | ЕК ще предложи решение на Европейския парламент и на Съвета, за да се гарантира взаимното признаване на електронната идентификация и на електронното установяване на автентичност в целия ЕС въз основа на онлайн „услуги за установяване на автентичност“, които да се предлагат във всички държави-членки (може да се използват най-подходящите официални документи на гражданите — издадени от публичния или от частния сектор) БГ Законодателното предложение за електронна идентификация и доверителни услуги за електронни транзакции на вътрешния пазар е прието на 6 юни 2012 г., заедно с електронната идентификация и съответно на Закона за единния пазар Има одобрен проект по ОПАК в рамките на който ще се реализира система за електронна идентификация на българските граждани Разработена е специализирана административна информационна система (АИС) на регистъра на идентичностите;Издадени са пилотни карти с електронна идентичност, които ще се използват от служители на МТИТС, от представители на различни ведомства и институции;Изготвени са ръководства, инструкции и процедури за обучение;Проведени са обучения предназначени за 4 типа аудитория - потребители на еИД, администратори на еИД, оператори на еИД и разработчици на интерфейси |
| ЕК | ЕК ще подкрепя непрекъснати трансгранични услуги на електронното управление в единния пазар чрез Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) и Програмата за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA). Комисията поощрява обмена на възгледи с държавите-членки, с цел да се определи кои нови транс-гранични услуги биха могли да бъдат изпробвани по програма Конкурентоспособност и иновации – Програма за подпомагане на политиките в сферата на ИКТ, и кои услуги биха могли да бъдат разпространени в 27 държави-членки. През април 2013 г. Комисията стартира eSens, - нова широко-мащабна пилотна инициатива относно основните транс-секторни услуги. Този пилотен проект ще акцентира върху всички градивни елементи разработени от други широко-мащабни пилотни проекти. БГ Представители от МТИТС участват в работната група, както и в ISA Committee. Заявено е желание за участие и в eSens. Очакваме пакет с документи за писмено заявяване на участие |
| ЕК | Разработване и внедряване на цифрови услуги в ключови области от обществен интерес На първи април 2013 г., новия широкомащабен пилотен проект (Large Scale Pilot LSP) “Electronic Simple European Networked Services” - e-SENS бе стартиран, поставяйки акцент върху укрепването на единния цифров пазар и улесняването на обществените услуги през границите. Няма бг инфо |
| ЕК | ЕК ще преразгледа Директивата относно обществения достъп до информация за околната среда. Комисията прие своя Доклад относно прилагането на Директивата на 17 декември 2012 г. Няма бг инфо |
| ЕК | ЕК ще работи с държавите-членки и заинтересованите страни за въвеждане на трансгранични електронни услуги в областта на околната среда по-специално чрез усъвършенствани сензорни мрежи Работен документ на Комисията – (SEIS – Обща екологична информационна система за околната среда) План за изпълнение (януари 2013 г.) –очертава приоритетите и подобрява координацията на взаимно подпомагащи дейности. Внедрени са информационни системи за всички подсистеми на Националната система за мониторинг на околната среда. Извършва се обновяване на базите данни за подсистемите на Националната система за мониторинг на околната среда по компоненти и фактори на околната среда, и на използвания приложен софтуер съгласно изискванията на SEIS. БГ През м. март 2014 г. е въведена в експлоатация Единна информационна система за обмен на данните от мониторинга на водите, извършван в системата на МОСВ. |
| ЕК | ЕК ще определи в бяла книга конкретни етапи за взаимно обвързване на капацитетите за електронни обществени поръчки в целия единен пазар. Съобщение на Комисията „Стратегия за е-обществени поръчки „ публикувано на 20.04.2012 г. През м.февруари 2014 в ЕС са приети нови Директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС в областта на обществените поръчки. До 2016 г. новите изисквания следва да се транспонират в националните законодателства на ДЧ, а през 2016 г. се предвижда задължително да се прилага електронен обмен до етап на е-оферта. БГ Подготвя се Проект на Национална стратегия за развитие на сектора на обществени поръчки в България за периода 2014-2020 година. Подготвителни дейности за изцяло електронна комуникация и електронен обмен на информация до етап е-оферта следва да се осъществи през периода 2014-2016 с финансиране от бюджета и /или по Оперативни програми на ЕС. |
| ЕК | ЕК ще даде водещ пример за отворено и прозрачно електронно управление чрез разработване и изпълнение на амбициозен план за действие през периода 2011—2015 г. за електронна комисия, включително изцяло електронни обществени поръчки. Съобщение на Комисията „Електронна комисия 2012-2015” е прието на 1 август 2012г. Няма бг инфо |
| ЕК | Развитие и изпълнение на инфраструктури за обществени услуги , политика и подкрепа в рамките на Механизъм за свързване на Европа Предложение за Механизъм за свързване на Европа в законодателния процес, ново предложение от Комисията бе прието в средата на -2013 г. Няма бг инфо |

Мярка 7.5 Интелигентни транспортни системи за ефикасен транспорт и подобрена мобилност

| Задачи No | Описание |
| --- | --- |
| ДЧ | ДЧ да изпълнят своите задължения по плана за изграждане на Европейската система за управление на железопътния транспорт (ERTMS) особено по отношение на линиите, които трябва да бъдат оборудвани до 2015 г. Създаване на Европейска система за управление на железопътния транспорт. През юли 2009 г. бе приет специализиран Европейски план за развитие, който да гарантира, че държавите-членки на ЕС оборудват своите мрежи в еднакъв период от време. Всички държави-членки имат национални стратегии, които съдържат стратегия за развитие БГ В процес на изпълнение. Разработени са от РГ в МТИТС и одобрени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Стратегия и Национален план на РБ за внедряване на ERTMS. |
| ЕК | ЕК ще ускори внедряването на интелигентни транспортни системи (ИТС) особено за автомобилния и градския транспорт чрез прилагането на предложената директива за ИТС в подкрепа на оперативната съвместимост и бързата стандартизация. Работната програма за прилагане на Директивата за ИТС беше приета през февруари 2011 година. С Решението за изпълнение на Комисията от 13 юли 2011 бяха приети насоки за докладване от страна на държавите-членки Консултативна група по ИТС е създадена. Приетия делегиран Регламент 305/2013 относно спецификациите ECALL за центровете за обслужване PSAPs (приоритетно действие d - ноември 2012 г.). Приетия делегиран Регламент 886/2013 по отношение на данни и процедури за предоставяне, където е възможно, свързано с пътната безопасност минимална универсална информация за движението безплатно на потребителите (приоритетно действие с - май 2013 г.) Приетия делегиран Регламент 885/2013 във връзка с предоставянето на информационни услуги за безопасни и сигурни паркинг места за камиони и търговски превозни средства (приоритетно действие е - май 2013 г.) С ПМС № 14 от 21.01.2013 г. е приета Наредба относно реда и условията за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт. Наредбата е в сила от 29.01.2013 г. БГ ИТС приложения за пътна безопасност и сигурност – Дирекция „Национална система 112” към МВР в консорциум с БАИТС, Ентърпрайз комюникейшънс груп, Иком, М-тел и ТУ-София участват в проекта към ЕК – HeERO 2. През 2013 – 2014 г. ДНС 112 работи по HeERO 2 за пилотно внедряване на услугата “eCall”. Очаква се пилотният проект да приключи през 2014 г., като в момента се извършват тестове. През 2015 – 2016 г. ДНС 112 ще работи по осигуряване на необходимия капацитет за услугата “eCall”, с цел поемане на цялостния трафик от “eCall” обаждания. За този проект НТП не разполага с актуална информация, тъй като се изпълнява от Дирекция „Национална система 112“ към МВР |
| ЕК | ЕК да приеме стратегията за прилагане на решенията за управление на въздушното движение за „Единното европейско небе“ (SESAR). На 22 септември 2011 г. беше прието съобщение на Комисията относно управлението и механизмите за стимулиране на развитието на SESAR БГ Създаване на функционален блок от въздушно пространство DANUBE FAB |
| ЕК | ЕК да предложи директива за предоставянето на електронни морски услуги „e-Maritime“. Предложение на Комисията за Директива 2010/65/ЕС за даване на сведения за кораби е прието на 29 октомври 2010г. Това е съществен жалон при ползване на електронни морски услуги „e-maritime“. Комисията, подкрепяна от Европейската агенция по морска безопасност сформира експертна група от различни потребителски администрации Няма бг инфо |
| ЕК | ЕК да предложи Директива, задаваща техническите спецификации за телематичните приложения за железопътни пътнически услуги. Предложение на Комисията за Регламент е приет на 5 май 2011 г. (инструмента бе променен от Директива на Регламент). БГ Стратегия за внедряване на техническите спецификации за оперативна съвместимост за конвенционалната железопътна система в Република България /2013-2030/- разработена и одобрена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията през септември 2013 г. |

Международни аспекти на Програмата

- Цифровата програма има за цел да превърне Европа в движеща сила за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на световната сцена. Всичките седем стълба /направления на Цифровата програма имат международни измерения

За изпълнение на  международните  аспекти  на Цифровата програма   за Европа  са заложени за изпълнение следните 4 задачи за ЕК/ДЧ:

| Задачи | Описание на задачата, изпълнение от ЕК и България към юни 2014 |
| --- | --- |
| ЕК | ЕК да насърчава интернационализирането на управлението на интернет и сътрудничеството в световен мащаб за запазване на стабилността на интернет въз основа на модел с участието на множество заинтересовани страни През 2013 г. Европейската комисия представи своята стратегия за изграждане на мостове за Интернет политика и управление, което включва предпочитана визия за глобална рамка и стартира с подкрепата на социално икономическите партньори проекта за обсерватория за глобална интернет политика (GIPO). През февруари 2014 г. Европейската комисия представи своето съобщение относно интернет политика и управление: роля на Европа за определяне на бъдещето на Интернет. Този документ очертава основите на стратегия на ЕС за глобалното управление на интернет въз основа на модел на множество заинтересовани и подкрепен от човешките права и демократичните ценности. Интернет се е превърнал в технология с общо предназначение и важен елемент от живота на всички граждани. Интернет е в основата на непрекъсваеми трансгранични услуги и на "интернет икономиката" в ЕС-28 и се очаква да нарасне от 3,8% от БВП през 2010 г. до 5,7% през 2016 г. Европейската комисия : -подкрепя създаването на съгласуван набор от принципи за управление на интернет в световен мащаб, в съответствие с основните права и демократичните ценности, с всички заинтересовани страни; -ангажира се със заинтересованите страни за: -укрепване на Форума за управление на интернет, -ясно определяне на ролята на публичните власти в контекста на множество заинтересовани страни, -улесняване решаването на въпроси на базата на диалог на множество заинтересовани страни и вземане на решения между организациите. -определяне на това как да се глобализират функциите на IANA, като същевременно се отстоява стабилността и сигурността на системата за домейн-имена; -създаване на ясен график за глобализацията на ICANN, включително потвърждаването на ангажиментите. -да допринесе за по-нататъшното укрепване на устойчивостта на модела на множество заинтересовани страни-стартиране на техническото развитие на Обсерваторията (GIPO) като ресурс за световната общност-да започне един по-задълбочен преглед на рисковете, на международно равнище, на конфликти на закони и юрисдикции в интернет и да оцени всички механизми, процеси и инструменти на разположение за решаване на такива конфликти. БГ Изготвени и изпратени становища по интернет управление до работни групи на ниво ЕК, международния форум Нетмундиал, министерска среща през юни в Люксембург Следим и участваме в телеконференции на РГ по интернет управление на ЕК, МСД и ООН инициативите. |
| ЕК | ЕК да подкрепя продължаването на работата на Форума за управление на Интернет след 2010 г. През месец декември 2010 г. по време на 65-тото общо събрание на ООН е взето решение, удължаващо работата на Форума за управление на Интернет (IGF) до 2015 г. EК : - участва в дебата за ролята на IGF, защитавайки подхода на множество заинтересовани страни, както и увеличава политическия профил на Форума за да се гарантира, че има по-голяма роля в политическия процес . –поддържа по-нататъшната еволюция на IGF и изпълнението на препоръките, направени от работната група на ООН за подобряване на функционирането на IGF. –Продължава подкрепата на функционирането на секретариата на IGF. –участва в организацията на следващия IGF (2-5 Септември 2014 в Истанбул, "Свързани континенти за засилено многостранно интернет управление"). БГ МТИТС следи работата на форума |
| ЕК | ЕК да работи с трети държави за подобряване на условията за международна търговия с цифрови стоки и услуги, включително по отношение на правата върху интелектуалната собственост Европейската комисия провежда редовни политически диалози с група трети страни: САЩ, Китай, Япония, Русия, Бразилия и Индия. Европейската комисия и Съединените щати са се споразумели относно търговските принципи за ИКТ услуги, които се прилагат в страни-партньори. Европейската комисия започна през юли 2013 г. преговори за трансатлантическата търговия и инвестиционно партньорство със Съединените щати. ЕС също така се придържа и подкрепя "мораториум за електронна търговия " на СТО, който пречи на членовете на СТО да налагат мито (или нещо с равностоен ефект) за "електронни трансмисии". Комисията ще продължи да преговаря за серия от двустранни споразумения за свободна търговия, включително TTIP със САЩ, и да преговарят в рамките на СТО по многостранни споразумения за обслужване , известни като TISA. Няма бг инфо |
| ЕК | ЕК да поиска мандат за актуализиране на международните споразумения в съответствие с технологичния напредък или по целесъобразност да предложи нови инструменти. Комисията получи мандат от страна на държавите-членки през 2009 г.; започнаха технически срещи през май 2012 г. с оглед създаване на консолидиран списък с продукти за разширяване на Споразумението за информационните технологии. През 2013 Русия се присъедини към ITA и се очаква финализиране на списък с нови продукти които споразумението ще покрива Няма бг инфо |

Цифрова програма за Европа