България@2015

План за действие

| Направление | Мярка | Задача | Бюджет | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | текущ | целеви | водеща | партньор |
| 1. Динамичен цифров единен пазар | Мярка 1.1 Премахване на пречките за достъп до съдържание | Транспониране на рамкова директива, приета от ЕК относно колективното управление на правата | Не се изисква | В срок от 2 години след приемането от ЕК | Подобряване на администрирането, прозрачността и паневропейското лицензиране за (онлайн) управлението на авторските права |  |  | МК |  |
|  |  | Транспониране на директива за „осиротелите“ произведения и диалог със заинтересованите страни | Не се изисква | В срок от 2 години след приемането от ЕК | създаване на правна рамка за улесняване на цифровизацията и разпространението на произведения на културата в Европа |  |  | МК |  |
|  |  | Обсъждане на мерки за насърчаване на трансграничното и паневропейското лицензиране | Не се изисква | В срок от 1 година от доклада на ЕК | Възползване на гражданите от пълния потенциал на цифровия вътрешен пазар |  |  | МК |  |
|  |  | Информиране на организациите, които работят в областта на аудио визията | Не се изисква | Средата на 2012 г. | По-добра информираност на гражданите относно разпространението на европейски аудио-визуални произведения и на друго творческо съдържание он-лайн |  |  | МК |  |
|  |  | Транспониране на Директива на ЕК относно упражняването на права върху интелектуалната собственост | Не се изискват | В срок от 2 години след приемането от ЕК | Подобряване на защитата на права върху интелектуална собственост в онлайн среда |  |  | МК | МТИТС |
|  |  | Преразглеждане на Директивата относно повторната употреба на информацията в обществения сектор и по-специално нейния обхват | Не се изисква | В срок до 12 месеца след приемането й на ниво ЕС | Стимулиране на пазарите на съдържание, чрез предоставяне на информация за повторно ползване от публичния сектор при прозрачни, ефективни и недискриминационни условия. Въвеждане на принципите за заплащане за достъп и повторно използване | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до публичната информация |  | МТИТС | МК |
|  | Мярка 1.2 Опростяване на онлайн транзакциите и на трансграничните сделки | Транспониране до 2013 г. на Директивата за ДДС, осигуряваща равнопоставеност на електронните фактури спрямо хартиените. Към настоящия момент не са предвидени конкретни мерки и дейности | Не е определен | 31.12.2012 г. | Подобряване на бизнес средата, създаване на улеснения пред бизнеса при извършване на търговска дейност | Процесът на транспониране още не е започнал | Транспонирана директива – ЗИД на Закона за ДДС. Конкретни целеви индикатори за изпълнение все още не са определени | МФ, НАП | МТИТС |
|  |  | Бързо и съгласувано прилагане на Рамковата директива за електронни съобщения в подкрепа на цифровия единен пазар | Не се изисква | Изпълнено | Осигуряване на предвидима, последователна и сигурна правна среда в сектора на електронните съобщения. Поддържане на условия за свободна и ефективна конкуренция. Развитие на съвременна електронна съобщителна инфраструктура. Ефективно управление на ограничените ресурси. Неутралност по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги и др. | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.) |  | МТИТС | КРС |
|  | Мярка 1.3 Изграждане на доверие в цифровите технологии | Преразглеждане на регулаторната рамка на ЕС за защита на данните с оглед да повиши доверието на гражданите и да увеличи техните права Забележка: Част от общата рамка за защита на личните данни в ЕС за сектора на електронните съобщения е Директива 2002/58/EО, изменена с Директива 2009/136/EО. Разпоредбите на Директива 2002/58/EО са въведени със ЗИД на ЗЕС, приет в края на 2011 г. Очаква се ЕК да направи общ преглед на рамката за защита на личните данни в ЕС в посока на нейното модернизиране и в средата на 2012 г. да излезе със законодателно предложение в тази посока | Не се изисква | Изпълнено | Постигане на по-високо ниво на защита на данните на гражданите в цифрова среда и модернизиране на правната рамка в тази област. Част от общата рамка за защита на личните данни в ЕС за сектора на електронните съобщения е Директива 2002/58/EО, изменена с Директива 2009/136/EО | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.) |  | МТИТС | КЗЛД |
|  | Мярка 1.4 Укрепване на единния пазар на електронни съобщителни услуги | Мерки за повишено хармонизиране на номерационните ресурси за предоставяне на бизнес услуги в цяла Европа Забележка: Общественото обсъждане по този въпрос, проведено от ЕК е довело до заключението, че не е необходима допълнителна хармонизация на номерационните ресурси. Тази мярка е закрита | Не се изисква | Приключил | Установено е от ЕК, че на този етап няма нужда от допълнителни мерки за хармонизиране на номерационните ресурси |  |  | МТИТС КРС |  |
|  |  | Програма за европейска политика в областта на радиочестотния спектър. Основна цел на програмата е предоставянето на 800 MHz от 1 януари 2013 г. за мобилни широколентови услуги | Изисква се | Предстои обсъждане | Установяване на политическите насоки и цели за стратегическо планиране и хармонизиране на използването на радиочестотния спектър. Поставяне на началото на процес за определяне на начините, по които използването на радиочестотния спектър може да допринесе за оптимизиране на социалните, икономическите и екологичните ползи | Освободени и хармонизирани радиочестотни ленти, тъй като понастоящем ползватели на честотите в обхват 800 MHz са Министерството на отбраната. |  | МТИТС МО КРС |  |
|  |  | Проучване относно цената на липсата на действително единен европейски пазар на електронни съобщителни услуги с оглед да се предприемат допълнителни мерки за увеличаване на ползите от единния пазар | Не се изисква | В процес на изготвяне Забележка: Изпълнението на тази задача от страна на ЕК закъснява. Очаква се на база извършваното проучване, общественото обсъждане да се проведе през 2012 г., последвано от оценка на европейските политики в областта на електронните съобщения и предлагане на съответни мерки | Анализ на ЕК на ключови теми в областта на електронните съобщения. На базата на този анализ ЕК ще изготви Доклад от който ще произтекат различни законодателни инициативи от страна на ЕК | Предприети действия, включително евентуални промени в нормативната уредба в областта на електронните съобщения. |  | МТИТС | КРС |
|  |  | Регламент за роуминга за намаляване разликата в цените на разговорите в роуминг и междуселищните разговори в рамките на една държава членка на ЕС. | Не се изисква | В процес на обсъждане | Въвеждане на съчетание от структурни решения, насочени както към търсенето, така и към предлагането на пазара за роуминг постепенно намаляване на актуалните тавани на цените на дребно за гласови повиквания и текстови съобщения, включително, въвеждане на таван на цените на дребно за мобилен пренос на данни | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения |  | МТИТС КРС |  |
| 2. Оперативна съвместимост и стандарти |  | Създаване на единна гео информационна система, обслужваща всички дейности свързани с гео пространствените данни в АГКК, които да се приведат в съответствие с изискванията на международните стандарти за създаване и обмен на гео пространствена информация | 30 млн. лева | 2020 г. | Интеграция на съществуващата информационна система на кадастъра и имотния регистър, която поддържа и съхранява кадастралната информация и чрез нея се предоставят услуги за гражданите, дружествата, общините и ведомствата, информационна система за специализирани данни на обектите по Закона за устройство на черноморското крайбрежие, информационна система за специализирани гео пространствени данни, гео портал на АГКК, посредством който агенцията да изпълни част от ангажиментите на България по директивата на ЕС INSPIRE | Брой обекти на кадастъра, включени в ИС; брой предоставени електронни услуги; брой данни за обекти по ЗУЧК; обем геодезическа информация, обработвана по електронен път; разработен формат за предоставяне на данни и др. |  | АГКК |  |
| 3. Доверие и сигурност |  | Осъществяване на национално равнище на кампании за информиране относно безопасността на деца в онлайн пространството | Финансира се от ЕК | Постоянен | Защита на децата в интернет и развитие на сътрудничеството с други държави от ЕС по темата |  |  | МК | МТИТС ДАЗД МВР МП Национален център за безопасен интернет Фондация „Приложни изследвания и комуникации” и Асоциация „Родители” |
|  |  | Организиране на кампании и провеждане на обучение в училищата за повишаване на информираността относно безопасността на децата в онлайн пространството; насърчават доставчиците на онлайн услуги да прилагат конкретни мерки за защита | Финансира се от ЕК | Постоянен | Изградени мрежи от институции, организации, училища и др. за защита на децата в онлайн пространството |  |  | МК | МТИТС ДАЗД МВР МП Национален център за безопасен интернет Фондация „Приложни изследвания и комуникации” и Асоциация „Родители” |
|  |  | Иницииране на законодателни промени по отношение на сексуалната злоупотреба и експлоатация на деца през компютърни системи | Не се изисква | 2013 г. | Засилване на превенционния ефект на наказателното законодателство в областта на сексуалната злоупотреба и експлоатация на деца през компютърни системи |  |  | МП | МВР ДАЗД Национален център за безопасен интернет |
|  |  | Подобряване на съгласуваността и правната сигурност на регулаторната рамка на ЕС за защита на личните данни. | Не се изисква | Изпълнено | Постигане на по-високо ниво на защита на данните на гражданите в цифрова среда и модернизиране на правната рамка в тази област. Част от общата рамка за защита на личните данни в ЕС за сектора на електронните съобщения е Директива 2002/58/EО, изменена с Директива 2009/136/EО. | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.) |  | МТИТС КЗЛД |  |
|  |  | Насоки за прилагането на новата рамка в областта на електронните съобщения по отношение на защитата на неприкосновеността на личния живот и на личните данни на отделните лица | Не се изисква | В процес на изпълнение | Повишаване на защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот, които са основни права на гражданите в ЕС. Осигуряване на тези права и в онлайн пространството. Изясняване на отговорностите на мрежовите оператори и на доставчиците на услуги и включването на задължение да уведомяват за пробиви в сигурността на лични данни | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.). В изпълнение на ЗЕС: КРС има ангажимент да предоставя веднъж годишно на ЕК и на ENISA обобщен доклад за получените уведомления при пробиви в сигурността или нарушаване на целостта. КЗЛД има ангажимента да издаде инструкции за обстоятелствата, при които ще бъдат уведомявани потребителите за нарушения на сигурността на личните им данни, формата и начина на уведомяването |  | МТИТС КРС КЗЛД |  |
| 4. Високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет | Мярка 4.1 Гарантирано покритие с универсален широколентов достъп с растяща скорост (задача 49) | Подобряване на достъпността и качеството на основните услуги и на инфраструктурата в селските райони | 7,5 милиона евро | 2015 г. | Изграждане и подобряване на центрове за ИКТ основни услуги (като здравни съвети, бизнес подкрепа, общински услуги, т.н.) вкл. мобилни ИКТ центрове | Брой проекти за развитие на услуги свързани с използва нето на ИКТ |  | МЗХ | ДФЗ-РА |
|  |  | Програма за европейска политика в областта на радиочестотния спектър, която ще послужи за координирана и стратегическа политика на равнището на ЕС по отношение на радиочестотния спектър с цел да се повиши ефикасността на управление на радиочестотния спектър и максимално да се увеличат ползите за потребителите и предприятията. Основна цел на програмата е предоставянето на 800 MHz от 1 януари 2013 г. за мобилни широколентови услуги | Изисква се | Предстои обсъждане | Установяване на политическите насоки и цели за стратегическо планиране и хармонизиране на използването на радиочестотния спектър. Поставяне на началото на процес за определяне на начините, по които използването на радиочестотния спектър може да допринесе за оптимизиране на социалните, икономическите и екологичните ползи | Освободени и хармонизирани радиочестотни ленти, тъй като понастоящем ползватели на честотите в обхват 800 MHz са Министерството на отбраната |  | МТИТСМО КРС |  |
|  |  | Правни разпоредби за улесняване на инвестициите в широколентова инфраструктура | Не се изисква | В процес на изпълнение | Определянето на ясни правила за изграждане и ползване на мрежовата инфраструктура дава правна сигурност за развитие на съществуващите или изгражданите нови мрежи по справедлив, ефективен и съобразен с околната среда начин. Съвместното ползване на съоръжения е фактор за понижаване на разходите на предприятията за инфраструктурни дейности, особено при мрежи за достъп от следващо поколение, както и за развитие на конкуренцията | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.). Предстои разработването на съвместна Наредба с МРРБ относно правилата и нормите при проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи |  | МТИТС МРРБ |  |
|  | Мярка 4.2 Стимулиране на разгръщането на мрежи за достъп от следващо поколение | Препоръка за насърчаване на инвестициите в конкурентни мрежи за достъп от следващо поколение чрез ясни и ефективни регулаторни мерки. | Не се изисква | Изпълнено | Даване на насоки на Националните регулаторни органи за прилагането на регулаторни мерки към предприятията със значително въздействие върху пазара по отношение на достъпа, като по този начин се стимулира конкуренцията на пазара и се подпомогне навлизането на нови играчи на пазара. Използване на унифицирани регулаторни подходи за да се намали различието при регулирането на мрежите изградени с оптични кабели в различните държави-членки с цел да се повиши ефикасността на управление на радиочестотния спектър и максимално да се увеличат ползите за потребителите и предприятията. | Прилагане на препоръката от КРС. |  | МТИТС КРС |  |
|  | Мярка 4.1 Мярка 4.2 | Продължаване на процеса на модернизация на комуникационните системи на МВР | 2 400 000 евро Финан-сиране по Фонд Външни граници | 2015 | Дейността предвижда модернизиране и подобряване на оборудването за пренос на глас и данни на външните сухоземни граници с Р Турция, Р Сърбия, Р. Македония и международните летища, заедно с подобряване на прилежащата инфраструктура. Предвижда се изграждане на нови радиорелейни трасета в района на Македонската, Сръбската и Турската граници и софтуерно надграждане на съществуващи в участъците София – Стара Загора – Карнобат и Стара Загора - Арбанаси, спомагайки преноса на информация в реално време. Добавяне на нови специализирани модули за разширение на възможностите на ТЕТРА базовите станции в участъците София – Сливница - Калотина и Харманли - Свиленград. Подобряване на ТЕТРА радиопокритието чрез инсталиране на базова станция в района на Драгоман. Осигуряване на екипите за обслужване на оборудването с високо проходими автомобили със специално оборудване, за да се постигне максимално бърза реакция при аварийни ситуации. |  |  | МВР |  |
|  | Мярка 4.1 Мярка 4.2 | Изграждане на резервирана свързаност до ГКПП и повишаване на скоростта на съществуващите линии | 700 000 евро Финан-сиране по Фонд Външни граници | 2015 | Да се разшири съществуващата виртуална инфраструктура, като се осигури и допълнителна функционалност за консолидирани десктоп виртуални решения за крайните потребители по външни граници. |  |  | МВР |  |
| 5. Научни изследвания и иновации | Мярка 5.1 Увеличаване на усилията и ефикасността Мярка 5.2 Стимулиране на ИКТ иновациите чрез използване на единния цифров пазар | - Създава се Съвет по иновациите - Създава се „Български фонд за иновации” - Прехвърляне на функции от ИАНМСП към БФИ - Прилагане на инструментите за грантово финансиране - Внасяне на членски внос по инициативата Еврика и в програма Евростарс | 39757 (бюджетни средства) 34500 (средства от други източници) | 2014 г. | - ускоряване внедряването на продуктови, процесни и организационни иновации; - повишаване на разходите на бизнеса за изследователска и развойна дейност до две трети от общото финансиране на научноизследователската и развойна дейност и иновациите до 2020 година; - увеличаване на броя на персонала, зает с научноизследователска и развойна дейност и иновации, и развитие на пазара на труда на висококвалифицирани кадри; - пълноценно използване на създадено в страната ново технологично знание чрез формите за технологичен трансфер; - повишаване на взаимодействието в рамките на националната иновационна система | Дял на иновативни предприятия от общия брой предприятия, процент 24(текущ*) 35(целеви) Разходи за НИРД на бизнес сектора, хил. лв. 210600(текущ*) 250000(целеви) Разходи за НИРД на държавния сектор, хил. лв. 157132(текущ*) 199 000 (целеви) Персонал, зает с НИРД, в бизнес сектора, брой в еквивалент на пълна заетост 2713(текущ*) 2700 (целеви) Персонал, зает във високотехнологичния сектор, процент 9467(текущ*) 12100(целеви) Брой заявки за патент, брой 260(текущ*) 295(целеви) Брой издадени патенти, брой 110(текущ*) 140(целеви) |  | МИЕТ |  |
|  |  | Повишаване на качеството и ефикасността на предлаганите услуги чрез автоматизиране на процеса на измерване, въвеждане на софтуер за събиране, съхраняване и обработка на данни с цел съкращаване на времето за предоставяне на услугата калибриране за области на измерване: - дължина, - равнинен ъгъл, - химични измервания, - йонизиращи лъчения, - оптика, температура; | 100000 лв. (Източници на финансиране ще бъдат по Оперативна програма за периода след 2013 г. или бюджет) | След 2015 г. | Автоматизиране на процеса на измерване, чрез разработени софтуери за: Дължина Равнинен ъгъл; Химични измервания; Йонизиращи лъчения; Оптични измервания; Температурни измервания | 0 | 6 броя разработени специализирани програми | БИМ |  |
|  |  | Разработка която да позволява визуализирането на часовник, с логото на БИМ (Български Институт по Метрология) и възможност на задаване на синхронизирането му със тайм сървъра на БИМ. С възможности за настройка и синхронизация и на други тайм сървъри. Както и модул за показване на точно време (hh:mm:ss и дата) в официалния сайт на БИМ - http://www.bim.government.bg/ като информацията и синхронизирането да става с вече съществуващия тайм сървър на БИМ, както и да показва отклонения – до 100 ms. | 50000 лв. (Източници на финансиране ще бъдат по ОП или бюджет) | 2012 г. | Създаване на единна скала за време на Р.България (UTCNMC) и осигуряване на втори метод на разпространение чрез Интернет | 1 | 2 | БИМ |  |
|  |  | **Процедури по Приоритетни оси 1 “Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности” и 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата” на Оперативната програма | * Конкретен бюджет за ИТ дейности не може да бъде посочен, тъй като по двете оси няма процедури, изцяло ориентирани към такива дейности | 2015 г. | Проекти за подобряване на ИКТ в предприятията | 94 | 3% от всички инвестиционни проекти по приоритетни оси 1 и 2 ОПК. | МИЕТ (Управляващ орган на ОПК) | ИАНМСП (Междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на ОПК) |
|  |  | Процедура Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия изпълнявана от ИАНМСП по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” и на Оперативната програма „Конкурентоспособност” | 3 740 226 лв. | 2014 г. | 1. Увеличение на броя на хората, които използват интернет страницата на ИАНМСП 2. Брой експортно ориентирани предприятия, регистрирани в базите данни на ИАНМСП |  | 300% (съотношение между броя потребители на страницата на ИАНМСП през дадена година към броя на тези потребители през 2007 г.) 250% (съотношение между броя компании, регистрирани в базите данни на ИАНМСП през дадена година към броя на тези компании през 2007 г.) | МИЕТ (Управляващ орган на ОПК) |  |
|  |  | Национални абонаменти за достъп до световни дигитални библиотеки с научно съдържание от всички области на науката | ~ 10 млн. лв. | постоянен |  |  | Брой публикации. Брой цитирания. Брой издания на България в списъка на дигиталните библиотеки | МОМН |  |
|  |  | ЕК ще работи със заинтересованите страни за развитието на ново поколение основаващи се на системата WWW приложения и услуги, включително за многоезични услуги и съдържание, чрез подкрепа за стандарти и отворени платформи посредством програми, финансирани от ЕС | ~ 200 000 – 300 000 лева | 2014 г. | Изграждане на пръстен между университетите и научните центрове. Съизмеримост на научните резултати и 100% възможност за интегриране на информационните системи. Един запис за актуализиране на институционалната и национална информационни системи | % на актуалност на данните в регистрите за наука. |  | МОМН |  |
| 6. Повишаване на грамотността относно цифровите технологии, на уменията за тяхното използване и на приобщаването към цифровото общество | Мярка 6.1 Грамотност относно цифровите технологии и умения за тяхното използване | Осигуряване на високоскоростен достъп до интернет на училищата в България (тип последна миля) | ~ 1 млн. лв. годишно | постоянен | 100% свързаност на всички училища в България към Интернет и международни образователни мрежи. | 100% | 100% | МОМН |  |
|  |  | Осигуряване на високоскоростна национална свързаност на училищата и международна свързаност към Пан-европейската изследователска и образователна мрежа и поддръжка на контролен център за управление на комуникациите | ~0,5 млн. лв. годишно | постоянен | Осигуряване на широколентов пръстен между регионалните инспекторати по образованието и осъществяване на връзка към международните образователни магистрали | 15 регионални инспектората | 15 регионални инспектората | МОМН |  |
|  |  | Изграждане на трайна оптична свързаност на национално ниво между МОМН и регионалните инспекторати, чрез агрегиране със съществуващи държавни мрежи (ЕСМИС) | ~0,75 млн. лв. | При наличие на бюджет (става дума за еднократен, а не за текущ разход) | Изграден широколентов пръстен между РИО | 28 регионални инспектората | 28 регионални инспектората | МОМН |  |
|  |  | ЕК ще предлага след 2011 г. мерки за „лесен и бърз“ достъп до средства на ЕС за финансиране на научни изследвания по ИКТ, така че те да станат по-привлекателни, особено за МСП и за млади изследователи, с оглед по-широко прилагане в преработената рамка на ЕС за научни изследвания и технологично развитие Подкрепа за развитието на е-инфраструктура | ~ 25% съфинансиране на научни проекти в областта на ИКТ 50 % съфинансиране на научни е-инфраструктурни проекти от СФ за развитие на Grid, Cloud и HPC инфраструктури. | постоянен | Повишаване интереса съвместни изследователски колективи да участват в европейските научни програми, участие в една от съвместните технологични инициативи. Брой приоритетни направления в Оперативните програми | В момента се изпълняват около 120 проекта в областта на ИКТ Брой Виртуални Организации от потребители | 2020 – общо 5501 от които 35% да са научни проекти, съфинансирани от МОМН 3 проекта | МОМН | МИЕТ |
|  |  | ЕК ще осигурява достатъчна финансова подкрепа за съвместни научноизследователски инфраструктури и иновационни клъстери в областта на ИКТ, развива по-нататъшни електронни инфраструктури и установява обща стратегия на ЕС относно изчисленията „в облак“ по-специално за правителствени и научни нужди | ~ 1 млн. лв. | До 2013 г. |  | Брой инфраструктури в областта на ИКТ, в които България участва и има достъп. Брой участия на български организации в международни grid и cloud computing проекти. Брой свързани научни и образователни институции към Пан-европейската изследователска мрежа | Брой инфраструктури в областта на ИКТ, в които България участва и има достъп. Брой участия на български организации в международни grid и cloud computing проекти Брой свързани научни и образователни институции към Пан-европейската изследователска мрежа | МОМН | МИЕТ, ИА ЕСМИС |
|  |  | Осигуряване на достъп до обучение за придобиване на дигитални компетентности на безработни лица | ≈ 10 млн.лв. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” | До 2013 г | Повишени знания и умения за използване на информационни и комуникационни технологии | Брой безработни лица, включени в обучения за придобиване на дигитални компетнтности | Брой на безработните лица, успешно придобили нови дигитални компетентности – 80% от общия брой на включените | МТСП, АЗ |  |
|  | Мярка 6.2 Приобщаващи цифрови услуги | Мониторинг, осъществяван от медийния регулатор, относно спазването на разпоредбите за услуги в полза на хората с увреждания | Не се изискват | Постоянен | Улеснен достъп до аудиовизуално съдържание за хората с увреждания |  |  | МК | СЕМ |
|  |  | Прилагане на съдържащите се в регулаторната рамка за електронни съобщения разпоредби в полза на хората с увреждания | Не се изисква | Изпълнено на ниво закон; актуализира се подзаконовата уредба | Осигуряване на хората с увреждания на равнопоставен достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии. Осигуряване на възможност за избор равностоен на останалите потребители | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.). Специалните мерки за хората с увреждания са предмет на Наредба № 6, като в момента се извършва нейната актуализация |  | МТИТС | КРС |
| 7. Ползи от ИКТ за обществото в ЕС | Мярка 7.1 ИКТ за околна среда | Очертаване на приоритетите и усъвършенстване на координацията и планирането на взаимно свързаните дейности на отговорните институции в Европейския съюз по прилагането на SEIS | - | 2012 г. | - Подробно описание на дейностите, необходими да се извършат от страните-членки и институциите на ЕС по прилагането на SEIS | Прието е Съобщение COM/2008/0046 FIN | Приет План за изпълнение на SEIS | ЕК | МОСВ, ИАОС |
|  |  | - Подбор на необходимата за обмен информация в рамките на сформирана от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) работна група; - Разработване и инсталиране на необходимите софтуерни продукти в уеб сървърите на отговорните институции; - Въвеждане и обмен на информацията за състоянието на околната среда чрез внедрените софтуерни продукти. | - | 2013 г. | - повишаване достъпността и качеството на информацията, необходима за изготвяне и прилагане на политиката за околната среда; - модернизиране предоставянето на информация за състоянието на околната среда и намаляване на административния товар | - Определен набор от информация за обмен - Внедрени софтуерни продукти - Въведена информация за състоянието на околната среда |  |  |  |
|  |  | - Доразвиване на инфраструктурата за пространствени данни в сектора на околната среда съгласно прилагането на правилата на Директивата INSPIRE, което ще се превърне в гръбнака на SEIS; - Използване на приложения и услуги, свързани с дистанционен и наземен мониторинг и наблюдение на околната среда, като се използват данни от Глобалния мониторинг на околната среда и сигурност (ГМОСС); - Подобряване на сайта на ИАОС като портал за предоставяне на навременна и приложима информация за околната среда | - | Съгласно европейското и национално законодателство, с хоризонт до 2020 г. | Актуализиране и опростяване на събирането, обмяната и използването на данните и информацията, изисквани за изготвянето и прилагането на политиката за околна среда и повишаване на общественото съзнание | - развита инфраструктура за пространствени данни - използвани приложения и услуги - -подобрен портал за предоставяне на информация за околната среда | Модернизирани национални системи, основаващи се на Общата информационна система за околна среда на ЕС (SEIS) | ЕК, ЕАОС | ИАОС, МОСВ, МТИТС |
|  |  | Разработване на стратегия за електронно управление в сектор „Опазване на околната среда“ на Република България 2011-2015 | - | март 2012 г. | Ефективно и ефикасно електронното управление в сектор „Опазване на околната среда “ |  | Разработена стратегия | МОСВ |  |
|  |  | Предварително определен проект „ Създаване на европейска енергийна борса” с проектен партньор NVE | Размерът на финансовата помощ от бюджета на програмата не може да надхвърля 1,3 млн. евро. Програмна област «Енергийна ефективност и ВЕИ“ (130260245 евро) от Фин. механизъм на ЕИП 2009 – 2014 между Р. България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия | 2009 – 2014 г. | Спестени емисии на парникови газове, повишено количество произведена енергия от ВЕИ | Провеждане на годишни срещи | Изпълнение на определените проекти от Програмната област | МИЕТ | МС, Норвежка дирекция за водни ресурси и енергетика (NVE) |
|  |  | Ускорено създаване на национална Публична Информационна система за ВЕИ (мярка 148 от НПР) | Програмна област: «Енергийна ефективност и ВЕИ“ (130260245 евро) от Фин. механизъм на ЕИП 2009 – 2014 между Р. България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия (предстои договаряне на конкретни параметри по проекта) | постоянен | - установяване на териториално разпределение на потенциала на ВИ и възможностите за усвояването му; - идентифициране на възможните ограничения; - информация за свободни мощности за присъединяване на точките на присъединяване - информация за възникнали рискове за електроенергийната система - оптимизиране на процедурите за издаване на разрешения, лицензии оценки за въздействие върху околната среда или екологични оценки. | - Разработена ИС - Инсталирана мощност Количество произведена енергия от ВИ | Достигане на 16 % дял на електроенергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия | АУЕР | МИЕТ, МС, NVE – при постигане на договореност по проекта |
|  | Мярка 7.3 Насърчаване на културното многообразие и на творческото съдържание | Създаване на национален съвет от експерти по въпросите на цифровизацията на културно съдържание; създаване на публично-частни партньорства | В процес на уточняване | Постоянен | По-високи темпове на развитие на цифровизацията на културното и историческото наследство |  |  | МК |  |
|  |  | Създаване на национална стратегия и план за изпълнението й; формиране на експертен съвет по въпросите на културните и творческите индустрии | В процес на уточняване | Постоянен | Национална стратегия и работен план за развитие на творческите индустрии |  |  | МК | МИЕТ Браншови организации |
|  |  | План за постепенно възстановяване и цифровизиране на кината в читалищата; създаване на публично-частни партньорства | В процес на уточняване | Постоянен | План за действие за възстановяване на закритите киносалони в читалищата |  |  | МК |  |
|  |  | Мониторинг, осъществяван от медийния регулатор, относно спазването на разпоредбите във връзка с културното многообразие | Не се изискват | Постоянен | Балансирано показване на национално, европейско и световно аудиовизуално съдържание в медиите |  |  | МК | СЕМ |
|  | Мярка 7.4 Електронно управление | Анализ на съществуващите административни процеси и настоящото състояние на предлаганите услуги. Препоръки за тяхното подобряване и предложения за промени в действащото законодателство в областта на услугите, предоставяни от БИМ, с оглед на намаляване на времето и разходите за изпълнението им и с отчитане на добрите практики, наложили се в Европейския съюз. Разработване на оптимизиран модел/алгоритми на административните процеси по предоставяне на услугите, позволяващ електронизирането им. Разработване и внедряване на интегрирана информационна система с възможност за предоставяне на електронни услуги | 450000 (Осигурено финансиране по ОПАК) | 2013 г. | Пълна нормативна, организационна и технологична готовност за ефективно прилагане на принципа „Едно гише” и на изискванията на Закона за електронното управление Сертифицирана интегрирана информационна система Повишена удовлетвореност на гражданите и бизнеса от дейностите и услугите, извършвани от БИМ, мобилност и повишаване на неговия имидж и доверието към него сред обществеността | 30% | 100% | БИМ | н/п |
|  |  | Осигуряване на Комуникационна свързаност на териториалните поделения на БИМ Пълноценна реализация на порталната инфраструктура с възможности за еднократно въвеждане и многократно използване на информацията, доставка на инструменти за лесна разработка и интеграция на нови електронни административни услуги | 150000 лв. (Източници на финансиране ще бъдат по ОП или бюджет) | 2014 г. | Възможност за комуникация между отделните работни станции в БИМ и тяхната свързаност към централна система. Уеднаквяване на възможността на хардуера да използва ресурсите на софтуера предоставян на Държавната администрация, в частност на БИМ | 20% | 95% | БИМ |  |
|  |  | Защита както от външни, така и от вътрешни заплахи, контрол на достъпа до уеб съдържане, според профила на всеки отделен потребител | 200000 лв. (Източници на финансиране ще бъдат по ОП или бюджет) | 2015 г. | Осигурена защита; Контрол на достъпа до уеб съдържание чрез общ интерфейс | 30 % | 85 % | БИМ |  |
|  |  | Развитие на системата за електронни обществени поръчки чрез въвеждане на електронна оферта и електронно оценяване на офертите | 3 - 5 милиона лв. проект по ОПАК | Поетапно | разработена техническа платформа за електронното възлагане на обществени поръчки | въведени елементи от цялостната система за електронно възлагане | цялостна система за електронно възлагане | АОП | МИЕТ |
|  |  | Разработване и поддръжка на корпоративен уеб портал на БАИ на три езика | 41 667 | април 2013 г. | Корпоративен уеб портал на БАИ с превод на три езика |  |  | БАИ |  |
|  |  | Разработване, внедряване и поддръжка на интегрирана информационна система | 236 000 | април 2013 г. | Условия за системен анализ на информацията, необходима за привличане на инвестиции |  |  | БАИ |  |
|  |  | Внедряване на система за автоматизирана обработка на документи и материали и поддръжка | 50 000 | септември 2012 г. | Оптимизация на процеса на инвестиционното обслужване |  |  | БАИ |  |
|  |  | Създаване на уеб базирана пазарна среда (e-marketplace) за предоставяне на електронни услуги за насърчаване на интернационализацията на българските фирми | Българо-швейцарска програма за сътрудничество – 85 % Републикански бюджет – 15 % | 2014 г. | Ще се насърчи развитието на работещи и стартиращи компании в сферата на износа, където експортно ориентираните предприятия ще имат възможност за обмен на информация, стоки и услуги | Създаване на функционираща електронна платформа за е-услуги | Получаване в реално време на информация, свързана с установяване актуално състояние на фирмите за подкрепа на интернационализацията на българските предприятия и кандидатстващите за получаването на безвъзмездна финансова помощ кандидатстващи и по ОП “Конкурентоспособност“ | МИЕТ (ИАНМСП) | CIPO SECO HPO |
|  |  | Изграждане на мрежа с високоскоростен интернет | Програмен бюджет 45 000 лв. | 2011-2012 г. | Подобрена координация, между регионалните отдели в администрацията и гарантиране на достъп на гражданите и бизнеса до електронни услуги | Скорост от 5Mbps ; | - Скорост от 100 Mbps; Достъп до VPN мрежата на ДАМТН за общо споделените ресурси; | ДАМТН |  |
|  |  | Електронни административни услуги | Програмен бюджет (100 000 лв.) | 2013 – 2014 г. | Електронни услуги за гражданите и бизнеса | Услуги на едно гише | Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса; | ДАМТН |  |
|  |  | Доразвиване, внедряване и поддръжка на Единната система за туристическа информация по смисъла на Закона за туризма | ОП „Регионално развитие ОП „Административен капацитет“ Републикански бюджет | 2013– 2015 г. | 1. Създаден единен, уеб базиран електронен туристически регистър; 2. Въведена информация в регистъра от всички общини, тур. сдружения и ТИЦ; 3. Създадени процедури за обмен на актуална статистическа информация с НСИ и др. компетентни институции и организации | Функциониращ първи модул на системата - Националeн туристически регистър | Създаване и въвеждане с информацията в модул статистическите данни за туризма; Създаване и въвеждане с информацията в модул туристическата информация | МИЕТ | Областни администрации; Общини Тур. Организации Местен бизнес НСИ МРРБ МК МФ |
|  |  | 2. Доразвиване и поддържане на туристическия интернет портален сайт на България www.bulgariatravel.org и реклама на сайта в интернет сред съответните целеви аудитории | ОП „Регионално развитие Републикански бюджет | 20013-2015 г. | 1. Доразвит и усъвършенстван портален туристически сайт; 2. Добавени статии за обекти, атракции, маршрути, дестинации; културни събития; създадени, мултимедийни продукти, заснет снимков материал и др. в Мултимедийния каталог на туристически обекти в сайта www.bulgariatravel.org ; 3. Проведена широкомащабна рекламна кампания сред съответните целеви аудитории за популяризиране на портала | 1. Посещения на сайта; 2. Приходи от туризъм; 3. Реализирани нощувки; 4. Заетост на легловата база | 1. Повишена удовлетвореност от информацията и информационните услуги; 2. Кликове към портала в резултат на поместени рекламни банери и текстови линкове в търсещи машини; 3. Импресии към интернет страницата в резултата на поместена таргетирана реклама в социалните медии; 4. Импресии към интернет страницата в резултата на поместена информация в блогерски сайтове | МИЕТ | Областни администрации; Общини Тур. Организации Местен бизнес ТИЦ МРРБ |
|  |  | 1. Въвеждане на съвременни технологии и информационни системи с цел подобряване на информационното обслужване, маркетинга и планирането на туристическите дестинации | ОП „Регионално развитие Републикански бюджет | 2015 г. | 1. Създаване, реконструкция/ремонт и/или оборудване на туристически информационни центрове (ТИЦ), 2. Включване на ТИЦ в регионални или по-големи мрежи и информационни системи, интернет-базирани регионални системи за информация и разпространение (e-маркетинг), туристически бази данни, основани на ИТ и др.; |  | 1.% увеличение бр. на туристите получили информация от Интернет за продуктите и услугите; 2. Бр. рекламни кампании за насърчаване на въвеждането на нови технологии в туризма; 3. увеличение на информационната база данни за туристическите продукти и услуги; 4. Бр. ТИЦ въвели ИКТ | МИЕТ |  |
|  |  | 2. Въвеждане на съвременни информационни технологии за създаване и модернизиране на националните системи и мрежи за информация и разпространение | ОП „Регионално развитие Републикански бюджет | 2015 г. | 1. Създадена национална мрежа от туристическите информационни центрове в страната. 2. Интернет базирана национална туристическа информационна система; | Разработени единни изисквания за включване на ТИЦ в националната мрежа | Функционираща национална мрежа от туристическите информационни центрове; Брой туристически информационни центрове, включени в системата; | МИЕТ | Тур. Организации Местен бизнес ТИЦ МРРБ |
|  |  | 3. Подкрепа на дейностите за обществено осведомяване и информационни услуги за местния бизнес и общности, | ОП „Регионално развитие Републикански бюджет | 2015 г. | 1. Реализирани комуникационни кампании за подобряване на осведомеността относно природното и културното наследство и приноса на туризма към развитието, 2. Разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в установяването и разрешаването на общи проблеми и др. | Бр. Рекламни кампании и информация в медиите относно природното и културното наследство; % увеличение на туристическия интерес към природното и културното наследство;Бр. проведени общи инициативи между частен бизнес, НПО и държава; % увеличение на информационните канали за реализация на туристическите стоки и услуги | - % повишаване на нивото на информираност относно природното и културното наследство; | МИЕТ | Тур. Организации Местен бизнес ТИЦове |
|  |  | 4. Подобряване на ефективността и повишаване на прозрачността на процедурите по регистрация на туристическите дейности и категоризация на туристическите обекти | ОП „Регионално развитие Републикански бюджет | 2013 г. | Въвеждане на електронни форми за регистрация на туристическите дейности и категоризация на туристическите обекти | Променена нормативна уредба на туризма, позволяваща провеждане на процедурите по регистрация и категоризация по електронен път | Функционираща система за регистрация на туристическите дейности и категоризация на туристическите обекти по електронен път Брой фирми/обекти, осъществили процедура по регистрация/категоризиране по електронен път | МИЕТ | Тур. Организации Местен бизнес Общини ТИЦове |
|  |  | Изграждане на обща комуникационна свързаност между звената в системата на МТСП | ≈ 47 млн.лв. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” | 2014 г. | Намаляване времето за обслужване на 1 клиент | Време за обслужване на 1 клиент | Намаляване времето за обслужване на 1 клиент в системата на МТСП – с 10% | МТСП и ВРБК към министъра на труда и социалната политика |  |
|  | Мярка 7.5 Интелигентни транспортни системи за ефикасен транспорт и подобрена мобилност | Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав - БУЛРИС | 18 млн. евро | 2013 г. | - Изградена система за информация и управление на корабния трафик за цялата брегова ивица на Република България; - Създадена интегрирана национална система „река-море“; - Интеграция в общоевропейските структури |  |  | Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) |  |
|  |  | Изграждане на система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS фаза 3) | 21,5 млн. евро | 2013 г. | - Изградена система за мониторинг и информационно обслужване на корабния трафик; - Създадени предпоставки за максимално ефективен морски бизнес; - Увеличен капацитета за противодействие на кризи; - Повишена ефективност при морско търсене и спасяване; - Опазване на морето и прилежащата територията от замърсяване |  |  | ДППИ |  |