Таблица е-Управление

| Направление | Мярка |  | Задача | Бюджет |  | Срок за реализация |  | Очаквани резултати |  | Индикатори за изпълнение |  |  |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | текущ |  |  | целеви | водеща | партньор |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| І. Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство | 1.Популяризиране на е-управлението и повишаване на доверието у гражданите и бизнеса; 2. Намаляване на разходите на администрациите при обмен на информация и взаимодействие между системите им; 3. Създаване на условия за по-ефективно публично управление; 4. Усъвършенстване на централните системи на електронното управление; 5. Усъвършенстване на процесите за предоставяне на електронни административни услуги; 5. Усъвършенстване на оперативната съвместимост и осигуряване на възможности за интеграция на европейско ниво; 6. Улесняване на достъпа на гражданите и бизнеса до електронни услуги. | 1.Създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите; 2.Надграждане на единната среда за обмен на електронни документи и внедряване на централна документооборотна система; 3.Изграждане на централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност и оперативна съвместимост. 4.Надграждане на националния портал на електронното управление с функциите на Единното звено за контакт (ЕЗК); 5.Разработване на централна система за мобилна (SMS) нотификация и информационно-справочна дейност за гражданите и бизнеса; 6.Изграждане на централизирана и интегрирана в администрациите система за демократично ориентирано вземане на решения с участието на гражданите и бизнеса; 7.Централизирана система за управление на комуникационната и хардуерна инфраструктура посредством прилагане на съвременни технологии, платформи и консолидация чрез виртуализация; 8.Разработване на унифицирани изисквания към центровете за съхранение на особено чувствителна информация в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност |  |  | 12 млн. лв. /ОПАК/ |  | 18 мес.. | 1.Създаден регистър за електронна идентичност на потребителите и базови инфраструктурни електронни услуги 2.Усъвършенствана единна среда за обмен на електронни документи. 3.Внедрена централна документооборотна система и интегрирани минимум 5 администрации. 4.Създадена централизирана система за мониторинг и управление на информа-ционната сигурност и оперативна съвместимост. 5.Обучени избрани целеви групи от администрацията. 6.Усъвършенстван портал на електронното управление, предоставящ информация чрез различни комуникационни канали. 6.Интеграция на админи-страции към централната система за мобилна (SMS) нотификации и информационно-справочна дейност за гражданите и бизнеса. 6.Създадена централизирана система за управление на комуникационната и хардуерна инфраструктура. 7.Разработени унифицирани изисквания към центровете за съхранение на особено чувствителна информация | 1.Предадени отчетни материали; 2.Финансови документи; 3.Резултати от тестове по приемане; 4. Приемо-предавателни протоколи; 5.Доклади за оценка; 6. Доклади по проекта; |  | 1.Изграден регистър за електронна идентичност; 2.Изградена платформа за създаване, съхранение, архивиране и управление на електронни документи, данни и съдържание в администрацията; 3.Разработена система за мониторинг и управление на ОСИС; 4.Разработена АИС на централна система за мобилна (SMS) нотификация; 5.Изградена система за демократично ориентирано вземане на решения; |  |  | МТИТС | МВР МИЕТ МРРБ |
| ІІ. Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги, (еУПД) | 1.Подобряване качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса в областта на пространствените данни и електронни услуги за ж.п. транспорта 2.Повишаване ефективността на функционирането на администрацията в областта на пространствените данни и услуги 3.Подпомагане на публичните администратори на пространствени данни за изпълнение на техните ангажименти. | 1.Анализ на архитектурата и състоянието на държавната пространствена инфраструктура, бази данни и услуги 2.Разработка на географски реферирани софтуерни приложения за планиране и мониторинг на наличието и съответствието на електронните услуги, метаданни и пространствени бази данни и за предоставяне на услуги за валидиране на метаданните 3.Разработване и интегриране на електронни услуги в приложна област ж.п. транспорт 4.Провеждане на обучение за работа с географски реферираните приложения и с основния ГИС софтуер за електронните услуги с пространствени данни |  |  | 1,28 млн лв /ОПАК/ |  | 18 мес. | 1.Публикувани електрони услуги с пространствени данни в областта на ж.п. транспорта: 2. Внедрено геобазирано софтуерно приложение за валидиране на метаданни за пространствените данни в държавната администрация | 1.Предадени отчетни материали; 2.Финансови документи; 3.Резултати от тестове по приемане; 4. Приемо-предавателни протоколи; 5.Доклади за оценка; 6. Доклади по проекта; |  | 1.Анализ и оценка степента на готовност на администраторите за мрежови услуги с пространствени данни 2.Брой закупени софтуерни лицензи 3.Брой внедрени приложения 4.Брой разработени електронни мрежови услуги за ж.п. инфраструктура |  |  | МТИТС |  |
| ІІІ. Развитие на административното обслужване по електронен път | Подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса и повишаване на удовлетвореността на потребителите чрез: - Усъвършенстване на нормативната база с оглед предоставянето на административни услуги по електронен път. - Осигуряване на служебно начало при административното обслужване. - Усъвършенстване на процесите за предоставяне на електронни административни услуги. - Създаване на условия за интегрирано административно обслужване по електронен път. - Изграждане на капацитет за прилагането на политиката за електронното управление. | 1.Анализ, идентифициране и вписване на първичните администратори на данни и техните услуги в регистрите на ЕП; 2.Анализ и избор на конкретни услуги за реализация по електронен път; 3.Реализиране на приори-тетни административни услуги; 4.Разработване на референтен модел на архитектура за централните администрации и общинските администрации; 5.Усъвършенстване на портала и доизграждане на системата на електронното правителство във връзка с административното обслужване; |  |  | 18,5 млн лв /ОПАК/ |  | 18 мес. | 1.Изменена и допълнена нормативна база, регламен-тираща предоставянето на административни услуги по електронен път. 2.Дефинирани и вписани в регистрите на електронното правителство услуги и данни, предоставяни от първичните администратори. 3.Вписани в ре-гистрите на ЕП първични и комплекси е-услуги. 4.Реализирани до 100 административни електронни услуги. 5.Създадена референтна архитектура и стандарти за електронни административни услуги. 6.Популяризирани резултати. | 1.Предадени отчетни материали; 2.Финансови документи; 3.Резултати от тестове по приемане; 4. Приемо-предавателни протоколи; 5.Доклади за оценка; 6. Доклади по проекта; |  | Брой дефинирани и вписани услуги на първични администратори на данни; Брой определени услуги; Брой внедрени електронни административни услуги. Брой изградени архитектури на референтен модел на централни и общински администрация. Усъвършенствани портали на централизирана та платформа; |  |  | МТИТС |  |
| ІV.Развитие на базовата инфраструктура за реализация на е-услуги | 1.Публични терминали за информационни услуги на е-управление 2.Изградени онлайн система и телефонен център за оказване на помощ при ползване на е-услуги. 3.Изграждане на инфраструктура за достъп до пространствени данни | 1. Интеграция на вече закупени и новозакупени терминали с АИС на администрациите и преминаването им в режим на реална експлоатация. 2.Стартиране на мобилна версия на портала еgov.bg 3.Изграждане и внедряване на информационна система и телефонен контактен център на ЕП. 4. Разработка на националния модел на мета данните съгласно директивата INSPIRE 5. Стартиране на публичен портал за достъп до Гео-пространствените данни |  |  | 7,8 млн лв./бюджет 3,6 млн лв. /ОПАК/ |  | 36 мес. | 1.Комуникационна свързаност на всички администрации. 2.Изградена мобилна версия на портала egov.bg 3.Изграден контактен и телефонен център | 1.Предадени отчетни материали; 2.Финансови документи; 3.Резултати от тестове по приемане; 4. Приемо-предавателни протоколи; 5.Доклади за оценка; 6. Доклади по проектите; |  | 1.Комуникационна свързаност на администрациите 2.700 входни точки. 3.Брой федерирани портали на администрациите, достъп до услуги за геопространствени данни. 4. Работещ единен контактен и информационен център, дефиниран и изпълнен SLA. |  |  | МТИТС |  |
| V.Повишаване доверието и сигурността на потребителите на е-услуги | 1.Въвеждане на утвърдени стандарти за информационна сигурност 2.Изграждане на национални екипи за бързо реагиране при инциденти в сферата на информационната сигурност | 1. Разработка на базови услуги на CSIRT съгласно указанията и добрите практики на ENISA. 2. Внедряване на стандартите за управление на информационната сигурност в администрациите. |  |  | 10 млн.лв. МТИТС, ОПАК |  | 14 мес. Постоя-нен | 1.Преработени вътрешни правила, внедрени стандарти за управление на бизнес процесите 2.Действащи услуги за реакция, превенция и управление на риска и качеството | 1.Финансови документи; 2.Резултати от тестове по приемане; 3. Приемо-предавателни протоколи; 4.Доклади за оценка; |  | Разработка и стартиране на 5 реактивни услуги и 5 проактивни към националния център за действие при инциденти в информационната сигурност (CERT) |  |  | МТИТС |  |
| VІ.Провеждане на медийна кампания за възможностите и механизмите за участие на гражданите и бизнеса в управлението на страната чрез ЕУ | Популяризиране, участие и достъп на гражданите в управлението чрез ЕУ | Потребителите информирани за основните механизми |  |  | 3,8 млн.лв. МТИТС,ОПАК |  | 48 мес. | Запознати 50% от потребителите | 1.Резултати от тестове и социол.проучвания; 2. Приемопре-давателни протоколи; 3.Доклади за оценка; |  | 50% от потребителите информирани за основните механизми |  |  | МТИТС |  |
| VІІ .Въвеждане на трансгранични е-услуги | 1.Реализация на базови трансгранични е-услуги 2.Сътрудничество с органи и организации в ЕС с акцент върху оперативната съвместимост и информационната сигурност | 1. Присъединяване към европейските проекти за оперативна съвместимост 2. Реализиране на основните идентифицирани трансгранични е- админи-стративни услуги в рамките на ЕС. 3. Преминаване към отворени стандарти и участие в европейските инициативи с отворен код 4. Създаване на необходимите предпоставки и преминаване на администрации към IPv6 |  |  | 9 млн. лв. ОПАК |  | 24 мес. | 1.Изготвен и изпълнен план за реализация на приоритетни европейски трансгранични електронни услуги. 2.Преход към отворени стандарти, внедрен протокол IPv6, премахване на пречките от процедурно и нормативно естество. | 1.Финансови документи; 2.Резултати от тестове по приемане; 3. Приемо-предавателни протоколи; 4.Доклади за оценка; |  | 1.Активни участници в развитието на европейските инициативи по ЕУ в ЕС 2.Реализирани базови транс-гранични е- услуги |  |  | МТИТС | МВР МС |
| VІІІ. Стимулиране ползването на е-услуги | 1.Проучване на потребителското търсене 2.Приоритизиране и сегментиране на услугите. 3. Унифицирана визия на порталите на админи-страцията. 4.Намаление на админист-ративните такси за е-услуги при е-плащане | 1. Разработка и внедряване на централизирана информационна система за проследимост на потре-бителското поведение на административните уеб сайтове и единния портал. 2. Изготвяне на анализ на базата на получената информация за потре-бителското поведение и извеждане на приоритизация и сегментация според търсенията на потребителите. 3.Прилагане на унифицираната визия на електронното управление върху 100% от админи-стративните сайтове |  |  | 2,4 млн.лв. ОПАК МТИТС |  | 24 мес. | 1.Промяна на наредбата за държавните такси и регламентиране на 30 % намаление при заплащане по електронен път за административна услуга, която се предоставя изцяло по електронен път (заявяване и резултат в електронен формат) 2. Реорганизирано съдържанието на уеб сайтовете. 3.Приложена унифицирана визия на ЕУ. | 1.Финансови документи; 2.Резултати от тестове по приемане; 3. Приемо-предавателни протоколи; 4.Доклади за оценка; |  | 1.Проследи-мост на пот-ребителското поведение при 100% от административните уеб-сайтове 2.100% от услугите приоритизирани и сегмен-тирани на база установена методика 3.Свеждане на стъпките за заявяване на услуга до 3 за поне 70% от потребителските интерфейси 4.100% от администра-циите с уни-фицираната визия на уеб-сайтовете |  |  | МТИТС | МФ |
| ІХ.Повишаване на административния капацитет | 1. Повишаване на личните професионални, организационни и управленски умения в областта на е-управлението. 2. Въвеждане на изискване за ИТ умения в съот-ветствие със заеманата длъжност. | 1. Разработка на специализирани учебни програми по е-Управление за служителите в администрациите. 2. Преглед и анализ на всички структурни и органи-зационни звена в администрациите по отношение на служителите, отговорни за ИКТ и е-управление 3. Разработка на национална квалификационна схема и длъжностни характеристики за държавните служители по ИКТ и е-Управление. |  |  | 1,2 млн.лв. ОПАК ОПРЧР |  | 12 мес. | 1. Разработени учебни програми по е-Управление. 2. Обучени и сертифицирани по учебните програми слу-жители. | 1.Доклади за оценка; 2.Финансови документи; 3.Резултати от тестове по приемане; 4. Приемо-предавателни протоколи; |  | 1.80% от администра-цията обучена и сертифи-цирана. 2. Дефиниран за всяка длъжност, тип сертификат за длъжността, 100% при-ложено от администрациите. |  |  | МТИТС | МС |

Забележка: Финансирането на първите три проекта от таблицата е осигурено по ОПАК