Внимание:

Експертът от отдел “Търгове и договори по КФ 1164/94”, определен от началника на отдел “Търгове и договори по КФ 1164/94” да отговаря за подготовката и провеждането на съответната процедура по възлагане на обществена поръчка като координатор на съответния проект, следи за своевременното извършване на всички действия, спазването на всички изисквания и подготовката на необходимата документация, свързани със съответната процедура, съгласно Вътрешните правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки в Министерството на транспорта

Процедура:

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДГОТОВКА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Цел:

Целта на този документ е да опише процедурата по подготовката за сключване на договор за обществена поръчка за възлагане на доставки, строителство или услуги.

Основание:

Процедурата по сключване на договор за обществена поръчка се съобразява с разпоредбите, предвидена в чл. 41 и чл. 42 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 31 и чл. 32 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и Наръчника по обществени поръчки на Агенция по обществени поръчки.

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.

Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Когато срещу решението за определяне на изпълнител е подадена жалба и е направено искане за налагане на временна мярка, възложителят сключва договор в едномесечен срок от влизането в сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка.

Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.

Бележки:

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП;

2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;

3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора.

| - N |  | - Действие | Отговорен експерт | - Време/краен срок | - Препратка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | - Изисква от избрания участник за изпълнител всички документи, необходими за подписването и изготвянето на договора; - Подготовка и съгласуване на проект на договор за възлагане на обществена поръчка; - Дава проекта на договор на председателя на комисията за избор на изпълнител, който следи и за спазване на срока за сключване на договора; - Предаване на съгласувания проект на договор на експерта от отдел „Търгове и договори по КФ 1164/94” – координатор на проекта; - Бележки: - Когато има забележки и/или предложения за промяна в текста на проекта на договор, договорът се връща за извършване на корекции на експерта от дирекция „Правна”, член на комисията за избор на изпълнител и процедурата по съгласуване се повтаря отначало. | Експерт от дирекция „Правна", член на комисията за избор на изпълнител | - Дата на подписване на договора + 5 работни дни |  |  |  |
| 2. |  | - Проверка на проекта на договор, попълване и подписване на Контролен лист „Проверка на договор за обществена поръчка” - Приложение F.1.16; - Дава проекта на договор и Контролен лист „Проверка на договор за обществена поръчка” - Приложение F.1.16 на началника на отдел „Търгове и договори по КФ 1164/94”; - Бележки: - Когато има забележки и/или предложения за промяна в текста на проекта на договор, договорът се връща за извършване на корекции на експерта от дирекция „Правна”, член на комисията за избор на изпълнител и процедурата по съгласуване се повтаря отначало. | Експерт от отдел „Търгове и договори по КФ 1164/94” – координатор на проекта | - Дата на получаване + 1 работен ден |  |  |  |
| 3. |  | - Преглед на проекта на договор, попълване и подписване на Контролен лист „Проверка на договор за обществена поръчка” - Приложение F.1.16; - Дава проекта на договор и Контролен лист „Проверка на договор за обществена поръчка” - Приложение F.1.16 на експерта от отдел “Предварителен контрол”; - Бележки: - Когато има забележки и/или предложения за промяна в текста на проекта на договор, договорът се връща за извършване на корекции на експерта от дирекция „Правна”, член на комисията за избор на изпълнител и процедурата по съгласуване се повтаря отначало. | Началник отдел „Търгове и договори по КФ 1164/94” | - Дата на получаване + 1 работен ден |  |  |  |
| 4. |  | - Проверка на проекта на договор, попълване и подписване на Контролен лист „Проверка на договор за обществена поръчка” - Приложение F.1.16; - Дава проекта на договор и Контролен лист „Проверка на договор за обществена поръчка” - Приложение F.1.16 на началника на отдел “Предварителен контрол”; - Бележки: - Когато има забележки и/или предложения за промяна в текста на проекта на договор, договорът се връща за извършване на корекции на експерта от дирекция „Правна”, член на комисията за избор на изпълнител и процедурата по съгласуване се повтаря отначало. | експерта от отдел “Предварителен контрол”. | - Дата на получаване + 1 работен ден |  |  |  |
| 5. |  | - Проверка на проекта на договор, попълване и подписване на Контролен лист „Проверка на договор за обществена поръчка” - Приложение F.1.16; - Дава проекта на договор и Контролен лист „Проверка на договор за обществена поръчка” - Приложение F.1.16 на директора на УО по КФ 1164/94/ИСПА; - Бележки: - Когато има забележки и/или предложения за промяна в текста на проекта на договор, договорът се връща за извършване на корекции на експерта от дирекция „Правна”, член на комисията за избор на изпълнител и процедурата по съгласуване се повтаря отначало. | Началник отдел „Предварителен контрол” | - Дата на получаване + 1 работен ден |  |  |  |
| 6. | - Проверка и съгласуване на проекта на договор, попълване и подписване на Контролен лист „Проверка на договор за обществена поръчка” - Приложение F.1.16; - Дава проекта на договор и Контролен лист „Проверка на договор за обществена поръчка” - Приложение F.1.16 на Ръководителя на УО по КФ 1164/94/ИСПА; - Бележки: - Когато има забележки и/или предложения за промяна в текста на проекта на договор, договорът се връща за извършване на корекции на експерта от дирекция „Правна”, член на комисията за избор на изпълнител и процедурата по съгласуване се повтаря отначало. |  | Директор на УО по КФ 1164/94/ИСПА | - Дата на получаване + 1 работен ден |  |  |  |
| 7. | - Одобрение на проекта на договор и подписване на Контролен лист „Проверка на договор за обществена поръчка” - Приложение F.1.16; - Определяне на дата за сключване на договора и възлагане на Директора на УО да покани участника в процедурата, избран за изпълнител; - Дава проекта на договор и Контролен лист „Проверка на договор за обществена поръчка” - Приложение F.1.16 на експерта от отдел „Търгове и договори по КФ 1164/94” – координатор на проекта; - Бележки: - Когато има забележки и/или предложения за промяна в текста на проекта на договор, договорът се връща за извършване на корекции на експерта от дирекция „Правна”, член на комисията за избор на изпълнител и процедурата по съгласуване се повтаря отначало. |  | Ръководител на УО по КФ 1164/94/ИСПА | - Дата на получаване + 1 работен ден |  |  |  |
| 8. | - Проверка дали всички подписи Контролен лист „Проверка на договор за обществена поръчка” - Приложение F.1.16 са положени и дали е одобрен контролния лист; - Информира експерта от дирекция „Правна”, подготвял проекта на договор за резултатите от проверката; - Организира мероприятието по сключването на договора; - Подготвя покана до участника, избран за изпълнител с информация за деня, часа и мястото на сключване на договора; |  | Експерт от отдел „Търгове и договори по КФ 1164/94” – координатор на проекта | - Дата на получаване + 1 работен ден |  |  |  |
| 9. | - Комплектоване на необходимия брой екземпляри от договорите; - След подписване на договора, оригиналите на всички документи, събрани в хода на процедурата, се предават в архива на МТ. - Бележки: - Председателят на комисията за избор на изпълнител в 10-дневен срок от изтичане на срока за оспорване заповедта на Възложителя и след подписване на договор предава на дирекция „Канцелария" документите събирани в хода на процедурата за съхранение. |  | Председател на комисията за избор със съдействието на членовете на комисията | - Дата на получаване + 3 работен ден |  |  |  |
| 10. | - Участие при официалното подписване на договора; - След подписването на договора, същият (във всичките си екземпляри) се дава на служител на деловодството; |  | експерта от отдел „Търгове и договори по КФ 1164/94” – координатор на проекта | Не по-късно от един месец след изтичане на срока за обжалване или при подадена жалба, когато не е поискано налагане на временна мярка |  |  |  |
| 11. | - Проверка дали всички подписи в договора са положени; - Записване на договора в деловодната система на МТ чрез номер и дата; - Архивиране на един екземпляр от договора в деловодството; - Предаване на останалите екземпляри от договора на експерта от отдел „Търгове и договори по КФ 1164/94” – координатор на проекта; |  | Служител на деловодството | - Датата на получаване |  |  |  |
| 12. | - Съхраняване на екземпляр от договора в отдел „Търгове и договори по КФ 1164/94”; |  | Експерт от отдел „Търгове и договори по КФ 1164/94” – координатор на проекта | - от деня на получаване |  |  |  |