С реализацията на проекта за ландшафтното устройство на 365 декара площ, Министерството на транспорта изпълни екологичните условия и постигна целите на финансовия меморандум по ИСПА, с който се финансира изграждането на новия пътнически терминал на Летище София и прилежащата му инфраструктура.

Данни за договорите:

Възложител: Министерство на транспорта

Два договора:

1. Договор за проектиране и строителство на ландшафното устройство.

Изпълнител – „Пътища и мостове” ЕООД, гр. Варна

Стойност на договора – 7 196 925 лв. без ДДС (вкл.10 % непредвидени разходи).

Срок на изпълнение – 12 месеца.

2. Договор за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор при проектирането и строителството

Изпълнител – обединение „Миксконсулт” ООД и ”Армстройинвест” ЕООД, представлявано от „Миксконсулт” ООД, гр. Пловдив.

Стойност на договора – 122 000 лв.без ДДС.

Срок на изпълнение – 12 месеца.

Общата сума на сертифицираните и заплатени работи за проектирането и строителството на ландшафтното устройство е 7 037 557 лева без ДДС, с 159 368 лв. по-малко, а за консултантски услуги и надзор е заплатена сумата от 122 000 лева без ДДС.

Данни за проекта:

Финансиране: със средства от Кохезионния фонд, Регламент 1164/94/ИСПА по Финансов меморандум за проект “Реконструкция, развитие и разширение на Летище София: Лот Б1 – Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура” и национално съфинансиране от държавния бюджет.

Включени и изпълнени основни видове дейности по проекта:

- изпълнение на голям обем земни работи за оформяне на съществуващите големи теренни денивелации в резултат от добива на инертни материали от бившата кариера „Стари силози”;

- изграждането на обиколен път и алейна мрежа за обслужване на територията и дигата на р. Искър;

- предпазване на скатовете от ерозия чрез засаждане на подходяща  храстова растителност;

- обезопасяване и укрепване на зоната около съществуващото езеро;

- пейзажно оформяне на 365 декара площ чрез динамично редуване на групи и масиви от дървесно-храстова растителност с открити тревни пространства;

- под внимание е взето и бъдещото строителство на територията около новия терминал, като са предвидени зони с временно затревяване;

- изграждане на система за поливане чрез хидранти в зоната с постоянен характер.

Изпълнението на строителството беше извършено по изготвен от Изпълнителя и одобрен, съгласно законодателството на Република България, работен проект, под контрола на Консултанта "МИКС КОНСУЛТ" ООД гр. Пловдив. Всички отчетни документи, актове и протоколи бяха изготвени съгласно изискванията на договора.

На 22 декември 2008 г. строителният обект беше приет от Държавната приемателна комисия и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-12-1360/22.12.2008 г., издадено от ДНСК.

Проектът беше изпълнен в срок и Министерството на транспорта усвои напълно средствата, отпуснати по ИСПА Финансовия меморандум, което обезпечи и цялостната успешна реализация на проекта „Реконструкция, развитие и разширение на Летище София”.

# Text boxes

The purpose of a newsletter is to provide specialized information to a targeted audience. Newsletters can be a great way to market your product or service, and also create credibility and build your organization’s identity among peers, members, employees, or vendors.

First, determine the audience of the newsletter. This could be anyone who might benefit from the information it contains, for example, employees or people interested in purchasing a product or requesting your service.

You can compile a mailing list from business reply cards, customer information sheets, Business cards collected at trade shows, or membership lists. You might consider purchasing a mailing list from a company.

If you explore the Project Gallery, you will find many publications that match the style of your newsletter.

Next, establish how much time and money you can spend on your newsletter. These factors will help determine how frequently you publish the newsletter and its length. It’s recommended that you publish your newsletter at least quarterly so that it’s considered a consistent source of information. Your customers or employees will look forward to its arrival.

Ландшафт „Летище София”

Individual Highlights:

Inside Story	2

Inside Story	3

Inside Story	4

Inside Story	5

Last Story	6

Дирекция „Връзки с обществеността”

София, 1000

ул. “Дякон Игнатий” №9

Tel: 02/ 9409 301

Fax: 02/ 9409 824

http://www.mt.government.bg

Р Е П У Б Л И К А    Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

За допълнителна информация:

Вера Деянова

Тел: 02/ 9409 534

vdeianova@mt.government.bg

#### About Our Organization…

##### Continued Story Headline

## Back Page Story Headline