Внимание:

Съставът на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка за възлагане на доставки, строителство или услуги се определя от Ръководителят на Междинното звено в Национална агенция „Пътна инфраструктура”, което по силата на подписано Споразумение с Управляващия орган - Министерство на транспорта, се явява възложител на поръчките при изпълнение на пътни проекти, съфинансирани от Кохезионен Фонд съгласно Регламент на Съвета (ЕО) 1164/94.

Процедура:

Комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка за възлагане на доставки, строителство или услуги

Цел:

Целта на този документ е да опише процедурата за определяне на състава на Комисия за провеждане на процедурата за определяне на изпълнител на обществени поръчки за доставки, строителство или услуги.

Основание:

Процедурата по определяне на членове на Комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка е описана в чл.34 Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 18 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и чл.4 от Споразумение между Управляващия Орган на Министерство на транспорта и Междинното звено в Национална агенция „Пътна инфраструктура”, регламентиращо правомощията на страните при изпълнението на пътни проекти, финансирани от КФ Регламент 1164/94 („Споразумението”)

| N | - Действие | Отговорен експерт | - Време / - краен срок | - Препратка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определя проекто - състава на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти при спазване изискванията на чл. 34 от ЗОП, чл. 18 от (НВМОП) и чл.4.3 а) от Споразумението. | Ръководителят на междинно звено | - 1 седмица преди изтичане на срока за подаване на офертите |  |
|  | Представя пред Ръководителя на Управляващия орган : - Декларация, че предвидения състав на комисията отговаря на изискванията на чл.4.3.а) от Споразумението. - Копие от писмо на Ръководителят на Междинно звено до Изпълнителния Директор на АОП с искане за присъствие на представител на Агенцията като наблюдател при всяка процедура за възлагане на обществена поръчка. | Ръководителят на междинно звено | Деня на определяне на проектосъстава на комисията |  |
|  | Предава на Началник отдел „Предварителен контрол” чрез директора на УО представените документи по т.2 за съхранение | Ръководителят на УО |  |  |
|  | Изготвя становище относно приемливостта на проектосъстава на комисията и го изпраща до РО | Отдел „Предварителен контрол” |  |  |
|  | Номинира до двама свои представители за членове на комисията по т.1 и уведомява Ръководителя на Междинно звено | Ръководителят на УО | - 2 дни преди изтичане на срока за подаване на офертите |  |