Внимание:

Процедурата  за възлагане на обществена поръчка за доставки, строителство или услуги се провежда от Междинното звено, което по силата на подписано Споразумение с Управляващия орган се явява възложител на поръчките при изпълнение на пътни проекти, съфинансирани от Кохезионен Фонд съгласно Регламент на Съвета (ЕО) 1164/94.

Процедура:

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКИ, СТРОИТЕЛСТВО И/ИЛИ УСЛУГИ

Цел:

Целта на този документ е да опише извършването на контролни дейности преди взимане на решение от Междинното звено за прекратяване на процедурата за възлагането на обществена поръчка за доставки, строителство или услуги.

Основание:

- Ръководителят на Междинното звено като възложител на поръчките при изпълнение на пътни проекти, съфинансирани от Кохезионен Фонд съгласно Регламент на Съвета (ЕО) 1164/94 може да вземе решение за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка за доставки, строителство или услуги когато е налице едно или повече от следните обстоятелства:

а) не е подадена нито една оферта, заявление за участие или заявление за участие в публичен търг, или няма допуснат нито един кандидат или участник;

б) всички оферти, заявления за участие или заявления за участие в публичен търг не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

г)  първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;

д) отпадала е необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

е) установени са нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата или

- ж) поради наличие на някое от основанията по чл. 42 от ЗОП или чл. 32 от НВМОП, което води до несключване на договор за обществена поръчка.

- Процедурата за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставки, строителство или услуги е описана в чл. 39, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 24, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и Наръчника по обществени поръчки на Агенция по обществени поръчки.

- Документацията във връзка с взимането на решение за прекратяване на процедурата се представя за преглед и съгласуване с Управляващия орган по КФ, Регламент 1164/64 в съответствие с подписаното Споразумение между Управляващия Орган на Министерство на транспорта и Междинното звено в Национална агенция „Пътна инфраструктура”, регламентиращо правомощията на страните при изпълнението на пътни проекти, финансирани от КФ Регламент 1164/94 / ИСПА („Споразумението”

Бележки:

След прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка за доставки, строителство или услуги възложителят може да реши или да открие нова процедура или да се откаже въобще от възлагането на съответния договор за доставки, строителство и/или услуги.

Възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само когато първоначално обявената процедура е прекратена и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е обжалвано, то спорът е решен.

| - N | - Действие | Отговорен експерт | - Време/краен срок | - Препратка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Прекратяване на процедура за възлагане на обществената поръчка по инициатива на комисията за провеждане на процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка |  |  |  |
| 1. | - Предаване на възложителя (Ръководител на Междинно звено по Кохезионен Фонд (Регламент 1164/94/ИСПА) протокола на комисията за провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка. В протокола мотивирано се предлага прекратяване на процедура за възлагане на обществената поръчка на някое от основанията на чл. 39, ал. 1 от ЗОП или чл. 24, ал. 1 от НВМОП. Предаването се формализира с поставянето на дата и подпис на протокола от Възложителя. - Бележки: - Комисията предлага да се прекрати процедурата за възлагане на обществената поръчка, когато при работата си е установила наличието на едно или няколко от следните обстоятелства: - не е подадена нито една оферта или заявление за участие или заявление за участие в публичен търг или няма допуснат нито един кандидат или участник; - всички оферти или заявления за участие или заявления за участие в публичен търг не отговарят на предварително обявените условия от възложителя; - всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; - отпаднала е необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; - установени са нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. - Подготовка на проект на решение на възложителя за прекратяване на процедурата. - Подготовка на уведомителни писма до кандидатите/участниците в процедурата по възлагане на обществената поръчка относно характера на решението. | Комисия за провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка В Междинното звено |  |  |
| 2. | Предаване на протокола от работата на Комисията за провеждане на процедурата, проекта на решение на възложителя за прекратяване на процедурата и уведомителните писма до кандидатите/участниците в процедурата по възлагане на обществената поръчка за проверка и съгласуване от Управляващия орган. | Ръководител на Междинно по Кохезионен Фонд, Регламент 1164/94/ИСПА | - до 3 работни дни от датата на получаване на протокола |  |
| 3. | Предаване на представените документи от Междинното звено в отдел “Предварителен контрол” чрез директора на УО за становище относно законосъобразността и целесъобразността на предложените решения от комисията и подготвените документи. | Директор на УО по КФ, Регламент 1164/94 | - Дата на получаване +1 работен ден |  |
| 4. | - Проверява протокола на комисията за провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка и на другите документи, събрани от комисията в хода на провеждане на процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка: - за законосъобразност на действията на комисията и спазване на процедурата, - за наличие на обстоятелствата, въз основа на които комисията е предложила прекратяване на процедурата, - за мотивираност на предложеното решение, - за съответствие с националното законодателство в областта на възлагането на обществените поръчки, - за съответствие с Наръчника по обществени поръчки на Агенция по обществени поръчки - 4.2. Попълва контролни листове F.2.09 „Протокол от дейността на комисията за провеждане на процедурата” и F.2.14„Проверка на решение за прекратяване на процедура” за проверка на протокола от работата на комисията и решението за прекратяване на процедурата. - 4.3.Подготвя писмено становище относно предложените решения в протокола на комисията за провеждане на процедурата и решението за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка. 4.4. Подписва Контролните листове и становището, изготвя придружително писмо към Ръководителя на Разплащателен орган и ги предава на началника на отдел „Предварителен контрол”. | Експерт от отдел „Предварителен контрол” | - Дата на получаване +3 работни дни |  |
| 5. | - 5.1 Извършва преглед и контрол на протокола на комисията за провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка и на другите документи, събрани от комисията в хода на провеждане на процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка и подписва Контролен лист – F.2.09 „Протокол от дейността на комисията за провеждане на процедурата” - 5.2. Извършва преглед и контрол на проекта на решение и уведомителните писма, и подписва Контролен лист – „Проверка на решение за прекратяване на процедура” - Приложение F.2.14 - 5.3 Коментира с експерта от отдел „Предварителен контрол” и подписва писмено становище на отдел “Предварителен контрол” и съгласува писмото до Ръководителя на Разплащателен орган. - 5.4. Предава на преписката на директора на УО по КФ 1164/94. | Началник отдел „Предварителен контрол” | - Дата на получаване +2 работни дни |  |
| 6. | - 6.1 Извършва преглед на протокола на комисията за провеждане на процедура за избор на изпълнител, на проекта на решение, уведомителните писма и на другите документи, събрани от комисията в хода на провеждане на процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка - 6.2 Подписва Контролен лист – F.2.09 „Протокол от дейността на комисията за провеждане на процедурата” и Контролен лист – „Проверка на решение за прекратяване на процедура” - Приложение F.2.14 - 6.3 Подписва придружителното писмо и изпраща писменото становище на отдел “Предварителен контрол” за сведение в Министерство на финансите до Ръководителя на Разплащателен орган. | Директор на УО по КФ 1164/94/ИСПА | - Дата на получаване +1 работен ден |  |
| 7. | - 7.1. Извършва преглед на становището на отдел „Предварителен контрол” - Забележка: Становището на отдел “Предварителен контрол” е информативно за възложителя (Ръководител на Управляващия Орган по Кохезионен Фонд (Регламент 1164/94), и той се съобразява с него по своя преценка. - 7.2.Подписва Контролен лист – F.2.09 „Протокол от дейността на комисията за провеждане на процедурата” - 7.3.Подписва Контролен лист – „Проверка на решение за прекратяване на процедура” - Приложение F.2.14 - 7.4.Подписва писмо за съгласуване решението на възложителя – Ръководителя на Междинното звено. - 7.5.Предава преписката за процедиране. | Ръководител на Управляващия Орган по Кохезионен Фонд (Регламент 1164/94) | - Мин.3 работни дни от датата на изпращане на становището на отдел „ПК” до Ръководителя на Разплащателен орган |  |