- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- Отчет за изпълнение на целите за 2010 г.

- Наименование на администрацията: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

- В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2010 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  | Индикатор за самооценка - напълно постигната цел /100%/ - задоволително постигната цел /50 и над 50%/ - незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2010 г./ | Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2010 г./ |  |
| 1.Чувствително подобряване състоянието на железопътния транспорт | 1. Продължаване на реформата и процеса на преструктуриране в железниците 1.1. Повишаване скоростите на движение по жп мрежата в ремонтираните участъци в км/час 1.2. Повишаване качеството на железопътната инфраструктура, измерено чрез балната оценка в % 1.3. Повишаване на производителността на труда на база усвоени средства за инвестиции в хил. лв./1 зает | Намаление на времепътуването Повишаване скоростите на движение, комфорта и безопасността по жп мрежа | 100,20 км./час 47,76% 12,0 хил. лв./1 зает | 87,6 км./час 47,76% 14,88 хил. лв./1 зает | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
| 2. Създаване на оптимални условия за развитие на транспортната инфраструктура | 1. Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |  |
|  |  | 1.1. Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ Стойност – 1 бр. | Стойност – 0 Внесен е 2 пъти формуляр за кандидатстване (ФК) през 2010 г. в УО и е върнат 2 пъти за отстраняване на забележки, очаква се отстраняването им от страна на бенефициента. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.2. Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект „Модернизация на жп линия София – Пловдив” (участъци София – Елин Пелин и Септември – Пловдив)” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ. Стойност – 1 бр. | Стойност – 0 През 2010 г. не е внесен ФК в УО за проекта и няма как да бъде сключен договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП). | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.3. Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект „Подновяване на участъци от жп инфраструктурата по жп линията Пловдив – Бургас” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ Стойност – 1 бр. | Стойност – 0 ФК за проекта е внесен в УО в края на м. декември 2010 г. ФК е одобрен през м. януари 2011 г. и изпратен в МС за процедиране към ЕК. Предстои сключване на Договор за БФП. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.4. Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект „Модернизация на жп линия София – Драгоман” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ Стойност – 1 бр. | Стойност – 0 През 2010 г. не е внесен ФК в УО за проекта и няма как да бъде сключен договор за БФП. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.5. Изпълнение на проект „Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград – турска граница” | Одобрен комплект технически проекти – 1 бр. Разрешение за строителство – 1 бр. | Изготвен и одобрен 1 бр. технически проект. Издадено е 1 бр. разрешение за строеж на 27.04.2010 г. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Проекти по ИСПА |  |  |  |
|  |  | 1.6. Проект „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница” (съфинансиране от ЕИБ и ДБ) |  |  |  |
|  |  | По договор за проектиране и строителство на Фаза 1: Реконструкция и електрификация на жп участъка гр. Пловдив (г. Крумово) – гр. Първомай |  |  |  |
|  |  | Завършване на строителните работи по Фаза 1 | Извършени строителни работи в % – 100% | Работите по железния път са приключили и почти са завършени работите по контактната мрежа. Около 90% от работите по договора са изпълнени. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | Пускане в експлоатация на жп участъка гр. Крумово – гр. Първомай | Издаден акт № 15 по ЗУТ – 1 бр. | Към момента се очаква издаване на Разрешителното за строеж за захранващите линии в Крумово и Първомай. След откриване на строителна площадка за подстанция Крумово на 19.08.2010 г. с подписан протокол 2а, Изпълнителят стартира строителните работи. Към момента са изпълнени около 70% от дейностите на подстанция Крумово. Завършени са строителните дейности в секционни постове Пловдив и Поповица. Предаден и е одобрен от Инженера проект за временни пътни връзки на Надлез Първомай 1. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | По договор за проектиране и строителство на Фаза 2: Реконструкция и електрификация на жп участъка гр. Първомай – Свиленград – турска/гръцка граници |  |  |  |
|  |  | Завършване на строителни работи по фаза 2 в отсечката Първомай –Караджалово | Извършени строителни работи в % – 100% | Изпълнителят по Фаза 2 е извършвал строителни дейности по железния път и съоръженията в участъка Първомай – Димитровград от км. 202+300 до км. 231+560 в условията на пълно прекъсване на движението на влаковете до 30.06.2011 г., като около 70% от работите са завършени. Предаден е от Изпълнителя и е одобрен от Инженера работен проект за прокар на км. 202 + 312. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | Завършване на строителни работи по фаза 2 в отсечката Караджалово – Димитровград | Извършени строителни работи в % – 100% | Изпълнителят по Фаза 2 е извършвал строителни дейности по железния път и съоръженията в участъка Първомай – Димитровград от км 202+300 до км. 231+560 в условията на пълно прекъсване на движението на влаковете до 30.06.2011 г., като около 70% от работите са завършени. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | Започване на строителни работи по фаза 2 в отсечки Димитровград – Симеоновград и Симеоновград – Свиленград | Издаден Акт 2а по ЗУТ – 8 бр. | След проведени дискусии и срещи е подписано Допълнителното споразумение №1/29.11.2010 г. С подписване на това споразумение се създава възможност да бъде изградена функционираща отсечка в участъка Първомай – Димитровград. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | По договор за проектиране и строителство на Системи: Изграждане на системите за сигнализация, телекомуникации и СКАДА за цялата жп линия |  |  |  |
|  |  | Стартиране на строителните работи по изграждане на системите за сигнализация, телекомуникации и СКАДА за цялата линия | Издаден Акт 2а по ЗУТ – 1 бр. | Разрешението за строеж за изграждане на GSM-R антени е издадено на 3.08.2010 г. от МРРБ и е публикувано в ДВ на 31.08.2010 г. и разрешението за строеж е влязло в сила на 15.09.2010 г. Завършени работи за цялата линия – 40 %. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | Изграждане на системите за сигнализация, телекомуникации и СКАДА в участъка по фаза 1 Крумово – Първомай | Изградени системи за сигнализация, телекомуникации и СКАДА в % – 100% | Завършена инсталация на оптичен кабел и скрепления в участъка Крумово – Катуница – Садово – 100%. Завършен е монтажът на GSM-R кулите в гара Катуница, спирка Чешнигирово, спирка Виница и гара Първомай. Положен е оптичен кабел от Пловдив до Садово Инсталиране на GSM-R Оборудване на етаж 4 в сградата на CTC Пловдив. – 50% Завършени строителни дейности за монтаж на GSM-R кули в участъка Пловдив – Първомай.(само строителна част без апаратура) – 100% Завършен е монтажът на крайни устройства RTU за СКАДА в гара Катуница и гара Поповица – 100%. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.7. Проект Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен/ железопътен) мост над река Дунав при Видин – Калафат |  |  |  |
|  |  | Изпълнение на пътните и железопътните подходи на моста | Изградени насипи на железопътния и пътния подходи – % на извършени строителни работи – 100% Изградена връхна конструкция на железопътната естакада – % на извършени строителни работи – 100% Бр. изградени междинни опори – 12 бр. Изградена връхна конструкция на моста до острова – % на извършени строителни работи – 100% | Изградени насипи на железопътния и пътния подходи – 45% на извършени строителни работи. Изградена връхна конструкция на железопътната естакада – 0% на извършени строителни работи. Бр. изградени междинни опори 9 бр.завършени и 3 бр. в строеж. Изградена връхна конструкция на моста до острова – 100% на извършени строителни работи. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Завършено строителство на прилежащата инфраструктура | Бр. пътни надлези – 3 бр. Бр. жп надлези – 4 бр. Км. жп линия – 14 км. Бр. нова жп товарна гара – 1 бр. Извършена рехабилитация на пътническа гара – % на извършени строителни работи – 100% | Бр. пътни надлези – 4 бр. Бр. жп надлези – 4 бр. Км. жп линия – 14 км. Бр. нова жп товарна гара – 1 бр. Извършена рехабилитация на пътническа гара – 100% на извършени строителни работи. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.8. Техническа помощ за модернизация на Трансевропейската железопътна мрежа в България: Позиция І – жп линия София – Пловдив |  |  |  |
|  |  | Изпълнен етап 1 – Извършено прединвестиционно проучване с избор на трасе и изготвяне на Анализ разходи-ползи Изпълнен етап 2 – Завършен идеен проект и изготвена тръжна стратегия за изпълнение на инвестиционния проект | Одобрен Анализ разходи-ползи – 1 бр. Одобрен идеен проект – 1 бр. Одобрена тръжна стратегия – 1 бр. | Приет заключителен доклад на заседание на Управляващия комитет (УК). | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.9. Техническа помощ за модернизация на Трансевропейската железопътна мрежа в България: Позиция І – жп линия София – Драгоман |  |  |  |
|  |  | Изпълнен етап 2 – Завършен идеен проект и изготвена тръжна стратегия за изпълнение на инвестиционния проект | Одобрен идеен проект – 1 бр. Одобрена тръжна стратегия – 1 бр. | Приет заключителен доклад на заседание на УК. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.10. Техническа помощ за развитие на железопътен възел София |  |  |  |
|  |  | Изпълнение на етап 1 – Извършено прединвестиционно проучване с варианти за развитие на жп възел София Изпълнение на Етап 2 – Завършен идеен проект | Одобрено предложение за модернизация – 1 бр. Одобрен идеен проект – 1 бр. | Приет заключителен доклад на заседание на УК. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.11. Техническа помощ за модернизация на жп линия Радомир – Гюешево |  |  |  |
|  |  | Изпълнение на етап 1 – Извършено прединвестиционно проучване и варианти за модернизация на жп линията Радомир – Гюешево Изпълнение на Етап 2 – Завършен идеен проект | Одобрено трасе за модернизация – 1 бр. Одобрен идеен проект – 1 бр. | Приет заключителен доклад на заседание на УК. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.12. Изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Модернизация на жп линия Видин – София” |  |  |  |
|  |  | Сключване на договор Изпълнен договор | Сключен договор за изготвянето на доклада – 1 бр. Изготвен доклад за ОВОС – 1 бр. | На 16.03.2010 г. е сключен договор за изготвяне на ДОВОС с „ПОВВИК” АД – 1 бр. На 23.12.2010 г. е предаден Окончателен доклад за ОВОС – 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.13. Проект „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Мездра – Горна Оряховица |  |  |  |
|  |  | Изпълнен Етап 2 – изготвен комплект технически проекти и комплект технически спецификации Изпълнен Етап 3 – Изготвена тръжна стратегия и тръжни документации за изпълнение на инвестиционния проект Подготовка на инвестиционния проект за финансиране от ОПТ | Одобрени технически проекти – 1 бр. Одобрени технически спецификации – 1 бр. Одобрена тръжна стратегия – 1 бр. Одобрен комплект тръжни документи – 1 бр. Изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект – 1 бр. | Приет заключителен доклад на заседание на УК. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.14. Проект „Техническа помощ за внедряване на оптичен кабел по жп линия Пловдив – Бургас” |  |  |  |
|  |  | Изпълнен Етап 1 – изготвяне на предложение за вариант на внедряване със съответната бизнес, финансова, техническа и експлоатационна изпълнимост на варианта Изпълнен Етап 2 – изготвяне на идеен проект, техническа спецификация и финансов анализ на избрания вариант Изпълнен Етап 3 – изготвяне на стратегия за реализация на проекта и на документация за провеждане на процедури по ЗОП, както и на формуляр за кандидатстване за отпускане на средства от ОПТ | Одобрен икономически най-ефективен вариант за внедряване – 1 бр. Одобрен комплект технически проекти – 1 бр. Одобрен комплект технически спецификации – 1 бр. Одобрена тръжна стратегия – 1 бр. Одобрен комплект тръжни документи – 1 бр. | Приет заключителен доклад на заседание на УК. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.15. Проект „Техническа помощ за подновяване на железопътния участък Пловдив – Михайлово” |  |  |  |
|  |  | Сключване на договор Изпълнен етап I: Задача 2 от Лот І – Рехабилитация на железопътния участък Скутаре-Оризово и Задача 4 от Лот ІI – Рехабилитация на съоръженията на енергетиката в участъка Пловдив – Оризово Изпълнен етап II: Задачи 1 и 3 от Лот І – Рехабилитация на железопътния участък Скутаре-Оризово и Задачи 5, 6 и 7 от Лот ІI – Рехабилитация на съоръженията на енергетиката в участъка Пловдив-Оризово | Сключен договор – 1 бр. Одобрен най-ефективен технически и икономически вариант за рехабилитация – 1 бр. Одобрен технически проект-1бр. и Техническа спецификация – 1 бр. Одобрена стратегия за етапна реализация за подновяване и реконструкция на ж.п. участък Скутаре – Оризово –1 бр. Одобрена стратегия за етапна реализация на рехабилитацията на съоръженията на енергетиката в участъка Пловдив- Оризово – 1 бр. | Приет заключителен доклад на заседание на УК. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.16. Проект „Техническа помощ за развитие на железопътен възел Бургас” |  |  |  |
|  |  | Сключване на договор Изпълнен етап I: Прединвестиционно проучване и варианти за развитие на железопътен възел Бургас Изпълнен етап II: Изготвяне на Идеен проект за развитие на жп възел Бургас | Сключен договор – 1 бр. Одобрено прединвестиционно проучване – 1бр. Одобрен анализ „разходи -ползи” по одобрения вариант развитие – 1 бр. Одобрен финансов анализ – план за финансиране на проекта – 1 бр. Одобрен идеен проект и тягови разчети по част „Енергоснабдяване” – 1бр. Одобрен идеен проект за развитие на жп възела – 1 бр. Одобрена стратегия за етапна реализация на проекта – 1 бр. | Приет заключителен доклад на заседание на УК. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Развитие на инфраструктурата във водния транспорт | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |  |
|  |  | 2.1. Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект „Създаване на речна информационна система” (фаза 1) | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ. Стойност – 1 бр. Предстои подаване на формуляр за кандидатстване от страна на ДП „ПИ”, през първата половина на 2011 г. | 0 | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 2.2. Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (фаза 3) | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ. Стойност – 1 бр. Предстои подаване на формуляр за кандидатстване от страна на ДП „ПИ”, през първата половина на 2011 г. | 0 | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 2.3. Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект „Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на р. Дунав Батин – Белене” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ. Стойност – 1 бр. | 0 | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | Проекти, изпълнявани със средства от Националния бюджет |  |  |  |
|  |  | 2.4. Осигуряване на възможност за презимуване на 39 речни кораба – по договор „Изграждане на Зимовник на ИА „ППД” – Русе – ІІІ етап” | Подпорно съоръжение: височина 21,50 м. | - Съоръжението е изпълнено до 19 м. - СМР за обекта не са завършени. През 2010 г. са изпълнени минимален обем СМР на стойност около 100 хил. лв. Причинните са неблагоприятни хидрометеорологични условия, липса на финансиране и организационни проблеми на изпълнителя. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  | 3. Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт | Други проекти |  |  |  |
|  |  | 3.1. Изграждане на нова летищна контролна кула с цел повишаване на безопасността при обслужване на въздушното пространство |  |  |  |
|  |  | Проведена процедура за избор на изпълнител и сключен договор за изготвяне на работен проект и изпълнение на строеж на нова летищна контролна кула | Първа копка | Предстои избор на изпълнител | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 3.2. Провеждане на процедура за избор на нови вторични трасови радиолокатори, работещи в режим „S”. Подобряване качеството и увеличаване на количеството информация изобразявана на работното място на ръководителите на полети |  |  |  |
|  |  | Повишаване на вероятността за откриване на въздухоплавателните средства | Провеждане на процедурата за доставка | Подготовка на тръжна документация | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 3.3. Провеждане на процедура за доставка на система за водене и управление на движението по работната площ на летище София (A-SMGCS) |  |  |  |
|  |  | Повишаване на безопасността и чрез подобряване на обзора и осигуряване на съоръжения за наблюдение на неоторизирано навлизане на пистата за излитане и кацане и маневрената площ | Провеждане на процедурата за доставка | Подготвена е тръжна документация | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 3.4. Откриване на процедура за доставка и инсталация на оборудването |  |  |  |
|  |  | Осигуряване на резервирано множествено DME-DME покритие над цялата територия на Р. България над полетно ниво 100 | Провеждане на процедурата за доставка | Процедурата е обявена | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 3.5. Провеждане на процедура и доставка на УКВ оборудване предназначено за радиовръзка „въздух-земя” |  |  |  |
|  |  | Изпълнение на изискванията на регламент № 1265/2007 на ЕК за мигриране от УКВ радиооборудване работещо с 25 kHz канално отстояние към 8,33 kHz | Провеждане на процедурата за доставка | Подготовка на тръжна документация | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 3.6. Модернизиране на метеорологичните радиолокатори в летище София и летище Варна |  |  |  |
|  |  | Подобряване на изобразяването на опасни явления във въздушното пространство, намаляване на времето на обновяване на картината и удължаване живота на радарите | Доставка на оборудването | Сключен е договор за модернизиране | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 3.7. Модернизиране и разширение на автоматизираната система SATCAS за обработка на полетни данни, обработка на данни от наблюдение и взаимодействие човек машина |  |  |  |
|  |  | Увеличаване на капацитета и бързодействието чрез подмяна на хардуера на системата и разширение с работни места „Кула” и „Подход” в летищата Варна и Бургас | Въвеждане в експлоатация | Въведена в експлоатация | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 4. Планиране и контрол на пътната инфраструктура | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |  |
|  |  | 4.1. Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект „Доизграждане на АМ „Тракия” (Лот 2, Лот 3, Лот 4)” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ. Стойност – 1 бр. | 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 4.2. Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект „Връзка на АМ Хемус със Софийски околовръстен път” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ. Стойност – 1 бр. | Стойност – 0 През 2010 г. не е внесен ФК в УО за проекта и няма как да бъде сключен договор за БФП. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 4.3. Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект „АМ Марица от км. 5 до км. 72” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ. Стойност – 1 бр. | Стойност – 0 През 2010 г. не е внесен ФК в УО за проекта и няма как да бъде сключен договор за БФП. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 4.4. Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект: „Кърджали – Подкова” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ. Стойност – 1 бр. | Стойност – 0 През 2010 г. не е внесен ФК в УО за проекта и няма как да бъде сключен договор за БФП. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | Проекти по ИСПА |  |  |  |
|  |  | 4.5. Строителство на автомагистрала Люлин от Софийски околовръстен път до пътен възел Даскалово (съфинансиране от ДБ) |  |  |  |
|  |  | Изградени технически съоръжения – мостове и виадукти | Изградени мостове и виадукти – % на извършени строителни работи – 100% | Изградени мостове и виадукти – 100% извършени строителни работи. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Изградени технически съоръжения – тунели | Изградени тунели – % на извършени строителни работи – 100% | Изградени тунели – 100% извършени строителни работи. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Реконструирани инженерни мрежи | Инженерни мрежи – % на извършени строителни работи – 100% | Инженерни мрежи – 97% извършени строителни работи. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | Земни работи | % на извършените земни работи – 100% | 100% на извършените земни работи. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Дренажни работи | % на извършените дренажни работи – 100% | 90% на извършените дренажни работи. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | Асфалтова настилка | % завършена асфалтова настилка– 100% | 95% завършена асфалтова настилка. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | Проекти, изпълнявани със средства от ДБ |  |  |  |
|  |  | 4.6. Осигуряване на непрекъснат и безконфликтен пътникопоток по направление на Терминал 2 на Летище София – Договор „Строителство на нова пътна връзка от бул. Брюксел към нов пътнически терминал на Летище София” | Мостово съоръжение с дължина 260 м. – 1 бр. Нови пътни връзки с дължина над 2 км. – % на извършени работи 100% | СМР по проекта не са изпълнени. В средата на м. октомври със заповед на главния секретар на МТИТС е назначена комисия за подписване на Акт обр. 10 от Наредба № 3 на МРРБ за спиране на строителството. Актът не е подписан от представителите на МТИТС, поради непълноти в изготвените от консултанта по проекта документи. В края на м. декември 2010 г. МТИТС предложи на Столичната община с решение на МС реализацията на проекта да бъде възложена на общината. До момента няма отговор на предложението на МТИТС. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
| 3. По-широко използване на инструментите на публично-частното партньорство | 1. Развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на публично-частното партньорство | 1.1. Развитие на пристанищен терминал Видин-север и пристанищен терминал Фериботен комплекс Видин, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин Приключване на концесионната процедура и сключване на договор | 100% | 100% изпълнение Приключена концесионна процедура и сключен Договор за предоставяне на концесия за услуга върху пристанищен терминал „Видин-север” и пристанищен терминал „Фериботен комплекс Видин”, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин с концесионер „Параходство Българско речно плаване” АД, Русе. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.2. Развитие на интермодален пристанищен терминал Лом, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом Приключване на концесионната процедура и сключване на договор | 100% | 100% Приключена концесионната процедура чрез прекратяване поради липса на инвеститорски интерес. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.3. Развитие на пристанищен терминал Росенец, част от пристанище за обществен транспорт Бургас Решение на МС за определяне концесионер на пристанищния терминал | 100% | 99% Съгласувано Решение на МС за определяне концесионер на пристанищния терминал по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА). | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.4. Развитие на гражданско летище за обществено ползване Русе Приключване на подготвителните действия за предоставяне на концесия | 100% | 80% Концесионни анализи са възложени от МТИТС по реда на Закона за обществените поръчки на консултант; разработени са от него и са му върнати от Възложителя за доработка. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 4. Създаване на подходящи условия за развитие на транспортната логистика | 1. Изграждане на подходяща логистична инфраструктура (интермодални терминали и контейнерни терминали) | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |  |
|  |  | 1.1. Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект: „Интермодален терминал в гр. София” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ. Стойност – 1 бр. | Стойност – 0 През 2010 г. не е внесен ФК в УО за проекта и няма как да бъде сключен договор за БФП. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.2. Проект „Разширение на метрото в София, I етап – II метродиаметър: участък Пътен възел „Надежда”(МС 5 – II) – бул. „Черни връх” (МС 11 – II)” | Тунел по щитов метод – 1000 м. Стоманени сегменти – 1570 бр. Двупътен тунел по нов австрийски метод – 555 м. | Тунел по щитов метод – 1064 м. Стоманени сегменти – 1583 бр. Двупътен тунел по нов австрийски метод – 750 м. (първична облицовка). | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
| 5. Осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система и намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда | 1. Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт | 1.1. Създаване на предпоставки за намаляване на пътнотранспортните произшествия, повишаване на активната и пасивна безопасност на превозните средства в експлоатация, подобряване на условията за движение, намаляване на аварийност, намаляване на шума и замърсяване на околната среда | Издадени разрешения на пунктове за извършване на периодични проверки за техническата изправност на пътни превозни средства – 60 бр. | Издадени разрешения за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства – 89 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.2. Повишаване на ефективността на контрола върху спазване на разпоредбите за работно време, прекъсвания, почивки | Издадени карти за дигитални тахографи – 10000 бр. | Издадени карти за дигитални тахографи – 9869 бр. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.3. Повишаване квалификацията на водачите на моторни превозни средства | Издадени карти за квалификация на водача – 4000 бр. | Издадени карти за квалификация на водача – 5356 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.4. Повишаване началната квалификация на водачите на моторни превозни средства | Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС – 200000 | Проведени изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС – 242282 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт | 2.1. Повишаване безопасността на превозите, чрез намаление броя на инцидентите по вина на ДП „НКЖИ” в брой | Намаление броя на произшествията – 205 бр. | Намаление броя на произшествията – 219 бр. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 2.2. Сертифициране на интегрирана система за управление съгласно изискванията на ISO 9001, ISO 14001 и OHSA 18001 | 1 бр. | 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 3. Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт | Осигуряване изпълнение на изискванията на регламентите на ICAO, ECAC и EASA в областта на въздушния транспорт 3.1. Стандартите и препоръчителната практика на ICAO се прилагат, освен в случаите, когато страната предварително е уведомила ICAO, че предложеният от организацията текст за изменение на съответния Анекс, няма да се прилага от Р. България. Има създадена процедура по качеството (ПК-18). Степента на изпълнение на стандартите и практиките на ICAO подлежи на одит от екипи на организацията, съгласно нейния 2 г. предварителен график. Констатираните несъответствия при проверката се отразяват в доклад. 3.2 EASA – като страна-член на ЕО, Р. България има ангажимента в лицето на ГД ГВА, като контролен орган, да прилага и изпълнява всички стандарти по авиационна безопасност, съгласно действащото европейско право. В ГД ГВА е създаден механизъм, с който се следи за въвеждането на нови европейски изисквания (Регламенти, Директиви) в отделните направления по гражданско въздухоплаване. За влезлите в сила европейски норми и последващите им изменения със заповед на Главния директор на ГД ГВА са определени отговорни лица, които следят за изпълнението им на национално ниво. Степента на изпълнение на това задължение се контролира от EASA, по време на редовните стандартизационни проверки в ГВА и несъответствията се отразяват в доклада на Агенцията. 3.3. ECAC (Европейска конференция по гражданско въздухоплаване), членството на Р. България в Конференцията поражда задължение за страната по отношение стандартите и препоръчителните практики, най-вече в сферата на авиационната сигурност и правата на пътниците. Изпълнението на тези ангажименти подлежи на контрол от проверяващи екипи на ECAC, и евентуално констатираните несъответствия с препоръките се отразява в докладите от инспекциите. | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 4. Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт | Съответствие на корабите под българско знаме с европейските и международни норми и стандарти за безопасност, безопасно управление и опазване на околната среда. 4.1. Усъвършенстване на дейността по преглед, освидетелстване и регистрация на корабите, плаващи под българско знаме (FSI), така че броят на задържаните български кораби в чужди пристанища да се намали под средното равнище на задържани кораби | Прегледани морски кораби – 2750 Издадени/заверени документи на морски кораби – 3680/1980 Прегледани кораби по р. Дунав – 8650 Издадени корабни документи на кораби по р. Дунав – 130 | 3366 2397/1533 1626 133 | Напълно постигната цел /100%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 4.2. Провеждане на държавен пристанищен контрол, съизмерим със стандартите на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол. Утвърждаване на ефикасното сътрудничество, консултации и обмен на информация в рамките на меморандума | Извършвани проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища – 600 | 516 | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 4.3. Усъвършенстване на дейностите, гарантиращи опазването на морската и речната среда и предотвратяване на замърсявания от кораби, както и минимизиране на щетите при инцидентни разливи | Проверки на кораби по МАРПОЛ – 895 Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища – 2125 | 1916 2427 | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 4.4. Усъвършенстване дейността по контрола и регистрацията на пристанищата и пристанищните оператори, дейността по оценката на експлоатационната годност, техническия надзор и ЗБУТ | Издадени или преиздадени удостоверения за експлоатационна годност – 45 Извършени прегледи на експлоатационната годност на пристанищата /пристанищните терминали – 320 Съгласувани карти за типов технологичен процес за обработка на товари – 40 Извършени технически прегледи на съоръженията с повишена опасност – 325 | 27 245 56 311 | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Напълно постигната цел /100%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 4.5. Усъвършенстване дейността по организацията и контрола на сигурността и готовността за действие при бедствия и аварии в терминалите и пристанищата на Р. България | Текущи проверки по прилагане плана за сигурност на пристанищата пристанищните терминали – 40 | 24 | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  | 5. Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия |  |  |  |  |
|  | 5.1. Реагиране при бедствия | Подобряване организацията на МТИТС, изпълнителните агенции и търговски дружества от системата на транспорта и съобщенията за превенция и реагиране при бедствия, терористични актове и инциденти | Поддържани в актуално състояние планове за защита при бедствия и терористични заплахи | Плановете се намират в актуално състояние. Приет годишен план за изпълнение на националната програма за защита при бедствия. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 5.2. Участие в работата на планиращите комитети (3 транспортни и 1 комуникационен) на НАТО | Изпълнение на политиката на НАТО в областта на гражданското аварийно планиране и управление при кризи в сектор транспорт и комуникации. Подобряване на готовността за действие в случай на извънредни ситуации или терористични актове. Повишаване на сигурността на всички видове транспорт | Изпълнение на работните програми | Участие при изпълнение на работните програми на комитетите (след реформата в НАТО от м. юни 2010 г. – Транспортна група) само с експерти от търговските дружества към МТИТС. Поради бюджетни ограничения в пленарните заседания наши представители не са участвали. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  | 5.3. Улесняване на трансграничния жизненоважен цивилен транспорт по време на кризисни периоди | Изпълнение на Споразумението с Федералното министерство на транспорта, строителството и градското развитие на Федерална република Германия и Меморандума за разбирателство на НАТО относно улесняването на жизненоважния граждански трансграничен транспорт | Подписване на Споразумението | Проектът за изменение на Споразумението е подготвен. Поради финансови ограничения през 2010 г. не е проведена двустранна среща за подписване проекта на Споразумението с Федералното министерство на транспорта, строителството и градското развитие на Федерална република Германия. По кореспондентски път през 2011 г. ще бъде уточнена дата за бъдеща двустранна среща. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  | 5.4.Комуникационно-информационна система | Изграждане на СКС на Обект 951 и концепция и проект за изграждане на връзка с националната съобщителна мрежа | Изпълнение на проекта съгласно графика | Проектът за изграждане на СКС на Обект 951 е напълно завършен. Сключен е договор за изпълнение на проект за изграждане на връзка с националната съобщителна мрежа. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 5.5. Постигане на висока степен на безопасност на транспорта | Повишаване на безопасността на транспортната система | 100% разследвани произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт | - Регистрирани са 1741 произшествия в железопътния транспорт, които са разследвани и са установени причините за настъпването им - Разследвани са и произшествията във въздушния и водния транспорт – 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Воден транспорт |  |  |  |
|  |  | 5.1. Усъвършенстване дейността по „Търсене и спасяване" и привеждането й в съответствие с международните договори и стандарти за опазване на човешкия живот | Обработени сигнали за бедствие – 130 Проведени спасителни операции – 12 Проведени планови учения и тренировки – 25 | 290 45 23 | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  | 6. Медицинска и психологическа експертиза | Многопрофилна транспортна болница – гр. София |  |  |  |
|  |  | 6.1. Прилагане на най-съвременни и утвърдени методи за диагностика, лечение и наблюдение и при извършване на медицински и психологически експертизи за професионална годност и подбор на кадри в системата на МТИТС | Брой извършени прегледи | Медицински прегледи в отделение „Експертиза в жп, автомобилен и воден транспорт и експертно отделение Горна Оряховица – 73784 Медицински прегледи в отдел „Експертиза в авиотранспорта” – 25610 Извършени 3583 бр. психологически изследвания на служители/ работници към МТИТС. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 6.2. Осигуряване на функционираща информационна система за оптимизиране на лечебния процес и подпомагане мениджмънта на болницата | Въвеждане на болничната информационна система | Поради липса на определени средства за капиталови разходи през 2010 г. не е въведена единна болнична информационна система обвързваща дейността на клиники / отделения с лаборатория, рентген и изграждане на единно медицинско досие на пациента. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 6.3. Ефективно управление на потока пациенти и предоставяне на качествени медицински услуги | Въвеждане на нови диагностични методи и съвременна апаратура | Сключен договор за съвместна дейност на основание чл. 95, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ с Медико диагностична лаборатория за оказване дейност по диагностика на пациенти на НМТБ „Цар БорисІІІ” след ремонт на налични сгради със собствени средства на лабораторията и оборудване на център по образна диагностика, състоящ се от Ядрено магнитен резонанс и Компютърен томограф. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Многопрофилна транспортна болница – гр. Пловдив |  |  |  |
|  |  | 6.1. Осигуряване на сигурна и безопасна среда за пациентите и персонала. Прилагане на най-съвременни и утвърдени методи за диагностика, лечение и наблюдение и при извършване на медицински и психологически експертизи за професионална годност и подбор на кадри в системата на транспорта за Югоизточна България | Медицински прегледи на работещи в транспорта в Централна и Източна Южна България за професионална годност и подбор на кадри – 38000 бр. прегледи Освидетелствани от ТОЛЕК пациенти, насочени от ТЕЛК, КАТ, ДП НКЖИ и БДЖ ЕАД – 1800 експертизи | 58785 бр. прегледи 2028 експертизи | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 6.2. Ефективно управление на потока пациенти и предоставяне на качествени медицински услуги | Използваемост на легловия фонд над 70% Среден болничен престой план – 6 дни Оборот на леглата план 45% Проведени леглодни 27600 дни Преминали за стационарно лечение 4500 души Достигане на ІІ ниво компетентност съгласно мед. стандарти по структури по отношение на база, апаратура и човешки ресурси | 74,24 % 5,32 дни 50,92 % 24389 дни 4583 души Достигнато ІІ ниво | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
| 6. Повишаване качеството на транспортните услуги за населението и бизнеса | 1. Успешно по-нататъшно интегриране на българската транспортна система в европейската и утвърждаване на приоритетната й роля в региона | 1.1. Привеждане в съответствие на българското законодателство с новоприетите нормативни актове на ЕС | Изпълнение на Плана за действие за 2010 г., с мерки, произтичащи от членството на Р. България в ЕС | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Регулиране на достъпа до пазара и професията | Автомобилен транспорт |  |  |  |
|  |  | 2.1. Предлагане на нови услуги от български превозвачи, насочени към задоволяване на потребностите на пътниците - Издаване на разрешителни за обслужване на международни автобусни линии за български фирми | 50 бр. | 63 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.2. Предлагане на нови услуги от чужди превозвачи, насочени към задоволяване на потребностите на пътниците | Издаване на разрешителни за обслужване на международни автобусни линии до територията на Р. България за чуждестранни фирми – 30 бр. | 46 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.3. Оптимална сигурност, безопасност и екологичност при извършване на товарни превози, както и подпомагане на стокооборота на Р. България с други държави | Издадени многократни ЕКМТ/ СЕМТ разрешителни – 2700 бр. | 1064 | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 2.4. Улесняване на извършването на международните превози на пътници и товари | Издаване и преиздаване на лиценз на Общността – 300 бр. | 960 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.5. Улесняване на извършването на обществените превози на пътници и товари | Издаване на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р. България – 200 бр. | 195 бр. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 2.6. Привеждане на републиканската транспортна схема в съответствие с размера, направленията и сезонността в потребностите на населението от пътувания | Извършване на промени на маршрутните разписания от републиканската транспортна схема по предложения на областните управители – 500 бр. | 132 бр. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | Воден транспорт |  |  |  |
|  |  | 2.1. Усъвършенстване дейността по обучението, квалификацията и освидетелстването на морските лица | Изпитани лица за придобиване на правоспособност – 4550 Издадени/ преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на свидетелства за правоспособност на морски лица – 29100 Издадени моряшки паспорти – 6550 Издадени моряшки/ служебни книжки – 485 | 3182 19102 4007 978 | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 3. Общодостъпен транспорт | 3.1. Постигане на социален ефект чрез покриване на част от редовната тарифа на картите и осигуряване на по-голям достъп до транспортната услуга | Покриване на част от редовната тарифа на картите – 65% | 65% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.2. Постигане на интегриране в обществото на трудноподвижните лица чрез осигуряване на определен процент на курсове с автобуси за тях | Осигуряване на определен процент на курсове с автобуси за превоз на трудноподвижните лица – 35% | 35% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.3. Покриване на загубите на превозвачите чрез осигуряване на по-широк достъп до транспортната услуга на населението в слабонаселените гранични и планински райони | Покриване на загубите със субсидии за градски и междуселищни превози – 43,4% | 49,5% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  | 4. Проучване и поддържане на водните пътища | 4.1. Осигуряване на безопасно и безпрепятствено корабоплаване при всякакви условия | Индикаторите за целево състояние за 2010 г. са в зависимост от хидрометеорологичния и хидроложки режим на реката | Осигуряване регламентираните габарити на корабоплавателния път в българския участък, наложени от Дунавската комисия, а именно – дълбочина на пътя минимум 2,5 м. при ниско корабоплавателно ниво, ширина 180 м. и радиус на кривите 1500 м., при всякакви условия – през тъмната и светла част на денонощието, при високи и ниски водни нива, при намалена видимост и лоши метеорологични условия. Извършване на хидрографни измервания по корабоплавателния път – 1865 км. – 2702 профила. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 4.2. Определяне, обозначаване и поддържане габаритите на корабоплавателния път съгласно препоръките на Дунавската комисия | Индикаторите за целево състояние за 2010 г. са в зависимост от хидрометеорологичния и хидроложки режим на реката | Поддържане в българския участък на р. Дунав действието на следните навигационни знаци – 15 бр. деснобрегови фарове, 1 бр. плаващи светещи буйове, 86 бр. плаващи несветещи буйове, 467 бр. километрични знаци, 241 бр. други брегови знаци – целогодишно; Разработване на схеми за разстановка на драгажни съоръжения в българския участък на р. Дунав – 19 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 4.3. Създаване на условия и ред за плаване в критичните участъци | Индикаторите за целево състояние за 2010 г. са в зависимост от хидрометеорологичния и хидроложки режим на реката | Изследване на общите тенденции в развитието на речните прагове на р. Дунав; извършени удълбочителни работи с дълбачка „Вида” в критичните за корабоплаването райони – 43 800 куб.м. земна маса; изготвяне на водни снимки в критичните участъци – 190 бр.; извършени корекции на фарватера – 41 бр.; демонтирани плаващи знаци – 105 бр.; монтирани плаващи знаци – 150 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 4.4. Осигуряване на корабоплавателите със своевременна и точна информация за състоянието на корабоплавателния път и хидрометеорологичния режим на реката | Индикаторите за целево състояние за 2010 г. са в зависимост от хидрометеорологичния и хидроложки режим на реката | Ежедневно издаване и разпространяване на „Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав”, съдържащ и прогноза за водните нива – 365 бр. ; извършване измервания на водни количества по основните хидрометрични профили – 25 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 4.5. Своевременно известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка и за всички изменения на вида и разположението на знаците | Индикаторите за целево състояние за 2010 г. са в зависимост от хидрометеорологичния и хидроложки режим на реката | Издаване бюлетин за разстановка на знаците по НПО – 29 бр.; известия до корабоплавателите – 39 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 4.6. Реализиране на проект NEWADA – мрежа на администрациите на плавателния път на р. Дунав - Увеличаване ефективността от дейността на администрациите на плавателния път на р. Дунав - Засилване на сътрудничеството относно хидрографските и хидроложките дейности, както и дейностите по поддържане на плавателния път - Подобряване на достъпа до инфраструктурата на плавателния път - Подобряване качеството на ICT мрежи и услуги, хармонизиране на ЕНК | 7 бр. доклади Закупуване софтуер и лиценз за реализиране на база данни между дунавските страни. – 2 бр. 3 бр. срещи на експерти | 1. Изготвени са и са публикувани на сайта на проекта 7 бр. доклади: за хидрографските дейности; за хидроложките дейности; за дейностите по поддържане на корабоплавателния път; за дейностите, свързани с ЕНК; за информационните услуги за фарватера (FIS); за екологично оптимизиране на дейностите по поддържане на плавателния път; за състоянието на администрацията. 2. Закупен лиценз за софтуер за конвертиране и обработка на ЕНК с цел участие в бази от данни и създаване на картите в ново издание от стандарта - Закупен лиценз за софтуер за обработка на ЕНК – последна версия по стандарт IHO S 57. - Участие в централизирана база данни на сървър в Германия на всички речни администрации на дунавските страни. Порталът поддържа експортиране в PDF файл, за да може да се ползва като карта за навигация на различни участъци, както и да се принтира на хартия. D4D портала ще служи за основа на хартиените навигационни карти. 3. Проведен е един обмен на експерти в Белград, Сърбия (Plovput) 4. Организирано е едно годишно информационно мероприятие (DISC`10) 5. Разработен е общ доклад за бъдещите цели на администрациите, отговорни за поддържането на р. Дунав. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 4.7. Реализиране на проект WANDA – Управление на отпадъците от корабоплаване по р. Дунав - Изготвяне на проект на национална концепция за управление на отпадъците от корабоплаване | Изготвена концепция – 1 бр. | Изготвен проект на Национална концепция за управление на отпадъците от корабоплаване – 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | - Намаляване на екологичните рискове, свързани с незаконното изхвърляне на отпадъци от корабоплаването и осигуряване на екологичен подход по отношение на отпадъците от корабоплаване | Извършени наблюдения – 180 бр. | Извършени наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи – 180 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | - Подпомагане изпълнението на пилотни дейности за събиране и обработка на мазни отпадъци от корабоплаване в Долен Дунав | Съхраняване на устройства за събиране на нефтоводни продукти – 60 бр. | Приемане и съхраняване в специални устройства на събраните нефтоводни продукти от корабите – 15 бр. плавателни съдове | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | - Предотвратяване замърсяването на водите и намаляване на потенциалните рискове за екосистемата на р. Дунав | Лабораторни измервания – 150 бр. | Извършени лабораторни измервания – 32 бр. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |

В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2010 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  | Индикатор за самооценка - напълно постигната цел /100%/ - задоволително постигната цел /50 и над 50%/ - незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2010 г./ | Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2010 г. / |  |
| 1. Развитие на електронните съобщения. Задоволяване на потребностите на бизнеса и населението с широк спектър от съвременни, ефективни и качествени електронни съобщителни и информационни услуги | 1.Усъвършенстване и хармонизиране на правно-нормативната уредба в съответствие с измененията в регулаторната рамка (2009) на Общността; | 1.1. Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения - въвеждащ разпоредбите на Регламент (ЕО) № 717/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2007 г., изменен с Регламент (ЕО) № 544/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г | 100% | - Приет от 41-то НС на 17.02.2010 г - Приет от 41-то НС на 01.04.2010 г. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.2. Изготвяне, съгласуване и приемане от Министерския съвет на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, въвеждащ измененията в регулаторната рамка (2009) на Общността в националното законодателството | 100% | 70% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.3. Подзаконови нормативни актове, произтичащи от действащия Закон за електронните съобщения, свързани с управлението и регулирането на електронните съобщения, гарантиращи нормално развитие на сектора | 4 бр. | 1 бр. Подготвени са 2 проекта на наредби, които предстоят да бъдат издадени | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.4. Политика в електронните съобщения на Република България, изготвен в съответствие с измененията в регулаторна рамка (2009) на Общността, определяща състоянието, насоките, приоритетите и задачите, свързани с развитието на електронните съобщения в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план | 100% | - Приета с решение № 972 на МС от 29.12.2010 г. 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с Международния регламент на Международния съюз по далекосъобщения (МСД), Европейската честотна таблица и изискванията на НАТО | 2.1. Изготвяне, съгласуване и приемане от Министерския съвет на проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър | 100% | - Предстои внасянето му за приемане от МС 90% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  | 3. Осигуряване на прехода от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване | 3.1. Изготвяне и съгласуване и приемане от Министерския съвет на проект на Програма за реализиране на прехода от аналогово към цифрово телевизионно радиоразпръскване | 100% | - Предстои съгласуването и внасянето му за приемане от МС 60% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 2. Развитие на пощенските услуги. Устойчиво развитие на националния пощенски сектор и задоволяване потребностите на обществото от съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги, съответстващи на европейските и световните изисквания | 1. Изпълнение на задълженията на Република България като страна-членка на Всемирния пощенски съюз и осигуряване на потребителите ползването на международни пощенски услуги от и до всички точки на света | 1.1. Закон за ратифициране на актовете на ХХІV конгрес на Всемирния пощенски съюз | 100% | - Приет от 41-то НС на 11.03.2010 г., обн., ДВ, бр. 24 от 26.03.2010 г. 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Пълно хармонизиране на Закона за пощенските услуги с Директива 2008/6/ЕО с цел съхранение на универсалната пощенска услуга, пълно либерализиране на пазара на пощенските услуги и постигане на ефективна конкуренция | 2.1. Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, чиято основна цел е гарантиране от страна на държавата на устойчивото предоставяне на универсалната пощенска услуга (УПУ) в условията на либерализиран пазар на пощенските услуги чрез възлагане на задължение за извършване на УПУ и прилагане на механизъм, осигуряващ в дългосрочен план финансовата жизнеспособност на пощенския оператор, задължен да извършва тази услуга | 100% | - Приет от НС на 21.12.2010 г. , обн., ДВ, бр. 102 от 30.12.2010 г. и нотифициран пред Европейската комисия на 05.01.2011 г. 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 3. Задоволяване нуждите на потребителите на пощенски услуги и на филателните колекционери от пощенски марки и пощенски продукти | 3.1. Изпълнение на решенията на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.2. Изпълнение на Годишния тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати за 2010 г. – | 38 бр. пощенски марки 12 бр. пощенски пликове 5 бр. пощенски карти 24 бр. пощенски печати | 46 бр. пощенски марки 13 бр. пощенски пликове 10 бр. пощенски карти 39 бр. пощенски печати | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.3. Утвърждаване на Годишен тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати за 2011 г. | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.4. Участие в организирането и провеждането на Международната филателна изложба „Балканфила 2010” | 1 бр. | 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 4. Изпълнение на задълженията за международен обмен на пощенски марки, произтичащи от актовете на Всемирния пощенски съюз | 4.1. Получаване и съхранение на пощенски марки и контрол върху използването им за международен обмен | В зависимост от постъпилите пощенски марки по линията на международния обмен, получени от МБ на ВПС | Обработени 31000 бр. пощенски марки Заприходени 4442 бр. пощенски марки, получени от МБ на ВПС | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 5. Дейности, свързани с използването на пощенски марки за представителни цели | 5.1. Подготовка и предоставяне за нуждите на МТИТС на класьори с пощенски марки | В зависимост от нуждите на МТИТС | 4 бр. големи, 25 бр. средни и 28 малки класьори с общо 8259 бр. пощенски марки | Напълно постигната цел /100%/ |
| 3. Изготвяне и приемане на Политика за развитие на Информационното общество (ИО) до 2015 г. | 1. Създаване на работна група по изготвянето на проект на Политика за развитие на ИО до 2015 г. Анализ на настоящото състояние Проект на Политика за развитие на ИО до 2015 г. | 1.1. Изградена среда, благоприятстваща развитието на цифровата икономика в България 1.2. Повсеместно навлизане и използване на ИКТ в ежедневието от преобладаващата част от обществото 1.3. Подобряване на пазарната среда и бизнес потенциала за ИКТ индустрията | 35% – Достъп на домакинствата до компютър 49% – използване на интернет от населението 33% – достъп на домакинствата до интернет 74% – дял от предприятията, които имат достъп до широколентов интернет достъп 14% – дял от предприятията, които осъществяват покупко-продажби по интернет (е-търговия) | Данни на НСИ за 2010 г.: Регулярни Интернет потребители, % от населението: 41.6%; Използване на компютри от лицата на възраст 16-74: 45,4%; Достъп до интернет, % от домакинствата: 33,1%; Предприятия, с широколентов достъп до интернет: 60,7%; Предприятия, чийто оборот е от електронна търговия: 1% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Напълно постигната цел /100%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Незадоволително постигната цел цел /под 50%/ |
| 4. Стартиране процеса на регистрация на имена в домейна на България на кирилица | 1. Подготовка на необходимите документи за подаване на заявката за регистриране на домейн от първо ниво на България на кирилица 2. Подготовка на процедурата за избор на администратор на домейна на България на кирилица 3. Представяне на България на срещите на Правителствения консултативен комитет към Корпорацията за интернет имена и адреси и на всички форуми по интернет управление | 1.1. Успешно приключване на процедурата за подадения стринг “бг” и регистрирането му като домейн от първо ниво за България | Подадена заявка по процедурата IDN ccTLD Fast Track | Получен отказ от ICANN за одобрение на стринга „бг” за домейн от първо ниво за България Процесът беше стартиран през февруари 2010 г. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 5. Развитие на модерна широколентова инфраструктура | 1. Изготвяне на проект на Националната програма за изпълнение на Националната стратегия с конкретни мерки, финансиране, срокове и отговорници | 1.1. Наличие на детайлизиран план за изпълнение на целите заложени в националната стратегия | 100% | 60% Проведени са консултации с ЕК (DG INFSO, DG Regio и DG Competition) и е извършена подготовка за изготвяне на Нотификация за държавна помощ. Разработени са техническо задание и Тръжна документация за Пред-инвестиционно проучване. Поради възникнала необходимост от извършване на подготвителна работа за изготвяне и представяне на Нотификация за държавна помощ пред Европейската комисия, целият процес по подготовка и реализиране на инвестиционния проект за изграждане на широколентов достъп бе изместен с една година | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  | 2. Изготвяне на проектни предложения и средносрочна инвестиционна програма | 2.1. Изготвени проектни предложения, както и средносрочна инвестиционна програма | 3 | Предстои след Нотификацията за държавна помощ и Пред-инвестиционно проучване | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  | 3. Възлагане изграждането на широколентова инфраструктура | 3.1. Сключени договори за изграждане на широколентова инфраструктура | 3 | Предстои след одобрение от Управляващия орган по ОПРР | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  | 4. Координация и управление на проекти за изграждане на широколентова инфраструктура | 4.1. Осъществен стриктен контрол за спазване на подписаните договорености | 100% | Предстои след сключване на стартиране изпълнението на сключените договори | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
| 6. Подпомагане на български участници по оперативните програми на България и рамковите програми на Европейската общност | 1. Изработване на Заявка и Методика за оценка на собствени софтуерни разработки на български фирми - Оценка на собствени софтуерни разработки на български фирми за участие по мярка „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” по ОП „Конкурентоспособност” - Провеждане на информационни дни и консултации по тема „ИКТ” от Седма рамкова програма и програма „Подкрепа за ИКТ политики от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” на ЕО, включване на тематика от интерес за българските участници в конкурсите и лобиране за проекти с българско участие пред управляващите органи на програмите | Пълно оползотворяване на възможностите за участие на ИКТ фирмите с проекти по ОПК Развитие на иновационния потенциал на българските ИКТ фирми Пълно оползотворяване на възможностите за участие на български организации в изследователски, развойни и иновационни проекти по програмите на ЕО Развитие на потенциала за НИРД и иновации на българските университети, институти на БАН и ИКТ фирми и повишаване на престижа им на европейско ниво | Методика за оценка на собствени софтуерни разработки на български фирми 15 оценени собствени софтуерни разработки на български фирми 12 осъществени консултации с потенциални участници по оперативните програми 3 информационни дни 35 осъществени консултации с потенциални участници по рамковите програми 3 предложения за тематиката на предстоящите конкурси 2 двустранни срещи с ЕК за лобиране за проекти с българско участие | Разработена и приета методика 7 оценени разработки 7 консултации 5 информационни дни 70 осъществени консултации 3 предложения за тематиката на предстоящите конкурси и 2 двустранни срещи за лобиране | Напълно постигната цел /100%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
| 7. Повишаване надеждността на съобщителните и инженерно-техническите съоръжения | 1. Осигуряване на резервни блокове и съоръжения, извършване на профилактични, регулярни дейности по поддръжка на съоръженията, в техническо изправно състояние | 1.1. Повишаване на надеждността на ЕСМНС | Намаляване на броя на технологичните повреди и аварии | Без аварии и повреди 3 повреди (вследствие повреден блокове от преносна апаратура), отстранени своевременно | Напълно постигната цел /100%/ |
| 8.Разработване на визия за възможността за интегриране на ЕСМНС и НМДА | 1. Създаване на междуведомствена работна група за разработване на визия | 1.1. Интегриране на мрежите и повишаване на ефективността на техните управление и използване | Единна интегрирана мрежа | РМС 606/07.09.2010 г. за технологично, административно и финансово интегриране на ЕСМНС и НМДА | Напълно постигната цел /100%/ |
| 9.Разширяване обхвата на услугите на Правителствения център за реагиране при компютърни инциденти (gov CERT) | 1. Иницииране създаването на аналитично и координиращо звено | 1.1. Разширен обхват на услугите в съответствие с изискванията на Европейската агенция за информационна и мрежова сигурност (ENISA) | Увеличаване на броя на осъществяваните услуги | Увеличен е броят на осъществяваните услуги, но не до пълния брой | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 10. Създаване на концепция за изграждане на Национален портал за пространствени бази данни | 1. Анализ на съществуващата информационна и комуникационна инфраструктура в МТИТС и ИА „ЕСМИС” за създаване на Националния портал за пространствени данни | 1.1. Изпълнение на директива на ЕС за пространствени бази данни „INSPIRE” | Техническо задание за възлагане изграждането на портала | Осъществено е проучване на международна практика по отношение на изграждането на Национален портал за пространствени данни. Набелязани са някои основни елементи от техническото задание | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.2. Доразвиване на съществуващата система на метаданнови описания по тема „Транспорт” и осигуряване на достъп до нея | Масиви за метаданни | Осъществено е попълване от 4 министерства и една частна организация частично на метаданни по пет теми | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 11. Създаване на условия за електронно подпомагане на взаимодействията между политика, парламент и администрация | 1. Организационно технически действия – актуализация на правната рамка (Закон и наредби) 2. Разработка и приемане на стратегия за електронно управление и разработка на пътна карта, създаване на референтен архитектурен модел | 1.1. Създаването на условия за участие на гражданите и бизнеса в управлението на страната 1.2. Увеличаване на запитванията онлайн; 1.3. Намаляване на времето за отговори; 1.4. Увеличение участието в интерактивни форуми и он-лайн допитвания | Увеличаване на официалните документи онлайн – 30% | Увеличаване на официалните документи онлайн – 25% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 12.Взаимодействие и качество на обслужването | 1. Разработен проект по ОПАК за подобряване и развитие на административното обслужване | 1.1. Увеличаване броя на предоставените електронни административни услуги от структури на държавната администрация (централна и териториална администрация) – в брой | Брой на предоставените комплексни административни услуги – 10 | Брой на предоставените комплексни административни услуги –0 | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
| 13. Повече достъпни и разбираеми услуги Мотивирана и компетентна администрация | 1. Разработен проект по ОПАК за подобряване и развитие на административното обслужване | 1.1. Намаляване на времето за предоставяне на услугите Увеличение на услугите предоставени по електронен път Намаляване на разходи за администрацията Намаляване на вътрешноведомствените процедури (реинженеринг на процесите) | Брой електронни комплексни административни услуги, предоставени на администрациите – 10 | Брой електронни комплексни административни услуги, предоставени на администрациите –0 | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |

- Указания за попълване:

- Колона 1 „Цели за 2010 г.”

- В Колона 1  посочете утвърдените от съответния ръководител цели на Вашата администрация за 2010 г.

- Колона 2 „Дейности”

В Колона 2 посочете дейностите, които сте предприели, за да осъществите поставените цели за 2010 г. Възможно е тези цели да са били постигнати чрез една или повече дейности.

- Колона 3 „Резултат”

В Колона 3 опишете резултата /ефекта за обществото/, който сте постигнали с извършените дейности. Резултатът изключва реализирана рутинна дейност на Вашата администрация като командировки, закупени компютри, обучени служители и др. Тези дейности са средство за постигане на целите за 2010 г. и не представляват цел сами по себе си.

- Колона 4 „Индикатор за изпълнение”

В Колона 4 посочете всички индикатори, които Вашата администрация е заложила в началото на 2010 г., за да отчете промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2010 г.

Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след предприетите дейности за изпълнение на целите. Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др., например - 5 км., 10 броя, 20%.

Индикаторът за изпълнение се състои от:

1. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие в края на 2010 г., изразено в цифри, проценти, съотношение, мерна единица и др. Той е бил заложен в началото на 2010 г.

2. Индикатор за текущо състояние, който показва промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2010 г. след предприетите от Вас действия. Отчита се в края на 2010 г.

- Колона 5 „Индикатор за самооценка”

Индикаторът за самооценка представлява оценъчна скала, която позволява да бъде оценено в каква степен действията на Вашата администрация са постигнали заложената цел.

- За да оцените резултата от Вашата дейност, моля да имате предвид, че целта е

1 - напълно постигната при 100 % постигнат резултат,

2 - задоволително постигната при 50% и над 50 % постигнат резултат или

3 - незадоволително постигната под 50 % постигнат резултат.

- Имена и длъжност на попълващия: Тонка Янчева – държавен експерт, дирекция „Национална транспортна политика” и Марина Агаларева – младши експерт, дирекция „Национална транспортна политика”

Забележка: Моля, попълнете нужната информация, следвайки указанията. Използвайте следните спецификации на шрифта – Font - Arial, Font size - 12. При необходимост, добавете нови редове в таблицата.