ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2013 г.

Наименование на администрацията: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  | Индикатор за самооценка |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2013 г./ | Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2013 г. / | 1. напълно постигната цел /100%/ 2. задоволително постигната цел /50 и над 50%/ 3.незадоволително постигната цел /под 50%/ |
| 1. Чувствително подобряване състоянието на железопътния транспорт | 1. Продължаване на реформата и процеса на преструктуриране в железниците | 1.1. Повишаване скоростите на движение по жп мрежата в ремонтираните участъци в км/час – намаляване на времепътуването 1.2. Повишаване качеството на железопътната инфраструктура, измерено чрез балната оценка в % – повишаване скоростите на движение, комфорта и безопасността по жп мрежа | 88,4 км./ч 47,76% | 90,55 км./ч 46,93% | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Подобряване на финансовото състояние на железниците | Намаляване на загубата и задлъжнялостта на „Холдинг БДЖ” ЕАД – планирана загуба, млн. лв. | Планирана загуба – 13 млн. лв. | Реализирана загуба около 5 млн. лв. Очаква се намаляване на загубата с 8 млн. лв. | Напълно постигната цел /100%/ |
| 2. Създаване на оптимални условия за развитие на транспортната инфраструктура | 1. Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура 1.1. Развитие на железопътната инфраструктура | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.(ОПТ) 1.1.1. Подготовка и изпълнение на проект „Проектиране на строителството на жп линия Видин – София: жп участъци Видин – Медковец и Медковец – Руска бяла | Сключване на договор с предмет „Анализ на идейния проект и изготвяне на технически спецификации за подготовка на обект „Модернизация на жп линия Видин - София” Стойност – 1 бр. | Сключен договор с предмет „Анализ на идейния проект и изготвяне на технически спецификации за подготовка на обект „Модернизация на жп линия Видин – София” – 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.2. Подготовка и изпълнение на проект „Модернизация на жп линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември” | Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ. Стойност – 1 бр. | ФК е одобрен през м. ноември 2012 г. сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ. Сключен договор за „Координация на подготовката на технически проекти и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите“ – 1 бр. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Нова напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.3. „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Трансевропейската железопътна мрежа” | Извършването на СМР по сключените договори е забавено поради закъснение при сключване на договор с Консултант за оценка на съответствието и строителен надзор на проекта (15.11.2012 г.) поради обжалване на процедурата за избор, както и повторно разглеждане на офертите, съгласно решения на КЗК и ВАС. Началната дата за стартиране сроковете на договорите за строителство е 05.12.2012 г. |  |  |
|  |  | Извършване на СМР по договора за позиция 1 Извършване на СМР по договора за позиция 2 Извършване на СМР по договора за позиция 3 | Физически напредък на СМР по модернизация на жп отсечка Септември – Пазарджик – 60% Физически напредък на СМР по модернизация на жп отсечка Пазарджик – Стамболийски – 60% Физически напредък на СМР по модернизация на жп отсечка Стамболийски – Пловдив – 80% | Предаден и одобрен пълен комплект Технически проекти и издадено Разрешение за строеж. Проектиране – 100%, СМР – 4% Предаден и одобрен пълен комплект Технически проекти и издадено Разрешение за строеж Проектиране – 100%, СМР – 3% Предаден и одобрен пълен комплект Технически проекти и издадено е Разрешение за строеж. Проектиране – 100%, СМР – 3,6% | Незадоволително постигната цел /под 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.1.4. „Рехабилитация на жп инфраструктура в участъци от жп линия Пловдив – Бургас” Завършване на СМР по договора и пускане в експлоатация на позиция 1 Извършване на СМР по договора за позиция 2 Завършване на СМР по договора за позиция 2 | Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка Михайлово – Калояновец – 100% Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка Стара Загора – Зимница – 80% Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка Церковски – Карнобат – Бургас – 100% | Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка Михайлово – Калояновец – 100% Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка Стара Загора – Зимница – 78% Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка Церковски – Карнобат – Бургас – 69% | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.1.5. „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград по коридори ІV и ІХ, Фаза 2: Първомай – Свиленград” Извършване на СМР по договора за позиция 1 Извършване на СМР по договора за позиция 2 Извършване на СМР по договора за позиция 3 | Физически напредък на СМР по позиция 1 – 60% Физически напредък на СМР по позиция 2 – 60% Физически напредък на СМР по позиция 3 – 80% | Физически напредък на СМР по позиция 1 – 37% Физически напредък на СМР по позиция 2 – 16% Физически напредък на СМР по позиция 3 – 23% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.1.6. Договор за проектиране и строителство на Системи: Изграждане на системите за сигнализация, телекомуникации и СКАДА за цялата жп линия Пловдив – Свиленград | Инсталиране на системите за сигнализация, телекомуникации и СКАДА за цялата линия – 73% Проектиране на системите за сигнализация, телекомуникации и СКАДА за цялата линия – 100% | Инсталирани системи за сигнализация, телекомуникации и СКАДА за цялата линия – 60% Готови проекти за системите за сигнализация, телекомуникации и СКАДА за цялата линия – 70% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.1.7 Проект за разширение на метрото в София: Етап ІІI лот 1 „Цариградско шосе – Летище София” и Лот 2 „Младост І –Бизнес парк Младост 4” | Лот 1 – Изпълнени конструкции на тунели и метростнации – 0% Сключен договор с изпълнител за проектиране и строителство на Лот 2 – 1 бр. | Лот 1 – Изпълнени конструкции на тунели и метростнации – 34,5 % Сключен договор с изпълнител за проектиране строителство на Лот 2 – 2 бр. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.8. Изпълнение на проект „Реконструкция и електрификация на жп линия Свиленград – турска граница” | Подписване на Акт 16 Стойност – 1 бр. | Подписан Акт 16 Стойност – 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.9. „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа” |  | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ– 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.10. Проект „Рехабилитация на железопътния участък „Пловдив–Бургас – фаза 2” |  | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ– 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.11. Изпълнение на проект „Разширение на метрото в София: I етап – II метродиаметър: участък Пътен възел „Надежда”(МС 5 - II) – бул. „Черни връх” (МС 11 - II)” | Изградени метролинии – 6,5 км. Изградени метростанции – 7 бр. | Изградени метролинии – 6,5 км. Изградени метростанции – 7 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.12. Разширяване функционалния обхват на Географска Информационна Система (ГИС) на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” | На 26.06.2013 г. е получено писмо от УО на ОПТ за предприети спешни стъпки за оптимизация на бюджета по Приоритетна ос V „Техническа помощ“. В тази връзка УО на ОПТ предлага на НК ЖИ да прекрати изпълнението на проекта. На 27.06.2013 г. е изпратено писмо до УО на ОПТ, че НК ЖИ ще прекрати подготовката и реализацията на проект „Разширяване функционалния обхват на ГИС на НКЖИ” и ще кандидатства за финансиране по ОПТТИ след 2014 г. |  |  |
|  |  | Проекти по ИСПА |  |  |  |
|  |  | 1.1.13. Проект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен/железопътен) мост над река Дунав при Видин – Калафат” |  |  |  |
|  |  | Проектиране и строителство на моста | Изградена електроснабдителна система и контактна мрежа – % на изпълнение – 100% | Изградена електроснабдителна система и контактна мрежа – 100% изпълнение | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Строителство на прилежащата инфраструктура | Издаден Акт № 16 – 1 бр. | Издаден Акт № 16 – 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 1.2. Развитие на инфраструктурата във водния транспорт | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Подготовка и изпълнение на проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” | Изградена речна информационна система – фаза 1 – 100% Изграден речно-информационен център Русе – 75% на СМР | Изградена речна информационна система – фаза 1 – 100% Изграден речно-информационен център Русе –76,9% на СМР | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.2.2. Подготовка и изпълнение на проект „Изграждане на система за управление на корабния трафик VTMIS – фаза 3” | Сключени договори с изпълнители – 2 бр. | Сключени договори с изпълнители – 2 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.2.3. Подготовка и изпълнение на проект „Проектиране на разширяване на възможностите и актуализиране на комуникационната Световна морска система за бедствие и безопасност” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ – 1 бр. | Дейностите са включени в обхвата на проект „Изграждане на система за управление на корабния трафик VTMIS– фаза 3” | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.2.4. Изпълнение на проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ – 1 бр. Сключване на договори за доставки и строителство -4 бр. | Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ – 1 бр. Проведени са всички процедури за възлагане на ОП, но поради обжалване е сключен само 1 договор за доставка на автоматични метеорологични и хидрометрични станции | Задоволително постигната цел /50 и над 50% |
|  |  | - 1.2.5. Подготовка и изпълнение на проект „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура” | Изготвен детайлен проект на ГИС – 1 бр. | Изготвен детайлен проект на ГИС – 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | С финансиране от държавния бюджет | Изградено съоръжение – 1 бр. | Съоръжението е изградено на 85%. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.2.6. Осигуряване на възможност за презимуване на 39 речни кораба „Изграждане на Зимовник на ИА „ППД” – Русе – ІІІ етап” |  |  |  |
|  |  | 1.2.7. Нов пътнически терминал от 1-во до 4-то корабни места на пристанищен терминал Бургас-Изток | Откриване на процедура за избор на изпълнител. Избор на изпълнител за инженеринг – 100% | Проведени процедури. Избран изпълнител. Обектът е в процес на изграждане – 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.2.8. Ремонт и рехабилитация на част от хидроизолацията на покрива на склад за вносно-износни товари в пристанищен терминал Русе-Изток | Проведена процедура по ЗОП, сключен договор за изпълнение, изпълнен обект – 100 % | Приключил през месец май 2013 г. – 100 % | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.2.9. Рехабилитация на настилките на част от зоната за обработка на контейнери на пристанищен терминал Бургас – Изток | Сключен договор по ЗОП, изпълнен – 100 % | Приключил през месец септември 2013 г. – 100 % | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.2.10. Стабилизиране петата на наклонена кейова стена – пристанищен терминал Видин-Център | Проведена процедура по ЗОП, сключен договор, в процес на изпълнение – 80 % | В процес на изпълнения, окончателно приключване през май 2014 г. – 80 % | Задоволително постигната цел /50 % и над 50%/ |
|  |  | 1.2.11. Рехабилитация на рампен жп коловоз в пристанищен терминал Русе-Изток и рехабилитация на площадка в пристанищен терминал Русе-Изток за обособяването й в открит склад | Проведена процедура по ЗОП, избран изпълнител, сключен и изпълнен договор – 100 % | Изготвена документация за възлагане. Проведена процедура. Предстои сключване на договор – 50 % | Задоволително постигната цел /50 % и над 50%/ |
|  |  | Други проекти | - Провеждане на търг по ЗОП за закупуване на мониторингова апаратура - Монтиране на апаратурата | Сключен договор №71/13.10.2011 г., избран изпълнител: „Орион” ООД – Италия” и монтирана мониторингова точка. Проектът е изпълнен Сключен договор № 60/22.08.2011, изпълнител: „СиТ България” ЕООД Административно споразумение за HULL с ИА „МА” Пилотен обмен на данни с Румъния – реализиран | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Проект ECOPORT 8 Екологосъобразно управление на пристанищната инфраструктура |  |  |  |
|  |  | Развитие на речните информационни услуги и системи (РИС) по програмата Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) Международен проект IRIS EUROPE ІІ | Предоставяне на безжични услуги за потребителите на водния път – пилотно изграждане на безжична мрежа (WLAN) в района на пристанище Русе - Международен обмен на РИС-данни – финализиране. |  |  |
|  | 1.3. Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт | Други проекти |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Доставка и въвеждане в експлоатация на 5 бр. Далекомерна система (DME) | Осигуряване на покритие за зонална навигация (RNAV) в обслужваното въздушно пространство на Р. България – 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.3.2. Модернизация на Автоматизирана система за управление на въздушното движение (SATCAS) | Работа с Mode S, изравняване на данните между оперативна и резервираща системи, разширяване и модернизиране на системна архитектура – 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.3.3. Доставка на система за автоматизиран контрол и управление на наземното движение на летище София (А-SMGCS) | Подобряване ефективността на полетите чрез намаляване на риска от сериозен инцидент по маневрената площ на летището и намаляване на закъсненията при условията на ниска видимост – 65% | 65% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.3.4. Сключване на договор за доставка, инсталация и въвеждане на система за независим кооперативен обзор с разширен обхват (WAM) и система за автоматичен зависим обзор (ADS-B) | Подобряване на качеството на услугата Обзор, чрез осигуряване на резервираност на информацията и разширяване на покритието в зоните с планински терен – 100% | 60% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.3.5. Сключване на договор за доставка, инсталация и въвеждане на оборудване за трасовите РЛК и изграждане на нов РЛ комплекс на летище София | Повишаване на безопасността на ОВД чрез подмяна на амортизирано оборудване и допълване на информацията от РЛК с информация от ВС (Mode S) – 100% | 80% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.3.6. Сключване на договор за доставка на нова система за запис и възпроизвеждане на гласова и цифрова информация в РЦ/ЛЦ за ОВД | Осигуряване на запис и възпроизвеждане на оперативна гласова информация – 100% | 80% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.3.7. Разширение и промяна на конфигурацията на радиорелейна мрежа на ДП РВД | Осигуряване на комуникация с нови инфраструктурни обекти на ДП РВД – 60% | 50% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  | 1.4. Развитие на пътната инфраструктура | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Изпълнение на проект „Кърджали – Подкова” | Завършени 18 етапа от общо 18 етапа на строителство СМР – 100% на изпълнение Приключване на строителните дейности по проекта (Акт 16) | Завършени 17 етапа от общо 18 етапа на строителство СМР – 99,67 % на изпълнение Приключване на строителните дейности по проекта (Акт 16) – 0 бр. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.4.2. Изпълнение на проект „Връзка на АМ Хемус със СОП” | Изпълнени етапи по договор – 8 бр. от 8 бр. етапа по договор * през м. август 2013 г.е обособен етап 7 „а”, с което общо етапите от 8 стават 9 бр. СМР – 100% на изпълнение Приключване на строителните дейности (Акт 16) | Изпълнени етапи по договор – 7бр. от 9 бр. СМР – 100% на изпълнение няма Акт 16, за обекта е подписан само Акт 15 | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Напълно постигната цел /100%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.4.3. Изпълнение на проект „Строителство на АМ Марица” | Лот 1: Завършени 19 етапа от общо 19 етапа на строителство Лот 2: Завършени 15 от общо 15 етапа на строителство. | Лот 1: Завършени 9 етапа от общо 22 етапа на строителство, съгласно одобрената 15.08.2013 г. актуализирана технологично - строителна програма Лот 2: Завършени 11 от общо 15 етапа на строителство. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.4.4. Изпълнение на проект „Доизграждане на АМ Тракия, Лотове 2, 3 и 4” | Лот 4: Приключване на строителните дейности – 1 бр. акт 16) | Лот 4: Приключване на строителните дейности – 1 бр. акт 16) | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.4.5. Изграждане на „АМ Струма Лот 1, Лот 2 и Лот 4” | Лот 1: Изпълнени етапи по договор – 18 бр. от 18 бр. етапа по договор СМР – 100% на изпълнение Приключване на строителните дейности – 1 бр. акт 16 | Лот 1: Изпълнени етапи по договор – 18 бр. от 18 бр. етапа по договор СМР – 99,84% на изпълнение Приключване на строителните дейности – 0 бр. акт 16 /подписан акт 15/ | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  |  | Лот 2: Подписан договор за проектиране и строителство – 1 бр. Издаване на Разрешение за строеж – 1 бр. | Лот 2: Подписан договор за проектиране и строителство – 1 бр. Издаване на Разрешение за строеж – 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  |  | Лот 4: Изпълнени етапи по договор – 17 от общо17 бр. етапи СМР – 85% на изпълнение | Лот 4: Изпълнени етапи по договор – 2. от общо 17 бр. етапи СМР – 35 % на изпълнение | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.4.6. „Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) Враца (Мездра)– Ботевград” Проектът е отложен за изпълнение през програмния период 2014-2020 г., поради изчерпване на бюджета на ОПТ 2007-2013 | Лот 1: Издаване на Разрешение за строеж Лот 2: Издаване на Разрешение за строеж | Няма издадено Разрешение за строеж Няма издадено Разрешение за строеж | Незадоволително постигната цел /под 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.4.7. АМ „Калотина – София” | Изпълнени 60% СМР Изготвен и приет 1 бр. технически проект за п.в. Сливница и нов мост над р. Какач | Изпълнени 38,6% СМР Изготвен и приет 1 бр. технически проект за п.в. Сливница и нов мост над р. Какач | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Напълно постигната цел /100%/ |
| 3. По-широко използване на инструментите на концесията | 1. Развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на концесията | 1.1. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Видин-Юг, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин | 70% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.2. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Несебър, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас | 70% | 0% Концесионният договор не е сключен през 2013 г., поради обжалване на Решенията на МС за откриване на процедурата и за избор на концесионер | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.3. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Лом, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом | 60% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.4. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Бургас-Запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас | 20% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.5. Прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Тутракан, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе | 0% | 100% Процедурата е прекратена, поради липса на подадени оферти | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.6. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху Централна жп гара Пловдив и сключване на концесионен договор | 20% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.7. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Никопол, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе | 20% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.8. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Русе-Запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе | 60% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.9. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Русе-Център, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе | 40% | 0% Процедурата е прекратена, поради липса на подадени оферти | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.10. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване София и гражданско летище за обществено ползване Балчик | 50% | 50% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.11. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху Централна жп гара Варна | 70% | 70% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.12. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Русе-Изток, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе | 30% | 60% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.13. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху Гражданско летище за обществено ползване Пловдив | 20% | 50% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.14. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Видин-Център, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин | 40% | 70% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.15. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху Пристанищен терминал Зимовник – гр. Русе | 20% | 50% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 4. Създаване на подходящи условия за развитие на транспортната логистика | 1. Изграждане на подходяща логистична инфраструктура (интермодални терминали и контейнерни терминали) | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |  |
|  |  | 1.1. Изграждане на интермодален терминал в Южен Централен район на планиране в България – Пловдив Отчуждаване на необходимите терени за строителство Тръжна процедура за избор на изпълнител на проектантските и строителните работи Тръжна процедура за избор на изпълнител на строителен надзор | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ – 1 бр. Отчуждаване на имоти – 100% Сключване на договор с изпълнител – 1 бр. Сключване на договор с изпълнител – 1 бр. | ФК е одобрен от УО на ОПТ. Сключването на договор за безвъзмездна финансова помощ предстои Одобрени и влезли в сила ПУП-ПРЗ и ПП. Започнати са действия по отчуждаване на имоти и части от имоти частна собственост Избран е изпълнител и предстои сключването на договор Избран е изпълнител и предстои сключването на договор | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.2. Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ – 1 бр. | Избран е изпълнител, но решението е в процес на обжалване | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.3. Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София | Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ– 1 бр. | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ– 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  |  | Сключване на договор с изпълнител за строително-ремонтните работи – 1 бр. | Сключен договор с изпълнител за строително-ремонтните работи – 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  |  | Сключване на договор с изпълнител за оценка на съответствието и строителен надзор – 1 бр. | Сключен договор с изпълнител за оценка на съответствието и строителен надзор – 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.4. Преустройство и саниране на приемно здание Пазарджик – ІІ -ри етап | Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ.– 1 бр. | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ– 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  |  | Сключване на договор с изпълнител за строително-ремонтните работи – 1 бр. | Сключен договор с изпълнител за строително-ремонтните работи – 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.5. Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа | Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ.– 1 бр. | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ– 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  |  | Сключване на договор с изпълнител за строително-ремонтните работи – 1 бр. | Избран е изпълнител, но решението се обжалва. Сключването на договор предстои | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 5. Осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система и намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда | 1. Контрол и осигуряване на стандарти във всички видове транспорт |  |  |  |  |
|  | 1.1. Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт | 1.1.1. Създаване на предпоставки за намаляване на пътнотранспортните произшествия, повишаване на активната и пасивна безопасност на превозните средства в експлоатация, подобряване на условията за движение, намаляване на аварийност, намаляване на шума и замърсяване на околната среда | Издадени разрешения за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства – 60 бр. | 469 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.2. Повишаване на ефективността на контрола върху спазване на разпоредбите за работно време, прекъсвания, почивки | Издадени карти за дигитални тахографи – 10000 бр. | 20510 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.3. Повишаване квалификацията на водачите на моторни превозни средства | Издадени карти за квалификация на водача – 7000 бр. | 34482 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.4. Повишаване началната квалификация на водачите на моторни превозни средства | Проведени изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС – 200000 бр. | 241378 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 1.2. Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт | 1.2.1. Повишаване на квалификацията, преквалификацията и обучението на персонала | - Планирани изпити по нормативи за безопасност и изпити за правоспособност за служители в жп транспорт – 1800 бр. | 1837 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.2.2. Повишаване безопасността на превозите, чрез намаление броя на инцидентите по вина на ДП „НКЖИ” в брой | Намаление броя на произшествията – 175 бр. | 98 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 1.3. Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт | - Промяна в правната уредба - Осъществяване на текущ надзор и контрол върху дейността на субектите и обектите в гражданското въздухоплаване - Успешно преминаване на одити от EASA и Европейския съюз в областта на безопасността и сигурността на гражданската авиация - Осъществяване функциите като Национален надзорен орган по чл.16в и чл.16д от ЗГВ по отношение на доставчика на аеронавигационно обслужване и на най-голямото летище на територията на страната – летище София - Реализиране на проекта по въвеждане в информационната система на ГД ГВА по линия на ОПАК - Подобряване на административното обслужване - Привеждане в действие препоръки на EASA от предходни одити | 100% (за всички дейности) | 100% (за всички дейности) | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 1.4. Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт | 1.4.1.Усъвършенстване на дейността по преглед, освидетелстване и регистрация на корабите, плаващи под българско знаме (FSI), така че броят на задържаните български кораби в чужди пристанища да се намали под средното равнище на задържани кораби | - Преглед на големи морски кораби, извършващи задгранично плаване – 15 бр. - Издадени и заверени конвенционални документи на големи морски кораби – 90 бр. - Преглед на големи морски кораби, извършващи крайбрежно плаване – 60 бр. - Издадени и заверени документи на големи морски кораби, извършващи крайбрежно плаване – 100 бр. - Преглед на малки морски кораби (до 40 БТ) – 3200 бр. - Издадени и заверени документи на малки морски кораби (до 40 БТ) – 3200 бр. - Преглед на големи кораби по р. Дунав – 170 бр. - Издадени и заверени корабни документи (в т.ч. и корабни удостоверения) на големи кораби по р. Дунав – 460 бр. - Преглед на малки кораби по р. Дунав – 1250 бр. - Издадени и заверени документи на малки кораби по р. Дунав – 1250 бр. | 37 бр. 279 бр. 78 бр. 123 бр. 3228 бр. 3232 бр. 203 бр. 465 бр. 1407 бр. 1407 бр. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.4.2.Провеждане на държавен пристанищен контрол, съизмерим със стандартите на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол | - Извършване на проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища – 318 бр. - Заверени товарни планове на кораби – 750 бр. | 536 бр. 966 бр. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.4.3.Усъвършенстване на дейностите, гарантиращи опазването на морската и речната среда и предотвратяване на замърсявания от кораби, както и минимизиране на щетите при инцидентни разливи | - Проверки на кораби по отношение опазване на морската среда – 850 бр. - Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища – 1400 бр. | 965 бр. 1748 бр. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.4.4.Усъвършенстване дейността по контрола и регистрацията на пристанищата и пристанищните оператори, дейността по оценката на експлоатационната годност, техническия надзор и ЗБУТ | - Издадени и преиздадени удостоверения за експлоатационна годност – 30 бр. - Извършени проверки на експлоатационната годност на пристанищата/ пристанищните терминали – 220 бр. - Съгласувани карти за типов технологичен процес за обработка на товари – 30 бр. - Извършени проверки по технически надзор на съоръженията с повишена опасност – 280 бр. | 31 бр. 244 бр. 41 бр. 295 бр. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.4.5.Усъвършенстване дейността по организацията и контрола на сигурността на морските пристанища на Р. България | - Извършени оценки на сигурността на пристанищата – 2 бр. - Изготвени планове за сигурността на пристанищата – 4 бр. - Издавани/заверени удостоверения за съответствия за сигурност на пристанищата – 20 бр. - Съгласуване на оценки и правила за сигурност на пристанищата необхванати от регламент 725/20044 директива 2005/65 EU – 65 бр. | 11 бр. 6 бр. 10 бр.* 36 бр.** ** Неточно определен прогнозен бр. **Няма подновени и изпратени от операторите на тези пристанища оценки и планове и ИАМА не може да въздейства върху този процес | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  | 2. Осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в автомобилния транспорт | 2.1. Контрол на пунктовете за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства и качеството на извършваните прегледи | Извършване на периодични проверки на пунктовете за извършване на технически прегледи – 2400 бр. | 2820 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.2. Недопускане извършването на превози от водачи, които не отговарят на медицинските изисквания и с тенхически неизправни пътни превозни средства | Извършване на проверки в предприятията – 4100 бр. | 5544 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.3. Повишаване качеството на обучението на кандидатите за водачи на МПС | Извършване на проверки в учебните центрове – 2500 бр. | 3214 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.4. Повишаване качеството на контролната дейност на регионалните звена на ИА “Автомобилна администрация“ | Провеждане на обучения на инспекторския състав – 12 бр. | 8 бр. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 2.5. Повишаване безопасността при извършване на превози на опасни товари | Извършване на проверки на пътни превозни средства превозващи опасни товари – 6200 бр. | 4177 бр. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 2.6. Проверяване на състоянието на материалната база автогарите и привеждането и съгласно нормативната уредба | Извършване на проверки в автогарите – 400 бр. | 381 бр. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 2.7. Подобряване качеството и безопасността на извършваните автомобилни превози | Налагане на принудителни административни мерки чрез временно спиране от движение или отнемане на СУМПС – 3600 бр. | 3679 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.8. Намаляване броя на извършените нарушения | Осъществяване на контролни проверки на ППС – 250000 бр. | 233215 бр. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  | 3. Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия | 3.1. Повишаване на безопасността на видовете транспорт посредством разследване на произшествия и набелязване на мерки за безопасност - Поддържане на система за задължително и доброволно докладване на авиационни събития, водене на архив и поддържане на информационна система за авиационни събития - Водене на архив от разследванията на морски произшествия и поддържане на информационна база данни - Водене на архив и поддържане на база данни за жп произшествия | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.2. Подобряване на готовността за действие в случай на извънредни ситуации или терористични актове. Усъвършенстване координацията между МТИТС, изпълнителните агенции и търговските дружества от системата на транспорта и съобщенията за превенция и реагиране при бедствия, терористични актове и инциденти | Приемане на: 1. част 1 „Защита при земетресения”, част 2 „Защита при наводнения” и част 3 „Авария в АЕЦ „Козлодуй” от План на МТИТС за защита при бедствия 2. План за използване на интегрираните, пощенските, електронните и съобщителните мрежи при кризи от военен характер 3. План за оповестяване на страната за опасност от въздушно нападение | Плановете са приети и актуализирани Планът е актуализиран Планът не е актуализиран, поради липса на указания от МВР | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 3.3. Изпълнение на политиката на НАТО в областта на гражданското аварийно планиране и управление при кризи в сектор транспорт и комуникации - Участие в работата на Транспортната и Комуникационната група на НАТО | Участие в пленарните заседания и с експерти в работните групи. Изпълнение на работните програми | Въпреки финансовите ограничения транспортни експерти участваха в част от заседанията на работните групи към Транспортната група | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 3.4. Проектиране и изграждане на Център за дублиране и възстановяване на информационните системи (Disaster recovery center) за работа при кризисни ситуации и във военно време | Сключване на договор и завършване на І етап от проекта | Процедурата е прекратена поради не предоставени финансови средства от МО | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 3.5. Постигане на висока степен на безопасност при експлоатация на съоръжения с повишена опасност /СПО/ в транспортната система | Недопускане на трудови злополуки със СПО | През 2013 г .не са допуснати трудови злополуки със СПО | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.6. Усъвършенстване дейността по „Търсене и спасяване" и привеждането й в съответствие с международните договори и стандарти за опазване на човешкия живот | - Обработени сигнали за бедствие – 100% - Проведени планови учения и тренировки – 25 бр. | 100% 25 бр. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 4. Медицинска и психологическа експертиза | Многопрофилна транспортна болница – НМТБ „Цар Борис” ІІІ, гр. София |  |  |  |
|  |  | Прилагане на най-съвременни и утвърдени методи за диагностика, лечение и наблюдение и при извършване на медицински и психологически експертизи за професионална годност и подбор на кадри в системата на МТИТС - Въвеждане на ИБИС с цел подобряване управление на разходите и приходите в лечебното заведение - Ефективно управление на потока пациенти чрез плануване и графици и предоставяне на качествени медицински услуги | Планиран брой извършени прегледи - 97500 експертни болнични прегледи - 17100 профилактични прегледи - 3590 психологически прегледи - 5400 планирани болни за стационарно лечение -50% използваемост на легловия фонд -4.07 дена среден болничен престой -22000 проведени леглодни -43% оборот на легла -70% оперативна активност Въведена ИБИС Да | - 95298 експертни прегледи - 14529 профилактични прегледи - 4617 психологически прегледи -5374 преминали 48.64% реално използван леглови фонд -4.15 дена реално отчетени 22306 отчетени леглодни - 42,65 отчетени - отчетена о.а.70.36% Въведена ИБИС Да | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Многопрофилна транспортна болница – гр. Пловдив |  |  |  |
|  |  | Осигуряване на сигурна и безопасна среда в движението на транспорта по отношение на човешкия фактор | - Прилагане на съвременни и утвърдени методи за диагностика, лечение и наблюдение - Медицински прегледи на работещи в транспорта в Централна и Източна Южна България за професионална годност и подбор на кадри – подлежащ контингент 40000 прегледи - Освидетелствани от ТОЛЕК пациенти, насочени от ТЕЛК, КАТ, НКЖИ” и БДЖ ЕАД – 3000 експертизи - Медицинска експертиза в стационара на МТБ-Пловдив – лечение, рехабилитация на заболявания и състояния пречещи за изпълнение на служебните задължения на работещите в МТИТС- 1700 експертизи - Психологически експертизи за професионална годност и подбор на кадри в системата на жп транспорт – 3000 общо | Да 45000 прегледи 3000 експертизи 1700 експертизи 3000 експертизи | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Ефективно управление на потока пациенти и предоставяне на качествени медицински услуги от болницата | - Използваемост на легловия фонд над 80% - Среден болничен престой план- 5дни - Оборот на леглата план 75% -Преминали за стационарно лечение 5000 души | 80 % 5 дни 80 % 5000 души | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Осигуряване на функционираща информационна система за оптимизиране на лечебния процес и подпомагане мениджмънта на болницата | Компютърно-информационна система в структурите на МТБ-Пловдив | частично | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 6. Повишаване качеството на транспортните услуги за населението и бизнеса | 1. Успешно по-нататъшно интегриране на българската транспортна система в европейската и утвърждаване на приоритетната й роля в региона | 1.1. Привеждане в съответствие на българското законодателство с новоприетите нормативни актове на ЕС | Изпълнение на Плана за действие за 2013 г., с мерки, произтичащи от членството на Р. България в ЕС | Изпълнен План за действие за 2013 г., с мерки, произтичащи от членството на Р. България в ЕС | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Регулиране на достъпа до пазара и професията | Автомобилен транспорт |  |  |  |
|  |  | 2.1. Предлагане на нови услуги от български превозвачи, насочени към задоволяване на потребностите на пътниците | Издаване на разрешителни за обслужване на международни автобусни линии за български фирми – 70 бр. | 61 бр. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 2.2. Предлагане на нови услуги от чужди превозвачи, насочени към задоволяване на потребностите на пътниците | Издаване на разрешителни за обслужване на международни автобусни линии до територията на Р. България за чуждестранни фирми – 30 бр. | 39 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.3. Оптимална сигурност, безопасност и екологичност при извършване на товарни превози, както и подпомагане на стокооборота на Р. България с други държави | Издаване на многократни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни – 2900 бр. | 1308 бр. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 2.4. Улесняване на извършването на международните превози на пътници и товари | Издаване и преиздаване на лиценз на Общността – 1000 бр. | 2320 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.5. Улесняване на извършването на обществените превози на пътници и товари | Издаване на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р. България – 100 бр. | 690 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.6. Привеждане на републиканската транспортна схема в съответствие с размера, направленията и сезонността в потребностите на населението от пътувания | Извършване на промени на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема по предложения на областните управители – 350 бр. | 598 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.7. Издаване на разрешителни за обслужване на международни автобусни линии транзитиращи територията на Р. България за чуждестранни фирми | 30 бр. | 19 бр. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 2.8. Издаване на разрешителни за извършване на совалкови превози на пътници на български фирми | 100 бр. | 478 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.9. Издаване на разрешителни за извършване на случайни международни превози на пътници | 1000 бр. | 2850 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.10. Издаване на книжка с пътнически ведомости Интербус | 750 бр. | 750 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.11. Издаване на книжка с пътни формуляри | 350 бр. | 354 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.12. Издаване на еднократни разрешителни за извършване на превоз на товари | 112000 бр. | 123297 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Воден транспорт |  |  |  |
|  |  | 2.1. Усъвършенстване дейността по обучението, квалификацията и освидетелстването на морските лица | - Изпитани лица за придобиване на правоспособност – 2600 бр. - Издадени/ преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на свидетелства за правоспособност на морски лица – 19000 бр. - Издадени моряшки паспорти – 2000 бр. - Издадени моряшки/ служебни книжки – 1400 бр. | 3056 бр. 29281 бр. 3222 бр. 2879 бр. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.2. Увеличение на превоза на товари с железопътен транспорт през 2013 г. | Планиран превоз на товари – 13947 хил. тона | Превозени товари – 13670 хил. тона | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  | 3. Общодостъпен транспорт | 3.1. Разрешаване на социални проблеми и предотвратяване на регионална изолация на около 2,8 млн. правоимащи граждани, ползващи преференциални пътувания, предимно социално слаби граждани | Достъп до услугата и разпределение на броя на правоимащите граждани, ползващи преференциални пътувания – 3122020 бр. | 3122026 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.2. Постигане на социален ефект чрез покриване на част от редовната тарифа на картите и осигуряване на по-голям достъп до транспортната услуга | Покриване на част от редовната тарифа на картите – 66% | 63% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 3.3. Интегриране в обществото на трудноподвижните лица чрез осигуряване на определен процент на курсове с автобуси за тях | Осигуряване на определен процент на курсове с автобуси за превоз на трудноподвижните лица – 35% | 35% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.4. Покриване на загубите на превозвачите чрез осигуряване на по-широк достъп до транспортната услуга на населението в слабонаселените гранични и планински райони | Покриване на загубите със субсидии за градски и междуселищни превози – 44.8% | 48.9% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.5. Предоставяне на населението железопътен пътнически транспорт, съгласно договор с държавата от „БДЖ –Пътнически превози” ЕООД | Планирани в ЗОУ влак-километри – 20045 хил. влаккм. | Изпълнени по ЗОУ влак-километри – 18624 хил. влаккм. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  | 4. Проучване и поддържане на водните пътища | 4.1. Осигуряване на безопасно и безпрепятствено корабоплаване при всякакви условия | Индикаторите за целево състояние за 2013 г. са в зависимост от хидрометеорологичния и хидроложки режим на реката | 1.Изучаване на хидроложкия и хидроморфоложкия режим в българския участък на р. Дунав. - Извършени измервания на водните количества – 36 бр. - Направени напречни хидрографни профили на р. Дунав – 1200 бр. - Извършени хидрографни проучвания в райони на хидротехнически съоръжения – 3 бр. - Извършени хидрографни проучвания в лимани и зимовници – 5 бр. 2. Осигуряване на безопасно и безпрепятствено корабоплаване в българския участък на р. Дунав. - Осигурени габарити на фарватера съгласно препоръките на Дунавската комисия в българския участък на р. Дунав при ниско корабоплавателно регулационно ниво и по-високо от него – 250 дни/годишно - Поддържана навигационно пътева обстановка в българския участък на р. Дунав – 100 % 3. Осигуряване на корабоплавателите със своевременна и точна информация за състоянието на корабоплавателния път и хидрометеорологичния режим на реката. - Ежедневно издаден и разпространен „Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав”, съдържащ и прогноза за водните нива – 365 бр. 4.Своевременно известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка и за всички изменения на вида и разположението на знаците. - Издаден и разпространен „Бюлетин за навигационно-пътевата обстановка – 34 бр. - Издадени и разпространени известия до корабоплавателите – 53 бр. 5. Локализиране и ликвидиране на замърсявания от корабоплавателна дейност в общия българо-румънски участък на р. Дунав. - Извършени наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи – 300 бр. - Приети нефтоводни продукти от корабите и от водите на реката – 5 бр. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/% Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 4.2. Реализиране на проект NEWADA – DUO – data & user orientation – хармонизиране на основната информация за плавателния път чрез определяне на общи критерии за качество, изпълнение на пилотни дейности в избрани участъци на реката | 1 бр. | 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 4.3. Реализиране на проект СО - WANDA – Конвенция за управление на отпадъците от корабоплаване по р. Дунав – хармонизиране и подобряване на сега действащите системи за управление на отпадъците от корабоплаване | 1 бр. | 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 4.4. Изпълнение на дейности по проект InTraRegio | Изготвен сравнителен анализ, обхващащ 5-те клъстерни региона, вкл. цялостен SWOT анализ Разработване уебсайт на проекта Разработване на комуникационна стратегия с цел определяне на необходимите мерки за информация и публичност в най-ранен етап | 1 бр. 1 бр. 1 бр | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 4.5. Изпълнение на проект WATER – Интегрирано управление водите на р. Дунав | - Провеждане на процедури за доставки по проекта – 3 бр. - Сключване на договори за доставки – 3 бр. | 0 бр. 0 бр. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 4.6. Проект „Система за защита на водите на р. Дунав от нефтени разливи и контрол върху дейностите по изземване на наносни отложения“ | -Попълване на формуляр за кандидатстване – 1 бр. - Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в проекта – 2 бр. | 1 бр. 2 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |

В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  | Индикатор за самооценка 1. напълно постигната цел /100%/ 2. задоволително постигната цел /50 и над 50%/ 3. незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2013 г./ | Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2013 г. / |  |
| 1. Развитие на електронните съобщения Задоволяване на нуждите на бизнеса и населението със съвременни, ефективни, сигурни и качествени съобщителни услуги. | 1. Изпълнение на Политика в областта на електронните съобщения | 1.1. Свободна и ефективна конкуренция на пазара на електронните съобщения 1.2. Създаване на условия за улеснено изграждане на модерна и сигурна електронна съобщителна инфраструктура 1.3. Устойчиво и непрекъсваемо предоставяне на универсалната услуга 1.4. Гарантиране правата и интересите на потребителите 1.5. Отчитане на българската позиция при обсъждането и изготвянето на различни досиета, в рамките на участието на страната ни в процеса на вземане на решения на ЕС | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба във връзка с приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения | 2.1. Завършване на работата по изготвянето на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения и внасянето му за приемане в Народното събрание | 100% | 75% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 2.2. Приети и влезли в сила наредби, гарантиращи нормално развитие на сектора в съответствие с европейските изисквания и Закона за електронни съобщения | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 3. Организиране и координиране на изготвянето на становища, позиции и указания на Република България по проекти на документи, залегнали в програмата за работа на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в областта на електронните съобщения | Съгласувани становища, позиции и указания за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в областта на електронните съобщения | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 4. Организиране и координиране на дейността на работна група 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейските въпроси, както и участие в различни подгрупи към други работни групи към Съвета по европейски въпроси | Приети и одобрени становища, позиции и указания от Работна група 17 и от Съвета по европейски въпроси към МС | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 5. Популяризиране правата на потребителите на електронни съобщителни услуги, в контекста на Европейската година на гражданите | Предоставени информационни и разяснителни материали в максимално достъпен вид, с които се цели подобряване защитата на потребителите на електронни съобщителни услуги. | 0% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 6. Координирано изготвяне на позициите на Република България за заседанията на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика в частта на телекомуникациите | Приети и одобрени позиции за заседанията на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика в частта на телекомуникациите | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 7. Актуализация и изпълнение на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България. -Спиране на аналоговото наземно телевизионно радиоразпръскване съгласно изискванията на измененията на ЗЕС от 2011 г. - Организиране и провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки в съответствие с изискванията на Решение на ЕК SA.36333 относно одобряване на държавна помощ | Информиране на населението и осигуряване на възможност за достъп до цифрово телевизионно съдържание чрез снабдяване на до 210 711 лица със специфични социални потребности с декодиращи устройства | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 8. Изготвяне на Проект на Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър | Ефективно използване на ограничения ресурс – радиочестотен спектър. Неутралност по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги. Повишаване степента на хармонизация на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с принципа на разпределението и ползването на радиочестотния спектър в ЕС и МСД | 100% | 45% | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  | 9. Изготвяне, съгласуване и приемане от Министерския съвет на проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър | Приет от Министерския съвет изменен и допълнен Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, въвеждащ изискванията на решения на ЕС в областта на радиочестотния спектър | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
| 2. Развитие на пощенските услуги Устойчиво развитие на националния пощенски сектор и задоволяване потребностите на обществото от съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги, съответстващи на европейските и световните изисквания | 1. Провеждане на държавната политика в областта на пощенските услуги | 1.1. Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги. Със заповед № РД-08-571 от 15.10.2013 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е създадена Работна група със задача да изготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги. Целта на законопроекта е прецизиране на текстове, заложени в действащия закон, с оглед внасяне на по-голяма яснота по отношение на правата и задълженията на пощенския оператор със задължение за извършване на УПУ, както и изменения, свързани с тълкуването и прилагането на текстове от правоприлагащите органи в условията на либерализиран пазар на пощенските услуги | Работната група започна дейността си в края на м. октомври | 80% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.2. Осъществен е преглед и анализ на постигнатите резултати от изпълнението на Секторната пощенска политика за периода 2009-2013 г. с цел изготвяне на проект на Секторна пощенска политика за периода 2014-2018 г. | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.3. Прието Постановление № 140 на МС от 28.06.2013 г. за изменение и допълнение на Постановление № 1 на МС от 09.01.2013 г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България. Средствата по чл. 9, ал. 1 от Постановление № 1 на МС от 9.01.2013 г., в размер на 2 млн. лв., разпределени по бюджета на МТИТС за 2013 г., за компенсиране на „Български пощи” ЕАД за несправедливата финансова тежест от предоставянето на универсалната пощенска услуга за 2011 г., се предоставят на основание чл. 2, т. 1, буква „а” от Решение 2012/21/ЕС | Проектите на постановления на МС (т. 1.3, 1.4 и 1.5) бяха изготвени след приемането на ПМС № 1 от 09.01.2013г. с цел „Български пощи” ЕАД да получи справедлива компенсация за възложеното му от държавата задължение за извършване на универсалната пощенска услуга | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.4. Прието Постановление № 221 на МС от 27.09.2013 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2013 г. на „Български пощи” ЕАД за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга по Закона за пощенските услуги за 2011 г. | От централния бюджет за 2013 г. се предоставят средства в размер на 6500 хил. лв. чрез бюджета на МТИТС на „Български пощи” ЕАД за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга за 2011 г. | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.5. Прието Постановление № 288 от 14.12.2013 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на МТИТС за „Български пощи” ЕАД и на общини. | От централния бюджет за 2013 г. се предоставят средства в размер на 1 000 хил. лв. чрез бюджета на МТИТС на „Български пощи” ЕАД за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга за 2011 г. | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Изпълнение на задълженията на Република България като страна-членка на ръководството на Административния съвет на ВПС за периода 2013-2016 г. | 2.1. Участие в работата на Административния съвет на ВПС и в неговите работни органи | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 3. Участие в дейността на институциите на ЕС и на техните работни структури, компетентни в областта на пощенските услуги | 3.1. Подготовка за участие и участие в дейността на Комитет „Пощенска директива” към ЕК | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 4. Участие в международното сътрудничество на регионално и световно ниво | 4.1. Подготовка за участие и участие в дейността на Европейския комитет по пощенско регламентиране | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 5. Задоволяване на нуждите на потребителите на пощенски услуги и на филателните колекционери от пощенски марки и пощенски продукти | 5.1. Изпълнение на решенията на Специализирания съвет по маркоиздаване 5.2. Изпълнение на Годишния тематичен план за издаване на пощенски марки на пощенски продукти и на специални пощенски печати 2012 г. 5.3. Утвърждаване на Годишния тематичен план за издаване на пощенски марки на пощенски продукти и на специални пощенски печати за 2014 г. | 100% 41 бр. пощенски марки 32 бр. пощенски продукти 32 бр. специални пощенски печати 100% | 100% 50 бр. пощенски марки 38 бр. пощенски продукти 44 бр. специални пощенски печати 100% | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 6. Изпълнение на задълженията за международен обмен на пощенски марки, произтичащи от актовете на Всемирния пощенски съюз | 6.1. Обработване, заприходяване, съхраняване и контрол върху използването на пощенските марки за международен обмен и за представителни цели | В зависимост от постъпилите пощенски марки по линията на международния обмен | Получени и съхранени 30000 бр. пощенски марки за представителни цели и за международен обмен Заприходени 4240 бр. пощенски марки, получени от МБ на ВПС | Напълно постигната цел /100%/ |
| 3. Развитие на информационно общество | 1. Координиране и отчитане на дейностите, включени в Националната програма „Цифрова България 2015”, съответни на Цифровата програма на Европа Следене на изпълнението чрез регулярно събиране на информация от подгрупата към РГ 31 „Европа 2020” Подготовка на справки и информация по изпълнението на ЦПЕ, които да се подават към ЕК | 1.1. Иницииране и координиране и извършването на периодична актуализация на Националната програма „Цифрова България 2015”, в съответствие с настъпилите промени в средносрочни и дългосрочни цели за следващия планов период 2014-2020 г. | Брой проведени заседания на подгрупата към РГ 31 „Европа 2020 | През 2013 г. дейностите по координиране и извършването на периодична актуализация на Националната програма „Цифрова България 2015” са успешно изпълнявани по електронен път, поради което не е възникнала необходимост от провеждане на заседания на подгрупата към РГ 31 „Европа 2020” | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Координиране изпълнението на Националната програма за реформи (2011 – 2015 г.) в областта на ИКТ | 2.1 По-добро координиране и съответно изпълнение на заложените ИТ мерки в програмата, включително и ранно отчитане на потенциални проблемни области и тяхното отстраняване | Брой изпратени становища и предложения по НПР | Брой изпратени становища и предложения по НПР - 20 | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 3. Координиране дейностите по инициативата „Партньорство за измерване на ИКТ за развитие” за измерване на напредъка за постигане на целите на Световните срещи на високо равнище по въпросите на информационното общество | 3.1. Актуализация на информацията във връзка с изпълнение на решенията на Срещите на високо равнище в областта на информационното общество (WSIS) | Одобрена заявка на България по процедурата IDN ccTLD FT или PDP | Обработени въпросници и анализирани данни – 25 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 4. Координиране на дейностите по изпълнението на ангажиментите на Р. България във връзка с нейното участие в дейността на Управителния комитет по медии и информационно общество (CDSMI) към Съвета на Европа | 4.1. Преведени и предоставени на широката общественост доклади и материали за популяризиране на дейността на Управителния комитет по медии и информационно общество | Участие в Управителния комитет по медии и информационно общество (CDSMI) към Съвета на Европа – 2 бр. Изготвени позиции, становища и информации по въпросите на ИО и ИТ, медии и нови комуникационни услуги по искане от други институции (национални и международни) и/или вътрешноведомствени звена – 30 бр. | Участие в Управителния комитет по медии и информационно общество (CDSMI) към Съвета на Европа - 2 бр. Изготвени позиции, становища и информации по въпросите на ИО и ИТ, медии и нови комуникационни услуги по искане от други институции (национални и международни) и/или вътрешноведомствени звена – 40 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
| 4. Развитие на модерна широколентова инфраструктура | 1. Участие в подготовка и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за разработване на Национален план за развитие на широколентов достъп от следващо поколение (NGA) с времеви хоризонт 2020 г | 1.1. Разработен програмен документ, който да начертае средносрочни и дългосрочни насоки с времеви хоризонт 2020 г. за модернизиране и надграждане на съществуващите широколентови инфраструктури и мрежи, с цел постигане на необходимите NGA параметри, както и изграждане на нови NGA мрежи с последни технологични решения за постигане целите заложени до 2020 г. в Цифровата програма за Европа | Проведена обществена поръчка и разработен програмен документ – 1 бр. | Проведена обществена поръчка и разработен програмен документ – 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Участие в подготовка и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на цифрова карта и база данни за съществуваща и новоизграждаща се инфраструктура | 2.1.Изработена цифрова карта и база данни за съществуваща и новоизграждаща се инфраструктура | Проведена обществена поръчка и изработени цифрова карта и база данни – 1 бр. | Поради финансови ограничения не е проведена планираната обществена поръчка. Изготвена е частично цифрова карта и са събрани бази данни за съществуващи инфраструктури от експерти от дирекция ИТЕУ | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 5. Създаване на модерна научноизследователска ИКТ инфраструктура и подпомагане на научните изследвания технологичното развитие и иновациите в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) | 1. Координиране на българското участие в инициативата Партньорството за модерни изчислителни ресурси в Европа (PRACE) | 1.1. Национален суперкомпютърен център, подкрепящ национални и международни изследователски проекти, предоставящ най-модерна електронна научна инфраструктура | - Български научноизследователски екипи, работещи по PRACE проекти, бр.9 - Български учени и изследователи, участващи по PRACE проекти (кумулативно за периода), бр. 37 - Научни публикации в престижни международни и национални научни списания, бр. 12 - Български организации, които са се възползвали от PRACE услугите, бр. 3 | - Български научноизследователски екипи, работещи по PRACE проекти, бр.9 - Български учени и изследователи, участващи по PRACE проекти (кумулативно за периода), бр. 37 - Научни публикации в престижни международни и национални научни списания, бр. 12 - Български организации, които са се възползвали от PRACE услугите, бр. 3 | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Провеждане на индивидуални консултации по 11-ти конкурс и обработка на резултатите от 10-ти и 11-ти конкурси на програма ИКТ от Седма рамкова програма на ЕС, съдействие за включване на български партньори в консорциумите | 2.1. По-широк достъп на заинтересованите страни до информация за възможностите за участие в конкурси на програма ИКТ от Седма рамкова програма на ЕС | Подготовка и участие на експерти в консултации по конкурсните сесии – 25 бр. Договорено финансиране за българските участници - € 700 хил. | Подготовка и участие на експерти в консултации по конкурсните сесии – 35 бр. Договорено финансиране за българските участници – € 2 647 852 евро за 10-ти и 11-ти конкурси на програма ИКТ, а общо за конкурсите през 2013 г. – 4 432 631€ | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 3. Провеждане на информационен ден и индивидуални консултации по годишния конкурс за 2013 г. по програма „Подкрепа за ИКТ политики” от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации”, съдействие за включване на български партньори в консорциумите | 3.1. По-широк достъп на заинтересованите страни до информация за възможностите за участие в годишния конкурс за 2013 г. по програма „Подкрепа за ИКТ политики” от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” и повече партньори в консорциумите | Подготовка и участие на експерти в организацията на информационния ден – 1 бр. и индивидуални консултации (според интереса на партньорите) Договорено финансиране за българските участници - € 800 000 | Подготовка и участие на експерти в организацията на информационния ден – 1 бр. и индивидуални консултации (според интереса на партньорите) – 25 бр. Договорено финансиране за българските участници - € 538 490 | Задоволително постигната цел /над 50%/ |
|  | 4. По програми „Наука в обществото” и по „Социално-икономически и хуманитарни науки” от Седма рамкова програма – провеждане на информационен ден, индивидуални консултации по годишните конкурси за 2013 г. и обработка на резултатите, съдействие за включване на български партньори в консорциумите | 4.1. По-широк достъп на заинтересованите страни до информация за възможностите за участие в годишните конкурси за 2013 г. по програма „Наука в обществото” от Седма рамкова програма и повече партньори в консорциумите | Подготовка и участие на експерти в организацията на информационния ден – 1 бр. и индивидуални консултации (според интереса на партньорите) Договорено финансиране за българските участници - € 300 хил. | Подготовка и участие на експерти в организацията на информационния ден – 1 бр. и индивидуални консултации (според интереса на партньорите) – 25 бр. Договорено финансиране за българските участници – € 1 298 495 | Напълно постигната цел /100%/ |
| 6. Развитие на базовата инфраструктура за реализация на е-услуги | 1. Осигуряване на комуникационна свързаност на центровете на ЕП | 1.1. Осигурена целогодишна свързаност на центровете на ЕП | 100% осигурена свързаност | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Пълноценна реализация на порталната инфраструктура с управление на портлети, възможности за еднократно въвеждане и многократно използване на информацията, доставка на инструменти за лесна разработка и интеграция на нови електронни административни услуги | 2.1. Усъвършенстван национален портал www.egov.bg Разработена софтуерна система за следене на индикаторите за напредъка на ЕП. Разработен вътрешен портал и помощни инструменти(управление на съдържанието) | 1 бр. вътрешен портал 1 бр. разработен помощен софтуер | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 3. Участие в изграждането на инфраструктура за достъп до пространствени данни | 3.1. Публикувани електрони услуги с пространствени данни в областта на жп транспорта | Услуга за намиране Услуга за разглеждане Услуга за изтегляне | 100% | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.2. Внедрено геобазирано софтуерно приложение за планиране и мониторинг на наличието и съответствието на електронните услуги, метаданни и пространствени бази данни | Внедрено геобазирано софтуерно приложение за валидиране на метаданни за пространствените данни в държавната администрация | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
| 7. Повишаване на доверието и сигурността на потребителите | 1. Създаване на централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност и оперативна съвместимост | 1.1. Разработване на електронна услуга за докладване на инциденти, свързани с мрежовата и информационна сигурност | Разработена електронна услуга за докладване на инциденти, свързани с мрежовата и информационна сигурност | Решение с Протокол № 47 от заседанието на МС на 19.12.2012 г. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Развитие на CERT-Bulgaria като национално звено от Европейската мрежа за споделяне на информация и оповестяване | 2.1. Разработване на материали, документи и планове за провеждане на национално учение с участието на CERT-Bulgaria и отговорностите за информационната сигурност в държавната администрация | Разработени: материали, документи и планове за провеждане на национално учение с участието на CERT-Bulgaria |  | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 3. Унифицирани изисквания към центровете за съхранение на особено чувствителна информация в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност | 3.1. Пилотно внедряване на разработена Методика за изграждане, сертифициране и поддържане на нивото на сигурност на центрове за съхранение на особено чувствителна информация за нуждите на централна държавна администрация в съответствие на изискванията на ISO27001 | Разработена Методика за изграждане, сертифициране и поддържане на нивото на сигурност на центрове за съхранение на особено чувствителна информация за нуждите на централна държавна администрация |  | Напълно постигната цел /100%/ |
| 8. Оптимизиране на процеса по въвеждане на е-услуги | 1.Идентифициране и изготвяне на план за развитие на централните системи на е-управление 2. Реализиране на инструменти подпомагащи разработката на електронна административна услуга | Разработени помощни инструменти, предоставени и обучени администрации за работа с помощните инструменти | 1 бр. разработена архитектура на референтен модел за реализация на е-услуги в централната администрация и 1 бр. в общинската |  | Напълно постигната цел /100%/ |
| 9. Стимулиране ползването на е-услуги | Разработка и внедряване на централизирана информационна система за проследимост на потребителското поведение на административните уеб сайтове и единния портал | Внедрена система за проследяването на потребителското поведение и интегрирана в административните уеб сайтове | 1 бр. разработена и внедрена система за управление на промяната и управление на риска |  | Напълно постигната цел /100%/ |
| 10.Информираност на потребителите | Определяне на целевите групи и информационните канали на кампанията за публичност и информация Изработване на Стратегия за кампанията, организиране на интервюта, публикации, излъчвания в електронните медии, конференции с участието на медиите | Осигурени информация и публичност, изготвени Анализ и Стратегия | Публикации в медиите 1 бр. изготвена Стратегия за информационна кампания |  | Напълно постигната цел /100%/ |
| 11. Участие в демократичния процес | Реализиране на електронна административна услуга според Закона за достъп до обществена информация и лична информация на лицето заявител | 1.1. Внедрена и интегрирана услугата на единния портал на електронното правителство, ЕСОЕД и вписана в РОС | 1 бр. електронна административна услуга за всички администрации |  | Напълно постигната цел /100%/ |
| 12. Придобиване и развитие на функционални компетентности в съответствие със Закона за електронно управление и възприетите технологични решения за електронното правителство | 1. Промени в Устройствения правилник на ЕСМИС 2. Създаване на експертен и административен капацитет | Единна комуникационно-информационна среда | Липса на експертен и административен капацитет | Оптимизирана структура с наличие на експертен и административен капацитет за осигуряване на Единна комуникационно-информационна среда | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 13. Технологично интегриране на електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) и Националната мрежа на държавната администрация (НМДА) | 1. Технологична интеграция с етапи: - Разработване на проект за технологична интеграция - Приемане на проекта | 1. 1. Единна комуникационна инфраструктура за нуждите на държавното управление и националната сигурност | Две комуникационни мрежи стопанисвани и управлявани от различни държавни структури | Единна комуникационна мрежа с единно управление и отговорност | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Обединяване на системите за наблюдение и управление на ЕСМ и НМДА в единен консолидиран център. Доставка, монтаж, конфигурация, тестване и въвеждане в експлоатация оборудването за системите за наблюдение и оборудването за опорните възли и възлите за достъп от НМДА, разположени в гр. София, миграция на потребителите от АТМ към Ethernet технология | 2. 1. Увеличаване на икономията на бюджетни средства от използването на единната електронна съобщителна мрежа | 0 | 13 | Напълно постигната цел /100%/ |
| 14. Осигуряване на допълнителни телекомуникационните услуги предоставени от ЕЕСМ на ИА „ЕСМИС” за сметка на връзките от обществената електронна съобщителна мрежа при реализация на „Плана за използване на пощенските и електронни съобщителни мрежи при кризи” | 1. Определяне на цифрови трасета между зададените крайни точки 2. Изграждане, документиране и измерване на изградените връзки 3. Разработване на пилотен проект за интегрирана система за видео конферентни връзки | Увеличаване броя на цифровите връзки предоставени от ИА ЕСМИС | Брой изградени връзки в срок 260 | 722 (от тях 224 цифрови групи и 498 цифрови връзки) | Напълно постигната цел /100%/ |
| 15. Надграждане функционалността на Правителствения център за реагиране при компютърни инциденти – СЕRT | 1. Създаване на национално СЕRT – звено в специализираната администрация | 1.1. Създадена е структура – Дирекция ЦРИВИС в специализираната администрация | Разширяване на обхвата на услугите и увеличаване на работното време, в което СЕRT ще предоставя услуги | Наличие на пълноценно действащ СЕRT | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 16. Подготовка на проектно предложение, сключване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и изпълняване на проект по Оперативна програма „Административен капацитет” за изграждане на Национален портал за пространствени данни в изпълнение на директивата INSPIRE, регламентите към нея и Закона за достъп до пространствените данни (ЗДПД) | 1. Изграждане на Национален портал за пространствени данни | Внесено проектното предложение под № Рег. № 12-31-18/17.04.2012 г. Пред УО на ОПАК | Предварителна теоретична и експертна подготовка за изготвяне на проектно предложение за финансиране по оперативни програми. Изготвяне на проектно предложение | Одобрено проектно предложение от УО на ОПАК и подписан договор с рег. № 12-32-18/16.11.2012 г. | Напълно постигната цел /100%/ |
| 17. Подготовка на проектно предложение, сключване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и изпълняване Проект „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” на разгръщане на широколентови мрежи в слабо населени и отдалечени региони | Изграждане на широколентова инфраструктура в слабо населени и отдалечени райони | Осигуряване на възможност за достъп до широколентов интернет на населението в слабо населени и отдалечени райони | Изготвено проектно предложение, предложено за одобрение | Прието проектно предложение. Сключен договор за безвъзмездна помощ (24 месеца) | Напълно постигната цел /100%/ |
| 18.Придобиване и развитие на функционални компетентности в съответствие със Закона за електронно управление и възприетите технологични решения за електронното правителство | 1. Промени в Устройствения правилник на ЕСМИС 2. Създаване на експертен и административен капацитет | Разработена е Визия и идеен проект за нова структура на ИА ЕСМИС Осигурен е относително достатъчен административен капацитет с нови функционални компетентности | Не достатъчен експертен и административен капацитет | Оптимизирана структура с наличие на достатъчен експертен и административен капацитет за осигуряване на Единна комуникационно-информационна среда | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 19. Разширяване обхвата на ЕЕСМ чрез изграждане на заявените от министерства и ведомства комуникационни връзки и услуги от ИА ЕСМИС | 1. Извършени проучвания на техническите възможности за предоставяне на цифрова свързаност от ЕЕСМ 2. Изграждане на заявените комуникационни връзки, конфигуриране и предоставяне на услуги от ЕЕСМ | Увеличаване на икономията от бюджетни средства на ведомствата Осигуряване на независима и сигурна комуникационна среда. | Получени заявки от министерства и ведомства за предоставяне на цифрова свързаност от ЕЕСМ | Предоставена цифрова свързаност и услуги от ЕЕСМ на министерства и ведомства, за които е имало наличие на техническа възможност | Напълно постигната цел /100%/ |
| 20. Завършване на технологичното интегриране на Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) и Националната мрежа на държавната администрация (НМДА) | Технологична интеграция Етапи: монтаж, конфигурация, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудване за опорните възли и възлите за достъп от НМДА, разположени в гр. София и областните градове миграция на потребителите от АТМ към Ethernet технология | 1. Единна комуникационна инфраструктура за нуждите на държавното управление и националната сигурност. 2. Увеличаване на икономията на бюджетни средства от използването на ЕЕСМ чрез изграждане на нови VPN на държавни ведомства | Наличие на потребители свързани към ЕЕСМ по ATM технология | Всички потребители преминали към Ethernet технология | Напълно постигната цел /100%/ |
| 21. Осигуряване на телекомуникационни услуги, за реализация на „План за използване на пощенските и електронни съобщителни мрежи при кризи” | Планиране на заявените връзки. Проверка реалността на извършената планировка | Увеличение на броя на цифровите връзки, предоставени от ИА ЕСМИС | Общ брой заявени и планирани връзки | Повишаване устойчивостта на всички планирани връзки и услуги | Напълно постигната цел /100%/ |
| 22. Изпълнение на проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България, посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”- BG161PO001-2.2.01-0001-C0001 | Стартиране на процедурите по изграждане на инфраструктура за достъп до следващо поколение в 29 общински центрове и 24 малки населени места | След получена нотификация от ЕК са стартирани процедурите по изграждане на инфраструктура за достъп до следващо поколение в 29 общински центрове и 24 малки населени места | Липса на високоскоростен широколентов достъп до Интернет на слабонаселени и отдалечени райони на поносими цени | Стартирани процедури по изграждане на инфраструктура за достъп до следващо поколение в 29 общински центрове и 24 малки населени места | Напълно постигната цел /100%/ |
| 23. Изграждане на Национален портал за пространствени данни в изпълнение на директивата INSPIRE, регламентите към нея и Закона за достъп до пространствените данни /ЗДПД/ | Изграждане на Национален портал за пространствени данни | Подготовка и стартиране на тръжни процедури за избор на изпълнител | Стартиране на изграждането на Национален портал за пространствени данни | Стартирани тръжни процедури за изграждане на Национален портал за пространствени данни | Напълно постигната цел /100%/ |
| 24. Контрол, поддръжка и развитие на центровете за данни на електронното правителство | Преместване на центровете на електронното правителство Осигуряване на непрекъсната работа на комуникационните, информационните и техническите съоръжения | Стартиран процес по изграждане на резервен център за обработка на данни за нуждите на електронното правителство Създаване на условия за поемане контрола и поддръжката на центровете | Центрове за данни поддържани от външни фирми по договор с МТИТС | Поемане на контрола по поддръжката и развитието на центровете за данни | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 25. Поддръжка, администриране и развитие на информационните системи на ИА ЕСМИС в съответствие с изискванията на ISO 27001 | Актуализирани са документите на Системата за управление на сигурността на информацията (СУСИ) на ИА ЕСМИС, с цел разширяване на обхвата | Разгледани и анализирани са всички документа на СУСИ. В резултат на извършения анализ са актуализирани са 13 бр. документи и са разработени 17 бр. нови документи | Информационните системи съответстващи на изискванията на ISO 27001:2005 до обхват „н-к отдел“ в структурите, заемащи централната сграда на агенцията | Разширен е обхватът на сертифицираните по стандарта за сигурност на информацията ISO 27001:2005 информационни системи в съответствие с планираното | Напълно постигната цел /100%/ |

Указания за попълване:

Колона 1 „Цели за 2013 г”

В Колона 1  посочете утвърдените от съответния ръководител цели на Вашата администрация за 2013 г.

Колона 2 „Дейности”

В Колона 2 посочете дейностите, които сте предприели, за да осъществите поставените цели за 2013 г. Възможно е тези цели да са били постигнати чрез една или повече дейности.

Колона 3 „Резултат”

В Колона 3 опишете резултата /ефекта за обществото/, който сте постигнали с извършените дейности. Резултатът изключва реализирана рутинна дейност на Вашата администрация като командировки, закупени компютри, обучени служители и др. Тези дейности са средство за постигане на целите за 2013 г. и не представляват цел сами по себе си.

Колона 4 „Индикатор за изпълнение”

В Колона 4 посочете всички индикатори, които Вашата администрация е заложила в началото на 2013 г., за да отчете промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2013 г.

Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след предприетите дейности за изпълнение на целите. Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др., например - 5 км., 10 броя, 20%.

Индикаторът за изпълнение се състои от:

1. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие в края на 2013г., изразено в цифри, проценти, съотношение, мерна единица и др. Той е бил заложен в началото на 2013 г.

2. Индикатор за текущо състояние, който показва промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2013 г. след предприетите от Вас действия. Отчита се в края на 2013 г.

Колона 5 „Индикатор за самооценка”

Индикаторът за самооценка представлява оценъчна скала, която позволява да бъде оценено в каква степен действията на Вашата администрация са постигнали заложената цел.

За да оцените резултата от Вашата дейност, моля да имате предвид, че целта е

1 - напълно постигната при 100 % постигнат резултат,

2 - задоволително постигната при 50% и над 50 % постигнат резултат или

3 - незадоволително постигната под 50 % постигнат резултат.

Имена и длъжност на попълващия: Калиопа Конакчийска – старши експерт в дирекция „Национална транспортна политика”.