ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Цели на администрацията за 2011 г.

Наименование на администрацията: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2011 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок /месец през 2011 г./ | Очакван резултат | Индикатори за изпълнение |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние (отчет 2010 г.) | Индикатор за целево състояние (цел 2011 г.) |
| 1. Чувствително подобряване състоянието на железопътния транспорт | Повишаване на икономическата ефективност от транспортна дейност, чрез модернизация на транспортната система | „Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България до 2015 г.” „Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.” Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. Тригодишна бюджетна прогноза на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за периода 2011 – 2013 г. „Общ генерален план за транспорта в България” „Стратегия за внедряване на Европейската железопътна система за управление на трафика” (ERTMS) „Стратегия за внедряване на техническите спецификации за оперативна съвместимост за конвенционалната железопътна система в България” „Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България чрез механизмите на концесията” (проект) | 1.Продължаване на реформата и процеса на преструктуриране в железниците | декември | 1.1. Повишаване скоростите на движение по жп мрежата в ремонтираните участъци в км/час – намаляване на времепътуването | 87,6 км./ч | 91 км./ч |
|  |  |  |  | декември | 1.2. Повишаване качеството на железопътната инфраструктура, измерено чрез балната оценка в % – повишаване скоростите на движение, комфорта и безопасността по жп мрежа | 47,76% | 45,30% |
|  |  |  | 2. Подобряване на финансовото състояние на железниците | постоянен | Намаляване на загубата и задлъжнялостта на „Холдинг БДЖ” ЕАД – планирана загуба, млн. лв. | 53 млн. лв. загуба | 37 млн. лв. |
| 2. Създаване на оптимални условия за развитие на транспортната инфраструктура |  |  | 1. Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Развитие на железопътната инфраструктура |  | Проекти по Оперативна Програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София” |
|  |  |  | Подготовка и изпълнение на проекта | април | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | 1.1.2. „Проектиране на участъка София – Септември от железопътната линия София – Пловдив” |
|  |  |  | Подготовка и изпълнение на проекта | април | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | 1.1.3. „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: участък Септември – Пловдив” |
|  |  |  | Подготовка и изпълнение на проекта | септември | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | 1.1.4. „Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по железопътната линия Пловдив – Бургас” |
|  |  |  | Подготовка и изпълнение на проекта | февруари | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | 1.1.5. „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград по коридори ІV и ІХ, Фаза ІІ: Първомай – Свиленград” |
|  |  |  | Подготовка и изпълнение на проекта | юни | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | 1.1.6. „Проект за разширение на метрото в София: Етап ІІ лот 1 „Обеля – Надежда” и Лот 2 „Младост І – Цариградско шосе” |
|  |  |  | Подготовка и изпълнение на проекта | февруари | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | 1.1.7. „Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград – турска граница” |
|  |  |  | Изпълнение на проекта | ІV тримесечие | Изграждане на горно строене – 17 850 м. Полагане на контактна мрежа – 17 850 м Изграждане на железопътен мост на р. Марица | 0 0 20% | 100% 100% 100% (80% за 2011 г.) |
|  |  |  | 1.1.8. „Проект за разширение на метрото в София: I етап – II метродиаметър: участък Пътен възел „Надежда”(МС 5 - II) – бул. „Черни връх” (МС 11 - II)” |
|  |  |  | Изпълнение на проекта | ІV тримесечие | Изградени тунели по щитов метод – метри Изградени стоманени сегменти (пръстени) – брой Полагане на двоен релсов път – метри Изградени метростанции – брой | 1064 м. 1583 бр. 800 м 0 | 3611 м. (2547 м. за 2011 г.) 1887 бр. (304 за 2011 г.) (3000 м. за 2011 г.) 3 бр. |
|  |  |  |  |  | Проекти по ИСПА |  |  |
|  |  |  | 1.1.9. Проект „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград” |
|  |  |  | Фаза 1 Реконструкция и електрификация на жп участъка гр. Пловдив (г. Крумово) – гр. Първомай |
|  |  |  | Завършване на работите и пускане в експлоатация на подстанции Крумово и Първомай | август | Издаден сертификат за приемане от инженера | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | Приключване на всички необходими земеотчуждителни процедури | август | Достъп до обекта на изпълнителя | не | да |
|  |  |  | Завършване на оставащите работи по железен път и контактна мрежа (гара Първомай) | август | Издаден сертификат за приемане от инженера | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | Фаза 2 Реконструкция и електрификация на жп участъка гр. Първомай – Свиленград |
|  |  |  | Осигуряване на достъп на изпълнителя до всички части на обекта | март | Издадено потвърждение от страна на Бенефициента и/или инженера | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | Възстановяване на движението след изтичане на периода за пълно прекъсване | юли | Издадено потвърждение от страна на Бенефициента и/или инженера | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | Приключване на работите в съответствие с адендум 1 към договора | юли | Издаден сертификат за приемане от инженера | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | Договор за проектиране и строителство на Системи: Изграждане на системите за сигнализация, телекомуникации и СКАДА за цялата жп линии |
|  |  |  | Завършване на работен проект то гара Димитровград | май | Издадено „Не Възражение" от инженера | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | Завършване на работите до гара Първомай (включително) | юни | Издаден сертификат за приемане от инженера | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | Завършване на работите до гара Димитровград | октомври | Издаден сертификат за приемане от инженера | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | 1.1.10. Проект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен/железопътен) мост над река Дунав при Видин – Калафат” |
|  |  |  | Проектиране и строителство на моста |
|  |  |  | Изграждане на насипи на железопътния и пътния подходи | декември | Изградени насипи на железопътния и пътния подходи – % на извършени строителни работи | 45% | 100% |
|  |  |  | Изграждане на връхна конструкция на железопътната естакада | декември | Изградена връхна конструкция на железопътната естакада – % на извършени строителни работи | 0% | 100% |
|  |  |  | Изграждане на междинни опори | август | Бр. изградени междинни опори | 9 бр. | 12 бр. (3 бр. за 2011 г.) |
|  |  |  | Изграждане на връхна конструкция на моста до острова | юли | Изградена връхна конструкция на моста до острова – % на извършени строителни работи | 85% | 100% |
|  |  |  | Изграждане на връхна конструкция на моста от острова до румънския бряг | декември | Изградена връхна конструкция на моста от острова до румънския бряг – % на извършени строителни работи | 0 | 100% |
|  |  |  | Сертифициране на техническия проект на жп и пътните подходи, на горно строене и на част електрическа, сигнализация и телекомуникация, завършване и сертифициране на работните чертежи | декември | Сертифициран технически проект на жп и пътните подходи, на горно строене и на част електрическа, сигнализация и телекомуникация, завършени и сертифицирани работни чертежи – % на изпълнение | 0 | 100% |
|  |  |  | Изграждане на електроснабдителна система и контактна мрежа | декември | Изградена електроснабдителна система и контактна мрежа – % на изпълнение | 0 | 50% |
|  |  |  | Строителство на прилежащата инфраструктура |
|  |  |  | Подмяна и строителство на жп линия | септември | Подменена и построена жп линия – км. | 11,5 км. | 14 км. (2,5 км за 2011 г.) |
|  |  |  | Горно строителство на жп и пътни надлези | декември | Изградено горно строителство на жп и пътни надлези – настилки, парапети, др., вкл. 6 подходни насипа | 0 | 100% |
|  |  |  | Строителство на четири лентов път | декември | Построен четири лентов път | 0 | 100% |
|  |  |  | Строителство на електроснабдителна мрежа и контактна мрежа | декември | Изградена електроснабдителна мрежа и контактна мрежа | 0 | 100% |
|  |  |  | Инсталиране на оборудване – сигнализация, телекомуникация и гарова централизация | декември | Инсталирано оборудване – сигнализация, телекомуникация и гарова централизация | 0 | 100% |
|  |  |  | 1.2. Развитие на инфраструктурата във водния транспорт |  | Проекти по Оперативна Програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. „Техническа помощ за подготовка на инвестиционния проект „Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на река Дунав от км. 530 до км 520 – Батин и от км. 576 до км. 560 – Белене” |
|  |  |  | Подготовка и изпълнение на проекта | септември | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | 1.2.2. „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” |
|  |  |  | Подготовка и изпълнение на проекта | април | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | 1.2.3. „Изграждане на система за управление на корабния трафик VTMIS– фаза 3” |
|  |  |  | Подготовка и изпълнение на проекта | юли | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | 1.2.4. „Подобряване на безопасността и условията за корабоплаване в акваториите на пристанищата по река Дунав” |
|  |  |  | Подготовка и изпълнение на проекта | април | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | 1.2.5. „Проектиране на разширяване на възможностите и актуализиране на комуникационната Световна морска система за бедствие и безопасност” |
|  |  |  | Подготовка и изпълнение на проекта | август | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | 1.2.6. „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав” |
|  |  |  | Подготовка и изпълнение на проекта | август | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | 1.2.7. Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура |
|  |  |  | Подготовка и изпълнение на проекта | декември | Проектирана и внедрена система | 0 | 1 бр. |
|  |  |  |  |  | С финансиране от държавния бюджет |  |  |
|  |  |  | 1.2.8. „Изграждане на Зимовник на ИА „ППД” – Русе – ІІІ етап” |
|  |  |  | Осигуряване на възможност за презимуване на 39 речни кораба | до края на 2011 г. | Изградено съоръжение | 0 | 1 бр. |
|  |  |  |  |  | Други проекти |  |  |
|  |  |  | Проект „ЕКОПОРТ 8” |
|  |  |  | Екологосъобразно управление на пристанищата от трансграничен коридор ЕКОПОРТ 8 | ноември | - Провеждане на търг по ЗОП за закупуване на мониторингова апаратура - Монтиране на апаратурата - Привеждане в експлоатация | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | Международен проект IRIS EUROPE ІІ |
|  |  |  | Развитие на речните информационни услуги и системи (РИС) по програмата Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) | декември | Предоставяне на безжични услуги за потребителите на водния път – пилотно изграждане на безжична мрежа (WLAN) в района на пристанище Русе - Международен обмен на РИС-данни – финализиране. | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | 1.3. Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт |  | Други проекти |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Провеждане на процедура за избор на изпълнител за изграждане на нова летищна контролна кула София | юни | Избран изпълнител и подписан договор | 0% | 100% |
|  |  |  | 1.3.2. Провеждане на процедура за доставка на 5 бр. DME | юни | Избран изпълнител и подписан договор | 60% | 100% |
|  |  |  | 1.3.3. Подготовка на документация за доставка на УКВ оборудване предназначено за радиовръзка „въздух-земя” | ноември | Подготовка на документация и откриване на процедура | 10% | 100% |
|  |  |  | 1.3.4. Провеждане на процедура за доставка на система за водене и управление на движението по работната площ на летище София (A-SMGCS) | октомври | Избран изпълнител и подписан договор | 50% | 60% |
|  |  |  | 1.3.5. Изграждане на Българо-Румънския функционален блок от въздушно пространство „Дунав” (краен срок на проекта – 4.12.2012 г.) | декември | Разработки по проекта, съгласно договор с ЕА TEN-T | 10% | 40% |
|  |  |  | 1.4. Развитие на пътната инфраструктура |  | Проекти по Оперативна Програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. „Кърджали – Подкова” |
|  |  |  | Подготовка и изпълнение на проекта | юли | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | 1.4.2. „Връзка на АМ Хемус със СОП” |
|  |  |  | Подготовка и изпълнение на проекта | юли | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | 1.4.3. „Строителство на АМ Марица” |
|  |  |  | Подготовка и изпълнение на проекта | септември | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | 1.4.4. „Доизграждане на автомагистрала „Тракия”, Лотове 2, 3 и 4 |
|  |  |  | Изпълнение на проекта | ІV тримесечие | Лот 2 Изпълнени етапи по договор – 8 бр. от 16 бр. по договор Лот 3 Изпълнени етапи по договор – 11 бр. от 18 бр. по договор Лот 4 Изпълнени етапи по договор – 2 бр. от 9 бр. по договор | 0 0 0 | 8 бр. 11 бр. 2 бр. |
|  |  |  |  |  | Проекти по КФ/ИСПА |  |  |
|  |  |  | 1.4.5. Строителство на автомагистрала Люлин от Софийски околовръстен път до пътен възел Даскалово |
|  |  |  | Изграждане на инженерни мрежи | май | Изградени инженерни мрежи – % на извършени строителни работи | 97% | 100% |
|  |  |  | Извършване на драгажни работи | май | Извършени дренажни работи | 95% | 100% |
|  |  |  | Полагане на асфалтова настилка | май | Завършена асфалтова настилка | 95% | 100% |
| 3. По-широко използване на инструментите на публично-частното партньорство |  |  | 1. Развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на публично-частното партньорство | март | 1.1. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Росенец, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас | 50% | 100% |
|  |  |  |  | септември | 1.2. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Бургас изток-2, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас | 30% | 100% |
|  |  |  |  | септември | 1.3. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване Русе | 20% | 100% |
|  |  |  |  | октомври | 1.4. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху обект „Карго зона” на територията на гражданско летище за обществено ползване Пловдив | 20% | 100% |
|  |  |  |  | октомври | 1.5. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица | 0% | 100% |
|  |  |  |  | октомври | 1.6. Приключване на подготвителните действия за предоставяне на концесия върху част от Централна железопътна гара София и част от железопътна гара Подуяне, гр. София | 0% | 100% |
|  |  |  |  | ноември | 1.7. Приключване на подготвителните действия и провеждане на процедура за предоставяне на концесия върху Централна жп гара Пловдив | 0% | 100% |
|  |  |  |  | ноември | 1.8. Приключване на подготвителните действия и провеждане на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Русе-запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе | 0% | 100% |
|  |  |  |  | декември | 1.9. Приключване на подготвителните действия и провеждане на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Видин-юг, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин | 0% | 100% |
|  |  |  |  | декември | 1.10. Стартиране на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху Фериботен комплекс Варна, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна | 0% | 100% |
|  |  |  |  | май | 1.11. Стартиране на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху летище София/ Карго терминал | 0% | 100% |
|  |  |  |  | юни | 1.12. Стартиране на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Лом, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом | 0% | 100% |
|  |  |  |  | октомври | 1.13. Стартиране на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Бургас-запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас | 0% | 100% |
|  |  |  |  | октомври | 1.14. Стартиране на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Несебър, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас | 0% | 100% |
|  |  |  |  | ноември | 1.15. Стартиране на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Варна-изток, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна | 0% | 100% |
|  |  |  |  | декември | 1.16. Стартиране на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху Централна жп гара – Варна | 0% | 100% |
| 4. Създаване на подходящи условия за развитие на транспортната логистика |  |  | 1. Изграждане на подходяща логистична инфраструктура (интермодални терминали и контейнерни терминали) |  | Проекти по Оперативна Програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |
|  |  |  | 1.1. „Интермодален терминал в гр. София” |
|  |  |  | Подготовка и изпълнение на проекта | ІІ половина | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ | 0 | 1 бр. |
|  |  |  | Проект Супер – Бургас – Зона за обществен достъп – Фаза Първа |
|  |  |  | Подготовка и изпълнение на проекта | май май декември декември | - Предпроектни проучвания - Концепция и идейно проектиране - Техническо проектиране - Открита процедура за избор на изпълнител | 0 0 0 0 | 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. |
| 5. Осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система и намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда | Развитие на устойчив транспортен сектор чрез постигане на висока степен на безопасност и сигурност, и ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората |  | 1. Контрол и осигуряване на стандарти във всички видове транспорт |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт | декември | Създаване на предпоставки за намаляване на пътнотранспортните произшествия, повишаване на активната и пасивна безопасност на превозните средства в експлоатация, подобряване на условията за движение, намаляване на аварийност, намаляване на шума и замърсяване на околната среда - Издадени разрешения за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства | 89 бр. | 60 бр. |
|  |  |  |  | декември | Повишаване на ефективността на контрола върху спазване на разпоредбите за работно време, прекъсвания, почивки - Издадени карти за дигитални тахографи | 9868 бр. | 10000 бр. |
|  |  |  |  | декември | Повишаване квалификацията на водачите на моторни превозни средства - Издадени карти за квалификация на водача – | 5356 бр. | 5000 бр. |
|  |  |  |  |  | Повишаване началната квалификация на водачите на моторни превозни средства - Проведени изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС | 242282 бр. | 200000 бр. |
|  |  |  | 1.2. Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт | декември | 1.2.1. Намаляване броя на железопътните произшествия и инциденти - Намаляване на случаите на нарушаване на графика за движение на влаковете - Повишаване нивото на компетентност при извършване на дейностите, свързани с безопасността в железопътния транспорт | 70% | 80% |
|  |  |  |  | декември | 1.2.2. Повишаване безопасността на превозите, чрез намаление броя на инцидентите по вина на ДП НКЖИ в брой - Намаление броя на произшествията | 219 бр. | 195 бр. |
|  |  |  | 1.3. Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт | постоянен | Осигуряване изпълнение на изискванията на документите, които транспонират правните норми на EC – стандартите и препоръчителните практики на ИКАО, изискванията на Обединените авиационни власти на Европа (JAA), както и тези на Евроконтрол | 100% | 100% |
|  |  |  | 1.4. Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1.Усъвършенстване на дейността по преглед, освидетелстване и регистрация на корабите, плаващи под българско знаме (FSI), така че броят на задържаните български кораби в чужди пристанища да се намали под средното равнище на задържани кораби | декември | - Преглед на големи морски кораби, извършващи задгранично плаване – бр. - Издадени и заверени конвенционални документи на големи морски кораби – бр. - Преглед на големи морски кораби, извършващи крайбрежно плаване – бр. - Издадени и заверени документи на големи морски кораби, извършващи крайбрежно плаване – бр. - Преглед на малки морски кораби (до 40 БТ) – бр. - Издадени и заверени документи на малки морски кораби (до 40 БТ) – бр. - Преглед на големи кораби по р. Дунав – бр. - Издадени и заверени корабни документи (в т.ч. и корабни удостоверения) на големи кораби по р. Дунав - Преглед на малки кораби по р. Дунав – бр. - Издадени и заверени документи на малки кораби по р. Дунав – бр. - Вписани кораби в регистъра на корабите – бр. | 58 567 82 137 3226 3226 218 2110 1408 1411 699 | 61 567 88 140 3240 3230 220 2200 1410 1410 705 |
|  |  |  | 1.4.2.Провеждане на държавен пристанищен контрол, съизмерим със стандартите на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол | декември | - Извършване на проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища – бр. - Заверени товарни планове на кораби – бр. | 516 731 | 520 733 |
|  |  |  | 1.4.3.Уъвършенстване на дейностите, гарантиращи опазването на морската и речната среда и предотвратяване на замърсявания от кораби, както и минимизиране на щетите при инцидентни разливи | декември | - Проверки на кораби по отношение опазване на морската среда – бр. - Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища – бр. | 1916 2427 | 1920 2450 |
|  |  |  | 1.4.4.Усъвършенстване дейността по контрола и регистрацията на пристанищата и пристанищните оператори, дейността по оценката на експлоатационната годност, техническия надзор и ЗБУТ | декември | - Издадени и преиздадени удостоверения за експлоатационна годност – бр. - Извършени проверки на експлоатационната годност на пристанищата/ пристанищните терминали – бр. - Съгласувани карти за типов технологичен процес за обработка на товари – бр. - Извършени проверки по технически надзор на съоръженията с повишена опасност – бр. | 27 245 56 311 | 28 250 56 312 |
|  |  |  | 1.4.5.Усъвършенстване дейността по организацията и контрола на сигурността на морските пристанища на Р. България |  | - Извършени оценки на сигурността на пристанищата – бр. - Изготвени планове за сигурността на пристанищата – бр. | 3 0 | 3 2 |
|  |  |  | 2. Осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в автомобилния транспорт | постоянен | 2.1. Осъществяване на административно наказателна дейност - Намаляване броя на извършваните нарушения | 35 | 15 |
|  |  |  |  | постоянен | 2.2. Контрол на пунктовете за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства и качеството на извършваните прегледи - Повишаване качеството на извършване на периодични прегледи | 13 | 8 |
|  |  |  |  | постоянен | 2.3. Контрол по периодичността и качеството на извършваните предпътни прегледи на превозните средства и водачите им - Недопускане извършването на превози от водачи, които не отговарят на медицинските изисквания и с технически неизправни ППС | 12 | 7 |
|  |  |  |  | постоянен | 2.4. Контрол по състоянието на материалната база и изпълнението на учебните програми в учебните форми за подготовка на водачи на МПС, получили разрешение по реда на Закона за движението по пътищата - Повишаване качеството на обучението на кандидатите за водачи на МПС | 25 | 10 |
|  |  |  |  | постоянен | 2.5. Подобряване състоянието на материалната база и привеждането и съгласно нормативните изисквания - Извършване на прегледи за годност на учебните кабинети, учебните площадки и превозните средства и правене на предложения за издаване на разрешения за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС | 15 | 10 |
|  |  |  |  | постоянен | 2.6. Подобряване качеството по организиране и провеждане на изпитите - Контролна дейност по организирането и провеждането на: изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС; изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за водач на таксиметров автомобил и ръководител за таксиметров превоз на пътници | 15 | 10 |
|  |  |  |  | постоянен | 2.7. Контрол с технически средства за измерване на размерите, обща масата и/или натоварването на ос и за проверка на техническата изправност на превозните средства, предназначени за обществен превоз или за превоз за собствена сметка на пътници и товари - Намаляване броя на извършваните нарушения | 30 | 10 |
|  |  |  | 3. Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия |  |  |  |  |
|  |  |  |  | декември | 3.1. Повишаване на безопасността на видовете транспорт посредством разследване на произшествия и набелязване на мерки за безопасност | 100% | 100% |
|  |  |  |  | май | 3.2. Подобряване на готовността за действие в случай на извънредни ситуации или терористични актове. Усъвършенстване координацията между МТИТС, изпълнителните агенции и търговски дружества от системата на транспорта и съобщенията за превенция и реагиране при бедствия, терористични актове и инциденти | Приет годишен план за изпълнение на националната програма за защита при бедствия | Актуализиран план на МТИТС за защита при бедствия |
|  |  |  |  | февруари – декември | 3.3. Изпълнение на политиката на НАТО в областта на гражданското аварийно планиране и управление при кризи в сектор транспорт и комуникации - Участие в работата на Транспортната и Комуникационната група на НАТО | Приети годишни програми за отделните видове транспорт | Участие в пленарните заседания и с експерти в работните групи. Изпълнение на работните програми |
|  |  |  |  | юни | 3.4. Оптична свързаност на учебен център на МТИТС с националната съобщителна мрежа - Комуникационно-информационна система | Сключен договор за изпълнение | Завършване на проекта |
|  |  |  |  | май | 3.5. Изграждане на резервно електрозахранване за учебен център на МТИТС - Комуникационно-информационна система | Сключен договор за изпълнение | Завършване на проекта |
|  |  |  |  | декември | 3.6. Усъвършенстване дейността по „Търсене и спасяване" и привеждането й в съответствие с международните договори и стандарти за опазване на човешкия живот - Обработени сигнали за бедствие – бр. - Проведени спасителни операции – бр. - Проведени планови учения и тренировки – бр. | 290 45 23 | 290 45 25 |
|  |  |  |  | юни | 3.7. Въвеждане на измененията в европейското законодателство, касаещи превоза на опасни товари с железопътен транспорт - Отстраняване на пречките пред бизнеса, произтичащи от технически противоречия между европейското законодателство и международни споразумения, по които Р. България е страна - Повишаване на скоростта и намаляване на цената на обновяване на подвижния железопътен парк | Налични Бр. налични специализирани вагони Цена на нов/ реновиран вагон | Отстранени Бр. налични специализирани вагони Цена на нов/ реновиран вагон |
|  |  |  | 4. Медицинска и психологическа експертиза |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Многопрофилна транспортна болница – НМТБ „Цар Борис” ІІІ, гр. София |  |  |
|  |  |  |  | постоянен | 4.1. Прилагане на най-съвременни и утвърдени методи за диагностика, лечение и наблюдение и при извършване на медицински и психологически експертизи за професионална годност и подбор на кадри в системата на МТИТС - Въвеждане на карти за медицинска и психологическа годност на работещи/ служители към МТИТС със срок на годност и провеждане на контрол от преките ръководители на медицинската и психологическата годност на служителите - Ефективно управление на потока пациенти и предоставяне на качествени медицински услуги | Въведени карти Въвеждане на съвременни методи за диагностика и лечение | Въведени карти Въведени съвременни методи за диагностика и лечение |
|  |  |  |  |  | Многопрофилна транспортна болница – гр. Пловдив |  |  |
|  |  |  |  | постоянен по график | 4.1. Осигуряване на сигурна и безопасна среда за пациентите и персонала. Прилагане на най-съвременни и утвърдени методи за диагностика, лечение и наблюдение - Извършване на медицински експертизи и прегледи на работещите в сектор „Транспорт и съобщения” – бр. - Освидетелствани от ТОЛЕК пациенти, насочени от ТЕЛК, КАТ, ДП НКЖИ и „БДЖ” ЕАД – бр. експертизи - Медицински експертизи, лечение, рехабилитация на заболявания и състояния пречещи за изпълнение на служебните задължения на работещите в МТИТС – бр. - Психологически експертизи за професионална годност и подбор на кадри в системата на железопътния и автомобилния транспорт в области Пазарджик, Смолян, Пловдив, Хасково, Кърджали, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Габрово, Велико Търново, Шумен, Добрич, Варна и Бургас - ОЕПК изследвания – бр. - В железопътния транспорт – бр. - В автомобилния транспорт – бр. | 58785 2028 1830 12538 335 2471 9732 | 40000 2000 1600 11300 300 2000 9000 |
|  |  |  |  | постоянен | 4.2. Ефективно управление на потока пациенти и предоставяне на качествени медицински услуги - Използваемост на легловия фонд - Среден болничен престой план – дни - Оборот на леглата план - Проведени леглодни - Преминали за стационарно лечение – бр. | над 74,24% 5,32 50.92% 27600 4583 | над 75% 5 50% 28000 4500 |
| 6. Повишаване качеството на транспортните услуги за населението и бизнеса | Подпомагане на регионалното и социално развитие и обвързаност, чрез подобряване на организацията и управлението на транспорта |  | 1. Успешно по-нататъшно интегриране на българската транспортна система в европейската и утвърждаване на приоритетната й роля в региона | постоянен | 1.1. Привеждане в съответствие на българското законодателство с новоприетите нормативни актове на ЕС | Изпълнен План за действие за 2010 г., с мерки, произтичащи от членството на Р. България в ЕС | Изпълнение на Плана за действие за 2011 г., с мерки, произтичащи от членството на Р. България в ЕС |
|  |  |  | 2. Регулиране на достъпа до пазара и професията | Автомобилен транспорт |
|  |  |  |  | декември | 2.1. Предлагане на нови услуги от български превозвачи, насочени към задоволяване на потребностите на пътниците - Издаване на разрешителни за обслужване на международни автобусни линии за български фирми | 63 бр. | 50 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.2. Предлагане на нови услуги от чуждестранни превозвачи, насочени към задоволяване на потребностите на пътниците - Издаване на разрешителни за обслужване на международни автобусни линии до територията на Р. България за чуждестранни фирми | 46 бр. | 30 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.3. Оптимална сигурност, безопасност и екологичност при извършване на товарни превози, както и подпомагане на стокооборота на Р. България с други държави - Издаване на многократни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни | 1064 бр. | 2800 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.4. Улесняване на извършването на международни превози на пътници и товари - Издаване и преиздаване на лиценз на Общността | 960 бр. | 1000 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.5. Улесняване на извършването на обществените превози на пътници и товари. - Издаване на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р. България | 195 бр. | 100 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.6. Привеждане на републиканската транспортна схема в съответствие с размера, направленията и сезонността в потребностите на населението от пътувания - Извършване на промени на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема по предложения на областните управители | 132 бр. | 500 бр. |
|  |  |  | Воден транспорт |
|  |  |  |  | декември | 2.1. Усъвършенстване дейността по обучението, квалификацията и освидетелстването на морските лица, така че да се разширява признаването на правоспособностите на българските морски лица в други страни - Изпитани лица за придобиване на правоспособност – бр. - Издадени/ преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на свидетелства за правоспособност на морски лица – бр. - Издадени моряшки паспорти – бр. - Издадени моряшки/ служебни книжки – бр. | 3182 19102 4007 978 | 3200 19200 4200 9800 |
|  |  |  |  | декември | Увеличение на превоза на товари по железопътен транспорт с 400 хил. тона през 2011 г. - Превозени товари, хил. тона | 10778 хил. т. | 11200 хил. т. |
|  |  |  | 3.Общодостъпен транспорт | декември | 3.1. Разрешаване на социални проблеми и предотвратяване на регионална изолация на около 2,8 млн. правоимащи граждани, ползващи преференциални пътувания, предимно социално слаби граждани - Достъп до услугата и разпределение на броя на правоимащите граждани, ползващи преференциални пътувания | 2 676 727 бр. | 2 801 295 бр. |
|  |  |  |  | декември | 3.2. Постигане на социален ефект чрез покриване на част от редовната тарифа на картите и осигуряване на по-голям достъп до транспортната услуга - Покриване на част от редовната тарифа на картите | 65% | 65% |
|  |  |  |  | декември | 3.3. Интегриране в обществото на трудноподвижните лица чрез осигуряване на определен процент на курсове с автобуси за тях - Осигуряване на определен процент на курсове с автобуси за превоз на трудноподвижните лица | 35% | 35% |
|  |  |  |  | декември | 3.4. Покриване на загубите на превозвачите чрез осигуряване на по-широк достъп до транспортната услуга на населението в слабонаселените гранични и планински райони - Покриване на загубите със субсидии за градски и междуселищни превози | 49,5% | 49,5% |
|  |  |  |  | постоянен | 3.5. Предоставяне на населението железопътен пътнически транспорт, съгласно договор с държавата от „БДЖ –пътнически превози” ЕООД - Отчетени в ЗОУ влак-километри | 19427 хил. влкм. | 20024 хил. влкм. |
|  |  |  | 4. Проучване и поддържане на водните пътища | целогодишно | 4.1. Осигуряване на безопасно и безпрепятствено корабоплаване при всякакви условия 4.2. Определяне, обозначаване и поддържане габаритите на корабоплавателния път съгласно препоръките на Дунавската комисия; 4.3. Създаване на условия и ред за плаване в критичните участъци 4.4. Осигуряване на корабоплавателите със своевременна и точна информация за състоянието на корабоплавателния път и хидрометеорологичния режим на реката 4.5. Своевременно известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка и за всички изменения на вида и разположението на знаците | Поддържане на следните навигационни знаци: 18 бр. десно брегови фарове, 16 бр. плаващи светещи буйове, 86 бр. плаващи несветещи буйове, 471 бр. километрични знаци, 250 бр. други брегови знаци Издаване на: Бюлетин за разстановка на знаците от НПО – 29 бр.; Известия до корабоплавателите – 42 бр.; Ежедневно издаване и разпространяване на Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав, съдържащ и прогноза за водните нива – 365 бр.; Измервания на водни количества по основните хидрометрични профили – 24 бр., както и 21 бр. скорости на течението Изследване на общите тенденции в развитието на речните прагове на р. Дунав Разработване на 3 проекта за дъноудълбочителни работи с дълбачка „Вида” Разработване на 24 схеми за разстановка на драгажни съоръжения Издрагиране на 35000 т. земна маса | Индикаторите за целево състояние за 2011 г. са в зависимост от хидрометеорологичния и хидроложки режим на реката |
|  |  |  |  | целогодишно | 4.6. Реализиране на проект NEWADA – мрежа на администрациите на плавателния път на р. Дунав - Увеличаване ефективността от дейността на администрациите на плавателния път на р. Дунав - Засилване на сътрудничеството относно хидрографските и хидроложките дейности, както и дейностите по поддържане на плавателния път - Подобряване на достъпа до инфраструктурата на плавателния път - Подобряване качеството на ICT мрежи и услуги, хармонизиране на ЕНК | 0 | 1 бр. стратегически план за оптимизиране на хидрографните измервания и насърчаване на трансграничните дейности 1 бр. стратегически план за оптимизиране поддържането на плавателния път 1 бр. стратегически план за оптимизиране на организацията 1 бр. закупено оборудване за измерване скоростта и посоката на течението 9 бр. обмен на експерти |
|  |  |  |  | декември | 4.7. Реализиране на проект WANDA – Управление на отпадъците от корабоплаване по р. Дунав - Изготвяне на окончателна Национална концепция за управление на отпадъците от корабоплаване - Намаляване на екологичните рискове, свързани с незаконното изхвърляне на отпадъци от корабоплаването и осигуряване на екологичен подход по отношение на отпадъците от корабоплаване - Подпомагане изпълнението на пилотни дейности за събиране и обработка на мазни отпадъци от корабоплаване в Долен Дунав - Предотвратяване замърсяването на водите и намаляване на потенциалните рискове за екосистемата на р. Дунав | Проект на Национална концепция за управление на отпадъците от корабоплаване – 1 бр. Наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи – 180 бр. Ликвидиране на нефтени разливи – при необходимост Приемане и съхраняване в специални устройства на събраните нефтоводни продукти от корабите и от водите на реката – при необходимост | Финална версия на концепцията– 1 бр. Интерактивна карта на местата за предаване на отпадъци в българския участък на р. Дунав – 1 бр. Наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи – 180 бр. Ликвидиране на нефтени разливи – при необходимост Приемане и съхраняване в специални устройства на събраните нефтоводни продукти от корабите и от водите на реката – 30 бр. |

В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2011 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок /месец през 2011 г./ | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние | Индикатор за целево състояние |
| 1. Развитие на електронните съобщения Задоволяване на нуждите на бизнеса и населението със съвременни, ефективни и качествени съобщителни и информационни услуги | Създаване на условия за свободна и ефективна конкуренция на пазара на електронните съобщения, като част от единния вътрешен пазар в Общността Развитие на модерна електронна съобщителна инфраструктура и преодоляване на изоставането в изграждането и развитието й в слабонаселени и отдалечени райони Ефективно ползване на ограничените ресурси Неутралност по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги Гарантиране предоставянето на универсалната електронно съобщителна услуга Защита на интересите на потребителите | Политика в областта на електронните съобщения Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър Национален план за разпределение на радиочестотния спектър План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване Програма за реализиране на прехода от наземно аналогово към наземно телевизионни радиоразпръскване Директиви, решения, препоръки и други документи на ЕС | 1. Изготвяне, съгласуване и приемане от Министерския съвет на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗИД на ЗЕС) | май | 1.1. Приет ЗИД на ЗЕС от НС, въвеждащ измененията в регулаторната рамка (2009) на Общността в националното законодателство | 80% | 100% |
|  |  |  | 2. Привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба във връзка с приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения | декември | 2.1. Приети и влезли в сила наредби, гарантиращи нормално развитие на сектора в съответствие с европейските изисквания и Закона за електронни съобщения | 1 бр. | 4 бр. |
|  |  |  | 3.Преразглеждане на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Р. България, приет с Решението по т. 24 от Протокол № 5 от заседанието на Министерския съвет на 31.01.2008 г., изменен и допълнен с Решението по т. 13 от Протокол № 51 от заседанието на Министерския съвет на 30.12.2009 г. и относимата нормативна уредба | февруари | 3.1. Приет преразгледан план за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, с цел осигуряване на прехода от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване | 50% | 100% |
|  |  |  | 4. Изготвяне, съгласуване и приемане от Министерския съвет на изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър | април | 4.1. Приет Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, хармонизиран с Международния регламент на Международния съюз по далекосъобщения (МСД), Европейската честотна таблица и изискванията на НАТО | 90% | 100% |
|  |  |  | 5. Подготовка на позиция на Република България за Световната конференция по радиосъобщения на Международния съюз по далекосъобщения (WRC-2012) | ноември | 5.1. Приемане на Решение на Министерски съвет за позиция на Република България по точките от дневния ред на Световната конференция по радиосъобщения на Международния съюз по далекосъобщения (WRC-2012) и състав на делегацията за участие в конференцията | 10% | 100% |
| 2. Развитие на пощенските услуги Устойчиво развитие на националния пощенски сектор и задоволяване потребностите на обществото от съвременни, ефективни и качествени пощепощенски услуги, съответстващи на европейските и световните изисквания | Създаване на условия за свободна и ефективна конкуренция на пазара на пощенските услуги, като част от единния вътрешен пазар в Общността Гарантирано предоставяне на универсалната пощенска слуга на територията на цялата страна и съхранението й в условията на напълно либерализиран пазар на пощенските услуги Равнопоставеност на участниците на пазара на пощенските услуги и гарантиран достъп до пощенските мрежи Защита на интересите на потребителите. | Секторна пощенска политика на Р България 2009-2013 г. Директиви, решения, препоръки и други документи на ЕС Ратифицираните актове на Всемирния пощенски съюз (ВПС) | 1. Изпълнение на Секторната пощенска политика 2009-2013 г. | януари – декември | 1.1. Устойчиво развитие на пощенските услуги, на пазара на пощенските услуги и на пощенската инфраструктура | Изпълнява се през целия период | 100% |
|  |  |  | 2. Уведомяване на ЕК за намерението за предоставяне на държавна помощ под формата на компенсация за задължението за извършване на универсалната пощенска услуга | В зависимост от сроковете на ЕК за разглеждане на уведомлението | 2.1. Решение на ЕК за разрешаване на държавна помощ | 10% | 100% |
|  |  |  | 3. Изготвяне, съгласуване и издаване на Наредба № 6 за изискванията за пощенската сигурност | юни | Привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги | 20% | 100% |
|  |  |  | 4.Актуализиране на Наредба № 1 за условията и реда за издаване, пускане и изваждане от употреба на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати | септември |  | 10% | 100% |
|  |  |  | 5. Изпълнение на решенията на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване | януари – декември | Задоволяване нуждите на потребителите на пощенски услуги и на филателните колекционери от пощенски марки и пощенски продукти | Изпълняват се текущо | 100% |
|  |  |  | 6. Изпълнение на Годишния тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати за 2011 г. | декември |  | Изпълнява се текущо | 100% |
|  |  |  | 7. Утвърждаване на Годишен тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати за 2012 г. | октомври |  | 0% | 100% |
|  |  |  | 8.Международен обмен на пощенски марки | януари – декември | 8.1. Изпълнение на задълженията за международен обмен на пощенски марки, произтичащи от актовете на Всемирния пощенски съюз | Изпълнението е зависимо от постъпилите марки за международен обмен | 100% |
|  |  |  | 9.Маркосъхранение | януари – декември | 9.1. Получаване, заприходяване, съхраняване и контрол върху използването на пощенските марки за международен обмен и за представителни цели | Дейността е регулярна | 100% |
| 3. Национална програма „Цифрова България 2015” | Изграждане на стратегическа рамка за развитие на информационното общество в Република България | „Европа 2020” | 1. Създаване на междуинституционална работна подгрупа по Цифровата програма на Европа (ЦПЕ) към РГ 31 „Европа 2020”, към СЕВ 2. Разработване на проект на програма „Цифрова България 2015” | март юни | Хоризонтална национална координация по аспектите на ЦПЕ | 35% – Достъп на домакинствата до компютър 41,6% - използване на интернет от населението 33,1% - достъп на домакинствата до интернет 60,7%– дял от предприятията, които имат достъп до широколентов интернет достъп 1% – дял от предприятията, които осъществяват покупко продажби по интернет (е-търговия) | 39% – Достъп на домакинствата до компютър 49% - използване на интернет от населението – редовно 36% - достъп на домакинствата до интернет 78% – дял от предприятията, които имат достъп до широколентов интернет достъп 19% – дял от предприятията, които осъществяват покупко продажби по интернет (е-търговия) |
| 4.Продължаване работата по регистриране на домейн на България на кирилица | Регистриран домейн на България на кирилица | няма | 1. Подготовка и изпращане на писмо до Корпорацията за интернет имена и адреси ICANN във връзка с отказа за регистрация на стринга „бг” като домейн от първо ниво на България на кирилица 2. Подготовка на процедурата за избор на администратор на домейна на България на кирилица 3. Представяне на България на срещите на Правителствения консултативен комитет към ICANN | март | 1.1. Възможност интернет потребителите да регистрират имена в домейна на България на кирилица 2.1. Предлагане на цени за регистрация на имена на домейни на български език сравними с цените на домейни „.eu” | регистриран домейн за България от първо ниво бр. регистрирани имена на кирилица в домейна на България |  |
| 5. Развитие на широколентовия достъп в Република България | Ускоряване разпространението на електронните услуги в България и достигане на средните показатели за страните-членки на Европейския съюз | Актуализирана Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в България (2010-2013) Национална план-програма за изпълнение на Стратегията | 1.Актуализиране на Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в България (2010-2015) 2. Разработване на Национална план-програма за изпълнение на Стратегията 3. Провеждане на процедура по НВМОП за разработване на двата документа | май май | 1.1. Разработени документи: Актуализирана Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в България 2.1. Национална план-програма за изпълнение на Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в България | Подготовка на задание Подготовка на задание | Разработен документ Разработен документ |
|  | Развитие на инфраструктура за широколентов достъп | ОПРР Програма за развитие на селските райони | 4. Участие в изготвяне на Нотификация за държавна помощ в рамките на инвестиционния проект „Изграждане на електронно-съобщителна инфраструктура за широколентов достъп до отдалечени и слабо урбанизирани райони в България” 5. Участие в изготвяне на Техническо задание за инвестиционния проект за широколентов достъп в отдалечените райони 6. Участие в изготвяне на Тръжна документация за инвестиционния проект за широколентов достъп в отдалечените райони 7. Участие в провеждането на прединвестиционно проучване за реализиране на проекта 8. Участие в изготвянето на Средносрочна инвестиционна рамкова програма с проектни фишове 9. Участие в подготовка на пакет документи и кандидатстване пред Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 10. Участие в провеждане на процедури за избор на изпълнител по проекта 11. Контрол на дейностите по проекта | май май юли юли юли август септември декември | 4.1. Изпратена и одобрена Нотификация 5.1. Техническо задание 6.1. Тръжна документация 7.1. Отчет от прединвестиционното проучване 8.1. Средносрочна инвестиционна рамкова програма с проектни фишове 9.1. Пакет документи и кандидатстване 10.1. Проведени процедури 11.1. Осъществени дейности по контрол | Проведени консултации с ЕК и изготвена предварителна форма на Нотификация Извършени проучвания и анализи - Разработена Тръжна документация - - - - | Разработена и одобрена нотификация Изготвено Техническо задание Изготвена Тръжна документация Готов отчет от прединвестиционното проучване Разработeни Средносрочна инвестиционна рамкова програма с проектни фишове Подготвен пакет документи и проведено кандидатстване Сключени договори Изпълнени дейности по контрол |
| 6. Осигуряване на европейско финансиране за научни изследвания, технологично развитие и иновации в областта на ИКТ | Ускоряване на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите в областта на ИКТ | Цифров дневен ред за Европа 2020 Национална програма за реформи Тригодишна бюджетна прогноза на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за периода 2011 – 2013 г. | 1. Обезпечаване на българското участие по тема ИКТ от Седма рамкова програма: 1.1. Участие в работата на Управляващия комитет (УК) в Брюксел 1.2. Провеждане на информационни дни по 8 и 9–ти конкурси 1.3.Популяризиране на програмата чрез сайта на МТИТС 1.4.Организиране участието на потенциални български бенефициенти в Европейски информационни дни 1.5. Съдействие за включване на български партньори в консорциумите 1.6. Провеждане на индивидуални консултации | декември | Договаряне на значително финансиране за българските участници Осигуряване на допълнително финансиране за участници от новите държави членки на ЕС, включително България за присъединяване към действащи проекти | Договорено финансиране 3,2 млн. евро. Допълнително финансиране за участници от новите държави-членки на ЕС 10 млн. евро | Договорено финансиране 3,5 млн. евро Допълнително финансиране за участници от новите държави-членки на ЕС 15 млн. евро |
|  |  |  | 2. Обезпечаване на българското участие по програма „Подкрепа за ИКТ политики” от Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации”: 2.1. Участие в работата на Управляващия комитет в Брюксел 2.2. Провеждане на информационен ден по годишния конкурс и индивидуални консултации 2.3.Популяризиране на програмата чрез сайта на МТИТС 3. Съдействие за включване на български партньори в консорциумите | декември | Договаряне на значително финансиране за българските участници | Договорено финансиране 630 хил. евро | Договорено финансиране 800 хил. евро |
|  |  |  | 4. Обезпечаване на българското участие по програми „Социално-икономически и хуманитарни науки” и „Наука в обществото” от Седма рамкова програма: 4.1. Участие в работата на УК в Брюксел 4.2. Провеждане на информационни дни по отворените конкурси и индивидуални консултации 4.3.Популяризиране на програмата чрез сайта на МТИТС 5. Съдействие за включване на български партньори в консорциумите | декември | Договаряне на значително финансиране за българските участници | Договорено финансиране 523 хил. евро | Договорено финансиране 500 хил. евро |
| 7.Присъединяване на Българския супер компютърен център към единната мрежа от европейски високопроизводителни центрове (DEISA) | Ускоряване на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите в областта на ИКТ | Национална пътна карта за развитие на научно-изследователската инфраструктура | 1. Обезпечаване на комуникационна свързаност, в това число необходимото мрежово оборудване и годишна поддръжка, на Българския суперкомпютърен център с точката на свързване към DEISA в град Франкфурт, Германия | юли | 1.1. Превръщане на България в регионален суперкомпютърен център, предоставящ достъп и експертиза на учени и изследователи както от Балканите, така и от цяла Европа; Осигурен достъп до допълнително европейско финансиране по Рамковите програми на ЕО |  | Изградена 10 Gbps „несподелена" свързаност с точката на свързване към DEISA в град Франкфурт, Германия |
| 8. Технологично, административно и финансово интегриране на електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) и националната мрежа на държавната администрация (НМДА) | Изграждане, развитие и поддръжка на единна комуникационна инфраструктура за нуждите на държавното управление и националната сигурност | т.172 от План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация 2010 – 2011 г. цели 41; 44 от Програмата на правителството за европейско развитие на Р. България 2009 – 2013 г. | 1. Технологична, административна и финансова интеграция в съответствие с предложения от работна група назначена със заповед РД-08-553/19.10.2010 г. „План за технологично, административно и финансово интегриране на ЕСМ и НМДА” | декември | 1.1. Единна комуникационна инфраструктура за нуждите на държавното управление и националната сигурност 1.2. Увеличаване на икономията на бюджетни средства от използването на единната мрежа | Две комуникационни мрежи стопанисвани и управлявани от различни държавни структури 50000 хил. лв. | Една единна комуникационна мрежа с единно управление 60000 хил. лв. |
| 9. Увеличаване на броя на цифровите връзки предоставени от ЕСМ на ИА „ЕСМИС” за сметка на връзките от обществената електронна съобщителна мрежа при реализация на „Плана за използване на пощенските и електронни съобщителни мрежи при кризи от военен характер” | Създаване на съвременна, надеждна, независима, комуникационна инфраструктура за държавното управление и националната сигурност | „План за използване на пощенските и електронни съобщителни мрежи при кризи от военен характер” | 1. Определяне на нови цифрови трасета между зададени крайни точки 2. Изграждане и измерване на новите връзки 3.Документиране на новите връзки | септември | 1.1. Увеличаване на броя цифровите групи | 242 | 260 |
| 10. Подобряване функционалността на Правителствения център за реагиране при компютърни инциденти – CERT | Привеждане дейността на CERT в съответствие с изискванията на ЕС | Съобщение на Комисията на Европейските общности –COM (2009)149, Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност | 1. Създаване на национално CERT – звено в специализираната администрация | ноември | 1.1. Разширяване на обхвата на услугите и увеличаване на работното време, в което CERT ще предоставя услуги | Наличие на пълноценно действащ правителствен CERT, предоставящ ограничен брой услуги | Наличие на пълноценно действащ правителствен CERT |
| 11. Изграждане и поддържане на Национален портал за пространствени данни | Изпълнение на изискванията на Закона за достъп до пространствени данни | Закон за достъп до пространствени данни | 1. Подготовка на техническо задание за изграждане на Национален портал за пространствени данни. Изграждане на Националния портал | ноември | 1.1. Внедряване на изискванията на директива 2007/2/ЕО и на Закона за достъп до пространствени данни по отношение наличието на Национален портал за пространствени данни | Техническо задание за възлагане изграждането на портала | Изграждане на Националния портал |
| 12. Развитие на базовата инфраструктура за реализация на е-услуги. | Предоставяне на електронни услуги за гражданите и бизнеса | Обща стратегия за развитие на електронното правителство 2011-2015 г. | Осигуряване на Комуникационна свързаност на трите центъра на ЕП Пълноценна реализация на порталната инфраструктура с управление на портлети, възможности за еднократно въвеждане и многократно използване на информацията, доставка на инструменти за лесна разработка и интеграция на нови електронни административни услуги и Участие в изграждането на инфраструктура за достъп до пространствени данни | декември | Осигурена целогодишна свързаност на трите центъра на ЕП Усъвършенстван национален портал www.egov.bg. Разработена софтуерна система за следена на индикаторите за напредъка на ЕП. Разработен вътрешен портал и помощни инструменти(управление на съдържанието) Публикувани електрони услуги с пространствени данни в областта на жп транспорта Внедрено геобазирано софтуерно приложение за планиране и мониторинг на наличието и съответствието на електронните услуги, метаданни и пространствени бази данни |  | 100% осигурена свързаност 1 бр. 1 бр. вътрешен портал 1 бр. разработен помощен софтуер Услуга за намиране Услуга за разглеждане Услуга за изтегляне; Внедрено геобазирано софтуерно приложение за валидиране на метаданни за пространствените данни в държавната администрация |
| 13.Повишаване на доверието и сигурността на потребителите | Предоставяне на електронни услуги за гражданите и бизнеса | Обща стратегия за развитие на електронното правителство 2011-2015 г. | Създаване на централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност и оперативна съвместимост. Развитие на CERT-Bulgaria като национално звено от Европейската мрежа за споделяне на информация и оповестяване Унифицирани изисквания към центровете за съхранение на особено чувствителна информация в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност | декември | Разработване на електронна услуга за докладване на инциденти, свързани с мрежовата и информационна сигурност Разработване на материали, документи и планове за провеждане на национално учение с участието на CERT-Bulgaria и отговорностите за информационната сигурност в държавната администрация Пилотно внедряване на разработена Методика за изграждане, сертифициране и поддържане на нивото на сигурност на центрове за съхранение на особено чувствителна информация за нуждите на централна държавна администрация в съответствие на изискванията на ISO27001 |  | Разработена електронна услуга за докладване на инциденти, свързани с мрежовата и информационна сигурност Разработени: материали, документи и планове за провеждане на национално учение с участието на CERT-Bulgaria Разработена Методика за изграждане, сертифициране и поддържане на нивото на сигурност на центрове за съхранение на особено чувствителна информация за нуждите на централна държавна администрация |
| 14.Оптимизиране на процеса по въвеждане на е-услуги | Развитие на централизирани системи на е-управление, чрез внедряване на общодостъпни инструменти за моделиране, управление и предоставяне на услуги | Обща стратегия за развитие на електронното правителство 2011-2015 г. | Идентифициране и изготвяне на план за развитие на централните системи на е-управление; Реализиране на инструменти подпомагащи разработката на електронна административна услуга | декември | Разработени помощни инструменти, предоставени и обучени администрации за работа с помощните инструменти |  | 1 бр. разработена архитектура на референтен модел за реализация на е-услуги в централната администрация и 1 бр. – в общинската |
| 15. Стимулиране ползването на е-услуги | Популяризиране, достъп и участие | Обща стратегия за развитие на електронното правителство 2011-2015 г. | Разработка и внедряване на централизирана информационна система за проследимост на потребителското поведение на административните уеб сайтове и единния портал | декември | Внедрена система за проследяването на потребителското поведение и интегрирана в 100% от административните уеб сайтове |  | 1 бр. разработена и внедрена система за управление на промяната и управление на риска |
| 16.Информираност на потребителите | Популяризиране, достъп и участие | Обща стратегия за развитие на електронното правителство 2011-2015 г. | Определяне на целевите групи и информационните канали на кампанията за публичност и информация Изработване на стратегия за кампанията, организиране на интервюта, публикации, излъчвания в електронните медии, конференции с участието на медиите | декември | Осигурени информация и публичност, изготвени анализ и стратегия |  | Публикации в медиите 1 бр. изготвена стратегия за информационна кампания |
| 17. Участие в демократичния процес | Популяризиране, достъп и участие | Обща стратегия за развитие на електронното правителство 2011-2015 г. | Реализиране на електронна административна услуга според закона за достъп до обществена информация и лична информация на лицето заявител | декември | Внедрена и интегрирана услугата на единния портал на електронното правителство, ЕСОЕД и вписана в РОС |  | 1 бр.електронна административна услуга за всички администрации |

Указания за попълване:

Колона 1 „Цели за 2011 г.”

В колона 1 посочете целите на Вашата администрация за 2011 г., като ги номерирате.

1. Годишната цел трябва да е съдържателно обвързана със стратегическата цел в колона 2, като осигурява нейното постигане без да я възпроизвежда.

2. Годишната цел трябва да бъде ясна, конкретна, реалистична, обвързана с човешките ресурси и финансовите средства, с които разполага Вашата администрация.

3. Годишната цел е постижима чрез дейности, изпълними в рамките на календарната година.

4. Освен от стратегическите цели, годишните цели могат да произтичат и от мисията на Вашата администрация, във връзка с предоставяне на услуги за бизнеса и гражданите.

Колона 2 „Стратегически цели”

В колона 2 посочете стратегическата цел, въз основа на която сте формулирали всяка от целите за 2011 г.

Стратегическата цел произтича от:

  - Програмата на правителството

  - Стратегическите документи, които изпълнява Вашата администрация

  - Тригодишната бюджетна прогноза

Колона 3 „Стратегически документи”

В колона 3 посочете документа, в който е заложена конкретната стратегическа цел, посочена в колона 2.

Стратегически документи са стратегиите, политиките, програмите, плановете и концепциите.

Колона 4 „Дейности”

В колона 4 посочете всички дейности, които Вашата администрация планира да осъществи, за да постигне поставените цели за 2011 г.

Дейностите са действията на Вашата администрация  за постигане на целите за 2011 г. Всяка от целите за 2011 г. може да бъде постигната чрез една или повече дейности. Дейностите се осъществяват на екипен принцип от звената във Вашата администрация, поради което разпределението на дейностите намира отражение в работните планове на служителите.

Колона 5 „Срок”

В колона 5 посочете месеца на 2011 г, в който Вашата администрация планира да извърши конкретната дейност.

Колона 6 „Очакван резултат”

В колона 6 посочете в какво ще се състои резултатът от Вашата дейност.

Очакваният резултат е ефектът, ползата за обществото от дейностите на Вашата администрация. Очакваният резултат не включва рутинната дейност на Вашата администрация, съпътстваща постигането на ежегодните цели като: командировки, закупени компютри, обучение на служителите и др.

Колони 7 и 8 „Индикатор за изпълнение”

В колона 7 задайте текущите и целевите стойности на индикатора за изпълнение, изразени в цифри, проценти, мерна единица и др.

Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след дейностите за изпълнение на целите. Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др., например - 5 км., 10 броя, 20%.

Индикаторът за изпълнение се състои от:

1. Индикатор за текущо състояние, който показва състоянието на обекта на въздействие преди предприетите от Вас дейности.

2. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие след предприетите от Вас дейности.

Имена и длъжност на попълващия:  Тонка Янчева – държавен експерт, дирекция „Национална транспортна политика” и Марина Агаларева – младши експерт, дирекция „Национална транспортна политика”

Забележка: Моля, попълнете нужната информация, следвайки указанията. Използвайте следните спецификации на шрифта – Font - Arial, Font size - 12. При необходимост, добавете нови редове в таблицата.