ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Цели на администрацията за 2013 г.

Наименование на администрацията: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок /месец през 2013 г./ | Очакван резултат | Индикатори за изпълнение |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние (отчет 2012 г.) | Индикатор за целево състояние (цел 2013 г.) |
| 1. Чувствително подобряване състоянието на железопътния транспорт | Повишаване на икономическата ефективност от транспортна дейност, чрез модернизация на транспортната система | „Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България до 2015 г.” „Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.” Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. Тригодишна бюджетна прогноза на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за периода 2012 – 2014 г. | 1.Продължаване на реформата и процеса на преструктуриране в железниците | декември | 1.1. Повишаване скоростите на движение по жп мрежата в ремонтираните участъци в км/час – намаляване на времепътуването 1.2. Повишаване качеството на железопътната инфраструктура, измерено чрез балната оценка в % – повишаване скоростите на движение, комфорта и безопасността по жп мрежа | 87,3 47,76% | 88,4 47,76% |
|  |  |  | 2.Преструктуриране на „Холдинг БДЖ” ЕАД чрез създаване на две нови дъщерни дружества самостоятелно обособени „Товарни превози” и „Пътнически превози” - „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – преминаване от географско-функционална структура към централизирана функционална структура, закриване на поделения и дублиращи дейности - Продажба на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД - „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД – преминаване от географско-функционална структура към централизирана функционална структура, закриване на поделения и дублиращи дейности. | юни декември | - Повишаване контрола на звената - Оптимизиране на административния персонал - Намаляване на разходите Осигуряване на средства за покриване на заеми към търговски банки - Повишаване контрола на звената - Оптимизиране на административния персонал - Намаляване на разходите | 4396 бр. 6276 бр. | 3600 бр. 5866 бр. |
|  |  |  | 3. Подобряване на финансовото състояние на „Холдинг БДЖ” ЕАД група | декември | Намаляване загубата и задлъжнялостта на „Холдинг БДЖ” ЕАД | Оперативен отчет 2012г. загуба 27 млн. лв. | Намаляване загуба в размер на 7 млн. лв. |
| 2. Създаване на оптимални условия за развитие на транспортната инфраструктура |  |  | 1. Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура |  | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |
|  |  |  | 1.1. Развитие на железопътната инфраструктура | 1.1.1. „Проектиране на строителството на жп линия Видин – София: железопътни участъци Видин – Медковец и Медковец – Руска бяла” |  |  |  |
|  |  |  | Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител | януари | Сключен договор с предмет „Анализ на идейния проект и изготвяне на технически спецификации за подготовка на обект „Модернизация на жп линия Видин - София” | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.1.2. „Модернизация на жп линия София – Пловдив: участък Септември – Пловдив” |  |  |  |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора за позиция 1 | декември | Физически напредък на СМР в % | 0% | 60% |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора за позиция 2 | декември | Физически напредък на СМР в % | 0% | 60% |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора за позиция 3 | декември | Физически напредък на СМР в % | 0% | 80% |
|  |  |  |  | 1.1.3. „Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по жп линия Пловдив – Бургас” |  |  |  |
|  |  |  | Завършване на СМР по договора и пускане в експлоатация на позиция 1 | март | Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка Михайлово – Калояновец – % | 94% | 100% |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора за позиция 2 | декември | Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка Стара Загора – Зимница – % | 42% | 80% |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора за позиция 3 | октомври | Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка Церковски – Карнобат – Бургас – % | 52% | 100% |
|  |  |  |  | 1.1.4. „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград по коридори ІV и ІХ, Фаза ІІ: Димитровград – Свиленград” |  |  |  |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора за позиция 1 | декември | Физически напредък на СМР в % | 0% | 60% |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора за позиция 2 | декември | Физически напредък на СМР в % | 0% | 60% |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора за позиция 3 | декември | Физически напредък на СМР в % | 0% | 80% |
|  |  |  |  | Договор за проектиране и строителство на Системи: Изграждане на системите за сигнализация, телекомуникации и СКАДА за цялата жп линия Пловдив – Свиленград |  |  |  |
|  |  |  | Инсталиране на системите за сигнализация, телекомуникации и СКАДА за цялата линия | декември | Инсталирани системи за сигнализация, телекомуникации и СКАДА за цялата линия | 60% | 73% |
|  |  |  | Проектиране на системите за сигнализация, телекомуникации и СКАДА за цялата линия | декември | Готови проекти за системите за сигнализация, телекомуникации и СКАДА за цялата линия | 65% | 100% |
|  |  |  |  | 1.1.5. Проект за разширение на метрото в София: Етап ІІI лот 1 „Цариградско шосе – Летище София” и Лот 2 „Младост І –Бизнес парк Младост 4” |  |  |  |
|  |  |  | Изпълнение на Лот 1 | декември | Изпълнени конструкции на тунели и метростнации | 0% | 60% |
|  |  |  | Сключване на договор за проектиране строителство на Лот 2 | март | Сключен договор с изпълнител за проектиране строителство на Лот 2 | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.1.6. „Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград – турска граница” |  |  |  |
|  |  |  | Завършване на СМР по договора и пускане в експлоатация | март | Подписан Акт 16 (Физическото изпълнение към 31.12.2012 г. е 100%. Акт 15 е подписан на 14.12.2012 г.) | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.1.7. Разширяване функционалния обхват на Географска информационна система (ГИС) на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” |  |  |  |
|  |  |  | Извършване на дейностите, предвидени по Формуляр за кандидатстване | декември | Завършени дейности по: Етап 1 Етап 2 Етап 3 Други дейности, съгласно Формуляр за кандидатстване | 0% 0% 0% 0% | 100% 57% 25% 20% |
|  |  |  |  | 1.1.8. Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София |  |  |  |
|  |  |  | Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ | април | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  | Сключен договор с изпълнител за строително-ремонтните работи | март-април | Сключен договор с изпълнител за строително-ремонтните работи | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.1.9. Преустройство и саниране на приемно здание Пазарджик – ІІ -ри етап |  |  |  |
|  |  |  | Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ | април | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  | Сключване на договор с изпълнител за строително-ремонтните работи | април-май | Сключен договор с изпълнител за строително-ремонтните работи | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.1.10. „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа” |  |  |  |
|  |  |  | Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ | април | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  | Сключване на договор с изпълнител за строително-ремонтните работи | май-юни | Сключен договор с изпълнител за строително-ремонтните работи | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.1.11. Проект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен/железопътен) мост над река Дунав при Видин – Калафат” |  |  |  |
|  |  |  |  | Проектиране и строителство на моста |  |  |  |
|  |  |  | Изграждане на електроснабдителна система и контактна мрежа | май | Изградена електроснабдителна система и контактна мрежа – % на изпълнение | 0% | 100% |
|  |  |  | Приключване на проекта | декември | Издаден Акт № 16 – бр. | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | Строителство на прилежащата инфраструктура |  |  |  |
|  |  |  | Приключване на проекта | март | Издаден Акт № 16 – бр. | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  | 1.2. Развитие на инфраструктура та във водния транспорт |  | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” |  |  |  |
|  |  |  | Изграждане на речна информационна система – фаза 1 | декември | Изградена речна информационна система – фаза 1 | 78% | 100% |
|  |  |  | Изграждане на речно-информационен център Русе – фаза 2 | декември | Изграден речно-информационен център Русе – % на СМР | 0% | 75% |
|  |  |  |  | 1.2.2. „Изграждане на система за управление на корабния трафик VTMIS– фаза 3” |  |  |  |
|  |  |  | Сключване на договори с изпълнители на СМР | декември | Сключени договори с изпълнители | 0 бр. | 2 бр. |
|  |  |  |  | 1.2.3. „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав” |  |  |  |
|  |  |  | Провеждане на обществени поръчки за възлагане изпълнението на проекта по: Компонент 1. „Създаване на опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг на р. Дунав и свързването й с EUREF“ Компонент 2: „Модернизация на системата за навигация в българския участък на р. Дунав“: Покупка на плаващи и брегови навигационни знаци по р. Дунав“. Компонент 3: „Доставка на оборудване“ в т.ч: 3.1. „Доставка на проучвателен кораб“ и 3.2. „Доставка на хидрометрични и метеорологични станции | декември | Сключване на договори за доставки и строителство | 0 бр. | 3 бр. |
|  |  |  |  | 1.2.4. „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура” |  |  |  |
|  |  |  | Изготвяне на детайлен проект на ГИС. | май | Изготвен детайлен проект на ГИС | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | С финансиране от държавния бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.5 „Изграждане на Зимовник на ИА „ППД” – Русе – ІІІ етап” |  |  |  |
|  |  |  | Осигуряване на възможност за презимуване на 39 речни кораба | декември | Изпълнен проект – в % | 85% | 92% |
|  |  |  |  |  | Други проекти на ДП „Пристанищна инфраструктура” |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.6. Нов пътнически терминал от 1-во до 4-то корабни места на пристанищен терминал Бургас-Изток |  |  |  |
|  |  |  |  | август | Изграден и въведен в експлоатация нов пътнически терминал | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.2.7. Рехабилитация на настилките и инженерните мрежи в пристанищен терминал Варна-Запад, 16 км. |  |  |  |
|  |  |  |  | май октомври | Избран изпълнител | 0 бр. 0 бр. | 1 бр. 1 бр. |
|  |  |  |  |  | Проекти на ДП „Пристанищна инфраструктура с финансиране от държавния бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.8. Пристанищно съоръжение при н. Шабла – „морска естакада” с островна площадка |  |  |  |
|  |  |  |  | май | Избран изпълнител. Стартиране на изпълнението на дейностите. Влизането на обекта в експлоатация – 2014 г. | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.2.9. Стабилизиране петата на наклонена кейова стена – пристанищен терминал Видин-Център |  |  |  |
|  |  |  |  | август | Окончателно приключване на всички етапи от реконструкцията и ре хабилитацията на съоръжението | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.2.10. Ремонт и рехабилитация на част от хидроизолацията на покрива на склад за вносно-износни товари в пристанищен терминал Русе-Изток |  |  |  |
|  |  |  |  | септември | Цялостно завършена рехабилитация и хидроизолация | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.2.11. Рехабилитация на рампен жп коловоз в пристанищен терминал Русе-Изток и рехабилитация на площадка в пристанищен терминал Русе-Изток за обособяването й в открит склад |  |  |  |
|  |  |  |  | октомври | Извършена рехабилитация на двете площадки и въвеждане на съоръженията в експлоатация | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.2.12. Рехабилитация на настилките на част от зоната за обработка на контейнери на пристанищен терминал Бургас – Изток |  |  |  |
|  |  |  |  | август | Завършена рехабилитация на настилките. Създадени условия за ефективно използване на контейнерния терминал | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  | 1.3. Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Други проекти |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Доставка и въвеждане в експлоатация на 5 броя Далекомерна система (DME) | юли | Осигуряване на покритие за зонална навигация (RNAV) в обслужваното въздушно пространство на Република България. – 100% | 90% | 100% |
|  |  |  | 1.3.2. Модернизация на Автоматизирана система за управление на въздушното движение (SATCAS) | ноември | Работа с Mode S, изравняване на данните между оперативна и резервираща системи, разширяване и модернизиране на системна архитектура | 80% | 100% |
|  |  |  | 1.3.3. Доставка на система за автоматизиран контрол и управление на наземното движение на летище София (А-SMGCS) | декември (преходен до юли 2014 г.) | Подобряване ефективността на полетите чрез намаляване на риска от сериозен инцидент по маневрената площ на летището и намаляване на закъсненията при условията на ниска видимост | 25% | 65% |
|  |  |  | 1.3.4. Сключване на договор за доставка, инсталация и въвеждане на система за независим кооперативен обзор с разширен обхват (WAM) и система за автоматичен зависим обзор (ADS-B) | ноември | Подобряване на качеството на услугата Обзор, чрез осигуряване на резервираност на информацията и разширяване на покритието в зоните с планински терен | 20% | 100% |
|  |  |  | 1.3.5. Сключване на договор за доставка, инсталация и въвеждане на оборудване за трасовите РЛК и изграждане на нов РЛ комплекс на летище София | декември | Повишаване на безопасността на ОВД чрез подмяна на амортизирано оборудване и допълване на информацията от РЛК с информация от ВС (Mode S) | 30% | 100% |
|  |  |  | 1.3.6. Сключване на договор за доставка на нова система за запис и възпроизвеждане на гласова и цифрова информация в РЦ/ЛЦ за ОВД | ноември | Осигуряване на запис и възпроизвеждане на оперативна гласова информация | 10% | 100% |
|  |  |  | 1.3.7. Разширение и промяна на конфигурацията на радиорелейна мрежа на ДП РВД | декември (преходен до юли 2014 г.) | Осигуряване на комуникация с нови инфраструктурни обекти на ДП РВД | 10% | 60% |
|  |  |  | 1.4. Развитие на пътната инфраструктура |  | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. „Кърджали – Подкова” |  |  |  |
|  |  |  | Изпълнение на проекта | септември | Завършени 10 етапа от общо 18 етапа на строителство СМР – % на изпълнение Приключване на строителните дейности по проекта (Акт 16) | 10 етапа 55% 0 бр. | 18 етапа 100% 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.4.2. „Връзка на АМ Хемус със СОП” |  |  |  |
|  |  |  | Изпълнение на проекта | август | Изпълнени етапи по договор – 8 бр. от 8 бр. етапа по договор СМР – % на изпълнение Приключване на строителните дейности (Акт 16) | 5 бр. 80% 0 бр. | 8 бр. 100% 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.4.3. „Строителство на АМ Марица” |  |  |  |
|  |  |  | Изпълнение на проекта | ноември август | Лот 1: Завършен 4-ти етап от общо 19 етапа на строителство Лот 2: Завършен 7-ми от общо 15 етапа на строителство. | 4 етапа 7 етапа | 19 етапа 15 етапа |
|  |  |  |  | 1.4.4. „Доизграждане на АМ „Тракия”, Лот 4 |  |  |  |
|  |  |  | Изпълнение на проекта | февруари | Лот 4: Приключване на строителните дейности (Акт 16) | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.4.5. „АМ Струма Лот 1, Лот 2 и Лот 4” |  |  |  |
|  |  |  | Изпълнение на проекта | септември | Лот 1: Изпълнени етапи по договор – 18 бр. от 18 бр. етапа по договор (4 етапа за 2013 г.) СМР – % на изпълнение Приключване на строителните дейности (Акт 16) | 14 бр. 49% 0 бр. | 18 бр. 100% 1 бр. |
|  |  |  |  | декември | Лот 2: Подписан договор за проектиране и строителство Издаване на Разрешение за строеж | 0 бр. 0 бр. | 1 бр. 1 бр. |
|  |  |  |  | декември | Лот 4: Изпълнени етапи по договор –15 от общо17 бр. етапи СМР – % на изпълнение | 15 бр. 10.6% | 17 бр. 85% |
|  |  |  |  | 1.4.6. „Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) Враца (Мездра)– Ботевград” |  |  |  |
|  |  |  | Изпълнение на проекта | юли юли | Лот 1: Издаване на Разрешение за строеж Лот 2: Издаване на Разрешение за строеж | 0 бр. 0 бр. | 1 бр. 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.4.7. АМ „Калотина – София” |  |  |  |
|  |  |  | Изпълнение на проекта | декември | Изпълнени СМР в % | 8% | 60% |
|  |  |  | Допълнително проектиране за п.в. Сливница и нов мост над р. Какач | юли | Изготвен и приет технически проект за п.в. Сливница и нов мост над р. Какач | 0 бр. | 1 бр. |
| 3. По-широко използване на инструментите на концесията |  |  | 1. Развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на концесията | февруари | 1.1. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Видин-Юг, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин | 70% | 100% |
|  |  |  |  | март | 1.2. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Несебър, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас | 70% | 100% |
|  |  |  |  | февруари | 1.3. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Лом, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом | 60% | 100% |
|  |  |  |  | февруари | 1.4. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Бургас-Запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас | 20% | 100% |
|  |  |  |  | февруари | 1.5. Прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Тутракан, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе | 0% | 100% |
|  |  |  |  | март | 1.6. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху Централна жп гара Пловдив и сключване на концесионен договор | 20% | 100% |
|  |  |  |  | март | 1.7. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Никопол, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе | 20% | 100% |
|  |  |  |  | март | 1.8. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Русе-Запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе | 60% | 100% |
|  |  |  |  | май | 1.9. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Русе-Център, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе | 40% | 100% |
|  |  |  |  | септември | 1.10. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване София и гражданско летище за обществено ползване Балчик | 50% | 100% |
|  |  |  |  | март/ април | 1.11. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху Централна жп гара Варна | 70% | 100% |
|  |  |  |  | юни/ юли | 1.12. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Русе-Изток, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе | 30% | 100% |
|  |  |  |  | юни/ юли | 1.13. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху Гражданско летище за обществено ползване Пловдив | 20% | 100% |
|  |  |  |  | юни/ юли | 1.14. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Видин-Център, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин | 40% | 100% |
|  |  |  |  | май | 1.15. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху Пристанищен терминал Зимовник – гр. Русе | 20% | 100% |
| 4. Създаване на подходящи условия за развитие на транспортната логистика |  |  | 1. Изграждане на подходяща логистична инфраструктура (интермодални терминали и контейнерни терминали) | 1.1. Изграждане на интермодален терминал в Южен Централен район на планиране в България – Пловдив |  |  |  |
|  |  |  | Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ | май | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ – бр. | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  | Отчуждаване на необходимите терени за строителство | декември | Отчуждени имоти – % | 0% | 100% |
|  |  |  | Тръжна процедура за избор на изпълнител на проектантските и строителните работи | декември | Сключен договор с изпълнител – бр. | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  | Тръжна процедура за избор на изпълнител на строителен надзор | декември | Сключен договор с изпълнител – бр. | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.2. Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка и изпълнение на проекта, изпълнение на Фаза 1 – Фаза 6 по проекта | декември | Завършени дейности по: Фаза 1 Фаза 5 Фаза 6 | 0% 0% 0% | 67% 67% 67% |
| 5. Осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система и намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда | Развитие на устойчив транспортен сектор чрез постигане на висока степен на безопасност и сигурност, и ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората |  | 1. Контрол и осигуряване на стандарти във всички видове транспорт |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт | декември | 1.1.1. Създаване на предпоставки за намаляване на пътнотранспортните произшествия, повишаване на активната и пасивна безопасност на превозните средства в експлоатация, подобряване на условията за движение, намаляване на аварийност, намаляване на шума и замърсяване на околната среда - Издадени разрешения за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства | 174 бр. | 60 бр. |
|  |  |  |  | декември | 1.1.2. Повишаване на ефективността на контрола върху спазване на разпоредбите за работно време, прекъсвания, почивки - Издадени карти за дигитални тахографи | 17184 бр. | 10000 бр. |
|  |  |  |  | декември | 1.1.3. Повишаване квалификацията на водачите на моторни превозни средства - Издадени карти за квалификация на водача | 35516 бр. | 7000 бр. |
|  |  |  |  | декември | 1.1.4. Повишаване началната квалификация на водачите на моторни превозни средства - Проведени изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС | 251934 бр. | 200000 бр. |
|  |  |  | 1.2. Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт | декември | 1.2.1. Намаляване на броя на жп произшествия, инциденти и ситуации близки до инцидентите – бр. - Намаляване на броя на замерянето с камъни на ПЖПС - Повишаване на квалификацията, преквалификацията и обучението на персонала от персонала | 2151 бр. 82 бр. 1563 бр. | -10% -10% +15% |
|  |  |  | 1.3. Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт | постоянен | 1.3.1. Поддържане безопасността на полетите и хармонизиране на българското законодателство с правото на ЕС | 100% | 100% |
|  |  |  | 1.4. Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт | декември | 1.4.1. Усъвършенстване на дейността по преглед, освидетелстване и регистрация на корабите, плаващи под българско знаме (FSI), така че броят на задържаните български кораби в чужди пристанища да се намали под средното равнище на задържани кораби - Преглед на големи морски кораби, извършващи задгранично плаване – бр. - Издадени и заверени конвенционални документи на големи морски кораби – бр. - Преглед на големи морски кораби, извършващи крайбрежно плаване –бр. - Издадени и заверени документи на големи морски кораби, извършващи крайбрежно плаване –бр. - Преглед на малки морски кораби (до 40 БТ) –бр. - Издадени и заверени документи на малки морски кораби (до 40 БТ) –бр. - Преглед на големи кораби по р. Дунав –бр. - Издадени и заверени корабни документи (в т.ч. и корабни удостоверения) на големи кораби по р. Дунав –бр. - Преглед на малки кораби по р. Дунав –бр. - Издадени и заверени документи на малки кораби по р. Дунав –бр. | 42 356 61 117 3225 3254 191 465 1274 1268 | 15 90 60 100 3200 3200 170 460 1250 1250 |
|  |  |  |  | декември | 1.4.2. Провеждане на държавен пристанищен контрол, съизмерим със стандартите на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол - Извършване на проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища –бр. - Заверени товарни планове на кораби – бр. | 567 832 | 318 750 |
|  |  |  |  | декември | 1.4.3. Усъвършенстване на дейностите, гарантиращи опазването на морската и речната среда и предотвратяване на замърсявания от кораби, както и минимизиране на щетите при инцидентни разливи - Проверки на кораби по отношение опазване на морската среда –бр. - Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища –бр. | 914 1642 | 850 1400 |
|  |  |  |  | декември | 1.4.4. Усъвършенстване дейността по контрола и регистрацията на пристанищата и пристанищните оператори, дейността по оценката на експлоатационната годност, техническия надзор и ЗБУТ - Издадени и преиздадени удостоверения за експлоатационна годност –бр. - Извършени проверки на експлоатационната годност на пристанищата/ пристанищните терминали –бр. - Съгласувани карти за типов технологичен процес за обработка на товари –бр. - Извършени проверки по технически надзор на съоръженията с повишена опасност –бр. | 42 229 54 298 | 30 220 30 280 |
|  |  |  |  | декември | 1.4.5. Усъвършенстване дейността по организацията и контрола на сигурността на морските пристанища на Р. България - Извършени оценки на сигурността на пристанищата – бр. - Изготвени планове за сигурността на пристанищата – бр. - Издавани/заверени удостоверения за съответствия за сигурност на пристанищата - Съгласуване на оценки и правила за сигурност на пристанищата необхванати от регламент 725/20044 директива 2005/65 EU – бр. | 2 4 15 0 | 2 4 20 65 |
|  |  |  | 2. Осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в автомобилния транспорт | декември | 2.1. Повишаване качеството на извършване на периодични прегледи - Извършване на периодични проверки на пунктовете за извършване на технически прегледи | 2508 бр. | 2400 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.2. Недопускане извършването на превози от водачи, които не отговарят на медицинските изисквания и с тенхически неизправни пътни превозни средства - Извършване на проверки в предприятията | 5234 бр. | 4100 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.3. Повишаване качеството на обучението на кандидатите за водачи на МПС - Извършване на проверки в учебните центрове | 2917 бр. | 2500 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.4. Повишаване качеството на контролната дейност на регионалните звена на ИА „Автомобилна администрация” - Провеждане на обучения на инспекторския състав | 15 бр. | 12 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.5. Повишаване безопасността при извършване на превози на опасни товари - Извършване на проверки на превозни средства превозващи опасни товари | 5335 бр. | 6200 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.6. Проверяване състоянието на материалната база на автогарите и привеждането и съгласно нормативните изисквания - Извършване на проверки в автогарите | 414бр. | 400 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.7. Подобряване качеството и безопасността на извършваните автомобилни превози - Налагане на принудителни административни мерки чрез временно спиране от движение или отнемане на СУМПС | 3737 бр. | 3600 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.8. Намаляване броя на извършваните нарушения - Осъществяване на контролни проверки на пътни превозни средства | 272639 бр. | 250000 бр. |
|  |  |  | 3. Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия | септември | 3.1. Подобряване на готовността за действие в случай на извънредни ситуации или терористични актове. Усъвършенстване координацията между МТИТС, изпълнителните агенции и търговски дружества от системата на транспорта и съобщенията за превенция и реагиране при бедствия, терористични актове и инциденти | Приет национален план за защита при бедствия | Приемане на: 1. част 1 „Защита при земетресения”, част 2 „Защита при наводнения” и част 3 „Авария в АЕЦ „Козлодуй”” 2. План за използване на интегрираните, пощенските, електронните и съобщителните мрежи при кризи от военен характер 3. План за оповестяване на страната за опасност от въздушно нападение |
|  |  |  |  | февруари – декември | 3.2. Изпълнение на политиката на НАТО в областта на гражданското аварийно планиране и управление при кризи в сектор транспорт и комуникации. - Участие в работата на Транспортната и Комуникационната група на НАТО | Приети годишни програми за отделните видове транспорт | Участие в пленарните заседания и с експерти в работните групи. Принос за изпълнение на работните програми |
|  |  |  |  | декември | 3.3. Резервирана и възстановяване на информационните масиви необходими за работа на оперативния състав при кризисни ситуации. - Проектиране и изграждане на Център за дублиране и възстановяване на информационните системи (Disaster recovery center) за работа при кризисни ситуации и във военно време – при отпускане на финансови средства | Подадена заявка за финансиране на проекта в Министерство на отбраната | Сключване на договор и завършване на І етап от проекта |
|  |  |  |  | декември | 3.4. Постигане на висока степен на безопасност при експлоатация на съоръжения с повишена опасност (СПО) в транспортната система - Брой трудови злополуки със СПО | 0 бр. | Не допускане на трудови злополуки със СПО |
|  |  |  |  | декември | 3.5. Усъвършенстване дейността по „Търсене и спасяване" и привеждането й в съответствие с международните договори и стандарти за опазване на човешкия живот - Обработени сигнали за бедствие –% - Проведени планови учения и тренировки –бр. | 100% 34 | 100% 25 . |
|  |  |  |  | постоянен | 3.6. Подобряване на безопасността в гражданското въздухоплаване - Разследване на произшествия и сериозни инциденти във въздушния транспорт и набелязване на мерки за безопасност. - Поддържане на система за задължително и доброволно докладване на авиационни събития, водене на архив и поддържане на информационна система за авиационни събития - Анализиране на безопасността на полетите в българската гражданска авиация, изготвяне и разпространение на информационни бюлетини, излъчване на препоръки | 80% 100% 100% | 85% 100% 100% |
|  |  |  |  | постоянен | 3.7. Повишаване нивото на безопасност на морския транспорт. - Организиране и осъществяване на разследване на произшествия в морския транспорт. - Водене на архив от разследванията на морски произшествия и поддържане на информационна база данни. | 100% 100% | 100% 100% |
|  |  |  |  | постоянен | 3.8. Повишаване нивото на безопасност на железопътния транспорт - Организиране и провеждане на техническо разследване на произшествия в железопътния транспорт. - Водене на архив и поддържане на база данни за жп произшествия. | 80% 100% | 85% 100% |
|  |  |  | 4. Медицинска и психологическа експертиза |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Многопрофилна транспортна болница – НМТБ „Цар Борис” ІІІ, гр. София |  |  |
|  |  |  |  | постоянен | 4.1. Прилагане на най-съвременни и утвърдени методи за диагностика, лечение и наблюдение и при извършване на медицински и психологически експертизи за професионална годност и подбор на кадри в системата на МТИТС - Въвеждане на ИБИС с цел подобряване управление на разходите и приходитев лечебното заведение - Ефективно управление на потока пациенти чрез плануване и графици и предоставяне на качествени медицински услуги | Въведени съвременни методи за диагностика и лечение Въведени методи за управление на потока пациенти | Осъвременяване на въведените съвременни методи за диагностика и лечение Осъвременяване на основание нови медицински стандарти и изисквания на въведените методи за управление на потока пациенти |
|  |  |  |  |  | Многопрофилна транспортна болница – гр. Пловдив |  |  |
|  |  |  |  | постоянен и по график | 4.2. Медицинска експертиза и периодично освидетелстване на работещите в системата на жп, авио и автотранспорт – бр. 4.3. Психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кадри в системата на транспорта 4.4. Стационарна диагностика, лечение и експертиза на заболявания и състояния, пречещи за изпълнение на служебните задължения на работещите в движението на транспорта 4.5. Медицинска експертиза на хора с увреждания, които са водачи на МПС 4.6. Най-съвременна и качествена диагностика, лечение и наблюдение в съгласие с изискванията на медицинските стандарти - Лекари специалисти спрямо общ брой лекари – % - Използваемост на легловия фонд – % - Среден болничен престой – дни - Проведени болнични леглодни - Преминали стационарно лечение - Оборот на леглата – % | 47252 3272 1649 3710 98% 80 % 5 24820 4947 58% | 45000 3000 1700 3500 100% 80% 5 24735 5000 60% |
| 6. Повишаване качеството на транспортните услуги за населението и бизнеса | Подпомагане на регионалното и социално развитие и обвързаност, чрез подобряване на организацията и управлението на транспорта |  | 1. Успешно по-нататъшно интегриране на българската транспортна система в европейската и утвърждаване на приоритетната й роля в региона |  | 1.1. Привеждане в съответствие на българското законодателство с новоприетите нормативни актове на ЕС. | Изпълнен План за действие за 2012 г., с мерки, произтичащи от членството на Р. България в ЕС | Изпълнен План за действие за 2012 г., с мерки, произтичащи от членството на Р. България в ЕС |
|  |  |  | 2. Регулиране на достъпа до пазара и професията |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Железопътен транспорт |  |  |  |
|  |  |  |  | декември | 2.1. Увеличение на превоза на товари с железопътен транспорт с 500 хил. т. през 2012 г. - Превозени товари, хил. т. | 15016 хил. т. | 15516 хил. т. |
|  |  |  |  | Автомобилен транспорт |  |  |  |
|  |  |  |  | декември | 2.1. Предлагане на нови услуги от български превозвачи, насочени към задоволяване на потребностите на пътниците - Издаване на разрешителни за обслужване на международни автобусни линии за български фирми | 65 бр. | 70 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.2. Предлагане на нови услуги от чужди превозвачи, насочени към задоволяване на потребностите на пътниците - Издаване на разрешителни за обслужване на международни автобусни линии до територията на Р. България за чуждестранни фирми | 21 бр. | 30 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.3. Оптимална сигурност, безопасност и екологичност при извършване на товарни превози, както и подпомагане на стокооборота на Р. България с други държави - Издаване на многократни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни | 1040 бр. | 2900 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.4. Улесняване на извършването на международните превози на пътници и товари - Издаване и преиздаване на лиценз на Общността | 2000 бр. | 1000 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.5. Улесняване на извършването на обществените превози на пътници и товари - Издаване на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р. България | 500 бр. | 100 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.6. Привеждане на републиканската транспортна схема в съответствие с размера, направленията и сезонността в потребностите на населението от пътувания - Извършване на промени на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема по предложения на областните управители | 104 бр. | 350 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.7. Издаване на разрешителни за обслужване на международни автобусни линии транзитиращи територията на Р. България за чуждестранни фирми | 13 бр. | 30 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.8. Издаване на разрешителни за извършване на совалкови превози на пътници на български фирми | 385 бр. | 100 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.9. Издаване на разрешителни за извършване на случайни международни превози на пътници | 2423 бр. | 1000 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.10. Издаване на книжка с пътнически ведомости Интербус | 720 бр. | 750 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.11. Издаване на книжка с пътни формуляри | 246 бр. | 350 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.12. Издаване на еднократни разрешителни за извършване на превоз на товари | 109520 бр. | 112000 бр. |
|  |  |  |  |  | Воден транспорт |  |  |
|  |  |  |  | декември | 2.1. Усъвършенстване дейността по обучението, квалификацията и освидетелстването на морските лица - Изпитани лица за придобиване на правоспособност –бр. - Издадени/ преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на свидетелства за правоспособност на морски лица – бр. - Издадени моряшки паспорти – бр. - Издадени моряшки/ служебни книжки – бр. | 2769 20100 2291 1436 | 2600 19000 2000 1400 |
|  |  |  | 3.Общодостъпен транспорт | постоянен | 3.1. Предоставяне на населението железопътен пътнически транспорт, съгласно договор с държавата от „БДЖ –пътнически превози” ЕООД - Отчетени в ЗОУ влак-километри | 17429 хил. влкм. | 18443 хил. влкм. |
|  |  |  |  | декември | 3.2. Разрешаване на социални проблеми и предотвратяване на регионална изолация на около 2,8 млн. правоимащи граждани, ползващи преференциални пътувания, предимно социално слаби граждани - Достъп до услугата и разпределение на броя на правоимащите граждани, ползващи преференциални пътувания | 427757 бр. | 312202 бр. |
|  |  |  |  | декември | 3.3. Постигане на социален ефект чрез покриване на част от редовната тарифа на картите и осигуряване на по-голям достъп до транспортната услуга - Покриване на част от редовната тарифа на картите | 62% | 66% |
|  |  |  |  | декември | 3.4. Интегриране в обществото на трудноподвижните лица чрез осигуряване на определен процент на курсове с автобуси за тях - Осигуряване на определен процент на курсове с автобуси за превоз на трудноподвижните лица | 35% | 35% |
|  |  |  |  | декември | 3.5. Покриване на загубите на превозвачите чрез осигуряване на по-широк достъп до транспортната услуга на населението в слабонаселените гранични и планински райони - Покриване на загубите със субсидии за градски и междуселищни превози | 44.8% | 44.8% |
|  |  |  | 4. Проучване и поддържане на водните пътища | целогодишно | 4.1. Изучаване на хидроложкия и хидроморфоложкия режим в българския участък на р. Дунав. - Извършени измервания на водните количества - Направени напречни хидрографни профили на р. Дунав - Извършени хидрографни проучвания в райони на хидротехнически съоръжения - Извършени хидрографни проучвания в лимани и зимовници | 36 724 2 5 | 40 500 2 5 |
|  |  |  |  | целогодишно | 4.2. Осигуряване на безопасно и безпрепятствено корабоплаване в българския участък на р. Дунав. - Осигурени габарити на фарватера съгласно препоръките на Дунавската комисия в българския участък на р. Дунав при ниско корабоплавателно регулационно ниво и по-високо от него - Поддържана навигационно пътева обстановка в българския участък на р. Дунав | 240 дни 100% | 250 дни 100% |
|  |  |  |  | целогодишно | 4.3. Осигуряване на корабоплавателите със своевременна и точна информация за състоянието на корабоплавателния път и хидрометеорологичния режим на реката. - Ежедневно издаден и разпространен „Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав”, съдържащ и прогноза за водните нива | 366 бр. | 365 бр. |
|  |  |  |  | целогодишно | 4.4.Своевременно известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка и за всички изменения на вида и разположението на знаците. - Издаден и разпространен „Бюлетин за навигационно-пътевата обстановка - Издадени и разпространени известия до корабоплавателите | 51 бр. 81 бр. | 40 бр. 65 бр. |
|  |  |  |  | целогодишно | 4.5. Локализиране и ликвидиране на замърсявания от корабоплавателна дейност в общия българо-румънски участък на р. Дунав. - Извършени наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи - Приети нефтоводни продукти от корабите и от водите на реката | 300 бр. 10 бр. | 300 бр. 10 бр. |
|  |  |  |  | декември | 4.6. „NEWADA duo – data & user orientation” – хармонизиране на основната информация за плавателния път чрез определяне на общи критерии за качество, изпълнение на пилотни дейности в избрани участъци на реката | 0 | 1 |
|  |  |  |  | декември | 4.7. CO-WANDA (Конвенция за управление на отпадъците от корабоплаването по р. Дунав) - хармонизиране и подобряване на сега действащите системи за управление на отпадъците от корабоплаването | 0 | 1 |
|  |  |  |  | декември | 4.8. Изпълнение на дейности по проект InTraRegio: - - Изготвянето на сравнителен анализ, обхващащ 5-те клъстерни региона. - Разработване уебсайт на проекта - Разработване комуникационна стратегия, с цел определяне на необходимите мерки за информация и публичност в най-ранен етап | 0 0 0 | 1 1 1 |
|  |  |  |  | декември | 4.9. Изпълнение на проект WATER – Интегрирано управление водите на р. Дунав: - Провеждане на процедури за доставките по проекта - Сключване на договори за доставки | 0 0 | 3 3 |
|  |  |  |  |  | 4.10. Проект „Система за защита на водите на река Дунав от нефтени разливи и контрол върху дейностите по изземване на наносни отложения“ - попълване на формуляр за кандидатстване - подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в проекта | 0 0 | 1 2 |

В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок /месец през 2013 г./ | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние | Индикатор за целево състояние |
| 1. Развитие на електронните съобщения Задоволяване на нуждите на бизнеса и населението със съвременни, ефективни, сигурни и качествени съобщителни услуги | Създаване на условия за свободна и ефективна конкуренция на пазара на електронните съобщения, като част от единния вътрешен пазар в ЕО Развитие на модерна електронна съобщителна инфраструктура Ефективно ползване на ограничените ресурси Неутралност по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги Гарантиране предоставянето на универсалната електронна съобщителна услуга Защита на интересите на потребителите Активно участие на Република България в заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в областта на електронните съобщения Активно участие на Република България в заседанията на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика в частта на телекомуникациите | Политика в областта на електронните съобщения Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър Национален план за разпределение на радиочестотния спектър План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване Директиви, решения, препоръки и други документи на ЕС | 1. Изпълнение на Политика в областта на електронните съобщения | декември | 1.1. Свободна и ефективна конкуренция на пазара на електронните съобщения; 1.2. Създаване на условия за улеснено изграждане на модерна и сигурна електронна съобщителна инфраструктура; 1.3. Устойчиво и непрекъсваемо предоставяне на универсалната услуга; 1.4. Гарантиране правата и интересите на потребителите; 1.5. Отчитане на българската позиция при обсъждането и изготвянето на различни проекти на решения и документи на ниво ЕС. | Изпълнява се през целия период | 100% |
|  |  |  | 2. Привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба във връзка с приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения | март | 2.1. Завършване на работата по изготвянето на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения след публикуването му за обществено обсъждане и внасянето му за одобряване в Министерския съвет. 2.2. Приети и влезли в сила наредби, гарантиращи нормално развитие на сектора в съответствие с европейските изисквания и Закона за електронни съобщения | 75% 90% | 100% |
|  |  |  | 3. Организиране и координиране на изготвянето на становища, позиции и указания на Република България по проекти на документи, залегнали в програмата за работа на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в областта на електронните съобщения | декември | 3.1. Съгласувани становища, позиции и указания за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в областта на електронните съобщения | Изпълнява се през целия период | 100% |
|  |  |  | 4. Организиране и координиране на дейността на работна група 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейските въпроси, както и участие в различни подгрупи към други работни групи към Съвета по европейски въпроси | декември | 4.1.Приети и одобрени становища, позиции и указания от Работна група 17 и от Съвета по европейски въпроси към МС | Изпълнява се през целия период | 100% |
|  |  |  | 5. Координирано изготвяне на позициите на Република България за заседанията на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика в частта на телекомуникациите | декември | 5.1.Приети и одобрени позиции за заседанията на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика в частта на телекомуникациите | Изпълнява се през целия период | 100% |
|  |  |  | 6. Спиране на аналоговото наземно телевизионно радиоразпръскване съгласно изискванията на измененията на ЗЕС от 2011 г. | септември | Информиране на населението, започване на симулкаст периода и изключване на наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване на 1 септември 2013 г. | Изпълнява се през целия период | 100% |
|  |  |  | 7. Изготвяне на Проект на Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър | декември | Ефективно използване на ограничения ресурс – радиочестотен спектър. Неутралност по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги. Повишаване степента на хармонизация на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с принципа на разпределението и ползването на радиочестотния спектър в ЕС и МСД | Изпълнява се през целия период | 100% |
|  |  |  | 8. Изготвяне, съгласуване и приемане от Министерския съвет на проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър | декември | Изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър за постигане по-пълна хармонизация на разпределението на радиочестотния спектър по радиослужби и ползватели с европейските и световните разпределения | Изпълнява се през целия период | 100% |
| 2. Развитие на пощенските услуги Устойчиво развитие на националния пощенски сектор и задоволяване потребностите на обществото от съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги, съответстващи на европейските и световните изисквания | Гарантирано предоставяне на универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна и съхранението и в условията на напълно либерализиран пазар на пощенските услуги Създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенските услуги, отворен за ефективна конкуренция; Равнопоставеност на участниците на пазара на пощенските услуги и гарантиран достъп до пощенските мрежи Защита на интересите на потребителите | ● Актуализирана секторна пощенска политика на Р. България 2009-2013 г. ● Директива 2008/6/ЕО за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността ●Ратифицираните актове на Всемирния пощенски съюз (ВПС) | 1. Изпълнение на Секторната пощенска политика 2009-2013 г. Прилагане на разпоредбите на Закона за пощенските услуги, и произтичащите от него подзаконови нормативни актове, свързани с държавното управление и регулирането на пощенските услуги Изпълнение на изискванията на директиви, регламенти, решения и други документи на ЕС и на ВПС Участие в работата на Административния съвет на Всемирния пощенски съюз и в неговите работни органи | януари-декември | 1.1. Дългосрочна жизнеспособност на пощенския сектор 1.2. Икономически стабилен пазар на пощенски услуги, отворен за ефективна конкуренция 1.3. Устойчиво и непрекъсваемо предоставяне на УПУ в условията на напълно либерализиран пазар на пощенски услуги и гарантиран равнопоставен достъп на потребителите й на територията на цялата страна на достъпни цени 1.4. Лоялна конкуренция и свободно навлизане на нови участници на пазара на пощенски услуги без създаване на законови пречки и бариери 1.5. Съвременни, качествени и разнообразни пощенски услуги и ориентирано към потребителите пощенско обслужване 1.6. Модерна и ефективна пощенска инфраструктура 1.7. Достъп на потребителите чрез пощенските мрежи до услугите на информационното общество | Изпълнява се през целия период | 100% |
|  |  |  | 2. Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на закона за пощенските услуги | септември | Прецизиране на текстове с цел по-голяма яснота по отношение на правата и задълженията на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, както и изменения, свързани с тълкуването и прилагането на текстове от правоприлагащите органи в условията на либерализиран пазар на пощенските услуги | 30% | 100% |
|  |  |  | 3. Изготвяне на проект на Закон за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на ВПС | ноември | Изпълнение на задълженията на Р България, като страна-членка на ВПС | Дейността ще започне през ІІ-то полугодие | 100% |
|  |  |  | 4. Изготвяне на проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за изискванията за пощенската сигурност | декември | Прецизиране на текстове в съответствие с изменението и допълнението на Закона за пощенските услуги | Дейността ще започне през ІІ-то полугодие | 100% |
|  |  |  | 5. Изготвяне на официално уведомление до ЕК за намерението за предоставяне на държавна помощ под формата на компенсация за задължението за извършване на универсалната пощенска услуга | След представяне от Комисията за регулиране на съобщенията и от „Български пощи” ЕАД на исканите данни от ЕК | Решение на ЕК за разрешаване на държавна помощ | 0% | 100% |
|  |  |  | 6. Изпълнение на решенията на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване | януари- декември | Задоволяване нуждите на потребителите на пощенски услуги и на филателните колекционери от пощенски марки и пощенски продукти | Изпълняват се текущо | 100% |
|  |  |  | Изпълнение на Годишния тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати за 2013 г. | декември |  | Изпълнява се текущо | 100% |
|  |  |  | Утвърждаване на Годишен тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати за 2014 г. | октомври |  | Изготвянето започва през ІІ-то полугодие | 100% |
|  |  |  | Международен обмен на пощенски марки | януари-декември | Изпълнение на задълженията за международен обмен на пощенски марки, произтичащи от актовете на Всемирния пощенски съюз | Изпълнението е в зависимост от постъпилите марки от МБ на ВПС | 100% |
|  |  |  | Маркосъхранение | януари-декември | Получаване, заприходяване, съхраняване и контрол върху използването на пощенските марки за международен обмен и за представителни цели | Изпълнява се текущо | 100% |
| 3. Развитие на информационното общество |  | Национална програма „Цифрова България 2015” | Координиране и отчитане на дейностите, включени в националната програма „Цифрова България 2015”, съответни на Цифровата програма на Европа | декември | Иницииране и координиране извършването на периодична актуализация на националната програма „Цифрова България 2015”, в съответствие с настъпилите промени в средносрочни и дългосрочни цели за следващия планов период 2014-2020 г. | Брой проведени заседания на подгрупата към РТ 31 „Европа 2020” | Брой нанесени корекции и допълнения в Програмата |
|  |  | Национална програма за реформи | Координиране изпълнението на Националната програма за реформи (2011 – 2015 г.) в областта на ИКТ | декември | По-добро координиране и съответно изпълнение на заложените ИТ мерки в програмата, включително и ранно отчитане на потенциални проблемни области и тяхното отстраняване | Брой изпратени становища и предложения по НПР | Брой изпълнени мерки по НПР |
|  |  |  | Координиране дейностите по инициативата „Партньорство за измерване на ИКТ за развитие” за измерване на напредъка за постигане на целите на Световните срещи на високо равнище по въпросите на информационното общество | март | Актуализация на информацията във връзка с изпълнение на решенията на Срещите на високо равнище в областта на информационното общество (WSIS) | Обработени въпросници и анализирани данни – 25 бр. | Обработени въпросници и анализирани данни – 28 бр. |
|  |  |  | Координиране на дейностите по изпълнението на ангажиментите на Р. България във връзка с нейното участие в дейността на Управителния комитет по медии и информационно общество (CDSMI) към Съвета на Европа | декември | Преведени и предоставени на широката общественост доклади и материали за популяризиране на дейността на Управителния комитет по медии и информационно общество | Подготовка за участие в Управителния комитет по медии и информационно общество (CDSMI) към Съвета на Европа - 2 бр. и изготвяне на становища и мнениясвързани с работата на Управителния комитет по медии и информационно общество и групите към него | Участие в Управителния комитет по медии и информационно общество (CDSMI) към Съвета на Европа - 2 бр. Изготвени позиции, становища и информации по въпросите на ИО и ИТ, медии и нови комуникационни услуги по искане от други институции (национални и международни) и/или вътрешноведомствени звена – 30 бр. |
| 4. Развитие на модерна широколентова инфраструктура |  | Стратегията за развитие на широколентовия достъп в Република България | Участие в подготовка и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за Разработване на Национален план за развитие на широколентов достъп от следващо поколение (NGA) с времеви хоризонт 2020 г | април | Разработен програмен документ, който да начертае средносрочни и дългосрочни насоки с времеви хоризонт 2020 г. за модернизиране и надграждане на съществуващите широколентови инфраструктури и мрежи с цел постигане на необходимите NGA параметри, както и изграждане на нови NGA мрежи с последни технологични решения за постигане целите заложени до 2020 г. в Цифровата програма за Европа | Подготовка за провеждане на обществена поръчка | Проведена обществена поръчка и разработен програмен документ – 1 бр. |
|  |  | Стратегията за развитие на широколентовия достъп в Република България | Участие в подготовка и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на цифрова карта и база данни за съществуваща и новоизграждаща се инфраструктура | септември | Изработена цифрова карта и база данни за съществуваща и новоизграждаща се инфраструктура | Подготовка за провеждане на обществена | Проведена обществена поръчка и изработени цифрова карта и база данни – 1 бр. |
| 5. Създаване на модерна научноизследователска ИКТ инфраструктура и подпомагане на научните изследвания технологичното развитие и иновациите в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) | Инвестиции в НИРД |  | Координиране на българското участие в инициативата Партньорството за модерни изчислителни ресурси в Европа (PRACE) | декември | Национален суперкомпютърен център да подкрепи на национални и международни изследователски проекти, предоставящ най-модерна електронна научна инфраструктура | 1) Български научноизследователски екипи, работещи по PRACE проекти, бр.9 2) Български учени и изследователи, участващи по PRACE проекти (кумулативно за периода); бр. 37 3) Научни публикации в престижни международни и национални научни списания, бр. 12 4) Български организации, които са се възползвали от PRACE услугите; бр. 3 | 1) Български научноизследователски екипи, работещи по PRACE проекти, бр. 10 2) Български учени и изследователи, участващи по PRACE проекти (кумулативно за периода); бр. 35 3) Научни публикации в престижни международни и национални научни списания, бр. 10 4) Български организации, които са се възползвали от PRACE услугите; бр. 8 |
|  | Инвестиции в НИРД |  | Провеждане на индивидуални консултации по 11-ти конкурс и обработка на резултатите от 10-ти и 11-ти конкурси на програма ИКТ от Седма рамкова програма на ЕС, съдействие за включване на български партньори в консорциумите | декември | По-широк достъп на заинтересованите страни до информация за възможностите за участие в конкурси на програма ИКТ от Седма рамкова програма на ЕС | Подготовка и участие на експерти в консултации по конкурсните сесии – 25 бр. | Договорено финансиране за българските участници - € 700 хил. |
|  | Инвестиции в НИРД |  | Провеждане на информационен ден и индивидуални консултации по годишния конкурс за 2013 г. по програма „Подкрепа за ИКТ политики” от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации”, съдействие за включване на български партньори в консорциумите | декември | По-широк достъп на заинтересованите страни до информация за възможностите за участие в годишния конкурс за 2013 г. по програма „Подкрепа за ИКТ политики” от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” и повече партньори в консорциумите | Подготовка и участие на експерти в организацията на информационния ден – 1 бр. и индивидуални консултации (според интереса на партньорите) | Договорено финансиране за българските участници - € 800 хил. |
|  | Инвестиции в НИРД |  | По програма „Наука в обществото” от Седма рамкова програма – провеждане на информационен ден, индивидуални консултации по годишните конкурси за 2013 г. и обработка на резултатите, съдействие за включване на български партньори в консорциумите. | декември | По-широк достъп на заинтересованите страни до информация за възможностите за участие в годишните конкурси за 2013 г. по програма „Наука в обществото” от Седма рамкова програма и повече партньори в консорциумите |  | Договорено финансиране за българските участници - € 300 хил. |
|  |  |  | По програма „Социално-икономически и хуманитарни науки” от Седма рамкова програма – провеждане на информационен ден, индивидуални консултации по годишните конкурси за 2013 г. и обработка на резултатите, съдействие за включване на български партньори в консорциумите | декември | По-широк достъп на заинтересованите страни до информация за възможностите за участие в годишните конкурси за 2013 г. по програма „Социално-икономически и хуманитарни науки” от Седма рамкова и повече партньори в консорциумите | Подготовка и участие на експерти в провеждането на 1 бр. информационен ден и индивидуални консултации (според интереса на партньорите) |  |
| 6. Развитие на базовата инфраструктура за реализация на е-услуги | Предоставяне на електронни услуги за гражданите и бизнеса | Обща стратегия за развитие на електронното правителство 2011-2015 г. | Осигуряване на Комуникационна свързаност на центровете на ЕП Пълноценна реализация на порталната инфраструктура с управление на портлети, възможности за еднократно въвеждане и многократно използване на информацията, доставка на инструменти за лесна разработка и интеграция на нови електронни административни услуги и Участие в изграждането на инфраструктура за достъп до пространствени данни | декември | Осигурена целогодишна свързаност на центровете на ЕП Усъвършенстван национален портал www.egov.bg. Разработена софтуерна система за следена на индикаторите за напредъка на ЕП. Разработен вътрешен портал и помощни инструменти(управление на съдържанието) Публикувани електрони услуги с пространствени данни в областта на жп транспорта Внедрено геобазирано софтуерно приложение за планиране и мониторинг на наличието и съответствието на електронните услуги, метаданни и пространствени бази данни |  | 100% осигурена свързаност 1 бр. вътрешен портал 1 бр. разработен помощен софтуер Услуга за намиране Услуга за разглеждане Услуга за изтегляне; Внедрено геобазирано софтуерно приложение за валидиране на метаданни за пространствените данни в държавната администрация |
| 7. Повишаване на доверието и сигурността на потребителите | Предоставяне на електронни услуги за гражданите и бизнеса | Обща стратегия за развитие на електронното правителство 2011-2015 г. | Създаване на централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност и оперативна съвместимост. Развитие на CERT-Bulgaria като национално звено от Европейската мрежа за споделяне на информация и оповестяване Унифицирани изисквания към центровете за съхранение на особено чувствителна информация в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност | август | Разработване на електронна услуга за докладване на инциденти, свързани с мрежовата и информационна сигурност Разработване на материали, документи и планове за провеждане на национално учение с участието на CERT-Bulgaria и отговорностите за информационната сигурност в държавната администрация Пилотно внедряване на разработена Методика за изграждане, сертифициране и поддържане на нивото на сигурност на центрове за съхранение на особено чувствителна информация за нуждите на централна държавна администрация в съответствие на изискванията на ISO27001 |  | Разработена електронна услуга за докладване на инциденти, свързани с мрежовата и информационна сигурност Разработени: материали, документи и планове за провеждане на национално учение с участието на CERT-Bulgaria Разработена Методика за изграждане, сертифициране и поддържане на нивото на сигурност на центрове за съхранение на особено чувствителна информация за нуждите на централна държавна администрация |
| 8.Оптимизиране на процеса по въвеждане на е-услуги | Развитие на централизирани системи на е-управление, чрез внедряване на общодостъпни инструменти за моделиране, управление и предоставяне на услуги | Обща стратегия за развитие на електронното правителство 2011-2015 г. | Идентифициране и изготвяне на план за развитие на централните системи на е-управление; Реализиране на инструменти подпомагащи разработката на електронна административна услуга | август | Разработени помощни инструменти, предоставени и обучени администрации за работа с помощните инструменти |  | 1 бр. разработена архитектура на референтен модел за реализация на е-услуги в централната администрация и 1 бр. – в общинската |
| 9. Стимулиране ползването на е-услуги | Популяризиране, достъп и участие | Обща стратегия за развитие на електронното правителство 2011-2015 г. | Разработка и внедряване на централизирана информационна система за проследимост на потребителското поведение на административните уеб сайтове и единния портал | август | Внедрена система за проследяването на потребителското поведение и интегрирана в административните уеб сайтове |  | 1 бр. разработена и внедрена система за управление на промяната и управление на риска |
| 10.Информираност на потребителите | Популяризиране, достъп и участие | Обща стратегия за развитие на електронното правителство 2011-2015 г. | Определяне на целевите групи и информационните канали на кампанията за публичност и информация Изработване на стратегия за кампанията, организиране на интервюта, публикации, излъчвания в електронните медии, конференции с участието на медиите | август | Осигурени информация и публичност, изготвени анализ и стратегия |  | Публикации в медиите 1 бр. изготвена стратегия за информационна кампания |
| 11. Участие в демократичния процес | Популяризиране, достъп и участие | Обща стратегия за развитие на електронното правителство 2011-2015 г. | Реализиране на електронна административна услуга според закона за достъп до обществена информация и лична информация на лицето заявител | август | Внедрена и интегрирана услугата на единния портал на електронното правителство, ЕСОЕД и вписана в РОС |  | 1 бр. електронна административна услуга за всички администрации |
| 12.Придобиване и развитие на функционални компетентности в съответствие със Закона за електронно управление и възприетите технологични решения за електронното правителство. | Създаване на организационни условия в ЕСМИС за функциониране на електронното управление на държавата | Закон за електронно управление, Наредба за оперативна съвместимост и информационна сигурност | Промени в Устройствения правилник на ИА ЕСМИС, Създаване на експертен и административен капацитет | юли | Единна комуникационно-информационна среда | Не достатъчен експертен и административен капацитет | Оптимизирана структура с наличие на достатъчен експертен и административен капацитет за осигуряване на Единна комуникационно-информационна среда |
| 13. Завършване на технологичното интегриране на Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) и Националната мрежа на държавната администрация (НМДА). | Изграждане на единна комуникационна среда за нуждите на държавното управление | „План за технологично интегриране на Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) и националната мрежа на държавната администрация (НМДА)”, приет с протоколно решение № 8/23.02.2011 г. на Министерския съвет | Технологична интеграция Етапи: Монтаж, конфигурация, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудване за опорните възли и възлите за достъп от НМДА, разположени в гр. София и областните градове миграция на потребителите от АТМ към Ethernet технология | декември | Единна комуникационна инфраструктура за нуждите на държавното управление и националната сигурност | Наличие на потребители свързани към ЕЕСМ по ATM технология | Всички потребители преминали към Ethernet технология |
| 14. Разширяване обхвата на ЕЕСМДАНС чрез изграждане на заявените от министерства и ведомства комуникационни връзки и услуги от ИА ЕСМИС | Осигуряване на надеждни и качествени комуникационни услуги на потребителите на ЕЕСМ | Постановление № 196 от 8.07.2011 г. на МС за създаване на Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност | Проучване по заявки и изготвяне на становища за техническите възможности за предоставяне на комуникационни услуги на нови потребители. Изграждане и конфигуриране на връзки | декември | 1.Увеличаване броя на потребителите на услуги, предоставени от ЕЕСМ на ИА ЕСМИС 2.Увеличаване на икономията на бюджетни средства от използването на единната електронна съобщителна мрежа | Общ брой заявени връзки | Брой изградени по заявка връзки в срок |
| 15. Осигуряване на телекомуникационни услуги, за реализация на „План за използване на пощенските и електронни съобщителни мрежи при кризи” | Усъвършенстване възможностите на ЕЕСМДАНС с цел удовлетворяване изискванията на използването и при кризи | „План за използване на пощенските и електронни съобщителни мрежи при кризи ” | Планиране на заявените връзки. Проверка реалността на извършената планировка | декември | Увеличаване броя на цифровите връзки, предоставени от ИА ЕСМИС | Общ брой заявени и планирани връзки | Повишаване устойчивостта на планирани връзки и услуги |
| 16. Изпълнение на проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”- BG161PO001-2.2.01-0001-C0001 | Осигуряване на високоскоростен широколентов Интернет за нуждите на електронното управление и създаване на предпоставки за развитие на широколентовите услуги за гражданите и бизнеса в необлагодетелствани райони на България. | Оперативна програма „Регионално развитие” – Програмен период 2007-2013 г. | Изграждане на високоскоростна широколентова инфраструктура в слабо-населени и отдалечени райони | декември, продължава и през 2014 г. | Изградена инфраструктура достъп от следващо поколение в 29 общински центрове и 24 малки населени места , изграждане на 863 км оптична свързаност, оборудване на 67 центъра като точки на присъствие | Липса на високоскоростен широколентов достъп до Интернет на слабонаселени и отдалечени райони на поносими цени. | Стартиране на процедурите по изграждане на инфраструктура достъп следващо поколение в 29 общински центрове и 24 малки населени места |
| 17. Изграждане на Национален портал за пространствени данни в изпълнение на директивата INSPIRE,регламентите към нея и Закона за достъп до пространствените данни (ЗДПД) | Изграждане на инфраструктура за предоставяне на достъп до гео-реферирани данни | Директива INSPIRE, регламентите към нея и Закона за достъп до пространствените данни /ЗДПД/ | Изграждане на Национален портал за пространствени данни | декември (продължава и през 2014 г.) | Национален портал за пространствени данни | Липсва Национален портал за пространствени данни | Изграждане на Национален портал за пространствени данни |
| 18. Контрол, поддръжка и развитие на центровете за данни на електронното правителство | Усъвършенстване и развитие на информационната инфраструктура на електронното правителство Развитие на БСЦ | Стратегия за електронно управление в Република България. Национална пътна карта за научна инфраструктура | Преместване на центровете на електронното правителство. Осигуряване на непрекъсната работа на комуникационните, информационните и техническите съоръжения | декември | Ново местоположение на действащите центрове за данни. Съвместяване на основния център за данни и главния опорен възел на ЕЕСМ | Центрове за данни поддържани от външни фирми по договор с МТИТС | Поемане на контрола по поддръжката и развитието на центровете за данни |
| 19. Поддръжка, администриране и развитие на информационните системи на ИА ЕСМИС в съответствие с изискванията на ISO 27001 | Усъвършенстване на архитектурата и процеса на администриране на поддържаните информационни системи | Наредба за оперативна съвместимост и информационна сигурност Стандарт за сигурност на информацията ISO/IEC 27001-2005 | Подготовка, провеждане на вътрешен одит и годишен одит от сертифициращия орган | декември юли | Усъвършенствана архитектура на информационните системи | Информационните системи съответстващи на изискванията на ISO 27001:2005 до обхват „н-к отдел“ в структурите, заемащи централната сграда на агенцията | Разширяване на обхвата на информационните системи, отговарящи на изискванията на ISO 27001:2005 |

Указания за попълване:

Колона 1 „Цели за 2013 г.”

В колона 1 посочете целите на Вашата администрация за 2013 г., като ги номерирате.

1. Годишната цел трябва да е съдържателно обвързана със стратегическата цел в колона 2, като осигурява нейното постигане без да я възпроизвежда.

2. Годишната цел трябва да бъде ясна, конкретна, реалистична, обвързана с човешките ресурси и финансовите средства, с които разполага Вашата администрация.

3. Годишната цел е постижима чрез дейности, изпълними в рамките на календарната година.

4. Освен от стратегическите цели, годишните цели могат да произтичат и от мисията на Вашата администрация във връзка с предоставяне на публични услуги.

Колона 2 „Стратегически цели”

В колона 2 посочете стратегическата цел, въз основа на която сте формулирали всяка от целите за 2013 г.

Стратегическата цел произтича от:

  - Програмата на правителството

  - Стратегическите документи, които изпълнява Вашата администрация

  - Тригодишната бюджетна прогноза

Колона 3 „Стратегически документи”

В колона 3 посочете документа, в който е заложена конкретната стратегическа цел, посочена в колона 2.

Стратегически документи са стратегиите, политиките, програмите, плановете и концепциите.

Колона 4 „Дейности”

В колона 4 посочете всички дейности, които Вашата администрация планира да осъществи, за да постигне поставените цели за 2013 г.

Дейностите са действията на Вашата администрация  за постигане на целите за 2013 г. Всяка от целите за 2013 г. може да бъде постигната чрез една или повече дейности. Дейностите се осъществяват от звената във Вашата администрация (дирекции, отдели, сектори), поради което разпределението на дейностите намира отражение в работните планове на служителите.

Колона 5 „Срок”

В колона 5 посочете месеца на 2013 г, в който Вашата администрация планира да извърши конкретната дейност.

Колона 6 „Очакван резултат”

В колона 6 посочете в какво ще се състои резултатът от Вашата дейност.

Очакваният резултат е ефектът, ползата за обществото от дейностите на Вашата администрация. Очакваният резултат не включва рутинната дейност на Вашата администрация, съпътстваща постигането на ежегодните цели като: командировки, закупени компютри, обучение на служителите и др.

Колона 7 „Индикатор за изпълнение”

В колона 7 задайте текущите и целевите стойности на индикатора за изпълнение, изразени в цифри, проценти, мерна единица и др.

Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след дейностите за изпълнение на целите. Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др., например - 5 км., 10 броя, 20%.

Индикаторът за изпълнение се състои от:

1. Индикатор за текущо състояние, който показва състоянието на обекта на въздействие преди предприетите от Вас дейности.

2. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие след предприетите от Вас дейности.

Имена и длъжност на попълващия: Калиопа Конакчийска – старши експерт, дирекция „Национална транспортна политика” и Марина Агаларева – и.д. началник на отдел в дирекция „Национална транспортна политика”.