ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2011 г.

Наименование на администрацията: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2011 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение | Индикатор за самооценка |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2011 г./ | Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2011 г. / | напълно постигна та цел /100%/ задоволително постигната цел /50 и над 50%/ незадоволително постигната цел /под 50%/ |
| 1. Чувствително подобряване състоянието на железопътния транспорт | 1. Продължаване на реформата и процеса на преструктуриране в железниците | 1.1. Повишаване скоростите на движение по жп мрежата в ремонтираните участъци в км/час – намаляване на времепътуването 1.2. Повишаване качеството на железопътната инфраструктура, измерено чрез балната оценка в % – повишаване скоростите на движение, комфорта и безопасността по жп мрежа | 91 км./ч 45,30% | 90,5 км./ч 47,76% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Подобряване на финансовото състояние на железниците | Намаляване на загубата и задлъжнялостта на „Холдинг БДЖ” ЕАД – планирана загуба, млн. лв. | 37 млн. лв. | 31 млн. лв. Отчетено е намаляване на загубата с 6 млн. лв. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 2. Създаване на оптимални условия за развитие на транспортната инфраструктура | 1. Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура 1.1. Развитие на железопътната инфраструктура | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.(ОПТ) 1.1.1. Подготовка и изпълнение на проект „Проектиране на строителството на жп линия Видин – София” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ. Стойност – 1 бр. | Формулярът за кандидатстване (ФК) по проекта е в процес на ревизиране от бенефициента ДП „НКЖИ” по препоръка на УО на ОПТ. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.1.2. Подготовка и изпълнение на проект „Проектиране на участъка София – Септември от жп линия София – Пловдив” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ. Стойност – 1 бр. | Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.3. Подготовка и изпълнение на проект „Модернизация на жп линия София – Пловдив: участък Септември – Пловдив” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ. Стойност – 1 бр. | Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.4. Подготовка и изпълнение на проект „Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по жп линия Пловдив – Бургас” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ. Стойност – 1 бр. | Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.5. Подготовка и изпълнение на проект „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград по коридори ІV и ІХ, Фаза ІІ: Първомай – Свиленград” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ. Стойност – 1 бр. | ФК е одобрен от УО на ОПТ и ЕК предстои подписване не на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.1.6. Подготовка и изпълнение на проект „Разширение на метрото в София: Етап ІІ лот 1 „Обеля – Надежда” и Лот 2 „Младост І – Цариградско шосе” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ. Стойност – 1 бр. | Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.7. Изпълнение на проект „Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград – турска граница” | Изграждане на горно строене – 17 850 м. – 100% Полагане на контактна мрежа – 17 850 м. – 100% Изграждане на железопътен мост на р. Марица – 80% | Изграждане на горно строене – 17 850 м. – 94% Полагане на контактна мрежа – 17 850 м. – 70% Изграждане на железопътен мост на р. Марица – 61% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.1.8. Изпълнение на проект „Разширение на метрото в София: I етап – II метродиаметър: участък Пътен възел „Надежда”(МС 5 - II) – бул. „Черни връх” (МС 11 - II)” | Изградени тунели по щитов метод – метри – 3160 м. (2547 м. за 2011 г.) Изградени стоманени сегменти (пръстени) – брой – 1887 бр. (304 за 2011 г. Полагане на двоен релсов път – метри – (3000 м. за 2011 г.) Изградени метростанции – брой –3 бр. | 3160 м. ( 2095 м. за 2011 г.) 2407 бр. (824 за 2011 г.) 3257 м. +2131 м. (3257+1331 м. за 2011 г.) 4 бр. (7 бр. завършени конструктивно) | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Проекти по ИСПА |  |  |  |
|  |  | 1.1.9. Проект „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград” |  |  |  |
|  |  | Фаза 1 Реконструкция и електрификация на жп участъка гр. Пловдив (г. Крумово) – гр. Първомай |  |  |  |
|  |  | Завършване на работите и пускане в експлоатация на подстанции Крумово и Първомай | Издаден сертификат за приемане от инженера – 1 бр. | Има издаден сертификат за приемане от инженера | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Приключване на всички необходими земеотчуждителни процедури | Достъп до обекта на изпълнителя – да | По-голямата част от имотите са отчуждени, остават малко на брой, които не пречат на движението на влаковете. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | Завършване на оставащите работи по железен път и контактна мрежа (гара Първомай) | Издаден сертификат за приемане от инженера – 1 бр. | Има издаден сертификат за приемане от инженера | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Фаза 2 Реконструкция и електрификация на жп участъка гр. Първомай – Димитровград |  |  |  |
|  |  | Осигуряване на достъп на изпълнителя до всички части на обекта | Издадено потвърждение от страна на Бенефициента и/или инженера – 1 бр. | Приключени основни земеотчуждителни процедури, предстои приключване на процедурите по допълнителните отчуждения. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | Възстановяване на движението след изтичане на периода за пълно прекъсване | Издадено потвърждение от страна на Бенефициента и/или инженера – 1 бр. | Движението е възстановено. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Приключване на работите в съответствие с адендум 1 към договора | Издаден сертификат за приемане от инженера – 1 бр. | На 20.12.2011 г. беше подписан Акт № 15 за установяване годността за приемане на строежа. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Договор за проектиране и строителство на Системи: Изграждане на системите за сигнализация, телекомуникации и СКАДА за цялата жп линия |  |  |  |
|  |  | Завършване на работен проект то гара Димитровград | Издадено „Не Възражение" от инженера – 1 бр. | Да | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Завършване на работите до гара Първомай (включително) | Издаден сертификат за приемане от инженера – 1 бр. | Не | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | Завършване на работите до гара Димитровград | Издаден сертификат за приемане от инженера – 1 бр. | Не | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.1.10. Проект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен/железопътен) мост над река Дунав при Видин – Калафат” |  |  |  |
|  |  | Проектиране и строителство на моста | Изградени насипи на железопътния и пътния подходи – % на извършени строителни работи – 100% | Изградени насипи на железопътния и пътния подходи – 92% на извършени строителни работи. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | Изграждане на насипи на железопътния и пътния подходи |  |  |  |
|  |  | Изграждане на връхна конструкция на железопътната естакада | Изградена връхна конструкция на железопътната естакада – % на извършени строителни работи – 100% | Изградена връхна конструкция на железопътната естакада – 40% на извършени строителни работи. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | Изграждане на междинни опори | Бр. изградени междинни опори – 12 бр. (3 бр. за 2011 г.) | Напълно изградени междинни опори – 11 бр. (2 бр. за 2011 г.), в строеж – 1 бр. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | Изграждане на връхна конструкция на моста до острова | Изградена връхна конструкция на моста до острова – % на извършени строителни работи – 100% | Изградена връхна конструкция на моста до острова – 100% на извършени строителни работи. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Изграждане на връхна конструкция на моста от острова до румънския бряг | Изградена връхна конструкция на моста от острова до румънския бряг – % на извършени строителни работи – 100% | Изградена връхна конструкция на моста от острова до румънския бряг – 41% на извършени строителни работи. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | Сертифициране на техническия проект на жп и пътните подходи, на горно строене и на част електрическа, сигнализация и телекомуникация, завършване и сертифициране на работните чертежи | Сертифициран технически проект на жп и пътните подходи, на горно строене и на част електрическа, сигнализация и телекомуникация, завършени и сертифицирани работни чертежи – % на изпълнение – 100% | Сертифициран технически проект на жп и пътните подходи, на горно строене и на част електрическа, сигнализация и телекомуникация, завършени и сертифицирани работни чертежи – 50% на изпълнение. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | Изграждане на електроснабдителна система и контактна мрежа | Изградена електроснабдителна система и контактна мрежа – % на изпълнение – 50% | Изградена електроснабдителна система и контактна мрежа – 0% на изпълнение | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | Строителство на прилежащата инфраструктура | Подменена и построена жп линия – км. 14 км. (2,5 км. за 2011 г.) | Подменена и построена жп линия – 14 км. (2,5 км. за 2011 г.) | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Подмяна и строителство на жп линия |  |  |  |
|  |  | Горно строителство на жп и пътни надлези | Изградено горно строителство на жп и пътни надлези – настилки, парапети, др., вкл. 6 подходни насипа – 100% | Изградено горно строителство на жп и пътни надлези – настилки, парапети, др., вкл. 6 подходни насипа – 97% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | Строителство на четири лентов път | Построен четири лентов път – 100% | Построен четири лентов път – 75% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | Строителство на електроснабдителна мрежа и контактна мрежа | Изградена електроснабдителна мрежа и контактна мрежа – 100% | Изградена електроснабдителна мрежа и контактна мрежа – 85% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | Инсталиране на оборудване – сигнализация, телекомуникация и гарова централизация | Инсталирано оборудване – сигнализация, телекомуникация и гарова централизация – 100% | Инсталирано оборудване – сигнализация, телекомуникация и гарова централизация – 85% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  | 1.2. Развитие на инфраструктурата във водния транспорт | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Подготовка и изпълнение на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционния проект „Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на река Дунав от км. 530 до км 520 – Батин и от км. 576 до км. 560 – Белене | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ – 1 бр. | Поради закъснение на подготовката на проекта, за този програмен период остава само Техническа помощ за подготовка на инвестиционния проект. Изпълнението на дрегирането на реката в българо-румънския участък е отложено за следващия програмен период. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.2.2. Подготовка и изпълнение на проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ – 1 бр. | Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.2.3. Подготовка и изпълнение на проект „Изграждане на система за управление на корабния трафик VTMIS– фаза 3” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ – 1 бр. | Внесен ФК. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.2.4. Подготовка и изпълнение на проект „Подобряване на безопасността и условията за корабоплаване в акваториите на пристанищата по р. Дунав” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ – 1 бр. | Проектът няма да се изпълнява по ОПТ. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.2.5. Подготовка и изпълнение на проект „Проектиране на разширяване на възможностите и актуализиране на комуникационната Световна морска система за бедствие и безопасност” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ – 1 бр. | Дейностите са включени в обхвата на проект „Изграждане на система за управление на корабния трафик VTMIS– фаза 3”. | Задоволително постигната цел /50 и над 50% |
|  |  | 1.2.6. Подготовка и изпълнение на проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ – 1 бр. | ФК е в процес на разработване. | Задоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.2.7. Подготовка и изпълнение на проект „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура” | Проектирана и внедрена система – 1 бр. | Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | С финансиране от държавния бюджет | Изградено съоръжение – 1 бр. | Съоръжението е изградено на 85%. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.2.8. Осигуряване на възможност за презимуване на 39 речни кораба „Изграждане на Зимовник на ИА „ППД” – Русе – ІІІ етап” |  |  |  |
|  |  | Други проекти | - Провеждане на търг по ЗОП за закупуване на мониторингова апаратура - Монтиране на апаратурата | Сключен договор №71/13.10.2011 г., избран изпълнител: „Орион” ООД – Италия” В процес на изпълнение Сключен договор № 60/22.08.2011, изпълнител: „СиТ България” ЕООД Административно споразумение за HULL с ИА „МА” Пилотен обмен на данни с Румъния – реализиран | Напълно постигната цел /100%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Напълно постигната цел /100%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Проект ECOPORT 8 Екологосъобразно управление на пристанищната инфраструктура |  |  |  |
|  |  | Развитие на речните информационни услуги и системи (РИС) по програмата Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) Международен проект IRIS EUROPE ІІ | Предоставяне на безжични услуги за потребителите на водния път – пилотно изграждане на безжична мрежа (WLAN) в района на пристанище Русе - Международен обмен на РИС-данни – финализиране. |  |  |
|  | 1.3. Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт | Други проекти |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Провеждане на процедура за избор на изпълнител за изграждане на нова летищна контролна кула София | Избран изпълнител и подписан договор – 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.3.2. Провеждане на процедура за доставка на 5 бр. DME | Избран изпълнител и подписан договор – 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.3.3. Подготовка на документация за доставка на УКВ оборудване предназначено за радиовръзка „въздух-земя” | Подготовка на документация и откриване на процедура – 100% | 50% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.3.4. Провеждане на процедура за доставка на система за водене и управление на движението по работната площ на летище София (A-SMGCS) | Избран изпълнител и подписан договор – 60% | 60% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.3.5. Изграждане на Българо-Румънския функционален блок от въздушно пространство „Дунав” (краен срок на проекта – 4.12.2012 г.) | Разработки по проекта, съгласно договор с ЕА TEN-T – 40% | 80% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 1.4. Развитие на пътната инфраструктура | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Подготовка и изпълнение на проект „Кърджали – Подкова” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ – 1 бр. | Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.4.2. Подготовка и изпълнение на проект „Връзка на АМ Хемус със СОП” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ – 1 бр. | Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.4.3. Подготовка и изпълнение на проект „Строителство на АМ Марица” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ – 1 бр. | Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.4.4. Изпълнение на проект „Доизграждане на АМ Тракия, Лотове 2, 3 и 4” | Лот 2 Изпълнени етапи по договор – 8 бр. от 16 бр. по договор Лот 3 Изпълнени етапи по договор – 11 бр. от 18 бр. по договор Лот 4 Изпълнени етапи по договор – 2 бр. от 9 бр. по договор | Лот 2 Изпълнени етапи – 13 бр. от 16 бр. по договор Лот 3 Изпълнени етапи – 11 бр. от 18 бр. по договор Лот 4 Изпълнени етапи – 6 бр. от 9 бр. по договор | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Проекти по КФ/ИСПА |  |  |  |
|  |  | 1.4.5. Строителство на АМ Люлин от Софийски околовръстен път до пътен възел Даскалово |  |  |  |
|  |  | Изграждане на инженерни мрежи | Изградени инженерни мрежи – % на извършени строителни работи – 100% | 100% изградени инженерни мрежи Обектът е въведен в експлоатация. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Извършване на драгажни работи | Извършени дренажни работи – 100% | 100% извършени дренажни работи Обектът е въведен в експлоатация. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Полагане на асфалтова настилка | Завършена асфалтова настилка – 100% | 100% завършена асфалтова настилка Обектът е въведен в експлоатация. | Напълно постигната цел /100%/ |
| 3. По-широко използване на инструментите на публично-частното партньорство | 1. Развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на публично-частното партньорство | 1.1. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Росенец, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас | 100% | 100% Приключена концесионна процедура и сключен Договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Росенец, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас с концесионер „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.2. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Бургас-Изток 2, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас | 100% | 100% Приключена концесионна процедура и сключен Договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Бургас-Изток 2, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас с концесионер „БМФ Порт Бургас” ЕАД. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.3. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване Русе | 100% | 0% Срокът за приемане на оферти по откритата процедура за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване Русе е удължен до 20.04.2012 г. поради липса на заявен интерес. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.4. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху обект „Карго зона” на територията на гражданско летище за обществено ползване Пловдив | 100% | 0% Прекратена процедура за предоставяне на концесия върху обект „Карго зона” на територията на гражданско летище за обществено ползване Пловдив поради липса на заявен интерес. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.5. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица | 100% | 0% Срокът за приемане на оферти по откритата процедура за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица е удължен до 2.04.2012 г. поради липса на заявен интерес. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.6. Приключване на подготвителните действия за предоставяне на концесия върху част от Централна жп гара София и част от жп гара Подуяне, гр. София | 100% | 30% Предстои възлагане изготвянето на концесионни анализи за обекта. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.7. Приключване на подготвителните действия и провеждане на процедура за предоставяне на концесия върху Централна жп гара Пловдив | 100% | 90% Приети концесионни анализи за обекта. Предстои откриване от МС на процедура за предоставяне на концесия. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.8. Приключване на подготвителните действия и провеждане на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Русе-Запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе | 100% | 65% Предстои приемане на концесионни анализи за обекта и подготовка на документите по чл. 22 от Закона за концесиите за откриване от МС на процедура за предоставяне на концесия. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.9. Приключване на подготвителните действия и провеждане на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Видин-Юг, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин | 100% | 70% Предстои приемане на концесионни анализи за обекта и подготовка на документите по чл. 22 от Закона за концесиите за откриване от МС на процедура за предоставяне на концесия. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.10. Стартиране на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху Фериботен комплекс Варна, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна | 100% | 100% Стартирани и прекратени подготвителни действия за предоставяне на концесия върху Фериботен комплекс Варна, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.11. Стартиране на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху летище София/ Карго терминал | 100% | 100% Стартирали през м. май 2011 г. подготвителни действия за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване София и гражданско летище за обществено ползване Балчик. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.12. Стартиране на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Лом, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом | 100% | 100% Стартирали през м. май 2011 г. подготвителни действия за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Лом, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.13. Стартиране на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Бургас-Запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас | 100% | 100% Стартирали през м. октомври 2011 г. подготвителни действия за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Бургас-Запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.14. Стартиране на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Несебър, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас | 100% | 100% Стартирали през м. май 2011 г. подготвителни действия за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Несебър, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.15. Стартиране на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Варна-Изток, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна | 100% | 100% Стартирали през м. юли 2011 г. подготвителни действия за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Варна-Изток и Варна- Запад, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.16. Стартиране на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху Централна жп гара – Варна | 100% | 100% Стартирали през м. май 2011 г. подготвителни действия за предоставяне на концесия върху Централна жп гара – Варна | Напълно постигната цел /100%/ |
| 4. Създаване на подходящи условия за развитие на транспортната логистика | 1. Изграждане на подходяща логистична инфраструктура (интермодални терминали и контейнерни терминали) | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |  |
|  |  | 1.1. Подготовка и изпълнение на проект „Интермодален терминал в гр. София” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ – 1 бр. | Поради закъснение на подготовката на проекта, изпълнението е отложено за следващия програмен период. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.2. Подготовка и изпълнение на проект Супер – Бургас – Зона за обществен достъп – Фаза Първа | - Предпроектни проучвания – 1 бр. - Концепция и идейно проектиране – 1 бр. - Техническо проектиране – 1 бр. - Открита процедура за избор на изпълнител – 1бр. | В процес на изпълнение Изпълнени Сключен Договор за безвъзмездна помощ По ОПТ ще се финансира само техническата помощ от проекта Отпада от обхвата на проекта Отпада от обхвата на проекта | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Напълно постигната цел /100%/ |
| 5. Осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система и намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда | 1. Контрол и осигуряване на стандарти във всички видове транспорт |  |  |  |  |
|  | 1.1. Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт | 1.1.1. Създаване на предпоставки за намаляване на пътнотранспортните произшествия, повишаване на активната и пасивна безопасност на превозните средства в експлоатация, подобряване на условията за движение, намаляване на аварийност, намаляване на шума и замърсяване на околната среда | Издадени разрешения за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства – 60 бр. | 91 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.2. Повишаване на ефективността на контрола върху спазване на разпоредбите за работно време, прекъсвания, почивки | Издадени карти за дигитални тахографи – 10000 бр. | 11868 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.3. Повишаване квалификацията на водачите на моторни превозни средства | Издадени карти за квалификация на водача – 5000 бр. | 13196 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.4. Повишаване началната квалификация на водачите на моторни превозни средства | Проведени изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС – 200000 бр. | 251844 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 1.2. Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт | 1.2.1. Намаляване броя на железопътните произшествия и инциденти | - Намаляване на случаите на нарушаване на графика за движение на влаковете – 80 % - Повишаване нивото на компетентност при извършване на дейностите, свързани с безопасността в железопътния транспорт – 80 % | 100% 100% | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.2.2. Повишаване безопасността на превозите, чрез намаление броя на инцидентите по вина на ДП „НКЖИ” в брой | Намаление броя на произшествията – 195 бр. | 192 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 1.3. Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт | Осигуряване изпълнение на изискванията на документите, които транспонират правните норми на EC – стандартите и препоръчителните практики на ИКАО, изискванията на Обединените авиационни власти на Европа (JAA), както и тези на Евроконтрол | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 1.4. Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт | 1.4.1.Усъвършенстване на дейността по преглед, освидетелстване и регистрация на корабите, плаващи под българско знаме (FSI), така че броят на задържаните български кораби в чужди пристанища да се намали под средното равнище на задържани кораби | - Преглед на големи морски кораби, извършващи задгранично плаване – 61 бр. - Издадени и заверени конвенционални документи на големи морски кораби – 567 бр. - Преглед на големи морски кораби, извършващи крайбрежно плаване – 88 бр. - Издадени и заверени документи на големи морски кораби, извършващи крайбрежно плаване – 140 бр. - Преглед на малки морски кораби (до 40 БТ) – 3240 бр. - Издадени и заверени документи на малки морски кораби (до 40 БТ) – 3230 бр. - Преглед на големи кораби по р. Дунав – 220 бр. - Издадени и заверени корабни документи (в т.ч. и корабни удостоверения) на големи кораби по р. Дунав – 2200 бр. - Преглед на малки кораби по р. Дунав – 1410 бр. - Издадени и заверени документи на малки кораби по р. Дунав – 1410 бр. - Вписани кораби в регистъра на корабите – 705 бр. | 46 бр.* 373 бр.* 70 бр.* 132 бр.* 3398 бр. 3426 бр. 181 бр.* 487 бр.* 1289 бр.* 1292 бр.* 643 бр.* *Разликата между индикаторите за целево и текущо състояние е свързана с отчетения годишен спад на корабите, посещаващи българските пристанища във връзка с икономическата криза. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.4.2.Провеждане на държавен пристанищен контрол, съизмерим със стандартите на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол | - Извършване на проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища – 520 бр. - Заверени товарни планове на кораби – 733 бр. | 552 бр. 841 бр. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.4.3.Усъвършенстване на дейностите, гарантиращи опазването на морската и речната среда и предотвратяване на замърсявания от кораби, както и минимизиране на щетите при инцидентни разливи | - Проверки на кораби по отношение опазване на морската среда – 1920 бр. - Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища – 2450 бр. | 2942 бр. 2888 бр. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.4.4.Усъвършенстване дейността по контрола и регистрацията на пристанищата и пристанищните оператори, дейността по оценката на експлоатационната годност, техническия надзор и ЗБУТ | - Издадени и преиздадени удостоверения за експлоатационна годност – 28 бр. - Извършени проверки на експлоатационната годност на пристанищата/ пристанищните терминали – 250 бр. - Съгласувани карти за типов технологичен процес за обработка на товари – 56 бр. - Извършени проверки по технически надзор на съоръженията с повишена опасност – 312 бр. | 14 бр.* 359 бр. 65 бр. 327 бр. * Удостоверенията за експлоатационна годност се издават всяка година на цикличен принцип. През 2011 г. е отчетен спад, докато през 2012 г. се планира увеличаване на броя на удостоверенията. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.4.5.Усъвършенстване дейността по организацията и контрола на сигурността на морските пристанища на Р. България | - Извършени оценки на сигурността на пристанищата – 3 бр. - Изготвени планове за сигурността на пристанищата – 2 бр. | 2 бр. 2 бр. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в автомобилния транспорт | 2.1. Осъществяване на административно наказателна дейност | Намаляване броя на извършваните нарушения – 15 бр. | 10 бр. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 2.2. Контрол на пунктовете за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства и качеството на извършваните прегледи | Повишаване качеството на извършване на периодични прегледи – 8 | 10 | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.3. Контрол по периодичността и качеството на извършваните предпътни прегледи на превозните средства и водачите им | Недопускане извършването на превози от водачи, които не отговарят на медицинските изисквания и с технически неизправни ППС – 7 | 7 | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.4. Контрол по състоянието на материалната база и изпълнението на учебните програми в учебните форми за подготовка на водачи на МПС, получили разрешение по реда на Закона за движението по пътищата | Повишаване качеството на обучението на кандидатите за водачи на МПС – 10 | 10 | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.5. Подобряване състоянието на материалната база и привеждането и съгласно нормативните изисквания | Извършване на прегледи за годност на учебните кабинети, учебните площадки и превозните средства и правене на предложения за издаване на разрешения за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС – 10 | 17 | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.6. Подобряване качеството по организиране и провеждане на изпитите | Контролна дейност по организирането и провеждането на: изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС; изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за водач на таксиметров автомобил и ръководител за таксиметров превоз на пътници – 10 | 10 | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.7. Контрол с технически средства за измерване на размерите, обща масата и/или натоварването на ос и за проверка на техническата изправност на превозните средства, предназначени за обществен превоз или за превоз за собствена сметка на пътници и товари | Намаляване броя на извършваните нарушения – 10 | 10 | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 3. Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия | 3.1. Повишаване на безопасността на видовете транспорт посредством разследване на произшествия и набелязване на мерки за безопасност | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.2. Подобряване на готовността за действие в случай на извънредни ситуации или терористични актове. Усъвършенстване координацията между МТИТС, изпълнителните агенции и търговски дружества от системата на транспорта и съобщенията за превенция и реагиране при бедствия, терористични актове и инциденти | Актуализиран план на МТИТС за защита при бедствия | Планът е актуализиран. В момента се уточняват силите и средствата за действие при бедствия. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.3. Изпълнение на политиката на НАТО в областта на гражданското аварийно планиране и управление при кризи в сектор транспорт и комуникации - Участие в работата на Транспортната и Комуникационната група на НАТО | Участие в пленарните заседания и с експерти в работните групи. Изпълнение на работните програми | Въпреки финансовите ограничения транспортни експерти към Транспортната група участваха в част от заседанията на работните групи. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 3.4. Оптична свързаност на учебен център на МТИТС с националната съобщителна мрежа | Комуникационно-информационна система – завършване на проекта | Учебният център на МТИТС е привързан с оптическа връзка към националната съобщителна мрежа. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.5. Изграждане на резервно електрозахранване за учебен център на МТИТС | Комуникационно-информационна система – завършване на проекта | Проектът е напълно завършен. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.6. Усъвършенстване дейността по „Търсене и спасяване" и привеждането й в съответствие с международните договори и стандарти за опазване на човешкия живот | - Обработени сигнали за бедствие – 290 бр. - Проведени спасителни операции – 45 бр. - Проведени планови учения и тренировки – 25 бр. | 156 бр. 63 бр. 20 бр. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 3.7. Въвеждане на измененията в европейското законодателство, касаещи превоза на опасни товари с железопътен транспорт | - Отстраняване на пречките пред бизнеса, произтичащи от технически противоречия между европейското законодателство и международни споразумения, по които Р. България е страна – отстранени | Промяна на Наредба № 46 за превоз на опасни товари с железопътен транспорт, обн. ДВ, бр.46 от 17.06.2011 г. |  |
|  | 4. Медицинска и психологическа експертиза | Многопрофилна транспортна болница – НМТБ „Цар Борис” ІІІ, гр. София |  |  |  |
|  |  | Прилагане на най-съвременни и утвърдени методи за диагностика, лечение и наблюдение и при извършване на медицински и психологически експертизи за професионална годност и подбор на кадри в системата на МТИТС | Брой извършени прегледи | - 130964 експертни прегледа - 17704 профилактични прегледа - 18433 психологически изследвания | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Многопрофилна транспортна болница – гр. Пловдив |  |  |  |
|  |  | Осигуряване на сигурна и безопасна среда за пациентите и персонала. Прилагане на най-съвременни и утвърдени методи за диагностика, лечение и наблюдение | - Извършване на медицински експертизи и прегледи на работещите в сектор „Транспорт и съобщения” – 40 000 бр. - Освидетелствани от ТОЛЕК пациенти, насочени от ТЕЛК, КАТ, ДП НКЖИ и „БДЖ” ЕАД – 2 000 бр. експертизи - Медицински експертизи, лечение, рехабилитация на заболявания и състояния пречещи за изпълнение на служебните задължения на работещите в МТИТС – 1 600 бр. - Психологически експертизи за професионална годност и подбор на кадри в системата на железопътния и автомобилния транспорт в области Пазарджик, Смолян, Пловдив, Хасково, Кърджали, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Габрово, Велико Търново, Шумен, Добрич, Варна и Бургас – 11 300 - ОЕПК изследвания – 30 бр. - В железопътния транспорт – 2000 бр. - В автомобилния транспорт – 9000 бр. | 52899 бр. 2986 бр. 1660 бр. 16588 бр. 545 бр. 2857 бр. 13186 бр. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Ефективно управление на потока пациенти и предоставяне на качествени медицински услуги | - Използваемост на легловия фонд – над 75 % - Среден болничен престой план – 5 дни - Оборот на леглата план – 50 % - Проведени леглодни – 28 000 - Преминали за стационарно лечение – 4 500 бр. | 81.69% 5.1 дни 55% 25344 5000 бр. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
| 6. Повишаване качеството на транспортните услуги за населението и бизнеса | 1. Успешно по-нататъшно интегриране на българската транспортна система в европейската и утвърждаване на приоритетната й роля в региона | 1.1. Привеждане в съответствие на българското законодателство с новоприетите нормативни актове на ЕС | Изпълнение на Плана за действие за 2011 г., с мерки, произтичащи от членството на Р. България в ЕС | Изпълнен План за действие за 2011 г., с мерки, произтичащи от членството на Р. България в ЕС | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Регулиране на достъпа до пазара и професията | Автомобилен транспорт |  |  |  |
|  |  | 2.1. Предлагане на нови услуги от български превозвачи, насочени към задоволяване на потребностите на пътниците | Издаване на разрешителни за обслужване на международни автобусни линии за български фирми – 50 бр. | 44 бр. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 2.2. Предлагане на нови услуги от чужди превозвачи, насочени към задоволяване на потребностите на пътниците | Издаване на разрешителни за обслужване на международни автобусни линии до територията на Р. България за чуждестранни фирми – 30 бр. | 30 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.3. Оптимална сигурност, безопасност и екологичност при извършване на товарни превози, както и подпомагане на стокооборота на Р. България с други държави | Издаване на многократни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни – 2800 бр. | 1154 бр. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 2.4. Улесняване на извършването на международните превози на пътници и товари | Издаване и преиздаване на лиценз на Общността – 1000 бр. | 2177 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.5. Улесняване на извършването на обществените превози на пътници и товари | Издаване на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р. България – 100 бр. | 3084 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.6. Привеждане на републиканската транспортна схема в съответствие с размера, направленията и сезонността в потребностите на населението от пътувания | Извършване на промени на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема по предложения на областните управители – 500 бр. | 344 бр. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | Воден транспорт |  |  |  |
|  |  | 2.1. Усъвършенстване дейността по обучението, квалификацията и освидетелстването на морските лица | - Изпитани лица за придобиване на правоспособност – 3200 бр. - Издадени/ преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на свидетелства за правоспособност на морски лица – 19200 бр. - Издадени моряшки паспорти – 4200 бр. - Издадени моряшки/ служебни книжки – 9800 бр. | 2867 бр. 17687 бр. 2915 бр. 1484 бр. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.2. Увеличение на превоза на товари по железопътен транспорт с 400 хил. тона през 2011 г. | Превозени товари – 11200 хил. тона | Превозени са 11607 хил. тона. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 3. Общодостъпен транспорт | 3.1. Разрешаване на социални проблеми и предотвратяване на регионална изолация на около 2,8 млн. правоимащи граждани, ползващи преференциални пътувания, предимно социално слаби граждани | Достъп до услугата и разпределение на броя на правоимащите граждани, ползващи преференциални пътувания – 2 801 295 бр. | 423890 бр. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 3.2. Постигане на социален ефект чрез покриване на част от редовната тарифа на картите и осигуряване на по-голям достъп до транспортната услуга | Покриване на част от редовната тарифа на картите – 65% | 66% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.3. Интегриране в обществото на трудноподвижните лица чрез осигуряване на определен процент на курсове с автобуси за тях | Осигуряване на определен процент на курсове с автобуси за превоз на трудноподвижните лица – 35 % | 35% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.4. Покриване на загубите на превозвачите чрез осигуряване на по-широк достъп до транспортната услуга на населението в слабонаселените гранични и планински райони | Покриване на загубите със субсидии за градски и междуселищни превози – 49.5% | 49.5% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.5. Предоставяне на населението железопътен пътнически транспорт, съгласно договор с държавата от „БДЖ –Пътнически превози” ЕООД | Отчетени в ЗОУ влак-километри – 20024 хил. влкм. | Отчетени в ЗОУ влкм – 19 595 хил. влкм. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  | 4. Проучване и поддържане на водните пътища | 4.1. Осигуряване на безопасно и безпрепятствено корабоплаване при всякакви условия | Индикаторите за целево състояние за 2011 г. са в зависимост от хидрометеорологичния и хидроложки режим на реката | - Непрекъснато наблюдение на състоянието на речното русло – без прекъсване е в движение основният хидрографски кораб м/к “Вит” по целия български участък на реката - Направени водни снимки с ехолотни галсове – 310 - Направени хидрографни профила – 1053 - Извършени хидроложки измервани – 23 бр. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 4.2. Определяне, обозначаване и поддържане габаритите на корабоплавателния път съгласно препоръките на Дунавската комисия; | Индикаторите за целево състояние за 2011 г. са в зависимост от хидрометеорологичния и хидроложки режим на реката | Поддържане в българския участък на р. Дунав действието на следните навигационни знаци: 14 бр. деснобрегови фарове, 18 бр. плаващи светещи буйове, 85 бр. плаващи несветещи буйове, 476 бр. километрични знаци, 220 бр. други брегови знаци | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 4.3. Създаване на условия и ред за плаване в критичните участъци | Индикаторите за целево състояние за 2011 г. са в зависимост от хидрометеорологичния и хидроложки режим на реката | Монтирани са 199 плаващи навигационни знаци; демонтирани – 168 бр.; възстановени са 69 брегови знаци и 60 плаващи; извършени дънноудълбочителни работи в района между остров Кондур и остров Чингиня при км 562; издрагирани 18 700 м3 пясъчни наноси | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 4.4. Осигуряване на корабоплавателите със своевременна и точна информация за състоянието на корабоплавателния път и хидрометеорологичния режим на реката | Индикаторите за целево състояние за 2011 г. са в зависимост от хидрометеорологичния и хидроложки режим на реката | Издаден и разпространен „Бюлетин за хидрометеорологична и навигационна обстановка по р. Дунав”, съдържащ и прогноза за водните нива – 365 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 4.5. Своевременно известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка и за всички изменения на вида и разположението на знаците | Индикаторите за целево състояние за 2011 г. са в зависимост от хидрометеорологичния и хидроложки режим на реката | Издаден и разпространен „Бюлетин за навигационно-пътевата обстановка – 36 бр. Издадени известия до корабоплавателите – 62 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 4.6. Реализиране на проект NEWADA – мрежа на администрациите на плавателния път на р. Дунав - Увеличаване ефективността от дейността на администрациите на плавателния път на р. Дунав - Засилване на сътрудничеството относно хидрографските и хидроложките дейности, както и дейностите по поддържане на плавателния път - Подобряване на достъпа до инфраструктурата на плавателния път - Подобряване качеството на ICT мрежи и услуги, хармонизиране на ЕНК | 1 бр. стратегически план за оптимизиране на хидрографните измервания и насърчаване на трансграничните дейности 1 бр. стратегически план за оптимизиране поддържането на плавателния път 1 бр. стратегически план за оптимизиране на организацията 1 бр. закупено оборудване за измерване скоростта и посоката на течението 9 бр. обмен на експерти | Изготвени и публикувани на сайта на проекта: - 1 бр. стратегически план за оптимизиране на хидрографните измервания и насърчаване на трансграничните дейности - 1 бр. стратегически план за оптимизиране поддържането на плавателния път - 1 бр. стратегически план за оптимизиране на организацията - Реализирани обмени на експерти в областта на хидрологията, хидрографията и поддържането на плавателния път – 14 | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 4.7. Реализиране на проект WANDA – Управление на отпадъците от корабоплаване по р. Дунав - Изготвяне на окончателна Национална концепция за управление на отпадъците от корабоплаване - Намаляване на екологичните рискове, свързани с незаконното изхвърляне на отпадъци от корабоплаването и осигуряване на екологичен подход по отношение на отпадъците от корабоплаване - Подпомагане изпълнението на пилотни дейности за събиране и обработка на мазни отпадъци от корабоплаване в Долен Дунав - Предотвратяване замърсяването на водите и намаляване на потенциалните рискове за екосистемата на р. Дунав | Финална версия на концепцията– 1 бр. Интерактивна карта на местата за предаване на отпадъци в българския участък на р. Дунав – 1 бр. Наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи – 180 бр. Ликвидиране на нефтени разливи – при необходимост Приемане и съхраняване в специални устройства на събраните нефтоводни продукти от корабите и от водите на реката – 30 бр. | - Финализирана концепция – 1бр. - Разработена и публикувана на сайта на проекта интерактивна карта на местата за предаване на отпадъци в българския участък на р. Дунав – 1 бр. - Реализирана пилотна дейност – безплатна мобилна услуга за събиране и обработване на маслени и мазни отпадъци между Русе и Гюргево – събрани 109 м³ маслени и мазни отпадъци Извършени наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи – 180 бр. Не са констатирани нефтени разливи. Приети нефтоводни продукти от корабите и от водите на реката – 10 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |

В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2011 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение | Индикатор за самооценка напълно постигната цел /100%/ задоволително постигната цел /50 и над 50%/ незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2011 г./ | Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2011 г. / |  |
| 1. Развитие на електронните съобщения. Задоволяване на потребностите на бизнеса и населението с широк спектър от съвременни, ефективни, качествени и сигурни електронни съобщителни услуги | 1.Усъвършенстване и хармонизиране на правно-нормативната уредба в съответствие с измененията в регулаторната рамка (2009) на Европейския съюз (ЕС) в областта на електронните съобщения; | 1.1. Приемане от Народното събрание на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, въвеждащ измененията в регулаторната рамка (2009) на ЕС в националното законодателство. | 100% | Приет от 41-то НС на 20.12.2011 г | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.2. Подзаконови нормативни актове, произтичащи от действащия Закон за електронните съобщения, свързани с управлението и регулирането на електронните съобщения, гарантиращи нормалното развитие на сектора. | 4 бр. | 1 бр. С приемането на ЗИД на ЗЕС в края на 2011 г. броят на наредбите е редуциран на 3 броя. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  | 2. Хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с Административния регламент (Радиорегламента) на Международния съюз по далекосъобщения (МСД), Европейската честотна таблица и изискванията на НАТО. | 2.1. Приемане от Министерския съвет на изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър. | 100% | Приет от МС – ДВ, бр. 76 от 2011 г. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 3. Осигуряване на прехода от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване. | 3.1. Изготвяне и приемане от Министерския съвет на проект на Програма за реализиране на прехода от аналогово към цифрово телевизионно радиоразпръскване. | 100% | Изготвено е предложение за проект, което предстои да бъде включено в нов план за въвеждане на DVB-T в Република България, съгласно изискванията на промените в ЗЕС през 2011 г. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
| 2. Развитие на пощенските услуги Устойчиво развитие на националния пощенски сектор и задоволяване потребностите на обществото от съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги, съответстващи на европейските и световните изисквания | 1. Привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, в сила от 30.12.2010 г. | 1.1. Наредба № 6 за изискванията на пощенската сигурност. | 100 % | 100 % | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за условията и реда за издаване, пускане и изваждане от употреба на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати | 100 % | 100 % | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Подготовка за нотифициране на схема за държавна помощ за извършване на универсалната пощенска услуга – представяне на предварителен проект на схема за предоставяне на държавна помощ под формата на компенсация на „Български пощи” ЕАД за задължението за извършване на универсалната пощенска услуга. | 2.1. Представен предварителен проект на схема за предоставяне на държавна помощ под формата на компенсация на „Български пощи” ЕАД за задължението за извършване на универсалната пощенска услуга. Във връзка с него е отговорено на три комплекта въпроси в посочените от ЕК срокове. Проведена работна среща в Брюксел с участието на експерти на ГД „Конкуренция”, МТИТС, КРС и „Български пощи” ИАД. | 100 % | 100 % | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 3. Задоволяване нуждите на потребителите на пощенски услуги и на филателните колекционери от пощенски марки и пощенски продукти. | 3.1. Изпълнение на решенията на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване | 100 % | 100 % | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.2. Изпълнение на Годишния тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати за 2011 г. | 39 бр. пощенски марки 17 бр. пощенски продукти 25 бр. пощенски печати | 41 бр. пощенски марки 25 бр. пощенски продукти 37 бр. пощенски печати | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.3. Утвърждаване на Годишен тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати за 2012 г. | 100 % | 100 % | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 4. Изпълнение на задълженията за международен обмен на пощенски марки, произтичащи от актовете на Всемирния пощенски съюз | 4.1. Получаване и съхранение на пощенски марки и контрол върху използването им за международен обмен | В зависимост от постъпилите пощенски марки по линията на международния обмен, получени от МБ на ВПС | Обработени 22800 бр. пощенски марки. Заприходени 3463 бр. пощенски марки, получени от МБ на ВПС. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 5. Дейности, свързани с използването на пощенски марки за представителни цели. | 5.1. Подготовка и предоставяне за нуждите на МТИТС на класьори с пощенски марки. | В зависимост от нуждите на МТИТС. | 30 бр. средни и 29 малки класьори с общо 3605 бр. пощенски марки. | Напълно постигната цел /100%/ |
| 3. Национална програма „Цифрова България 2015” | 1. Създаване на междуинституционална работна подгрупа по Цифровата програма на Европа (ЦПЕ) към РГ 31 „Европа 2020” към СЕВ 2. Разработване на проект на програма „Цифрова България 2015” | 1.1. Конституирана е подгрупа по Цифровата програма на Европа (ЦПЕ) към РГ 31 „Европа 2020”, към СЕВ; 1.2. Изготвена е справка за Евростат за Digital Scoreboard; 1.3. Отчетено е изпълнението на ЦПЕ; 1.4. Създаден е механизъм за хоризонтална национална координация по аспектите на ЦПЕ. 2.1. Разработен е проект на програма „Цифрова България 2015”; | 33% - достъп на домакинствата до интернет 49% -използване на интернет от населението 74% - дял от предприятията, които имат широколентов интернет достъп 14% - дял от предприятията, които осъществяват покупкопродажби по интернет (е-търговия) | 45 % - достъп на домакинствата до интернет 46.4% - редовно използване на интернет от населението 68.5% - дял от предприятията, които имат широколентов интернет достъп 19%- дял от предприятията, които осъществяват покупко-продажби по интернет (е-търговия) | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 4. Продължа-ване работата по регистрация на имена в домейна на България на кирилица | 1. Подготовка и изпращане на писмо до Корпорацията за интернет имена и адреси ICANN във връзка с отказа за регистрация на стринга „бг” като домейн от първо ниво на България на кирилица 2. Подготовка на процедурата за избор на администратор на домейна на България на кирилица 3. Представяне на България на срещите на Правителствения консултативен комитет към ICANN | 1.1. Кръгла маса на тема "Домейнът на България на кирилица - година по-късно"; 1.2. Въпреки че България не беше представена на срещите на Правителстве-ния консултативен комитет към ICANN поради липса на финансов ресурс, бяха проведени редица срещи на национално и международно ниво с български и международни експерти в областта на интернет управлението за обсъждане на възможностите България да получи домейн от първо ниво на кирилица «бг»; 1.3. Подготовени са становища, сценарии, справки, документи по ЗДОИ, презентации и изказвания; 1.4. Интервюта за български медии (радио Фокус, радио Хоризонт); 1.5. Активно участие в подготовката и провеждането на Домейн форум, 7 ноември, София, на който проблемът с бгTLD отново беше дискутиран широко; 1.6. Разработена е методика за избор на администратор на домейна на България на кирилица | Възможност интернет потребителите да регистрират имена в домейна на България на кирилица Предлагане на цени за регистрация на имена на домейни на български език сравними с цените на домейни „.eu” | Все още не е решен въпроса с регистраци-ята на домейн за България от първо ниво на кирилица поради настояването на някои заинтересовани страни у нас да се провеждат дискусии и процедури срещу решението на ICANN за отказ на „бг” до пълното изчерпване на всички възможности | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 5. Присъеди-няване на Българския суперкомпютърен център към еднинната мрежа от европейски високопроизводителни центрове (DEISA) | 1. Проведени преговори с европейските партньори за намаляжане на цената за изпълнение на комуникационна свързаност, в това число необходимото мрежово оборудване и годишна поддръжка, на Българския суперкомпютърен център с точката на свързване към DEISA в град Франкфурт, Германия 2. Предлагане на алтернативни решения за изпълнение на мярката | 1.1. Присъдиняване на странта ни към общоевропейската мрежа от високопроизводителни системи като стъпка в превръщане на България в регионален суперкомпютърен център, предоставящ достъп и експертиза на учени и изследователи както от Балканите, така и от цяла Европа Осигурен достъп до допълнително европейско финансиране по Рамковите програми на ЕО | Изградена 10 Gbps "несподелена" свързаност с точката на свързване към DEISA в гр. Франкфурт, Германия към юли 2011 г. | Договорено алтернативно решение за обезпечаване на 1 Gbps "споделена" свързаност с точката на свързване към DEISA в гр. Франкфурт, Германия към май 2012 г. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 6. Разработване на проект на актуализирана Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в България и План-програма за изпълнение й | 1. Проведени заседания на работна група за широколентов достъп 2. Анализ и превод на стратегиите за широколентов достъп на Естония, Словакия, Великобритания, Швеция, Малта, Гърция 3. Участие в международна конференция и работна среща на 03.03.2011 г. в Будапеща, „Широколентов достъп за всички”, организирана от Националния медиен и съобщителен орган на Унгария в рамките на Унгарското председателство на Европейския съюз 4. Участие в работна среща и дискусия на националните експерти по широколентов достъп в Брюксел 5. Участие в работна среща на специализирана експертна група на ЕК и страните членки на ЕС посветена на Национални оперативни планове за изпълнение на стратегическите цели в сферата на широколентовия достъп в гр.Рим, Италия 6. Участие в работно заседание на National ICT Directors' Working Group на страните членки на Европейския съюз във гр.Варшава, Полша 7. Проведено обществено обсъждане на проектите на документите | Изготвен проект на актуализирана Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп до интернет в Р. България и Национален план за изпълнението й | 1 бр. Национална стратегия и План за изпълнението й | 1 бр. Национална стратегия и План за изпълнението й | Напълно постигната цел /100%/ |
| 7. Участие в реализиране на инвестиционен проект за широколентов достъп в отдалечени и слабонаселени райони | 1. Подготвени и проведени редица срещи с представители на Министерството на земеделието и храните и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за координиране на дейностите по реализацията на инвестиционния проект за изграждане на широколентова инфраструктура в рядко населени и слабо урбанизирани райони 2. Проведени работни срещи на създадената за целта работна група във връзка с реализиране на проекта за за изграждане на широколентова инфраструктура в рядко населени и слабо урбанизирани райони 3. Подготовка и участие в провеждането от МЗХ на открита процедура за Прединвестиционно проучване за „Изследване на ситуацията с широколентов интернет в селските райони”, финансирано по линия на Техническа помощ на Програмата за развитие на селските райони 4. Попълнен специализиран въпросник NATIONAL BROADBAND PLAN ASSESSMENT TEMPLATE ACHIEVING THE BROADBAND TARGETS (Изпратен от ЕК) 5. Проведени работни срещи с Управляващия орган на ОПРР 6. Проведени консултации с Европейската комисия за изготвяне на нотификация за държавна помощ във връзка с чл. 107 от Лисабонския договор | 4.1. Отразена българската позиция по отношение националните оперативни планове за широколентов достъп(съдържание, обем, дейности за оптимизиране на инвестиционния процес) 5.1. Уточнени детайли по инвестиционната инициатива 6.1. Проведена предварителна фаза на процедурата | 7 бр. 1 бр. процедури по ЗОП 1 бр. 12 бр. 8 бр. | 7 бр. 1 бр. процедури по ЗОП 1 бр. 12 бр. 8 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
| 8. Участие в проекти по програми на Европейската комисия | 1. Подготовка на участието на МТИТС като стратегически партньор в проект BRIGITTE – Свързване на дигиталното разделение, чрез насърчаване на дигиталното познание, способности и политики по програма South East Europe 2. Подготовка на участието на МТИТС като стратегически партньор в проект ICT Innovation and Clustering Entrepreneurship по програма South East Europe | 1.1 Оказване на политическа подкрепа и осигуряване на институционална устойчивост на проекта. 2.1. Оказване на политическа подкрепа и осигуряване на институционална устойчивост на проекта | Подготвени и подписани Partnership Agreement и Declaration of Interest for Associated Strategic Partner and Observer Подготвени и подписани Partnership Agreement и Declaration of Interest for Associated Strategic Partner and Observer | Подготвени и подписани Partnership Agreement и Declaration of Interest for Associated Strategic Partner and Observer Подготвени и подписани Partnership Agreement и Declaration of Interest for Associated Strategic Partner and Observer | Напълно постигната цел /100%/ |
| 9. Осигуряване на европейско финансиране за научни изследвания, технологично развитие и иновации в областта на ИКТ | 1. Обезпечаване на българското участие по тема ИКТ от Седма рамкова програма 2. Участие в работата на Управляващия комитет (УК) към Седма рамкова програма в Брюксел 3.Популяризиране на програмата чрез сайта на МТИТС 4. Организиране участието на потенциални български бенефициенти в Европейски информационни дни 5. Съдействие за включване на български партньори в консорциумите 6. Провеждане на индивидуални консултации 7. Обезпечаване на българското участие по програма „Подкрепа за ИКТ политики” от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” 8. Участие в работата на Управляващия комитет в Брюксел 9. Провеждане на информационен ден по годишния конкурс и индивидуални консултации 10.Популяризиране на програмата чрез сайта на МТИТС 11. Съдействие за включване на български партньори в консорциумите 12. Обезпечаване на българското участие по програма „Наука в обществото” и програма “Социално-икономически и хуманитарни науки” от Седма рамкова програма 13. Участие в работата на УК в Брюксел 14. Провеждане на информационни дни по отворените конкурси и индивидуални консултации 15.Популяризиране на програмата чрез сайта на МТИТС 16. Съдействие за включване на български партньори в консорциумите | 1.1. Договаряне на значително финансиране за българските участници 2.1. Подготовка и обсъждане на Работна програма 2011-2012. Лобиране за проекти с българско участие 3.1. Популяризиране и запознаване на потенциални участници с възможностите за участие в програмата чрез електронни съобщения и връзки към сайта на министерството 4.1. Изпращане на 10 участника на "Ден на кандидатите" за конкурси 8 и 9 на програмата ИКТ в Седма рамкова програма в Будапеща на 19-20 май, под егидата на унгарското председателство на ЕС 5.1. Съдействие за включване на проявили интерес 10 участници в програма за търсене на партньори 7.1. Договаряне на значително финансиране за българските участници 8.1. Подготовка и обсъждане на Работна програма 2012. Приемане на мерки за подобряване на участието на новите държави членки в програмата. Лобиране за проекти с българско участие 10.1. Популяризиране и запознаване на потенциални участници с възможностите за участие в програмата чрез електронни съобщения и връзки към сайта на министерството 11.1. Съдействие за включване на проявили интерес 12 участници в програма за търсене на партньори 12.1. Договаряне на значително финансиране за българските участници 13.1. Лобиране за проекти с българско участие 15.1. Популяризиране и запознаване на потенциални участници с възможностите за участие в програмата чрез електронни съобщения и връзки към сайта на министерството 16.1. Съдействие за включване на проявили интерес 25 участници в програма за търсене на партньори | Договорено финансиране 3,5 млн. евро Допълнително финансиране за участници от новите държави членки на ЕС 15 млн. евро 9 участия Публикуване на 15 информации за провеждане на национални и европейски информационни дни, конференции и семинари, свързани и тема ИКТ на 7РП 10 10 Проведени 20 индивидуални консултации Договорено финансиране 800 хил. евро 5 участия Провеждане на информационен ден по годишния конкурс и индивидуални консултации Публикуване на 15 информации за провеждане на информационни дни за различните тематични области в годишния конкурс, конференции и семинари 12 Договорено финансиране 500 хил. евро 2 участия Провеждане на 1 информационен ден по годишния конкурс и индивидуални консултации 5 публикации и множество електронни съобщения 25 | Договорено финансиране 2 056 600 евро – седми конкурс и конкурс “Фабрики на бъдещето” * * тече оценяването на осми конкурс, очаквано финансиране около 1 млн. евро Допълнително финансиране за участници от новите държави членки на ЕС 15 млн. евро 9 участия Публикуване на 15 информации за провеждане на национални и европейски информационни дни, конференции и семинари, свързани и тема ИКТ на 7РП 10 10 Проведени над 25 индивидуални консултации Договорено финансиране 1 048 000 евро 5 участия Провеждане на информационен ден по годишния конкурс и над 30 индивидуални консултации Публикуване на 15 информации за провеждане на информационни дни за различните тематични области в годишния конкурс, конференции и семинари 12 Договорено финансиране за програма „Наука в обществото” 400 хил. евро и 630 хил. евро за програма “Социално-икономически и хуманитарни науки” 2 участия Провеждане на 1 информационен ден по годишния конкурс и над 15 индивидуални консултации 5 публикации и множество електронни съобщения 25 | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
| 10. Развитие на базовата инфраструктура за реализация на е-услуги | 1. Осигуряване на Комуникационна свързаност на трите центъра на ЕП 2. Пълноценна реализация на порталната инфраструктура с управление на портлети, възможности за еднократно въвеждане и многократно използване на информацията, доставка на инструменти за лесна разработка и интеграция на нови електронни административни услуги 3. Участие в изграждането на инфраструктура за достъп до пространствени данни | 1.1. Осигурена целогодишна свързаност на трите центъра на ЕП 2.1. Усъвършенстван национален портал www.egov.bg. Разработена софтуерна система за следена на индикаторите за напредъка на ЕП. 2.2. Разработен вътрешен портал и помощни инструменти(управление на съдържанието) 3.1. Публикувани електрони услуги с пространствени данни в областта на жп транспорта 3.2. Внедрено геобазирано софтуерно приложение за планиране и мониторинг на наличието и съответствието на електронните услуги, метаданни и пространствени бази данни | 100% 1 бр. вътрешен портал 1 бр. разработен помощен софтуер Услуга за намиране Услуга за разглеждане Услуга за изтегляне Внедрено геобазирано софтуерно приложение за валидиране на метаданни за пространствените данни в държавната администрация | 100% | Напълно постигната цел /100%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
| 11. Повишаване на доверието и сигурността на потребителите | 1. Създаване на централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност и оперативна съвместимост. 2. Развитие на CERT-Bulgaria като национално звено от Европейската мрежа за споделяне на информация и оповестяване 3. Унифицирани изисквания към центровете за съхранение на особено чувствителна информация в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност | 1.1. Разработване на електронна услуга за докладване на инциденти, свързани с мрежовата и информационна сигурност 2.1. Разработване на материали, документи и планове за провеждане на национално учение с участието на CERT-Bulgaria и отговорностите за информационната сигурност в държавната администрация 3.1. Пилотно внедряване на разработена Методика за изграждане, сертифициране и поддържане на нивото на сигурност на центрове за съхранение на особено чувствителна информация за нуждите на централна държавна администрация в съответствие на изискванията на ISO27001 | Разработена електронна услуга за докладване на инциденти, свързани с мрежовата и информационна сигурност Разработени: материали, документи и планове за провеждане на национално учение с участието на CERT-Bulgaria Разработена Методика за изграждане, сертифициране и поддържане на нивото на сигурност на центрове за съхранение на особено чувствителна информация за нуждите на централна държавна администрация |  | Незадоволително постигната цел /под 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
| 12.Оптимизиране на процеса по въвеждане на е-услуги | 1.Идентифициране и изготвяне на план за развитие на централните системи на е-управление. Реализиране на инструменти подпомагащи разработката на електронна административна услуга | 1.1. Разработени помощни инструменти, предоставени и обучени администрации за работа с помощните инструменти | 1 бр. разработена архитектура на референтен модел за реализация на е-услуги в централната администрация и 1 бр. в общинската |  | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
| 13. Стимулиране ползването на е-услуги | 1. Разработка и внедряване на централизирана информационна система за проследимост на потребителското поведение на административните уеб сайтове и единния портал | 1.1. Внедрена система за проследяването на потребителското поведение и интегрирана в 100% от административните уеб сайтове | 1 бр. разработена и внедрена система за управление на промяната и управление на риска |  | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
| 14.Информираност на потребителите | 1. Определяне на целевите групи и информационните канали на кампанията за публичност и информация. Изработване на стратегия за кампанията, организиране на интервюта, публикации, излъчвания в електронните медии, конференции с участието на медиите | 1.1. Осигурени информация и публичност, изготвени анализ и стратегия | Публикации в медиите 1 бр. изготвена стратегия за информационна кампания | Публикации в медиите | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 15. Участие в демократичния процес | 1. Реализиране на електронна административна услуга според закона за достъп до обществена информация и лична информация на лицето заявител | 1.1. Внедрена и интегрирана услугата на единния портал на електронното правителство, ЕСОЕД и вписана в РОС | 1 бр.електронна административна услуга за всички администрации |  | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
| 16.Технологичноаднистративно и финансово интегриране на електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) и Националната мрежа на държавната администрация (НМДА) | 1. Технологична, административна и финансова интеграция в съответствие с „План за технологично, административно и финансово интегриране на ЕСМ и НМДА” | 1.1. Единна комуникационна инфраструктура за нуждите на държавното управление и националната сигурност. 1.2. Увеличаване на икономията на бюджетни средства от използването на единната мрежа. | Две комуникационни мрежи стопанисвани и управлявани от различни държавни структури. Над 60 млн. лв. | Една единна комуникационна мрежа с единно управление. Над 59 млн. лв. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Напълно постигната цел /100%/ |
| 17. Увеличаване на броя на цифровите връзки, предоставени от ЕСМ на ИА „ЕСМИС” за сметка на връзките от обществената електронна съобщителна мрежа при реализация на „Плана за използване на пощенските и електронни съобщителни мрежи при кризи от военен характер” | 1. Определяне на нови цифрови трасета между зададените крайни точки. 2. Изграждане и измерване на новите връзки. 3. Документиране на новите връзки. | Увеличаване броя на цифровите групи | 242 бр. | 260 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
| 18. Подобряване функционалността на Правителствения център за реагиране при компютърни инциденти – СЕRT | 1. Създаване на национално CERT – звено в специализираната администрация | 1.1. Подготвена е документация за избор на изпълнител за Поддържане и функциониране на национален център за действие при инциденти в информационната сигурност – CERT-България | Наличие на правителствен CERT – предоставящ ограничен бр. услуги | Наличие на пълноценно действащ CERT | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 19. Изграждане и поддържане на Национален портал за пространствени данни | 1. Подготовка на техническо задание за изграждане на Национален портал за пространствени данни. Изграждане на Националния портал | 1.1. Подготвено е идейно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и изпълняване на проект по ОП „Административен капацитет” за изграждане на Национален портал за пространствени данни в изпълнение на директивата INSPIRE, регламентите към нея и Закона за достъп до пространствените данни /ЗДПД/ 1.2. Започната е подготовка на Техническо задание | Липсва Национален портал за пространствени данни | Наличие на Национален портал за пространствени данни | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |

Указания за попълване:

Колона 1 „Цели за 2011 г.”

В Колона 1 посочете утвърдените от съответния ръководител цели на Вашата администрация за 2011 г.

Колона 2 „Дейности”

В Колона 2 посочете дейностите, които сте предприели, за да осъществите поставените цели за 2011 г. Възможно е тези цели да са били постигнати чрез една или повече дейности.

Колона 3 „Резултат”

В Колона 3 опишете резултата /ефекта за обществото/, който сте постигнали с извършените дейности. Резултатът изключва реализирана рутинна дейност на Вашата администрация като командировки, закупени компютри, обучени служители и др. Тези дейности са средство за постигане на целите за 2011 г. и не представляват цел сами по себе си.

Колона 4 „Индикатор за изпълнение”

В Колона 4 посочете всички индикатори, които Вашата администрация е заложила в началото на 2011 г., за да отчете промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2011 г.

Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след предприетите дейности за изпълнение на целите. Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др., например - 5 км., 10 броя, 20%.

Индикаторът за изпълнение се състои от:

1. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие в края на 2011 г., изразено в цифри, проценти, съотношение, мерна единица и др. Той е бил заложен в началото на 2011 г.

2. Индикатор за текущо състояние, който показва промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2011 г. след предприетите от Вас действия. Отчита се в края на 2011 г.

Колона 5 „Индикатор за самооценка”

Индикаторът за самооценка представлява оценъчна скала, която позволява да бъде оценено в каква степен действията на Вашата администрация са постигнали заложената цел.

За да оцените резултата от Вашата дейност, моля да имате предвид, че целта е

1 - напълно постигната при 100 % постигнат резултат,

2 - задоволително постигната при 50% и над 50 % постигнат резултат или

3 - незадоволително постигната под 50 % постигнат резултат.

Имена и длъжност на попълващия: Марина Агаларева – старши експерт, дирекция „Национална транспортна политика”, Калиопа Конакчийска – младши експерт, дирекция „Национална транспортна политика” и Цветина Ценова – младши експерт, дирекция „Национална транспортна политика”.

Забележка: Моля, попълнете нужната информация, следвайки указанията. Използвайте следните спецификации на шрифта – Font - Arial, Font size - 12. При необходимост, добавете нови редове в таблицата.