ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Цели на администрацията за 2012 г.

Наименование на администрацията: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2012 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок /месец през 2012 г./ | Очакван резултат | Индикатори за изпълнение |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние (отчет 2011 г.) | Индикатор за целево състояние (цел 2012 г.) |
| 1. Чувствително подобряване състоянието на железопътния транспорт | Повишаване на икономическата ефективност от транспортна дейност, чрез модернизация на транспортната система | „Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България до 2015 г.” „Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.” Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. Тригодишна бюджетна прогноза на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за периода 2012 – 2014 г. | 1.Продължаване на реформата и процеса на преструктуриране в железниците | декември | 1.1. Повишаване скоростите на движение по жп мрежата в ремонтираните участъци в км/час – намаляване на времепътуването 1.2. Повишаване качеството на железопътната инфраструктура, измерено чрез балната оценка в % – повишаване скоростите на движение, комфорта и безопасността по жп мрежа | 90,5 47,76% | 87,20 45,70% |
|  |  |  | 2.Преструктуриране на „Холдинг БДЖ” ЕАД чрез създаване на две нови дъщерни дружества самостоятелно обособени „Товарни превози” и „Пътнически превози” - „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – преминаване от географско-функционална структура към централизирана функционална структура, закриване на поделения и дублиращи дейности - Продажба на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД - „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД – преминаване от географско-функционална структура към централизирана функционална структура, закриване на поделения и дублиращи дейности. | юни декември | - Повишаване контрола на звената - Оптимизиране на административния персонал - Намаляване на разходите Осигуряване на средства за покриване на заеми към търговски банки - Повишаване контрола на звената - Оптимизиране на административния персонал - Намаляване на разходите | 4396 бр. 6511 бр. | 3600 бр. 5837 бр. |
|  |  |  | 3. Подобряване на финансовото състояние на „Холдинг БДЖ” ЕАД група | декември | Формиране на положителен финансов резултат през 2012 г. | Загуба в размер на 31 млн. лв. | Печалба от 16 млн. лв. |
| 2. Създаване на оптимални условия за развитие на транспортната инфраструктура |  |  | 1. Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура |  | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |
|  |  |  | 1.1. Развитие на железопътната инфраструктура | 1.1.1. „Проектиране на строителството на жп линия Видин – София” |  |  |  |
|  |  |  | Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ | май | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.– 1 бр. | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  | Провеждане на обществена поръчка от ДП „НКЖИ” за Сключване на договор с Консултант за координатор на проектирането и оценка на съответствието | май | Сключване на договор с Консултант за координатор на проектирането и оценка на съответствието.– 1 бр | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.1.2. „Модернизация на жп линия София – Пловдив: участък Септември – Пловдив” |  |  |  |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора по договора за позиция 1 | декември | Физически напредък на СМР в % | 0% | 60% |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора за позиция 2 | декември | Физически напредък на СМР в % | 0% | 60% |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора за позиция 3 | декември | Физически напредък на СМР в % | 0% | 80% |
|  |  |  |  | 1.1.3. „Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по жп линия Пловдив – Бургас” |  |  |  |
|  |  |  | Завършване на СМР по договора и пускане в експлоатация на позиция 1 | юли | Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка Михайлово – Калояновец – % | 26% | 100% |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора за позиция 2 | декември | Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка Стара Загора – Зимница – % | 8% | 40% |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора за позиция 3 | декември | Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка Церковски – Карнобат – Бургас – % | 13% | 70% |
|  |  |  |  | 1.1.4. „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград по коридори ІV и ІХ, Фаза ІІ: Димитровград – Свиленград” |  |  |  |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора по договора за позиция 1 | декември | Физически напредък на СМР в % | 0% | 60% |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора по договора за позиция 2 | декември | Физически напредък на СМР в % | 0% | 60% |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора по договора за позиция 3 | декември | Физически напредък на СМР в % | 0% | 80% |
|  |  |  |  | 1.1.5. „Проект за разширение на метрото в София: Етап ІІ лот 1 „Обеля – Надежда” и Лот 2 „Младост І – Цариградско шосе” |  |  |  |
|  |  |  | Завършване на строително-монтажните работи по проекта и пускане в експлоатация | септември | Изградени метролинии Изградени метростанции | 6,15 км. 4,5 бр. | 6,7 км. км. 6 бр. |
|  |  |  |  | 1.1.6. „Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград – турска граница” |  |  |  |
|  |  |  | Завършване на СМР по договора и пускане в експлоатация | юли | Изграждане на горно строене в % Полагане на контактна мрежа в % Изграждане на железопътен мост на р. Марица в % | 94% 70% 61% | 100% 100% 100% |
|  |  |  |  | 1.1.7. „Проект за разширение на метрото в София: I етап – II метродиаметър: участък Пътен възел „Надежда”(МС 5 – II) – бул. „Черни връх” (МС 11 – II)” |  |  |  |
|  |  |  | Завършване на СМР по проекта и пускане в експлоатация | септември | Изградени метролинии Изградени метростанции | 5,4 км. 4 бр. | 6,5 км. 7 бр. |
|  |  |  |  | Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София |  |  |  |
|  |  |  | Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ. | юни | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.– 1 бр. | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | Проекти по ИСПА |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.8. Проект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен/железопътен) мост над река Дунав при Видин – Калафат” |  |  |  |
|  |  |  |  | Проектиране и строителство на моста |  |  |  |
|  |  |  | Изграждане на насипи на железопътния и пътния подходи | декември | Изградени насипи на железопътния и пътния подходи – % на извършени строителни работи | 92% | 100% |
|  |  |  | Изграждане на връхна конструкция на железопътната естакада | декември | Изградена връхна конструкция на железопътната естакада – % на извършени строителни работи | 40% | 100% |
|  |  |  | Изграждане на междинни опори | юли | Бр. изградени междинни опори | 11 | 12 |
|  |  |  | Изграждане на връхна конструкция на моста от острова до румънския бряг | декември | Изградена връхна конструкция на моста от острова до румънския бряг – % на извършени строителни работи | 41% | 100% |
|  |  |  | Сертифициране на техническия проект на жп и пътните подходи, на горно строене и на част електрическа, сигнализация и телекомуникация, завършване и сертифициране на работните чертежи | декември | Сертифициран технически проект на жп и пътните подходи, на горно строене и на част електрическа, сигнализация и телекомуникация, завършени и сертифицирани работни чертежи – % на изпълнение | 50% | 100% |
|  |  |  | Изграждане на електроснабдителна система и контактна мрежа | декември | Изградена електроснабдителна система и контактна мрежа – % на изпълнение | 0% | 100% |
|  |  |  |  | Строителство на прилежащата инфраструктура |  |  |  |
|  |  |  | Горно строителство на жп и пътни надлези | юни | Изградено горно строителство на жп и пътни надлези – настилки, парапети, др., вкл. 6 подходни насипа – % | 97% | 100% |
|  |  |  | Строителство на четири лентов път | юни | Построен четири лентов път – % | 75% | 100% |
|  |  |  | Строителство на електроснабдителна мрежа и контактна мрежа | юни | Изградена електроснабдителна мрежа и контактна мрежа – % | 85% | 100% |
|  |  |  | Инсталиране на оборудване – сигнализация, телекомуникация и гарова централизация | юни | Инсталирано оборудване – сигнализация, телекомуникация и гарова централизация – % | 85% | 100% |
|  |  |  | 1.2. Развитие на инфраструктура та във водния транспорт |  | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. „Техническа помощ за подготовка на инвестиционния проект „Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на река Дунав от км. 530 до км 520 – Батин и от км. 576 до км. 560 – Белене” |  |  |  |
|  |  |  | Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ. | декември | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.– 1 бр. | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.2.2. „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” |  |  |  |
|  |  |  | Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ. | август | Изградена речна информационна система.– 1 бр. | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  | Изработване на работен проект за „Сграда на РИС център Русе". | април | Изработен работен проект за „Сграда на РИС център Русе". | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  | Избор на изпълнител за строителство на сградата на РИС център Русе. | октомври | Избран изпълнител за строителство на сградата на РИС център Русе. | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.2.3. „Изграждане на система за управление на корабния трафик VTMIS– фаза 3” |  |  |  |
|  |  |  | Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ. | март | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.– 1 бр. | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.2.4. „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав” |  |  |  |
|  |  |  | Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ. | декември | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.– 1 бр. | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.2.5. „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура” |  |  |  |
|  |  |  | Изготвяне на детайлен проект на ГИС. | май | Изготвен детайлен проект на ГИС. | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | С финансиране от държавния бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.6. „Изграждане на Зимовник на ИА „ППД” – Русе – ІІІ етап” |  |  |  |
|  |  |  | Осигуряване на възможност за презимуване на 39 речни кораба | декември | Изпълнен проект – в % | 85% | 92% |
|  |  |  |  |  | Други проекти на ДП „Пристанищна инфраструктура” |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.7. Нов пътнически терминал от 1-во до 4-то корабни места на пристанищен терминал Бургас-Изток |  |  |  |
|  |  |  | Откриване на процедура за избор на изпълнител. Избор на изпълнител за инженеринг. | май | - Открита процедура за избор на изпълнител. - Избран изпълнител за инженеринг. | 0 бр. 0 бр. | 1 бр. 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.2.8. Рехабилитация на настилките и инженерните мрежи в пристанищен терминал Варна-Запад, 16 км. |  |  |  |
|  |  |  | Откриване на процедура. Избор на изпълнител. | май октомври | - Открита процедура. - Избран изпълнител. | 0 бр. 0 бр. | 1 бр. 1 бр. |
|  |  |  | 1.3. Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Други проекти |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Нова летищна контролна кула на летище София. | септември | Въвеждане в експлоатация на нова Летищна контролна кула на летище София за повишаване нивото на безопасността, сигурността и качеството на предоставяните транспортни услуги. | 40% | 100% |
|  |  |  | 1.3.2.Провеждане на процедура за доставка на система за водене и управление на движението по работната площ на летище София (A-SMGCS). | юли | Избран изпълнител и подписан договор | 60% | 100% |
|  |  |  | 1.3.3. Доставка и въвеждане в експлоатация на 5 броя Далекомерна система (DME). | декември | Осигуряване на покритие за зонална навигация (RNAV) в обслужваното въздушно пространство на Република България. | 40% | 100% |
|  |  |  | 1.3.4. Доставка и въвеждане в експлоатация на Система за обмен на аеронавигационна информация (AMHS). | септември | Въвеждане в експлоатация на Система за обмен на аеронавигационна информация (AMHS) на територията на Република България. | 50% | 100% |
|  |  |  | 1.3.5. Модернизация на Автоматизирана система за управление на въздушното движение (SATCAS). | ноември | Работа с централния сървър в ЕВРОКОНТРОЛ за разпределение на вторичните кодове (CCAMS) и за обмен на данни със системите в съседните страни чрез новия протокол OLDI FMTP, работа с Mode S, работа с новия формат на полетен план по ИКАО (FPL 2012). | 0% | 100% |
|  |  |  | 1.3.6. Изграждане на Българо-Румънския функционален блок от въздушно пространство „Дунав”. | декември | Изграден Българо-Румънски функционален блок от въздушно пространство „Дунав”. | 80% | 100% |
|  |  |  | 1.4. Развитие на пътната инфраструктура |  | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. „Кърджали – Подкова” |  |  |  |
|  |  |  | Изпълнение на проекта. | декември | Извършване СМР по етапи от ІІІ до ХІV | 2 етапа | 14 етапа |
|  |  |  |  | 1.4.2. „Връзка на АМ Хемус със СОП” |  |  |  |
|  |  |  | Изпълнение на проекта. | декември | Изпълнени етапи по договор – 5 бр. от 8 бр. етапа по договор | 0 бр. | 5 бр. |
|  |  |  |  | 1.4.3. „Строителство на АМ Марица” |  |  |  |
|  |  |  | Изпълнение на проекта. | декември декември | Лот 1: Завършен ХІІ-ти етап от общо ХVІІІ етапа на строителство. Лот 2: Завършен ІХ-ти от общо Х етапа на строителство. | 0 етапа 3 етапа | 12 етапа 9 етапа |
|  |  |  |  | 1.4.4. „Доизграждане на АМ „Тракия”, Лотове 2, 3 и 4 |  |  |  |
|  |  |  | Изпълнение на проекта. | юли юли септември | Лот 2: Приключване на строителните дейности (Акт 16) Лот 3: Приключване на строителните дейности (Акт 16) Лот 4: Въвеждане в екплоатация на участъка от км 276+200 до км 291+000 (Акт 16) | 0 бр. 0 бр. 0 бр. | 1 бр. 1 бр. 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.4.5. „АМ Струма Лот 1, Лот 2 и Лот 4” |  |  |  |
|  |  |  | Изпълнение на проекта. | декември декември март | Лот 1: Изпълнени етапи по договор – 16 бр. от 18 бр. етапа по договор (13 етапа за 2012 г.) СМР – % на изпълнение Лот 2: Подписан договор за изработка на идеен проект с ПУП-ПП. Лот 4: Подписан договор със строител. | 3 бр. 7.5% 0 бр. 0 бр. | 16 бр. 74.5% 1 бр. 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.4.6. „Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) Враца (Мездра)– Ботевград” |  |  |  |
|  |  |  | Изпълнение на проекта. | юли юли | Лот 1: Издаване на Разрешение за строеж. Лот 2: Издаване на Разрешение за строеж. | 0 бр. 0 бр. | 1 бр. 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.4.7. АМ „Калотина – София” |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка и изпълнение на проекта. | май юни | Западна дъга (в регулация): Издаване на Разрешение за строеж. Западна дъга (в регулация): Изготвен технически проект. | 0 бр. 0 бр. | 1 бр. 1 бр. |
| 3. По-широко използване на инструментите на публично-частното партньорство |  |  | 1. Развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на публично-частното партньорство | май | 1.1. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху Гражданско летище за обществено ползване Русе | 0% | 50% |
|  |  |  |  | май | 1.2. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху Гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица | 0% | 50% |
|  |  |  |  | юни | 1.3. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху част от Централна жп гара София и част от жп гара кв. Подуяне, гр. София | 30% | 100% |
|  |  |  |  | декември | 1.4. Провеждане на процедура за предоставяне на концесия върху Централна жп гара Пловдив и сключване на концесионен договор | 0% | 100% |
|  |  |  |  | юли | 1.5. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Русе-Запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе | 65% | 100% |
|  |  |  |  | юли | 1.6. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Видин-Юг, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин | 70% | 100% |
|  |  |  |  | декември | 1.7. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване София и гражданско летище за обществено ползване Балчик | 0% | 100% |
|  |  |  |  | юли | 1.8. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Лом, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом | 0% | 100% |
|  |  |  |  | ноември | 1.9. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Бургас-Запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас | 0% | 100% |
|  |  |  |  | юли | 1.10. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Несебър, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас | 0% | 100% |
|  |  |  |  | декември | 1.11. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Варна-Изток и Варна-Запад, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна | 0% | 50% |
|  |  |  |  | ноември | 1.12. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху Централна жп гара Варна | 0% | 100% |
|  |  |  |  | юли | 1.13. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху Пристанищен терминал Тутракан, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе | 0% | 100% |
|  |  |  |  | юли | 1.14. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху Пристанищен терминал Никопол, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе | 0% | 100% |
|  |  |  |  | юли | 1.15. Приключване на подготвителните действия и провеждане на процедура за предоставяне на концесия върху Пристанищен терминал Русе-Център, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе | 0% | 100% |
|  |  |  |  | декември | 1.16. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху Пристанищен терминал Видин-Център, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин | 0% | 60% |
|  |  |  |  | декември | 1.17. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал за обработка на опасни товари, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна | 0% | 50% |
| 4. Създаване на подходящи условия за развитие на транспортната логистика |  |  | 1. Изграждане на подходяща логистична инфраструктура (интермодални терминали и контейнерни терминали) | 1.1. Изграждане на интермодален терминал в Южен Централен район на планиране в България – Пловдив |  |  |  |
|  |  |  | Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ | май | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ – 1 бр. | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  | Отчуждаване на необходимите терени за строителство | декември | Отчуждени имоти – % | 0% | 100% |
|  |  |  | Тръжна процедура за избор на изпълнител на проектантските и строителните работи | декември | Сключен договор с изпълнител – бр. | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  | Тръжна процедура за избор на изпълнител на строителен надзор | декември | Сключен договор с изпълнител – бр. | 0 бр. | 1 бр. |
| 5. Осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система и намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда | Развитие на устойчив транспортен сектор чрез постигане на висока степен на безопасност и сигурност, и ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората |  | 1. Контрол и осигуряване на стандарти във всички видове транспорт |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт | декември | 1.1.1. Създаване на предпоставки за намаляване на пътнотранспортните произшествия, повишаване на активната и пасивна безопасност на превозните средства в експлоатация, подобряване на условията за движение, намаляване на аварийност, намаляване на шума и замърсяване на околната среда. - Издадени разрешения за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства | 91 бр. | 60 бр. |
|  |  |  |  | декември | 1.1.2. Повишаване на ефективността на контрола върху спазване на разпоредбите за работно време, прекъсвания, почивки. - Издадени карти за дигитални тахографи | 11868 бр. | 10000 бр. |
|  |  |  |  | декември | 1.1.3. Повишаване квалификацията на водачите на моторни превозни средства. - Издадени карти за квалификация на водача | 13196 бр. | 7000 бр. |
|  |  |  |  | декември | 1.1.4. Повишаване началната квалификация на водачите на моторни превозни средства. - Проведени изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС | 251844 бр. | 200000 бр. |
|  |  |  | 1.2. Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт | декември | 1.2.1. Намаляване на броя на жп произшествия, инциденти и ситуации близки до инцидентите – бр. - Намаляване на броя на замерянето с камъни на ПЖПС - Повишаване на квалификацията, преквалификацията и обучението на персонала от персонала | 2151 бр. 82 бр. 1563 бр. | -10% -10% +15% |
|  |  |  | 1.3. Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт | постоянен | 1.3.1. Поддържане безопасността на полетите и хармонизиране на българското законодателство с правото на ЕС | 100% | 100% |
|  |  |  | 1.4. Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт | декември | 1.4.1. Усъвършенстване на дейността по преглед, освидетелстване и регистрация на корабите, плаващи под българско знаме (FSI), така че броят на задържаните български кораби в чужди пристанища да се намали под средното равнище на задържани кораби - Преглед на големи морски кораби, извършващи задгранично плаване – бр. - Издадени и заверени конвенционални документи на големи морски кораби – бр. - Преглед на големи морски кораби, извършващи крайбрежно плаване –бр. - Издадени и заверени документи на големи морски кораби, извършващи крайбрежно плаване –бр. - Преглед на малки морски кораби (до 40 БТ) –бр. - Издадени и заверени документи на малки морски кораби (до 40 БТ) –бр - Преглед на големи кораби по р. Дунав –бр. - Издадени и заверени корабни документи (в т.ч. и корабни удостоверения) на големи кораби по р. Дунав –бр. - Преглед на малки кораби по р. Дунав –бр. - Издадени и заверени документи на малки кораби по р. Дунав –бр. - Вписани кораби в регистъра на корабите –бр. | 46 373 70 132 3398 3426 181 487 1289 1292 643 | 37 265 75 135 3400 3240 175 470 1300 1300 645 |
|  |  |  |  | декември | 1.4.2. Провеждане на държавен пристанищен контрол, съизмерим със стандартите на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол - Извършване на проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища –бр. - Заверени товарни планове на кораби – бр. | 552 841 | 300 840 |
|  |  |  |  | декември | 1.4.3. Усъвършенстване на дейностите, гарантиращи опазването на морската и речната среда и предотвратяване на замърсявания от кораби, както и минимизиране на щетите при инцидентни разливи - - Проверки на кораби по отношение опазване на морската среда –бр. - Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища –бр. | 2942 2888 | 2945 2900 |
|  |  |  |  | декември | 1.4.4. Усъвършенстване дейността по контрола и регистрацията на пристанищата и пристанищните оператори, дейността по оценката на експлоатационната годност, техническия надзор и ЗБУТ - Издадени и преиздадени удостоверения за експлоатационна годност –бр. - Извършени проверки на експлоатационната годност на пристанищата/ пристанищните терминали –бр. - Съгласувани карти за типов технологичен процес за обработка на товари –бр. - Извършени проверки по технически надзор на съоръженията с повишена опасност –бр. | 14 359 65 327 | 12 363 65 330 |
|  |  |  |  | декември | 1.4.5. Усъвършенстване дейността по организацията и контрола на сигурността на морските пристанища на Р. България - Извършени оценки на сигурността на пристанищата – бр. - Изготвени планове за сигурността на пристанищата – бр. | 2 2 | 10 10 |
|  |  |  | 2. Осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в автомобилния транспорт | декември | 2.1. Повишаване качеството на извършване на периодични прегледи. - Извършване на периодични проверки на пунктовете за извършване на технически прегледи | 2336 бр. | 2400 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.2. Недопускане извършването на превози от водачи, които не отговарят на медицинските изисквания и с тенхически неизправни пътни превозни средства - Извършване на проверки в предприятията | 4339 бр. | 4100 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.3. Повишаване качеството на обучението на кандидатите за водачи на МПС. - Извършване на проверки в учебните центрове | 2521 бр. | 2500 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.4. Повишаване качеството на контролната дейност на регионалните звена на ИА „Автомобилна администрация”. - Провеждане на обучения на инспекторския състав | 20 бр. | 12 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.5. Повишаване безопасността при извършване на превози на опасни товари. - Извършване на проверки на превозни средства превозващи опасни товари | 6243 бр. | 6200 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.6. Проверяване състоянието на материалната база на автогарите и привеждането и съгласно нормативните изисквания. - Извършване на проверки в автогарите | 430 бр. | 400 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.7. Подобряване качеството и безопасността на извършваните автомобилни превози. - Налагане на принудителни административни мерки чрез временно спиране от движение или отнемане на СУМПС | 3655 бр. | 3600 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.8. Намаляване броя на извършваните нарушения. - Осъществяване на контролни проверки на пътни превозни средства | 268942 бр. | 250000 бр. |
|  |  |  | 3. Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия | септември | 3.1. Подобряване на готовността за действие в случай на извънредни ситуации или терористични актове. Усъвършенстване координацията между МТИТС, изпълнителните агенции и търговски дружества от системата на транспорта и съобщенията за превенция и реагиране при бедствия, терористични актове и инциденти | Приети национални планове | Актуализация на план на МТИТС |
|  |  |  |  | февруари – декември | 3.2. Изпълнение на политиката на НАТО в областта на гражданското аварийно планиране и управление при кризи в сектор транспорт и комуникации. - Участие в работата на Транспортната и Комуникационната група на НАТО | Приети годишни програми за отделните видове транспорт | Участие в заседанията и работните групи. Изпълнение на работните програми |
|  |  |  |  | декември | 3.3. Резервирана и възстановяване на информационните масиви необходими за работа на оперативния състав при кризисни ситуации. - Проектиране и изграждане на Център за дублиране и възстановяване на информационните системи (Disaster recovery center) за работа при кризисни ситуации и във военно време – при отпускане на финансови средства | Подадена заявка за финансиране на проекта в Министерство на отбраната | Сключване на договор и завършване на І етап от проекта |
|  |  |  |  | декември | 3.4. Осъществяване на държавен технически контрол и постигане на висока степен на безопасност при експлоатация на съоръжения с повишена опасност (СПО) в транспортната система - Брой трудови злополуки със СПО | 0 бр. | Не допускане на трудови злополуки със СПО |
|  |  |  |  | декември | 3.5. Усъвършенстване дейността по „Търсене и спасяване" и привеждането й в съответствие с международните договори и стандарти за опазване на човешкия живот - Обработени сигнали за бедствие –бр. - Проведени планови учения и тренировки –бр. | 156 20 | 100% 25 бр. |
|  |  |  |  | постоянен | 3.6. Подобряване на безопасността в гражданското въздухоплаване - Разследване на произшествия и сериозни инциденти във въздушния транспорт и набелязване на мерки за безопасност. - Поддържане на система за задължително и доброволно докладване на авиационни събития, водене на архив и поддържане на информационна система за авиационни събития. | 89% 100% | 100% 100% |
|  |  |  |  | постоянен | 3.7. Повишаване нивото на безопасност на морския транспорт. - Организиране и осъществяване на разследване на произшествия в морския транспорт. - Водене на архив от разследванията на морски произшествия и поддържане на информационна база данни. | 100% 100% | 100% 100% |
|  |  |  |  | постоянен | 3.8. Повишаване нивото на безопасност на железопътния транспорт - Организиране и провеждане на техническо разследване на произшествия в железопътния транспорт. - Водене на архив и поддържане на база данни за жп произшествия. | 90% 100% | 100% 100% |
|  |  |  | 4. Медицинска и психологическа експертиза |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Многопрофилна транспортна болница – НМТБ „Цар Борис” ІІІ, гр. София |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.1. Прилагане на най-съвременни и утвърдени методи за диагностика, лечение и наблюдение и при извършване на медицински и психологически експертизи за професионална годност и подбор на кадри в системата на МТИТС - Въвеждане на единно здравно досие за медицинска годност на работещи/ служители към МТИТС, с което да се следи здравословното състояние - Ефективно управление на потока пациенти чрез плануване и графици и предоставяне на качествени медицински услуги | Въведено единно здравно досие Въведени съвременни методи за диагностика и лечение | Въведено единно здравно досие Въведени съвременни методи за диагностика и лечение |
|  |  |  |  |  | Многопрофилна транспортна болница – гр. Пловдив |  |  |
|  |  |  |  | постоянен и по график | 4.2. Извършване на медицинска експертиза за годност на всички водачи на МПС – инвалиди с ТЕЛК-ови решения в страната и даване конкретни препоръки в КАТ за приспособления – бр. експертизи 4.3. Медицинско и психологическо освидетелстване на кандидати за работа и работещи в различните видове транспорт в страната - Доболничен бр. медицински прегледи - Психологически изследвания от ОЕПК за автомобилен и жп транспорт - Стационарен бр. експертизи 4.4. Най-съвременна и качествена диагностика, лечение и наблюдение в съгласие с изискванията на медицинските стандарти - Лекари специалисти спрямо общ брой лекари – % - Използваемост на легловия фонд – % - Среден болничен престой – дни - Проведени болнични леглодни - Преминали стационарно лечение - Оборот на леглата – % | 3000 52899 16588 1660 98% 81.7 % 5,11 25344 5000 55% | 3500 55000 3500 1500 100% 85% 5.0 28000 7000 58% |
| 6. Повишаване качеството на транспортните услуги за населението и бизнеса | Подпомагане на регионалното и социално развитие и обвързаност, чрез подобряване на организацията и управлението на транспорта |  | 1. Успешно по-нататъшно интегриране на българската транспортна система в европейската и утвърждаване на приоритетната й роля в региона |  | 1.1. Привеждане в съответствие на българското законодателство с новоприетите нормативни актове на ЕС. | Изпълнен План за действие за 2011 г., с мерки, произтичащи от членството на Р. България в ЕС | Изпълнен План за действие за 2012 г., с мерки, произтичащи от членството на Р. България в ЕС |
|  |  |  | 2. Регулиране на достъпа до пазара и професията |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Железопътен транспорт |  |  |  |
|  |  |  |  | декември | 2.1. Увеличение на превоза на товари с железопътен транспорт с 500 хил. т. през 2012 г. - Превозени товари, хил. т. | 15016 хил. т. | 15516 хил. т. |
|  |  |  |  | Автомобилен транспорт |  |  |  |
|  |  |  |  | декември | 2.1. Предлагане на нови услуги от български превозвачи, насочени към задоволяване на потребностите на пътниците. - Издаване на разрешителни за обслужване на международни автобусни линии за български фирми | 44 бр. | 50 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.2. Предлагане на нови услуги от чужди превозвачи, насочени към задоволяване на потребностите на пътниците. - Издаване на разрешителни за обслужване на международни автобусни линии до територията на Р. България за чуждестранни фирми | 30 бр. | 30 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.3. Оптимална сигурност, безопасност и екологичност при извършване на товарни превози, както и подпомагане на стокооборота на Р. България с други държави. - Издаване на многократни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни | 1154 бр. | 1200 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.4. Улесняване на извършването на международните превози на пътници и товари. - Издаване и преиздаване на лиценз на Общността | 2177 бр. | 1000 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.5. Улесняване на извършването на обществените превози на пътници и товари - Издаване на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р. България | 3084 бр. | 350 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.6. Привеждане на републиканската транспортна схема в съответствие с размера, направленията и сезонността в потребностите на населението от пътувания. - Извършване на промени на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема по предложения на областните управители | 344 бр. | 350 бр. |
|  |  |  |  |  | Воден транспорт |  |  |
|  |  |  |  | декември | 2.1. Усъвършенстване дейността по обучението, квалификацията и освидетелстването на морските лица - Изпитани лица за придобиване на правоспособност –бр. - Издадени/ преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на свидетелства за правоспособност на морски лица – бр. - Издадени моряшки паспорти – бр. - Издадени моряшки/ служебни книжки – бр. | 2867 17687 2915 1484 | 2900 17700 2915 1500 |
|  |  |  | 3.Общодостъпен транспорт | постоянен | 3.1. Предоставяне на населението железопътен пътнически транспорт, съгласно договор с държавата от „БДЖ –пътнически превози” ЕООД - Отчетени в ЗОУ влак-километри | 19399 хил. влкм. | 18041 хил. влкм. |
|  |  |  |  | декември | 3.2. Разрешаване на социални проблеми и предотвратяване на регионална изолация на около 2,8 млн. правоимащи граждани, ползващи преференциални пътувания, предимно социално слаби граждани. - Достъп до услугата и разпределение на броя на правоимащите граждани, ползващи преференциални пътувания | 423890 бр. | 801295 бр. |
|  |  |  |  | декември | 3.3. Постигане на социален ефект чрез покриване на част от редовната тарифа на картите и осигуряване на по-голям достъп до транспортната услуга. - Покриване на част от редовната тарифа на картите | 66% | 65% |
|  |  |  |  | декември | 3.4. Интегриране в обществото на трудноподвижните лица чрез осигуряване на определен процент на курсове с автобуси за тях. - Осигуряване на определен процент на курсове с автобуси за превоз на трудноподвижните лица | 35% | 35% |
|  |  |  |  | декември | 3.5. Покриване на загубите на превозвачите чрез осигуряване на по-широк достъп до транспортната услуга на населението в слабонаселените гранични и планински райони. - Покриване на загубите със субсидии за градски и междуселищни превози | 49.5% | 49.5% |
|  |  |  | 4. Проучване и поддържане на водните пътища | целогодишно | 4.1. Изучаване на хидроложкия и хидроморфоложкия режим в българския участък на р. Дунав. - Извършени измервания на водните количества - Направени напречни хидрографни профили на р. Дунав - Извършени хидрографни проучвания в райони на хидротехнически съоръжения - Извършени хидрографни проучвания в лимани и зимовници | 23 1053 2 13 | 25 1500 2 5 |
|  |  |  |  | целогодишно | 4.2. Осигуряване на безопасно и безпрепятствено корабоплаване в българския участък на р. Дунав. - Осигурени габарити на фарватера съгласно препоръките на Дунавската комисия в българския участък на р. Дунав при ниско корабоплавателно регулационно ниво и по-високо от него - Поддържана навигационно пътева обстановка в българския участък на р. Дунав | 248 дни 100% | 250 дни 100% |
|  |  |  |  | целогодишно | 4.3. Осигуряване на корабоплавателите със своевременна и точна информация за състоянието на корабоплавателния път и хидрометеорологичния режим на реката. - Ежедневно издаден и разпространен „Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав”, съдържащ и прогноза за водните нива | 365 бр. | 365 бр. |
|  |  |  |  | целогодишно | 4.4.Своевременно известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка и за всички изменения на вида и разположението на знаците. - Издаден и разпространен „Бюлетин за навигационно-пътевата обстановка - Издадени и разпространени известия до корабоплавателите | 36 бр. 65 бр. | 40 бр. 65 бр. |
|  |  |  |  | целогодишно | 4.5. Локализиране и ликвидиране на замърсявания от корабоплавателна дейност в общия българо-румънски участък на р. Дунав. - Извършени наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи - Приети нефтоводни продукти от корабите и от водите на реката | 180 бр. 10 бр. | 180 бр. 10 бр. |
|  |  |  |  | април | 4.6. Финализиран проект NEWADA – мрежа на администрациите на плавателния път на р. Дунав - Доставено оборудване за измерване скоростта и посоката на течението | 0 0 | 1 1 |
|  |  |  |  | март | 4.7. Финализиран проект WANDA – Управление на отпадъците от корабоплаване по р. Дунав | 0 | 1 |
|  |  |  |  | декември | 4.8. Изпълнение на дейности по проект InTraRegio: - Разработен регионален изследователки план - Изготвен сравнителен анализ, обхващащ 5-те клъстерни региона, вкл. цялостен SWOT анализ | 0 0 | 1 1 |
|  |  |  |  | декември | 4.9. Изпълнение на проект WATER – Интегрирано управление водите на р. Дунав: - Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ - Изготвени тръжни документации за доставките по проекта | 0 0 | 1 3 |

В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2012 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок /месец през 2012 г./ | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние (отчет 2011 г.) | Индикатор за целево състояние (цел 2012 г.) |
| 1. Развитие на електронните съобщения Задоволяване на нуждите на бизнеса и населението със съвременни, ефективни, сигурни и качествени съобщителни услуги. | Създаване на условия за свободна и ефективна конкуренция на пазара на електронните съобщения като част от единния вътрешен пазар в ЕС. Развитие на модерна електронна съобщителна инфраструктура Ефективно ползване на ограничените ресурси Неутралност по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги Гарантиране предоставянето на универсалната електронна съобщителна услуга Защита на интересите на потребителите Активно участие на експерти в заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в областта на електронните съобщения Активно участие на Р. България в заседанията на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика в частта на телекомуникациите | Политика в областта на електронните съобщения Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър Национален план за разпределение на радиочестотния спектър План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване Директиви, регламенти, решения, препоръки и други документи на ЕС | 1. Изпълнение на Политика в областта на електронните съобщения | януари – декември | 1.1. Свободна и ефективна конкуренция на пазара на електронните съобщения 1.2. Създаване на условия за улеснено изграждане на модерна и сигурна електронна съобщителна инфраструктура 1.3. Устойчиво и непрекъсваемо предоставяне на универсалната услуга 1.4. Гарантиране правата и интересите на потребителите 1.5. Отчитане на българската позиция при обсъждането и изготвянето на различни досиета, в рамките на участието на страната ни в процеса на вземане на решения на ЕС | Изпълнява се през целия период | 100% |
|  |  |  | 2. Привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба във връзка с приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения |  | 2.1. Приети и влезли в сила наредби, гарантиращи нормално развитие на сектора в съответствие с европейските изисквания и Закона за електронните съобщения | 20% | 3 бр. |
|  |  |  | 3. Изготвяне на нов План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, съгласно изискванията на измененията на ЗЕС от 2011 г. | април | 3.1. Приет план за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, с цел осигуряване на прехода от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване | 10% | 100% |
|  |  |  | 4. Изготвяне, съгласуване и приемане от Министерския съвет на изменение и допълнение на Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър | декември | 4.1. Приета Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, отразяваща резултатите от проведената в началото на 2012 г. Световна конференция по радиосъобщения на Международния съюз по далекосъобщения (МСД) | 10% | 100% |
|  |  |  | 5. Изготвяне, съгласуване и приемане от Министерския съвет на проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър | април | 5.1. Приет от Министерския съвет изменен и допълнен Национален план за разпределение на радиочестотния спектър отразяващ нововъведени решения на ЕС в областта на радиочестотния спектър | 10% | 100% |
|  |  |  | 6. Подготовка на позиция на Република България и участие в Световната конференция по международни далекосъобщения на Международния съюз по далекосъобщения (WCIT-2012) | октомври | 6.1. Изпълнение на задълженията на Република България като страна-членка на Международния съюз по далекосъобщения | 10% | 100% |
|  |  |  | 7. Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”, в областта на електронните съобщения | януари – декември | 7.1. Съгласувани становища, позиции и указания за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в областта на електронните съобщения | Изпълнява се през целия период | 100% |
|  |  |  | 8. Координирано изготвяне на позициите на Република България за заседанията на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика в частта на телекомуникациите | януари – декември | 8.1. Приемане и одобряване на позиции на Република България от Работна група 17 и от Съвета по европейски въпроси към МС | Изпълнява се през целия период | 100% |
| 2. Развитие на пощенските услуги Устойчиво развитие на националния пощенски сектор и задоволяване потребностите на обществото от съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги, съответстващи на европейските и световните изисквания | Гарантирано предоставяне на универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна и съхранението й в условията на напълно либерализиран пазар на пощенските услуги Създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенските услуги, отворен за ефективна конкуренция Равнопоставеност на участниците на пазара на пощенските услуги и гарантиран достъп до пощенските мрежи Защита на интересите на потребителите | Актуализирана секторна пощенска политика на Р България 2009-2013 г. Директива 2008/6/ЕО за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността Ратифицираните актове на Всемирния пощенски съюз (ВПС) | 1. Изпълнение на Секторната пощенска политика 2009-2013 г. Прилагане на разпоредбите на Закона за пощенските услуги и, произтичащите от него подзаконови нормативни актове, свързани с държавното управление и регулирането на пощенските услуги Изпълнение на изискванията на директиви, регламенти, решения и други документи на ЕС | януари – декември | 1.1. Дългосрочна жизнеспособност на пощенския сектор; 1.2. Икономически стабилен пазар на пощенски услуги, отворен за ефективна конкуренция 1.3. Устойчиво и непрекъсваемо предоставяне на УПУ в условията на напълно либерализиран пазар на пощенски услуги и гарантиран равнопоставен достъп на потребителите й на територията на цялата страна на достъпни цени 1.4. Лоялна конкуренция и свободно навлизане на нови участници на пазара на пощенски услуги без създаване на законови пречки и бариери 1.5. Съвременни, качествени и разнообразни пощенски услуги и ориентирано към потребителите пощенско обслужване 1.6. Модерна и ефективна пощенска инфраструктура 1.7. Достъп на потребителите чрез пощенските мрежи до услугите на информационното общество | Изпълнява се през целия период | 100% |
|  |  |  | 2. Изготвяне на официално уведомление до ЕК за намерението за предоставяне на държавна помощ под формата на компенсация за задължението за извършване на универсалната пощенска услуга | След представяне от „Български пощи” ЕАД на исканите данни от ЕК | 2.1. Решение на ЕК за разрешаване на държавна помощ | 60 % | 100% |
|  |  |  | 3. Подготовка на позиция на Република България и участие в работата на ХХV конгрес на ВПС | септември – октомври | 3.1. Изпълнение на задълженията на Република България като страна-членка на Всемирния пощенски съюз | 10% | 100% |
|  |  |  | 4. Изпълнение на решенията на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване | януари – декември | Задоволяване нуждите на потребителите на пощенски услуги и на филателните колекционери от пощенски марки и пощенски продукти | Изпълняват се текущо | 100% |
|  |  |  | 5. Изпълнение на Годишния тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати за 2012 г. | декември |  | Изпълнява се текущо | 100% |
|  |  |  | 6. Утвърждаване на Годишен тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати за 2013 г. | октомври |  | Изготвянето започва през ІІ-то полугодие | 100% |
|  |  |  | 7.Международен обмен на пощенски марки | януари – декември | 7.1. Изпълнение на задълженията за международен обмен на пощенски марки, произтичащи от актовете на Всемирния пощенски съюз | Изпълнение на задълженията за международен обмен на пощенски марки, произтичащи от актовете на Всемирния пощенски съюз | 100% |
|  |  |  | 8.Маркосъхранение | януари – декември | 8.1. Получаване, заприходяване, съхраняване и контрол върху използването на пощенските марки за международен обмен и за представителни цели | Изпълнява се текущо | 100% |
| 3. Национална програма „Цифрова България 2015” | Изграждане на стратегическа рамка за развитие на информаци-онното общество в Република България | „Европа 2020” | 1. Провеждане на публично обсъждане на проекта 2. Провеждане на съгласувателна процедура 3. Представяне за решение на МС | март април май | Приета програма „Цифрова България 2015” | проект | РМС |
| 4. Координиране изпълнението на дейностите по Цифровата програма на Европа | Координиране изпълнението на дейностите по Цифровата програма на Европа | „Европа 2020”, Цифрова програма на Европа (ЦПЕ) | 1. Участие в Групата на високо ниво по ЦПЕ 2. Следене на изпълнението чрез регулярно събиране на информация от Подгрупата към РГ 31 „Европа 2020” 3. Подготовка на справки и информация по изпълнението на ЦПЕ, които да се подават към ЕК | постоянен | Ефективно изпълнение на задачите заложени в Цифровата програма на Европа | България има забавяне по изпълнението на ЦПЕ в заложените срокове | България изпълнява всички дейности по ЦПЕ в срок |
| 5.Продължаване на процеса по регистрация на домейн на България на кирилица | Регистриран домейн на България на кирилица | няма | 1. Подготовка на нови сценарии за IDN ccTLD за България 2. Провеждане на дискусия със заинтересованите страни за избор на сценарий 3. Процедиране по избрания сценарий и 4. Избор на администратор на домейна на България от първо ниво на кирилица 5. Представяне на България на срещите на Правителствения консултативен комитет към ICANN | януари февруари юли | Регистриран домейн за България от първо ниво на кирилица | Отказ от ICANN на подадена заявка на България по процедурата IDN ccTLD FT | Одобрена заявка на България по процедурата IDN ccTLD FT или PDP |
| 6. Координиране изпълнението на дейностите по Националната програма за реформи (НПР) на Република България за периода 2011-2015 в частта ИТ | Заложените цели по НПР | Национална програма за реформи на Република България, 2011-2015 г | 1. Отчети по напредъка на заложените мерки в областта на ИТ | Изпълнение на всеки три месеца | 1.1. По-добро координиране и съответно изпълнение на заложените ИТ мерки в програмата, включително и ранно отчитане на потенциални проблемни области и тяхното отстраняване | Прецизиране на точните населени места, където да се изгражда широколентови връзки попадащи в групата на градските периферии и по-слабо урбанизираните територии и селските райони Договорени технически и финансови условия за изпълнение на 1 Gbps "споделена" свързаност с точката на свързване към DEISA в град Франкфурт, Германия към май 2012 г. | Изграждане на широколентови връзки към 90 населени места попадащи в групата на градските периферии и по-слабо урбанизираните територии и селските райони Обезпеча-ване на 1 Gbps "споделена" свързаност с точката на свързване към DEISA в град Франкфурт, Германия към май 2012 г. |
| 7. Приемане на проект на актуализирана Национална стратегия за развитие на широколенто-вия достъп в България и Национален оперативен план за изпълнението й |  | Национална стратегия за развитие на широколен-товия достъп в България и Национален оперативен план за из-пълнението й | Междуведомствено съгласуване и внасяне в МС за одобряване на двата документа | март | Приети актуализирана Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в България и Национален оперативен план за изпълнението й | Проектите са в процес на междуведомствено съгласуване | Приети от МС |
| 8. Реализация на проект „Изследване и подготовка за внедряване на Интернет протокола IPv6 в работата на държавната администрация и електронното управление. Пилотна реализация в една избрана администрация” по ОПАК, Приоритетна ос III Подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост” – предстои кандидатстване пред УП на ОПАК | Развитие на широколентова инфраструктура | Решение на ЕК от 2008 г. и приетия от нея План за действие за въвеждането на „Интернет протокол версия 6” (IPv6) в Европа Актуализирана Национална стратегия за развитие на широколен-товия достъп в България и Национален оперативен план за изпълнението й | 1. Подготовка на специализиран въпросник и провеждане на анкета в държавната администрация с цел набиране на достоверна информация за актуалното състояние и готовността за преминаване към новата версия Интернет протокол IPv6 и анализ на данните 2. Проучване и анализ на чуждия опит при внедряване на IPv6 в други страни 3. Разработване на референтен модел за внедряване на IPv6 в работата на звената на държавната администрация 4. Разработване на Национален план за внедряване на IPv6 в работата на държавната администрация и функционирането на електронното правителство и съгласуване с администрацията 5. Разработка на проект за пилотна реализация в една избрана администрация 6. Провеждане на обучение на служители от звена на държавната администрация 7. Доставка, монтаж и настройка на необходимото хордуерно комуникационно и софтуерно оборудване за целите на пилотната реализация 8. Разработване на софтуерни приложения за целите на пилотната реализация 9. Провеждане на тестове и пробна експлоатация 10. Популяризиране на резултатите от проекта (брошури, семинари, рекламни материали) 11. Одит на проектни дейности | септември септември Октомври ноември ноември ноември ноември ноември ноември ноември ноември | Чрез въвеждането на IPv6 ще се създаде възможност във високоско-ростните мрежи да се поддържат огромни пакети (джъмбограми) – до 4 GB, да се облекчи работата на маршрутизаторите в мрежите, да се намали необходимата памет за тях, да се увеличи сигурността и да се постигнат други значителни технологични подобрения | В момента в България IPv6 протоколът се използва в двете учебни лаборатории за подготовка на специалисти по новия интернет протокол на сдружение „Българска изследователска и образователна мрежа” (БИОМ). | Внедрен IPv6 протокол в една пилотна администрация |
| 9. Проучване на ситуацията с инвестиционния процес в областта на широколенто-вия достъп в България, прецизиране на пречките и проблемите пред него и изготване на предложения за нормативни и процедурни промени | Създаване на подходящ бизнес климат | Актуализирана Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в България и Национален оперативен план за из-пълнението й Директива 2002/21/EО | 1. Проучване и анализ на възможностите за още по-голямо намаляване и премахване на бариерите пред конкуренцията. Преглед на препоръките на ЕК 2. Организиране на работни срещи и дискусии с браншовите организации, неправителствените организации, академичните и научни средиза набелязване на мерки за преодоляване на правните и структурни бариери пред развитието на конкуренцията в сектора 3. Преглед на всички национални нормативни и регулаторни документи и процедури, съпътстващи инвестиционния процес в сферата на електронните съобщителни инфраструктури и предоставяне на електронни услуги 4. Провеждане на консултации с всички ангажирани институции и обсъждане на възможностите за усъвършенстване на нормативната и регулаторна база и процедурите, съпътстващи инвестиционния процес в областта на електронните съобщителни мрежи 5. Въвеждане на съответни промени в нормативната и регулаторна база и процедурите | октомври | Очертана реална картина на ситуацията с инвестици-онния процес и изготвени предложения за нормативни и процедурни промени | 0 бр. | Изготвен доклад с препоръки за облекчаване на инвестиционния процес |
| 10. Проучване на инвестицион-ните намерения на частните оператори с цел консолидиране на тяхните позиции в съответствие с националните стратегически цели и създаване на единен модел за поетапно постигане на заложените стратегически цели | Създаване на подходящ бизнес-климат Развитие и предоставяне на широколентови услуги | Актуализирана Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в България и Национален оперативен план за изпълнението й | Подробно проучване и анализ на: 1.Инвестиционни намерения в следващите три и следващите пет години 2. Какви технологични решения планират да прилагат 2. Какви широколентови услуги планират да предлагат 3. Необходим финансов ресурс и източници за финансиране 4. Готовност за участие в ПЧП 5. Готовност за отдаване на притежавана собствена широколентова инфраструктура и при какви условия | октомври | Изготвен доклад с обзор и анализ на бизнес климата инвестиционните намерения на частните оператори в областта на широколентовия достъп и тенденциите за развитието му | 0 бр. | 1 бр. доклад |
| 11.Разработване на инавативни, финансови инструменти за целите на инвестиционния процес в областта на широколентовия достъп и предоставяне на електронни услуги | Създаване на подходящ бизнес климат | Актуализирана Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в България и Национален оперативен план за изпълнението й | 1. Анализ и оценка на възможностите и прилагане на инструменти за финансиране с поделяне на риска, инструменти за гарантиране на заемите по проекти, свързани с TEN-T или фонд за финансиране на широколентов достъп | октомври | Изготвяне на доклад, съдържащ преглед, анализ и обосновка за приложимостта и въздействието на използването на различните финансови инструменти за бъдещото развитие на широколентовия достъп | 0 бр. | 1 бр. доклад |
| 12. Анализ на добрите чужди практики на ПЧП при инвестиции в широколентов достъп и изготвяне на предложение за прилагане на ефективни модели в България | Създаване на подходящ бизнес климат | Актуализирана Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в България и Национален оперативен план за изпълнението й | Изучаване и анализ на модели и инструменти – след проучване и съобразяване с добри европейски и световни практики и позицията на частния бизнес – ПЧП, кредити, съвместно участие, концесии | октомври | Доклад, съдържащ анализ и предложения за използване и у нас на подходящи практики на ПЧП в областта на широколентовия достъп | 0 бр. | 1 бр. доклад |
| 13. Провеждане на дейности за популяризиране на процеса на изпълнение на Националнаната стратегия за широколентов достъп и Националния оперативен план | Стимулиране на търсенето на широколентови услуги | Актуализира-на Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в България и Национален оперативен план за изпълнението й | 1. Разработване и поддръжка на ел. портали 2. Организиране на комуникационни кампании | септември | Увеличен брой граждани и фирми, запознати с и използващи възможностите на широколентовия достъп | 0 бр. портали 0 бр. кампании | Бр. разработени портали Бр. организирани кампании |
| 14. Проучване и съгласуване на регионалните планове за развитие в областта на широколентовия достъп с националните стратегически цели | Развитие на широколентова инфраструктура | Актуализирана Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в България и Национален оперативен план за изпълнението й | 1.Идентифициране на проблемните райони и техните специфични проблеми 2. Формулиране на мерки и дейности, произтичащи от избрания сценарии и етапи за реализиране на основните приоритети за развитие на ИКТ сектора за изпълнение на националните цели и целите, заложени в Цифровата програма за Европа 2020 3.Инвестиционен анализ за остойностяване на мерките и дейностите | юни | Изготвен доклад, съдържащ анализ на ситуацията и предлагани мерки за реализиране на стратегическите цели | 0 бр. | 1 бр. доклад |
| 15.Разработване на референтен модел за реализиране на проекти от регионалните и местни власти за изграждане на широколентови електронни съобщителни инфраструктури и информационни центрове | Развитие на широколентова инфраструктура | Актуализирана Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в България и Национален оперативен план за изпълнението й | Изготвяне на референтния модел | юни | Подобрена координация и използване на единен модел при разработването от местните власти на проекти за изграждане на съобщителни инфраструктури | 0 бр. | 1 бр. доклад |
| 16.Разработване на насоки за прилагане на държавна помощ при реализиране на проекти от регионалните и местни власти за изграждане на широколентови електронни съобщителни инфраструктури | Създаване на подходящ бизнес климат | Актуализирана Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в България и Национален оперативен план за изпълнението й | 1. Определяне на инвестиционните инициативи, изискващи държавна намеса 2. Изучаване на добри модели и практики на прилагане на държавна помощ 3. Набелязване на конкретни мерки за прилагане на държавна помощ | септември | Разработване на насоки, които да бъдат ползвани от местните власти при бъдещото разработването на проекти в областта на широколентовите инфраструктури | 0 бр. | Документ, съдържащ унифицирани насоки – 1 бр. |
| 17. Изграждане на широколентов достъп в отдалечени, слабо населени и селски райони, финансирано по ОПРР | Развитие на широколентова инфраструктура | Актуализирана Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в България и Национален оперативен план за изпълнението й | Участие в реализиране на процедури по ЗОП във връзка с проекта за широколентов достъп | ноември | Стартирано ефективно изграждане на съобщителна инфраструктура | Изготвено прединвестиционно проучване | Започнало изграждане на съобщителна инфраструктура в избраните райони |
| 18. Участие в проекти по програми на Европейската комисия | 1. Участие на МТИТС като стратегически партньор в проект BRIGITTE – Свързване на дигиталното разделение, чрез насърчаване на дигиталното познание, способности и политики по програма South East Europe 2. Участие на МТИТС като стратегически партньор в проект ICT Innovation and Clustering Entrepreneurship по програма South East Europe |  | Оказване на политическа подкрепа и осигуряване на институционална устойчивост на проектите | декември | Успешно стартиране и реализация на проекти, по които МТИТС е партньор | Подготвени и подписани Partnership Agreement и Declaration of Interest for Associated Strategic Partner and Observer Подготвени и подписани Partnership Agreement и Declaration of Interest for Associated Strategic Partner and Observer | Успешно индентифициране и оценка на факторите, допринасящи са „цифровото разделение” и начертаване на мерки за преодоляването им. Подобряване на иновативната среда, чрез ИКТ и насърчаване на използването им от малки и средни предприятия |
| 19. Осигуряване на европейско финансиране за научни изследвания, технологично развитие и иновации в областта на ИКТ | Ускоряване на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите в областта на ИКТ | Цифров дневен ред за Европа 2020 Национална програма за реформи Тригодишна бюджетна прогноза на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за периода 2011 – 2013 г. | 1. Обезпечаване на българското участие по тема ИКТ от Седма рамкова програма 2. Участие в работата на Управляващия комитет (УК) в Брюксел 3. Провеждане на информационни дни по 9–ти конкурс и 10 конкурс 4.Популяризиране на програмата чрез сайта на МТИТС 5. Организиране участието на потенциални български бенефициенти в Европейски информационни дни 6. Съдействие за включване на български партньори в консорциумите 7. Провеждане на индивидуални консултации 8. Обезпечаване на българското участие по програма „Подкрепа за ИКТ политики” от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” 9. Участие в работата на Управляващия комитет в Брюксел 10. Провеждане на информационен ден по годишния конкурс и индивидуални консултации 11.Популяризиране на програмата чрез сайта на МТИТС 12. Съдействие за включване на български партньори в консорциумите | декември | Договаряне на значително финансиране за българските участници. | Договорено финансиране 2 056 600 евро евро. 9 участия 1 15 публикации 27 10 25 Договорено финансиране 1 048 хил. евро 5 участия 1 информационен ден и над 30 консултации 15 публикации 12 | Договорено финансиране 2 000 млн. евро 9 участия 2 15 публикации 20 10 25 Договорено финансиране 800 хил. евро 5 участия 1 информационен ден и 30 консултаци 20 публикации 15 |
| 20. Развитие на базовата инфраструктура за реализация на е-услуги | Предоставяне на електронни услуги за гражданите и бизнеса | Обща стратегия за развитие на електронното правителство 2011-2015 г. | 1. Осигуряване на комуникационна свързаност на центровете на ЕП 2. Пълноценна реализация на порталната инфраструктура с управление на портлети, възможности за еднократно въвеждане и многократно използване на информацията, доставка на инструменти за лесна разработка и интеграция на нови електронни административни услуги 3. Участие в изграждането на инфраструктура за достъп до пространствени данни | декември | 1.1. Осигурена целогодишна свързаност на центровете на ЕП 2.1. Усъвършенстван национален портал www.egov.bg. Разработена софтуерна система за следена на индикаторите за напредъка на ЕП. Разработен вътрешен портал и помощни инструменти(управление на съдържанието) 3.1. Публикувани електрони услуги с пространствени данни в областта на жп транспорта 3.2. Внедрено геобазирано софтуерно приложение за планиране и мониторинг на наличието и съответствието на електронните услуги, метаданни и пространствени бази данни |  | 100% осигурена свързаност 1 бр. вътрешен портал 1 бр. разработен помощен софтуер Услуга за намиране Услуга за разглеждане Услуга за изтегляне Внедрено геобазирано софтуерно приложение за валидиране на метаданни за пространствените данни в държавната администрация |
| 21. Повишаване на доверието и сигурността на потребителите | Предоставяне на електронни услуги за гражданите и бизнеса | Обща стратегия за развитие на електронното правителство 2011-2015 г. | 1. Създаване на централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност и оперативна съвместимост 2. Развитие на CERT-Bulgaria като национално звено от Европейската мрежа за споделяне на информация и оповестяване 3. Унифицирани изисквания към центровете за съхранение на особено чувствителна информация в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност | декември | 1.1. Разработване на електронна услуга за докладване на инциденти, свързани с мрежовата и информационна сигурност 2.1. Разработване на материали, документи и планове за провеждане на национално учение с участието на CERT-Bulgaria и отговорностите за информационната сигурност в държавната администрация 3.1. Пилотно внедряване на разработена Методика за изграждане, сертифициране и поддържане на нивото на сигурност на центрове за съхранение на особено чувствителна информация за нуждите на централна държавна администрация в съответствие на изискванията на ISO27001 |  | Разработена електронна услуга за докладване на инциденти, свързани с мрежовата и информационна сигурност Разработени: материали, документи и планове за провеждане на национално учение с участието на CERT-Bulgaria Разработена Методика за изграждане, сертифициране и поддържане на нивото на сигурност на центрове за съхранение на особено чувствителна информация за нуждите на централна държавна администрация |
| 22.Оптимизиране на процеса по въвеждане на е-услуги | Развитие на централизирани системи на е-управление, чрез внедряване на общодостъпни инструменти за моделиране, управление и предоставяне на услуги | Обща стратегия за развитие на електронното правителство 2011-2015 г. | 1.Идентифициране и изготвяне на план за развитие на централните системи на е-управление 2. Реализиране на инструменти подпомагащи разработката на електронна административна услуга | декември | Разработени помощни инструменти, предоставени и обучени администрации за работа с помощните инструменти |  | 1 бр. разработена архитектура на референтен модел за реализация на е-услуги в централната администрация и 1 бр. в общинската |
| 23. Стимулиране ползването на е-услуги | Популяризиране, достъп и участие | Обща стратегия за развитие на електронното правителство 2011-2015 г. | Разработка и внедряване на централизирана информационна система за проследимост на потребителското поведение на административните уеб сайтове и единния портал | декември | Внедрена система за проследяването на потребителското поведение и интегрирана в административните уеб сайтове |  | 1 бр. разработена и внедрена система за управление на промяната и управление на риска |
| 24.Информираност на потребителите | Популяризиране, достъп и участие | Обща стратегия за развитие на електронното правителство 2011-2015 г. | 1. Определяне на целевите групи и информационните канали на кампанията за публичност и информация 2. Изработване на стратегия за кампанията, организиране на интервюта, публикации, излъчвания в електронните медии, конференции с участието на медиите | декември | Осигурени информация и публичност, изготвени анализ и стратегия |  | Публикации в медиите 1 бр. изготвена стратегия за информационна кампания |
| 25. Участие в демократичния процес | Популяризиране, достъп и участие | Обща стратегия за развитие на електронното правителство 2011-2015 г. | 1. Реализиране на електронна административна услуга според закона за достъп до обществена информация и лична информация на лицето заявител | декември | 1.1. Внедрена и интегрирана услугата на единния портал на електронното правителство, ЕСОЕД и вписана в РОС |  | 1 бр.електронна административна услуга за всички администрации |
| 26. Придобиване и развитие на функционални компетентности в съответствие със Закона за електронно управление и възприетите технологични решения за електронното правителство | Създаване на организационни условия в ЕСМИС за функциониране на електронното управление на държавата | Закон за електронно управление Наредба за оперативна съвместимост и информационна сигурност | 1. Промени в Устройствения правилник на ЕСМИС 2. Създаване на експертен и административен капацитет | април | Единна комуникационно-информационна среда | Липса на експертен и административен капацитет | Оптимизирана структура с наличие на експертен и административен капацитет за осигуряване на Единна комуникационно-информационна среда |
| 27.Технологичноинтегриране на електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) и Националната мрежа на държавната администрация (НМДА) | Изграждане на единна комуникационна среда за нуждите на държавното управление | Приет с протоколно решение № 8 /23.02.2011 г на Министерски съвет „План за технологично интегриране на Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) и националната мрежа на държавната администрация (НМДА)” | Технологична интеграция с етапи: 1.Разработване на проект за технологична интеграция 2. Приемане на проекта 3. Обединяване на системите за наблюдение и управление на ЕСМ и НМДА в единен консолидиран център 4. Доставка, монтаж, конфигурация, тестване и въвеждане в експлоатация оборудването за системите за наблюдение и оборудването за опорните възли и възлите за достъп от НМДА, разположени в гр. София, миграция на потребителите от АТМ към Ethernet технология | април май юни декември | 1.1. Единна комуникационна инфраструктура за нуждите на държавното управление и националната сигурност 3.1. Увеличаване на икономията на бюджетни средства от използването на единната електронна съобщителна мрежа | Две комуникационни мрежи стопанисвани от две държавни структури над 50 млн. лв. | Eдинна комуникационна мрежа с единно управление и отговорност над 60 млн. лв. |
| 28. Осигуряване на допълнителни телекомуникационните услуги предоставени от ЕЕСМ на ИА „ЕСМИС” за сметка на връзките от обществената електронна съобщителна мрежа при реализация на „Плана за използване на пощенските и електронни съобщителни мрежи при кризи” | Създаване на съвременна, надеждна, независима, комуникационна инфраструктура за държавното управление и националната сигурност | „План за използване на пощенските и електронни съобщителни мрежи при кризи” | 1. Определяне на цифрови трасета между зададените крайни точки 2. Изграждане документиране и измерване на изградените връзки 3. Разработване на пилотен проект за интегрирана система за видео конферентни връзки | септември | Увеличаване броя на цифровите връзки предоставени от ИА ЕСМИС | Общ брой заявени връзки | Брой изградени връзки в срок |
| 29. Надграждане функционалността на Правителствения център за реагиране при компютърни инциденти – СЕRT | Надграждане функционалността на Правителствения център за реагиране при компютърни инциденти – СЕRT | Съобщение на Комисията на Европейските общности – СОМ (2009)149 Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност | 1. Създаване на национално СЕRT – звено в специализираната администрация | септември | 1.1. Разширяване на обхвата на услугите и увеличаване на работното време, в което СЕRT ще предоставя услуги | Наличие на правителствен СЕRT, предоставящ ограничен брой услуги | Наличие на пълноценно действащ СЕRT |
| 30. Подготовка на Проектно предложение, сключване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и изпълняване на проект по Оперативна програма „Административен капацитет” за изграждане на Национален портал за пространствени данни в изпълнение на директивата INSPIRE, регламентите към нея и Закона за достъп до пространствените данни /ЗДПД/ | Изграждане на инфраструктура за предоставяне на достъп до геореферирани данни | Директива INSPIRE, регламентите към нея и Закона за достъп до пространствените данни /ЗДПД/ | 1. Изграждане на Национален портал за пространствени данни | декември, продължава и през 2013 г. | 1.1. Национален портал за пространствени данни | Липсва Национален портал за пространствени данни | Изграждане на Национален портал за пространствени данни |
| 31. Подготовка на Проектно предложение, сключване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и изпълняване Проект „Подкрепа за развитие на критична, защи-тена, сигурна и надеждна об-ществена ИКТ инфраструктура” на разгръщане на широколентови мрежи в слабо населени и отдалечени региони | Осигуряване на широколентов Интернет на населението в слабонаселени и отдалечени райони. Осигуряване на възможност за достъп до електронни услуги | Оперативна програма „Регионално развитие” – Програмен период 2007-2013 г. | Изграждане на широколентова инфраструктура в слабонаселени и отдалечени райони | декември, продължава и през 2013 г. | Осигуряване на възможност за достъп до широколентов интернет на населението в слабонаселени и отдалечени райони | Липса на достъп до интернет на слабонаселени и отдалечени райони на поносими цени | Изграждане на достъп до широколентов интернет на слабонаселени и отдалечени райони на поносими цени |

Указания за попълване:

Колона 1 „Цели за 2012 г.”

В колона 1 посочете целите на Вашата администрация за 2012 г., като ги номерирате.

1. Годишната цел трябва да е съдържателно обвързана със стратегическата цел в колона 2, като осигурява нейното постигане без да я възпроизвежда.

2. Годишната цел трябва да бъде ясна, конкретна, реалистична, обвързана с човешките ресурси и финансовите средства, с които разполага Вашата администрация.

3. Годишната цел е постижима чрез дейности, изпълними в рамките на календарната година.

4. Освен от стратегическите цели, годишните цели могат да произтичат и от мисията на Вашата администрация във връзка с предоставяне на публични услуги.

Колона 2 „Стратегически цели”

В колона 2 посочете стратегическата цел, въз основа на която сте формулирали всяка от целите за 2012 г.

Стратегическата цел произтича от:

  - Програмата на правителството

  - Стратегическите документи, които изпълнява Вашата администрация

  - Тригодишната бюджетна прогноза

Колона 3 „Стратегически документи”

В колона 3 посочете документа, в който е заложена конкретната стратегическа цел, посочена в колона 2.

Стратегически документи са стратегиите, политиките, програмите, плановете и концепциите.

Колона 4 „Дейности”

В колона 4 посочете всички дейности, които Вашата администрация планира да осъществи, за да постигне поставените цели за 2012 г.

Дейностите са действията на Вашата администрация  за постигане на целите за 2012 г. Всяка от целите за 2012 г. може да бъде постигната чрез една или повече дейности. Дейностите се осъществяват от звената във Вашата администрация (дирекции, отдели, сектори), поради което разпределението на дейностите намира отражение в работните планове на служителите.

Колона 5 „Срок”

В колона 5 посочете месеца на 2012 г., в който Вашата администрация планира да извърши конкретната дейност.

Колона 6 „Очакван резултат”

В колона 6 посочете в какво ще се състои резултатът от Вашата дейност.

Очакваният резултат е ефектът, ползата за обществото от дейностите на Вашата администрация. Очакваният резултат не включва рутинната дейност на Вашата администрация, съпътстваща постигането на ежегодните цели като: командировки, закупени компютри, обучение на служителите и др.

Колона 7 „Индикатор за изпълнение”

В колона 7 задайте текущите и целевите стойности на индикатора за изпълнение, изразени в цифри, проценти, мерна единица и др.

Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след дейностите за изпълнение на целите. Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др., например - 5 км., 10 броя, 20%.

Индикаторът за изпълнение се състои от:

1. Индикатор за текущо състояние, който показва състоянието на обекта на въздействие преди предприетите от Вас дейности.

2. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие след предприетите от Вас дейности.

Имена и длъжност на попълващия: Марина Агаларева – старши експерт, дирекция „Национална транспортна политика”, Калиопа Конакчийска – младши експерт, дирекция „Национална транспортна политика” и Цветина Ценова – младши експерт, дирекция „Национална транспортна политика”.

Забележка: Моля, попълнете нужната информация, следвайки указанията. Използвайте следните спецификации на шрифта – Font - Arial, Font size - 12. При необходимост добавете нови редове в таблицата.